永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩）

招

标

文

件

招 标编号： 0623-2575N2125013

招 标 人：永州市潇湘能源集团有限公司

招标代理机构：湖南省招标有限责任公司

二○二五年三月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 招标内容及要求	....17

第四章 合同范本	19

第五章 评标办法	54

第六章 投标文件格式	60

第一章 招标公告

湖南省招标有限责任公司受永州市潇湘能源集团有限公司的委托，对永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩）进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

1.项目概况与招标范围

1.1、项目名称：永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩）

1.2、招标编号：0623-2575N2125013

1.3、工程规模：永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩），具体详见工程量清单。

1.4、招标范围：

施工图范围内充电桩的材料、设备的采购、土建施工、设备安装调试等，主要建设内容包括：5个120KW直流充电桩，32个7KW交流充电桩，充电桩总安装功率为824KW。

1.5、招标控制价：人民币壹佰壹拾伍万捌仟伍佰陆拾玖元伍角捌分（小写：1158569.58）。

1.6、施工工期：60日历天。

1.7、施工地点：招标人指定地点。

1.8、质量要求：达到国家及行业验收合格标准。

1.9、保修期：2年。

2.投标人资格要求

1、投标人为在中华人民共和国注册，具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织，需具有有效的营业执照复印件。

2、具备住房城乡建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质和具备国家电力监管委员会或国家能源局颁发承装(修、试) 电力设施许可证五级及以上资质安全生产许可证处于有效期。

3、拟任项目经理具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目施工招标活动。

6、本项目不接受联合体投标。

3.招标文件的获取及澄清答疑发布

3.1、请各投标单位于投标截止时间前在永州市公共资源交易中心网下载/获取招标文件。如通过网络下载，其招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

3.2、招标文件每套售价400元，递交投标文件时缴纳，否则拒绝接受其投标文件。投标文件售后不退。

3.3、澄清答疑采用电子方式。招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间2日前在永州市公共资源交易中心网上发布；修改内容不影响投标文件编制的，于投标文件截止时间1日前在永州市公共资源交易中心网上发布，投标单位自行下载。

3.4投标人若对招标文件有任何疑问或异议的，应在投标截止时间3天前将疑问或异议以电子邮件的方式发至（hnszyz1168@163.com）邮箱，否则视为认可招标文件的内容和条款。

4.投标文件的递交

4.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间：2025年04月09日09时30分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝。

4.2地点：永州市经济发展集团有限责任公司六楼会议室。

4.3正本一份，副本四份，电子文档（U盘介质，含已签字盖章的投标文件正本扫描件，采用PDF格式，内容须与纸质投标文件正本一致）一份。

4.4法定代表人或授权委托人须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标无效。

4.5逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，代理公司将拒绝接收。

5.发布公告的媒介

本次公告同时在永州市经济发展集团有限责任公司官网、永州市公共资源交易中心网发布。

6.联系方式和联系人

招标人名称：永州市潇湘能源集团有限公司

地址：永州市冷水滩区梅湾178 号

联系人：杨先生

电话：15367523883

代理机构名称：湖南省招标有限责任公司

地  址：永州市冷水滩区湘永路中亚家园802室

联 系 人：王瑾、徐凯、刘红玉

电    话：18707469920

# 第二章 投标人须知

前附表

| 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 永州市潇湘能源集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 湖南省招标有限责任公司 |
| 项目名称 | 永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩） |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 招标内容 | 详见招标公告 |
| 交付时间 | 签订合同后 60 日历天。 |
| 报价要求 | 招标控制价：人民币壹佰壹拾伍万捌仟伍佰陆拾玖元伍角捌分（小写：1158569.58） 投标人的报价不得高于招标人的招标控制价及工程量清单单价，否则视为无效报价。注：若投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于本招标项目成本价的，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，给委托方带来严重风险的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不做说明、不能合理说明或不能提供相关证明材料或拒绝说明的，将被认定为恶意低价竞标并作无效投标处理。 |
| 投标人资质条件 | 详见第一章 招标公告 |
| 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受 |
| 踏勘现场 | ■不组织 □组织 |
| 递交投标文件截止时间 | 详见第一章 招标公告 |
| 投标有效期 | 为90日历天（从投标截止之日算起） |
| 投标保证金 | □不要求提供 ☑要求提供 （一）保证金金额：人民币贰万元整（¥20000.00元） （二）递交方式：采用现金或保函或承诺形式 |
| 投标文件份数签字和（或）盖章要求 | （1）正本一份，副本四份。投标文件封面、投标函、招标文件“投标文件格式”规定处必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。 （2）投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版，即电子文档一份（U盘，含已签字盖章的投标文件正本扫描件（采用PDF格式，最大不超过200M）和未签字盖章的word版投标文件），电子版内容需与纸质投标文件正本一致。 （3）投标文件电子版密封方式：单独密封，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样 |
| 递交投标文件地点 | 详见第一章 招标公告。 |
| 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 开标时间和地点 | 开标时间：详见第一章 招标公告。 开标地点：详见第一章 招标公告。 |
| 投标人提出异议 | 投标人若对招标文件有任何异议的，应在投标截止时间3天前将异议以电子邮件的方式发至湖南省招标有限责任公司邮箱（Emai：hnszyz1168@163.com），并电话告知代理公司，代理公司和招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 评审办法 | 综合评估法 |
| 评标委员会的组成 | 从本项目招标代理公司的评委库中随机抽取5名具备湖南省综合评标专家库评标专家资格的评委组成。 |
| 开标时要求提交的证书及证明原件 | 法定代表人身份证明原件和身份证原件或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证原件； |
| 招标代理服务费 | 采购代理服务费计取：按合同约定。 评审费另行计算。中标人在领取中标通知书时一次性付清。 |
| 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标代理机构将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。 |
| 履约担保 | □不要求提供 ☑要求提供 （一）递交方式：保函形式，包括银行业金融机构保函、融资性担保公司担保、保险公司保证保险。 （二）担保金额：中标金额低于最高投标限价10%以内的，为中标合同金额的10%。中标金额低于最高投标限价10%以上的，为最高投标限价减去中标合同金额后的差额。 |
| 付款方式 | 工程全部完工后支付至合同款的80%，竣工验收合格并经第三方造价咨询机构结算评审后支付至合同款的97%，余款作为质量保证金在保修期2年期满后一个月内付清。 |
| 其它要求 | （1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （2）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或行政主管部门颁发的招投标有关规定为准； （3）投标人对招标人（包括招标代理机构）发出的招标文件内容有异议的应在投标截止时间3天前向招标人或招标代理机构提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。 （4）评标委员会根据各投标单位得分高低情况推荐前三名为中标候选人并依次进行排序（如两个及以上投标人的得分相同时，按照其投标报价由低至高进行排序）。公示期结束后如无异议，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |

总       则

一、说  明

1.适用范围与资金来源

1.1本招标文件仅适用于《前附表》中所叙述的招标项目。

1.2招标人已获得上述资金，并计划将一部分或全部费用用于支付本次采购后所签订的合同项下的合格款项。

1.3本招标文件有关条款由招标代理机构负责解释。

2.招标人

2.1“招标人” 亦称“用户方”或“买方”系指《前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

3.招标代理机构

3.1招标代理机构，系指接受招标人委托组织本次永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩）的招标代理公司。

4.投标人的资格要求

4.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的资格条件要求；

4.2投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人和招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

4.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一项目的投标活动。

5. 合格的货物和服务

5.1“货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1）投标人必须按招标文件及合同的要求，准时提供货物及其他材料并负责所供货物、材料的包装、运输及保险。

2）投标人须提供能证明货物合格性和符合招标文件规定的文件。

5.2“服务”，是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

5.3投标人提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。

5.4国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

5.5投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

6.投标费用

6.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件说明

7.招标文件构成

7.1招标文件用以阐明所需货物和服务的招标以及招标程序和相应的合同条款参考范本。招标文件由下述六个部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标内容及要求

第四章  合同范本

第五章  评标办法

第六章  投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由投标人承担。

7.3投标人购买了招标文件后,在递交投标文件截止十日前未提出正式书面质疑的，视为完全接受本招标文件的所有要约条件，在上述规定的时间之后对招标文件提出的质疑，招标代理机构有权不予受理。

8.招标文件的澄清及修改

8.1招标文件的澄清是指招标人或招标代理机构对招标文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。

8.2投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式通知到招标代理机构。招标代理机构根据情况采用适当的方式予以澄清。

8.3澄清答疑采用电子方式。招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间2日前在永州市公共资源交易中心网上发布；修改内容不影响投标文件编制的，于投标文件截止时间1日前在永州市公共资源交易中心网上发布，投标单位自行下载。

9.招标公告时间及招标方式的更改

9.1招标公告时间根据招标项目及招标人的实际情况进行确定；

9.2招标公告发布后，投标人不足三家或对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家，则依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规、规章制度的规定重新组织招标。

三、投标文件的编写

10.投标的语言

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和招标人就有关招标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

11.投标文件的组成

11.1投标文件应包括《投标文件格式》中的所有内容。上述文件及表格为投标人必须提交的文件，各投标人可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。

12.报价

12.1报价应包括完成本项目的人力成本、设备维护成本、设备成本、利润、税金等费在内的全部费用。

12.2如果投标人报价不满足招标文件要求，将视为无效报价，可从其他合格投标人中选择。

12.3如《报价汇总表》无特殊规定，价格以人民币填报。

12.4报价为一次性报价，开标后不得更改。若无其它规定，投标人只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

13.证明投标人资格合格的文件

13.1投标人应提交证明其满足《招标公告》中列出的关于投标人的资格要求、以及中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求所规定的技术服务等义务。

13.3投标人提交的合格性的证明文件应当是合法有效的。

14.证明投标人供货能力的文件

14.1 投标人应根据招标文件对定点服务商服务的要求提交证明文件，以证明其拟供的合同项下的服务符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2 证明服务与招标文件要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据等：

15.投标保证金

15.1招标文件前附表规定交纳保证金的，在本章规定的递交响应文件截止时间前向招标方交纳保证金，保证金有效期应当与本章规定的响应文件有效期一致。

15.2未按规定提交保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。

15.3 招标代理机构在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的保证金；在合同签订后五个工作日内退还中标投标人的保证金。

15.4 发生以下情况保证金将不予退还：

（1）投标人在本章规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）中标投标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）招标文件规定的其他情形。

16.投标有效期

16.1投标有效期是指招标文件所规定的递交投标文件截止时期后的一段时间，在这段时间内，代理机构可以就本项目对投标人进行资质审查、确定其为中标人及授予合同，投标人不得对招标文件的实质性内容做出修改，并且以投标保证金进行担保。从截止之日起，投标有效期为九十个日历日。

16.2特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17.投标文件的数量和签署

17.1投标人应准备一份投标文件正本和《前附表》中规定数目的副本及电子档，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件正本须打印，并由投标人法定代表人（或负责人）或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人（或负责人）授权委托书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字才有效。

17.4电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封

18.1投标人应将投标文件正本和副本用信封密封，在密封袋上标明投标人名称、招标编号、招标项目名称。

18.2密封件封口上应注明“于      年    月  日     时之前不准启封”的字样，并加盖公章。

18.3如果未按上述规定进行密封，招标代理机构对投标文件的误投或提前拆封等风险不负责任。

18.4投标文件未密封的，招标代理机构有权拒绝接受，由此造成的相关费用和责任由投标人自行负责。

19.递交投标文件的时间、地点以及截止时间

19.1招标代理机构在《招标公告》中规定的地点和截止时间之前接收投标文件。

20.投标文件的修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。

20.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封和发送。

20.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4从递交投标文件截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

21.迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝接收在递交投标文件截止时间后收到的投标文件。

22. 中标通知书

22.1发布中标结果公示期满后，招标人向中标人发出中标通知书。

22.2中标通知书是合同的一个组成部分。

22.3出现下列情形之一，招标代理机构将撤销中标通知书。

（1）提供虚假材料、以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人而谋取中标的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通谋取中标的；（有围标、串标行为的，没收投标保证金。）

（4）通过向招标人、招标代理机构行贿或者提供其它不正当利益谋取中标的；

（5）在采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）中标后无正当理由不与招标人订立合同的；

22.4如果中标通知书被撤销之后，则视情况进行如下处理：

（1）招标代理机构和招标人将重新组织招标；

（2）与排位在该中标人之后第一位的候选中标人签订合同。

22.5投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，招标代理机构有权驳回质疑书而不予签收，并上报监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法追究法律责任：

（1）一年内三次以上质疑或投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

五、授予合同

23. 履约担保

23.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表的规定向招标人提交履约担保。

23.2中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

24.签订合同

24.1中标人应在《中标通知书》发出后三十（30）日内与招标人签订合同。

24.2招标文件、中标投标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

24.3合同履行过程中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变单价等合同条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同总金额的百分之十（10%）。

25.招标代理服务费

24.1中标人应按有关规定，向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

24.2招标代理服务费的支付方式及支付时间：见前附表。

# 第三章  招标内容及要求

一、项目概况

1、项目名称：永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩）

2、招标编号：0623-2575N2125013

3、资金来源：自筹资金。

4、交付时间：签订合同后 60 日历天完成送货并安装（具体起止日期签订合同时约定）

5、招标内容：永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩），具体详见工程量清单。

6、招标控制价：人民币壹佰壹拾伍万捌仟伍佰陆拾玖元伍角捌分（小写：1158569.58）。

7、合同形式：固定单价合同。

二、工程质量及要求

1、投标人应按照国家和省有关法律法规、规范标准规定配备施工项目部关键岗位人员。

2、投标总报价应包含工程量清单所确定的招标范围内的全部内容包括完成上述内容所必须使用的设备、材料、附属工程、临时工程、劳务、临时设施费、协调费、税金、政策性文件规定及施工进程中包含的所有风险、责任等费用均包含在投标报价中。

3、投标人按采购需求编制报价文件，根据工程量清单进行报价。

4、建筑材料运输、保管及保险

4.1中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

4.2中标人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

4.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

5、施工现场管理及要求:

本项目应严格按照施工图设计、工程量清单、施工规范、规程进行施工。符合国家安全施工规范条例;在施工期间，中标人需加强施工现场的组织管理，所有施工人员必须持证上岗，严格遵守安全文明施工的有关规章制度，和招标人相关制度。如发生任何施工安全、交通安全事故一切经济、法律责任由中标人承担。

6、验收要求:符合《工程施工质量验收规范》要求。由招标人组织验收活动，中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案。如工程验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给招标人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次工程验收不合格的，招标人可终止合同。

7、技术要求：详见工程量清单

- 四、付款方式及其他

质量要求：符合《工程施工质量验收规范》要求，达到合格工程标准。

保修要求：按国务院2000年279号令保修。

付款方式：工程全部完工后支付至合同款的80%，竣工验收合格并经第三方造价咨询机构结算评审后支付至合同款的97%，余款作为质量保证金在保修期2年期满后一个月内付清。

# 第四章  合同范本

建设工程施工合同

工 程 名 称：永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩）

工 程 地 点： 永州市教育局、永州市市委党校、永州市司法局、永州市交警队永州市中级人民法院、永州市水利局、永州市交通局。

发   包  人：  永州市潇湘能源集团有限公司

承  包  人：    

签 约 日 期：

目  录

一、合同协议书

二、合同通用条款

三、合同专用条款

四、工程质量保修书

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  永州市潇湘能源集团有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩）

2.工程地点： 招标人指定地点         。

3.工程立项批准文号：                            。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程规模： 永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩），具体详见工程量清单。

6.工程承包范围：施工图范围内充电桩的材料、设备的采购、土建施工、设备安装调试等。

二、合同工期

计划开工日期：2025年 04月 日。

计划竣工日期：2025年 06月 日。

该工程计划工期总日历天数：  60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求，验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.计价方式：           。

2.签约合同价：

3.合同价格形式：          。

4.工程造价：            。

五、项目经理

承包人项目经理：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 永州市潇湘能源集团有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

| 发包人：（公章） 永州市潇湘能源集团有限公司 | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 发包人合同经办人： （签字） | 承包人合同经办人： （签字） |
| 开户银行： 账 号： 日 期： | 开户银行： 账 号： 日 期： |

第二部分 通用合同条款(略)

详见湖南省建设施工合同范本（HNJS-2014）合同通用条款部分

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

其他合同文件包括：指经合同双方当事人书面确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                                  ；

资质类别和等级：                            ；

联系人：                                      ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                  ；

1.1.2.2 设计人：

名    称：              ；

资质类别和等级：                 ；

联系人：                          ；

联系电话：                                       ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /  。

1.1.3.9 永久占地包括：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》等相关法规 。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：按国家、地方、行业现行标准、规范、规程及招标文件上要求的标准规范。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：             /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /           。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后7日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：质量保证资料、质量自检资料、专项安全施工方案、工程验收申请、工程款支付申请、部分工程的大样图、加工图、竣工图、进场材料检验合格证明、出厂合格证书、说明书、设备、材料、成品、半成品进场计划、勘查及测量资料等；

承包人提供的文件的期限为：签订合同后以及事项发生前7日内；

承包人提供的文件的数量为：叁套；

承包人提供的文件的形式为：纸质版（加盖公章）和电子文档  ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场准备一套完整的图纸，供发包人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。双方所有的文书经邮政快递送达或交由指定接收人面签到下列地址和人员即视为送达，如有变更，须提前5日书面通知对方。

1.6.2 发包人接收文件的地点：  永州市潇湘能源集团有限公司   。

发包人指定的接收人为：                         。

承包人接收文件的地点：           本工程项目部        。

承包人指定的接收人为：          项目经理            。

监理人接收文件的地点：                              。

监理人指定的接收人为：                            。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁等公共基础设施损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按项目用地红线图和通用条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：必须办理相关手续的由承包人自行办理，费用由承包人承担，甲方应提供必要的协助，红线外和交接口的使用手续由发包方协助处理。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人不得提供给第三方或用于非本工程。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求      /       。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担  。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                    ；

联系电话：                      ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：按通用条款执行。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天内。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  开工前七天内提供施工现场应具备的“通路、通水、通电及现场平整”给承包方并基本满足施工需求。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：         /          。

发包人是否提供支付担保：            /               。

发包人提供支付担保的形式：/       。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容： 按相关规定执行 。

3.1.2承包人需要提交的竣工资料套数：     肆套     。

3.1.3承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担 。

3.1.4承包人提交的竣工资料移交时间：按通用条款执行 。

3.1.5承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档 。

3.2 承包人应履行的其他义务：

3.2.1项目经理（中标的建造师，下同）、主要工程技术管理人员，必须参加由发包人组织的工程例会；

3.2.2承包人必须做好与其它施工单位的配合工作，服从发包人的统一安排，并有责任对其他施工单位已完工程及产品进行保护，相关费用协商签证。

3.2.3施工过程中的用水用电，由承包人装表计量按月自行向发包人缴纳，如不缴纳或延期缴纳，发包人将按水电费结算金额的十倍向承包人主张违约金。该款项发包人有权直接从工程款中扣除。

3.3 项目经理

3.3.1 项目经理：

姓    名：                                  ；

身份证号：                                ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：      ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                                         ；

3.3.2承包人对项目经理的授权范围如下： 组织项目管理班子； 以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；指挥工程项目建设的生产经营活动， 调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；选择施工作业队伍；进行合理的经济分配；企业法定代表人授予的其他管理权利。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于22天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理、技术负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理、技术负责人，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。此外，承包人还应向发包人交纳违约金5000元/人。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按缺勤处理，每缺勤一天承包人应向发包人支付违约金5000元。

3.3.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换项目经理（根据《注册建造师执业管理办法》（建市[2008]48号）第十条规定，项目经理因离职、重大疾病、死亡或发生违法犯罪的情形除外，如确实发生上述事由需要更换项目经理的，承包人应提交经发包人认可的书面材料，且经发包人书面同意后，可更换与原项目经理具有同等资质及以上的项目经理），否则每更换一次项目经理，承包人应向发包人支付违约金1000元。同时，发包人有权以资质挂靠行为上报建设行政主管部门。若承包人更换项目经理的行为导致建设行政主管部门认定为资质挂靠进行处罚的，发包人有权解除本合同，要求承包人按本工程合同价格的30%承担违约责任。对于项目经理兼职其他项目经理的，参照本条规定处理；

3.3.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人未按发包人要求在规定时间内更换项目经理的，发包人有权要求承包人承担1万元/人.次的违约金，承包人延迟超过1个月仍未委派合格的项目经理就职的，发包人有权解除合同，并由承包人按工程合同价格的10%承担违约责任。

3.4 承包人人员

3.4.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人在合同签订 7日内安排管理人员到位，并编写在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括通用合同条款要求填写的内容及管理机构的设置，及时报发包人备案，提交施工场地人员变动情况的报告。承包人未在约定时间内到位的，按缺勤处理，承包人应按本合同约定支付相应的违约金。

3.4.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，施工单位无正当理由拒绝更换（撤换）的，承包人应向发包人交纳违约金1万元/人.次。若承包人更换主要施工管理人员的行为导致建设行政主管部门认定为资质挂靠进行处罚的，发包人有权解除本合同，并由承包人按本工程合同价格的10%承担违约责任。

3.4.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天；离开施工现场每月累计超过5天的，应征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。主要施工管理人员每月上岗时间不少于22天，每缺岗一天承包人应向发包人交纳违约金2000元/人 。

3.4.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得更换（主要施工管理人员因离职、重大疾病、死亡或发生违法犯罪的情形除外，如确实发生上述事由需要更换主要施工管理人员的，承包人应提交经发包人认可的书面材料，且经发包人书面同意后，可更换与主要施工管理人员具有同等资质及以上的主要施工管理人员），否则每更换一名主要施工管理人员，承包人应向发包人支付违约金1000元/人。若承包人更换主要施工管理人员的行为导致建设行政主管部门认定为资质挂靠进行处罚的，发包人有权解除本合同，并由承包人按本工程合同价格的30%承担违约责任。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按缺勤处理，每缺岗一天，承包人应向发包人交纳违约金2000元/人。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：      按通用条款执行     。

主体结构、关键性工作的范围：                 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本项目土石方、设备等专业工程分包须经发包人书面同意。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：  合格工程  。

关于工程奖项的约定：          /          。

4.2 隐蔽工程检查

4.2.1承包人提前通知发包人对隐蔽工程检查的期限约定：在共同检查前48小时书面通知发包人。

不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。

5.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

5.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：需按永州市文明创建及业主要求张贴或悬挂公益宣传等相关内容，费用由承包人承担。

5.1.4 关于安全文明工程费用支付比例和支付期限的约定：安全文明工程费用支付比例和支付期限应按照湖南省住房和城乡建设厅发布的湘建建[2017]145号文及最新文件的规定执行。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：永州市文明创建相关要求采取的措施 。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到开工通知后计划开工日期前7日内。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后7日内。

6.2 施工进度计划

6.2.1 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件后5日内。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：收到开工通知后计划开工日期前5日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /         。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：驻地建设、人员到位、图纸和预算审查、现场复测等；收到开工通知后计划开工日期前7日内。

6.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

6.4 测量放线

6.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。

6.5 工期延误

6.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：政府及上级主管部门的批示文件。

（2）因发包人原因导致项目延期交付，合同工期顺延。

6.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天处罚违约金1000元，依此类推（不足一天按一天计算） 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的3% 。

6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     /      。

6.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）异常气候条件是指项目所在地发生连续五天以上40℃以上高温或发生连续一周以上的冰冻天气；或五十年一遇及以上的强降雨；

（2）市级以上政府部门或建设行政主管部门发布或认可的雪、洪、震灾。

6.8 提前竣工的奖励

6.8.1提前竣工的奖励： \ 。

7. 材料与设备

7.1材料与工程设备的保管与使用

7.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款执行。

7.2 样品

7.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款和相关规范标准要求。

7.3 施工设备和临时设施

7.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

8.试验与检验

8.1 试验设备与试验人员

8.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      /      。

施工现场需要配备的试验设备：      /        。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /       。

8.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：       无             。

9、变更、增减工程项目

9.1变更的范围和内容

变更的范围和内容的约定：按通用条款。

9.2变更程序：按集团公司制度规定。

9.3 增减项目:确需增减项目,按实际发生的内容由建设单位、施工单位签证认可的工程量进行结算。

9.4 变更估价

9.4.1 变更估价原则

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可供参考时，则按下述方法确定变更工作的单价：

参照本项目湖南省永州市财政局预算审核办法及取费率估价，人工及材料单价，按实施时永州市同期发布价执行，没有的材料价格，以发包人认可的实际采购价为准，最终以市财政局审核为准。

9.4.2变更估价程序按《永州市中心城市市政项目工程变更管理暂行办法》实施，估价最终以永州市财政局审核为准。

9.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /   。

10.价格调整：不调差。

11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：       /          。

风险费用的计算方法：           /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /           。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                 /                 。

风险费用的计算方法：                 /                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /              。

3、其他价格方式：                    /                 。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    无                           。

预付款支付期限：    /                                  。

预付款扣回的方式：    /                                。

11.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /                  。

预付款担保的形式为：             /                     。

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：        /。

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   /  。

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向发包人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）发包人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，发包人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按发包人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。承包人应协助发包人进行复核并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）发包人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，发包人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。发包人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按发包人要求派员参加的，发包人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）发包人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，发包人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（7）施工过程中每期申报的计量资料仅做为进度款的支付依据，不作为竣工结算依据，最终结算以财评中心的评审结果和竣工图描述为准。施工过程中经批准的变更，签证和隐蔽验收资料作为竣工结算依据。

11.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：           /                。

11.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

11.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

11.4 工程进度款支付

11.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：             /           。

11.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

11.4.4 进度款审核和支付

（1）审查并报送发包人的期限：      /     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    / 。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书后   / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不依照本合同约定按期支付的和延期支付的工程进度款应按每延迟一天，发包人向承包人支付按中国人民银行同期贷款利率计算的利息。但下列两种情况例外：

a.因承包人未保证施工质量发包人而停止或部分减少支付的情况；

b.属银行系统故障原因造成的延期支付情况。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

12. 验收和工程试车

12.1 分部分项工程验收

12.1.2不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

12.2 竣工验收

12.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：若因承包人原因造成工程在完工后三个月内无法竣工验收，则视为承包人违约，每延误一天，承包人缴纳1000元的违约金给发包人，以此类推，违约金上限值为签约合同价的2%。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：          /       。

12.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  每推迟一天，发包人支付违约/元  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每推迟一天，承包人支付违约金1000元。

12.3 工程试车

12.3.1 试车程序

工程试车内容：                 /                   。

（1）单机无负荷试车费用由       /              承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。

12.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /               。

12.4 竣工退场

12.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内，退场前承包人应拆除除发包人要求承包人保留的设施之外的所有临建设施。

13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；	（3）应扣留的质量保证金； （4）发包人应支付承包人的合同价款 。

13.2 竣工结算审核

13.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人工程结算书（按发包要求编制并经发包人签收）后3个月内审核完毕并将审核意见反馈给承包人，如承包人对结算审核报告无异议的，双方进行书面确认；如有异议的，双方协商解决，仍不能达成一致的，按争议解决方式处理。

13.2.2 工程计量以设计图和工程量清单为依据，决算以双方核实认可并报监管部门批准的竣工结算为依据，最终以审核的为准。

发包人完成竣工付款的期限：         /                 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /       。

13.3 最终结清

13.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 肆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

13.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

14. 缺陷责任期与保修

14.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格后并签发工程移交证书后24个月。

14.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按《建设工程质量保证金管理办法》(建质[2017]138号）的规定执行 。

14.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）工程价款结算总额的3%；

（3）其他方式:                                       。

14.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留3%的工程款作为质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：          /                 。

14.3保修

14.3.1 保修责任

工程保修期为：见《工程质量保修书》。

14.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：72小时内。

15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：               /                。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。

（7）其他：                   /                       。

15.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人将工程转包或分包的；承包人采购不符合规范和设计要求的材料；承包人不服从发包人的管理及安排，不与其它专业承包单位密切配合且互相推诿的。

15.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人将工程转包或分包的，发包人有权解除合同，承包人按工程转包或分包合同总价的30%向发包人承担违约责任；承包人采购不符合规范和设计要求的材料，承包人按采购合同价的20％向发包人承担违约责任。

如违约金不足赔偿给发包人造成的损失，发包人有权就不足部分向承包人索赔；承包人必须服从发包人的管理及安排，并与其它专业承包单位密切配合，不得互相推诿；造成严重管理后果的，发包人有权解除合同，一切损失由承包人负责。

15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人承担。

16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：包括6级及6级以上地震；10级以上的风；一天200mm以上的暴雨；一次积雪深达450mm以上等自然灾害；外敌入侵、战争。地震资料以湖南省地震局提供的资料为准，暴风、雨雪资料以当地气象部门提供的资料为准。

16.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30天内完成款项的支付。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：（1）由承包人以发包人和承包人名义投保的建筑安装工程一切险、第三者责任险，由承包人购买并承担相关费用。

（2）由承包人投保的，承包人自有的施工设备和施工场内自有人员的的生命财产保险费 ，由承包人购买并承担相关费用。

17.2 其他保险

关于其他保险的约定：             /                     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：         /       。

17.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的时间约定：变更后5个工作日内。

19. 争议解决

18.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /    。

18.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                。

选定争议评审员的期限：              /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /            。

其他事项的约定：               /                     。

18.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：       /                   。

18.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向 永州市  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

第四部分 工程质量保修书

发包人：（全称）  永州市潇湘能源集团有限公司

承包人：（全称）

为保证永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩）（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1. 质量保修范围

质量保修范围包括主要包括：永州市中心城区智能充电基础设施建设项目（市司法局等7个单位停车场充电桩）等以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：         。

2． 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

2.2.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.2.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为： 5 年；

2.2.3 电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为： 2 年；

2.2.4 供热、供冷系统工程为： 2 个采暖期、供冷期；

2.2.5 装饰装修工程为 2 年；

2.2.6 其他项目 1 年；

2.2.7 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

3. 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，保修费用从质量保修金中扣除。

3.2 发生紧急抢修事故的(如上水跑水等)，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。因承建方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承建方应承担损害赔偿责任。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4. 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5. 质量保证金

按《建设工程质量保证金管理办法》(建质[2017]138号）的规定执行。

6. 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由发包人、承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                   承包人（公章）：

法定代表人或其委托人代理人        法定代表人或其委托人代理人

（签字）：                         （签字）：

日期：                            日期：

# 第五章  评标办法

一、开标仪式

1、招标代理机构在《招标公告》中规定的日期、时间和地点组织开标。投标单位应派代表参加，并签名报到以证明其出席。

2、招标人派代表或监督员监督评审全过程。

3、评标仪式开始时，由监督员检查投标文件的密封情况。

二、评标小组组成

从本项目招标代理公司的评委库中随机抽取5名具备湖南省综合评标专家库评标专家资格的评委组成。

三、投标文件的资格性审查与符合性审查

评标小组根据招标文件要求对投标人进行资格性审查，包括是否按规定提交了投标保证金、是否符合招标文件的资质要求，是否提供了前附表中要求的相关资格证明原件等；对投标人的投标文件进行符合性审查，包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足招标文件的实质性要求等。只有资格性审查和符合性审查合格的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将会被拒绝。（评标小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，不寻求外部证据）。

投标文件中《报价汇总表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《报价汇总表》为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。

对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

评标小组要审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离。

在递交投标文件截止时间后，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如在资格性审查、符合性审查中发现下列情况之一的，其投标文件将被视为未实质性响应招标文件，而做无效投标处理：

1)投标文件未密封的或者未按要求盖公章的；

2)投标人未按规定提交投标保证金的；

3)投标文件未加盖法人或者单位公章和未有法定代表人（或负责人）或者被授权人签名的；

4)资格证明文件不全的；

5)未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

6) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

7) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

四、投标文件的澄清

在评审期间，评标小组可要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清，说明或者补正。投标人有责任按照招标人的通知指派专人进行答疑和澄清，但澄清、说明或者补正不得超出招标文件的范围或改变招标文件的实质性内容。投标人所作的答复均应补充以书面形式材料，并经法定代表人（或负责人）或其授权代表签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

评标小组将审查投标人的投标文件是否符合招标文件的资质要求和其他实质性要求，并对投标文件进行初步评审和比较。

五、详细评审及定标原则

本项目采用综合评估法，评标委员会根据各投标单位得分高低情况推荐前三名为中标候选人，并依次进行排序。

公示期结束后如无异议，招标人将确定第一中标候选人为中标人。排名靠前的中标候选人放弃中标，招标人可以在排名其后的中标候选人中按顺序确定为中标人，也可以重新组织招标。

综合评估法

| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术部分（50分） | 施工进度计划与保障措施 | 15分 | 一、评审内容：根据投标人提供的工程进度计划与保证措施进行计分，完全满足以下要求的计15分： 1.总工期及节点工期优于招标采购文件的要求； 2.施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行； 3.施工措施有力、合理、可行。 二、扣分标准：上述内容1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣2分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣3分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。 |
|  | 施工方案与技术措施 | 10分 | 一、根据投标人提供的施工方案与技术措施进行计分，完全满足以下要求的计10分： 1.对项目总体概况表述清晰、完整； 2.项目部有深入的表述，对重点、难点事项分析透彻； 二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每处扣2分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每处扣3分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。 |
|  | 资源配备计划 | 10分 | 一、评审内容：根据投标人提供的资源配备计划进行计分，完全满足以下要求的计10分： 1.资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应； 2.资源调配投入计划合理、准确。 二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每处扣2分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每处扣4分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。 |
|  | 施工质量保证措施 | 5分 | 根据投标人提供的施工质量保证措施进行计分，施工质量保证措施全面、合理、可行的计5分，施工质量保证措施欠完善或不合理、可行的每处扣2分，上述扣分扣完为止；不提供不计分。 |
|  | 售后服务保障方案 | 10分 | 根据投标人提供的售后服务保障方案进行计分，售后服务保障方案满足日常和周期维修维护措施（包括但不限于维护管理、周期维护、维修维护台账及制度等内容）的计10分，保障方案欠完善、不合理可行的每处扣2分，上述扣分扣完为止；不提供不计分。 |
| 商务部分（20分） | 类似项目业绩 | 6分 | 每项类似工程项目计分3分，最多计两项。（提供中标通知书、合同等证明材料原件，否则不计分） 注：类似工程为近三年内承接的充电桩施工业绩。 |
|  | 投标产品 | 14分 | 所投标产品的制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO50001能源管理体系认证证书、QC080000 有害物质管理体系认证证书(均处于有效期内的)，每提供一个证书得2分，最多得10分。所投标产品的制造商为高新技术企业的计2分。 注：以上资料须提供证书复印件并加盖公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 所投标产品的制造商具有所投充电设备产品责任险的，且累计赔偿限额达到15000万人民币及以上的得2分，其它不得分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |
| 备注：1、上述要求提供的复印件，均须加盖投标单位公章； 2、评委根据各投标人投标文件的技术部分，结合评标标准自主独立计分； 3、投标人不得提供虚假材料，如评标过程中查有虚假，则作无效标处理，如中标后查有虚假，则取消中标资格，接受相应处罚并承担相应的法律责任。 |  |  |  |

六、废标的情况

下列情况之一的，将作废标处理：

1）对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3）因重大变故，招标任务取消的。

作废标处理后将重新组织招标。

七、评审注意事项

评审是评标工作的重要环节，评审工作在评标小组内独立进行。评标小组将公正、平等地对待所有投标单位。

除评标小组主动要求询标外，从开标后至授予《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其报价有关的任何问题与招标代理机构及评标小组联系。如果投标人希望递交其他资料给招标人和评标小组以提醒招标人和评标小组注意，则应以书面形式提交。

除本须知规定外，从开标之日起为保证定标的公正性，在评审过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在采购工作结束后，评标小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评审有关的其他情况。

八、中标结果公示

评审结束后在公布中标结果，公示期为三个工作日。

评审结束后，投标人若对本项目有任何异议，可依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，于公示期内向招标代理机构提出异议（须列明事项、理由及事实根据，并加盖公章），招标代理机构将依据相关法律、法规、规章制度及招标文件的规定，于收到异议后3日内予以处理答复。不提交的视为无异议,逾期提交的招标代理机构不予受理。

投标人有权在规定时间内对评标结果提出异议，但需对内容的真实性承担责任。

# 第六章   投标文件格式

投

标

文

件

项目名称：

招标编号：

投   标   人                                （公章）

法定代表人或委托代理人                       （签字）

日期：_______年       月      日

目     录

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、投标人承诺函

5、开标一览表

6、资格证明文件及其他证明文件

7、技术方案

8、中标承诺书

9、投标人根据招标文件要求，提供的其他材料

10、无不良行为承诺书

注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评分索引表，以便招标人及招标代理机构资格审查和评标委员会评审。

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 | 在投标文件中的页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

1、投标函

永州市潇湘能源集团有限公司：

1、根据你方招标编号为              的                        （项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方所投货物及服务的投标报价详见开标一览表及其附件。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我方承认投标函附表是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，在接到中标通知书后立即做好前期准备工作，并按招标文件第三部分“招标内容及要求”提供服务。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本投标函一起，提交人民币        元作为投标担保。

8、招标方对材料标准如有调整或招标范围的变化，投标人同意中标价格按招标方认可的材料价、范围进行调整。

9、我方承诺此文件的服务不转包与他人。如招标单位发现我单位有挂靠、转包行为可单方终止合同。

10、我公司完全响应招标文件的全部内容及要求。

11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

投 标 人：单位名称：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

年       月       日

（另准备一份原件用于开标现场验证）

3、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）       （标段）招标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年     月     日

（另准备一份原件用于开标现场验证）

4、投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：                     （招标人名称）

很荣幸能参与上述项目的竞争。

我代表                           （投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求。

2、提供的项目为贵方招标文件中的所有项目。

3、我方理解，报价最低不是中标的唯一条件。

4、若中标，我方将按照招标文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。

5、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《招标文件》和《中华人民共和国招标投标法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人或委托代理人(签字)：

投标人（公章）：

5、开标一览表

项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 元， 小写： 元。 |
| 工期 |  |
| 项目负责人姓名 |  |

备注：1、此报价包含产品购置费、运输费、保险费、税金、安装调试费等完成本项目直至验收合格所产生的一切费用。招标人不再另行支付其他费用。

2、分项报价按招标人提供的工程量清单格式自行报价。

投标单位:         (盖公章)

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期：        年     月     日

### 5.1商务/技术条款偏离表格式

商务/技术条款偏离表

投标人名称：               招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 商务/技术条款 | 投标文件 商务/技术条款 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人递交的投标文件必须对商务/技术规格条款做出逐条响应，并标明是否偏离。否则，其投标将视为无效投标。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

6、资格证明及其他证明文件

（1）具有信用代码的三证合一或五证合一营业执照副本

（2）招标文件中要求提供的其他资格证明文件

7、技术方案

投标人按招标文件第三部分招标内容及要求和第五部分评标办法评审因素编写服务方案

8、中标承诺书

永州市潇湘能源集团有限公司：

如果我单位在贵公司            （招标编号：              ）招标中获中标，我单位保证在中标通知书发出后        个工作日内，签订合同。并以银行汇款的方式向贵公司缴纳    元的合同履约保证金。

投标单位承诺方全称（加盖公章）：

投标单位承诺方地址：

投标单位承诺方电话：

投标单位承诺方传真：

承诺单位法定代表人或其委托代理人（签字）：

承诺日期：   年   月   日

9、投标人根据招标文件要求，提供的其他材料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件第五部分评标方法及标准要求的其他相关资料；

- （2）投标人格式自行拟定

10、无不良行为承诺书

我                 郑重承诺：

1.我公司具有健全的财务会计制度，依法缴纳税收。我公司珍惜公司声誉，没有因腐败或欺诈行为而仍被政府或业主宣布取消投标资格的记录。

2.我公司及法定代表人、主要负责人或参与本项目投标的工作人员存在以下情形之一的，招标人有权取消我公司中标候选人、中标资格，并对我公司实施禁入措施：

（1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn），被列入“严重失信”和“经营异常”名单，且在有效期的；

（2）在“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），被列入失信被执行人，且在有效期的；

（3）近一年，在国家、地方人民政府及招投标相关行业主管部门公告中，存在串标围标、弄虚作假骗取中标等不良行为记录；

3．我公司在投标时未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的情形;不存在企业进入清算程序，被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

4．我公司与本次招标项目的招标人及招标代理公司不存在可能影响招标公正性的利害关系。

5．我公司不存在买卖资质、串通投标、中标后不按中标结果签订合同、转包或违法分包、以虚假信息骗取中标、恶意违约、对招标人所属行业及招标代理公司工作人员行贿或其他“围猎”行为。

6．如果在本项目招投标过程中，出现以下可能影响招标公正性的关联关系或利害关系的，我公司自愿放弃中标。

（1）我公司法定代表人、股东（占股排名前10股东）、高管之一在本项目其他投标单位担任法定代表人、股东、高管。

（2）我公司法定代表人、股东（占股排名前10股东）、高管之一与本项目其他投标单位法定代表人、股东、高管同为某公司法定代表人、股东、高管。

（3) 我公司与本项目其他投标单位存在控股、管理关系。

（4）我公司与本项目其他投标单位注册地址、办公地址、办公电话、工商登记电话相同。

（5）我公司法定代表人、投标联系人、项目负责人、项目经理、技术负责人之一与本项目其他投标单位的法定代表人、项目负责人、项目经理、技术负责人为同一人或身份证住址一致。

（6）我公司与本项目其他投标单位裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、信用中国等平台查询账号一致。

（7）我公司与本项目其他投标单位原件退还签收人相同。

（8）我公司投标文件与本项目其他投标单位投标文件由同一单位或个人编制，包括但不限于投标报价错误相同、工程投标报价使用同一软件密码锁编制、主观服务方案、施工组织设计雷同。

（9）我公司未如实（包括造假、虚报、瞒报）提供评标所需资料包括但不限于业绩、审计报告、各种奖项、认证等资料。

（10）我公司投标联系人、项目负责人、技术负责人之一不是公司员工（以开标前6个月社保为准）。

我公司承诺，在驻工业和信息化部纪检监察组等相关单位或部门案件查办中，积极提供证据、配合履行作证义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，招标人有权取消我公司中标资格，有权对我公司采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施。

我公司对上述内容的补充说明：                           。

我公司承诺，如我公司在投标文件中没有充分披露公司本承诺书中所述的相关负面信息，或者存在上述违规行为，视同弄虚作假，如果中标，我公司愿意无条件放弃中标资格，并接受招标人、招标代理机构或评标委员会依据有关法律法规、规章和招标文件相关规定做出的取消投标资格、取消中标资格、解除已签署的合同、实施禁入措施等处理决定。

特此承诺！

法定代表人或授权代表（签字）：

投标单位盖章：

日期：   年   月   日