芮城县城镇排水管网雨污分流改造工程-亚宝路(洞宾街-工业街)、育英路(舍利街-洞宾街)雨污分流改造工程监理

竞

争

性

磋

商

文

件

采购人:芮城县住房和城乡建设管理局

采购代理机构:山西乾永项目管理有限公司

日  期：2025年 04月

芮城县城镇排水管网雨污分流改造工程-亚宝路(洞宾街-工业街)、育英路(舍利街-洞宾街)雨污分流改造工程监理

# 竞争性磋商文件

采  购  人:                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人:         （签字或盖章）

采购代理机构:                            （盖章）

法定代表人:                        （签字或盖章）

日  期：2025 年 04月

目     录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知前附表	4

第三章 评审标准和方法	21

第四章 采购需求	28

第五章 监理合同	34

第六章 响应文件格式	53

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 芮城县城镇排水管网雨污分流改造工程-亚宝路(洞宾街-工业街)、育英路(舍利街-洞宾街)雨污分流改造工程监理采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2025年04月14日 15:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1408302025CCS00016

项目名称：芮城县城镇排水管网雨污分流改造工程-亚宝路(洞宾街-工业街)、育英路(舍利街-洞宾街)雨污分流改造工程监理

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：418600

最高限价（元）：418600

采购需求：
     标项名称：芮城县城镇排水管网雨污分流改造工程-亚宝路(洞宾街-工业街)、育英路(舍利街-洞   宾街)雨污分流改造工程监理 
     数量：
     预算金额（元）：418600
     单位：
     简要规格描述：芮城县城镇排水管网雨污分流改造工程-亚宝路(洞宾街-工业街)、育英路(舍利街-洞宾街)雨污分流改造工程监理
     备注：

合同履约期限：包 1，签订合同之日起至缺陷责任期满止

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本采购项目专门面向中小企业，供应商须根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，准确划分企业类型。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格要求：
【包1】
   供应商须具备工程监理综合资质或市政公用工程专业监理乙级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理服务能力，供应商拟派本项目总监理工程师须为本单位注册的市政公用工程专业国家级注册监理工程师。

三、获取采购文件

时间：2025年04月02日至2025年04月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年04月14日 15:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年04月14日 15:00（北京时间）

地点：山西省运城市盐湖区山西省运城市盐湖区红旗东街363号隆兴美院内办公楼5楼501室开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参照（计价格【2002】1980号）及发改价格【2011】534号文件的规定，协商收取。

代理费收费金额（元）：6270

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：芮城县住房和城乡建设管理局

地 址：芮城县黄河西街住建局

联系方式：0359-3022258

2.采购代理机构信息

名 称：山西乾永项目管理有限公司

地 址：山西省运城市盐湖区红旗东街363号隆兴美院内办公楼5楼

联系方式：18636363671

3.项目联系方式

项目联系人：闫先生

电 话：18636363671

第二章 竞争性磋商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 芮城县城镇排水管网雨污分流改造工程-亚宝路(洞宾街-工业街)、育英路(舍利街-洞宾街)雨污分流改造工程监理 |
| 2.1 | 采购人 | 名 称：芮城县住房和城乡建设管理局 地 址：芮城县黄河西街住建局 联 系 人：张女士 联系电话：0359-3022258 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名 称：山西乾永项目管理有限公司 地 址：山西省运城市盐湖区红旗东街363号隆兴美院内办公楼5楼 联 系 人：闫先生 联系电话：18636363671 电子邮件：sxqyxmglyxgs@163.com |
| 3.3 | 资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目专门面向中小企业,供应商须根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印 发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，准确划分企业类型。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 3.本项目的特定资格要求：供应商须具备工程监理综合资质或市政公用工程专业监理乙级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理服务能力，供应商拟派本项目总监理工程师须为本单位注册的市政公用工程专业国家级注册监理工程师。 4、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。在“中国政府采购网” 网站未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按废标处理。 |
| 3.5 | 磋商文件的提供 期限 | 2025 年4月02 日 00 时 00 分00秒至 2025 年4月09日 23 时 59 分59秒（北京时间） |
| 4.2 | 现场考察和 答疑会 | 采购人不统一组织踏勘现场考察和答疑会 |
| 6.1 | 磋商文件澄清和修改的截止时间 | 应当在响应文件截止时间5日前提出， 形式：通过中国政府采购网山西分网发布，一经发布，视作已发放给所有供应商，各供应商应随时关注项目信息，及时登陆平台进行确认，否则所造成的一切后果由其自负。 |
| 8.1 | 响应文件份数 | 1、电子版投标文件：请登录政采云投标客户端递交。电子版投标文件应使用CA数字证书进行加密。开标过程中，因供应商个人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标。 - 2、纸质版投标文件：不要求。 |
| 8.4 | 竞争性磋商 保证金 | 1.递交方式：通过本单位基本银行帐户电汇、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 2.截止时间：开标时间（以实际到账时间为准） 3.投标保证金：肆仟元整。交纳投标保证金时请在备注栏中注明项目名称。 4.开户名称：山西乾永项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司运城牡丹支行 帐号：0511035509200137873 |
| 8.5.1 | 招标控制价 | 418600元 |
| 8.5.2 | 报价 | 本项目金额报价，保留小数点后两位。供应商根据企业自身实力，自主报价。报价不得超过招标控制价 |
| 8.5.4 | 合同履行期限 （服务期） | 签订合同之日起至缺陷责任期满止 |
| 8.5.4 | 质量标准 | 合格且满足采购人要求 |
| 10.1 | 响应文件有效期 | 90 日历天 |
| 13.1 | 响应文件的递交截止时间及地点 | 1、响应文件递交的截止时间（同开标时间）：2025年4月14日15点00分 2、网上递交：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在山西省政府采购网（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/）政采云平台完成递交（上传）。 电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均要求采用原件扫描件，投标人要按照磋商文件要求进行签章和加密。 3、本项目开标方式为远程不见面开标,通过山西省政府采购网（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/）政采云平台系统进行电子开标。 注：电子版响应文件请通过山西省政府采购网下载电子响应文件制作工具进行制作。未上传电子版的响应文件，采购人不予受理。 |
| 13.1 | 开启时间及磋商地点 | 开启时间：2025年4月14日15点00分(北京时间) 地点：山西省政府采购网（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/）政采云平台 |
| 15.1 | 开启响应文件 | 1、供应商需自备电脑，并提前安装好“山西政府采购平台电子投标客户端”，检测CA是否能正常使用。 2、供应商于磋商文件规定的开启时间，登录山西政府采购平台，在“项目采购-开标评标”模块进行解密并开启响应文件，若在规定时间如因供应商问题，无法解密或者解密失败，则视为无效响应，产生的后果由供应商自行承担。 |
| 16.1 | 竞争性磋商小组 | 竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家3人组成，其中采购人代表1人，专家2人；评审专家从中国政府采购网山西分网评审专家库内随机抽取。 |
| 17.1 | 资格证明文件 | 1、*法定代表人身份证明书 2、*法定代表人授权委托书（如有） 3、具有独立承担民事责任的能力；（见格式） 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（见格式） 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（见格式） 6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（见格式） 7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（见格式） 8、落实政府采购政策需满足的资格要求；（见格式） 9、有效的营业执照副本； 10、银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息； 11、磋商保证金交纳凭证（复印件加盖公章）； 12、特定资质； 13、诚信投标承诺书；（见格式） 14、单位负责人控股、管理关系承诺书（格式自拟）； 注：以上资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备磋商资格，且不允许在响应文件开启时间后补正。 磋商小组在评审开始后对供应商的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录或违规处罚情况，截止时间为开启当日；查询内容为“信用中国”网未被人民法院列入失信被执行人名单、未被列入重大税收违法失信主体情况；中国政府采购网上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单情况。查询后存在问题的将对响应文件做无效响应处理。（此项资格证明文件无需供应商提供）。 |
| 22 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 23.2 | 确定成交人 | 磋商小组评审专家按得分由高到低顺序直接确定成交人 |
| 28.1 | 签订采购合同 | 成交人应在接到成交通知书30日内与采购人签订采购合同 |
| 33 | 本项目需要落实的政府采购政策 | 1、按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本采购文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。 2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 3、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 4、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 5、关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号） 6、关于环境标志产品政府采购实施的意见（财库〔2006〕90号） |
| 33 | 落实政府采购政策采取的措施 | 本项目专门面向中小企业 1、中小微企业参加本项目投标时： （1）须按照工信部联【2011】300 号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见投标文件格式）。 2、监狱企业参加本项目投标时： （1）须出具监狱管理局、戒毒管理局等主管部门出具的证明文件。 3、残疾人福利性单位参加本项目投标时： （1）残疾人福利性单位应满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不低于10人（含10人）。 ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议。 ③为安置的每位残疾人按时缴纳了社会保险。 ④向安置的每位残疾人支付的工资不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准。 ⑤提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 （2）须如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见投标文件格式），并附相关证明材料。 4、属于政府强制采购产品的，投标产品必须为《节能产品政府采购清单》23期中的产品。属于政府优先采购产品且投标 产品为《节能产品政府采购清单》第 23 期中的产品的，在评分标准中予以加分。 查询网站为： 中华人民共和国财政部网站（http://www．mof．gov．cn）； 中国政府采购网（http://www.ccgp．gov.cn）； 国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）； 中国质量认证中心网站（http://www.cqc．com．cn）。 6、属于政府优先采购产品，投标产品为《环境标志产品政府采购清单》第 21 期中的产品的，在评分标准中予以加分。 查询网站为： 中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）； 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）； 中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）； 中国绿色采购网（http://www.cgpn. org）。 |
| 34.1 | 招标代理服务费 | 参照（计价格【2002】1980号）及发改价格【2011】534号文件的规定，协商收取，由中标单位向代理机构支付招标代理服务费：6270元 |
| 其它 | 履约保证金 | ☑不要求 |
|  | 同义词语 | 构成磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准及要求”和“工程量清单”等章节中出现的“发包人”和“承包人”，在竞争性磋商采购阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |
|  | 供应商提供的承诺要求 | 供应商提供的所有承诺均须符合相关规定及自身客观事实，若有不真实承诺和弄虚作假现象，评标委员会认为承诺内容不符合相关规定及自身客观事实，其投标将被认定为投标无效。 |
|  | 供应商提供的资料要求 | 供应商提供的所有资料均须符合相关规定，若有不真实资料和弄虚作假现象，一切法律后果由供应商自行承担。 |
|  | 投标文件的编制 | 符合采购文件要求 |
|  | 解释权 | 采购文件中如有不明确或不一致，由采购人和采购代理机构负责解释。 |
|  | 采购标的所属行业 | 其他未列明行业 |

- 竞争性磋商须知正文

- 一、总则

1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用于本竞争性磋商前附表中所叙述的采购项目磋商活动的全过程。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见竞争性磋商前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的经财政部门备案的采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见竞争性磋商前附表。

2.3“供应商”指购买本磋商文件并参加磋商的法人、其他组织或自然人。

2.4“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的技术咨询以及其它类似的义务和应该履行的承诺。

3.合格供应商的条件*

3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。

3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》及本文件中规定的条件：

3.3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

3.3.2采购项目有特殊要求，磋商文件前附表规定的供应商特定资格条件。

- 3.3.3本次磋商不接受联合体磋商。

3.4供应商不得存在下列情形之一：

3.4.1与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（4）与本项目采购代理机构存在控股或参股关系；

（5）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

3.4.2供应商不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被财政管理部门取消项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）供应商必须在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单。在“中国政府采购网” 网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.4.3供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

3.4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5供应商获取磋商文件时间见前附表。

4.现场考察或召开磋商前答疑会及竞争性商磋费用

4.1采购代理机构（或采购人)不统一组织潜在供应商现场考察，供应商自行现场考察，发生的费用自理，供应商均应当将现场相关的因素作为磋商所应当考虑或依据的因素。

4.2采购人不统一召开答疑会。若有疑问联系代理公司

4.3供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列六部分内容组成：

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 竞争性磋商须知；

第三章 评审标准和方法；

第四章 采购需求；

第五章 合同条款；

第六章 响应文件格式。

5.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1供应商澄清要求的提交：任何获取了磋商文件的潜在供应商，如对磋商文件有任何疑问，均应以书面形式在提交首次响应文件截止时间5日前要求对磋商文件进行澄清，按磋商公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，邮件下同）送达采购代理机构（或采购人)。

6.2采购代理机构（或采购人)对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，将通过中国政府采购网山西分网发布澄清、修改、补充文件，一经发布，视作已发放给所有供应商，各供应商应随时关注项目信息，及时登陆平台进行确认，否则所造成的一切后果自行承担。

6.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.4无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人)一旦对磋商文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人)有关澄清、修改、补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

- 三、响应文件

7.响应文件的语言和计量单位

7.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料等）以及供应商与采购代理机构（或采购人)就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.响应文件的组成及相关要求

8.1响应文件分为商务部分和价格部分、技术部分。政采云平台上传加密电子响应文件。

商务部分指供应商提交的证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。资格证明文件均应为合法、有效文件，应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

价格部分指供应商投标报价。

技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的服务方案符合磋商文件规定的文件。证明文件可以是文字资料、图纸、数据等。

8.1.1本次磋商供应商应按本磋商文件要求提交商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致磋商被拒绝。（具体填写要求及格式详见磋商文件第六章）。

8.1.2根据前附表的要求，投标截止时间前上传经过CA签章的加密电子响应文件。未递交电子响应文件的将予以否决。

8.2响应文件要求内容

商务部分

1、*磋商函

2、*法定代表人身份证明书

3、*法定代表人授权委托书（如有）

4、*具有独立承担民事责任的能力证明文件（见格式）

5、*具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件（见格式）

6、*具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件（见格式）

7、*有依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件（见格式）

8、*参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件（见格式）

9、*落实政府采购政策需满足的资格要求

10、*有效的营业执照副本

11、*银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息

12、*磋商保证金凭证

13、*特定资质

14、*诚信投标承诺书（见格式）

15、*单位负责人控股、管理关系承诺书（格式自拟）

16、供应商认为需要提供的其他材料

- 技术部分：

1、供应商情况介绍

2、类似项目业绩

3、项目管理机构

4、监理大纲

5、供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

价格部分：

1、*报价一览表（见格式）；

8.3响应文件规格幅面（A4），全部打印，供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。按照磋商文件所规定的内容，统一编目、编页码装订，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商自行承担。

为方便评审，技术文件中的各项表格必须按照磋商文件第六章格式要求制作。

8.4磋商保证金*

8.4.1供应商须开标前按前附表要求提交磋商保证金。磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。

8.4.2未按规定提交磋商保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的，将被视为响应无效。

8.4.3采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后，采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（1）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

（2）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；

（3）成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商。

8.4.4有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

8.5磋商报价、服务期、质量标准*

8.5.1供应商报价不得超过招标控制价。

8.5.2供应商要按项目内容、报价表(统一格式)的内容填写报价，并由法定代表人或供应商委托代理人签署。

8.5.3采用综合评分法的，最低报价不能作为成交的保证。

8.5.4服务期、质量标准规定以前附表为准。

9.磋商内容填写说明

9.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

9.2供应商未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该磋商。

9.3响应文件应严格按照磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交，将被视为不完整响应的响应文件，其磋商有可能被拒绝。

9.4首次报价一览表是在磋商会议上报价的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10.响应文件的有效期*

10.1本项目响应文件的有效期为90日历天，响应有效期少于规定期限的，其响应无效。

11.响应文件的签署及规定

- 11.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

- 11.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

- 11.3供应商应按照磋商文件要求，供应商对本磋商文件第六章“响应文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置填写供应商全称并加盖与供应商全称相一致的标准公章，同时在该处经法定代表人或供应商委托代理人签字或加盖本人签名章，否则按磋商无效处理。

- 11.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的磋商行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

- 11.5供应商应按本磋商文件所要求的上传加密电子文件提交响应文件。

- 11.6响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商委托代理人签字。

- 11.7因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

- 四、响应文件的递交*

12.响应文件的递交

电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在山西省政府采购网（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/）政采云平台完成递交（上传）。

13.提交响应文件截止时间

13.1投标人提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

14.响应文件的提交、补充、修改和撤回

14.1本项目使用山西政府采购平台。供应商根据竞争性磋商文件及山西政府采购平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

14.2供应商修改响应文件的要求应由供应商法定代表人或供应商委托代理人签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件及山西政府采购平台要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。

14.3在截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

- 五、磋商程序和要求

15. 解密及开启

15.1采购人、采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

15.2本项目解密使用山西政府采购平台。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因供应商原因导致的解密失败，视为响应无效。

15.3供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

15.4供应商不足3家的，不予解密。

16.组建磋商小组

16.1采购人根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组由3人以上的单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

16.2磋商小组成员按照《政府采购评审专家管理办法》（财库[2016]198号），履行评标职责及保密义务。

17.磋商程序

17.1磋商前资格性审查

评审工作开始后，磋商小组须对各磋商响应文件所提供的资格证明是否符合采购人的要求进行审核。资格审查不合格的不能进入下一步符合性评审。

17.2符合性审查

磋商小组须审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

磋商小组在资格审查、符合性审核之后，应该对审核情况做详细记录。资格审查、符合性审查不合格的不能进入下一步磋商评审。

17.3磋商小组依据磋商内容要点，结合供应商的情况，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商次数由磋商小组视情况决定。

18. 磋商文件的变动

18.1根据磋商的情况，磋商小组可以对磋商文件进行实质性变动，进一步明确或修正采购的具体要求。变动的要求如下：

18.2除采购需求中的技术、服务要求、合同草案条款等方面以外，不得改变竞争性磋商文件其他要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

18.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

18.4实质性变动的内容所引起价格的变化不能超出政府采购预算。

19.响应文件的重新提交

19.1供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

19.2磋商小组根据供应商重新提交的响应文件，可继续进行有关事项的磋商。

20.响应文件澄清、说明或补正

20.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由磋商小组专家共同签字。

20.2供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商委托代理人的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以拒绝。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.最后报价的确定

21.1磋商小组可以要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

21.3 最终报价以书面形式须由法定代表人或其授权代表签字后，在规定的时间内密封送交磋商小组。

21.4 最终报价逾时不交的，可视同供应商自动退出磋商，采购人应当退还供应商的磋商保证金。

21.5 各供应商最终报价作为综合评分中报价得分的评分依据。

22.详细评审

磋商小组只对实质上响应磋商文件的进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件第三章“评审标准和办法”。

23.确定成交人

23.1磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价较低的排名优先。

24.评审过程保密

24.1磋商会议之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

25.报告违法行为

25.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 重新采购

26.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

26.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算价的供应商不足3家的（“市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”(财库〔2014〕214号)，提交最后报价的供应商可以是2家。“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）”（财库〔2015〕124号），符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行）。

26.2磋商小组应做出书面报告，采购机构应当将终止原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。

- 六、签订合同

27.成交通知

27.1  成交人确定后,采购代理机构（或采购）人将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交人发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.2采购代理机构（或采购人）对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

27.3成交通知书是合同的组成部分。

27.4成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后十日内，应按照磋商文件前附表的规定，向采购人提交履约担保。

27.5成交供应商没有按照规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

27.6供应商有下列情形之一的，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）提供虚假材料谋取中成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

28.签订合同

28.1 成交人应在接到成交通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

28.2 成交人应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

28.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 七、保密和披露

29. 保密

采购人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

30. 披露

30.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

30.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问、质疑与投诉

31.1质疑与投诉依照《政府采购质疑和投诉办法》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书面送达并当面办理相关接收手续。供应商不在法定质疑期内提出的质疑函予以拒收。供应商不符合要求的质疑函，在法定质疑期内及时补充完整。补正后仍不符合规定的，不予受理，作为质疑不成立处理。

31.2 质疑应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

31.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

31.3.2质疑项目的名称、编号；

31.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

31.3.4事实依据；

31.3.5必要的法律依据；

31.3.6提出质疑的日期。

31.4采购代理机构、采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不涉及商业秘密。

31.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向提起投诉。

31.6投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

31.6.1投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

31.6.2质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

31.6.3具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

31.6.4事实依据；

31.6.5法律依据；

31.6.6提起投诉的日期。

31.7采购人、采购代理机构应接收质疑函联系电话和通讯地址等信息见竞争性磋商须知前附表。

- 九、违约处罚

32.发生下列情况之一，供应商的磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

32.1磋商会议后在响应文件有效期内，供应商撤回其磋商；

32.2在评审期间，供应商企图影响采购机构或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

32.3成交人未按本磋商文件规定签约；

32.4成交人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

32.5供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

十、其他规定

33.供应商获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关规定材料。详见须知前附表

34.代理服务费

34.1成交供应商应按磋商文件前附表规定交纳采购代理服务。详见费须知前附表

35.解释权

- 竞争性磋商文件磋商须知前附表和其它内容不一致，以前附表为准。采购需求和合同条款不一致以采购需求为准。响应文件的内容和评审内容不一致，以评审内容为准。

# 第三章 评审标准和方法

1.总则

1.1磋商小组

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.2评标方法

综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序确定成交供应商的评审方法。

2.磋商程序

2.1响应文件的初步评审

2.1.1资格评审

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书 | 1、法定代表人身份证明书内容齐全，签署符合要求。 2、投标人代表投标的，需同时具备法定代表人授权委托书，且内容齐全，签署符合要求。 |
| 2 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力； | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具有有效的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； | 对供应商提供的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件的有效性、完整性、符合性进行审查 注：未按磋商文件要求提供材料或提供的材料不符合磋商文件要求或扫描件不清楚无法确定内容的，响应无效。 |
| 8 | 基本资质 | 有效的营业执照副本； | 有效且符合文件要求 |
| 9 | 基本资质 | 银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息； | 符合文件要求 |
| 10 | 基本资质 | 磋商保证金交纳凭证 | 磋商文件中有提交投标保证金规定的，须按要求足额交纳，且提供真实有效的保证金交纳证明文件。 |
| 11 | 特定资质 | 对供应商提供的本项目的特定资格要求证明材料的有效性、完整性、符合性进行审查 | 供应商须具备工程监理综合资质或市政公用工程专业监理乙级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理服务能力，拟派本项目总监理工程师须为本单位注册的市政公用工程专业国家级注册监理工程师； |
| 12 | 基本资质 | 诚信投标承诺书； | 提供供应商诚信投标承诺书。 未按磋商文件要求提供诚信投标承诺书的，响应无效。 |
| 13 | 基本资质 | 单位负责人控股、管理关系承诺书 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按废标处理。 |
| 说明：1、提供的复印件不清晰、无法辨认查看原件，如不能提供该项内容将视为无效。 2、提供的内容不符合规定，该项内容视为无效。 3、资格检查内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备磋商资格，且不允许在开标后补正。 4、依法免税或不需要缴纳社会保障金的磋商供应商，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。 5、上述表中所列内容如与本项目所属行业的相关规定有不符之处，以行业相关规定为准。 |  |  |  |

2.1.2符合性评审

| 序号 | 审查项目 | 评审内容具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照或事业法人证书、资质证书一致 |
| 2 | 响应文件的报价 | 报价唯一且未高于最高限价 |
| 3 | 响应文件签字盖章 | 签字、盖章齐全且符合磋商文件规定 |
| 4 | 响应文件有效期 | 符合磋商文件规定 |
| 5 | 保证金 | 符合磋商文件规定 |
| 6 | 合同履行期限 （服务期） | 符合磋商文件规定 |
| 7 | 质量标准 | 符合磋商文件规定 |

2.1.3资格评审、符合性评审不合格的不能进入下一步磋商评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当写出评审意见，供应商不再进行磋商，磋商小组应当场告知供应商。

2.1.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，应予以否决：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.1.5有下列情形之一时，磋商小组应予废标，并将理由通知所有供应商。废标的情形：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算价的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.2响应文件澄清、说明或补正

2.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组应采用书面形式并由专家共同签字。

2.2.2供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商委托代理人的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以拒绝。

2.3磋商及最后报价

2.3.1围绕磋商要点，磁商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商，磋商次数由磋商小组视情况决定。并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，具体步骤为：

（1）供应商向磋商小组作陈述；

供应商须结合磋商文件要求，对所报价的项目服务承诺、完成时间、报价业绩等向磋商小组进行陈述。

（2）磋商小组依据磋商要点，结合供应商陈述情况，与供应商进行磋商。

（3）结合供应商的陈述情况，与供应商进行磋商澄清，供应商应就磋商内容进行书面答复。必要时与各供应商进一步进行磋商。

2.3.2根据磋商的情况，磋商小组可以对磋商文件进行实质性变动，除采购需求中服务要求、合同草案条款等方面以外，不得改变竞争性磋商文件其他要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.3.3磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.3.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.3.5最后报价的确定：最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2.3.6磋商小组以最后报价为基础，依次对报价最后报价的算术修正及政策调整，用修正后的价格参与评审，最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

2.3.7磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

（1）供应商对实质性变动不予确认的；

（2）未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

（3）如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定采购预算金额的；

（4）响应文件中出现可选择性或可调整的报价的；

（5）最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的。

2.4综合评分评审

2.4.1由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

| 评 定 内 容 及 标 准 |  | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 一、供应商资信 |  | 16分 |
| 1.企业同类型项目案例 项目案例以供应商近三年完成的同类项目业绩为准；每有一个得2分，满分6分， 不提供不得分。 注：供应商绩证明材料以中标通知书和合同协议书为准。 |  | 6分 |
| 2、供应商拟派总监理工程师业绩 供应商拟派项目总监近三年担任过同类项目的总监理工程师，每有一个得2分，满分4分， 不提供不得分。 注：供应商拟派总监理工程师证明材料以中标通知书和合同协议书为准。 供应商业绩和拟派总监理工程师业绩不可以重复计分。 |  | 4分 |
| - 3.人员配备 - 除总监理工程师外，供应商拟投入本项目的技术团队成员具备相关专业高级职称的，每提供 1 名得 2 分（最高得 4分）； 技术团队成员具备相关专业中级职称的，每提供 1 名得1分（最高得2分），不提供不得分。 |  | 6分 |
| 二、价格 | 10分 |  |
| 1、本项目专门面向中小企业采购，不再执行中小企业价、评审优惠的扶持政策（监狱企业、残疾人企业视同小微型企业）。 磋商基准价：指满足磋商文件要求且经算术修正计算后投标价格最低的投标报价，其价格分为满分，其他投标人的投标价格分按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100，计算至小数点后2位，四舍五入。 | 10分 |  |
| - 监理大纲 | 74分 |  |
| - 质量控制措施。包括质量控制的①内容、②目标、③依据、④程序、⑤方法、⑥措施、⑦关键部位的旁站监理、⑧难点要点分析及控制措施。每提供1点内容全面且合理得2分，内容缺失或提供材料有缺陷的得1分，不提供不得分，共16分。 | 16分 |  |
| - 安全生产监理工作。包括安全生产监理工作的①内容、②目标、③依据、④程序、⑤方法、⑥措施、⑦难点要点分析及控制措施。每提供1点内容全面且合理得1分，内容缺失或提供材料有缺陷的得0.5分，不提供不得分，共7分。 | 7分 |  |
| - 进度控制。包括进度控制的①内容、②目标、③依据、④程序、⑤方法、⑥措施、⑦难点要点分析及控制措施。每提供1点内容全面且合理得1分，内容缺失或提供材料有缺陷的得0.5分，不提供不得分，共7分。 | 7分 |  |
| - 投资控制。包括投资控制的①内容、②目标、③依据、④程序、⑤方法、⑥措施、⑦难点要点分析及控制措施。每提供1点内容全面且合理得1分，内容缺失或提供材料有缺陷的得0.5分，不提供不得分，共7分。 | 7分 |  |
| - ①合同管理、②信息管理、③.组织协调。每提供1点内容全面且合理得4分，内容缺失或提供材料有缺陷的得2分，不提供不得分，共12分。 | 12分 |  |
| - 项目监理机构的①组织形式、②人员配备、③岗位职责分工。每提供1点内容全面且合理得4分，内容缺失或提供材料有缺陷的得2分，不提供不得分，共12分。 | 12分 |  |
| - 造价控制措施①重点明确详细、②监理措施方案有力、③针对实施性强。每提供1点内容全面且合理得3分，内容缺失或提供材料有缺陷的得2分，不提供不得分，共9分。 | 9分 |  |
| - 参与项目建设的各方关系的①协调措施、②合理化建议。每提供1点内容全面且合理得2分，内容缺失或提供材料有缺陷的得1分，不提供不得分，共4分。 | 4分 |  |

2.4.2评审要求

（1）供应商同类项目对应的合同扫描件和中标通知书为准；要求合同扫描件必须提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页，复印件须逐页加盖供应商公章。

（2）同类工程是指市政监理业绩，一般不区分规模。

（3）评审内容需要的证书、证件的复印件应当清晰的编入响应文件。

（4）本办法“近”是指从开标日算起的时间，三年是指开标日前三年内。

（5）缺项或者完全不符合大纲评分要求时可打0分，非0分项不应低于该项满分的60%，监理大纲的最终得分为磋商小组成员的有效评分的算术平均值。

2.4.3汇总

磋商小组各成员应当独立对每个响应文件进行评价、评分，汇总资信业绩部分得分、报价得分、监理大纲得分即为供应商的总得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.确定成交人和成交价

3.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定得分最高的供应商为成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评分和最后报价也相同的，按照资信得分由高到低的顺序确定。磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

3.2成交人的最后报价即为成交价。

3.3磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

# 第四章 采购需求

1、项目概况及商务要求

1.1项目名称：芮城县城镇排水管网雨污分流改造工程-亚宝路(洞宾街-工业街)、育英路(舍利街-洞宾街)雨污分流改造工程监理

- 1.2建设地点：芮城县

- 1.3项目规模：亚宝路（洞宾街-工业街）排水管网雨污分流改造工程。主要设计内容包括：亚宝路（洞宾街-大禹街）现状合流排水渠挖除，新建雨水管道，双侧布置，西侧管径 d1000mm，东侧管径 d1200mm，亚宝路（大禹街-工业街）现状合流管道清淤修复改造作为雨水利用，现状排水管道清淤2190m；新建雨水管道，管径 d1200～d1500mm，全长约 2811m，雨水工程新建检查井 81 座；新建污水管道，管径 DN400～d800mm，全长约 2492m。污水工程新建检查井 92 座。拆除及恢复现状车行道、人行道等及相关附属设施。                                                                                                                           育英路（舍利街-洞宾街）排水管网雨污分流改造工程。主要设计内容包括：现状合流排水管渠拆除，新建雨污水管道。新建雨水管道，双侧布置，d1200mm，全长约 1024m；新建污水管道，双侧布置，DN500mm，全长约 1350m。拆除及恢复现状车行道、人行道等及相关附属设施。

- 1.4采购预算价：418600元

- 1.5合同履行期限（服务期）：签订合同之日起至缺陷责任期满止

1.6采购方式：竞争性磋商

1.7质量标准：合格且满足采购人要求

1.8付款方式：签订合同时，双方协商。

2、监理范围与监理工作内容

2.1监理范围：本项目施工全过程监理及后续相关服务。

2.2监理目标

质量控制目标：达到发包人与承包人合同中约定的设计、规范、质量和技术标准。

投资目标：发包人与承包人合同中约定的合同总价。

工期目标：发包人与承包人合同中约定的开、竣工时间。

2.3监理工作内容：工程质量、进度、投资、安全控制，合同管理、信息管理，协调工程实施过程中相关关系等。协助发包人做好工程造价和建筑材料进场管理工作。工作重点是代表发包人履行现场监督管理职责，为发包人把好工程质量验收关。

2.4监理依据技术规范

（1）监理工作参考《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《施工旁站监理管理办法》组织实施。

（2）现行的国家、行业相关施工及验收规范，以及采购人提供的设计图纸中明确的施工及验收规范（如有)。

（3）一般现场设施、安全防护设施和环境保护执行国家、省及行业相关文件规定。以上规范如有不详之处，请参照国家、地方和行业最新相关法律法规和标准。

3、监理服务要求

3.1总则

- 工程质量、进度、投资、安全控制，合同管理、信息管理，协调工程实施过程中相关关系等。协助发包人做好工程造价和建筑材料进场管理工作。工作重点是代表发包人履行现场监督管理职责，为发包人把好工程质量验收关。

（1）熟悉设计文件与图纸、熟悉施工合同文件，并对其存在的问题向采购人提出意见与建议。

（2）参加采购人组织的设计技术交底会，对交底中澄清的问题做好记录，并将整理的纪要报委托人备案。

（3）审查并确认、签发设计图纸和技术文件。

（4）审查并批准总承包人提交的施工组织设计，施工技术方案，技术措施安排，安全防护措施，提供材料清单等，并将审查意见报采购人。

（5）定期主持工地例会，解决施工中的各种专项问题并作出会议纪要。

（6）参加由采购人主持的重大技术问题的讨论。

（7）会同总承包单位对有关工程图纸及设计变更做出解释和说明，发出图纸变更令，在现场协助总承包方代表解决施工期间出现的设计、技术问题。

（8）对于工程实施过程中发生的设计变更，应从对工程质量、进度、投资等三方面的影响进行评估，提出意见并报招标人决策。

（9）督促、检查总承包人安全施工、文明施工。

（10）其他合同谈判时约定的事项。

3.2质量控制

（1）核查总承包人关键技术工种、岗位进场人员的资质，包括技术水平、工作能力、工作态度等，核查承包人进场的施工机械设备的数量、质量、种类、能力及状况，对不符合合同规定要求的人员和设备，有权令其更换或添置。

（2）审批总承包人采用的技术规范及施工规程等质量标准文件。

（3）审查总承包人的质量控制措施，特别是重点部位，关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。依据合同规定，对施工前的准备工作进行检查，对施工工序、资源投入进行监督。督促承包人严格执行施工要求和图纸上的规定及技术规范，确保质量满足合同要求。

（4）审查、批准由总承包人提交的质量检查规定和方法，必要时，依据合同与规范制定各类施工质量检查的补充规定，及时检查、抽查工程质量，特别是覆盖的基础工程和隐蔽工程。对工程质量进行签证和评定，严格控制工程质量。主要内容包括：

①审批总承包人在施工过程中各工序的质量自检报告，按施工合同的要求进行质量控制和评定；

②对总承包人试验室的试验人员资质、各种试验仪器的计量检验证明，试验项目及其要求、成果进行全面检查；

③总承包人未按设计图纸、技术规范、操作规程进行施工时，依据合同应责令其停工、返工，并报告招标人；

④对未签证或验收不合格的工程，通知承包人限期返工，重新验收合格后，方可进入下一道工序，或交付使用，并及时报告招标人；

⑤审查用于永久工程的各种工程材料、构件、设备的合格证，材质化验单，严禁使用不合格产品，并监督其撤出施工现场；

⑥在施工现场对工程质量、安全、施工活动等进行跟班检查与巡视，检查施工技术措施和安全防护措施落实情况，关键工序、重点部位实行旁站监理，并做好现场监理日记；

⑦监督检查和复验总承包人的施工测量成果；

⑧对已完成的施工工序，总承包人报送的工程质量验评资料进行审核，提出明确的评价意见。所有质量缺陷及时下达监理通知，要求承包人进行整改，重大质量问题的处理方案报招标人批准后执行；

⑨根据国家有关验收规程和合同规定，组织单元工程验收和隐蔽工程验收。审查承包人提交的阶段验收和竣工验收有关资料，参加阶段验收和竣工验收，参与工程移交。在《建设工程质量管理条例》第四十条规定的质量保修期内，由于承包人施工原因造成的质量问题，监理人应承担相应的责任。

（5）其他合同谈判时约定的事项。

3.3进度控制

（1）督促招标人按合同规定落实必须提供的施工条件，组织向总承包人移交施工场地；检查承包人的开工准备情况；按照合同规定及授权，发布工程开工令。

（2）依据合同中确定的工程控制性进度计划，审查并批准总承包人提交的施工总进度计划、资源配置，检查其实施情况，督促总承包人按施工进度计划实施工程施工。

（3）审查和批准总承包人提出的年、季、月施工进度计划及施工方案，并跟踪检查、控制进度，记录计划的实施情况。当发生实际进度与计划进度有实质性偏差时，及时向承包人发出书面指示，向招标人提出“进度分析报告”。

（4）发生由于总承包人的原因使工期延误时应督促承包人提出补救措施。如属于招标人的原因引起工期延误，应向招标人提出报告，并提出应采取的补救措施供委托人决策。

（5）主持监理合同授权范围内的有关协调工作，写出工程进度协调会议纪要，提出监理对工程进度的意见。

（6）在收到总承包人月进度报告后，7天内提出审查意见，并将审查意见及承包人的进度报招标人备案。

（7）其他合同谈判时约定的事项。

3.4费用控制

（1）审查、批准总承包人提交的资金流向和年度（或季度）用款计划，并报招标人备案。

（2）对质量验收合格的工程量进行现场计量，审查总承包人提交的工程量清单和工程款支付申请表，签署工程款支付证书。

工程结束时，核实最终工程量，审查总承包人的竣工结算报表，与招标人总承包人协商一致后签发竣工结算文件和最终工程款支付证书，报招标人批准。

（3）按照合同规定及招标人授权，从项目功能、质量、工期等方面审查工程变更方案，分析并与各方协商确定变更的工期与费用，发布变更指令。

（4）定期对工程项目造价目标进行风险分析，向招标人提交监理项目的费用控制分析报告，并提出防范性对策。

（5）及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。

（6）其他合同谈判时约定的事项。

3.5安全生产监督管理

协助项目法人根据有关安全规定，进行安全施工管理。监督检查承建单位安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施，参加项目法人组织的安全大检查。遇到威胁安全的重大问题，有权发出“暂停施工令”。 合同协调管理

（1）在委托授权范围内管理工程施工承包合同的执行，全面掌握施工承包人及其分包单位的项目负责人、技术负责人和有关工种负责人的基本情况与施工情况，对不能满意的履行合同的任何成员提出警告直至报告招标人，建议逐出工地。

（2）当工地发生“工程暂停”的必须情况时，及时向招标人报告，针对“暂停”原因，提出处理意见。当具备“复工”条件时，及时取得招标人同意，指令承包人继续施工。

（3）当施工过程中，发现原设计存在缺陷，需要进行工程变更，或委托或承包人提出需要进行工程变更时，监理工程师应立即搜集有关资料，对变更的费用与工期作出评估，报告招标人，并在招标人授权后，与承包人进行协商，并提出协商意见，报告招标人，由招标人采取适宜的措施。

（4）分析、研究评价承包人或招标人可能提出的索赔要求，参与研究并协助做出对索赔的处理意见和决定。

（5）当出现任何因素引起的工程延期及工程延误时，应研究实际情况并与有关方面协商向招标人提出“延期”或“延误”的处理建议。

（6）参与工程合同争议、仲裁等有关问题的处理，公平对待有关各方，提出必要的证据资料、意见和分析报告。

3.6信息协调管理

（1）收集、记录分析工地质量控制、费用控制、进度控制等与工程施工有关的所有信息，包括重点工程部位隐蔽工程的照片，各种隐蔽工程验收资料，阶段验收资料等，定期向招标人报告工地情况，重大或重要事项随时向招标人报告。

（2）收集施工中的各种信息，包括招标人的信息、承包人的信息、工程监理信息、工地会议信息等进行加工整理和储存，供招标人的有关部门决策使用。

（3）按时提交旬报、月报、年报，包括质量控制，投资分析、进度分析等报告，以及各类专题报告，年终总结的最终监理报告。

（4）做好有关工程资料和文件的汇总管理体工作，随时接受招标人及政府有关质检部门的监督检查。

4、其它要求

4.1依据设计文件的要求，监理工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

4.2接受业主领导并严格按照现行规范开展监理工作，及时了解并掌握国家新政策、新规范的执行及适用，保证工程质量。

4.3工程开工前，对工程的单元进行划分，明确分部、分项、检验批的划分办法，印发工程验收、质量控制、资料归档的具体办法和要求，并对建设单位、监理单位、施工单位相关人员进行培训；监理机构所有人员必须到位，且不能私自离开，离开半天及以上，需向总监及建设单位负责人请假，批准后方可离开，否则处罚每天一次500元。

4.4安全监管除按照国家、地方对安全管理要求外，还要服从甲方安全管理要求。

4.5监督施工单位劳务分包协议的按时签订和劳务人员的考勤考核。

4.6每天统计当日完成的各项工程数量并进行工程数量累加，对工程完成量进行动态管理和向甲方进行周报。

4.7服从甲方其它工程管理的要求。

# 第五章 监理合同

第一部分  协议书（仅供参考）

委托人（全称） ：                       监理人（全称） ：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、 自愿、公平和诚信的 原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：                             ；

2. 工程地点：                             ；

3. 工程规模：                      ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：               元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A  相关服务的范围和内容

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：         ，身份证号码：        ，注册号：             。

- 五、签约酬金

签约酬金（大写） ：                              (¥               ) 。

包括：

- 监理酬金：                                  。

- 相关服务酬金：                              。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：                           。

（2）设计阶段服务酬金：                           。

（3）保修阶段服务酬金：                           。

（4）其他相关服务酬金：                           。

- 六、期限

1. 监理期限：

自         年    月    日始，至         年    月     日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自      年     月    日始，至       年     月     日止。

（2）设计阶段服务期限自      年     月    日始，至       年     月     日止。

（3）保修阶段服务期限自       年    月    日始，至        年    月    日止。

（4）其他相关服务期限自       年    月    日始，至       年     月    日止。

- 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按

本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：           年         月       日。

2. 订立地点：                                  。

3. 本合同一式     份，具有同等法律效力，双方各执       份。

委托人：   （盖章）                       监理人：   （盖章）

住所：                                     住所：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人或其授权                        法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                          的代理人：（签字）

开户银行：                                开户银行：

账号：                                     账号：

电话：                                      电话：

传真：                                     传真：

电子邮箱：                                 电子邮箱：

第二部分   通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋 予的含义：

1.1.1 “工程 ”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人 ”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人 ”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人 ”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人， 及其合法的继承人。

1.1.5 “监理 ”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及 合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相 关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务 ”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修 等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作 ”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作 ”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构 ”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师 ”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主 持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金 ”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金 ”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载 明的签约酬金额。

1.1.13 “ 附加工作酬金 ”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方 ”是指委托人或监理人；“双方 ”是指委托人和监理人；“ 第三方 ”是指除 委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “ 书面形式 ”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、 电子数据交 换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天 ”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“ 月 ”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力 ”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴 动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应 以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本 合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2） 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录 A、附录 B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签 署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关 规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题 会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工 方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7） 审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9） 审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12） 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性， 并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13） 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人 审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工 承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16） 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验 收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18） 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争 议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机 构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理 工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师 时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他 监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同 履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出 处置意见。 当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应 提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事 宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时， 应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求 承包人予以调换。

2.4.5 项目总监和建筑、安装监理工程师未经委托人同意，离开工地现场，每人每天扣除违 约金 5000 元，该违约金在计量支付中扣除。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文 件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另 有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同 终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构 的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委 托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部 条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同 后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监 理人， 由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给 予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定， 向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿 金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商 确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的 损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、 比 例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前， 向委托人提交支付申请书。支付申请 书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后 7 天 内， 以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按 第 7 条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人 在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人 应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加 工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人 应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加 工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由 此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作 相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作 相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外， 当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一 方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内， 由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继 续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除 之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情 况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内， 因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通 知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可 抗力外， 由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的 通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委 托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定 的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。 若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知， 自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付 至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约定应 付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提出监理人可以接 受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂 停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出 解除本合同的通知， 自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或 解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条 件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提 起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用， 由委托人支付，支付时间在专用 条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约 定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支 付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资 料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如 果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资 料，应当征得委托人的同意。

第三部分     专用条件

1. 定义与解释

1.1  解释

1.1.1 本合同文件除使用中文。

1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为：                。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：               。

2.1.2 监理工作内容还包括：                         。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括： 国家法律、行政法规，工程技术标准、规程、规范，工程建设合同 文件。

2.2.2 相关服务依据包括：   / 。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：                  。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：                                       。

- 在涉及工程延期        天内和（或）金额         万元内的变更，监理人不需请示委托人即

可向承包人发布变更通知。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：   。

2.6 使用委托人的财产附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  发包方  。

监理人应在本合同终止后   5    天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方 式为：双方清点交付。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：                                         。

3.2 答复

委托人同意在 3 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币   ， 比例为：  /    ，汇率为：  /   。 5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 |  |  |  |
| 第二次付款 |  |  |  |
| 第三次付款 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 最后付款 |  |  |  |

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：经双方法定代表人盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法 确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天） ×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务 期限（天）

6.2.2 附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天） ×正常工作酬金÷协议书约定的 监理与相关服务期限（天）

6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比 例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交          进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第         种方式：

（1）提请         仲裁委员会进行仲裁。

（2） 向            人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后      天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率； 奖励金额的比率为  /   %。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：           /             。 监理人申明的保密事项和期限：           /             。 第三方申明的保密事项和期限：           /             。

8.5 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的 资料的限制条件：                                                 。

9. 补充条款:                                                               。

附录 A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                 。

A-2 设计阶段：                                            。

A-3 保修阶段：                                           。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等） ：                            。

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

# 第六章 响应文件格式

供应商提交响应文件须知

供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：           （签字或盖章）

地址：

电话：

日期：      年   月   日

一、商务部分

1、磋商函

（采购人）：

（供应商全称）授权          （供应商代表姓名）          （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的               （项目名称、项目编号）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的开标日起的有效期内（    日历天）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的投标文件。

4、按磋商文件要求提供的投标报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的招标控制价时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：                   （办公）

（移动）

E-mail：

供应商：（填写全称并加盖公章）

供应商代表： （签字或盖章）

日　期：      年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

#### 2、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓    名：                 性  别：

年    龄：                 职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商：（填写全称并加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

日　期：      年    月    日

附法定代表人身份证复印件

#### 3、法定代表人授权委托书

（采购人）   ：

本授权书声明：注册于                   （供应商住址）的            （供应商名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的             （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

供应商：  (填写全称并加盖公章)

法定代表人：   （签字或盖章）

供应商代表：（签字或盖章）

附法定代表人及被授权人身份证复印件

#### 4、具有独立承担民事责任的能力证明文件

供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函

（采购人）  ：

本供应商现参与贵公司组织的                             项目（项目编号：                    ）的采购活动。依据磋商采购文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，具有独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

公司名称为：              ，统一社会信用代码为：               ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为：               ；基本开户银行为：                ；账号为：                  。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

#### 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）  ：

本供应商现参与贵公司组织的                              项目（项目编号：                      ）的采购活动。依据磋商采购文件相关规定，现郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目磋商文件规定的供应商资格要求。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

#### 6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）  ：

本供应商现参与贵公司组织的                              项目（项目编号：                    ）的采购活动。依据磋商采购文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日　期：

7、有依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件

供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）  ：

本供应商现参与贵公司组织的                                项目（项目编号：                         ）的采购活动。依据磋商采购文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前一年内严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字并盖章）

日      期：

#### 8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

供应商近三年无重大违法记录的承诺函

（采购人）  ：

本供应商现参与贵公司组织的                            项目（项目编号：                         ）的采购活动。依据磋商采购文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）经查证，本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单均为0记录；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录也为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

#### 9、落实政府采购政策需满足的资格要求

#### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于         行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加      单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业单位制造的货物（不包括使用非残监狱企业单位注册商标的货物。）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：监狱企业参加政府采购活动时，等同于小微企业，须提供《监狱企业声明函》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

10、有效的营业执照副本

#### 11、银行基本账户开户许可证或基本账户存款信息

#### 12、磋商保证金交纳凭证

#### 13、特定资质

#### 14、诚信投标承诺书（格式）

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加    （项目名称）   的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他报价人相互串通投标报价，不排挤其他报价人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他报价人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                                 基本账户：

投标单位（公章）：                         法定代表人（签字或盖章）：

15、单位负责人控股、管理关系承诺书（格式自拟）；

16、供应商认为需要提供的其他材料

### 二、技术部分

1、供应商情况介绍

包括但不限于供应商技术力量、经营业绩等。格式自拟

### 2、类似项目业绩

供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 须提供供应商同类项目相关证明材料。 |  |  |

### 3、项目管理机构

附表一、拟投入本项目工作的专业监理工程师

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 证书编号 | 拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本表后附拟投入本项目的专业监理工程师证书、身份证、学历证、业绩证明材料（如有）等复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二、拟委任的总监理工程师资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证 书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本工程任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联 系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写总监理工程师相关情况。

4、监理大纲

### 5、供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、价格部分

#### 1、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 （服务期） |  |
| 质量标准 |  |
| 总监理工程师/证书编号 |  |
| 备注 |  |

供应商：  （填写全称并加盖公章）

法定代表人：  （签字或盖章）

日　期：      年    月    日