竞争性磋商文件

项目编号：1404282025BCS00011

项目名称：长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目

采购单位：长子县林业局

采购代理机构：山西众标项目管理有限公司

二〇二五年三月

目       录

第一部分  竞争性磋商公告..............................1

第二部分  供应商须知..................................4

第三部分  评标标准和评标方法.........................24

第四部分  商务、技术要求................................32

第五部分   合同条款......................................36

第六部分   响应文件格式..................................39

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目 的潜在供应商应在山西省政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）下载磋商文件，并按规定上传加密的响应文件（下载磋商文件、上传响应文件需要使用CA数字证书）并于 2025年03月31日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1404282025BCS00011

项目名称：长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1710000.00元

控 制 价：1710000.00元

| 包号 | 标的名称 | 建设地点 | 预算金额 （元） | 小班号 | 作业面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目（包1） | 石哲镇 岳阳村 | 906300.00 | 1、2、3、5 | 1060亩 | 1号：侧:桃(杏) 2号：油:桃(杏) 3号: 侧:桃(杏) 5号：侧:桃(杏) |
| 2 | 长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目（包2） | 石哲镇岳阳村、常张乡西壁村 | 803700.00 | 4、6、7、8、9 | 940亩 | 4号：油:桃(杏) 6号：油:桃(杏) 7号: 油:桃(杏) 8号：油:桃(杏) 9号：油:桃(杏) |

项目概况：长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（人工造林）2000亩，设计共9个小班。工程实施地点：石哲镇岳阳村、常张乡西壁村。本项目栽植苗木25.3万株，其中：油松（侧柏）17.71万株，山桃（山杏）7.59万株。供应商所投报内容必须完全响应磋商文件所列内容。

合同履行期限（工期）：60日历天，管护期：2年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政采需满足的资格条件：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：项目经理须具备相关专业中级及以上职称。

4.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包项目下的政府采购活动。

6.供应商可投多包，只允许中其中一包。

三、获取采购文件

时间：2025年03月20日至2025年03月27日（法定节假日除外）

地点：山西省政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）

方式：通过“山西省政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸质版采购文件，供应商只有在“山西省政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件。

四、磋商文件提交

截止时间：2025年03月31日09点30分（北京时间）

地点：山西省政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）

五、开启

时间：2025年03月31日09点30分（北京时间）

地点：山西众标项目管理有限公司

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

2.其他事项：

2.1在线投标响应（电子投标）说明：

2.2本项目采用电子化交易；电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网—办事指南-下载专区”获取或“采云直播-山西政府采购供应商专场培训”观看操作视频；

2.3供应商在提交响应文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网—办事指南-下载专区”）

2.4各潜在供应商安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请供应商自行前往“山西省政府采购网—办事指南-下载专区”获取并安装；

2.5如有疑问，可致电技术支持热线：95763；

2.6开标时间起30分钟内供应商可登录“山西省政府采购网”在“项目采购-开标评标”模块对响应文件进行在线解密。若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败，则投标无效。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：长子县林业局

地    址：长子县南大街340号

联系方式：0355-8322337

2.采购代理机构信息

名    称：山西众标项目管理有限公司

地    址：山西省长治市潞州区长邯北路5号康宁居小区2号楼2单位102室

联系方式：0355-7469666

3、项目联系方式

联 系 人：任女士

联系电话：0355-7469666

- 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 长子县林业局 |
| 2 | 采购代理机构 | 山西众标项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目 |
| 4 | 项目编号 | 1404282025BCS00011 |
| 5 | 预算金额 | 1710000.00元 |
| 6 | 最高限价 | 1710000.00元（包1：906300.00元，包2：803700.00元） |
| 7 | 施工地点 | 石哲镇岳阳村、常张乡西壁村 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 采购内容 | 长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（人工造林）2000亩，设计共9个小班。工程实施地点：石哲镇岳阳村、常张乡西壁村。本项目栽植苗木25.3万株，其中：油松（侧柏）17.71万株，山桃（山杏）7.59万株。 |
| 10 | 合同履行期限 （工期） | 60日历天，管护期：2年。 |
| 11 | 质量要求 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准，达到合格标准。 |
| 12 | - 供应商应具备的资格要求 | （1）具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件； （2）本项目是否接受联合体参加：否 （3）本项目是否接受代理商参加：否 （4）本项目的特定资格要求：项目经理须具备相关专业中级及以上职称。 注：相关专业包含林业工程、 园林绿化工程、风景园林工程等。 |
| 13 | 电子响应文件 | 1、登陆山西省政府采购网政采云平台电子投标客户端上传加密的电子版响应文件。 2、投标截止时间前政采云平台上传经过CA签章的加密电子响应文件。逾期递交或未按要求递交响应文件的,采购人将予以拒收。 |
| 14 | 响应文件（资格证明文件） | 1、具有独立承担民事责任的能力 提供供应商有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件； - 2、开户许可证或基本存款账户信息 - 提供开户许可证或基本存款账户信息。 3、信用承诺函 长治市政府采购信用承诺函；（格式见第六部分） - 磋商保证金凭证 - 提供供应商磋商保证金缴纳凭证；（格式见第六部分） - 本项目特定资格要求 按照本部分序号12“其他特定资格条件”规定提交相关证明文件； 6、中小企业声明函 本项目将根据供应商提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第三部分。 |
| 15 | 响应文件（商务技术文件） | 1、供应商代表证明 （1）法定代表人参加磋商的，提供“法定代表人证明书”； （2）委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人证明书、法定代表人授权委托书”；（格式见第六部分） （3）自然人参加磋商的，提供个人身份证明影印件； 2、磋商函（格式见第六部分）； 3、报价一览表（见“响应文件格式”）； 4、施工组织设计； 5、项目管理人员配备； 6、供应商业绩； 7、供应商认为需要提供的其它技术材料等； 说明：以上内容涉及的格式资料详见第六部分； |
| 16 | 磋商保证金 | 磋商保证金的金额： 包1：9000.00元 包2：8000.00元 磋商保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 （1）采用金融机构、担保机构出具的保函 报价人提交的保函必须与招标投标项目一致，其有效期应当与投标有效期一致且真实有效。投标人在电子响应文件中需附保函的扫描件并加盖电子公章。 （2）采用转账方式 递交时限：投标截止时间前 递交方式：通过本单位基本银行帐户递交 招标代理机构的开户银行及账号如下： 收 款 人：山西众标项目管理有限公司 账户号码：141767478550 开户银行：中国银行股份有限公司长治太行东街支行 注：转账时请在备注栏中注明项目名称及包号。 |
| 17 | 响应文件 有效期 | 90日历天（从提交磋商文件之日起计算） |
| 18 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2025年03月31日09点30分（北京时间） 磋商地点：山西省长治市保宁门西街309号世纪城写字楼1105室 |
| 19 | 响应文件递交 地点 | 登录山西省政府采购网（http∶//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）在线提交加密后的电子响应文件 |
| 20 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3名，全部从山西省政府采购专家库终端随机抽取。 |
| 21 | 是否授权磋商小组直接确定成交人 | ¨是 þ否，推荐成交候选人：1名。成交人的确定最终由采购人确认。 |
| 22 | 现场勘查（或磋商前答疑会） | 本项目不集中举行答疑会或勘查现场。 |
| 23 | 磋商过程中根据磋商情况可能实质性变动内容 | 本项目的技术要求、商务要求、合同草案。 |
| 24 | 合同分包 | 本项目不接受合同分包。 |
| 25 | 政府采购 相关政策要求（如涉及的话） | 1、本项目涉及进口产品的要求： 本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 2、本项目涉及节能、环保产品的要求： （1）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 （2）采购标的涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”政府强制采购节能产品的，供应商应提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第六部分） （3）投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他产品将按照“第六部分评标方法和评标标准”给予加分。 3、本项目涉及正版软件的要求： 供应商需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 4、本项目涉及信息安全产品的要求： 投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8 类13 项），需提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 5、小型、微型企业参加本项目磋商要求： （1）须按照工信部联企业【2011】300 号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分），监狱企业参加磋商视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件； （2）小、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号的规定享受磋商货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表》（格式见第六部分）； （3）小、微型企业提供中型企业制造的货物视同为中型企业。 6、残疾人福利性单位参加本项目磋商的要求： （1）须根据财库【2017】141 号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第六部分）；（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任； （3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受磋商货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表》（格式见第六部分）。 7、本项目如涉及创新产品和服务的要求。 8、《山西省财政厅关于做好2024年度政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》。 注：本项目专门面向中小企业采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 26 | 政采智贷 | 凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。 |
| 27 | 代理服务费 | 根据国家发展和改革委员会发改办价格【2003】857号文，费率和计算办法按照国家发改委计价格【2002】1980号文规定执行，代理服务费在成交通知书发出时，由成交单位一次性支付给采购代理机构。 |
| 28 | 本项目所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属农林牧渔业。 |

- 一、总则

1.适用范围

1.1本磋商文件适用于本次采购活动的全过程。

2.定义

2.1 “采购人”指是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。 本项目的采购人见供应商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”指是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3 “供应商”指符合本磋商文件的规定和要求，获得磋商文件参加磋商，并向采购代理机构提交响应文件、最后报价的供应商。

2.4 “工程”指本磋商文件中所述工程及相关服务。

2.5“电子签章”指可通过山西政府采购平台正确读取签章信息的电子签章，电子签章包含供应商电子公章、法定代表人电子签章和授权代表电子签章。

2.6 本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目施工能力，符合并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。

3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备相关法律法规和本磋商文件中规定的条件：

3.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

3.3.2落实政府采购政采需满足的资格条件：本项目专门面向中小企业。

3.3.3本项目的特定资格要求：

项目经理须具备相关专业中级及以上职称。

3.3.4供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

3.3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4“电子签章”指编制投标文件时所使用的数字证书的电子签章，电子签章包含供应商电子公章、法定代表人电子签章和经授权的本项目的项目经理电子签章。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列六部分内容组成：

第一部分 磋商公告；

第二部分 供应商须知；

第三部分 评标标准和评分方法；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 合同条款；

第六部分 响应文件格式。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者投标没有对磋商文件做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1提交首次磋商文件截止之日前，采购代理机构（或采购人)可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购代理机构（或采购人)应当在提交首次磋商文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构（或采购人)应当顺延提交首次磋商文件截止时间。

6.2采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购代理机构（或采购人)将向所有已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商发出通知。

- 三、响应文件编制要求

7.响应文件的语言和计量单位

7.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人)就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.响应文件的组成及相关要求

8.1响应文件分为资格证明文件和商务技术文件。响应文件（资格证明文件）和响应文件（商务技术文件）按要求加密上传。

资格证明文件部分指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

商务技术文件部分指供应商提交的能够证明其提供的货物/服务满足磋商文件规定的文件。

响应文件的编制、加密上传及要求按第一章第四条规定执行。

8.2响应文件要求内容及编排顺序

（1）资格证明部分：

有效的企业营业执照副本(见‘响应文件格式’)；

开户许可证或基本存款账户信息；

信用承诺函(见‘响应文件格式’)；

磋商保证金凭证；

本项目特定资格要求；

中小企业声明函(见‘响应文件格式’)

（2）商务技术部分：

法定代表人身份证明书(见‘响应文件格式’)；

法定代表人授权委托书(见‘响应文件格式’)；

磋商函(见‘响应文件格式’)；

报价一览表（见“响应文件格式”）；

施工组织设计；

项目管理人员配备；

供应商业绩；

供应商认为需要提供的其他技术材料等；

以上内容必须在响应文件中附相关的有效证明材料（加盖单位电子章）。

8.3响应文件按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。

为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照磋商文件第六部分格式要求制作。

8.4报价

（1）本项目的报价采用人民币进行报价，供应商的报价应包含本项目所有内容的全部费用，并列出分项明细。如未提供明细，采购人将认为包含了所有费用。

9.投标内容填写说明

9.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应。

10.响应文件的有效期

10.1本项目响应文件的有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的响应文件将被拒绝。

11.响应文件的签署及规定

11.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

11.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的电子签章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3供应商应按照磋商文件要求，在响应文件的下方以及其他磋商文件要求的位置填写供应商全称并加盖电子签章。

11.4供应商须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，以审慎的态度明确、清楚地披露各项内容。

11.5供应商应按本磋商文件所要求的响应文件上传加密文件。

（1）供应商对本磋商文件第六部分“响应文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与供应商全称相一致的标准公章并经法定代表人或供应商代表签字，否则按投标无效处理。

- 四、响应文件的递交

12.磋商截止时间

12.1响应文件须按照规定的解密时间进行解密，供应商在规定的时间未进行解密、解密不成功的，报价无效。

13.响应文件的补充、修改和撤回

13.1供应商在响应文件解密截止时间前，可以对电子响应文件进行补充、修改或者撤回。

13.2供应商对电子响应文件的补充、修改应在电子响应文件上进行，修改完成后重新上传。

13.3在磋商文件要求的响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

- 五、评标程序和要求

本次磋商采取一轮磋商、二轮报价、综合评分的方式进行。

14. 成立磋商小组

14.1 采购代理机构根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

14.2 磋商小组负责完成响应文件的确认和具体的评审磋商事务，提出经磋商小组签字的评审报告。

14.3 磋商活动的组织工作由采购代理机构负责。

15. 确认响应文件

磋商小组对本磋商文件规定的磋商程序、磋商内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项进行书面确认。

16. 响应文件的审查顺序

磋商小组确认本磋商文件后，磋商小组成员按照随机顺序对响应文件进行审查。

17. 响应文件审查

17.1磋商小组进行资格性检查及有效性、完整性、响应程度审查，应严格遵循本文件第三部分评定和成交标准中的相关规定。

17.2 资格性检查，磋商小组对每个供应商提交的响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定参加磋商的供应商是否具备磋商资格。

17.3 有效性、完整性和响应程度审查，由磋商小组依据磋商文件的规定进行审查，以确定响应文件是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.3.1 在审查时，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。

17.3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在山西省政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中提出，供应商对磋商小组提出的澄清、说明或者补正的要求需加盖法人电子签章形式进行响应。

17.4未通过资格性检查或未实质性响应磋商文件规定要求的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组将及时告知有关供应商。

17.5实质性响应的响应文件是指与磋商文件的条款、条件和规格相符，根据本磋商文件规定的审查内容，经磋商小组认定的没有重大偏离或保留的响应文件。

17.6 重大偏离或保留系指响应人提供的货物/服务的主要技术性能、数量、方案和服务期限（工期）等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

18.确定参加磋商的供应商

18.1 磋商小组按照第17.1条对供应商提交的响应文件进行审查后，要依据磋商文件对每个符合相应资格条件，且通过有效性、完整性和响应程度审查的响应文件进行综合评估与比较，依法从符合相应资格条件的供应商中确定不少于3家的供应商参加磋商。

18.2 磋商小组根据本文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

19．磋商

19.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

19.2 磋商的顺序，按照参加磋商的供应商签到的顺序进行。

19.3 磋商内容包括报价、业绩、工期、施工组织设计以及磋商小组认为有必要明确的其它问题。

19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商情况，不进行任何实质性变动，供应商的响应文件全部实质性响应了磋商文件的要求，在满足3家以上供应商的竞争要求的情况下，进入最后报价。

20. 最后报价

20.1 磋商结束后，对响应文件做出实质性响应的供应商进行最后报价，最后报价在山西省政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）进行提交，供应商须在磋商小组确定的最后报价时间内进行报价，最后报价是供应商响应文件有效的组成部分。

21. 确定成交供应商

21.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。采用综合评分法评审，应按照磋商文件第三部分综合评分标准中规定的综合评分法评分细则进行。磋商小组根据综合评分情况，以评审得分最高的供应商确定为成交供应商，得分相同的，以报价最低的供应商确定为成交供应商。得分和最后报价均相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。

21.2 磋商小组组长根据磋商过程中形成的原始记录和评审结果编写评审报告，由磋商小组全体人员签字确认。

22.评审复核

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、磋商小组对客观评审因素评分不一致的；

D、经磋商小组认定评分畸高、畸低的；

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

23. 磋商保密

23.1 在磋商期间，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

23.2 磋商结束后，参与评审磋商的所有人员不得带走磋商现场的任何资料。

24. 关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、磋商或其它后续程序的，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，导致此前评审结果被取消，其相关的一切损失均由该供应商承担。

25. 采购项目终止

25.1 出现下列情形之一的，终止本次磋商活动：

A、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

B、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

C、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2 项目终止磋商后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，依法重新组织采购活动。

- 六、签订合同

26.成交通知

26.1成交供应商确定后，采购代理机构（或采购人）将在刊登本次招标公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

26.2采购代理机构（或采购人）对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

26.3成交通知书是合同的组成部分。

27.成交服务费

27.1本次招标按国家有关规定收取成交服务费。

27.2本项目招标代理服务费根据国家发展和改革委员会发改办价格【2003】857号文，费率和计算办法按照国家发改委计价格【2002】1980号文规定执行，成交服务费在成交通知书发出时，由成交单位一次性支付给采购代理机构。

28.签订合同

28.1成交供应商应在成交结果公告发布后尽快到采购代理机构领取成交通知书，并在本项目成交结果公告发布之日起30日内与采购人签订采购合同。

28.2成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 七、保密和披露

29.保密

29.1供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

30.披露

30.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

30.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、磋商文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 八、询问和质疑

31.供应商有权就招标事宜提出询问和质疑

31.1磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

31.2 供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序提出。

31.3 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

31.4 供应商认为磋商文件、采购过程、中标/成交者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以电子形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.5 质疑应以电子形式向采购人或代理机构提出，质疑函须经法定代表人签字并加盖公章。

31.6 质疑书应当附相关证明材料。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑材料按照一式二份提供。

31.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑函没有法定代表人签署并加盖单位公章的；

（3）质疑供应商不符合本项目特定资格要求的；

（4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（5）其它不符合受理条件的情形；

（6）质疑参照《山西省财政厅关于政府采购项目全面实施在线质疑的通知》（晋财购〔2023〕10号）。

31.9 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以电子形式通知质疑供应商和其他有关供应商（在发布本项目磋商公告的媒体上发布）。

31.10 供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

31.11 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

31.12投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

- 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 九、违约处罚

32.违约处罚

32.1发生下列情况之一，供应商的磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

（2）在评标期间，供应商企图影响采购机构或磋商小组的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）成交供应商未按本磋商文件规定签约；

（4）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

- 十、政府采购相关政策

依据政府采购的相关规定，如果投标单位或所提供的货物满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

（1）应该采购本国产品、工程和产品（是指所采购项目产品不允许采购进口产品的，必须采购本国产品）。

（2）采购项目中含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等”（以“★”标注）的，属于国家强制性采购产品，必须符合《节能产品政府采购清单》最新二期的要求，否则报价无效。其他列入《节能产品政府采购清单》的产品，在评审中优先采购（最终报价相等的前提下），查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http：//www.mof.gov.cn）；

中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）；

国家发展改革委网站（http：//hzs.ndrc.gov.cn）；

中国质量认证中心网站（http：//www.cqc.com.cn）。

（3）凡列入《环境标志产品政府采购清单》的产品均为政府优先采购产品，须按最新二期采购清单的要求执行。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先采购只列入一个清单的产品。查询网站为：

中华人民共和国财政部（http：//www.mof.gov.cn）；

中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）；

中华人民共和国环境保护部（http：//www.zhb.gov.cn）；

中国绿色采购网（http：//www.cgpn.org）。

（4）采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，投标单位须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则报价无效。

（5）小型和微型企业的评审要求：

根据《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）规定，对各采购单位对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，要在采购需求编制审查中予以明确，对符合规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。各地、各部门要高位区间落实政府采购评审优惠措施，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15％，特殊情况的不应低于10％，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5％，特殊情况的不应低于4％。政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为4％或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3％，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1％或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1％。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，声明函格式见附件。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（6）残疾人福利性单位的评审要求：

依据财库[2017]141号印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，对提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括实用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视为残疾人福利性单位，在本项目中满足采购需求、质量和产品相等的情况下给予最终报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（符合条件的残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，接受社会的监督，若与事实不符，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任）。

（7）监狱企业的评审要求：

依据财库[2014]68号印发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的要求，监狱企业在参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。在本项目中满足采购需求、质量和产品相等的情况下给予最终报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（未提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的证明文件不予认可）。

注：对满足上述要求的投标单位或报价产品不进行报价比例累计扣除，只选满足要求的最高比例进行扣除。

- 第三部分 评标标准和评标方法

一、评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他法律、法规的规定，本着公开、公平、公正的原则，制定本项目评标办法。

1、本项目采用综合评分法进行评标，综合评分法是将投标报价、施工组织设计、供应商和项目经理资信具体量化，并赋予相对权重分值，按照得分由高到低择优选择最佳供应商的方法。综合评分法不保证投标报价最低的供应商中标。

2、评标工作由磋商小组承担。磋商小组从山西省政府采购专家库终端随机抽取。

3、评标的内容包括：资格性、符合性审查，商务标准评审和技术标准评审。

4、磋商小组按照本办法，对供应商的响应文件进行独立评标。

5、磋商小组发现申请人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，磋商小组应当认定该申请人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

6、响应文件的澄清

（1）在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求申请人对所提交响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受申请人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

（3）磋商小组对申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

7、磋商小组根据评标原则及评标办法对响应文件进行评审，磋商小组按评审后得分由高到低的顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），确定成交人。

8、汇总计分时，取算术平均值计算，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

9、成交价的确定：成交人确定后，成交人的最终报价即为成交价。

资格审查内容及标准

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 评审 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  | 特定资格要求 | 有效且符合竞争性磋商文件要求 |
|  | 供应商为中小企业。 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准 |
| 说明 | 1、提供的扫描件不清晰、无法辨认，将视为无效。 2、提供的内容不符合规定，该项内容视为无效。 3、资格审查内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其投标无效，且不允许在投标截止时间后补正。 |  |

符合审查内容及标准

| 序号 | 要求 | 要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商函 | 符合磋商文件规定 |  |
| 2 | 响应文件签字、盖章 | 符合磋商文件规定 |  |
| 3 | 响应文件有效期 | 符合磋商文件规定 |  |
| 4 | 报 价 | 符合磋商文件规定 |  |
| 5 | 磋商保证金 | 符合磋商文件规定 |  |
| 6 | 工 期 | 符合磋商文件规定 |  |
| 7 | 质量要求 | 符合磋商文件规定 |  |
| 8 | 其他要求 | 符合磋商文件规定 |  |
| 说明 | 上述表中所列内容如与本项目所属行业的相关规定有不符之处，以行业相关规定为准。 |  |  |

详细评审只对初步评审合格的响应文件进行评审，评审采用百分制综合评分法，满分100分。按评审后得分由高到低顺序排列推荐供应商。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

采用综合评分法的，最低有效报价不能作为中标的保证。

本评标办法的标准总分为100分。标准总分的构成如下：

| 评 定 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- |
| 一、商务部分(15分) (由评标委员会共同认定) |  |
| 1、企业业绩（9分） 供应商自2022年3月至今承接的类似业绩，以中标通知书、合同（协议书）。每提供上述完整一份可得3分，最高得9分。不提供、提供不全或提供无效的不得分。 注：所附业绩必须是本企业业绩，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。 时间以合同签订时间为准。 2、项目经理业绩（6分） 供应商拟派项目经理自2022年3月至今承担项目经理的类似业绩，以中标通知书、合同（协议书）同时具备为准（每提供上述完整一份可得2分，最高得6分。不提供、提供不全或提供无效的不得分。 注：时间以合同签订时间为准，业绩证明材料必须体现项目经理姓名及职务。 |  |
| 二、技术部分（55分） |  |
| 施工组织设计（55分） | ##### 1、施工组织方案（10分） - 包括编制依据（至少包含编制原则、编制说明）、施工准备（至少包含前期技术、物资、劳动组织准备）、施工竣工验收、关键部位施工方案等，进行综合评分。 - 1)制定的项目施工组织方案内容完整、详细，目标任务明确，各项安排考虑全面完全满足本项目要求得10分； - 2)制定的项目施工组织方案较完整、详细、有针对性，安排可行的得7分； - 3)制定的项目施工组织方案虽全面阐述但未贴合项目实际情况，工作安排勉强实施完成工作的得4分； - 4）制定的项目施工组织方案方案内容混乱思路不清晰得1分； - 5）不提供的不得分。 |
|  | ##### 2、工程进度计划与保障措施（6分） - 包括工期计划安排、进度保障、工期保证承诺、恶劣天气下工期保障措施等。进行综合评分。 - 1）关键思路清晰、准确、完整，进度计划编制合理可行，对关键节点的控制措施有力、合理、可行的，保证工期的得6分； - 2）关键思路基本准确、完善，计划编制合理，或对关键节点有明确的控制措施得4分； - 3）关键思路不准确，内容虽有体现但进度明显不合理、不切实可行，计划编制笼统，或对关键节点的控制措施不明确的得1分； - 4）不提供的不得分。 |
|  | ##### 3、苗木及主要材料供应质量保障方案（6分） - 包括苗木及材料的运输、进场安排、苗木保护保存等方面内容，进行综合评分。 - 1)方案内容质量目标明确，保证措施完整准确，苗木及主要材料运输进场操作规范合理，管理运作流程清晰，苗木保存健全可行，整体保障方案考虑周全，完全满足本项目需求的得6分； - 2)方案内容质量目标较明确，保证措施较完整，苗木及主要材料运输进场操作规范可实施，管理运作流程笼统，苗木保存得当的得3分； - 3)方案内容缺项或不适用本项目得1分； - 4)不提供的不得分。 |
|  | ##### 4、项目班子配备情况（5分） 项目班子配备（至少包含组织机构人员配备、职能介绍）、劳动力计划（至少包含劳动力组织、劳动力进场配置说明）等。进行综合评分。 1)组织机构设置完善完整，劳动力安排合理可行针对性强，人员分工明确、岗位职责明晰，相关人员证件齐全的得5分； 2)组织机构设置较合理，劳动力安排基本可行，有一定的针对性，人员分工及岗位职责可满足项目需求的得3分； 3)以上内容有缺项或安排不合理得1分； 4)不提供的不得分。 |
|  | ##### 5、苗木养护期技术措施保障方案（5分） 根据提供的苗木养护期内提高苗木成活保存率的技术措施进行综合打分。 1)对提高苗木养护期成活保存率的技术措施编制内容完整、详细，有针对性，完全合理有丰富的实践经验或以往的效果案例的得5分； 2)对提高苗木养护期成活保存率的技术措施编制基本完整，没有实践经验，有可行性3分； 3)对提高苗木养护期成活保存率的技术措施不适用或明显内容混乱思路不清晰得1分； 4)不提供的不得分。 |
|  | ##### 6、质量安全保证体系与措施（5分） 包括施工安全保证措施、质量承诺、施工安全管理、安全管理人员安排、人员安全培训教育等。进行综合评分。 1）制定的质量安全保证体系与各措施方案内容详实，以上5项内容合理可行，针对性强的得5分； 2）制定的质量安全保证体系与措施方案5项内容均有体现，整体笼统得3分； 3）制定的质量安全保证体系与措施方案有缺项，但整体详细合理得2分； 4）制定的质量安全保证体系与措施方案有缺项，其他内容笼统得1分； 5）不提供的不得分。 |
|  | ##### 7、针对本项目的人工管护及补植补栽措施（5分） 包括人工管护措施、苗木补植补栽措施、季节性养护措施等内容，进行综合打分。 1)项目管护措施、养护措施及补植补栽措施内容编制完整、详尽、针对性强，完全合理可行的得5分； 2)项目管护措施、养护措施及补植补栽措施内容编制均有体现，整体操作性不强得3分； 3）项目管护措施、养护措施及补植补栽措施内容编制有明显缺项或措施不明确不适用于本项目得1分； 4）不提供的不得分。 |
|  | ##### 施工设备配置情况（4分） ##### 包括机械进场安排、机械配置等。进行综合评分。 1）机械进场安排方案内容阐述详细、完整、可行性强得2分；机械配置图文相应，明确使用范围、阶段和相关安排可满足施工需求得2分； 2）机械进场安排方案内容阐述不明确，进场安排时间不明确或不适用，可行性一般得1分；机械配置有安排但不明确得1分，网络截图不得分； 3）不提供的不得分。 |
|  | ##### 9、环境保护、消防、文明措施（6分） 包括施工现场环境保护、消防、文明等施工技术措施。进行综合评分。 1）以上措施每有一个内容描述详尽，对相关要素分析透彻，制定了合理可行的保障措施方案，针对性及准确性强的得2分，最高得6分； 2）以上措施每有一个内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或方案中未包括具体实施细节及措施； 3）不提供的不得分。 |
|  | ##### 10、应急保障措施（3分） 应对各种突发事件，制定有效的应急保障措施的全面性、合理性进行综合评分。 1）以上方案每有一个阐述贴合项目实际情况且方案中含具体实施细节得1分，最高得3分； 2）以上方案每有一个虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得0.5分，最高得1.5分； 3）不提供的不得分。 |
| 三、价格分（30分） 满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100 注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |  |

- 第四部分  商务、技术要求

一、建设规模及布局范围

1、长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（人工造林）2000亩，设计共9个小班。

工程实施地点：石哲镇岳阳村、常张乡西壁村。

建设内容：本项目栽植苗木25.3万株，其中：油松（侧柏）17.71万株，山桃（山杏）7.59万株。

二、造林模式

1.林种布局

林种全部为防护林。

2.造林时间、方法、 密度

造林时间为春季。造林方式人工栽植，密度平均110株/亩，栽植时将苗木扶正、踩实，严格按“三埋两踩一提苗”栽植法实施。

3.混交方式及树种配置

根据省林草局要求，坚持绿化、彩化和财化相结合，结合长子县实际，本项目全部营造混交林，实行块状混交，混交比例7：3，模式为油松(侧柏)、山桃（山杏）。

4.树种选择及苗木规格

造林树种坚持适地适树的原则，树种设计为油松(侧柏)、山桃（山杏）。油松（侧柏）为三年生营养大杯苗，苗高50cm以上，地径在0.6cm以上；山桃（山杏）两年生裸根苗，截杆苗高35cm以上，地径在0.6cm以上。所用苗木，均要严格选用I、II级优质壮苗。

5.整地方式及规格

根据立地类型整地采取鱼鳞坑整地方式，鱼鳞坑整地应就地取材, 禁止使用鱼鳞板。规格为0.6m×0.5m×0.4m, 株行距2m×3m，110穴/亩。 品字形排列，反坡成型，做到生土作梗，熟土回填。

6.造林适用技术应用

起苗时，容器苗保证土球(营养杯) 完好，裸根苗要注意做到不伤根、根系完整，运输过程中尽量减少苗木水分蒸发，用塑料篷布等覆盖保护，卸载苗木时轻拿轻放，不伤苗木。栽植时将苗木分级，并采用相应的技术保护措施，如：生根粉、根宝、石片覆盖等抗旱保水措施。山桃（山杏）裸根苗栽植采用“三埋两踩一提苗”技术规程进行栽植，栽植深度保持原土印，栽植前要用生根粉或根宝蘸根；油松(侧柏)采用容器苗栽植，栽植前用水浇透，栽植时须去袋栽植。

四、造林地生境保护

1、造林地的生物多样性保护

造林地的生物多样性保护措施包括栖息地保护、外来物种控制、珍稀濒危物种保护、混交林营造。

1.1栖息地保护，造林活动应注意对区域内古树名木及其生境、国家和地方重点保护野生动植物栖息地的保护，注意保留鸟巢、兽洞(穴)周围、野生动物隐蔽地的林木。营造纯林时，应适当保留天然植被作为生态廊道。

1.2外来物种控制，优先使用乡土树种。需要引进外来树种的，应先进行引种试验，证明未对当地物种、生态系统造成负面影响时方可使用。

1.3珍稀濒危树种保护，严格保护造林地的珍稀濒危树种、古树名木。在林地清理、未成林地抚育作业中，严格保留珍稀树种苗木和林木，为珍稀濒危树种的母树下种提供条件。

1.4混交林营造，提倡营造混交林，以针叶林为主的地区，应在条件适宜区域采取块状混交、植生组混交等方式营造一定比例的阔叶林，构建多样化镶嵌景观格局，提高生态系统健康稳定性。

2、施工现场安全防范措施

2.1实施岗前培训

造林前进入现场的人员要进行岗前培训，包括安全生产、栽植技术等，确保每位参与施工的人员具备相关安全技能和知识。

2.2确保工人安全

确保工人配戴劳动防护用品，严禁三轮违规拉人，乘车超载，疲劳驾驶等行为发生。

2.3安排专人负责防火

明确专人负责火源监控，严禁在山上抽烟、使用明火等，以防发生森林火灾事故。

3、林业有害生物防控措施

通过科学的营林措施，改善森林生态环境，增强森林抵抗力，预防和控制有害生物的繁殖和扩散。例如，选择适宜的树种、加强森林抚育等。

五、工期及售后服务

1.合同履行期限（工期）：60日历天，管护期：2年。

2、抚育管护要求：造林任务完成后，每年完成2次抚育，抚育内容为补植、松土、 除草、扩穴、去淤等。 时间分别为每年5月和8月，补植应根据造林地上苗木成活状况在春季、雨季和秋季进行。对新造林地要确定专人负责，确定管护范围，签订管护合同，全面加强管护和巡护工作，严防人畜危害，严防森林火灾。

2、技术保障

在造林实施上，实行径流林业整地，大苗栽植，严把整地造林和用苗质量关；在科技应用上，大力推广干旱阳坡造林技术。采取根宝蘸根，生根粉应用技术或石片覆盖，努力提高造林成活率。

- 六、质量要求：工程质量合格，符合国家及行业合格标准

七、验收标准及方式：本工程验收按照《造林技术规程》、《山西省造林种草管理办法（试行）》等规定执行。在项目实施期内开展三次查验，第一次检查验收在当年春季主体栽完后进行；第二次检查验收在当年秋季进行，第三次为竣工验收,合同期满进行。三次验收均采用第三方验收公司验收。

八、付款方式：以签订合同约定为准。

- 九、造林工程量：人工造林2000亩，抚育管护2年，本项目共栽植苗木25.3万株，其中：油松或侧柏17.71万株，山桃（山杏）7.59万株。

| 小班号 | 作业面积(亩) | 种苗 | 施工地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 440 | 侧:桃(杏) | 石哲镇岳阳村 |
| 2 | 235 | 油:桃(杏) | 石哲镇岳阳村 |
| 3 | 285 | 侧:桃(杏) | 石哲镇岳阳村 |
| 4 | 170 | 油:桃(杏) | 石哲镇岳阳村 |
| 5 | 100 | 侧:桃(杏) | 石哲镇岳阳村 |
| 6 | 165 | 油:桃(杏) | 常张乡西壁村 |
| 7 | 340 | 油:桃(杏) | 常张乡西壁村 |
| 8 | 170 | 油:桃(杏) | 常张乡西壁村 |
| 9 | 95 | 油:桃(杏) | 常张乡西壁村 |

注：最高限价：1710000.00元（包1：906300.00元，包2：803700.00元）

- 第五部分  合同条款

参考《建设工程施工合同（示范文本）》

（GF-2017-0201）

一、合同协议书

发包人（全称）：                  长子县林业局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：     长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目

2.工程地点：              石哲镇岳阳村、常张乡西壁村

3.工程立项批准文号：                    /

4.资金来源：                        财政资金

5.工程内容：  长子县2025年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（人工造林）2000亩，设计共9个小班。工程实施地点：石哲镇岳阳村、常张乡西壁村。本项目栽植苗木25.3万株，其中：油松（侧柏）17.71万株，山桃（山杏）7.59万株。

二、合同工期

计划开工日期：      2025     年      月      日。

计划竣工日期：      2025     年      月      日。

合同履行期限（工期）：   60日历天，管护期：2年    。

三、质量验收标准

工程质量符合    工程质量合格，符合国家及行业合格标准       。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                           （¥             元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                        （¥             元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                        （¥             元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                        （¥             元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                        （¥             元）。

- 合同价格形式：                                           。

- 支付方式比例： 非现金方式 ，进场后支付合同金额    %，完成本项目第       次验收完成后支付至合同金额的   %；完成竣工验收后支付剩余       % 。

五、项目经理

承包人项目经理：                                               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）磋商函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二章通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。

发包人：    （公章）                     承包人：    （公章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：

地    址：                                  地    址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

- 第六部分   响应文件格式

（格式）

响应文件

项目名称及包号：

项目编号：

供应商单位全称：                   （签章）

法定代表人或授权代表人：          （签字或签章）

日期：      年     月     日

目    录

资  格  证  明  文  件

1、有效的企业营业执照副本…………………………………………………………

2、开户许可证或基本存款账户信息…………………………………………………

3、信用承诺函…………………………………………………………………………

4、磋商保证金凭证……………………………………………………………………

5、本项目特定资格要求………………………………………………………………

6、中小企业声明函……………………………………………………………………

商  务  技  术  文  件

1、供应商代表的证明…………………………………………………………………

2、磋商函………………………………………………………………………………

3、报价一览表…………………………………………………………………………

4、施工组织设计………………………………………………………………………

5、项目管理人员配备…………………………………………………………………

6、供应商业绩…………………………………………………………………………

7、供应商认为需要提供的其他技术材料……………………………………………

## 资  格  证  明  文  件

- 一、有效的企业营业执照副本

提供供应商有效的“多证合一”营业执照（副本），或事业单位法人证书（副本），或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件

- 二、开户许可证或基本存款账户信息

- 三、信用承诺函

长治市政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                     ，项目编号：            ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或签章)：

日期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

- 磋商保证金凭证

- 五、本项目特定资格要求

- 六、中小企业声明函及证明文件材料

- （一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（二）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：             （盖章）

日     期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

如不适用，请注明不适用。

（三）监狱企业证明材料

监狱企业声明函

本单位郑重声明：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，本单位参加          单位的   项目（项目编号：      ）招标活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日  期：

如不适用，请注明不适用。

（四）正版软件承诺格式

正版软件承诺格式（如有）

正版软件承诺

本供应商现参与                项目（项目编号：          ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商(公章)：

日　期：

如不适用，请注明不适用。

（五）信息安全产品说明

信息安全产品说明

如产品为信息安全产品，响应文件中须提供有效认证证书扫描件；

如不适用，请注明不适用。

（六）商品包装和快递包装承诺

商品包装和快递包装承诺

本供应商现参与                项目（项目编号：          ）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商(公章)：

日　期：

如不适用，请注明不适用。

（七）创新服务明细表

创新服务明细表

货币：人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |

说明：

（1）供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）供应商提供的服务为创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商(公章)：

日　期：

如不适用，请注明不适用。

## 商  务  技  术  文  件

- 一、供应商代表证明（格式）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                           性  别：

身份证号：                           职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商：        （签章）

日  期：      年     月     日

附法定代表人有效的身份证正反两面影印件

法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

（采购单位） ：

本授权委托书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月   日签字生效，特此声明。

供应商：                  （签章）

法定代表人：          （签字或签章）

年  月  日

附法定代表人和被授权人的身份证复印件

注：法定代表人参加，不用此委托书。

- 二、磋商函（格式）

：（采购单位名称）

(供应商全称)授权          (供应商代表姓名)            (职务或职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、包号、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的开标日起的有效期90日历天内遵守本磋商文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备本项目规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部磋商文件。

4、按磋商文件要求提供和交付的工程的磋商报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和磋商响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的磋商保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

14、我方承诺接受磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守相关法律法规的规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照或事业单位法人证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：               （办公）             （移动）

E-mail：

供应商(签章)：

法定代表人或授权代表人(签字或签章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性磋商响应投标，从而导致该投标被拒绝。

三、报价一览表（格式）

- （一）报价一览表

项目名称及包号：

项目编号：

供应商名称：

货币：人民币/元

| 总报价 | 大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 合同履行期限（工期） |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

注：（1）报价应包括磋商文件所规定的磋商范围的全部内容；

（2）报价的内容可以根据供应商实际情况增加但报价表格式不得自行改动；

（3）合同履行期限（工期）应满足磋商文件中前附表的相关要求。

供应商名称(签章)：

法定代表人或授权代表人(签字或签章)：

日　期：

- （二）报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

包号：

| 小班号 | 树种 | 作业面积（亩） | 单价（元/亩） | 合计（元） | 施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 总合计：（大写） （小写）： |  |  |  |  |  |

- 四、施工组织设计

供应商应根据本项目情况，采用文字并结合图表形式，编制本工程的施工组织设计，格式自拟。

- 项目管理人员配备

①项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

②项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和近三年已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日 期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

注：后附相关证件及业绩证明材料（如有）

。

- 供应商业绩

供应商近三年承接的类似业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |

备注：企业承接过类似业绩以中标通知书、合同（协议书），每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 七、供应商认为需要提供的其他技术材料等。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。