采购需求

一、项目概况

茅坡新城项目位于郭杜街道，东临书香路、南临樱花二路、西侧及北侧与雁塔区相临。2011年3月启动拆迁工作，2015年8月完成回迁工作。项目总用地面积131.40亩，共建17幢，3227户。2023年1月6日郭杜街道启动茅坡新城城改项目处遗办证工作，目前已经完成了项目规划现状核实、日照分析、技术方案审查、房屋实测、房屋安全鉴定、房屋权籍调查等工作。2023年12月4日区住建局出具该项目《房屋安全质量检测审定函》时，因缺少茅坡新城人防工程验收资料，无法继续推进该项目处遗工作。2023年12月21日，区发改委和区住建局质监站会同市人防项目验收评估相关专家对茅坡新城人防工程进行现场踏勘，该项目人防工程未达到验收条件，需进行整改。2023年12月28日区城棚改中心联系省人防办相关专家到现场再次踏勘，并对项目现状进行评估，制定了整改方案，待项目完成整改后方可予以验收。区处遗专班将根据该项目整改验收报告，方可出具该项目《房屋安全质量检测审定函》，并完成项目的首登工作。

- 二、商务要求

1.2服务范围：按照国家相关法律法规及工程质量检测及验收规范的要求，对本项目人防涉及到强制性检测内容的专业工程进行第三方检测并出具检测报告。

- 1.3项目名称：茅坡新城项目人防工程第三方检测

1.3服务期：30日历天。

1.4质量标准：合格。

- 三、技术要求

符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理例》、《建设工程质量管理办法》等法律、行政法规要求；

满足《建设工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程检测试验技术管理规范》、《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)、《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)等规范、标准的要求以及经过审核的设计图纸。

- 四、检测清单

| 序号 | 检测内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护设备/通风滤毒系统 | 防护单元 | 14 |