招　标　文　件

项目名称：海州分局“天网四期”工程运维

项目编号：JSZC-320700-SHGS-G2025-0004

| 采购人： | 连云港市公安局海州分局 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 连云港上和工程咨询有限公司 |

2025年03月

- 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	20

第五章  评标方法与评标标准	25

第六章  投标文件格式	51

第一章  投标邀请

受连云港市公安局海州分局的委托，连云港上和工程咨询有限公司就海州分局“天网四期”工程运维（项目编号：JSZC-320700-SHGS-G2025-0004）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 海州分局“天网四期”工程运维招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年04月 01日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-SHGS-G2025-0004

项目名称：海州分局“天网四期”工程运维

采购方式：公开招标

预算金额：人民币150万元，

最高限价：采购包一前端运维服务，62.00万元；采购包二后端运维服务87.90万元。投标报价超过各采购包最高限价的投标无效。

采购需求：维保内容包括：海州区“天网工程”四期所有1395套各类高清视频监控及配套设施，供电系统、890路网络传输系统、新采购的1.75PB集中存储系统、后端网络交换设备、服务器、所有系统的配套设备及设施、所有设备运行产生的电费、机房托管、前端采集数据对接分局平台、应对市局考核工作等“天网工程”四期运维保障的所有工作。

采购包一（前端运维服务）：对海州区“天网工程”四期前端1395路各类高清视频监控设备、补光灯、配套前端杆件、设备箱、各类线缆、各类配套设施（不包含供电线缆和供电配套设施）等提供维保服务；详见第四章“项目采购需求采购包一”。

采购包二（后端运维服务）：新采购存储系统1.75PB、海州区“天网工程”四期前端及后端所有设备运行所需的供电系统、前端及后端所有设备运行产生的电费、890条传输专线、机房托管、后端网络交换设备、服务器、前端数据对接分局平台、应对市局考核等工作提供运维保障服务；详见第四章“项目采购需求采购包二”。

（详细点位清单、传输专线清单投标人员可携带授权书证明、保密承诺书等文件前往连云港市公安局海州分局拷取）。

注：本项目采购人只接受一个供应商承包一个采购包，故按采购包一~二顺序评审，如采购包一评审后推荐的第一成交供应商，后续采购包二评审中该供应商将不再参与中标候选人推荐。

合同履行期限（运维保障服务期限）：1年（合同约定时间起算）。

服务地点：采购人指定地点。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供有效营业执照扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见采购文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见采购文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（承诺文件见采购文件格式）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺文件见采购文件格式）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于预留70%的预算金额专门面向中小企业采购。预留份额通过以下措施进行，供应商可选择以下其中任意一种方式参与：

（1）供应商不属于中小企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家中小企业，中小企业承担的合同份额占合同金额的比例70%，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供:①符合上述比例的《分包意向协议书》；②接受分包的中小企业须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

（2）供应商属于中小企业的，是否采取分包不作强制要求。

①如不分包，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

②如采取合同分包，则只能分包给中小企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（投标文件中同时提供:①《分包意向协议书》;②分包企业与接受分包的中小企业须同时提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）

注:

①本项目分包企业指供应商。证明材料《分包意向协议书》详见第六章投标文件格式十三;《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》详见第六章响应文件格式 十一、格式十二。

②上述中小企业应符合本项目采购标的对应的行业(软件和信息技术服务业)的政策划分标准，以提供的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以提供的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件，否则投标无效。

③享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）提供有效的企业法人授权委托书（按招标文件格式）、法定代表人身份证、被授权人身份证；

（2）投标文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（备注：采购人或采购中心通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行现场查询）。

（3）法律法规规定的其他条件。

4、本项目不接受联合体投标人参与投标。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：自行下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月01日10:30:00（北京时间）

开标时间：2025年04月01日10:30:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：连云港市公安局海州分局

地址：连云港市公安局海州分局

联系方式：15895780108

2.采购代理机构信息

单位名称：连云港上和工程咨询有限公司

单位地址：连云港市连云区连云新城广州路88号国际商务中心503室

联系人：卜思允

联系电话：13775583740

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

电话：15895780108

日期：2025年03月11日

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费按苏招协【2022】002收费标准服务标准40%收取。

注：上述费用成交供应商领取成交通知书时须缴纳，投标人将此费用综合考虑在报价中，采购人不在另行支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件编写注意事项

9.1投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，代理机构将立即组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金及签订合同

30.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5本项目履约保证金要求详见招标文件第四章采购需求。

30.6中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.7招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.8签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

33、询问

33.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。

34、质疑提出

34.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35、质疑函的受理和答复

35.1质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36、质疑处理

36.1质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1本项目执行财政部、工本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其响应文件中的最终次报价为准。

本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.2参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.3享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39、政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连 云 港 市 政 府 采 购

合  同

合同编号：

采  购 人：

成交供应商：

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：           。

1.2 服务要求：           。

1.3 服务标准：           。

1.4 补充条款：           。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：            元（¥         ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值       的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，采购包一、采购包二项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“软件和信息技术服务业”。

本项目所属行业为软件和信息技术服务业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十二）软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

一、项目背景

海州区“天网工程”四期项目共建设1395套前端监控及配套设施、890路网络传输系统和后端存储系统；其中主体项目建设1274套高清视频监控（200W全景机23套、超低照度球机11套、4K高清智能摄像机2套、200 W高空云台1套、4K高空智能球29套、微卡摄像机61套、300W高清摄像机139套、200W高清摄像机1008套），后增加300W高清摄像机84套，200W全景机1套，200W高清摄像机36套。

海州区“天网工程”四期项目于2018年4月18日完成合同签订并开工建设，2019年4月24日完成竣工验收，项目运维时间为2019年4月24日-2024年4月23日，目前项目运维时间已经结束，现需延长运维保障服务，本次运维保障服务期一年。

海州公安分局对本项目的运维，采用“中标人运维、海州公安分局分期付款使用”的运维模式，即由中标人出资运维，公安机关分期付款，付款期限为一年。在此期间，中标人在中标后必须制定运维管理细则，运维管理内容符合《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》。

二、建设要求

1、网络规划总体要求

本项目网络设计要保障后台的监控终端可以直播或点播前端摄像机的监控信息，并将所有的监控图像进行实时保存，因此监控系统对网络的需求主要体现在高可靠、高带宽、支持组播、低延时抖动、保证关键业务流传送质量以及全网的安全性等方面。本项目的视频监控路码流带宽需求为6M，并且视频流并发性大，由于视频监控流对时延和抖动非常敏感，并且通常码流恒稳固定，需要一个安全可靠、高带宽、高质量的网络。

本项目网络系统要求适用于主流网络拓扑结构，支持最新的主流网络协议，并能适应不断发展的网络技术的需求，能够支持数据通信、语音通信、多媒体通信以及各种控制信号的通信。网络设计应能有效的避免单点失效，在设备的选择和关键设备的互联时，要提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证视频信息IP网络全网路由能快速收敛。

本项目网络系统要求能适应较复杂的空间使用环境，保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰，并保证在信息集成网络系统中传输的各类信号之间互不干扰。提供完备的安全防护策略，能防止网络的非法访问，保护网络建设者的合法利益。网络系统要提供较强的系统管理能力，可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。监视和控制整个网络系统的设备性能、数据流量、安全性等，并可以进行远程管理和故障诊断。网络系统要有足够的冗余度，能适应发展的要求。在网络系统实施过程中要保证系统间的协调配合。网络规划设计应遵循如下几个基本原则：

实用性原则：以现行需求为基础，充分考虑发展的需要来确定系统规模；

安全性原则：系统应能提供网络层的安全手段防止系统外部成员的非法侵入以及操作人员的越级操作，保护网络建设者的合法利益；

可靠性原则：系统设计应能有效的避免单点故障，在设备的选择和关键设备的互联时，应能提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证网络能在最短时间内修复；

成熟和先进性原则：系统结构设计、系统配置、系统管理方式等方面采用国际上先进同时又是成熟、实用的技术；

规范性原则：网络设备所采用的技术和设备应符合国际标准、国家标准和业界标准；为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础；

开放性和标准化原则：要求设备的各种接口满足开放和标准化原则；

可扩充和扩展化原则：所有系统设备不但满足当前需要，并在扩充模块后满足可预见将来需求，如带宽和设备的扩展，应用的扩展和办公地点的扩展等。保证建设完成后的系统在向新的技术升级时，能有效保护现有的投资；

可管理性原则：整个系统的设备应易于管理，易于维护，操作简单，易学，易用，便于进行系统配置，在设备、安全性、数据流量、性能等方面得到很好的监视和控制，并可以进行远程管理和故障诊断。

2、网络规划具体要求

本项目规划IDC机房作为主机房，用于存储视频及图片数据。本项目要求新建（如投标人在各派出所已有专用光纤链路，在满足带宽资源的前提下，可以复用）专用光纤链路，实现IDC机房、各派出所、分局和市局图像专网之间的互联互通，网络带宽不低于万兆，同时考虑到传输中断的可能，要求核心交换机和传输链路实现双机、双链路冗余配置。由于涉及到大量公安监控摄像机的信号接入，对网络带宽、可靠性、可自愈、安全选型均有较高要求，因此，需要构建专用IDC机房和高效、安全的公安视频专网，具体建设标准参见《全省“3·20工程”基础网络建设规范指导意见（试行）》。

所有感知网视频、图片存储设备须在标段二中标人机房内安装布置，所有感知网视频、图片数据需汇聚到标段二中标人机房的存储设备。所有公安网数据存储设备须在海州公安分局机房内安装布置，所有公安网数据需汇聚到海州公安分局机房存储设备。标段一中标人须解决公安网数据推送至市局的链路及万兆交换设备。

要求投标人规划、设计、核算所需网络设备及配套设备设施的建设内容，包含在报价中，中标人在报价中若有遗漏，由投标人自行承担。

海州天网五期（雪亮二期）网络架构

2、机房之间网络建设要求

海州公安分局和各个派出所要求访问IDC机房。要求建设专线分别直连IDC机房。要求新建（如投标人在各派出所已有专用光纤链路，在满足带宽资源的前提下，可以复用）专用光纤链路，实现IDC机房、各个派出所机房、海州公安分局及市局机房之间的互联互通，网络带宽达到万兆，同时考虑到传输中断的可能，要求核心交换机和传输链路实现双机、双链路冗余配置。

3、视频专网链路建设要求

要求投标人提供光纤链路，实现百兆到监控、千兆到杆件，万兆到机房，同时机房内部及机房间网络带宽达到万兆。

视频专网链路采用裸纤、物理隔离的方式建设，从前端到IDC机房的视频专网，依照“320标准”中有关图像专网建设的标准，构建只用于支持公安业务运行的独立链路，确保链路的安全、独立、高效，满足公安的使用需求。

要求网络建设满足但不仅限于以下“江苏省320网络建设标准”，网络质量不达标，图像出现卡顿、丢帧等现象按故障点统计处理。

4、机房要求

▲投标人自有或承诺机房内机柜区域建设须达到模块化数据中心或《数据中心设计规范》的A级机房要求（自行承诺，格式自拟，盖章有效）。

（1）数据中心机房按照《电子计算机机房设计规范》的A级机房要求，总体技术要求如下：

1） 地理位置

中标人提供的数据中心机房必须设在连云港市海州区行政区内，并在项目建设和维护期内保证数据中心机房的有效使用权。

2） 温湿度

| 项目 | A级机房技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机房温度（开机时） | 23±1℃ | 不得结露 |
| 主机房相对湿度（开机时） | 40％~55％ |  |
| 主机房温度（停机时） | 5~35℃ |  |
| 主机房相对湿度（停机时） | 40％~70％ |  |
| 主机房和辅助区温度变化率（开、停机时） | <5℃/h |  |
| 辅助区温度、相对湿度（开机时） | 18~28℃、35％~75％ |  |
| 辅助区温度、相对湿度（停机时） | 5~35℃、20％~80％ |  |
| 不间断电源系统电池室温度 | 15~25℃ |  |

3） 尘埃：主机房在静态条件下，每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数，应少于18，000粒。

4） 主机房内的噪声:在计算机系统停机条件下，在主操作员位置测量应小于68dB（A）。

5） 主机房内无线电干扰场强：在频率为0.15～1，000MHz时，不应大于126dB。主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。

6） 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于500mm/s2。

7） 主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

8） 主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

9）照明：机房>500LX，辅助机房>300LX，应急照明>30LX。

10） 接地电阻<1Ω，零地压降<1V。

11）机房内净空高度2.55－2.65米。

12） 机房要求实现火灾自动报警及气体自动灭火。

13） 机房动力环境及设备要求实现远程集中控管。

14） 机房要求实现无人值守。

15）要求投标人需要负责完善IDC机房相关环境，包括但不仅限于照明、空调通风、门禁、环境监控、防雷、防震、静电释放、强电施工、PDU连接、消防、区域隔离封闭施工、安防监控、IDC机房布局规划、网络综合布线、协助完成其他业务平台设备的跳线部署工作。

（2）模块化数据中心要求

1）整体要求

模块化数据中心设备需包含机柜及封闭通道系统、配电系统、制冷系统、通道内照明及配电、监控系统、布线系统等。微模块架构要从整体解决方案考虑，需满足高集成度，安全可靠，节省机房占地面积和节约能源，安装省时、省力、省心，架构兼容，快速灵活部署，监控完善的特性。

2）机柜要求

IT机柜须符合IEC60297-1标准，采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板为数据中心服务器提供可靠稳定的安装空间，保证服务器的安全运行机柜尺寸统一，并采用前后风道，尺寸参考标准42U机柜。对本项目中标人的机房机柜需求如下：

统一设计和实施，中标人须提供满足本项目需求且配置合理的标准机柜。

维保机房机柜不少于5个。

3）密封通道要求

密封通道由天窗、端门与机柜连接组合而成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像机、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等，中间天窗可固定、可翻转。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。通道内结构件颜色要求与机房机柜的颜色一致，整体协调，配合美观

4）供配电系统要求

电气工程是整个机房的基础系统工程，机房对供配电系统的可靠性要求极高，机房事故中大部分都是由配电温度异常引起，应提供可靠、节能、稳定、节省占地的供配电系统方案。要求供配电系统从低压配电到IT机柜配电支路的全链路可视，可对精密配电柜主路、支路等多回路进行温度监控、电压电流等参数监测。

5）制冷系统要求

为了提高冷量的利用率及节约能源，制冷系统采用风冷行级精密空调+密封通道的制冷方式，风冷行级精密空调和设备机柜共同组成密封通道，实现冷热空气隔离。精密空调通过水平送风方式直接对机柜输送冷量，减少送风距离，提高冷量的利用效率，避免局部热点。

6）管理系统要求

管理系统可实现智能微模块各环节、各基础设施的数据采集与管理。提供微模块内部设备的实时状态、告警信息和配置信息进行管理，提供可视化界面，温度实时监测，智能故障隔离，温度-负载-温控系统智能联动，降低能耗。支持多个DC统一云管理，提高数据中心运行效率与质量。

7）桥架及走线

本工程机房内的电源线、数据线、尾纤分别布置在不同走线架，相互隔开，互不影响。走线架、线槽和护管的弯曲半径不应小于线缆最小允许弯曲半径，敷设应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。对于上走线方式，走线架的敷设除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定和设计要求外，还应符合下列规定：

a、走线架内敷设光缆时，对尾纤应用阻燃塑料设置专用槽道，尾纤槽道转角处应平滑、呈弧形；尾纤槽两侧壁应设置下线口，下线口应做平滑处理；

b、光缆的尾纤部分应绑扎；

c、走线架吊架应垂直、整齐、牢固。

（3）机房布局

机房的平面布局根据消防、散热要求并兼顾需求进行划分，机架间距离根据单机架功耗数、结合空调制冷需求进行排布。机柜采用面对面、背对背的方式设置，冷热通道距离均为1200mm。连云港市海州区“天网五期”（雪亮二期）建设项目内，同一机房提供便于系统维护的现场办公场地、办公用品可复用，无需重复建设，包含但不限于桌椅、电脑、附带存储仓库等(存储库面积不小于20平方，须与机房空间在同一建筑物、同一楼层)。

（4）对服务要求

乙方需提供本项目必须的各类传输条件，主要部件（风扇、电源、控制器等）实现冗余配置，实现高速数据交换和路由快速收敛，具备较高的可靠性、稳定性和易扩展性和高度可靠性，同时提供7*24小时全天候服务保障，确保5分钟内响应采购人要求，并在30分钟内处理故障。

（5）备份与故障恢复

本项目应支持对重要的数据（如配置信息、用户信息、日志、机房巡检记录、异常报警记录等）进行定期备份，满足本项目所有设备断电使用不少于4小时的备用电源；关键设备的易损部件应建立满足系统质量保障的备品备件库；对重要的设备进行冗余设置，实现双机热备或冷备。

5、机房机柜迁移相关要求

（1）连云港市海州公安局天网项目需增加机房机柜并迁移，其中涉及存储1.75P，服务器8台，机柜2台。本项目机房机柜迁移费用包含在投标总价中，招标人不在另行支付。

（2）机房机柜迁移前，需要提前备份数据，减少系统恢复时间，并要制定详细迁移方案，避免重复操作，尽量错峰操作，减少加班或紧急调度费用。

（3）机房机柜迁移过程中，首先要将设备下架，按优先级顺序断电，拆除设备并记录原位置信息，使用防静电包装，标注易损设备。其次运输过程中设备需要分层码放，运输途中实时监控温湿度/震动指标并安排专人押运并签收交接单。然后新机房上架时要按规划图纸安装机柜，恢复设备物理位置并要优先部署网络核心设备。最后线缆部署时需要按标签恢复光纤/网线连接，并使用理线器规范走线，预留 20% 冗余接口备用。

（4）机房机柜迁移后，需要进行测试与调试，其中主要包括迁移后网络连通性测试、硬件设备功能验证、系统冗余及备份恢复测试等。

- 采购包一（前端运维服务）：

- 采购需求（服务内容）：对海州区“天网工程”四期前端1395路各类高清视频监控设备、补光灯、配套前端杆件、设备箱、各类线缆、各类配套设施等提供维保服务；

- 服务要求及标准

（一）维保服务方式

1、巡检服务：每日至少一支队伍对前端点位进行日常巡检（包含节假日），每季度对所有前端设备进行除尘、清理、清障，确保机器正常运行。每两个月检测设备各项技术参数及质量，处理故障隐患。对容易老化的设备部件每季度进行检查、及时更换。对长时间工作的设备定期维护，及时发现并排除故障。提出日常维护和使用建议。

2、电话支持服务：对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题直接提供电话支持服务，提供解决方案、操作方法及技术指导。

3、现场技术服务：设备、线路发生损坏后，立即提供现场服务，维修、更换故障设备，保持95%以上的在线率，省厅及公安部重点考核点位必须保持在100%的在线率。

（二）运维保障服务及相关要求

1、运维保障期间必须保证1395路各类高清视频监控设备、补光灯等设备的良好运行，配套的前端杆件、设备箱、各类线缆、各类配套设施等相关工作的正常运行。

2、根据市局考核要求，监控点位的在线率必须达到95%以上、省厅及公安部重点考核点位的在线率必须达到100%。

3、中标单位在运维保障期间派驻现场的施工及运维人员，须缴纳第三方保险公司意外伤害商业保险，相关保单须提交甲方单位审核。

4、中标单位在运维保障期间须对1395路各类高清视频监控设备、补光灯等设备按时进行检测、故障排除、隐患排查及设备更换。

5、中标单位在运维保障期间须对各类高清监控设备进行镜头清理、设备除尘、树枝修剪、位置调整、设备维修、故障排除、设备更换、线缆改迁等。更换的摄像机等设备及线缆品牌、技术参数、质量符合甲方要求，线缆敷设按综合布线系统规范执行。

6、中标单位在运维保障期间须对防雷设施、杆件漏电保护设施定期进行检测、保养，确保杆件及周围环境不发生各类安全隐患。发生安全事故由中标人承担。

7、中标单位在运维保障期间须每季度定期对本项目所有杆件及附属设备进行安全检测，及时更换不安全杆件，对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和按要求表面翻新，抱箍全部更换为不锈钢抱箍。

8、前端摄像机、补光灯、配套前端杆件、设备箱、各类线缆、各类配套设施的维护和保养，出现故障短期无法修复应及时更换，分局不再支付其他费用。

9、海州区发生重大活动、重要保障任务、事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件）接公安局通知，应立即对系统进行故障隐患排查，并及时完成故障的排除，同时安排专人全程提供保障。

10、设备运行维护过程中更换的设备需满足省厅及市局考核“一机一档”、图像质量和网络安全的要求，加强设备安全防护，及时响应安全漏洞通报，保证设备安全可靠运行，并需满足建设单位的建设需求。

11、协助海州分局应对上级公安机关每月的视频联网及相关方面的考核，保证系统每日不低于95%的在线率，省厅及公安部重点考核点位必须保持在100%的在线率，需提供1人的驻场服务并服从分局工作安排。（驻场人员需提供近六个月（2024年4月-2024年10月）由投标单位为其缴纳的养老保险证明。涉及保密规定，驻场人员不可随意更换，需更换需取得建设单位同意。考勤由中标单位与采购人单位共同管理，人员工资及相关福利由中标单位承担）

12、成交供应商应无条件接受公安内部审计部门延伸审计，违反廉政规定将列入各级公安机关政府采购黑名单。

（三）、考核标准及考核办法

1.因乙方维修不及时，系统每日在线率达不到95%，省厅及公安部重点考核点位在线率未能保持在100%，每降低1%每1天罚款1000元。

2.项目运维期间，投标人应加强网络安全及保密事项的培训和管理，项目有关人员必须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件。一旦发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件，按每次5000元处罚。

3.运维期间采购人单位对所发现的问题以书面通知的相关事项，如在规定时间内无故未完成整改，且未说明原因，拒不执行并警告无效后，将予以每次1000元处罚。

4.运维期间项目组成员未履行请假手续擅自离场海州区驻地的，发现一次扣款500元，上班迟到、早退的，每次扣款200元。

5.在质保期内，对故障点位，前端设备3小时内修复、重大事故（8个摄像点以上不能正常工作）24小时内修复，现场不能修复的设备立即更换，若未及时修复，每个监控点扣500元；在质保期内，因中标单位原因出现系统故障影响全区图像监控系统应用，在24小时内不能恢复的，扣1000元/每天；在质保期内，补光灯出现故障，在48小时内未及时修复的，扣500元/次；在质保期内，摄像机护罩半年未清洁的，每发现一次扣2000元；在质保期内，树枝遮挡未按期修剪的，每发现一次扣1000元。

6.海州区发生重大活动、重要保障任务、事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件）时，服务单位若未及时对设备进行故障隐患排查，每次扣款2000元，未安排专人全程提供保障，每次扣款2000元。

7、采购人有权按照投标人投标承诺及合同文件的要求对其他质量保障事项进行考核及处罚。

三、项目维护过程中涉及更换的主要设备参数要求

1、在海州区“天网四期”维护保障期内，主要设备如果涉及更换的，投标单位响应用于更换的产品的参数不得低于以下参数要求。

| 序号 | 原有设备机型 | 更换设备 机型 | 设备参数（更换设备参数不得低于以下参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景机200W | 全景机800W | 最高分辨率≥800万像素。 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外距离不小于30米。 ▲支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 ▲原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 水平中心分辨力不小于1100TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 超低照度球机 | 双目结构化球 | 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头。 全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。 细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。 细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm ▲全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。 红外距离不小于200米。 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 ▲全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取。支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 ▲在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 ▲设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 |
| 3 | 200W高空云台 | 400W高空云台 | 具备双目云台摄像机，内置双镜头倍率拼接。云台分辨率≥400W像素。 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，具有1颗算力为2TOPS的GPU芯片、1颗8GB eMMC芯片、1个水平仪、2个风扇，1个RS485接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口，1个ABF按键、1个SD卡插槽、1个RJ45网络接口。 细节镜头支持80倍光学变倍，最大焦距≥5500mm。 ▲设备运动结束静止在某个位置，当样机水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，样机进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应≤0.05°。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。 ▲当设备在运动过程中，由于机械结构或外力因素导致设备发生失步，运动结束的实际位置和理想位置有偏移时，样机能够自动开启位置矫正。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°~70°。 支持水平手控速度不小于30°/S，垂直手控速度不小于15°/S。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。 ▲传动方式为谐波减速机。可优化因热气流产生的预览画面涌动现象，开启防热浪功能后，画面可保持清晰稳定。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 支持IP66，工作温度范围可达-40℃~70℃。 |
| 4 | 4K高空智能球 | 800W高空智能球 | 内置GPU芯片。 支持25倍光学变倍。 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 设备支持白光、红外灯补光，红外距离不小于250米。 ▲设备支持smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 ▲设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出接口。 ▲设备具有抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足，支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等；若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”；若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 |
| 5 | 微卡口摄像机 | 双目400W全结构化摄像机 | 内置双镜头，分辨率均不低于400W像素； 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置定焦和变焦镜头，具备混合补光灯，夜间可输出彩色视频图像；、 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； ▲全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转。细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 ▲内置6颗鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报。 支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。 同时检测人脸不小于30张； 内置2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电。 支持GB/T 28181和GAT 1400协议，支持GB 35114安全加密。 |
| 6 | 300W高清摄像机 | 400W人脸识别 | 摄像机分辨率≥400W，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 内置GPU芯片。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 ▲内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 注：证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 不低于IP67防尘防水等级。 支持GB/T 28181和GAT 1400协议，支持GB 35114安全加密。 |
| 7 | 200W高清摄像机 | 400W高清摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 补光距离不小于30米。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 支持IP67防尘防水。 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| 8 | 4K高清智能摄像机 | 800W高清摄像机 | 摄像机分辨率≥800W，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 支持分辨率不小于3840×2160@25fps，分辨力不小于2000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 内置GPU芯片。 支持人脸抓拍功能，可检测、框选、抓拍人员的人脸图片。 不低于IP67防尘防水等级。 |
| 9 | 补光灯 | LED补光灯 | 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求。 采用16颗优质大功率LED 发光角度40° 最佳 补光距离16米~26米 响应时间小于20us 支持环境亮度检测，低照度下自动开启。 为保障产品兼容性，所投补光灯需与双目400W全结构化摄像机为同一品牌。 |
| 10 | 立杆（包括基础辅材） | 不低于现场使用 | 合格。 |
| 11 | 横臂 | 不低于现场使用 | 国标。 |
| 12 | 设备箱 | 不低于现场使用 | 国标。 |
| 13 | 配电箱 | 不低于现场使用 | 国标。 |
| 14 | 辅材 | 不低于现场使用 | 国标。 |

注：“▲”项参数响应情况按要求提供证明材料，非“▲”项参数响应情况须在技术偏离表中作出是否偏离，按实填写。

- 更换设备要求

- 更换设备质保期为5年；

- 监控备品备件数量不少于2%；

（3）履约验收：甲方依法组织履约验收工作，现场验收。甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

（4）备品备件质量须符合国家强制合格标准，满足本项目的使用，质保期内备品备件免费提供。

四、响应时间要求

1、设备故障，不影响系统运行：7×24 小时电话支持，2 小时到达现场。

2、设备损坏，但系统正常运行：7×24 小时电话支持，2 小时到达现场。前端设备 3 小时内修复、后端设备 4 小时内修复、重大事故（8 个摄像点以上不能正常工作）24 小时内修复。现场不能修复的设备立即更换。

3、系统故障：7×24 小时电话支持，4 小时到达现场。

五、总体目标

对海州区“天网工程”四期前端1395路各类高清视频监控设备、补光灯、配套前端杆件、设备箱、各类线缆、各类配套设施等提供维保服务。根据市局考核要求，在线路正常的前提下，监控点位的在线率达到95%以上、省厅及公安部重点考核点位的在线率达到100%。

- 六、商务条件（商务条款）

★1. 合同履行期限（服务期限）：1年（合同约定时间起算）。

★2. 付款方式：

（1）合同签订后，每月对项目运维情况进行考核，每季度付款一次，每季度初扣除上季度考核核减的相关费用后支付上季度维保费。

（2）因乙方维修不及时，系统每日在线率达不到 95%，省厅及公安部重点考核点位在线率未能保持在 100%，每降低 1%每 1 天罚款1000 元，从应付的维保费中扣除。

3.服务地点： 采购人指定地点。

4.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 七、报价及其他要求

1.报价要求：报价内容应包括但不限于人员成本、运营费、各类劳务费用、材料费用、临时突击费用、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。

2.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

3.保密要求：从投标时起到成交公告发布时止，有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给供应商或与上述评审工作无关的人员。

4.供应商在投标时须提供与评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

5、2025 年3月31日17点30分前，请具有投标资格的投标人携带保密承诺函（承诺在此期间了解到的与项目相关信息不向第三方透漏，格式自拟）、营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证等前往连云港市公安局海州分局拷贝建设点位清单。

采购包二（后端运维服务）：

- 采购需求（服务内容）：

新采购存储系统1.75PB、海州区“天网工程”四期前端及后端所有设备运行所需的供电线缆和配套设施、前端及后端所有设备运行产生的电费、890条传输专线、机房托管、后端网络交换设备、服务器、前端数据对接分局平台、应对市局考核等工作提供运维保障服务；

- 二、服务要求及标准

（一）维保服务方式

1、巡检服务：每日对后端系统运维情况进行日常巡检（包含节假日）；每两个月月巡查后端设备运行状态，检测设备各项技术参数及质量，处理故障隐患；每两个月检查机房通风、散热、净尘、供电设施；每季度对所有设备进行除尘、清理、清障，确保机器正常运行。对容易老化的设备部件每季度进行检查、及时更换。对长时间工作的设备定期维护，及时发现并排除故障。提出日常维护和使用建议。

2、电话支持服务：对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题直接提供电话支持服务，提供解决方案、操作方法及技术指导。

3、现场技术服务：设备、线路发生损坏后，立即提供现场服务，维修、更换故障设备，保持95%以上的在线率，省厅及公安部重点考核点位必须保持在100%的在线率。

（二）运维保障服务及相关要求

1、根据市局考核要求，监控点位的在线率必须达到95%以上、省厅及公安部重点考核点位的在线率必须达到100%。

2、中标单位在运维保障期间派驻现场的施工及运维人员，须缴纳第三方保险公司意外伤害商业保险，相关保单须提交甲方单位审核。

3、中标单位在运维保障期间须保证后端所有设备及附属设备、前端及后端所有设备运行所需的供电线缆和配套设施、传输系统、存储系统、机房托管、平台对接等相关工作的正常运行。

★4、存储系统出现硬盘损坏，中标单位完成备用硬盘更换后，损坏硬盘必须由海州分局进行封存保管，不得带离海州分局。

5、中标单位在运维保障期间须按照采购人设备接入技术方案的要求和流程，收集、整理设备的名称、经纬度等基础信息，制作设备档案（即形成一机一档），接入连云港市智能感知平台。

6、中标单位在运维保障期间须应当每天对本项目所有前端点位在线情况和后端设备运行情况进行巡检，并形成每日巡检记录：

7、中标单位在运维保障期间须每月至少开展一次所有设备安全巡查工作，检查内容包括但不限于机房供电系统、网络交换设备、网络传输、网络系统安全等；检测设备各项技术参数及传输线路质量，处理故障隐患。每月安全检查工作完成后形成纸质报告上报甲方。

8、中标单位在运维保障期间须每季度开展一次对所有设备巡查工作，检查内容包括但不限于机房通风、散热、净尘、供电系统安全、网络交换设备、网络传输、网络系统安全、前端供电系统和漏电保护设施等；检测设备各项技术参数及传输线路质量，处理故障隐患。每次安全巡查工作完成后形成纸质报告上报甲方。

9、海州区发生重大活动、重要保障任务、事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件）接公安局通知，应立即对系统进行故障隐患排查，并及时完成故障的排除，同时安排专人全程提供保障。

10、协助海州分局应对上级公安机关每月的视频联网及相关方面的考核，保证系统每日不低于95%的在线率，省厅及公安部重点考核点位必须保持在100%的在线率，需提供1人的驻场服务并服从分局工作安排。（驻场人员需提供近六个月（2024年4月-2024年10月）由投标单位为其缴纳的养老保险证明。涉及保密规定，驻场人员不可随意更换，需更换需取得建设单位同意。考勤由中标单位与采购人单位共同管理，人员工资及相关福利由中标单位承担）

11、成交供应商应无条件接受公安内部审计部门延伸审计，违反廉政规定将列入各级公安机关政府采购黑名单。

（三）、考核标准及考核办法

1.因乙方维修不及时，系统每日在线率达不到95%，省厅及公安部重点考核点位在线率未能保持在100%，每降低1%每1天罚款1000元。

2.项目运维期间，投标人应加强网络安全及保密事项的培训和管理，项目有关人员必须遵守安全保密规定，严禁发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件。一旦发生“一机两用”、“双网互通”等网络违规事件，按每次5000元处罚。

3.运维期间采购人单位对所发现的问题以书面通知的相关事项，如在规定时间内无故未完成整改，且未说明原因，拒不执行并警告无效后，将予以每次1000元处罚。

4.运维期间项目组成员未履行请假手续擅自离场海州区驻地的，发现一次扣款500元，上班迟到、早退的，每次扣款200元。

5.在运维保障期内，因中标单位原因出现系统故障影响全区图像监控系统应用，在24小时内不能恢复的，扣1000元/每天；

6.在运维保障期间中标单位须每日形成《每日巡检记录》，如提供不合格记录的或者不提供的，每次扣款200元。

7.在运维保障期间中标单位须每月形成《每月安全巡查工作报告》，如提供不合格记录的或者不提供的，每次扣款1000元。

8.在运维保障期间中标单位须每季度形成《季度检查工作报告》，如提供不合格记录的或者不提供的，每次扣款5000元。

9.海州区发生重大活动、重要保障任务、事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件）时，服务单位若未及时对设备进行故障隐患排查，每次扣款2000元，未安排专人全程提供保障，每次扣款2000元。

10.采购人有权按照投标人投标承诺及合同文件的要求对其他质量保障事项进行考核及处罚。

（四）其他要求

★1、成交供应商书面承诺运维期间必须保证供电设备及供电线路、传输线路、存储系统、机房托管、平台对接等相关工作的正常运行，由此产生的所有费用由成交供应商单位承担（证明材料提供承诺书。自行承诺，格式自拟，盖章有效）。

★2、成交供应商人无自有传输链路资源、无自有机房的，在签订合同前，须提供满足本项目建设传输链路资源和托管机房的授权书（加盖项目所在地基础电信运营商公章）。

★3、成交供应商应保证前端监控点位采集数据和分局平台的有效对接，并保证和市局平台的无缝对接（证明材料提供承诺书。自行承诺，格式自拟，盖章有效）。

4、本项目运维保障工作还应考虑，存储及所有服务器机房托管、场地租赁、设备用电、前端点位迁改或新建造成供电系统迁改或新建的费用；传输线路890条迁改或新建等费用。

5、相关人员配置：项目运维期间，成交供应商须配置1名以上运维人员驻场负责运维服务，运维人员需参与建设期管理工作，在采购人指定地点办公。考勤由成交供应商与采购人单位共同管理，人员工资及相关福利由成交 供应商承担。拟派人员无故不得更换，更换须书面经业主同意。

- 三、响应时间

1、线路、设备故障，不影响系统运行：7×24 小时电话支持，2 小时到达现场。

2、线路、设备损坏，但系统正常运行：7×24 小时电话支持，2 小时到达现场。前端故障 3 小时内修复、后端设备 4 小时内修复、重大事故（8 个摄像点以上不能正常工作）24 小时内修复。现场不能修复的设备立即更换。

3、系统故障：7×24 小时电话支持，4 小时到达现场。

四、存储系统参数要求

1、本次新采购的存储系统，投标单位响应的产品的参数不得低于以下参数要求。

| 序号 | 系统名称 | 数量（台） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络存储 ≥1.75PB | 3 | 机架式，4U，≥600TB，服务器架构，32位多核处理器，8GB缓存（可扩展至32GB)，冗余电源，2个千兆网口，1个千兆管理口 支持视音频直存，1220Mbps接入带宽，VRAID2.0 ▲单设备配置≥32位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘和企业级硬盘。 ▲可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果。 ▲支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储。 ▲可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 ▲可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 ▲在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。 ▲在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。 注：上述▲项证明材料须提供具有 CMA认证的国家认可的第三方测试机构出具的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 |

注：“▲”项参数响应情况按要求提供证明材料，非“▲”项参数响应情况须在技术偏离表中作出是否偏离，按实填写。

注：存储系统出现硬盘损坏，中标单位完成备用硬盘更换后，损坏硬盘必须由海州分局进行封存保管，不得带离海州分局，相关费用请投标单位。

2、存储设备质保期为5年。

3、履约验收：甲方依法组织履约验收工作，现场验收。甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

五、总体目标

实现海州区“天网工程”四期工程新采购存储系统1.75PB、前端及后端所有设备运行所需的供电系统、前端及后端所有设备运行产生的电费、890条传输专线、机房托管、后端网络交换设备、服务器等各系统正常使用；保障前端数据对接分局平台、应对市局考核等工作顺利进行。根据市局考核要求，在前端设备正常的前提下，监控点位的在线率达到95%以上、省厅及公安部重点考核点位的在线率达到100%。

- 四、商务条件（商务条款）

★1、 合同履行期限（服务期限）：1年（合同约定时间起算）。

★2、 付款方式：

（1）合同签订后，每月对项目运维情况进行考核，每季度付款一次，每季度初扣除上季度考核核减的相关费用后支付上季度维保费。

（2）因乙方维修不及时，系统每日在线率达不到 95%，省厅及公安部重点考核点位在线率未能保持在 100%，每降低 1%每 1 天罚款1000 元，从应付的维保费中扣除。如连续一个月在线率不达标，采购人有权和中标单位终止合同。

★3、根据市局考核要求，监控点位的在线率必须达到 95%以上、省厅及公安部重点考核点位的在线率必须达到 100%，中标单位须书面承诺，签订合同后，监控点位的在线率必须保持在 95%以上、省厅及公安部重点考核点位的在线率必须保持在 100%，在线率每降低 1%，每日罚款1000元。如连续一个月在线率不达标，采购人有权和中标单位终止合同。

4、服务地点： 采购人指定地点。

5、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

六、报价及其他要求

1、应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。报价内容应包括但不限于人员成本、运营费、各类劳务费用、材料费用、临时突击费用、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。

2、成交报价包含维护保养费、各种线路费以及辅材费。在合同执行期内，合同总价不变。

3、供应商应勘察现场以充分了解监控点位位置、监控设备及附属设备情况、相关设备用电和传输情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将不被批准。

4、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

5、保密要求：从投标时起到成交公告发布时止，有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给供应商或与上述评审工作无关的人员。

6、供应商在投标时须提供与评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

7、2025 年3月31日17点30分前，请具有投标资格的投标人携带保密承诺函（承诺在此期间了解到的与项目相关信息不向第三方透漏，格式自拟）、营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证或法定代表人委托书、委托代理人身份证等前往连云港市公安局海州分局拷贝建设点位清单。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

注：本项目采购人只接受一个供应商承包一个采购包，故按采购包一~二顺序评审，如采购包一评审后推荐的第一成交供应商，后续采购包二评审中该供应商将不再参与中标候选人推荐。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

采购包一：

1、价格分：15分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格

为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/最后投标报价）×15分

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应文件处理。

2、商务分：27分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 体系认证 （9分） | - 1、供应商具有信息安全体系认证证书、质量认证体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得 2分，本项最多得 6分。 2、供应商具有售后服务完善度认证证书（认证范围包含：安全技术防范的售后服务），得3分。 注：上述证书须在有效期内，证明材料提供有效证书扫描件并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 |
| 业绩 （6分） | 2020年1月1日以来，供应商具有类似的维保服务业绩，每有一个得2分，最高得6分。 注：证明材料提供合同扫描件加盖供应商公章（合同须能反映项目信息，签订时间和签章清晰可见），未提供或提供信息不全，此项不得分。合同相同或类似，由评审委员会统一认定后给予得分。 |
| 服务团队 （12分） | 1、供应商拟派项目负责人具有高级职称及以上的得2分；具有中级职称的得1分；本项最多得2分，不重复得分。 2、供应商为本项目配备的项目团队成员具有信息系统项目管理师、ITSS IT 服务工程师、CISAW 信息安全保障人员认证证书的，有一类得 1 分，本项最高得 3分。 3、供应商为本项目配备的项目团队成员具有高级网络规划师、PMP证书的，有一类得1分，本项最高得 3分。（同一人具有多项证书的不重复得分） 4、供应商拟派的服务团队中具有高处作业证，每有1人，得1分，本项最高得2分。 5、供应商拟派的服务团队中具有低压电作业证，每有1人，得1分，本项最高得2分。 - 注：证明材料须提供相应证书及 2024年以来任意1个月由供应商为其缴纳社保证明材料扫描件并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 |

- 3、技术分58分

| 用于更换设备 技术参数响应 （30分） | 供应商提供维保服务中用于更换的产品的技术参数满足项目需求“项目维护过程中涉及更换的主要设备参数要求。标注▲的部分，每有一项负偏离扣2分，非“▲”号项如有负偏离的，每有一项扣减1分；本项扣完为止。 注：证明材料须按项目需求中要求提供证明材料。供应商提供的有关检测报告检测项与要求不完全一致时，经评标委员会一致认定实质性符合的，视同满足评审要求；未提供或提供与要求不符的视为负偏离。 |
| --- | --- |
| 维保方案 （7 分） | 供应商根据本项目特点提供维保方案。包括点位明细表、机型、设备情况、服务措施等内容， 能对设备维保服务重点、难点提供明确合理的应对措施。 维保方案完整详细，满足采购要求，得 7分； 维保方案比较完整，基本满足采购要求，得 5分； 维保方案一般，与采购要求存在偏差，得 3 分； 维保方案较差，得 1 分； 未见阐述不得分。 |
| 安全和应急方案 （7分） | 供应商根据本项目特点提供安全和应急方案。方案内容包括但不限于保障运营的安全、在节假日、恶劣天气、突发故障以及临时需求等特殊情况下的应急保障措施。 安全和应急保障措施完整，非常合理得当、针对性强、可操作性强，得 7 分； 安全和应急保障措施比较完整，较为合理得当、针对性较强、可操作性较强，得 5分； 安全和应急保障措施一般，基本合理得当、针对性一般，得 3分； 安全和应急保障措施较差，不太合理得当，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 服务方案及 保障措施 （7分） | 响应文件提供维护服务保障体系和服务方案。包含但不限于服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。 维护方案与实施措施完全响应、科学合理，内容详细完整，操作性、实用性、针对行强，得7分； 维护方案与实施措施科学合理，内容较为详细完整，操作性、实用性、针对性较强，得5分； 维护方案与实施措施一般的，基本合理，内容不太详细、不完整，可行性、针对性一般，得3分； 维护方案与实施措施较差，不太合理得当，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 针对本项目的 合理化建议 （7分） | 供应商对本项目理解充分，能提出具体有意义的合理化建议，建议包含解决方案，相关措施合理等内容。 合理化建议科学合理，内容详细完整，操作性、实用性、针对行强，得7分； 合理化建议较为科学合理，内容较为详细完整，操作性、实用性、针对性较强，得5分； 合理化建议基本合理，内容完整性，可行性、实用性、针对性一般，得3分； 合理化建议较差，不太合理得当，实施难度较大，得1分； 未见阐述不得分。 |

注：

1、保留小数点后两位（按四舍五入原则），获得最高评估分的供应商将被推荐为合格的中标候选人。

2、响应文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

采购包二：

1、价格分：15分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格

为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/最后投标报价）×15分

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应文件处理。

2、商务分：30分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业实力 （12分） | - 1、供应商具有信息安全体系认证证书、质量认证体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得 2分，本项最多得 6分。 2、供应商具有售后服务体系完善程度认证证书（认证范围：系统集成及运营维护的售后服务），得3分。 3、供应商能提供满足本项目传输链路资源授权书的或能提供自有产权的数据传输所需线路资源的，得3分。 注：上述证书须在有效期内，证明材料提供有效证书扫描件并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 |
| 业绩 （6分） | 2020年1月1日以来，供应商具有类似的维保服务业绩，每有一个得2分，最高得6分。 注：证明材料提供合同扫描件加盖供应商公章（合同须能反映项目信息，签订时间和签章清晰可见），未提供或提供信息不全，此项不得分。合同相同或类似，由评审委员会统一认定后给予得分。 |
| 服务团队 （12分） | 1、供应商拟派项目负责人具有高级职称及以上的得3分；具有中级职称的得1分；本项最多得3分，不重复得分。 2、供应商为本项目配备的项目团队成员具有信息系统项目管理师、ITSS IT 服务工程师、CISAW 信息安全保障人员认证证书的，有一类得 1 分，本项最高得 3分。 3、供应商为本项目配备的项目团队成员具有高级网络规划师、PMP证书的，有一类得1分，本项最高得 3分。（同一人具有多项证书的不重复得分） 4、供应商拟派的服务团队中具有低压电作业证，每有1人，得1分，本项最高得3分。 - 注：证明材料须提供相应证书及 2024年以来任意1个月由供应商为其缴纳社保证明材料扫描件并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 |

- 3、技术分55分

| 用于更换设备 技术参数响应 （15分） | 供应商提供维保服务中用于更换的产品的技术参数满足项目需求“项目维护过程中涉及更换的主要品目参数要求。标注▲的部分，每有一项负偏离扣2分，非“▲”号项如有负偏离的，每有一项扣减1分；本项扣完为止。 注：证明材料须按项目需求中要求提供证明材料。供应商提供的有关检测报告检测项与要求不完全一致时，经评标委员会一致认定实质性符合的，视同满足评审要求；未提供或提供与要求不符的视为负偏离。 |
| --- | --- |
| 维保方案 （7 分） | 供应商根据本项目特点提供维保方案。包括点位明细表、经纬度、机型、传输情况等内容， 能对监控维保服务重点、难点提供明确合理的应对措施。 维保方案完整详细，满足采购要求，得 7分； 维保方案比较完整，基本满足采购要求，得 5分； 维保方案一般，与采购要求存在偏差，得 3 分； 维保方案较差，得 1 分； 未见阐述不得分。 |
| 安全和应急 方案 （7分） | 供应商根据本项目特点提供安全和应急方案。方案内容包括但不限于保障运营的安全、在节假日、恶劣天气、突发故障以及临时需求等特殊情况下的应急保障措施。 安全和应急保障措施完整，非常合理得当、针对性强、可操作性强，得7分； 安全和应急保障措施比较完整，较为合理得当、针对性较强、可操作性较强，得 5分； 安全和应急保障措施一般，基本合理得当、针对性一般，得 3分； 安全和应急保障措施较差，不太合理得当，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 服务方案及 保障措施 （7分） | 响应文件提供维护服务保障体系和服务方案。包含但不限于服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。 维护方案与实施措施完全响应、科学合理，内容详细完整，操作性、实用性、针对行强，得7分； 维护方案与实施措施科学合理，内容较为详细完整，操作性、实用性、针对性较强，得5分； 维护方案与实施措施一般的，基本合理，内容不太详细、不完整，可行性、针对性一般，得3分； 维护方案与实施措施较差，不太合理得当，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 存储与机房运维 （7分） | 供应商根据项目所需监控点位后端存储空间、机房维护等，对存储及机房运维重点、难点提供明确合理的应对措施。 应对措施科学合理，内容详细完整，操作性、实用性、针对行强，得 7 分； 应对措施较为科学合理，内容较为详细完整，操作性、实用性、针对行较强，得 5 分； 应对措施基本合理，内容不太详细、不完整，可行性、针对性一般，得3分； 应对措施较差，不太合理得当，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 针对本项目的 合理化建议 （7分） | 供应商对本项目理解充分，能提出具体有意义的合理化建议，建议包含解决方案，相关措施合理等内容。 合理化建议科学合理，内容详细完整，操作性、实用性、针对行强，得7分； 合理化建议较为科学合理，内容较为详细完整，操作性、实用性、针对性较强，得5分； 合理化建议基本合理，内容完整性，可行性、实用性、针对性一般，得3分； 合理化建议较差，不太合理得当，实施难度较大，得1分； 未见阐述不得分。 |
| CAD点位图 （5分） | 提供现场勘查CAD点位图。 CAD图纸完整，详实满足采购要求，得5分； CAD图纸比较完整，基本满足采购要求，得3分； CAD图纸一般，与采购要求存在偏差，得1分； 未见阐述不得分。 |

注：

1、保留小数点后两位（按四舍五入原则），获得最高评估分的供应商将被推荐为合格的中标候选人。

2、响应文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人，联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：【连云港市公安局海州分局】

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

十三、分包意向协议书（参考格式）（分包号：**）

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（······公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（······公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标供应商、（乙公司全称）、（······公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1．如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分承担法律责任；

2．分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

3．分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额＿％的工作内容。

···

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1．分包意向供应商1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2．分包意向供应商2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

...

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

······公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：

1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

3.按照第一章 投标邀请 资格条件：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求，提供对应的《中小企业声明函》等证明材料。

4.分包协议中：适宜分包部分（具体分包内容）由供应商自行确认并填写。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：投标人根据项目需求、评分办法编制项目团队人员一览表，格式不做固定要求。

- 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

- 二十、项目响应表

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。