古娄港中队营房改造提升项目

财政审批编号：[2025]48号

竞争性磋商文件

项目编号：          GS（采）2025-002

项目名称：        古娄港中队营房改造提升项目

采购单位：     浙江南浔经济开发区管理委员会     （盖章）

代理机构：        杭州广厦建筑咨询有限公司    （盖章）

日期：2025年3月

目   录

竞争性磋商公告	3

第一章  供应商须知	8

前 附 表	8

一、总  则	11

二、磋商文件的说明	12

三、响应文件的上传、提交	17

四、磋商规则、程序	18

五、授予合同	22

第二章  磋商需求	23

第三章  合同主要条款	27

第四章  响应文件格式	33

第五章  磋商办法及评分标准	52

第六章  工程量清单	56

# 古娄港中队营房改造提升项目竞争性磋商公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》等相关规定，经湖州市南浔区财政局（财政审批编号：[2025]48号）批准，杭州广厦建筑咨询有限公司受浙江南浔经济开发区管理委员会的委托，就古娄港中队营房改造提升项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来参加磋商。

- 磋商项目编号：GS（采）2025-002

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：竞争性磋商

四、磋商项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 磋商内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古娄港中队营房改造提升项目 | 1项 | 详见磋商文件要求 | 80.0000万元 |

五、磋商供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲供应商的特定条件：

- 具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（模板详见附件）(监狱企业参加磋商提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料、残疾人福利性单位参加磋商提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)

4、本项目不接受联合体。

六、报名及获取磋商文件时间：

1、报名及获取磋商文件时间：2025年3月20日至2025年3月31日（潜在供应商报名及获取磋商文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取磋商文件)

2、本项目不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取磋商文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取磋商文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：400-881-7190。已经注册成功的供应商无需重复注册。

4、磋商公告附件内的磋商文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成磋商报名并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件。未按规定在“政府采购云平台”完成磋商报名并获取磋商文件的供应商，对磋商文件提起的质疑、投诉将不予受理。

七、磋商响应文件的递交及相关事宜：

1．磋商响应文件递交的截止时间（磋商响应截止时间，下同）：2025年3月31日14:00 时（北京时间）。

2．磋商响应文件递交方式：

2.1电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交。供应商应当在2025年3月31日14:00 前（北京时间），将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政采云平台”。磋商响应截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政采云平台”拒收。

2.2供应商在“政采云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，允许磋商供应商提供备份文件。提供备份文件的，须在磋商响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”。“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份响应文件无效。“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注磋商项目名称、供应商名称并加盖公章。

2.3供应商如需提交数据电子备份响应文件（U盘）的，可采取下列两种方式递交：

（1）如通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：杭州广厦建筑咨询有限公司湖州分公司（浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路浔南新村三期三幢二单元三楼），联系人：沈先生，联系电话：0572-3065566。邮寄截止时间：磋商供应商应于2025年3月31日11:30 时前准时送达，逾期不予受理。截止磋商时间前，采购人由二名人员（一名接收人、一名监督人员）统一负责接收数据电子备份响应文件（U 盘）至专门的监控室，二人均在接收记录单上对数据电子备份响应文件（U盘）快递包裹的相关情况签字确认，与磋商资料一并归档。

（2）如现场提交备份响应文件（U盘）的，应在响应截止时间前于开标现场以密封、包装的形式递交，逾期不予受理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份响应文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第 3条） 原因须启用数据电子备份响应文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃磋商资格，作无效磋商处理 ；2）供应商应对提供的数据电子备份响应文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份响应文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份响应文件（U盘），磋商公告及竞争性磋商文件中关于数据电子备份响应文件（U盘）的要求及内容不再适用 。

3.通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，磋商无效。

4.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子磋商过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。办理流程详见

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html），并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作响应文件。

5.供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应

商电子交易操作指南详见网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

八、磋商时间：2025年3月31日14:00时

九、磋商地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。本项目原则上采取“不见面”形式进行开评标活动,法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等），但也允许供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件）。

十、其他事项

1、本项目公告期限为3个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（未按规定在“政府采购云平台”完成磋商报名并获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本磋商文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线磋商响应，磋商截止时间前须完成电子磋商响应文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线磋商响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行磋商响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、本项目开评标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请潜在供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。开评标会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

4、本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策。

5、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目成交供应商可凭成交通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

6、本项目是否专门面向中小企业采购：是

7、本项目公告发布网站：

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/

十一、业务咨询：

1、采购人名称：浙江南浔经济开发区管理委员会

联系人：钱先生               联系电话：0572-3066559

2、采购代理机构名称：杭州广厦建筑咨询有限公司

联系人：沈先生               联系电话：0572-3065566

地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路浔南新村三期三幢二单元三楼

质疑函接收人：孙女士         联系电话：0572-3065566

3、同级政府采购监督管理部门名称：湖州市南浔区财政局

联系人：孙先生               联系电话：0572-3026731

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

# 第一章  供应商须知

## 前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 古娄港中队营房改造提升项目 |
| 2 | 编号 | 磋商项目编号：GS（采）2025-002 财政审批编号：[2025]48号 |
| 3 | 磋商内容 | 详见第二章 |
| 4 | 磋商保证金 | 无 |
| 5 | 磋商报价及费用 | 1、本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；3、本项目磋商代理服务费按玖仟捌佰元整(￥9800元)收取，由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付，由供应商自行考虑计入报价。 |
| 6 | 施工地点 | 古娄港中队营房 |
| 7 | 工期 | 60日历天 |
| 8 | 答疑与澄清 | 供应商对磋商文件有异议的，应当在2025年3月27日16：30前以书面（含传真）形式针对同一采购程序环节向采购代理机构一次性提出，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外的其他所有质疑。采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有依法获取磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。答疑内容是磋商文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致磋商失败的，责任自负。 |
| 9 | 磋商响应截止时间及地点 | 磋商时间：2025年3月31日14：00时整 磋商地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。 |
| 10 | 响应文件的制作与提交 | 1、本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子响应文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃磋商资格，作无效磋商处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。 （2）供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。 （3）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 11 | 磋商响应文件组成 | (1)响应文件组成：资格文件、技术商务资信及其他文件、报价文件。 (2)响应文件编制：本项目实行电子招投标。 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 (3)响应文件的形式： 电子响应文件：“电子加密响应文件”，供应商还可以提供“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成。 (4)响应文件份数： “电子加密响应文件”：在线上传递交一份；“备份响应文件”（供应商如需提供的）； |
| 12 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，磋商无效。 （3）为保障解密成功，派授权代表出席的供应商建议携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） |
| 13 | 可中止电子交易活动的情形 | 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目无需提交履约保证金 |
| 15 | 磋商有效期 | 60天（日历天） |
| 16 | 采购人 | 浙江南浔经济开发区管理委员会 |
| 17 | 采购代理机构 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 |
| 18 | 磋商采购单位 | 采购人与政府采购代理机构的统称 |
| 19 | 在确定成交供应商后，签订合同前，成交供应商须提供四份完整的纸质响应文件给采购人（胶装），纸质响应文件须与电子响应文件格式及内容一致。 |  |

## 一、总  则

1．概况

1.1磋商采购项目名称：古娄港中队营房改造提升项目；

1.2采购人：浙江南浔经济开发区管理委员会；

1.3监管部门：湖州市南浔区财政局；

1.4项目资金来源：已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实；

1.5采购方式：竞争性磋商；

1.6采购项目服务地点：由采购人指定；

1.7采购代理机构：杭州广厦建筑咨询有限公司；

1.8采购人及采购代理机构统称“磋商采购单位”；

1.9本磋商文件适用于本项目的磋商、成交、验收、合同履约、付款等（如法律、法规或省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

2．供应商的资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲供应商的特定条件：

1）具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（模板详见附件）(监狱企业参加磋商提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料、残疾人福利性单位参加磋商提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)

3）本项目不接受联合体。

3．磋商费用

3.1无论磋商采购结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与参加本次磋商采购有关的全部费用。不论磋商结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

3.2本项目磋商代理服务费按人民币玖仟捌佰元整(￥9800元)收取，由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付，由供应商自行考虑计入报价。

代理机构银行账户信息：

开户名称：杭州广厦建筑咨询有限公司南浔分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司湖州南浔支行

银行账号：33050164873500000961

## 二、磋商文件的说明

4．磋商文件的组成

4.1磋商文件为本次磋商采购单位发出的竞争性磋商文件；响应文件为参加磋商的供应商提交的磋商响应文件。

4.2磋商文件包括以下内容：

4.2.1 第一章 供应商须知

4.2.2 第二章 磋商项目服务范围及要求

4.2.3 第三章 合同主要条款

4.2.4 第四章 响应文件格式

4.2.5 第五章 磋商办法及评分标准

4.3 采购代理机构在磋商截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对磋商采购单位和磋商供应商起约束作用。

4.4供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题，均应在获得磋商文件后在 1 个工作日内通过电子邮件、传真等方式以书面形式向采购代理机构书面提出，否则由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅竞争 性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若供 应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

5.磋商文件的答疑

供应商对磋商文件有异议的，应当在2025年3月27日16：30 前以书面方式通过电子邮件形式向采购代理机构一次性提出，磋商采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有依法获取磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

6.磋商文件的澄清、修改

  - 在磋商截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清， 均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对磋商文件的修改，将以电子邮件形式通知已获取磋商文件的每一供应商。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。供应商在收到该补充文件后，应以书面方式通过电子邮件形式予以确认。

  - 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

- 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。

响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应（如对工期、质量保证期、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于磋商文件要求和条件的承诺）。

- 响应文件的编制要求

8.1响应文件分为“电子加密响应文件”，“备份响应文件”（供应商自行选择是否提供），具体内容如下：

8.1.1电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

8.1.2供应商如需提供数据电子备份响应文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份响应文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子响应文件格式及内容一致。“备份响应文件”：以介质存储的数据电文形式的备份响应文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子响应文件格式，以U盘形式存储提供。其他方式编制的备份响应文件无效。供应商应将数据电子备份响应文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注磋商项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份响应文件（U盘）而产生的对磋商供应商的不利后果由供应商自行承担。

8.2响应文件的效力：

响应文件的启用：按先后顺位分别为电子响应文件，供应商递交数据电子备份响应文件（U盘）的。整个开标过程中若因供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，均认定为未提交电子响应文件，作无效磋商处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，启用数据电子备份响应文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份响应文件（U盘）无法打开的，作无效磋商处理。若正常解密成功，则数据电子备份响应文件（U盘）不予开启。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

9.响应文件（包括电子响应文件，供应商递交数据电子备份响应文件（U盘）的）由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

9.1资格文件：

（1）有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照或事业单位法人身份证明书；（资格审查条款）

（2）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及其授权代理人身份证；（资格审查条款）

（3）提供建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、有效的安全生产许可证；（资格审查条款）

（4）提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（两者缺一不可）；（资格审查条款）

（5）提供供应商最近三个月企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；（资格审查条款）

（6）信用承诺书；（资格审查条款）

（7）提供《中小企业声明函》(监狱企业参加磋商提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料、残疾人福利性单位参加磋商提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)（格式见附件，资格审查条款）。

9.2技术文件：

供应商根据评分办法及标准结合自身情况进行编制。

9.3商务、资信及其他文件：

（1）磋商声明书（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）磋商供应商情况一览表（格式见附件）；

（4）企业业绩；（格式见附件）

（5）企业认证；（如有，）

（6）售后服务优惠承诺；（如有，格式自拟）

（7）售后服务期；（如有，格式自拟）

（8）供应商认为需要提供的文件和资料。

9.4报价文件：

（1）竞标函；

（2）磋商报价一览表（首次报价）；

（3）工程量清单报价表；

（4）磋商代理服务费承诺函；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：1）上述内容本竞争性磋商文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按要求进行签章，否则视为未提供；

- 竞争性磋商文件未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

- 可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料等）；

▲a、磋商响应文件以及磋商供应商与采购方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

▲b、磋商计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

10.磋商报价说明

10.1本项目采购预算：首次报价和最终报价均不得超过采购预算，否则作无效磋商处理；

10.2 磋商采购单位不接受任何选择性的方案；

10.3 磋商报价指完成项目的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由供应商承担；

10.4 供应商要按磋商项目内容、数量及服务要求，就采购事项按格式要求规范填写，

并由法定代表人或授权代理人签署，未经磋商采购单位书面同意，不得随意更改项目名称、计量单位、工程数量、暂定价、暂估价、暂列金额，否则将被视为无效磋商；

10.5 供应商如需用外汇购入的采购货物，须折合人民币计入总报价中（含税价），但应申明免税价格并注明成交后采购人应办理的有关手续。

10.6磋商报价分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各供应商在规定时间内通过政采云平台在线完成；若因系统原因无法在线磋商、报价时，可通过如下方式：代理机构通过电子邮箱（hzgsjzzx@163.com）向各供应商指定的电子邮箱发送最终报价的通知函，供应商在收到此函后30分钟内通过指定的电子邮箱进行最后报价，最后报价应按照本磋商文件规定的格式并以邮件的形式提供，且由法定代表人或其授权代表签字确认并加盖公章，最后报价由代理机构统一提交至磋商小组，并宣读最后报价，采购人及监督人在最后报价表上签字确认。

10.7各供应商应事先做好充足准备 ，如未能在规定的时间内提供《最后报价文件》，作自动放弃处理。

10.8 响应文件中的所有报价均以人民币（元）为单位；

10.9 磋商采购单位不接受备选方案。

10.10本工程设有最高限价为￥718887元，供应商的有效报价高于最高限价的，则该报价作为无效磋商，其余为有效磋商报价。磋商最高限价根据施工图纸、工程量清单、浙江省建设工程计价规则（2018版）以及有关政策性文件规定、结合本采购项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制。主要材料价格按《湖州市建设工程造价信息》2025年第2期计取，暂定价材料价格按暂定价材料清单中相应价格计取，其他无价材料按市场价格计取；人工费按照2025年第2期计取；税金为不可竞争费用，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取；规费（含农民工工伤保险费）、意外伤害保险费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）执行。措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。供应商经核算发现磋商最高限价偏差在2%以上的，书面形式向采购人或采购代理机构提出（提出时间与竞争性磋商文件规定的质疑时间一致）。

10.11本工程磋商实行工程总造价报价。供应商应根据本工程类别、施工图纸、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）、《关于印发新冠肺炎疫情防控期间有关建设工程计价指导意见的通知》（浙建站定[2020]5号）、《关于新冠肺炎疫情后施工合同履约和工程价款调整的指导意见》（湖建新防办笺[2020]18号）、《关于调整疫情防控专项费用计取标准的通知》（浙建站定[2020]8号）及《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发［2022］37号）有关规定、结合本工程采购项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制进行科学合理地磋商报价。

10.12成交公示结束后，成交供应商须提供与磋商文件确定的报价明细表、最终报价金额明细表（如有），并经采购人确认签字后方可签订合同。（与最终报价金额一致的明细表其各项综合单价金额不得高于首次报价时提供的明细表各项综合单价金额）。

11.磋商有效期

11.1自磋商开始之日起60天内。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被拒绝。

11.2在特殊情况下，采购代理机构在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商须以书面形式予以答复。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

12.响应文件份数和签署：

12.1电子响应文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，若因响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项磋商的，响应文件必须按标项分别制作。

12.2.供应商如需提供数据电子备份响应文件（U盘）：

电子响应文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份响应文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子响应文件格式及内容一致。数据电子备份响应文件（U盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份响应文件（U盘）形式单独密封、包装并在包装上标注磋商项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份响应文件（U盘）而产生的对磋商供应商的不利后果由供应商自行承担。其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。凡是参加两个或者以上标项磋商的，必须按标项分别单独密封、包装、单独提交。

12.3其他：

12.3.1响应文件需按竞争性磋商文件要求的格式填写并签字盖章。

12.3.2响应文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权代理人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.4响应文件的签章

12.4.1 响应文件的签章见《前附表》；

12.4.2 响应文件应由供应商法定代表人或其授权代理人签字（或盖章），并加盖供应商公章。

12.4.3 参与在线磋商时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

12.5响应文件的份数：见《前附表》。

## 三、响应文件的上传、提交

13、响应文件”的上传、递交：见《前附表》。

14、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理：

“电子加密响应文件”解密：见《前附表》。

15、响应文件的补充、修改或撤回

15.1 供应商应当在磋商截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后递交的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

15.2 磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

16、响应文件的备选方案

供应商不得递交任何的响应备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效磋商处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是磋商备选方案。

17、响应截止期

17.1供应商应按前附表规定的时间、地点将响应文件上传按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃磋商资格，作无效磋商处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。

17.2供应商如需提交数据电子备份响应文件（U盘）的，应当在规定时间前采用信封等形式单独密封、包装并在包装上标注磋商项目名称、供应商名称、项目编号及“开标时启封”字样并加盖公章。

17.2.1供应商如需提交数据电子备份响应文件（U盘）的，可采取下列两种方式递交：

（1）如通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：杭州广厦建筑咨询有限公司湖州分公司（浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路浔南新村三期三幢二单元三楼），联系人：沈先生，联系电话： 0572-3065566。邮寄截止时间：磋商供应商应于2025年3月31日11:30 时前准时送达，逾期不予受理。截止磋商时间前，采购人由二名人员（一名接收人、一名监督人员）统一负责接收数据电子备份响应文件（U盘）至专门的监控室，二人均在接收记录单上对数据电子备份响应文件（U盘）快递包裹的相关情况签字确认，与磋商资料一并归档。

（2）如现场提交备份响应文件（U盘）的，应在响应截止时间前于磋商现场以密封、包装的形式递交，逾期不予受理。

17.3因网络或其他非供应商问题造成电子响应文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份响应文件（U盘）的，以数据电子备份响应文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子响应文件撤回，作无效磋商处理。电子响应文件已成功解密的，数据电子备份响应文件（U盘）自动失效，不予启封。

17.4整个磋商过程中若因供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，均认定为未提交电子响应文件，作无效磋商处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，启用数据电子备份响应文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份响应文件（U盘）无法打开的，作无效磋商处理。若正常解密成功，则数据电子备份响应文件（U盘）不予开启。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效；

17.5采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商截止期。

## 四、磋商规则、程序

18.磋商规则

18.1采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，所有供应商均应准时参加磋商会。如到开标现场参加磋商会的供应商的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书。供应商的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、开标过程和磋商结果提出异议；

18.2磋商会由采购代理机构主持。

18.3对供应商的响应文件出现下列情况之一的，按照无效磋商处理：

18.3.1响应文件逾期上传、递交或未按规定的上传、递交的；

18.3.2未按照磋商文件规定的要求签署、盖章的；

18.3.3不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

18.3.4供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

18.3.5响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

18.3.6响应文件载明的采购项目磋商有效期、保修期少于磋商文件规定期限的；

18.3.7响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

18.3.8竞标货物（服务）的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

18.3.9竞标货物（服务）载明的验收标准和方法等不符合国家规定及磋商文件要求的；

18.3.10响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

18.3.11供应商的法定代表人或其授权代理人未能准时参加开标会议的；

18.3.12供应商未能在线参与磋商的；

18.3.13提供不真实资料的；

18.3.14竞标服务的服务指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

18.3.15未响应磋商文件中“▲”实质性条款；

18.3.16最后报价超过采购预算的；

18.3.17未改变磋商文件磋商需求的情况下，二次报价高于首次报价或最后报价高于二次报价的；

18.3.18未提供信用承诺书的；

18.3.19供应商提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件附件的模板；

18.3.20供应商提供的《中小企业声明函》未填写完整的；

18.3.21供应商未如实填写《中小企业声明函》的；

18.3.22法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

19.磋商小组与磋商原则

磋商小组由磋商采购单位依法组建，负责磋商活动。磋商小组遵循公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

20.磋商过程的保密

20.1磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密。

20.2在响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

20.3磋商小组分别与各供应商进行商务资信、技术及价格磋商。在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

20.4 供应商有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效：

20.4.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

20.4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

20.4.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

20.4.4 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

20.4.5 不同供应商的数据电子备份响应文件（U盘）相互混装。

20.5 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其磋商无效：

20.5.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.5.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

20.5.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

20.5.4 属于同一集团、 协会、 商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

20.5.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

20.5.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

20.5.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21.响应文件的澄清、说明和补正

评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商30分钟提交澄清说明或补正的时间，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

22.磋商程序与方法

22.1资格性审查

代理机构依据法律、法规和磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.2初步审查

磋商小组对通过资格性检查的供应商进行符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行初步审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.3磋商小组根据磋商文件的内容与各供应商分别进行磋商，各供应商在线答复的

同时，须对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式提交至磋商小组，其书面文件必须由供应商的法定代表人签字（或签章），作为响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

22.4响应文件计算错误的修正

22.4.1响应文件中磋商报价一览表内容与响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

22.4.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

22.4.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.4.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5确定成交供应商

本项目由采购人根据磋商小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确定成交人。

22.6.1采购代理机构将在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交人，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

22.6.2采购人及采购组织机构不对评审结果做任何解释。

23. 采购结果公告和成交通知书签发

23.1采购代理机构将在成交人确定之日起2个工作日内向成交人签发《成交通知书》，同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体（浙江政府采购网）上公告采购结果。

23.2根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须完成在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取成交通知书。

23.3根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟成交供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购代理机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向成交供应商发出成交通知书。

24.废标

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3因重大变故，采购任务取消的；

24.4供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

24.5法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，磋商采购单位将废标理由通知所有磋商供应商。

本磋商规则及程序只适用于本项目磋商文件。

## 五、授予合同

25.授予合同的依据

25.1磋商采购单位签发的成交通知书；

25.2磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

25.3响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等。

26.合同签订

26.1成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

26.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

26.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据磋商文件和成交供应商的响应文件签订书面合同。

26.4采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

26.5成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则磋商采购单位将废除授标，给磋商采购单位造成的损失超过磋商担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.6成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人。

26.7如果成交供应商未能遵守本须知第26.5条的规定，则可取消其成交资格。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。

26.8自合同签订之日起七个工作日内，成交供应商需将合同副本送采购代理机构存档。

27.履约保证金

按本须知前附表要求进行缴纳。

# 第二章  磋商需求

一、项目名称：

古娄港中队营房改造提升项目

- 二、采购内容：

- 包括营房改造提升等施工（详见工程量清单及图纸，清单附后）

- 三、商务要求表

| 售后服务期 | 整体1年，经采购人验收合格签字之日起计算。 |
| --- | --- |
| 工 期 | 60日历天（合同签订之日起计） |
| 付款办法 | 第一笔付款：合同签订后7个工作日内，采购人收到成交供应商提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后向成交供应商支付预付款（即合同款的40%）； 第二笔付款：项目验收合格后，采购人收到成交供应商提供的同等金额的正规发票后,在履行财政相关资金审批手续后向成交供应商支付至合同款的100%。 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。 |
| 响应时间 | 接到采购人维修电话后2小时内到达现场响应。摸清情况后，给出修复工作所需时间，以便采购人安排。 |
| 备注 | 结算说明：结算由采购人或其委托的第三方机构进行审核，审核通过后按上述支付方式进行工程费支付。 审核标准如下： （1）定额: 以2018最新版本为准 1）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版) 2）《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) 3）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版） 4）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版) 5）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）《建设工程工程量清单计价规范（2013版）及浙江省补充规定》 6）《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版) 7）《浙江省建设工程施工取费定额》2018版，其他涉及到的专业部分按国家最新版本概预算定额及相关取费标准执行。 （2）建安工程的材料及人工价格: 有信息价按工程合同工期月份《湖州市建设工程造价信息》的平均价结算，《湖州市建设工程造价信息》没有的按《浙江省信息价》，无信息价格的材料价格在采购前必须经过监理及建设单位签字确认后方可采购。 （3）建设工程施工费用取费标准及其他： a）根据双方确认的施工范围、图纸及有效签证联系单（有效是指经发包人确认），以定额的“人工费＋机械费”作为取费基数。房屋建筑与装饰工程、安装工程、园林绿化及市政公用工程：组织措施费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中间值计取，计取安全文明施工基本费、二次搬运费，其它组织措施费不另计取，其中安全文明施工费按照市区工程计取；企业管理和利润按照上述专业工程中间值计取。 b)技术措施费用的确定：a.混凝土、钢筋混凝土模板、脚手架及建筑物超高施工增加费按定额相关规定计取； b.垂直运输、大型机械设备进出场及安拆按单体施工组织措施实行，但其施工组织方案必须经监理批准和发包人的认可后方可实施；c.施工降水、排水、施工便道等按经监理批准和发包人的认可后的施工方案计取；d.其他特殊、专项的施工技术措施按监理批准和发包人的认可后的施工方案进行计取。施工过程中，如涉及设计变更导致技术措施变动，其技术措施方案必须经监理批准和发包人认可后方可施工。 c)规费按相关规定计取、税金按规定计取，采用增值税（按一般计税方法）计取，工程量按实结算。 |

四、工程建设标准

1、本章所列的技术规范为完成本磋商项目所需的最低技术标准规范，供应商可选择高于本章所列技术标准规范要求的企业技术标准，但供应商需提供所采用的企业技术标准高于本章所列技术标准规范的相关证明材料。

2、本工程所用的规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果规范与图纸中有明显未提到的任何细节或在涉及到规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应认为指的是采用监理工程师可以接受的建设工程中的习惯做法。规范执行中，某些条文如有不明确的，其解释权应属于监理工程师，但须符合合同条件中的相应规定。各分项分部工程均应严格按图纸的规定和要求，或监理工程师的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报监理工程师批准。

3、本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向成交供应商发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

（1）本工程建设标准。

（2）中华人民共和国国家标准和规范。

（3）中华人民共和国有关部委的标准和规范。

（4）其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

五、其他要求

1、成交供应商在工期内造成采购人或第三方人员相关损失的，由成交供应商承担。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 4、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 6、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- 7、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 8、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 9、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 10、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 11、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 12、监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（见附件）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 13、残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 14、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 15、成交供应商如为未办理进浙备案的省外企业(项目负责人)，须在签订合同前提供浙江省外企业及拟投入项目负责人进浙备案证明[若企业无法提供书面备案证明的，则必须确保在浙江省住房和城乡建设厅官方网站可查询到已备案信息，提供备案信息网页截图；若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容（网页直接截图即可）]。

16、成交供应商在签订合同前需提供最新一期在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与本项目磋商资质的“资质动态核查结果证明”，且动态核查结果须处于“合格”状态。

# 第三章  合同主要条款

（以最终合同为准）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（采购人）：

乙方（成交供商应）：

甲、乙双方根据                            关于古娄港中队营房改造提升项目竞争性磋商的结果，签署本合同，签订如下合同条款：

一、工程施工概况：

1、工程名称：

2、工程施工地点：

3、工程施工主要内容：

4、工程量：甲方提供的施工图纸及工程量清单（磋商文件中所属的全部内容）

二、施工工期：       日历天，    年  月  日至       年  月  日止。

三、工程承包方式：包工包料。

四、工程质保金：

五、工程成交总承包金额：（人民币大写）：                   ，￥        。

履约保证金：￥/元，在与采购人签订正式合同时成交供应商须同时提供，合同履行完毕无质量问题一次性无息退还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）

第一、二部分   合同协议书及通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）“示范文本”。

第三部分   专用条款

一、合同文件组成及解释顺序：（1）为履行本合同签定的协议书；（2）本合同协议书；（3）成交通知书；（4）磋商文件及答疑纪要；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）询标纪要；（8）响应文件；（9）标准、规范及有关技术文件；（10）图纸；（11）工程量清单。

二、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：1.磋商范围以外增加的工程量以及工程变更带来的返工，无论超过多少量、多少次都不能影响施工进度及竣工时间；2.不可抗力；

三、安全施工要求：

本工程要求做到无安全责任事故发生，否则扣罚相应的保证金。

四、工程价款及调整

1、本合同价款采用___单价合同___方式确定

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险及《浙江省建设工程计价规则（2018版）》关于人工、材料价格风险的约定。

风险费用的计算方法：以上风险费用应在磋商报价时考虑，不再另行计取

风险范围以外合同价款调整方法：_           /

（2）双方约定合同价款的其他调整因素：_工程设计变更及联系单签证_

2、工程量清单项目和工程量的调整

（1）发生下列情况之一的，工程量清单项目应按实调整：

①采购人提供的分部项目工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；

②设计变更引起新增清单项目或取消原有项目。

（2）发生下列情况之一的，工程量清单项目的工程量均应按实调整：

①采购人提供的工程量清单项目数量有误；

②设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“计价规范”和本省“计价依据”等要求进行列项、计量。

3、单价的调整

（1）采购人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，在下列约定的幅度内执行合同原有的价格：

凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价由成交供应商参照磋商时的报价分析表对原价格重新组价，或参考磋商时所采用的计价依据提出适当的单价，经采购人审定后，作为结算的依据。

（2）采购人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，参考磋商时所采用的计价依据提出适当的单价，经采购人确认后执行。

施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。

4、措施项目费调整

本工程措施费一次性包干，结算时不予调整。

五、工程款（进度款）支付

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）、省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知书》（浙财采监【2022】3号）及要求《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监【2022】8号）,制定如以下付款方式:

第一笔付款：合同签订后7个工作日内，采购人收到成交供应商提供的同等金额的正规发票后，在履行财政相关资金审批手续后向成交供应商支付预付款（即合同款的40%）；

第二笔付款：项目验收合格后，采购人收到成交供应商提供的同等金额的正规发票后,在履行财政相关资金审批手续后向成交供应商支付至实际工程量的100%。

注：若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

六、材料供应：

1.所有材料由成交供应商采购。材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准。根据施工技术规范、检验标准需经有关部门检测后方可用于工程中的材料，必须严格按照规定执行，并向采购人提交检验（检测）合格证书，由此发生的费用由成交供应商承担。当成交供应商选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，采购人保留更换的权利，且合同价格不予调整。若使用劣质材料施工，一经发现，采购人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论采购人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由成交供应商自负。

2.成交供应商采办的材料，品牌、规格、质量必须接受采购人的监督，在订购前，材料的样品须报采购人审批认可，采购人有权抽样试验，如发现不合格产品或未经确认的材料，采购人有权令其出场，作停工处理，由此造成的费用损失和工期延误，由承包方负责。

3.暂定价材料、设备由采购人、承包方、监理三方共同考察确定，监理及业主签证，成交供应商购买。如需招标采购的，由采购人另组织招标采购，材料的产地、品牌、质量、价格须经监理、采购人签证后方可采购，否则采购人不予支付价款。材料、设备如未经监理审核，擅自购进的材料、设备应予以退场，一切损失由承包方承担，采购人有权不予支付价款。

4.进场的材料、设备如未经监理签署出场证明，不得运出场外。

七、工程变更：设计技术交底、施工图会审纪要、设计变更联系单、业主书面指令、工程洽商纪要、测量记录等。

八、竣工验收与结算：

1、工程竣工验收后，通过审计部门审核确定最终造价。

2、暂定材料价格和暂定综合单价结算方式：以跟审单位造价师、监理工程师市场询价确认后签订施工联系单，最终以审计确定的价格为准。

3、合同有约定的按合同，无约定的结算时参考《浙江省建设工程计价规则》（2018版）第七章合同价款与工程结算。

九、其它

1.成交供应商在响应文件中承诺成交项目负责人必须与施工现场项目负责人相符合，每月到位率做到施工日历天数的85%以上，项目负责人未达到85%到位率的按每缺一天1000元扣罚；如成交项目负责人与施工现场项目负责人不相符合（除特殊情况并经采购人同意外）采购人将中止合同，清退出场等，并进行相关扣罚。由现场监理工程师负责考核；

2.其他专用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）“示范文本”。

3.本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；采购代理机构存档一份。

竣工验收与结算：按磋商文件执行。（工程量清单说明）

成交供应商提供竣工图及其他竣工资料的约定：竣工验收合格后一个月内提供竣工验收资料三套、音像图片资料一套（所有资料应清晰完整，均需按照市城建档案馆的入档要求进行装订，送至采购人资料室存档，其中至少完整原件一套），否则不予审核。

成交供应商在完成工程后应及时提交完整的竣工资料及工程结算书。中间交工工程的范围和竣工时间：按建设工程相关规范要求执行。

十、违约责任：

1、施工工期：本工程施工工期一律采用日历天数。若由于成交供应商原因而引起延误承诺工期，采购人有权按延期在工程款中扣罚5000元/天。

2、项目负责人及项目班子：成交供应商擅自更换磋商时的项目负责人、技术负责人或不能按采购人要求的时间到位，视作违约，扣罚10000元；项目负责人及项目班子到位率必须达到85%以上，并由采购人或委托监理工程师负责考核，按月统计；项目负责人及项目班子到位率未达到85%，按每天1000元扣罚；项目负责人及项目班子到位率未达到70%，扣罚10000元，并作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由成交供应商自行承担；

3、安全施工：合同期内（竣工验收并移交采购人前）发生人员伤亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视成交供应商在安全生产方面违约，扣罚全部安全无死亡事故履约保证金；

4、保修期：保修期内出现质量问题，成交供应商应在接到采购人通知后的第二天进场进行维修，如成交供应商在接到采购人通知后三天内未进场维修，采购人有权另请其他队伍进场维修，所发生的费用从质量保证金中抵扣。

十一、争议

11.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:

采取第   (2)  种方式解决：

（1）将争议提交   湖州市    仲裁委员会仲裁；

（2）依法向       南浔区     人民法院提起诉讼。

采购人：                          供应商：

地址：                            地址：

开户行：                          开户行：

银行账号：                        银行账号：

法定（或其授权）代表人：          法定（或其授权）代表人：

签字日期：   年  月  日           签字日期：   年  月  日

注：本合同仅作参考文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本磋商

文件实质性要求。

# 第四章  响应文件格式

具体内容参照响应文件的组成(未提供格式的格式自拟)

一、资格文件/技术、商务、资信及其他文件封面格式

资格文件/技术、商务、资信及其他文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

二、资格、技术、商务、资信目录：

具体内容参照响应文件的组成。

资格文件格式：

1、法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

供应商：                  （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年   月   日

————————————————————————————--------

法人代表有效身份证

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我      （姓名）系              （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加         （采购机构名称）的               项目的磋商活动。被授权代理人在磋商、开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                （签字或盖章）

身份证号码：

职  务：

供应商：                      （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日    期：    年   月   日

——————————————————————————————-----------

代理人有效身份证（正反面）

（后附代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件）

3、信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时        间：     年   月   日

技术文件格式：

供应商根据“响应文件组成及评分标准要求”自拟格式

商务、资信及其他文件格式：

磋商声明书

致：_______     __（磋商采购单位名称）：

我方_______     __（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（磋商供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其磋商产品和服务，我方就本次竞争性磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

磋商供应商情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

商务响应表：

项目名称：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |  |
| 售后服务期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）:

日期：2025年  月   日

注：如响应文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

政策分相关证明资料：

中小企业声明函

（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的_（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企图）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_______________（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商：_______________（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

磋商代理服务费承诺函

杭州广厦建筑咨询有限公司：

根据本项目磋商文件规定，一旦由我公司成交，我公司同意按磋商文件规定支付本项目全额磋商代理服务费，在我公司领取成交通知书时一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

供应商：                    （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

三、报价文件目录：

具体内容参照响应文件的组成。

报价文件格式：

竞 标 函

致：                             （磋商采购人名称）：

根据贵方为                           项目的磋商公告（项目编号：       ），签字代表       （全名）经正式授权并代表供应商                （磋商供应商名称）提交报价文件、技术、商务、资信文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自开标日起 60 个日历天。

4.如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：

电话：                 传真：

开户银行：                         银行账号：

供应商名称(公章):

法人代表或其授权代理人（签字或盖章）:             日期:        年    月    日

磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

磋商文件编号：

| 项目名称 |  | 古娄港中队营房改造提升项目 |
| --- | --- | --- |
| 磋商总报价 人民币（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

注: 1、磋商费用包括项目实施所需的设备、材料、机械、人工费、服务费、税费及其他一切费用。

2、以上报价应与“磋商报价明细表”中的“磋商总报价”相一致。

3、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

工程量清单报价表

（根据工程量清单进行逐项报价）

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：     年  月  日

磋商报价一览表（最终报价）

供应商全称（加盖公章）：

磋商文件编号：

| 项目名称 |  | 古娄港中队营房改造提升项目 |
| --- | --- | --- |
| 磋商总报价 人民币（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

其他部分：供应商认为要说明的其他内容

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人(签字或盖章)：

日期：     年  月  日

# 第五章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于古娄港中队营房改造提升项目的磋商。

一、总则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、技术资信商务分80分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、计算方法：

（1）价格分：20分

价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围供应商中最终报价最低的磋商报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/最终磋商报价）×20%×100

最后报价高于最高限价的，作无效磋商处理。

（2）技术分、商务分、资信及其他分80分

（3）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组人员数

附件：评分表格式（技术分、商务分、资信及其他分，共80分）

| 评定项目 |  | 评定内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  | 67分 |
| 施工方案 |  | 由磋商小组根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行综合评定（包括但不限于施工准备充足性，投入人力、材料和机械设备齐全性，施工顺序明确性，各阶段衔接到位性，且根据项目实际情况编制完善性）： 1）方案思路清晰、内容非常完整、充实，科学性高、严密性高、合理性高、在针对项目各方面考虑非常充分，得10分； 2）方案思路基本清晰、内容基本完整、充实，科学性、合理性、可行性一般，在针对项目各方面考虑全面，得7分； 3）方案思路不够清晰、内容不够完整、充实，科学性、合理性、可行性不高，在针对项目各方面考虑不够全面，得4分。 注：未提供不得分。 | 0-10分 |
| 保证施工质量的技术方案和措施 |  | 1.供应商针对本项目的特点及要求编制保证施工质量的技术方案：根据保证施工质量的技术方案方案主次分明性、条理清晰性及是否切实结合项目的特点，是否能有效保证工程质量等，综合评审： 1）方案思路清晰，主次分明性高、条理清晰性好，且切实结合项目的特点，能有效保证工程质量，得10分； 2）方案思路基本清晰，主次分明性及条理清晰性一般，基本切实结合项目的特点，基本能有效保证工程质量，得7分； 3）方案思路不够清晰，主次分明性及条理清晰性较差，切实结合项目的特点性不高，保证工程质量较差，得4分。 注：未提供不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 2.供应商针对本项目的特点及要求编制的技术措施，根据技术措施重点难点分析精确全面性、阐述合理性、条理清晰性及是否符合现状，综合评审： 1）技术措施内容完整，重点难点分析精确全面性高、阐述合理性高、条理清晰性高，且符合现状，得10分； 2）技术措施内容较完整，重点难点分析精确全面性一般、阐述合理性一般、条理清晰性一般，且基本符合现状，得7分； 3）技术措施内容不完整，重点难点分析精确全面性较差、阐述合理性较差、条理清晰性较差，且基本符合现状，得4分。 注：未提供不得分。 | 0-10分 |
| 保证工期和施工进度的方案和措施 |  | 由磋商小组根据供应商提供的工期和施工进度的方案和措施，视其是否针对本项目的特殊性及对工期要求较高的特点，能否在保证工期和施工进度前提下较好的进行相关工作的配置等，综合评审，本项最高得5分，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 保证项目实施的技术力量和人力资源安排 |  | 由磋商小组根据供应商提供的技术力量和人力资源，视其人员配备是否充足、合理，专业配置是否齐全、经验丰富且岗位分明，是否利于项目有效开展且符合本项目实际情况等，综合评审，本项最高得5分，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 保证安全和文明施工的方案和措施 |  | 由磋商小组根据供应商提供的安全和文明施工的方案、措施，视其方案和措施是否全面合理且满足采购人现状，是否提供针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行阐述，综合评审，本项最高得5分，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 施工机械设备 |  | 由磋商小组根据供应商提供的施工机械设备是否选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制是否有序合理等，综合评审，最高得5分，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 内部规章制度 |  | 由磋商小组根据供应商内部规章制度（包括但不限于内部管理制度、服务质量监督管理制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员管理、考核制度等）要求是否符合规范，是否体现高标准、高档次、科学合理、详细完善等情况进行综合评审，最高得5分，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 项目负责人实力 |  | 拟投入本项目的项目负责人具备注册在供应商的建筑工程注册建造师贰级及以上资质且具备B证（证书须在有效期内），得2分，未提供不得分。 注：提供相应证书加盖电子签章（合同中未能体现相关内容的须同时提供相应证明资料），否则不予认可。 | 0-2分 |
| 应急预案 |  | 由磋商小组根据供应商是否提供明确的应急预案，并视其是否合理规范、针对性强、具有切实可行的应措施，包含但不限于突发天气、突发事件、设备故障及安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案措施，综合评审，最高得5分，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 与采购单位的配合 |  | 根据提供的针对本项目与采购单位配合方案，视其方案内容完整性、科学性、合理性、有效性进行综合评审，最高得5分，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 商务、资信部分 |  |  | 13分 |
| 企业业绩 | 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），提供类似项目业绩（装修项目），每个得0.5分，最高得1分，未提供不得分。 注：提供合同复制件加盖电子签章（合同中未能体现相关内容的须同时提供相应证明资料），否则不予认可。 |  | 0-1分 |
| 企业认证 | 1.供应商具有有效的质量管理体系认证得1分； 2.供应商具有有效的环境管理体系认证得1分； 3.供应商具有有效的职业健康与安全管理体系认证得1分。 注：提供认证证书及对应的全国认证认可信息公共服务平台年检合格截图证明资料加盖电子签章，否则不予认可。 |  | 0-3分 |
| 售后服务 优惠承诺 | 根据提供的针对本项目的售后服务方案，视其方案内容合理性、有效性、全面周到性，及优惠幅度等进行综合评审，最高得5分，未提供不得分。 |  | 0-5分 |
| 售后服务期 | 供应商响应磋商文件售后服务期要求的基础上，每增加半年得2分,最高得4分。 注：需在响应文件中提供承诺明确，未提供承诺或未明确的不得分。 |  | 0-4分 |

注：供应商应根据评分内容提供相应评分证书、合同及相关证明材料复制件并加盖单位公章，若由于复制件不清晰难以辨认，引起的不利于供应商的评判，该责任由供应商自负。

# 第六章  工程量清单

- 工程量清单附后。

附件：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板

全国认证认可信息公共服务平台网站截图模板

（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）

质疑函附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。