浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJLT-GK-2025010

采购单位：常山县自然资源和规划局

采购代理机构：浙江联腾工程咨询有限公司

二〇二五年四月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 招标内容及要求	27

第四章 合同样本	26

第五章 评标原则及方法	30

第六章 投标文件格式	40

- 第一章  招标公告

# 浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于2025 年 4 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJLT-GK-2025010

项目名称：浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目

采购方式：公开招标

预算金额：360万元

采购最高限价：347万元

采购需求：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 采购预算金额（万元) | 采购最高限价（万元) | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查 | 1 | 项 | 360 | 347 | 详见本采购文件第三章《招标内容及要求》 |

合同履行期限：详见本采购文件第三章招标内容及要求。

本项目接受联合体投标：1）联合体成员不得多于2家；2）以联合体参加本项目的，应提交所有联合体成员签署的具有法律约束力的联合体协议书，联合体协议书中应明确牵头方、 成员方、各方拟承担的工作和责任等，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任；3）以联合体形式参加本项目的，联合体各方不得再单独参加，不得与其他供应商另外组成联合体参加本项目。

## 二、申请人的资格要求：

基本条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.必须为未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4.投标人特定资格条件：无。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截至时间前。

2.本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台－－政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登录https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3.方式：潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4.提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截至时间、开标时间和地点

截至时间、开标时间：2025 年 4 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网－下载专区－电子投标客户端－CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（2）投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网－下载专区－ 电子投标客户端－ 政采云电子交易客户端”）。

（3）电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页－服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截至时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

（5）本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

2.其他事项：

（1）本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》http://www.zjcs.gov.cn/art/2022/1/10/art_1229091236_4857590.html。

（2）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（3）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（4）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购单位：常山县自然资源和规划局                  联系人：傅俊霞

联系电话：13867032323                           地址：浙江省衢州市常山县白马路161号

质疑联系人：胡克政                              联系电话：13857029260

2.采购代理机构信息

采购代理机构：浙江联腾工程咨询有限公司          联系人：赖王丽

联系电话：0570-5013088                          地址：常山县天马街道白龙路10-1幢六楼

质疑联系人：鄢芝                                联系电话：0570-5016719

3.同级政府采购监管部门：

名 称：常山县财政局政府采购监管科            地址：常山县天马街道定阳北路415号

联系人：李先生                               监督投诉电话：0570-5015373

常山县自然资源和规划局

浙江联腾工程咨询有限公司

2025年04月

# 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 投标文件递交截至时间 | 2025 年 4 月 24 日 09 时 30 分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间：2025 年 4 月 24 日 09 时 30 分（北京时间） 地点：衢州市公共资源交易常山县分中心（常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼）；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：共5人组成，其中业主代表1名，其余4名从政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | - 响应文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：3421408016@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截至时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截至时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：3421408016@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截至时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截至时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截至后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金交纳 | 中标人在合同签订后7个工作日内向采购单位交纳中标金额1%的履约保证金。供应商可以银行、保险公司出具的保函形式提交。 |
|  | 履约保证金退还 | 在项目验收结束后退还履约保证金（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县人民政府网（http://www.zjcs.gov.cn/） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 实行线上签订政府采购电子合同；采购单位可以通过“政采云”平台与成交供应商在线拟订、审核、签订电子采购合同，本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人 | 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。采购人收到评审报告后的5个工作日内确认中标人。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费【招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按服务招标计算】，由中标人支付给代理机构，各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 中小企业预留份额情况 | 根据《浙江省财政厅关于进-步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》浙财采监〔2022〕8号文件的规定，本项目（£是R否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1）项目属性:£货物类R服务类£工程类 2）中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 采购标的名称： 浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目 ，所属行业： 其他未列明行业 。 3）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。（本项目接受联合体） 5） 参加本次采购活动的供应商提供的货物（或服务）全部由小微企业承接的，其报价给予10%的扣除(工程类项目由小微企业承接的，其报价给予 5%的扣除），用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 ▲联合体成员中小型或微型企业在联合投标中承担的工作和义务汇总价格（合同份额）占联合体投标总价（合同总金额）的份额，应当严格按联合协议中明确的相关成员承担的工作和义务结合《报价明细表》列明的相关工作和义务的汇总价格确定和填写，联合协议中填写的所占份额与按《报价明细表》中相关工作和义务的价格汇总金额占联合体投标总价的比例不一致的，以按《报价明细表》中相关工作和义务的价格汇总金额占联合体投标总价的比例为准。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截至时点：提交投标文件（响应文件）截至时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 税收违法黑名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、商务技术文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 |

### 一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指浙江联腾工程咨询有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县自然资源和规划局。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。标注 “★” 表示重点提醒投标人注意该内容。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 联合体投标

本项目接受联合体投标，两家供应商组成联合体，以一个供应商身份投标的，需遵守以下规定：

▲6.1联合体投标的，联合体成员家数上限为二家；

6.2联合体投标的，响应保证金由牵头人提供；响应文件由牵头人盖章、签署，对联合体各方均具有约束力；

6.3联合体投标的，联合体各方分别拥有的荣誉（奖项）、业绩、企业认证等，以及由各方根据联合体投标协议书【格式见附件】约定的拟承担工作内容分别派出的相关技术力量均视为联合体拥有。

6.4.联合体各方之间须签订联合体投标协议书【格式见附件】，指定本项目牵头人，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，并将联合体投标协议书作为响应文件“资格文件” 的组成部分；项目的主体、关键性工作须由牵头人完成，并在投标联合协议中进行说明；

6.5.联合体各方签订联合体投标协议书后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

6.6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7、特别说明

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4投标人法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关供应商均按投标无效处理。

7.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标 ，其投标无效 ：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8、质疑与投诉

政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同样本

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截至时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截至时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商－政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

2.1投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格审查资料的组成：

1）有效期内的营业执照扫描件；

2）供应商代表为法定代表人时提供法定代表人身份证明【格式见附件1-1】；供应商代表为授权委托人时提供法定代表人身份证明【格式见附件1-1】和法定代表人授权委托书【格式见附件1-2】；

3）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函【格式见附件】；

4）联合体协议书（联合体投标需提供）【格式见附件】；

▲注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人的提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。1）-3）项以联合体参加投标的，联合体各方均需提供。

2、商务技术文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）商务部分

- 投标声明书【格式见附件】；

- 投标人基本情况表【格式见附件】；

- 根据商务部分评分标准编制；

- 投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

（2）技术部分

1）偏离表【格式见附件】；

2）对采购文件中商务条款及合同条款的声明【格式见附件】；

3）根据技术部分评分标准编制；

4）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3、报价文件：

1）开标一览表；（根据系统要求在线填写。）

2）投标报价明细表；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

3、投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商－政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

3.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- 投标报价

▲ 4.1本项目采购最高限价347万元，投标人报价总价不得超过最高限价，否则作无效标处理。投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价不得低于以下报价要求（包括但不限于），低于或不响应的投标文件作无效标处理。包括提供服务所涉及的人工、材料及机械、地形测绘、测量、钻探、取样、相关实验、其他地质工作、技术工作费、资料收集（编制）费、第三方评审机构费用、会务费、措施费、保险费用、利润、管理费、税金及完成本项目工作任务所需的其他一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。投标人须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润。

4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格、及其他事项。

4.4所有投标均以人民币报价。

4.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

- 投标文件的格式和顺序

- 响应文件按政府采购云平台“供应商－政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

6、投标有效期

6.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

7、投标保证金

7.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

### 四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截至时间前完成响应文件的传输递交，投标截至时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截至时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、投标文件递交的截至时间

2.1投标文件的截至时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截至时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截至时间，均以延长后新的投标截至时间为准。

2.3投标人在投标截至时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截至时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截至时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截至时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截至时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

1、开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3如投标截至时间止评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2、开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；同时组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》并发送给代理机构；

（3）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（商务技术文件）进入符合性审查、商务技术（技术资信）评审；

（4）符合性审查、商务技术（技术资信）评审结束后，在线公布商务技术（技术资信）评审结果。

（5）开启符合性审查、商务技术（技术资信）评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（6）评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会共5人组成，其中业主代表1名，其余4名从政府采购评审专家库中随机抽取产生。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的；

（7）响应文件解密失败的；

（8）MAC地址相同；计算机硬盘序列号相同；投标文件细节错误一致且无合理解释的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截至时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县公共资源交易网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至浙江联腾工程咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

2.1签订合同后，中标人应根据招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受浙财采监〔2022〕8号文件规定的中小企业扶持政策：

A.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

B.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

- 附件一：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员             	     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员             	     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，其他未列明行业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入189.5154万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入189.5154万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）其他未列明行业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入189.5154万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入189.5154万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件二：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常山县自然资源和规划局的浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三章  招标内容及要求

一、项目背景

为保障我县水泥行业灰岩矿供应，加强对开发利用水泥用灰岩矿产资源的宏观调控,促进我县矿业经济的可持续发展,确保我县矿产资源集约利用，实现优矿优用，须尽快统筹推进南方、中兴、马鞍灰岩矿整合相关工作，释放矿山底部及周边资源，开展浙江省常山县辉埠镇灰山底毗邻矿区综合整治熔剂用石灰岩矿勘查项目。

根据《浙江省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（浙自然资规〔2023〕9号）要求各级财政出资地质勘查项目不再设置探矿权，凭项目任务书或项目合同书开展地质勘查工作，纳入地质勘查项目管理，通过省域空间治理数字化平台报送项目基本信息、资金安排、实物工作量等材料，完成约定勘查工作后，依法汇交地质资料，符合探明矿产地标准的，纳入国家出资探明矿产地管理。对石灰岩、白云岩、饰面或条块石材用的花岗岩、辉绿岩、大理岩、板岩等不按矿业权出让收益率形式征收的矿种，由财政全额出资勘查，达到规定的勘查程度后，公开竞争出让采矿权。

二、主要工作任务

（1）从石灰岩矿的质量、用途出发，本着统筹考虑、合理利用的原则，对灰山底矿区石灰岩开展勘探工作。在全面收集已有地质材料和综合分析的基础上，通过对矿区的1:2000地形测量、1:2000地质测量、1:1000地层剖面测量、1:1000勘探线测量，采用地表槽探、深部钻探等工程手段对矿体进行系统控制。从熔剂用石灰岩、水泥用灰岩等多个利用角度出发，对矿体进行系统采样、分析测试，详细查明矿体质量、形态规模、产状、分布位置，并根据质量、用途分别估算矿体资源量。

（2）由于矿区前期开展过部分系统性地质工作，本次工作按照普查、详查、勘探的施工顺序开展具体工作。遵循由已知到未知、由浅入深、由疏到密的工作原则，充分收集相关地质资料，利用以往地质资料、报告成果，在有利地段开展1:2000地质填图，开展钻探等工程，详细查明矿区熔剂用石灰岩矿的地层、构造、岩浆岩、蚀变的分布特征及成矿的关系，详细查明矿区熔剂用石灰岩矿的矿体规模、形态、产状及厚度与品位的关系，详细查矿区内水文、工程、环境地质条件，完成工业指标论证，计算灰山底矿区石灰岩矿的资源量。

三、工作区范围

工作范围：拟设矿区位于衢州市常山县辉埠镇石姆岭村一带，行政隶属衢州市常山县辉埠镇管辖。矿区中心地理坐标：东经118°28′30″，北纬28°58′50″。矿区有公路与G205国道相通，经G205国道可达G320国道、G60高速公路和浙赣铁路。矿区距浙赣铁路衢州站路程为43km，距衢常铁路常山货场4km，距杭金衢高速公路常山入口8km，交通尚属方便。

本次勘查区范围由35个拐点组成，勘查面积：1.1220km2，其拐点坐标如下：

表1-1  勘查区范围坐标一览表(2000国家大地坐标系)

| 拐点 | X | Y | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 3208402.75 | 40643592.50 |  |
| J2 | 3208415.35 | 40643637.75 |  |
| J3 | 3208445.79 | 40643692.43 |  |
| J4 | 3208452.36 | 40643831.81 |  |
| J5 | 3208302.54 | 40644001.59 |  |
| J6 | 3208188.00 | 40644081.94 |  |
| J7 | 3208080.71 | 40644160.95 |  |
| J8 | 3208045.87 | 40644167.79 |  |
| J9 | 3207978.99 | 40644228.45 |  |
| J10 | 3207833.62 | 40644188.21 |  |
| J11 | 3207805.02 | 40644161.10 |  |
| J12 | 3207776.12 | 40644131.98 |  |
| J13 | 3207654.45 | 40644035.13 |  |
| J14 | 3207612.46 | 40643999.14 |  |
| J15 | 3207532.74 | 40643936.37 |  |
| J16 | 3207495.49 | 40643894.97 |  |
| J17 | 3207444.50 | 40643838.92 |  |
| J18 | 3207339.35 | 40643742.87 |  |
| J19 | 3207225.34 | 40643643.58 |  |
| J20 | 3207127.60 | 40643572.61 |  |
| J21 | 3207064.67 | 40643453.77 |  |
| J22 | 3207025.95 | 40643237.32 |  |
| J23 | 3207035.89 | 40643194.81 |  |
| J24 | 3207036.59 | 40643031.09 |  |
| J25 | 3207067.92 | 40642972.83 |  |
| J26 | 3207228.04 | 40642940.99 |  |
| J27 | 3207331.20 | 40642914.27 |  |
| J28 | 3207449.34 | 40642921.51 |  |
| J29 | 3207584.22 | 40642919.69 |  |
| J30 | 3207639.96 | 40642947.27 |  |
| J31 | 3207776.05 | 40643093.41 |  |
| J32 | 3207881.00 | 40643180.57 |  |
| J33 | 3207990.51 | 40643220.50 |  |
| J34 | 3208027.03 | 40643282.88 |  |
| J35 | 3208227.22 | 40643479.04 |  |

四、主要实物工作量

为实现项目目标任务，根据总体工作部署及具体工作安排，主要工作量见下表。

主要工作量一览表         表 4-4

| 工作手段 | 工 作 量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术条件 | 计量单位 | 总工作量 |  |
| 一、地形测绘 |  |  |  |  |
| ㈠地形测量 |  |  |  |  |
| ⒈控制测量 |  |  |  |  |
| GPS测量 | E级网，类别：Ⅰ | 点 | 4 |  |
| 1:2000地形测量 | 类别：Ⅰ，数字化测图 | km2 | 1.1220 |  |
| ㈡制图 |  |  |  |  |
| 1:2000地形图数字化 | 类别：II | 幅 | 1 |  |
| 平面地质图（全开）地质图计算机成图 | 类别：II | 幅/cm | 1 |  |
| 二、地质测量 |  |  |  |  |
| ㈡专项地质测量 |  |  |  |  |
| 1:2000专项地质测量 | Ⅰ | km2 | 1.1220 |  |
| 1:1000地质剖面测量 | Ⅰ | km | 5.255 |  |
| ㈣专项水文地质、生态环境地质测量 |  |  |  |  |
| 1:2000专项水文地质测量 | Ⅰ | km2 | 1.1220 |  |
| ㈥专项工程地质、环境地质、地质灾害测量 |  |  |  |  |
| 1:2000专项工程地质测量 | Ⅰ | km2 | 1.1220 |  |
| 1:2000专项环境地质、地质灾害测量 | Ⅰ | km2 | 1.1220 |  |
| 三、物探 |  |  |  |  |
| 四、化探 |  |  |  |  |
| 五、遥感地质 |  |  |  |  |
| 六、钻探 |  |  |  |  |
| ㈠矿产地质钻探 |  |  |  |  |
| 机械岩芯钻探 | 孔深：0-200m，Ⅳ级，斜孔：45-50° | m | 890 | 斜孔45-50°，提高30% |
| 机械岩芯钻探 | 孔深：0-300m，Ⅳ级，斜孔：45-50° | m | 1257 | 斜孔45-50°，提高30% |
| 机械岩芯钻探 | 孔深：0-300m，Ⅳ级，水平钻 | m | 1296 |  |
| 七、坑探 |  |  |  |  |
| 八、浅井 |  |  |  |  |
| 九、槽探 |  |  |  |  |
| 槽探 | 深度：0-3m | m3 | 3000 |  |
| 十、岩矿测试 |  |  |  |  |
| ㈠岩矿分析 |  |  |  |  |
| 基本分析 （熔剂用灰岩） | CaO、MgO、SiO2 | 项 | 2258 | 含内外检样品（15%）。 |
| 组合分析 （熔剂用灰岩） | MgO、Al2O3、Fe2O3、S、P、烧失量 | 项 | 564 |  |
| 基本分析 （水泥用灰岩） | CaO、MgO、K2O、Na2O | 项 | 100 |  |
| 组合分析 （水泥用灰岩） | SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、SO3、Cl-、烧失量、fSiO2 | 项 | 25 |  |
| 全分析 | 碳酸盐分析（分析14项） | 项 | 3 |  |
| 样品加工 | 样品重量(Kg)：>10Kg 单位：样 | 样 | 2822 |  |
| ㈣水质分析 |  |  |  |  |
| 水质综合分析 | 一般水样(全分析) | 样 | 3 |  |
| ㈧岩矿鉴定与试验 |  |  |  |  |
| ⒈岩矿鉴定及测试 |  |  |  |  |
| 制片 | 薄片制片 | 片 | 10 |  |
| 岩矿鉴定 | 薄片鉴定（复杂） | 片 | 10 |  |
| ⒊岩石试验和土工试验 |  |  |  |  |
| 岩石试验 | 抗压强度 饱和干燥 | 件 | 18 |  |
| 岩石试验 | 块体密度 | 件 | 60 |  |
| 放射性 |  | 件 | 4 |  |
| 十一、其他地质工作 |  |  |  |  |
| 地质勘查工作测量 | 工程点测量 | 点 | 13 |  |
|  | 剖面线测量 | km | 5.255 |  |
| 地质编录 | 矿产地质钻探 | m | 3443 |  |
|  | 槽 探 | m | 1310 |  |
| 采样 | 岩心样 | m | 3443 |  |
|  | 刻槽样（10×3cm） | m | 1310 |  |
| 岩矿心保管 | 岩矿心保管 | m | 3443 |  |
| 设计论证编写 | 矿产评价，总经费＜1000万元 | 份 | 1 |  |
| 综合研究及编写 报告 |  | 份 | 1 | 含工业指标论证 |
| 报告印刷 | 矿产评价 | 份 | 1 |  |
| 十二、工地建筑 |  |  |  | 工地建筑比例为8% |
| 十三、设备购置费 |  |  |  |  |

五、勘探工作进度安排

合同签订日起，需在3个月内完成本次勘查工作，包括工业指标论证，储量报告评审、修改、汇交，等工作。

六、技术标准和质量要求

技术标准参照地质矿产行业标准《固体矿产勘查原始编录规定》(DZ/T0078—2015) 、《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究》 (DZ/T0079—2015) 、《岩石分类命名方案》(GB/T17412.1—1998、GB/T17412.2—1998、GB/T17412.3— 1998) 、《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2020）、《石灰岩、水泥配料类矿产地质勘查规范》（DZ/T0213—2020）、《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）、《固体矿产地质勘查报告编写规范》（DZ/T0033—2020）、《浙江省自然资源厅关于印发《浙江省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》的通知》（浙自然资函〔2023〕45号）等行业规范和技术要求。并结合勘查区具体地质情况编制统一图式、图例和工作细则等，统一工作方法。

七、提交成果要求

1、合同签订后3个月内提交《浙江省常山县辉埠镇灰山底毗邻矿区综合整治熔剂用石灰岩矿勘探报告》正文及附图、附表。

2、纸质报告等6份、电子版二份。

八、商务要求

1、服务期限：3个月内完成，合同签订之日起计。（需在3个月内完成本次勘查工作，包括工业指标论证，储量报告评审、修改、汇交，等工作。）

2、付款方式（均在财政资金下拨的前提下支付）

2.1 合同签订后30日内支付合同金额的30%作为预付款；

2.2 野外工程量完成，通过野外验收后30日内，支付合同金额的40%进度款；

2.3 提交成果报告，并经评审通过后30日内一次性支付剩余款项；

3、其他要求

3.1投标单位自行组织进行现场勘察；

3.2中标人需无条件配合采购单位根据专家领导提出的意见对勘查成果进行修改完善和变更，直到评审通过，期间发生的费用由中标人承担。

3.3勘查（范围确定，以下同）必须达到国家或行业相关规范要求的深度；

4、实施采购人组织的任务时，由采购人在项目实施人员表（以下简称“人员表”）中指定拟派人员，未经采购人允许不得随意更换从业人员。

5、完成的成果的权利归属：本次勘查成果所形成的相关知识产权（著作权等）归采购人所有。

6、实施采购人组织的任务时，由采购人在项目实施人员表（以下简称“人员表”）中指定拟派人员，未经采购人允许不得随意更换从业人员。

7、本项目涉及的所有政策处理费用、青苗补偿费用等所有相关费用由中标人承担。

8、勘查结束后环境基本恢复原状。相关费用包含在总价中，投标人组价时自行考虑该笔费用。

9、中标人在项目实施中需积极配合招标人委托的第三方进行的监督管理及其他工作。

10、本项目由中标人承担勘查投资风险，低于95%的设计工作量按照未完成工作按实扣除，超出设计工作量的投资由中标人承担。

- 第四章 合同主要条款

（本合同为参考样稿，最终合同双方协商后确定）

合同编号：

甲方：（采购人）

住所：

开户银行：

账号：

联系人：

联系电话：

乙方：（成交供应商）

住所：

开户银行：

账号：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和其它相关法律、法规规定，甲方通过竞争性磋商方式依法确定乙方为（项目名称：）（项目编号：）的成交供应商，经双方协商一致订立本合同，以资共同遵守。本项目成交通知书、乙方响应文件、磋商文件以及甲、乙双方商定的补充协议是本合同不可分割的组成部分。

第一条 服务内容

第二条  合同金额及付款方式

1、合同金额为人民币（大写）：___________元（￥___________元）。包含项目所涉及的人工、材料及机械、地形测绘、测量、钻探、取样、相关实验、其他地质工作、技术工作费、资料收集（编制）费、第三方评审机构费用、会务费、措施费、保险费用、利润、管理费、税金及完成本项目工作任务所需的其他一切费用。

2、付款方式（均在财政资金下拨的前提下支付）

2.1 合同签订后30日内支付合同金额的30%作为预付款；

2.2 野外工程量完成，通过野外验收后30日内，支付合同金额的40%进度款；

2.3 提交成果报告，并经评审通过后30日内一次性支付剩余款项；

第三条  服务期限：3个月内完成，合同签订之日起计。（需在3个月内完成本次勘查工作，包括工业指标论证，储量报告评审、修改、汇交，等工作。）

第四条  履约保证金

1.本合同签订后7个工作日内，乙方应当以向甲方交纳中标金额的1%人民币                元整（￥        ）作为履约保证金。乙方可以银行、保险公司出具的保函形式提交。

2.项目验收合格后7个工作日内无息退还剩余的履约保证金。

3.乙方不能完整履行合同义务的，甲方有权根据合同约定，从履约保证金中获得所受损失的补偿。

第五条 转包或分包

1.本合同范围的货物和服务，应由乙方直接供应，不得转让他人；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物和服务部分分包给他人实施；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第六条  技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 第七条  知识产权等约定

1.乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任，与甲方无涉。

2.本项目所有成果的所有权、知识产权均归甲方，甲方免费使用该成果；乙方不能以任何方式转让或提供给第三方使用或用于其他用途公开使用，否则甲方有权追究其法律及经济责任。

第八条 验收

1.服务结束后，由甲方组织安排验收，依据数据相关标准、合同、采购文件等，对数据进行评定，提出整改和完善意见，作为合同余款付款的依据。

2.乙方交付前应对数据作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随数据交甲方。

第九条  不可抗力事件处理

1.合同履行期间内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可提请同级政府采购监管部门调解；调解不成的，可采取以下第 （2） 种方式处理。

（1）通过仲裁方式解决的，约定向衢州仲裁委员会提请仲裁；

（2）通过诉讼方式解决的，约定向常山县人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1.合同经甲、乙双方法定代表人（单位负责人）或授权代表签字、加盖单位公章后生效；

2.合同履行过程中涉及采购内容追加的，需经同级财政部门同意，并签定书面补充协议报同级财政部门备案。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

4.本合同正本一式六份，甲乙双方各执二份；鉴证方、同级财政部门各执一份，均具备同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖公章）：                         乙方（盖公章）：

单位负责人（签字）：                     法定代表人或其授权代理人（签字）：

项目经办人：

签订日期：      年   月   日                       签订日期：      年   月   日

合同鉴证方：（盖章）

鉴证人：

鉴证日期：      年   月   日

# 第五章 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

- 二、评标委员会的组成

1、评标委员会共5人组成，其中业主代表1名，其余4名从政府采购评审专家库中随机抽取产生，评标委员会对投标文件进行评审。

2、在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标方法

1、投标报价是指报价合计。

2、本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和技术资信得分之和，总分为100分，其中：报价分20分，技术资信分80分。各投标人的商务评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（20分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×20%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

3.2 技术资信分（80分）：

商务评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

| 评分内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信10分 | 业绩 | - 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过同类项目业绩的每提供一个得1分，最高得2分。 注：须提供有效合同扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 | 0-2分 |
|  | 认证体系 | 投标人职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息安全管理体系认证、诚信管理体系认证的，每提供一个认证证书得0.5分，本项最高得2分。 注：提供有效期内证书扫描件加盖公章，不提供不得分。 | 0-2分 |
|  | 项目负责人、技术负责人 | - 项目负责人具有政府行政部门颁发的地质类或矿产勘查专业正高级（教授级）职称得2分，高级职称得1分，本项最高2分，不累计计分。 - 项目技术负责人具有政府行政部门颁发的地质类或矿产勘查专业正高级（教授级）职称的得1分，高级职称的得0.5分，本项最高1分，不累计计分。 注：①提供涉及的职称证书扫描件并加盖公章，若职称证书未注明类别的须提供毕业证书或学位证书等证明材料，未提供不得分。 - ②提供投标人为其缴纳的2024.12-2025.02期间连续三个月的社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
|  | 其余人员 | 拟派项目组成员中（不含项目负责人、技术负责人）具有政府行政部门颁发的相关专业（地质、水文地质、工程地质、环境地质、采矿、分析测试）高级工程师及以上职称的，每提供一本证书得0.5分，最高得3分。同一人员不重复得分，同一专业不重复得分。 - 注：提供以上人员的相关证书扫描件并加盖公章，以及投标人为以上人员缴纳的2024.12-2025.02期间连续三个月的社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）扫描件并加盖公章，否则不得分。 | - 0-3分 |
| 技术70分 | 整体理解 | 根据投标人对本项目背景概况（0-2分）、现状（0-2分）等情况的了解详实程度，以及对项目需求的理解（0-2分）是否有独到的优势综合评定。 | 0-6分 |
|  | 管理制度 | 根据投标人针对本项目制定的管理制度进行评分，包括现场管理（0-2分）、人员管理（0-2分）、资料管理（0-2分）等是否完善，由专家评议，酌情打分。 | 0-6分 |
|  | 质量管理 | 根据投标人针对本项目制定质量管理机构制度（0-1分），质量规格要求能否符合技术要求规定（0-1分），是否有完善工程质量保证体系和措施（0-2分），成果质量保障措施（0-2分）。 | 0-6分 |
|  | 总体方案 | 针对本项目实施方案中的组织架构（0-2分）、关键技术（0-1分）、施工作业（0-1分）、劳动力计划（0-1分）、清理全面性（0-1分）、安全施工（0-1分）等进行评分。 | 0-7分 |
|  | 具体实施方案 | 根据投标人对本项目勘查方法（0-2分），工作技术手段（0-2分），具体实施方案（0-2分）综合评定。 | 0-6分 |
|  | 实施进度计划 | 根据投标人对本项目实施进度计划（0-2分）、日程安排（0-2分）；保证工期措施（0-2分）、作业进度计划及确保工期的技术措施（0-2分）进行综合评定。 | 0-8分 |
|  | 作业安全及措施内容 | 根据投标人针对本项目采购需求提供的作业安全保证（0-2分）与措施内容（0-2分）进行综合评定。 | 0-4分 |
|  | 重点、难点分析 | 针对本项目的实际情况，对重点、难点（0-2分）进行分析，并对重点和难点提出想要的对应措施（0-2分）进行评分。 | 0-4分 |
|  | 应急预案 | 根据投标人应急预案中考虑的突发情况（0-2分），提出的处理措施（0-2分），以及是否能及时组织力量做好各项工作（0-2分）等进行评分。 | 0-6分 |
|  | 安全与保密措施 | 根据投标人在项目实施过程中信息安全（0-2分）和保密措施（0-2分）的描述情况打分。 | 0-4分 |
|  | 设备配备情况 | 具备承担本项目所需要的专业设备情况（无人机，测量定位设备，化验分析测试设备，钻探设备，三维建模设备），每提供一项得1分。 注：提供《拟投入设备设施情况表（格式自拟）》及相关证明材料（需提供设备照片及有效的购置发票或租赁协议）。 | 0-6分 |
|  | 服务承诺方案 | 投标人提供的技术服务（0-1分）、服务方案（0-1分）、服务承诺及保障措施（0-2分）。 | 0-4分 |
|  | 合理化建议 | 根据投标人结合本项目工作内容及特点，从实际需求出发由评标委员会进行评审。（0-3分） | 0-3分 |

四、定标办法

1、本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

- 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即技术资信分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人，综合得分第二高的投标人作为本项目的第二中标候选人，以此类推（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生中标候选人排名）。

- 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。

- 第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

- 投 标 文 件

- 资格审查资料/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

- 附件1-1

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件1-2

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加 浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目（项目编号：ZJLT-GK-2025010）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

附件1-2

- 具有满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

常山县自然资源和规划局 ：

根据贵方 浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目（项目编号：ZJLT-GK-2025010）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺！

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件3

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”技术资信分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件4

投标声明书

常山县自然资源和规划局：

根据贵方为 浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目（项目编号：ZJLT-GK-2025010）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件5

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日    期：

- 附件6

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 1、投标人承诺：对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均已汇总并填写在此表中，除偏离表列出的偏离外，承诺响应招标文件的全部要求。

- 2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 3、本偏离表的负偏离情况应与技术参数评分项一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件7

开标一览表

项目名称：浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目

项目编号：ZJLT-GK-2025010

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价（元） | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人、技术负责人 |  |
| 备注 |  | 上述报价是本项目采购文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。包括提供服务所涉及的人工、材料及机械、地形测绘、测量、钻探、取样、相关实验、其他地质工作、技术工作费、资料收集（编制）费、第三方评审机构费用、会务费、措施费、保险费用、利润、管理费、税金及完成本项目工作任务所需的其他一切费用。 |

注：1.开标时开标一览表根据系统要求在线填写，中标供应商补纸质投标文件时提供本附件。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件8

投标报价明细表

项目名称：浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目

项目编号：ZJLT-GK-2025010

| 序号 | 报价内容 | 主要工作内容 |  | 单价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 合 计（小写） |  |  |  |  |  |
| 总计（大写） |  |  |  |  |  |

注：总计应与“开标一览表”中投标总价相一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件9

联合体协议书

（以联合体形式参加本项目投标的，须按以下格式填写并提供联合协议）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：          】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员一致同意联合体牵头人提供的授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应事宜等均对联合投标各方具有约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、（联合体成员X名称、联合体成员X名称……）属于    （采购文件明确的所属行业） （□小型、□微型）企业，其在本次联合投标中承担的工作和义务汇总价格占本联合体投标总价的份额为     %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方除本联合体外，未单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，联合体成员一致同意按照资质等级较低的成员确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方放弃以任何形式对上述内容进行修改或撤销的权利。

4、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称(公章)：

法定代表人(签字或印章)：

成员名称(公章)：

法定代表人(签字或印章)：

日 期：  年  月  日

特别提醒：

▲1.联合体成员中小型或微型企业（如有）在本次联合投标中承担的工作和义务汇总价格占联合体投标总价的份额，应当严格按联合协议中明确的相关成员承担的工作和义务结合《报价明细表》列明的相关工作和义务的汇总价格确定和填写，联合协议中填写的所占份额与按《报价明细表》中相关工作和义务的价格汇总金额占联合体投标总价的比例不一致的，以按《报价明细表》中相关工作和义务的价格汇总金额占联合体投标总价的比例为准。

2.只有采用联合体投标时才需要提供本协议书。如联合体中标的，本协议书作为采购合同附件。

附件10

对采购文件中商务条款及合同条款的声明

常山县自然资源和规划局：

浙江联腾工程咨询有限公司：

（投标人全称）      参加贵方组织的  （项目名称）（项目编号）  的投标活动，为此我方声明如下：

1.我方接受采购文件中所有商务条款及合同条款（     ）

2.采购文件中以下商务条款或合同条款，我方无法满足/接受（     ）

2.1

……

3.对于无法满足/接受的商务条款或合同条款，我方采用的解决方案如下：

3.1

……

填写说明：

1.投标人接受采购文件所有商务条款及合同条款的请在第1项后的括号内打“√”；投标人对采购文件中某项商务条款或合同条款有不同意见的，请在第2项后的括号内打“√”，并一一列明具体内容及自身主张。（第1项和第2项只需选其中一项填写）

2.投标文件中虽提供了本声明但未按上述要求明确声明的，视为投标人接受采购文件所有商务条款及合同条款。

投标人（盖章） ：

日期：   年   月   日

附件11

拟派项目负责人简历表

项目名称：                                             项目编号：

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 身份证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历/专业 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |
| 资格/职称 |  |  | 资格/职称证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 参加过的 项目名称 |  | 担任何职 |  | 委托单位及联系人、联系电话 |  |  |  | 备注 |

注：1.本表需附人员资格（职称）证书、社保缴纳证明等原件扫描件上传。

投标人（盖章） ：

日期：   年   月   日

附件12

拟投入项目组成员一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 学历/专业 | 从事专业及年限 | 执业资格/职称 （如有） | 本项目拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表需附人员资格（职称）证书、社保缴纳证明等原件扫描件上传。

2.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人（盖章） ：

日期：   年   月   日

政府采购活动现场确认声明书

浙江联腾工程咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                              （单位）                      （法定代表人姓名）合法授权参加 浙江省常山县辉埠镇南方、中兴、马鞍及其周边灰岩勘查项目 （编号： ZJLT-GK-2025010 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2025年  月  日

注：待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到邮箱（3421408016@qq.com）内，打印时请删除此项注明。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。