# 公开招标采购文件

（政府采购电子交易）

项目编号：                  ZB2025013

项目名称：  金华校区学生宿舍建设项目全过程跟踪审计服务

采购单位：                  浙江师范大学

2025年4月

目  录

第一章   公开招标采购公告

第二章   项目技术及服务要求

第三章   投标人须知

第四章   评标办法及评分标准

第五章   采购合同主要条款

第六章   投标文件格式附件

## 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浙江省财政厅【2025】8550号确认书批准，现就我校金华校区学生宿舍建设项目全过程跟踪审计服务项目进行公开招标采购。本次招标采用电子交易方式，欢迎符合条件的供应商前来投标。

- 项目编号：ZB2025013

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：公开招标（政府采购电子交易）

四、采购内容：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华校区学生宿舍建设项目全过程跟踪审计服务 | 1 | 项 | 1.本项目最高限价：182.34万元。（本项目最高限价按省物价局浙价服[2009]84号文规定的相应项目收费标准的70%计算）。 2.详细技术参数见第二章《项目技术及服务要求》 |

五、合格投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2.截至投标截止时间，投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为面向中小企业采购的项目。须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二、四条规定。浙财采监〔2019〕8号文件规定，监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。

4.参与本项目工程量清单及招标控制价编制的工程造价咨询单位及其分支机构不得参与本次投标。

5.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1.获取期限：自本公告发布时间至投标截止时间（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.获取地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3.获取招标文件方式：“浙江政府采购网”在线获取。

本项目不提供纸制版采购文件，供应商通过“浙江政府采购网”本项目公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件，否则投标将被拒绝。

供应商通过“浙江政府采购网”本公告下方“游客，浏览投标文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，投标将被拒绝。

- 招标文件售价：免费提供

- 投标保证金：无。

七、投标截止时间：2025年4月29日9：00

八、投标文件递交地点和要求 ：

1.“电子加密投标文件”：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标。

2.“电子备份投标文件”：供应商可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以EMS、顺丰邮寄递交至浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室，王老师收。

“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见附件）。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将予以拒收。

九、开标时间及地点（网址）：

本次招标将于2025年4月29日9：00在浙江师范大学行政中心北楼127室开标，投标人在线(政府采购云平台https://www.zcygov.cn)参加开标。

十、本次招标有关信息发布媒体：

浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/）。

十一、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

十二、其它补充事项：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（采购文件公告期限届满之前获取采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式或通过政采云平台向我中心提出质疑。质疑供应商对我中心的答复不满意或者未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向学校采购管理办公室或同级政府采购监督管理部门投诉。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.未按招标公告规定依法获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑、投诉。

5.▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

7.电子交易说明

（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。CA数字证书办理流程详见“浙江政府采购网—下载专区—电子交易客户端”相关版块。

（2）供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网— 下载专区 — 电子交易客户端”相关版块获取。

（3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

（4）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

（5）开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由我中心按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

（6）供应商在参加电子交易过程中,可登录政采云（https://www.zcygov.cn/）“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，有疑问，可点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务支持。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

十三、联系方式：

1.书面质疑受理地点：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室

联系人：王老师    联系电话：0579-82282703

2.采购人名称：浙江师范大学

联系人：徐老师     联系电话：0579-82282069

地址：浙江省金华市迎宾大道688号

3.浙江师范大学采购中心

联系人：吴老师     联系电话：0579-82283736

地址：浙江省金华市迎宾大道688号

4.同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

地址：杭州市环城西路37号

## 第二章  项目技术及服务要求

编号：ZB2025013

采购单位名称： 浙江师范大学

一、工程项目概况

工程名称：浙江师范大学金华校区学生宿舍建设项目。

工程地址：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学金华校区校园内。

施工内容：新建学生宿舍2幢，总建筑面积67000㎡，增加床位数3806个。资金投入规模39050万元。

施工工期：拟2025年5月开工，拟于2027年12月建成。

二、跟踪审计业务范围和主要服务内容

（一）跟踪审计业务范围

工程项目所涉及工程的工程量清单及招标控制价编制与核对、施工阶段全过程工程造价控制、合同审核、变更联系单审核，工程进度款支付审核，现场工程涉及造价的台账建立，涉及造价的影像资料收集、编制结算审核报告等跟踪审计服务。

（二）跟踪审计服务内容

1.工程量清单及招标控制价编制与核对

在规定期限内与学校校园建设处委托的工程造价咨询单位“背靠背”独立编制工程量清单并与工程造价咨询单位进行核对；清单核对完成后，独立编制招标控制价并与工程造价咨询单位进行核对，提供工作成果一式三份。

2.施工阶段全过程工程造价控制

（1）对建安工程招投标及合同（包含补充协议）进行审核，检查合同条款是否合规、公允，与招标文件和投标承诺是否一致。

（2）审查中标单位的商务报价，并与控制价相比较，重点审核投标报价中报价过低、偏高的项目，出具书面的不平衡报价和造价控制重点分析报告。

（3）对业主、施工企业提出的工程变更的内容和过程进行鉴证。对提出变更的原因是否充分合理进行审查；对变更后对工程总概算的影响进行审查和评估；对设计变更是否按规定程序进行汇审、出图和签发进行审查；对变更前后所产生的效益和损失进行评估。

（4）参与图纸会审及相关的造价调整，对施工图审定后预算调整项目合理性进行审核，编制预算与概算比对报告。检查施工现场签证手续是否规范、及时、真实。参与相关材料、施工变更的价格签证工作，提供相关咨询服务。

（5）根据工程现场情况，参与隐蔽工程和总价10万元及以上主要材料及设备的查看和验收，对验收工作的规范性、验收涉及的图片及文字记录等存档资料的完整性提出咨询意见。根据实际工作需要，乙方应协助甲方对重要隐蔽工程、交叉工程、临时工程等工程量进行抽查核实，并做好现场记录和取证工作，关键部位应拍下照片作为证据，妥善保存和移交；

（6）提供与造价控制相关的人工、材料、机械、设备等造价信息；协助甲方确定招标时重要材料品牌或生产厂家的推荐，并通过市场调查询价确定价格范围，提供咨询意见。同时，对鉴证影响工程造价的其他项目，做好必要的现场文字记录和影像记录。

（7）审核工程预付款、进度款（包含审核工程进度及计量、工程款支付）及制定资金使用计划。

（8）参与造价控制有关的工程会议、参与监理例会，定期以口头或书面形式向甲方汇报工程项目造价控制、变更联系单审核、进度款支付等情况。

（9）及时收集施工阶段全过程工程造价控制所需的第一手资料，并做好资料的整理归档。与造价密切相关的隐蔽工程、阶段性工程验收、过程监控，对涉及工程结算相关资料进行收集和整理，每隔3个月、竣工最后一个月的月报中进行汇总汇报。

（10）协助监控建设成本。密切注意施工阶段建设成本控制情况和整个建设过程中的资金使用情况。定期评估工程成本控制情况及趋势，预估工程造价发生超概情况的可能性，并及时向采购人报告；

（11）协助索赔。协助甲方审查、评估承包商提出的索赔和索赔所需单据证明，依据合同和有关法律、法规，提供咨询意见;

（12）协助投资控制和造价管理的建议。向甲方提供造价管理、经济法规方面的咨询服务。提供咨询的范围包括：工程量计量规则、计价办法、市场信息等方面的专业知识及涉及的法律法规，降低成本、加强管理的可行性方案和建设性意见。

（三）工程结算审核服务

1.根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；

2.现场踏勘、计量复核；

3.对工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定，并与甲方和工程承包人沟通达成一致意见；

4.编制并出具合格的工程结算审核报告。

5.全力配合并协助解决与本次建设工程相关的其他技术造价咨询问题。

三、咨询服务工作要求、质量要求

1.▲乙方应根据甲方的要求在规定期限内完成上述工作，保证在甲方提供施工图后三十个日历日内提供施工图工程量清单和招标控制价，第三十一个日历日起每延期一个日历日扣除中标价的1%。

2.▲若工程量清单准确率偏差超出±2％，按以下办法进行处罚：每相差0.5％的误差，扣除10％服务费，直至费用扣完，误差严重的甲方有权终止合同并进行索赔。甲方有权对乙方提供的工程量清单等文件进行复核验算。

3.▲项目组负责人深入施工现场每月不少于4次，相关专业人员到工地的响应时间不超过3小时。对业主提出的咨询服务要求，响应时间不超过3小时。

4.依据委托合同维护甲方的合法权益，对咨询事项内应当保密的内容保守秘密，并主动接受监督管理部门依法实施的监督管理。

5.建立沟通机制。项目组每月5日前汇报上月工程造价咨询工作开展情况并形成工作月报，围绕工作中碰到的问题进行沟通与协商，对于突发性、重大问题应随时向甲方汇报。中标方服务期间，工作月报应每月提交，否则，甲方按500元/次在未付款中进行扣款。

6.工程造价咨询成果文件应符合《浙江省建设工程造价咨询质量导则》的要求。

四、技术人员构成及驻场承诺

▲1.合理配备审计人员并确定项目负责人，项目组成员（含项目负责人）至少四人及以上，各专业配备齐全。项目负责人必须是一级造价工程师，并具有较强的协调沟通能力、工作责任感和敬业精神。

2.按照有关法律、法规、政策及其他文件规定实施咨询业务。

3.现场驻场承诺

（1）工作日驻场人数必须满足现场正常造价咨询工作需要，须有固定相关专业常驻人员不少于1人 ，该人员保持稳定不变化。常驻人员须具有五年或以上造价咨询专业工作经验，同时具有注册有效的建筑或安装专业二级或以上造价工程师资格证书。

（2）因部分工程施工开始或结束时间不同，应根据工作需要委派不同专业的人员驻点或参与项目，及时跟进施工现场、动态掌握施工情况，提供工程造价管理建议。

（3）在不影响工作的情况下，驻场时间每周不少于3个工作日；各相关专业人员到工地的响应时间不超过3小时。

（4）驻场人员须做好现场监督 (跟踪审计) 工作，及时做好工作记录，并按时向甲方递交驻场工作日志、月报等相关资料；做好隐蔽工程施工前、中、后的文字及电子影像记录工作；对主要设备进场做好清点工作；及时做好与甲方的请示汇报工作，完成甲方布置的任务；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与甲方的汇报和沟通工作；完成甲方提出的合同范围内的其他要求；

（5）未经甲方同意，乙方不得更换项目负责人和主要跟审人员；确需更换项目负责人时，必须征得甲方同意并不得降低人员资格标准；如甲方要求咨询人更换项目组负责人和主要跟审人员，乙方应当更换。

五、服务期：

自合同签订之日起开始实施，至整体工程竣工结算审核完毕之日止。

六、商务要求

（一）报价说明

▲1.本项目以折扣率进行报价。其基准价为省物价局浙价服[2009]84号文规定的相应项目收费标准。最高投标折扣率不得超过70%，否则作无效标处理。

2.工程咨询服务费：本项目包含三个子项目，按每个子项目单独计算咨询费。咨询服务费=省物价局浙价服[2009]84号文件附件对应的相应项目收费标准的    %计取。即：施工阶段全过程工程造价控制费用收费基数为服务范围内的结算审定造价的合计数，工程结算审核收费基数为送审工程结算造价（按单个施工合同分别计算，单个项目收费少于2000元的按2000元计取）。

3.上述费用包括在约定的咨询业务范围内所发生的全部费用（含编制工程量清单及招标控制价；对承包人报送的工程预算进行审核；负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告；会同业主办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；）。

（二）付款方式：详见合同相关条款。

第三章  投标人须知

### 前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华校区学生宿舍建设项目全过程跟踪审计服务 |
| 2 | 采购内容 | 详见第一章 采购公告 |
| 3 | 最高限价 | 详见第一章 采购公告。超过此报价将作无效标处理。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/） |
| 5 | 电子交易 平台 | 浙江省政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 促进中小 企业发展 | 1.本项目为面向中小企业采购的项目，项目属性：服务，所属行业：租赁和商务服务业。 2.中小企业划型标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号)文件执行。 划分标准：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元下的为微型企业。 |
| 7 | 投标报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝； 2.本项目投标以折扣率报价，具体详见第二章中的报价说明。 3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价； 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 ▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 供应商如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 □统一组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 9 | 样品 | 1.本项目是否需要样品：否；□是，详见本章第三部分要求。 2.样品送至地点：______________________________ 3.中标人样品处理：□退还；□封存至验收；□抵扣采购数量。 |
| 10 | 演示 | £ 要求 R不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 12 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1.“电子加密投标文件”（后缀格式为jmbs）： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2.“电子备份投标文件”（后缀格式为bfbs）： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）如递交，“电子备份投标文件”存入U盘（一份），应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以EMS、顺丰邮寄的方式递交至“浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室”，王老师收。没有密封包装或者逾期送达将不予接收。 （4）电子备份投标文件快递寄出同时，法定代表人或授权代表须以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、联系人及联系方式等内容发送至邮箱 cgzx@zjnu.cn，以便工作人员查收快递；快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，本中心将拒绝签收。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| 16 | 开标时间 | 详见第一章 采购公告 |
| 17 | 开标程序 | - 开标后，我中心点击【开始解密】向投标供应商发出解密通知，供应间应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.供应商“电子加密投标文件”按时成功解密的，“电子备份投标文件”自动失效。解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，我中心按“政府采购云平台”操作规范，通过【异常处理】端口上传备份投标文件，以“电子备份投标文件”参与评标；如投标供应商未按规定递交或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 3.我中心点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 4.政采云采购云平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起不少于90日历天。 |
| 20 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江师范大学采购中心 |
| 22 | 其他 | 无 |

### 一   总  则

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保证以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括合同、信函、数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等。

7.“▲”系指实质性要求条款，投标人必须响应，否则将做无效标处理。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式（政府采购电子交易）进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（七）特别说明

1.本次招标采用电子交易方式。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担相应责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，我中心可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，我中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（采购文件公告期限届满之前获取采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式或通过政采云平台向我中心提出质疑。

投标人认为采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或通过政采云平台向我中心提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，如证明材料来源的合法性存在明显疑问的，质疑人又无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

2.提出质疑的投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。多次提出针对同一采购程序环节质疑的，或者超过规定期限提出质疑的，我中心有权不予受理和答复。

3.投标人不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当利益或实现其他非法目的。任何单位和个人不得指使、教唆供应商进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单。

4.质疑供应商对我中心答复不满意的，可在答复期满后十五个工作日内向学校采购管理办公室或同级政府采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（九）采购项目需要落实的政府采购政策

1.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

2.支持中小企业发展

执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等相关文件的规定。

### 二   招标文件

（一）招标文件的组成

1.招标公告

2.项目技术及服务要求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的所有内容

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式或通过政采云平台向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，投标人请自行关注后续本项目在政采云平台上的相关信息，否则后果自负。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以本中心在浙江省财政厅指定的媒体上发布的采购文件为准，非本中心发布的澄清、答复、修改或补充招标文件无效。

### 三   投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件（电子加密投标文件）由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。投标人应将投标文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置。

- 1.资格证明文件：

资格审查材料（详见第六章投标响应格式中的“资格审查材料 ”）

- 2.商务技术文件：

（1）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书和投标声明书(格式见第六章)；

（2）投标人情况介绍（如企业简介，技术力量，企业优势，企业荣誉，企业资质，拥有相关认证情况，服务能力等等，格式自拟）；

（3）商务响应表（格式见第六章）；

（4）提供商务技术评分所涉及的有效的证明或说明资料；

（5）类似案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式见第六章）；

（6）针对本工程的造价咨询大纲、工作方案（计划安排、质量保证体系等）（格式自拟）；

（7）服务响应表（必须针对“采购需求”所列的服务要求条目，逐一说明是符合、正偏离、负偏离等响应情况，格式见第六章）；

（8）拟派项目团队人员一览表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力的材料（如投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）；

（10）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）；

（11）自评文件：投标人根据项目要求自评表（格式见第六章）；

（12）政府采购活动现场确认声明书。

- 3.投标报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表格式 （格式见第六章）；

（3）针对报价需要说明的其他材料（若有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，均应以中文汉语书写。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式及招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲4.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品或者与采购无关的其他货物、服务。

- 5.最低报价不能作为中标的保证。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起 90 日历天投标书应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

- 2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求；延长的有效期间，投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

- 1.“电子加密投标文件”：

- （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

- 府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

- 2.“电子备份投标文件”：

- （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

- （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

- 1.“电子加密投标文件”的递交：投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政府采购云电子交易客户端编制和在线上传递交加密投标文件。

- 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

- （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

- 2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）如递交，“电子备份投标文件”存入U盘（一份），应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。

（3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以以EMS、顺丰邮寄方式递交：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室，王老师收。没有密封包装或者逾期送达将不予接收。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

- 电子备份投标文件快递寄出同时，法定代表人或授权代表须以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、联系人及联系方式等内容发送至邮箱 cgzx@zjnu.cn，以便工作人员查收快递；快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，本中心将拒绝签收。

（5）通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（八）投标文件的修改和撤回

- 1.供应商应当在投标截止时间前补充、修改或者撤回投标文件。

- 2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、递交。

- 3.投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件，补充、修改后重新上传、递交。

- 4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 5.投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及本中心将予以拒收。

- 6.投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须在政采云平台上进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）投标人不具备招标文件标明的资格要求的；

（3）未提供或不按要求提供投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）资格文件未按要求签署、盖章的。

（6）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全经评标委员会认定需废标的，或者提供虚假内容的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的除外）

（4）投标有效期、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；

（6）投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传、递交至政府采购云平台的。

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（8）明显不符合招标文件标明的质量标准，或者招标文件中标“▲”的功能、技术指标被评标委员会认定有实质性偏离(负偏离)的，或者经评标委员会一致认定属于实质性偏离并影响使用效果的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（11）法律法规规章等规定的其他情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出采购预算金额或最高限价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

4.对关键条文的偏离、保留或反对（例如关于“▲”条款、特别说明等），将被认为是实质上的偏离，投标无效。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

### 四   开  标

（一）开标形式

1.我中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。投标人不足3家时，不得开标。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由本中心负责落实。

2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由我中心按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查，对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

（4）通过资格审查的投标人不足3家的，不再评标。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

### 五   评  标

（一）组建评标委员会

招标采购单位将根据本次采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立评标委员会。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、评估和比较。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，不采纳招标文件、投标文件以外的任何证据。

（三）评标程序

1.资格检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过电子交易平台交换数据电文形式要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标文件。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

（六）投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作扣分或无效标处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入后续评标程序，包括定标后已经签订合同等情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则我中心均有权随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标供应商被取消该投标供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代或者此项目做废标处理。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

### 六   定  标

（一）本项目由采购单位事先授权评标委员会确定中标人。

（二）评标委员会根据采购需要，按综合得分由高到低顺序排列，推荐预中标供应商1家（如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列）。

（三）我中心在评标结束后3日内在发布招标公告的网站上公示中标候选人。

（四）在公示结束后，如无投标人质疑或有投标人质疑在质疑处理完毕后我中心将在政采云平台或书面形式发出中标通知书。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。

（五）中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

### 七   合同授予

（一）中标人应在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。

（二）中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格并按照政府采购法律法规进行处罚。

（三）招标文件、中标人的投标文件、招标文件的澄清、修改及评标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同的组成部分。

（四）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，由采购单位决定是否与排列在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

## 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标办法

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标综合得分为商务技术分、价格分两项汇总得分（投标人评标综合得分=商务技术分+价格分）。评标委员会根据评分标准，对各投标单位的商务技术文件、投标报价文件进行审核和评审后，由各专家独立酌情打分，每人一份评分表，并签名。投标人商务技术文件评审的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。评分过程中所有得分均采用四舍五入法，并保留小数2位。

评标方式：先评商务技术文件，后评价格文件。

二、评分内容及标准

（一）评标分值组成

本次评标总评定分值为100分，其中商务技术分值为90分，价格文件分值为10分。

（二）价格分值评定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/投标报价）×10%×100

- 商务技术分值评定

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数 /评标委员会成员人数。

- 商务技术文件评分标准（90分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1、商务分（8） |  |  |
| 认证证书 | 1 | 【客观分】投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。 备注：提供认证证书扫描件（加盖公章）并提供www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图。 |
| 企业业绩 | 1 | 【客观分】 投标人自2022年1月1日(以签订合同时间为准)以来，承担过类似公共建筑基建项目(不含住宅、厂房)全过程跟踪审计(或全过程造价控制及咨询服务)，每一个得0.5分，最高得1分。 备注：提供业绩证明材料以合同为准，合同中必须能体现为项目全过程跟踪审计或全过程造价控制及咨询服务，如不能体现相关内容的不得分，时间以合同签订时间为准。 |
| 项目负责人 | 1 | 【客观分】 项目负责人必须是一级造价工程师，且自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担过类似公共建筑基建项目(不含住宅、厂房)全过程跟踪审计(或全过程造价控制及咨询服务)，得1分，拟派项目负责人业绩与企业业绩为同一合同项目的，则不重复计分。 注：1.项目负责人有效证明材料为注册证书、开标前三个月任一个月的社保证明，不提供不得分。 2.业绩有效证明材料以合同为准，合同中必须能体现为项目全过程跟踪审计或全过程造价控制及咨询服务，如不能体现项目负责人及相关内容的不得分，时间以合同签订时间为准。 |
| 项目组成员 | 5 | 【客观分】 - 1.拟委派常驻人员具有一级造价工程师的得2分，具有二级造价师的得1分，二者不重复计分。 - 2.拟委派常驻人员具有高级职称的得1分，中级职称的得0.5分，二者不重复计分。 3.项目组成员(不含项目负责人)应至少配置4人（不超过7人），应齐备土建(建筑)、安装等专业人员(如一人有多种专业的只能算其中一种，具体选择何种专业，请投标人在资格证书复印件上注明)，年龄结构合理，每个专业各得1分，最高得2分。 注：有效证明材料为注册证书、开标前三个月任一个月的社保证明，不提供不得分。其中：项目负责人和常驻人员不可以为同一人。 |
| 2、技术分（82） |  |  |
| 服务响应程度 | 20 | 【客观分】 不符合（负偏离）服务要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部服务条款要求的该项得20分； 服务条款低于要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离5项及以上的投标无效。 |
| 服务方案 | 4 | 【主观分】（评分范围：4,3,2,1,0） 投标人对本项目咨询服务的整体把握，包括工作思路、目标、任务等，描述详尽合理、符合项目采购需求。 |
|  | 4 | 【主观分】（评分范围：4,3,2,1,0） 投标人对本项目咨询服务的难点、要点和关键部位阐释、清晰、准确，服务方案完善详尽且提供拟解决方案。 |
|  | 3 | 【主观分】（评分范围：3,2,1,0） 投标人针对本项目所制订的工程量清单及招标控制价的审核方案描述科学合理，满足项目采购需求。 |
|  | 3 | 【主观分】（评分范围：3,2,1,0） 投标人针对本项目所制订的的施工（监理）招标文件及合同的审核方案描述详尽合理，满足项目采购需求。 |
|  | 3 | 【主观分】（评分范围：3,2,1,0） 投标人针对本项目所制订的施工阶段工作联系单、签证的审核方案描述详尽合理，满足项目采购需求。 |
|  | 2 | 【主观分】（评分范围：2,1,0） 投标人针对本项目所制订的预付款和阶段性工程款支付的审核方案完善详尽、科学合理、满足项目采购需求。 |
|  | 3 | 【主观分】（评分范围：3,2,1,0） 投标人针对本项目所制订的无价材料、特种材料的询价和咨询工作方案描述科学合理、满足项目采购需求。 |
|  | 2 | 【主观分】（评分范围：2,1,0） 投标人针对本项目所制订的配合上级主管部门法定审计的工作方案描述科学合理、满足项目采购需求。 |
|  | 3 | 【主观分】（评分范围：3,2,1,0） 投标人针对本项目所制订的与建设单位（校建处、审计处）、施工、监理等相关单位的协调工作方案描述详尽合理、满足项目采购需求。 |
| 审计质量 | 4 | 【主观分】（评分范围：4,3,2,1,0） 投标人针对本项目审核服务的质控重点与方法、质控管理体系综合情况。投标人有健全的质量控制制度、有可靠的质量保证措施、完善的质控管理体系。 |
|  | 4 | 【主观分】（评分范围：4,3,2,1,0） 投标人针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案。科学合理、满足项目采购需求。 |
|  | 4 | 【主观分】（评分范围：4,3,2,1,0） 投标人针对本项目建立的审计底稿和档案管理制度明确完善、科学合理、满足项目采购需求。 |
|  | 8 | 【主观分】（评分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0） 驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间对项目实施的保障，保障方案科学合理、满足项目采购需求。 |
| 审计进度 | 4 | 【主观分】（评分范围：4,3,2,1,0） 投标人针对项目审核的进度要求，建立完善科学健全的审核进度控制机制。 |
| 应急预案 | 3 | 【主观分】（评分范围：3,2,1,0） 遇到突发事件应对应急措施，科学合理、满足项目采购需求。 |
| 廉政措施 | 4 | 【主观分】（评分范围：4,3,2,1,0） 投标人制度管理、廉政建设方面的措施及方法科学合理、满足项目采购需求。投标人须在全过程跟踪审计过程中对可能存在的廉政风险点进行分析。 |
| 安全保障措施 | 4 | 【主观分】（评分范围：4,3,2,1,0） 根据投标人提供的数据资料及人员的安全保障方案完善详尽、科学合理、满足项目采购需求。 |

注：上述评分项目，以投标书的书面承诺或加盖公章的证明材料扫描件为准，若未按上述要求提供证明材料，或提供的证明材料与事实不符，或提供的证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。任何由于供应商原因，导致证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该评审项失分。

## 第五章  采购合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定,甲乙双方按照  年 月 日浙江师范大学公开招标          （  号）项目采购结果，经充分协商，同意就下列条款签订本合同。

一、工程概况

工程名称：浙江师范大学金华校区学生宿舍建设项目。

工程地址：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学金华校区校园内。

施工内容：新建学生宿舍2幢，总建筑面积67000㎡，增加床位数3806个。资金投入规模39050万元。

施工工期：拟2025年5月开工，拟于2027年12月建成。

二、咨询业务的范围

工程项目所涉及工程的工程量清单及招标控制价编制与核对、施工阶段全过程工程造价控制、合同审核、变更联系单审核，工程进度款支付审核，现场工程涉及造价的台账建立，涉及造价的影像资料收集、编制结算审核报告等跟踪审计服务。

三、咨询业务的内容

1.工程量清单及招标控制价编制与核对

在规定期限内与学校校园建设处委托的工程造价咨询单位“背靠背”独立编制工程量清单并与工程造价咨询单位进行核对；清单核对完成后，独立编制招标控制价并与工程造价咨询单位进行核对，提供工作成果一式三份。

2.施工阶段全过程工程造价控制

（1）对建安工程招投标及合同（包含补充协议）进行审核，检查合同条款是否合规、公允，与招标文件和投标承诺是否一致。

（2）审查中标单位的商务报价，并与控制价相比较，重点审核投标报价中报价过低、偏高的项目，出具书面的不平衡报价和造价控制重点分析报告。

（3）对甲方、施工企业提出的工程变更的内容和过程进行鉴证。对提出变更的原因是否充分合理进行审查；对变更后对工程总概算的影响进行审查和评估；对设计变更是否按规定程序进行汇审、出图和签发进行审查；对变更前后所产生的效益和损失进行评估。

（4）参与图纸会审及相关的造价调整，对施工图审定后预算调整项目合理性进行审核，编制预算与概算比对报告。检查施工现场签证手续是否规范、及时、真实。参与相关材料、施工变更的价格签证工作，提供相关咨询服务。

（5）根据工程现场情况，参与隐蔽工程和总价10万元及以上主要材料及设备的查看和验收，对验收工作的规范性、验收涉及的图片及文字记录等存档资料的完整性提出咨询意见。根据实际工作需要，乙方应协助甲方对重要隐蔽工程、交叉工程、临时工程等工程量进行抽查核实，并做好现场记录和取证工作，关键部位应拍下照片作为证据，妥善保存和移交。

（6）提供与造价控制相关的人工、材料、机械、设备等造价信息；协助甲方确定招标时重要材料品牌或生产厂家的推荐，并通过市场调查询价确定价格范围，提供咨询意见。同时，对鉴证影响工程造价的其他项目，做好必要的现场文字记录和影像记录。

（7）审核工程预付款、进度款（包含审核工程进度及计量、工程款支付）及制定资金使用计划。

（8）参与造价控制有关的工程会议、参与监理例会，定期以口头或书面形式向甲方汇报工程项目造价控制、变更联系单审核、进度款支付等情况。

（9）及时收集施工阶段全过程工程造价控制所需的第一手资料，并做好资料的整理归档。与造价密切相关的隐蔽工程、阶段性工程验收、过程监控，对涉及工程结算相关资料进行收集和整理，每隔3个月、竣工最后一个月的月报中进行汇总汇报。

（10）协助监控建设成本。密切注意施工阶段建设成本控制情况和整个建设过程中的资金使用情况。定期评估工程成本控制情况及趋势，预估工程造价发生超概情况的可能性，并及时向甲方报告。

（11）协助索赔。协助甲方审查、评估承包商提出的索赔和索赔所需单据证明，依据合同和有关法律、法规，提供咨询意见。

（12）协助投资控制和造价管理的建议。向甲方提供造价管理、经济法规方面的咨询服务。提供咨询的范围包括：工程量计量规则、计价办法、市场信息等方面的专业知识及涉及的法律法规，降低成本、加强管理的可行性方案和建设性意见。

3.工程结算审核服务

（1）根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；

（2）现场踏勘、计量复核；

（3）对工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定，并与甲方和工程承包人沟通达成一致意见；

（4）编制并出具合格的工程结算审核报告。

（5）全力配合并协助解决与本次建设工程相关的其他技术造价咨询问题。四、咨询服务工作要求、质量要求

1.乙方应根据甲方的要求在规定期限内完成上述工作，保证在甲方提供施工图后三十个日历日内提供施工图工程量清单和招标控制价，第三十一个日历日起每延期一个日历日扣除中标价的1%。

2.若工程量清单准确率偏差超出±2％，按以下办法进行处罚：每相差0.5％的误差，扣除10％服务费，直至费用扣完，误差严重的甲方有权终止合同并进行索赔。甲方有权对乙方提供的工程量清单等文件进行复核验算。

3.项目组负责人深入施工现场每月不少于4次，相关专业人员到工地的响应时间不超过3小时。对业主提出的咨询服务要求，响应时间不超过3小时。

4.依据委托合同维护甲方的合法权益，对咨询事项内应当保密的内容保守秘密，并主动接受监督管理部门依法实施的监督管理。

5.建立沟通机制。项目组每月5日前汇报上月工程造价咨询工作开展情况并形成工作月报，围绕工作中碰到的问题进行沟通与协商，对于突发性、重大问题应随时向甲方汇报。中标方服务期间，工作月报应每月提交，否则，采购方按500元/次在未付款中进行扣款。

6.工程造价咨询成果文件应符合《浙江省建设工程造价咨询质量导则》的要求。

五、技术人员构成及驻场承诺

1.合理配备审计人员并确定项目负责人，项目组成员（含项目负责人）至少四人及以上，各专业配备齐全。项目负责人必须是一级造价工程师，并具有较强的协调沟通能力、工作责任感和敬业精神。

2.按照有关法律、法规、政策及其他文件规定实施咨询业务。

3.现场驻场承诺

（1）工作日驻场人数必须满足现场正常造价咨询工作需要，须有固定相关专业常驻人员不少于1人 ，该人员保持稳定不变化。常驻人员须具有五年或以上造价咨询专业工作经验，同时具有注册有效的建筑或安装专业二级或以上造价工程师资格证书。

（2）因部分工程施工开始或结束时间不同，应根据工作需要委派不同专业的人员驻点或参与项目，及时跟进施工现场、动态掌握施工情况，提供工程造价管理建议。

（3）在不影响工作的情况下，驻场时间每周不少于3个工作日；各相关专业人员到工地的响应时间不超过3小时。

（4）驻场人员须做好现场监督 (跟踪审计) 工作，及时做好工作记录，并按时向采购人递交驻场工作日志、月报等相关资料；做好隐蔽工程施工前、中、后的文字及电子影像记录工作；对主要设备进场做好清点工作；及时做好与甲方的请示汇报工作，完成甲方布置的任务；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与甲方的汇报和沟通工作；完成甲方提出的合同范围内的其他要求；

（5）未经甲方同意，乙方不得更换项目负责人和主要跟审人员；确需更换项目负责人时，必须征得甲方同意并不得降低人员资格标准；如甲方要求咨询人更换项目组负责人和主要跟审人员，乙方应当更换。

六、服务期

自合同签订之日起开始实施，至整体工程竣工结算审核完毕之日止。

七、双方的责任与义务

（一）甲方的责任和义务

1.及时为乙方进行清单和招标控制价编制与审核、造价咨询服务和结算审计提供所需的文件和资料，及时答疑乙方在咨询服务过程中提出的技术性问题。

2.为乙方派出的工作人员提供必要的工作场所和配合。

3.按照本合同的约定及时支付咨询费用。

4.协调项目建设管理部门、施工单位与乙方间的工作。

5.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权查阅、复印与本委托业务有关的造价控制和结算审计档案材料。

6.有权对咨询业务质量进行抽查、复核、考核。

（二）乙方的责任和义务

1.根据投标文件承诺配备项目负责人及项目组成成员。项目负责人必须是一级造价工程师。项目组成员（含项目负责人）需配备四人及以上，各专业人员配置齐全（附项目组负责人及成员名单）。

2.按照有关法律、法规、政策及其他文件规定实施咨询业务。

3.按照合同约定编制、核对工程量清单和招标控制价，出具工作成果；完成造价咨询服务任务，出具相关报告或意见；在规定的时间内完成结算造价审核并出具审核报告。

4.不得将本合同约定的委托内容转包或分包给其他单位和个人。

5.咨询期内，乙方对其派出人员、仪器设备的安全负全责，甲方对此不负任何责任。

6.乙方应对咨询过程中知悉的甲方商业秘密严格保密，不得对外泄漏。

八、服务费用及支付方法

1.本项目暂定合同价款为：¥       .00(人民币      元整)（暂定合同价以初步设计批复的工程费用为依据，按省物价局浙价服[2009]84号收费标准×中标折扣率     %进行计算）。最终按实结算，所有项目的服务费结算价款总和不得超过合同价款。

2.工程咨询服务费：本项目包含三个子项目，按每个子项目单独计算咨询费。咨询服务费=省物价局浙价服[2009]84号文件附件对应的相应项目收费标准的    %计取。即：施工阶段全过程工程造价控制费用收费基数为服务范围内的结算审定造价的合计数，工程结算审核收费基数为送审工程结算造价（按单个施工合同分别计算，单个项目收费少于2000元的按2000元计取）。

3.上述费用包括在约定的咨询业务范围内所发生的全部费用（含编制工程量清单及招标控制价；对承包人报送的工程预算进行审核；负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告；会同业主办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；）。

4.甲方按照以下方式支付咨询服务费：乙方须在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，甲方向乙方支付合同总价的20%预付款；乙方完成工程量清单及招标控制价编制与核对，出具书面的不平衡报价和造价控制重点分析报告后，支付至合同总价款的30%；工程竣工，施工单位提交竣工结算资料后，支付至合同总价款的60%；在出具结算审核报告且中标方全面履行合同后，根据每个子项目咨询服务费据实结算，支付至咨询服务费的100%。每阶段付款前，甲方对乙方前一阶段工作进行评定及考核，考核合格支付该阶段咨询费，若存在违约情况按合同主要条款第八条进行处罚。

如在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

- 结算审核追加收费另按浙价服[2009]84号计，由施工单位承担并在出具结算审核报告前直接支付给乙方。

九、违约责任

1.如乙方在履行本协议所规定的职责情况下，由于非乙方原因，甲方提出提前解除合同，甲方应视工作完成情况，给予乙方部分费用补偿。

2.合同履行期限内，非甲方原因，乙方面提前解除合同，乙方不得收取费用，并给予甲方部分费用补偿。

3.每延期一个日历天提供工程量清单和招标控制价的，扣减成交价的1%。若工程量清单准确率偏差超出±2％，按以下办法进行处罚：每相差0.5％的误差，扣除10％服务费，直至费用扣完，误差严重的甲方有权终止合同并进行索赔。乙方项目负责人深入施工现场少于约定次数的，每少一次扣1000元。响应时间每超过3小时，扣2000元/次。未按时提交工作月报，按500元/次扣款。

4.乙方在咨询工作过程中有下列行为之一的，本合同终止。

（1）与工程咨询单位在工程量清单及招标控制价编制、核对过程中存在串通舞弊行为；

（2）乙方串通工程建设有关单位，对工程签证等确定工程造价的重要依据弄虚作假；

（3）乙方无正当理由，未按照本合同规定期限或委托单位规定期限完成委托任务；

（4）因乙方责任，导致工程量清单与招标控制价、节点造价控制或结算审计结果严重失真；

（5）乙方违反职业操守，利用本合同约定咨询服务事项谋取私利；

（6）乙方将甲方委托的业务部分或全部转包、分包给其他单位和个人。

5.因不可抗力和国家政策的原因，致使一方不能履行合同，不承担违约责任，但应将情况尽快通知另一方，并应尽量减少由此发生的损失。

十、合同的组成及生效

1.招标文件、中标供应商的投标文件、有关变更补充文件以及评标过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

十二、合同争议的解决方式

甲方、乙方如在合同履行中发生争议，应尽量协商解决或提交工程建设主管部门调解，协商、协调不成时，双方可以向有管辖权的人民法院起诉。

十三、本合同共计 页。

## 第六章　投标文件格式

### 1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江师范大学               项目

项目编号：

标    项：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表姓名：       手机号：

年    月    日

### 2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江师范大学               项目

项目编号：

标    项：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

### 3.资格证明文件

资格审查资料

（一）资格审查须知

1.供应商必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2.资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其投标响应文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

见后附表

资格审查资料表

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明） |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，截至投标截止时间，投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且尚处于禁止参加政府采购活动期内。 | 符合资格条件的声明函详见附件，并提供各项截图 |
| 3 | 符合中小企业采购政策的声明 | 须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函（若有）或监狱企业证明文件（若有）（详见附件） |
| 4 | 特定资格要求（如有） | 须提供符合“第一章公开招标采购公告”中“五、合格投标人的资格要求”上列明的“特定资格要求”的证明文件电子扫描件并加盖公章。 |
| 5 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：请按以上顺序编排所需资格文件，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项（第5项除外）或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

### 4.符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

浙江师范大学：

截至浙江师范大学                 （项目名称）        （项目编号）的提交投标文件截止时间，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、信用中国等记录的行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

承诺单位（盖章）：

法定代表人签字：

年    月    日

### 5.中小企业声明函（视需要情况提供）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加浙江师范大学的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称），属于       行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

### 6.残疾人福利性单位声明函（视需要情况提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）《浙江省财政厅关于加快实施“互联网+政府采购” 进一步贯彻落实政府采购政策的通知》（浙财采监〔2019〕8号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

### 7.监狱企业证明文件（视需要情况提供）

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

### 8.商务技术文件

（1）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书和投标声明书；

（2）投标人情况介绍（如企业简介，技术力量，企业优势，企业荣誉，企业资质，拥有相关认证情况，服务能力等等，格式可以自拟）；

（3）商务响应表；

（4）提供商务技术评分所涉及的有效的证明或说明资料；

（5）类似案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等）

（6）针对本工程的造价咨询大纲、工作方案（计划安排、质量保证体系等）（格式自拟）；

（7）服务响应表（必须针对“采购需求”所列的服务要求条目，逐一说明是符合、正偏离、负偏离等响应情况）；

（8）拟派项目团队人员一览表；

（9）投标人认为可以证明其能力的材料（如投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）

（10）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）；

（11）自评文件：投标人根据项目要求自评表。

（13）政府采购活动现场确认声明书。

### 9.法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

浙江师范大学采购中心：

姓名：　　　　　　性别：　　 年龄：　　　职务：

身份证号码                         系　　　　   　　　　　　（投标响应单位全称）的法定代表人。

特此证明。

投标响应方（公章）：

年   月   日

法定代表人身份证电子扫描件

（身份证正面）

（身份证反面）

（身份证正面）

（身份证反面）

（身份证正面）

（身份证反面）

（身份证正面）

（身份证反面）

（身份证正面）

（身份证反面）

### 10.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：浙江师范大学采购中心：

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加浙江师范大学政府采购            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                            法定代表人签名：

职    务：                                职    务：

联系电话：                                联系电话：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）：

年    月    日

授权代表身份证电子扫描件

（身份证正面）

（身份证反面）

### 11.投标声明书格式

投标声明书

致浙江师范大学采购中心：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：             。

本人            （姓名）系                 （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件、通知和答疑纪要（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

4.若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5.投标文件自开标日起有效期为90日历天。

6.我方已通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入行政处罚记录、黑名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.（如是进口产品，须做出如下承诺）：我公司自愿接受招标采购单位指定的进口代理公司为本项目提供进口代理服务，并承诺报价中已经包含进口代理费等在内的所有费用。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

我方与本项目投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地    址：                  邮编：

电    话：                  传真：

开户银行：                  账号：

法定代表人或授权代表签字：                     投标人（公章）：

年   月   日

### 12.供应商情况介绍（包括但不限于以下内容：如企业简介、技术力量、企业优势、企业荣誉、企业资质、拥有相关认证情况、项目用户反馈情况、服务能力等等）

| （一）一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |
| 公司成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 公司主业 |  |  |  |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |  |  |  |
| 典型项目实例 |  |  |  |  |  |  |
| （二）公司的组织结构简图 |  |  |  |  |  |  |
| （三）拥有的相关资质 |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  | 发证单位 | 获得时间 |  |  |
| （四）拥有的相关认证 |  |  |  |  |  |  |
| 认证名称 |  |  | 发证单位 | 获得时间 |  |  |
| （五）曾获得的荣誉 |  |  |  |  |  |  |
| 荣誉名称 |  |  | 发证单位 | 获得时间 |  |  |
| （六）企业优势描述及需要说明的其他情况 |  |  |  |  |  |  |
| （七）与本企业法定代表人为同一人的单位情况 |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  | 成立时间 |  |  | 法定代表人 |
| （八）与本企业存在直接控股关系的单位情况 |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  | 成立时间 |  | 关系说明 |  |
| （九）与本企业存在管理关系的单位情况 |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  | 成立时间 |  | 关系说明 |  |
| 说明：根据《中华人民共和国政府采购实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商（即存在本表七、八、九项情形），不得参加同一合同项下的政府采购活动。若存在以上情形的，均作无效响应处理。 企业承诺：我单位在参加 项目的投标中，若有存在上述情形，同意作为无效响应处理。 企业（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| （十）企业与其他供应商存在利害关系情况 |  |  |  |  |  |  |
| 利害关系情形 |  | 存在利害关系企业名称 |  |  | 关系说明 |  |
| A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人 |  |  |  |  |  |  |
| B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系 |  |  |  |  |  |  |
| C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系 |  |  |  |  |  |  |
| D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系 |  |  |  |  |  |  |
| E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系 |  |  |  |  |  |  |
| F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系 |  |  |  |  |  |  |
| G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况 |  |  |  |  |  |  |
| H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系 |  |  |  |  |  |  |
| （十一）企业与采购人之间存在利害关系情况 |  |  |  |  |  |  |
| 利害关系情形 |  | 是否存在 |  |  | 关系说明 |  |
| A.投资关系 |  |  |  |  |  |  |
| B.行政隶属关系 |  |  |  |  |  |  |
| C.业务指导关系 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

### 13.商务响应表格式

商务响应表

招标编号：                  标      项：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 响应情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.对照商务要求条款逐项比较填写。

▲2.商务条款如不响应将被视为实质性偏离，作无效标处理。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

### 14.供应商同类项目业绩情况

供应商2022年1月1日至今完成的同类项目业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 甲方联系方式 |  | 合同签订时间 | 是否提供合同扫描件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系人 | 联系电话 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

### 15.服务响应表（必须针对“采购需求”所列的服务要求条目，逐一说明是无偏离、正偏离、负偏离等响应情况）（若有）

服务响应表

招标文件编号：

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 偏 离 (注明正、负、无偏离) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须与相应服务技术规格相比较填列。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

### 16.拟派项目团队人员明细表

拟派项目团队人员明细表

（内容为：人员基本情况、身份证、资格证书等）

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 是否为常驻人员 | 从事本岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

### 18.投标人自评表

商务技术自评表

| 项目 | 投标文件指标体系 | 分值 | 自评分 | 佐证材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (评标细则内容一一对应) |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标根据本招标文件第四章中的“商务技术文件评分标准”逐项进行自评打分。

### 19.投标报价文件目录

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表格式

（3）针对报价需要说明的其他材料（若有）

20.开标一览表格式：

开标一览表

招标编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
|  | 参照省物价局浙价服[2009]84号文规定的相应项目收费标准的 %（折扣率）计取。 |
| 造价负责人 |  |
| 服务期 | 按招标文件要求 |
| 其他变化（如有） |  |
| 其他声明（如有） |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.公开招标实行一次性报价。

6.供应商报价低于项目预算50%（投标折扣率小于35%）的，应当在报价文件中详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因（附成本核算表，格式自拟），否则按无效标处理。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

### 21.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

浙江师范大学采购中心：

本人经由                       （单位）负责人           （姓名）合法授权参加                         项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                     。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与              （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第             项利害关系。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日