浏阳市S530线荷文公路日常养护服务采购项目

政府采购合同

（服务类）

政府采购合同编号：

采购方式：       竞争性磋商

合同类型：         委托合同

签订时间：

采购人（甲方）：       浏阳市公路建设养护中心

采购人地址：          浏阳市北正路200号

供应商（乙方）：

供应商地址：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《与项目有关的法律法规，以及浏阳市S530线荷文公路日常养护服务采购项目的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

详见采购需求

二、服务要求

1．服务要求

### 1.1养护内容

### 1.1.1路基养护

### (1) 保持路肩横坡适度，边缘顺适，表面平整坚实、整洁，尺寸符合设计要求；保持边坡稳固、平顺，坡度符合设计要求；保持护坡道表面平整，线条顺直，每季度整理一次。

### (2) 清除路肩、边坡杂草：保持路肩及路堑边坡草高不超过10cm；路堤边坡草高不超过路肩，每季度一次或根据情况增加次数。

### (3) 清除路基范围内杂物：保持路基范围内清洁、无杂物、无白色垃圾；即时发现即时处理。

### (4) 疏通边沟等排水设施：经常性清理沟内垃圾及杂物，保持干净卫生、排水设施畅通、无淤塞、无积水，即时发现即时处理。

### (5) 清除挡土墙、护坡等构造物的杂草、杂物：保持挡土墙、护坡等构造物无杂草、杂物，每月一次。

### (6) 及时清除零星塌方 (10m³内) ，较大塌方 (10m³ 以上) 出现后及时上报，并按要求摆设安全警示标志，即时发现即时处理。

### 1.1.2路面保养

### (1) 清扫路面：S530线K0+000-K36+100（含G106线转盘）及时清扫，保持路面清洁，无杂物，不少于2次/周，其余时间发现污染及时清理。

### (2) 排除路面积水、清除路面积沙、泥土碎落物，保持路面无积水、清洁，及时发现当日处理，12t洒水车洒水降尘每周两次，以机械为主，人工配合。

### 1.1.3桥涵保养

### (1) 清扫桥面：及时清扫，保持桥面清洁；清扫频率同路面。

### (2) 保持桥涵各部件干净：排水孔、伸缩缝内的无杂物，保证桥梁排水孔排水通畅、伸缩缝工作正常；清理桥台、锥坡、翼墙杂物、杂草，每月不少于 1 次。

### (3) 保持桥涵排水通畅，桥下无树枝、石块等杂物，涵洞无淤塞，每年春汛和夏汛前各处理一次，其余时间及时发现及时处理。

### (4) 清洁桥栏杆、防撞墙：保持桥栏杆、防撞墙清洁，每季度清洗一次，其余时间发现污染及时清洁。

### (5) 紧固钢质栏杆构件：保持钢质栏杆、护栏等构件完好、坚固，每季度紧固不少于一次。

### 1.1.4沿线设施保养

### (1) 护栏、标志牌、公里碑、百米桩、示警桩等交安设施的定期清洁：保持沿线设施干净整洁，颜色醒目，每季度一次。

### (2) 对全线护栏、标志牌，公里碑、百米桩、示警桩等交安设施进行定期巡查，如有破损，及时通知上报。

### 1.1.5绿化

### (1) 绿化养护范围不局限于两侧行道树，包含S530线K0+000—K36+100全线两侧行道树、人工种植的乔木、灌木、攀缘植物、草皮、节点景观。绿化养护内容包含打草、施肥、剪枝、除虫，砍伐死树、刷白等养护工作。保持绿化植物完好，不受损坏；及时发现及时处理。

### (2) 行道树及时修枝刷白，修枝高度不少于3.5m，不少于2次；刷白高度1.2m，每年不少于1次；灌木及时修剪，要求形状、大小、高度基本一致，每季度一次。

### (3) 及时对影响公路通行、遮挡标志标牌的行道树进行修枝。及时发现及时处理。

### 1.1.6巡查

### 加强日常路况巡查，及时做好记录，发现影响交通的病害和路障，合同内的项目应及时处治和清除，合同外项目应采取相应的安全措施，并立即上报。雨季、冰冻季节和遇台风、暴雨等灾害性气候期间，加大巡查频率。

### 1.1.7维护好路产路权和设施，发现破坏路产路权现象，及时上报。

### 1.1.8坚持按《公路养护安全作业规程》和相关规定进行养护作业，确保安全生产， 坚决杜绝安全责任事故发生，若发生安全责任事故，由乙方自负相关责任。

### 1.1.9按省、市、县要求做好内业资料。

### 1.2施工安全

### 1.2.1乙方进行公路养护作业时要严格按照浏阳市公路建设养护中心发布的《公路养护安全作业手册》的相关要求进行涉路作业。

### 1.2.2乙方在养护施工的路段上必须设置施工标志牌。

### 1.2.3乙方上路养护进行作业时必须穿戴安全服装 (雨衣裤、雨鞋、标志服 (夏装+马褂) 安全背心、草帽等) 。

### 1.2.4必要的劳动安全设施 (如安全标志服、安全标志等) 统一配置，费用由乙方承担。

### 1.2.5必要的劳动机械使用设施设备 (打草机、油锯、高压冲洗机、绿篱机、电动喷雾器) 统一配置，费用由乙方承担。

### 1.2.6在公路养护作业中乙方所有养护人员必须注意自己的人身安全。如雇请临时工，必须先进行安全教育，交待安全生产操作规程及注意事项，采取有效的安全防护措施，配置安全防护用品，并严格遵守各项安全操作规程，自觉接受甲方的监督。上路作业时，两端要设置明显的施工标志牌，施工人员要穿上标志服。在施工中要保证和维护本施工段的一切安全，经常检查、督促安全生产，消除事故隐患，采取有效的安全防范措施，避免安全事故发生。在养护作业和公路巡查的过程中发生的任何意外，采购方不负任何责任，不对事件做任何经济赔偿。

### 1.2.7由于乙方没有对路面、路基、桥涵、绿化或沿线设施及时进行清理、维护，或没有达到现行规范或合同文件要求，以及施工过程中标志、标牌设置不完善所造成的交通事故、第三方财产损失，由乙方承担全部责任。

### 1.3人员要求

### 1.3.1日常养护人员应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，有良好的职业道德和服务态度。

### 1.3.2人员基本要求：

### (1) 男性年龄为 18~60 周岁，女性年龄为 18~50 周岁，遵纪守法。

### (2) 身体健康，无癫痫、精神病和严重高血压、心脏病、传染病等不宜从事养护作业工作的疾病。

### 1.3.3人员配备

### 乙方需配备养护人员总数不少于9名。人员须为本单位正式职工，需提供在投标单位近三个月内任意一个月购买社保的证明材料扫描件并加盖供应商公章。

### 1.3.4乙方必须严格按照国家、湖南省、长沙市有关的劳动法规和保险条例，为人员提供完善的劳动权益保障。

### 1.3.5应急养护要求：采购人在服务期内接到创文创卫等突发任务需临时增加作业人员时，乙方须积极配合实施。具体工作内容及服务费用按上级要求另议。

### 1.3.6机械要求：根据上述工作内容，要求至少配备12吨以上洒水车一台；载重4.0吨以上自卸货车一台；20吨以上随车吊一台。工程车辆需配备驾驶人员：提供至少3名车辆驾驶证件复印件加盖投标人公章。

| 1.4项目要求 序号 | 设备名称 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车壹台 | 总质量12吨以上（含12吨） | （1）车辆总质量吨位以行驶证及机动车登记证上的总质量为准； （2）对于投标人自有的车辆，附购买相应车辆的发票、行驶证和《机动车登记证》复印件。以上车辆“所有人”必须与投标企业名称一致（含分公司），子公司的不予计算；如果投标单位存在更名情况的，须提供公司名称变更证明材料； （3）对于投标人租赁的车辆附车辆行驶证和租赁合同复印件。以上车辆“承租人”必须与投标企业名称一致（含分公司），子公司的不予计算；如果投标单位存在更名情况的，须提供公司名称变更证明材料。” （4）配置满足施工要求的安全设施，所有设备均需停放在指定位置，随时进行清理、清扫、应急处置。 |
| 2 | 自卸货车壹台 | 总质量4.0吨以上（含4.0吨） |  |
| 3 | 随车吊壹台 | 总质量20吨以上（含20吨） |  |

### 1.4.2乙方需在签订合同后一个月内将养护人员的基本信息 (身份证复印件、银行卡 复印件、联系方式、家庭住址、健康证明) 、养护人员管养的里程、承包合同上报给采购人备案；养护人员固定后不得随意变动、更改；乙方拟派的养护人员需具备从事养护作业的体能和基本素质。

### 1.4.3养护作业使用的生产工具和交通工具由乙方自理。

### 1.4.4养护期间食宿由乙方自理。

### 1.4.5乙方必须为养护人员缴纳和购买政策要求的各类保险 (如社会保险、人身意外保险等) 。

### 1.4.6乙方负有保守采购人商业秘密的义务，未经采购人书面同意，乙方不得利用、 泄漏、向第三方披露采购人商业秘密。

### 1.4.7乙方承包范围内有下列情形的，采购人按下列《浏阳市S530线日常养护服务采购项目考核细则》扣款：

### (1) 水沟积水，巡查发现每次每处扣款100元；水沟杂草高于10cm，路肩杂草高于10cm，每次每100m扣款100元 (不足100m按100m计算) 。

### (2) 路肩不平整、积水、反坡、缺口、有杂物，每次每处扣款100元。

### (3) 路面不干净，每次每100m扣款100元 (不足100m按100m计算) ；路面病害未及时上报每次每处扣款100元，未及时摆放安全标志每次每处扣款100元。

### (4) 桥面有积水淤泥，伸缩缝内有杂物，泄水孔堵塞，附属构造物不清洁完好，每次每座桥扣款200元；涵洞堵塞、进出口未清理，每次每处扣款100元。

### (5) 沿线设施不整洁、完好、清晰，存在歪斜，遮挡标志等现象的，每次每处扣款50元。

### (6) 绿化苗木管理不到位，有枯枝、死枝、修枝不及时不到位、修枝刷白标准不高，视情况扣款。

### (7) 发现破坏路产路权现象，未及时上报每次每处扣款100元；零星塌方 (10m³内) 未及时清除，巡查发现每次每处扣款200元。

### (8) 未着安全标志服上路，施工未按要求设立警示标志，每处或每人每次扣款200元。

### (9) 巡查中，如采购方发现乙方上路人员总人数未达到合同要求，将按200元/ 次•人扣款。。

### 1.4.8乙方在承包过程中，如出现下列条款之一，采购人有权单方面终止合同：

### (1) 养护期内有转包、分包情况的；

### (2) 出工出勤未按与采购人约定的人员上路，经采购人巡查发现三次后仍未整改或整改不到位的；

### (3) 内部管理紊乱、出勤率低、劳动效率低下，出现失养等情况，经教育指正后仍不见整改且工作滞后被动的。

### (4) 拖欠养护人员工资，经采购人调解仍拒不执行的。

### (5) 对采购人安排的其它事项(包括省市检查、突击迎检、应急抢修等)，在规定的时限内可完成但未完成的。

### (6) 采购人核定的承包经费，乙方如有扣留或抽点现象的。

### 1.4.9采购人有权根据乙方养护施工进度调整人员，如乙方不能在采购方规定的时间内完成承包工作任务的，采购人直接安排人员帮其完成任务，费用从乙方承包款中支付。

2．人员配置要求

### 根据采购文件及投标文件另行填写。

3．设施设备配置要求

### 根据采购文件及投标文件另行填写。

4．其他要求

### 4.1保险要求：为保洁作业人员购买社会保险、人身意外保险等。

### 4.2监督管理

### (1) 服务期间内，采购人及行业监管部门可对乙方进行定期检查考核和不定期抽检，进行动态监督管理。

### (2) 采购人及行业监管部门如发现乙方岀现违规违约行为，一经査证属实，将根据相关违约处罚条款对其进行处罚。

### (3) 乙方在服务期限内变更经营范围、经营场所、经营资质等，须及时以书面形式报送采购人。

### (4) 乙方在服务期限内暂停营业一周(含一周)以上的，须及时以书面形式报送采购人及采购代理机构。

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

合同定价方式：  固定总价

1．收款账户：收款人名称  收款人开户银行  收款人银行账号：

2．付款方式：  □全额、 ☑分期

| 序号 | 付款条件 | 达到付款条件起XX日 | 支付合同总金额XX% | 是否为履约 验收期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙方每季度向甲方开具发票 | 30 | 25% | 是 |
| 2 | 乙方每季度向甲方开具发票 | 30 | 25% | 是 |
| 3 | 乙方每季度向甲方开具发票 | 30 | 25% | 是 |
| 4 | 乙方每季度向甲方开具发票 | 30 | 25% | 是 |

(1) 按季度付款。乙方每季度向甲方开具发票，甲方按发票总额的90%支付承包费，预留10%作为考核费用（考核标准在合同签订时双方协商确定）。支付作业服务费时，乙方须开出有效凭证，并出具由甲方考核领导小组签发的作业质量考核结果，由甲方在扣减考核罚款后按实结算转账。

(2)本项目日常养护服务按总价包干，成交总价包含包括管理费、人员费用（含工资、奖金、劳保福利、社会保险、教育培训、处理伤亡事故等）、劳保福利用品正常供应（如发光背心、手套、口罩、安全帽等） 、安全生产费用、设备投资、工具材料费、水电费（含公共厕所用电用水、垃圾压缩站用电用水、环卫用水等）、环卫设施设备维护维修费、税金等一切费用。除本合同及附件约定的考核扣款外，任何一方不得擅自改变合同价款。由本合同所产生的其它费用，甲方概不负责。合同期内，如遇政府政策性调整，相关费用按政策进行调整。

3．预付款保函：□是     ☑否

4．国库集中支付☑、双控账户支付□、自行支付□

四、合同服务期限

从  年 月 日起至  年   月  日止。

五、服务地点

### 甲方指定地点

六、履约验收方案

1）验收主体：甲方为项目的验收主体

验收组织方式：☑自行组织 □委托第三方组织

是否邀请本项目的其他供应商：□是  ☑否

是否邀请专家：□是  ☑否

是否邀请服务对象：☑是  □否

是否邀请第三方检测机构：□是  ☑否

验收组织的其他事项：   无

2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收

3）履约验收方式：  □一次性验收   ☑分期/分项验收

4）履约验收程序：按照长沙市政府采购履约验收规定的程序。

5）履约验收的内容：

### 技术履约验收内容： 按照采购需求技术要求执行

### 服务履约验收内容： 按照采购需求技术要求执行

商务履约验收内容： 按照采购需求商务要求执行

### 6）履约验收标准：按照浏财函〔2024〕5号浏阳市财政局关于转发《长沙市财政局关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》的通知规定验收 。

- 7）履约验收其他事项： 1.项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

- 2.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用。

七、知识产权归属和处理方式：

1.非本合同约定或未经对方书面同意，非知识产权所有方不得以任何方式向第三方披露、转让或许可使用本项目有关的软件成果、专利技术、技术秘密等。

2.处理方式：协商解决，协商无法解决的向甲方住所地人民法院提起诉讼。。

八、甲方的权利和义务

1.甲方有权监督、检查乙方的日常养护服务工作及服务质量，如发现乙方服务不符合要求，有权督促、责令乙方及时整改，直至达到项目服务质量标准。

2.组织人员对承包方养护公路进行月度、季度、半年度、年度定期、不定期检查。

3.协调乙方解决在养护工作中发生的纠纷。

4.负责养护经费的筹措和分期拨付养护经费。

5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

......

九、乙方的权利和义务

1.依据有关法律、法规和政策的规定和本合同的约定，自主开展各项服务活动。

2.及时清理塌方，发生重大塌方和水毁等险情时，应立即设立标志，设置路障等防范措施，确保行人和车辆安全，并及时上报情况。

3.做好路面苗木病害的防治和处理工作，并自备养护工具和材料。

4.做好安全生产，上路作业必须穿安全标志服，戴标志帽。严格遵守养护作业操作流程，确保人生安全。

5.乙方应依法及时与养护作业人员签订劳动合同，及时支付服务人员各项劳动报酬、缴纳各项社会保险费及各项补贴、绩效费用等，服务人员因劳动争议、工伤事故所产生的一切法律责任均由乙方自行负责承担，甲方概不负责。

6.乙方应加强作业服务人员的岗位管理和教育，加强服务人员职业技能与素质的培训。

7.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

......

十、违约责任

1．甲方自交付之日起30日内支付款项；另有约定的，付款期限最长不得超过60日。约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。合同明确需检验或验收的，应明确检验或验收期间，约定交付后经检验或者验收合格作为支付条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算；采购人拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。甲方不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者迟延支付中小微企业款项。甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担付款逾期利息。双方对逾期利息的利率约定为年息5%（约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率），未做约定的，按照每日利率万分之五的标准支付逾期利息。

2．甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替等为由违约毁约。因国家利益、社会公共利益需要改变政策承诺、合同约定的，应当依照法定权限和程序进行，并依法对乙方因此受到的损失予以补偿。

3.因不可抗力、公路养护政策调整变化、政府行政命令等原因致本合同无法继续履行或提前解除的，遇有不可抗力、公路养护政策调整变化、政府行政命令等原因的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后五日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告，各方均对因不可抗力、公路养护政策调整变化、政府行政命令等原因造成的部分不承担违约责任。

- 成本补偿和风险分担约定：无

十二、不可抗力事件处理

1．不可抗力系指正常情况下，经努力仍不可预见、无法控制、不可避免的事件，且直接影响一方履行合同义务的事件，比如战争、台风、地震、严重的火灾或水灾等。由于不可抗力事件不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，具体由供需双方协商确定。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后3天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.因养护线路大中修、改 (扩) 建，时间超过一个月的，乙方需接受采购方按线路里程进行承包费用的核减。

十三、解决合同纠纷的方式

因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议，可通过以下途径之一解决：

协商无法解决的向甲方住所地人民法院提起诉讼

十四、合同变更、中止或者终止合同

1．根据《政府采购法》第五十条规定：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。

2.因不可抗力致使不能实现合同目的。

3.因乙方原因导致项目无法完成的，只能另选服务供应商的，甲方可选择终止合同。

十五、合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖电子签章后生效。

2．政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

十六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）采购文件；

（5）投标（响应）文件：

（6）标准、规范及有关技术文件，项目前期审批资料。

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章（自然人签字、法人盖章）。

甲方：   （盖章）				   乙方：   （盖章）

法定代表人或主要负责人		法定代表人或主要负责人

（授权代表）：                （授权代表）：