苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320506-JAXX-C2025-0004

采购单位：苏州市吴中区光福镇人民政府

采购内容：光福镇年度拆违服务项目

项目类别：服务类

俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司

二〇二五年三月

前 附 表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 光福镇年度拆违服务项目 |
| 2 | 合同履行期限 | 12个月(按实际合同签订日起生效)。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币陆拾玖万叁仟贰佰叁拾叁元壹角贰分（¥：693233.12元） |
| 4 | 现场踏勘 | 本项目不统一踏勘现场，由各响应单位自行踏勘现场。 （响应单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。 |
| 5 | 磋商保证金 | 不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购[2020]52号文第二条“进一步降低供应商投标成本”的要求，取消政府采购磋商保证金，须提交《投标（响应）保证承诺书》。 |
| 6 | 响应文件份数 | 本项目采用电子网上招投标，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 成交后成交单位提供与投标时上传的电子（投标）响应文件一致的全套纸质（投标）响应文件（叁份），纸质（投标）响应文件送至采购代理机构。 注：纸质（投标）响应文件仅用归档使用。 |
| 7 | 磋商响应货币 | 人民币 |
| 8 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如预算金额低于20万人民币（含20万），则代理服务费按人民币3000元整计收。 本项目代理服务费为：¥10398.00元；由成交单位支付。 服务费交纳账户：俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州枫桥支行 账 号：1102180209200518678 |
| 9 | 响应文件有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 10 | 响应文件网上提交截止时间 | 时间：2025年04月02日13:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 11 | 磋商时间和地点 | 时间：2025年04月02日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 12 | 评审时间和地点 | 时间：2025年04月02日13:30（北京时间） 地点：苏州市平泷路251号苏州城市生活广场西楼5楼，市公共资源交易中心（政府采购） |
| 13 | 评审办法 | 详见第六章 |
| 14 | 其他 | 导致无效响应因素： 响应文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效响应处理： （一）不具备采购文件中规定资格要求的； （二）不符合法律、法规和采购中规定的其他实质性要求的； （三）其它在采购文件中已明确为无效响应的。 |
| 15 | 签订合同 | 成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。 |

目    录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法及标准

- 合同主要条款

- 附件格式

- 竞争性磋商公告

项目概况 光福镇年度拆违服务项目JSZC-320506-JAXX-C2025-0004采购项目的潜在供应商应在 苏采云系统 获取采购文件，并于2025年04月02日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-JAXX-C2025-0004

项目名称：光福镇年度拆违服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币陆拾玖万叁仟贰佰叁拾叁元壹角贰分（¥：693233.12元）

采购需求：主要对光福镇违章建筑进行综合整治拆除，内容包括彩钢棚、阳光房、砖混结构砌体、瓦屋面、钢筋混凝土构件等拆除。

合同履行期限：12个月(按实际合同签订日起生效)。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业,承接服务的供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：苏采云系统自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-04-02 13:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2025-04-02 13:30 （北京时间）

地点：苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml。

供应商在报名、下载、制作文件过程中如有软件操作方面疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、补充通知（如有）：成功获取采购文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5、依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

6、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

7、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

8、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

9、政府采购监督电话：0512-66231354。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

单位名称：苏州市吴中区光福镇人民政府

单位地址：苏州市吴中区光福镇光福路1号

联系人：濮敏慧

联系电话：0512-66231346

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司

单位地址：苏州市吴中区木渎镇珠江南路金枫城市设计产业园1号楼3楼1331室

联系人：潘雅、朱晴芳

联系电话：0512-66950430

3、项目联系方式

项目联系人：潘雅、朱晴芳

电话：0512-66950430

二、供应商须知

- 1.总则

- 1.1采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

采购人/采购单位指本项目的需求方苏州市吴中区光福镇人民政府。

采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司。

- 1.2合格的供应商

1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

1.2.2满足本文件实质性条款的规定。

1.3适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 1.4磋商费用

1.4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.4.2本次竞争性磋商采购代理机构按前附表规定收取成交服务费。

- 1.5竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1竞争性磋商文件有以下部分组成：

2.1.1竞争性磋商公告

2.1.2供应商须知

2.1.3采购需求

2.1.4评审方法及标准

2.1.5合同主要条款

2.1.6附件格式

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

- 2.2竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏(苏州市)政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

2.2.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以政府采购网上发布的内容为准。

- 2.3响应文件的递交及编制

2.3.1电子响应文件要求

2.3.1.1制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

2.3.1.2制作电子响应文件时，应按照采购文件要求加盖供应商电子公章。

2.3.1.3磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

2.3.1.4磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

2.3.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.3.3响应文件的语言及度量衡单位。

2.3.3.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.3.3.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.4响应文件的组成及要求（部分格式见响应文件格式，所提交资料包含但不限于下列内容；排序按照苏釆云系统顺序）

2.4.1封面

2.4.2磋商报价表

2.4.3资格审查响应文件

2.4.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：提供最近一期的财务报表或经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供银行出具的资信证明；

③具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（提供参加本次政府采购前6个月内（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；（所提供材料需能清晰辨别，否则不予认可）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.4.3.2中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件[注：本项目专门面向中小企业，供应商必须提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函，否则响应无效]；

2.4.3.3本项目的特定资格要求证明文件：如有；

2.4.3.4其它有关资格证明的文件：如有。

2.4.4符合性审查响应文件

2.4.4.1供应商法定代表人身份证复印件；

2.4.4.2 法定代表人授权委托书（如有授权）；

2.4.4.3供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

2.4.4.4磋商响应函；

2.4.4.5报价明细表；

2.4.4.6商务条款偏离表；

2.4.4.7服务要求偏离表；

2.4.4.8供应商关于资格的声明函；

2.4.4.9供应商情况表；

2.4.4.10投标（响应）保证承诺书；

2.4.4.11其他有关符合性证明的文件。

2.4.5综合评审响应文件

2.4.5.1项目实施方案说明；

2.4.5.2项目组人员表；

2.4.5.3《类似项目一览表》（如有）；

2.4.5.4采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

2.4.6 价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）；

注：（1）以上2.4.3.1-2.4.3.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上2.4.4.1-2.4.4.11为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

2.5磋商保证金：本项目免收磋商保证金，须提交《投标（响应）保证承诺书》。

- 3.磋商采购程序

3.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点主持磋商采购活动。

3.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

3.4磋商小组由评审专家及采购单位代表组成，由采购单位代表进行资格审查，磋商小组对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。)

3.5对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

3.6在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

3.7磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.8本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

3.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.10响应无效和终止磋商活动条款

3.10.1响应无效条款

1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2）机器码检查中，不同供应商使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应；

3）响应文件签署不符合要求的；

4）最终报价超过采购预算（或最高限价）的，不能成交；

5）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

3.10.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.10.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

3.10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.10.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

- 3.11确定成交及质疑

- 3.11.1确定成交供应商

- 3.11.1.1采购单位在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 3.11.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果。

- 3.11.2质疑处理

3.11.2.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

3.11.2.2根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。

3.11.2.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.11.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本复印件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

3.11.2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.11.2.4.2质疑项目的名称、编号；

3.11.2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.11.2.4.4事实依据；

3.11.2.4.5必要的法律依据；

3.11.2.4.6提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑递交地点：俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司（联系地址：苏州市吴中区木渎镇珠江南路金枫城市设计产业园1号楼3楼1331室；电话：0512-66950430；联系人：潘雅）

4.成交通知书/未成交通知书

4.1确定出成交供应商后响应文件有效期截止前，采购单位应当向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

4.2成交通知书将成为合同的组成部分。对采购单位和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

4.3采购单位委托代理机构及时将成交的结果通知其他供应商。向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，告知该未成交供应商的评审得分与排名，告知方式为电子邮件，接收方式以供应商响应文件中所列电子邮箱为准。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

4.4采购单位及采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 5.授予合同

- 5.1签订合同

5.1.1采购单位与成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

5.1.2采购单位不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

5.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购单位可以重新开展采购活动。

5.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

5.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购单位同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购单位有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购单位损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 5.2服务的追加、减少

5.2.1采购结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

5.2.2项目结束后，采购单位若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交供应商处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。

6.服务费

6.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并一次性支付服务费。

6.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。

6.3缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取合同。

三、采购需求

受苏州市吴中区光福镇人民政府委托，俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司对其光福镇年度拆违服务项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 一、磋商编号：JSZC-320506-JAXX-C2025-0004

- 二、采购方式：竞争性磋商

- 三、预算金额：人民币陆拾玖万叁仟贰佰叁拾叁元壹角贰分（¥：693233.12元）

- 四、采购内容及要求：

1、项目背景：为全面消除辖区安全隐患，光福镇以“331”整治为抓手，大力开展违法建设治理工作。根据《中国人民共和国城乡规划法》、《江苏省城乡规划条例》和《苏州市城市管理相对集中行政处罚权实施办法》等法律法规，结合实际工作特点，提出本次采购要求。

2、服务内容：

主要对光福镇违章建筑进行综合整治拆除，内容包括彩钢棚、阳光房、砖混结构砌体、瓦屋面、钢筋混凝土构件等拆除。

3、工作量单价限价清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 单价限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复杂形钢结构彩钢棚拆除 | 1、彩钢棚屋面拆除 2、钢柱拆除 3、钢梁拆除 4、基础拆除 5、建筑垃圾归堆 6、按建筑面积计算 | m2 | 30.50 | 按实际工程量结算 |
| 2 | 简易形钢结构彩钢棚拆除 | 1、彩钢棚屋面拆除 2、空心钢管柱拆除 3、空心钢管梁拆除 4、基础拆除 5、建筑垃圾归堆 6、按建筑面积计算 | m2 | 25.32 | 按实际工程量结算 |
| 3 | 彩钢棚、阳光房墙面拆除 | 1、彩钢棚、阳光房墙面拆除 2、墙面材料：非砖混结构砌体 3、建筑垃圾归堆 4、按围护结构面积计算 | m2 | 25.32 | 按实际工程量结算 |
| 4 | 加层阳光房拆除 | 1、阳光棚屋面拆除 2、空心钢管柱拆除 3、空心钢管梁拆除 4、基础拆除 5、建筑垃圾归堆 6、按建筑面积计算 | m2 | 30.32 | 按实际工程量结算 |
| 5 | 砖混结构砌体拆除 | 1、砖砌体拆除 2、建筑垃圾归堆 3、按围护结构面积计算（适用拆除面积≤35m2砖砌体结构） | m2 | 35.00 | 按实际工程量结算 |
| 6 | 瓦屋面拆除 | 1、瓦屋面面拆除 2、建筑垃圾归堆 3、按建筑面积计算 | m2 | 32.55 | 按实际工程量结算 |
| 7 | 门窗拆除 | 1、门窗拆除 2、材料综合考虑 3、建筑垃圾归堆 | m2 | 20.00 | 按实际工程量结算 |
| 8 | 钢筋混凝土拆除 | 1、材质：钢筋混凝土 2、厚度：综合考虑 3、机械破碎拆除 4、建筑垃圾归堆 | m3 | 55.79 | 按实际工程量结算 |
| 9 | 零星人工拆除 | 1、零星人工拆除 2、建筑垃圾归堆 | 工日 | 350.00 | 按实际工程量结算 |
| 10 | 挖机 | 1m3挖机进退场及使用费用 | 台/次 | 6524.43 | 按实际工程量结算 |
| 11 | 吊机 | 吊机使用费用 | 台班 | 5500.00 | 按实际工程量结算 |

注：报价方式：单价下浮率（只允许报1个下浮率，结算时所有单价都在单价限价的基础上按所报下浮率下浮，按实际工作量结算）

4、人员要求：

4.1人员按照工程量的大小由成交单位自行配备，并报采购单位确认。

4.2成交单位必须为参加拆违的工人购买不低于100万元的人身意外伤害保险；若发生工伤、伤残等意外事故，由成交单位自行承担所有费用；以上人员相关报价均包含在此次磋商最终报价中。

4.3由高空作业拆违项目，拆违工人必须具备高空作业证上岗。

5、考核标准要求：

按照《拆违服务管理考核评分表》执行。

6、其他要求:

6.1施工人员对现场进行实际勘察，确定拆除措施、采用需要机械及劳动力，围挡范围，拉警禁线。

6.2拆除时需配专职人员对拆除范围的人员流动进行疏导。

6.3编制专项施工方案上报审批，审批合格后，对具体操作人员进行技术交底，编排施工计划。

6.4针对困难拆除（高楼楼顶、高楼楼面、高炮作业）有详细的施工方案、施工计划与施工流程，要确保有高空作业经验的专业人员到场后施工人员须有安全意识，配合相关个人与单位的协调施工，需要高空施工吊车时，进场后四周用警用隔离布条隔离现场保持安全施工区域，以防高空坠物。现场随时检查施工人员登高作业是否系安全带。

6.5现场由采购单位负责确认，制作表单，统一收集后交于采购人，作为考核及结算凭证。

6.6拆违服务要求

6.6.1人员组织：若干（根据项目要求配备）；要求:男性，身体健康，年龄45周岁以下，管理人员1人及必须配备具有相应资质的安全员及工程师负责现场指挥、协调本项目的工作。

6.6.2投入设备：挖机、叉车、载重汽车、升降机、铲车、空压机、加长臂破碎机、装载机、电锤、电镐、发电机、气割工具、脚手架、吊车、平台车、卡车、三轮电瓶垃圾运输车等车辆专用设备，以及拆除违法建筑及硬化地坪等恢复原状服务项目的其它工具。

6.7工作时间：根据实际情况安排

6.8工作范围：具体根据采购单位指定地点、指定范围

6.9工作内容：拆除违法建筑及硬化地坪等恢复原状服务

6.10技术要求：

6.10.1文明施工；拆除违法建筑及硬化地坪、封堵违法建设等恢复原状服务时文明施工；着装整齐、反应迅速，派出人员具备水电、泥瓦、封堵等相关专业技术能力。所有流程都需符合DGJ08-70-2013JGJ147-2016建筑物、构筑物拆除规程标准。

6.10.2有地下基础的拆除后需要将地下基础一并拆除，并对地面进行恢复。拆除后的垃圾处置，需要得到产权人的确认，如产权人确认不再需要，则需运往政府部门所指定的垃圾处置场所。

6.11人员和设备要求：

6.11.1接到采购人拆违通知后应做好一切准备工作并在半小时内响应，2小时内到现场。

6.11.2具备调配大面积拆违任务所需人员、车辆的能力。

6.11.3如需使用车辆的，应保证车况良好。

6.11.4成交单位派出的人员，应服从采购单位工作人员的安排。因事、因病或其它原因缺勤的，由成交单位负责调配补充，并提前汇报采购单位，同时采购单位不再承担此项费用。

6.12文明施工措施

6.12.1严格遵守当地的环保制度，控制施工污染，减少粉尘及噪音污染，保持生态平衡。

6.12.2尽量减少施工临时用地面积，注意环境保护及美化。

6.12.3成交单位拆除违法建筑及硬化地坪等恢复原状服务产生的建筑垃圾的处理必须符合法律法规及相关部门的规定，运输至合法的建筑垃圾堆放点，不得随意处理。

6.13安全措施：

6.13.1成交单位必须为本项目施工服务人员缴纳一定的保险，因成交单位未给本项目施工服务人员缴纳保险及项目实施工作中违反操作规程等所发生的设备、人员事故，造成的一切后果均由成交单位负责承担。采购单位不承担任何相关责任。

6.13.2采购单位负责对项目的安全评估及项目工程量评估以及负责现场人员的证书、设备安全等核查。采购单位有权对成交单位安全措施进行监督，如发现成交单位安全措施不到位，采购单位有权立即终止施工，所有损失由成交单位承担。

五、其他要求

1、磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

3、报价采用单价下浮率方式，只允许报1个下浮率，结算时所有单价都在单价限价的基础上按所报下浮率下浮，按实际工作量结算，报价应包括完成该项目的成本、利润、税金、管理费、风险费、文件规定政策性费用等所有费用。

4、服务期限：12个月(按实际合同签订日起生效)。

5、服务地点：采购单位指定地点。

六、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询, 按照最新调整的品目清单执行，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

（1）信用查询：在响应文件提交（上传）截止时间，供应商完成解密后，采购代理机构工作人员下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》（以下简称《搜索结果》），并将《搜索结果》递交给磋商小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请提供相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

七、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上通知为准。

四、评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审时，磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。响应报价得分以各磋商单位最后磋商报价直接计算取得。评委评审得分和最后磋商报价得分相加为响应单位的综合评分。

3、如磋商小组认为磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本（如人员薪资低于苏州市最低工资标准），则磋商小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则视为无效响应。

4、如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最后磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果最后磋商报价也相同的，则按技术指标较优者优先作为成交供应商，如果技术指标也相同，则由磋商小组投票方式确定成交供应商。

5、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

（一）报价得分（10分）

1、投标报价按照投标下浮率进行报价，下浮率大于等于0为有效投标报价，下浮率小于0的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。投标时下浮率保留2位小数；

2、价格分采用下浮率最高优先法计算，即满足采购文件要求且投标下浮率最高的为评标基准价，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=【（1-评标基准下浮率）/（1-投标下浮率）】*10%*100

例：如单位1报价下浮率为70%，单位2报价下浮率为50%。则单位1报价得分10分，单位2报价得分（1-70%）/（1-50%）*10%*100=6分。

（二）服务方案（62分）

1、项目总体实施方案及重难点分析，包括单不仅限于拆除工作整体部署、专项方案、拆除流程、重难点分析及对应解决措施（10分）

方案全面详尽、流程合理可行、重难点分析针对性强、措施高效得10分；方案全面、流程合理、重难点分析针对性较强、措施较得力得7分；方案不够全面详尽，流程合理性较差，重难点分析基本符合项目情况，措施尚可得4分；方案、流程针对性不强、措施不力得1分；完全未提供不得分。

2、项目实施质量控制、进度计划及保障措施（10分）

方案详尽、科学合理、操作性强得10分；方案较全面、合理、操作性较强得7分；方案简单、操作性一般得4分；方案、操作性有欠缺得1分；完全未提供不得分。

3、人员配备方案，包含但不限于管理人员配备、组织架构，各专业工种配备、班组划分，岗位职责设置及岗位工作内容的划分，岗位安全责任的落实制度、人员调用制度及方案等（8分）

人员配备合理、职责划分明确，责任落实到位、可执行性强得8分；人员配备较为合理、职责划分较为明确，责任落实有一定可执行性得5分；人员配备职责划分一般，责任落实可执行性较差得2分；完全未提供不得分。

4、针对本项目投入的设备、工器具配置及使用情况，包含但不限于设备及工器具的配备数量、设备和工器具的使用及保养，设备及工器具的停放及堆放注意事项，大型机械设备进退场方案，设备及工器具的操作规范及安全使用措施等（8分）

配备齐全，方案详细合理，操作规范科学得8分；配备较为齐全，方案较合理、操作较规范科学得5分；配备一般，方案操作性较差得2分；完全未提供不得分。

5、安全施工措施、文明施工措施、相关设施设备配备方案（6分）

措施详细全面、有针对性、可行性强,安全设施配备完善得6分；主要措施未遗漏、有一定针对性、较为可行，安全设施配备基本完善得4分；遗漏主要措施，针对性不强、措施不力，安全设施设备不完善得2分；完全未提供不得分。

6、作业人员的技术培训及安全教育方案，包含但不限于对项目组安全体系建立情况的介绍，对作业人员安全操作规范教育，各设施设备的安全使用规范的培训，高风险工作时防护及防范措施的培训，培训计划情况简介，培训考核方案等（6分）

方案完善详尽，科学合理、可操作性强得6分；方案完整但不够精细，较为科学合理得4分；方案简单，可操作性一般得2分；完全未提供不得分。

7、突发情况分析及应急预案（5分）

分析全面详细，应急预案科学合理、针对性强、措施得力得5分；分析全面但不够详细，应急预案基本符合项目特征、措施可行得3分；分析不全面，应急预案不符合本项目特征、针对性不强得1分；完全未提供不得分。

8、响应单位内部管理制度，包括但不限于项目内部拆除检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、拆违档案管理制度等（5分）

制度全面完善、责任落实到人、可追溯性强得5分；制度欠佳、责任落实有遗漏、可追溯性稍差得3分；遗漏主要内容、无针对性得1分；完全未提供不得分。

9、服务期间与其他单位、职能部门的综合协调方案（4分）

方案内容完整，可行性强，符合采购人有关此项工作要求得4分；方案主要内容未遗漏，可行性一般，基本符合采购人有关此项工作要求得2分；方案遗漏主要内容，可行性差，不符合采购人有关此项工作要求得1分；完全未提供不得分。

（三）响应单位履约能力比较（28分）

1、响应单位拟投入本项目项目组成员中具有中级及以上技术职称的，有一人得3分，最高得9分。（响应文件中提供职称证书及响应单位近三个月为其缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，未提供或提供不全不得分）

2、响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一个得3分，最高得9分。（响应文件中提供证书扫描件和该证书在国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图并加盖公章，未提供或提供不全不得分）

3、响应单位近三年（自2022年3月1日至今，时间以合同签订时间为准）承担过类似拆除项目服务业绩的，有一个得5分，最高得10分。（响应文件中提供成交通知书/中标通知书和合同扫描件并加盖公章，未提供或提供不全不得分）

备注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。所有要求的扫描件或复印件均须加盖响应单位公章，字迹须清晰可见，内容全面，否则视为未提供。

五、合同主要条款

甲方（采购单位）：                  乙方（成交供应商）：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

根据苏州市吴中区光福镇人民政府的光福镇年度拆违服务项目采购竞争性磋商文件（编号：JSZC-320506-JAXX-C2025-0004）、该项目的《成交通知书》、《民法典》有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：光福镇年度拆违服务项目。

二、服务期限：12个月(按实际合同签订日起生效)。

服务内容：详见采购文件

服务地点：甲方指定地点。

服务进度：按竞争性磋商文件规定。

服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

三、合同价款及支付方式：

1.成交单价下浮率：           ，报价应包括完成该项目的成本、利润、税金、管理费、风险费、文件规定政策性费用等所有费用。

2.付款方式：合同签订后，按季度按实结算费用，每季度末（次季度初）乙方根据甲方对本季度的考核结果得出实际支付金额开具发票。

每季度支付的合同价款=（1-成交下浮率）×单价×每季度实际工作量-每季度考核对应的扣款数。

3.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4.支付方式：银行转账。

四、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

五、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

六、违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

七、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

九、转让和分包：

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十、争议解决办法：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同的解除：

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十二、其它约定事项：

1.下列文件为本合同不可分割部分：

1.1成交通知书；

1.2乙方的磋商响应文件；

1.3乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

1.4竞争性磋商文件及其附件；

1.5合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

3.本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十三、合同的生效：本合同（采购编号：JSZC-320506-JAXX-C2025-0004)经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效的合同需在苏采云系统进行合同公示。

十四、附则：

1.合同份数：本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： 签订日期： | 电话： 签订日期： |

六、附件格式

说明：

对本章所有的格式，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

苏州市吴中区政府采购服务类项目

竞争性磋商响应文件

采购编号：JSZC-320506-JAXX-C2025-0004

项目名称：光福镇年度拆违服务项目

供应商名称： （加盖CA电子公章）

日   期：

格式1：

磋商响应函

俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司 ：

我方收到贵公司 （采购编号）号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方

决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

- 8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                               联系人：

地址：                               邮政编码：

联系电话：                           传真：

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

- 格式2：

报价明细表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 单价限价(元) | 下浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复杂形钢结构彩钢棚拆除 | 1、彩钢棚屋面拆除 2、钢柱拆除 3、钢梁拆除 4、基础拆除 5、建筑垃圾归堆 6、按建筑面积计算 | m2 | 30.50 |  |
| 2 | 简易形钢结构彩钢棚拆除 | 1、彩钢棚屋面拆除 2、空心钢管柱拆除 3、空心钢管梁拆除 4、基础拆除 5、建筑垃圾归堆 6、按建筑面积计算 | m2 | 25.32 |  |
| 3 | 彩钢棚、阳光房墙面拆除 | 1、彩钢棚、阳光房墙面拆除 2、墙面材料：非砖混结构砌体 3、建筑垃圾归堆 4、按围护结构面积计算 | m2 | 25.32 |  |
| 4 | 加层阳光房拆除 | 1、阳光棚屋面拆除 2、空心钢管柱拆除 3、空心钢管梁拆除 4、基础拆除 5、建筑垃圾归堆 6、按建筑面积计算 | m2 | 30.32 |  |
| 5 | 砖混结构砌体拆除 | 1、砖砌体拆除 2、建筑垃圾归堆 3、按围护结构面积计算（适用拆除面积≤35m2砖砌体结构） | m2 | 35.00 |  |
| 6 | 瓦屋面拆除 | 1、瓦屋面面拆除 2、建筑垃圾归堆 3、按建筑面积计算 | m2 | 32.55 |  |
| 7 | 门窗拆除 | 1、门窗拆除 2、材料综合考虑 3、建筑垃圾归堆 | m2 | 20.00 |  |
| 8 | 钢筋混凝土拆除 | 1、材质：钢筋混凝土 2、厚度：综合考虑 3、机械破碎拆除 4、建筑垃圾归堆 | m3 | 55.79 |  |
| 9 | 零星人工拆除 | 1、零星人工拆除 2、建筑垃圾归堆 | 工日 | 350.00 |  |
| 10 | 挖机 | 1m3挖机进退场及使用费用 | 台/次 | 6524.43 |  |
| 11 | 吊机 | 吊机使用费用 | 台班 | 5500.00 |  |

注：只允许报1个下浮率，结算时所有单价都在单价限价的基础上按所报下浮率下浮，按实际工作量结算。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

- 格式3：项目实施方案（请响应单位自拟）

- 格式4：

商务条款偏离表

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 付款步骤 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：供应商的响应文件（除技术要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式5：

服务要求偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式6：

- 项目组人员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式7：

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：附合同复印件。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 格式8：

供应商关于资格的声明函

采购编号：

俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司：

我公司愿参加本次（项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式9：

- 投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（若有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

地址：                                         电话：

传真：                                        电子邮件：

邮编：

日期：

格式10：

法人授权委托书

采购编号：

日期：

俊傲兴项目管理咨询（苏州）有限公司：

（单位名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址：  （公司地址）  ，特授权 （姓名） 代表我公司全权办理针对上述项目的磋商，参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自磋商开始至合同履行完毕止。

被授权人签名：                       法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                            响应单位公章：

格式11：

供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（本页不够可另加页附后）

格式12：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于 其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度

数据的新成立企业可不填报。

格式13：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：上述格式为参考，响应单位可自行制作表格参加磋商，但至少应包括上述条目，其他用户名单等表格响应单位自行拟制。

格式14：

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

格式15：

《拆违服务管理考核评分表》

| 考核 项目 | 考核具体内容 | 扣分细则 | 考核 办法 | 考核扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 安全 管理 | 1.有完善的安全管理机制,并按照制度严格执行。 | 没做到一次扣2分 | 看现场工作 |  |  |
|  | 2.定期对员工进行考核，并有相关记录。 | 每月至少一次考核，没有做到扣3分。 | 查资料 |  |  |
|  | 3.实行拆违各项工作，各项记录完整。 | 发现异常情况不及时汇报或瞒报相关部门扣2分，记录不完整扣2分。 | 看现场，查台帐 |  |  |
|  | 4.有突发事件的应急处理预案，发生事件能按预案及时处置。 | 处理不到位每次扣2分。 | 看现场 |  |  |
|  | 5.积极配合业主管理职能部门做好现场工作。 | 配合不到位每次扣2分。 | 看实际配合情况 |  |  |
| 二、 综合 管理 | 6.人员按照合同规定配足配齐，各类制度建立完善 | 少配一名人员扣2分，并扣相应的缺额人员工资及福利费，制度不完善扣2分 | 抽查 |  |  |
|  | 7.拆违通知后应做到半小时内响应，2小时内到场 | 未及时响应每次扣2分。 | 看现场、看响应 |  |  |
|  | 8.按合同要求配备的服务设施设备应配足配全。 | 缺少的每次扣1-3分。 | 查台账、听反映、看现场 |  |  |
|  | 9.在考核检查中，提出存在的问题，需及时整改。 | 没有及时整改或整改不到位，每一项每次扣1分。如反复出现的，按整改不到位次数加倍扣分。 | 看现场、听反映、查台帐 |  |  |
|  | 10.服务及管理人员未严格按照甲方指派任务严格执行、或执行不到位的。 | 每次扣1分。 | 看现场 |  |  |
| 三、其他管理 | 11.其他情况 | 其他与服务要求不相符的情况每次扣1分。 | 查资料，看现场 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

注：

1、每季度整体考核依照《拆违服务管理考核评分表》。

《拆违服务管理考核评分表》，表中1至11项每单项的评分细则扣分，每次扣分无单项标准分，总分100分扣完为止； 95分以上（含本数）不扣款； 90-95分，每分值按季度服务费的1%扣款；90分以下，每分值按季度服务费的2%扣款；如当季度考核得分低于70分，甲方将不支付本季度费用。

2、如因到岗人数未达到甲方要求人数配备要求的，甲方可按乙方报价（包括工资、保险等）乘以缺少人数，按季度从季度服务费中扣款。扣款按季度从季度服务费中直接扣除。如缺少的到岗人数超过甲方要求的1/4以上（含）的，可视为乙方无履约能力，甲方有权立即解除合同；甲方书面通知发出之日起，合同解除生效。

（全文完）