招 标 文 件

项目名称：阜宁开发区龙湖公园及管委会绿化养护服务

项目编号：JSZC-320923-JSTC-G2025-0002

采购单位：江苏省阜宁经济开发区管理委员会

招标代理机构：江苏天成项目管理有限公司

2025年3月7日

目   录

招标公告……………………………3-5

投标人须知…………………………6-16

合同文本……………………………17-43

采购需求……………………………44-67

评标方法与评标标准………………68-69

投标文件格式………………………70-88

第一章 招标公告

项目概况

阜宁开发区龙湖公园及管委会绿化养护服务招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年3月28日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JSTC-G2025-0002

2.项目名称：阜宁开发区龙湖公园及管委会绿化养护服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：57.21万元

5.最高限价：57.21万元

6.采购需求：服务内容包括但不限于道路中间及两侧绿化养护服务、卫生保洁及相关服务等（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：养护期1年（自合同签订之日起计算），且养护期满后的成活率达到100%。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023年度或2024年度的财务状况报表（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年3月7日至2025年3月14日（法定节假日除外）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网。

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。（注：若决定参加投标的，须持投标人CA在上述时间内登录苏采云政府采购交易系统下载。）

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年3月28日15点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省阜宁经济开发区管理委员会

地 址：阜宁县开发区协鑫大道15号

联系人：戴震华

联系方式：0515-87231411

2.采购代理机构信息

名 称：江苏天成项目管理有限公司

地 址： 阜宁县天鹅国际商业中心13栋8楼

联系人：曹晔

联系方式：0515-89719985

3.监管机构信息

监管部门：阜宁县财政局采购科

联系人：王柱

电  话：0515-69917082

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费

代理机构将根据发改价格【2011】534号文件，按招标项目中标价的1.5%(且不低于人民币3000元)向中标人收取服务费用，由中标人在开取中标通知书前一次性支付。

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用；无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4.3投标保证金

为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神， 本项目投标人免交投标保证金。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理结构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作c实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的， 采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人及采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系方式见招标公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

附件：

阜宁县政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与阜宁县政府采购活动！政府采购线上合同信用融资是阜宁县财政局和中国人民银行阜宁县中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《阜宁县财政局 中国人民银行阜宁县中心支行转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（阜财购〔2021〕16号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

我县提供贷款的金融机构是江苏银行，联系人：陈曦，电话：13401723128

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：

项目编号：

甲方：（委托方）

乙方：（成交供应商）_________

甲、乙双方根据采购人阜宁开发区龙湖公园及管委会绿化养护服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：阜宁开发区龙湖公园及管委会绿化养护服务

1.2 标的质量：本项目质量必须符合国家、省及阜宁县地方绿化养护管理相应规范合格标准。

1.3 标的数量（规模）：

1.3.1绿地面积

| 开发区派出所及大楼院内外周边 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 验收量 | 位置 |
| 1 | 大花月季 | ㎡ | 544.32 | 大院周围及派出所 |
| 2 | 红花柞桨草 | ㎡ | 48.96 | 开发区国土分局前 |
| 3 | 欧月 | ㎡ | 144 | 开发区国土分局前 |
| 4 | 夏鹃 | ㎡ | 36 | 开发区国土分局前 |
| 5 | 竹子 | ㎡ | 339 | 院内楼后 |
| 6 | 果岭草坪 | ㎡ | 682.37 | 院内及派出所周边 |
| 7 | 果岭草坪 | ㎡ | 1909.43 | 大楼后及院外 |
| 8 | 大坪草坪 | ㎡ | 6441.48 | 院内及门口中间部 |
| 9 | 绿地总面积 | ㎡ | 10145.56 |  |
| 龙湖公园 |  |  |  |  |
| 1 | 大花月季 | ㎡ | 1450 |  |
| 2 | 月季 | ㎡ | 997.5 |  |
| 3 | 天竹 | ㎡ | 45 |  |
| 4 | 海桐 | ㎡ | 96.5 |  |
| 5 | 土坡竹林 | ㎡ | 671 |  |
| 6 | 龙土坡竹林南侧绿地 | ㎡ | 3080 |  |
| 7 | 楼后围墙外侧绿地面积 | ㎡ | 1000 |  |
| 8 | 立新河边草坪 | ㎡ | 1633 |  |
| 9 | 草坪面积 | ㎡ | 125633.06 |  |
| 10 | 绿地总面积 | ㎡ | 134606.06 |  |
|  | 总计 | ㎡ | 144751.62 |  |

1.3.2树木清单

| 龙湖公园及管委会绿化养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 派出所及食堂周边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 石榴树 | 15 |  | 350 | 株 | 1 |  |
| 2 | 石榴树 | 25-30 |  | 500 | 株 | 2 |  |
| 3 | 银杏 | 25 |  |  | 株 | 3 |  |
| 4 | 银杏 | 35 |  |  | 株 | 1 |  |
| 5 | 银杏 | 40 |  |  | 株 | 1 |  |
| 6 | 银杏 | 50 |  |  | 株 | 1 |  |
| 7 | 紫薇 | 8-10 |  |  | 株 | 4 |  |
| 8 | 紫薇 | 20 |  |  | 株 | 1 |  |
| 9 | 广玉兰 | 40 |  |  | 株 | 1 |  |
| 10 | 朴树 | 28 |  |  | 株 | 1 |  |
| 11 | 朴树 | 40 |  |  | 株 | 2 |  |
| 12 | 朴树 | 50 |  |  | 株 | 1 |  |
| 13 | 青枫 | 15 |  |  | 株 | 2 |  |
| 14 | 青枫 | 20 |  |  | 株 | 2 |  |
| 15 | 垂丝海棠 | 8-10 |  |  | 株 | 5 |  |
| 16 | 木枣树 | 5 |  |  | 株 | 1 |  |
| 17 | 桂花 |  | 200 | 350 | 株 | 17 |  |
| 18 | 桂花 |  | 350 | 700 | 株 | 1 |  |
| 19 | 樱花 | 8 |  |  | 株 | 10 |  |
| 20 | 红榉 | 20 |  |  | 株 | 1 |  |
| 21 | 香樟 | 13-15 |  |  | 株 | 4 |  |
| 22 | 香樟 | 16-19 |  |  | 株 | 10 |  |
| 23 | 香樟 | 20-24 |  |  | 株 | 15 |  |
| 24 | 香樟 | 25-30 |  |  | 株 | 40 |  |
| 25 | 香樟 | 31-35 |  |  | 株 | 10 |  |
| 26 | 香樟 | 36-40 |  |  | ㎡ | 8 |  |
| 27 | 蜀桧 | 35-40 |  |  | ㎡ | 2 |  |
| 管委会大楼内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 香樟 | 15 |  |  | 株 | 1 |  |
| 2 | 香樟 | 21-24 |  | 500 | 株 | 6 |  |
| 3 | 香樟 | 25-30 |  |  | 株 | 33 |  |
| 4 | 香樟 | 35-40 |  |  | 株 | 32 |  |
| 5 | 香樟 | 60 |  |  | 株 | 3 |  |
| 6 | 广玉兰 | 12 |  |  | 株 | 1 |  |
| 7 | 广玉兰 | 18=20 |  |  | 株 | 4 |  |
| 8 | 广玉兰 | 25-30 |  |  | 株 | 2 |  |
| 9 | 白玉兰 | 8 |  |  | 株 | 2 |  |
| 10 | 丛生白玉兰 | 15 |  |  | 株 | 2 |  |
| 11 | 雪松 |  |  | 300 | 株 | 1 |  |
| 12 | 雪松 |  |  | 500 | 株 | 2 |  |
| 13 | 雪松 | 15 |  | 800 | 株 | 4 |  |
| 14 | 丛生紫薇 |  |  |  | 株 | 6 |  |
| 15 | 紫薇 | 13 |  |  | 株 | 2 |  |
| 16 | 银杏 | 12-14 |  |  | 株 | 3 |  |
| 17 | 银杏 | 20-25 |  |  | 株 | 3 |  |
| 18 | 银杏 | 60 |  |  | 株 | 2 |  |
| 19 | 香椽 | 15 |  |  | 株 | 1 |  |
| 20 | 柞木 | 45 |  |  | 株 | 1 |  |
| 21 | 垂丝海棠 | 8-10 |  |  | 株 | 22 |  |
| 22 | 桂花 |  | 100 | 150 | 株 | 2 |  |
| 23 | 桂花 |  | 200 | 300 | 株 | 45 |  |
| 管委会大楼外（开发区大道至龙湖公园派出所一侧） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 香樟 | 20-24 |  |  | 株 | 1 |  |
| 2 | 香樟 | 25-29 |  |  | 株 | 10 |  |
| 3 | 香樟 | 30-35 |  |  | 株 | 16 |  |
| 4 | 香樟 | 36-40 |  |  | 株 | 3 |  |
| 5 | 香樟 | 45-50 |  |  | 株 | 4 |  |
| 6 | 垂丝海棠 | 8-10 |  |  | 株 | 46 |  |
| 7 | 紫薇 | 4-6 |  |  | 株 | 63 |  |
| 8 | 紫薇 | 7-8 |  |  | 株 | 13 |  |
| 9 | 紫荆 |  |  | 250 | 株 | 4 |  |
| 10 | 广玉兰 | 10-12 |  |  | 株 | 52 |  |
| 11 | 广玉兰 | 13-15 |  |  | 株 | 40 |  |
| 12 | 广玉兰 | 18-20 |  |  | 株 | 13 |  |
| 13 | 三角枫 | 25-30 |  |  | 株 | 3 |  |
| 14 | 银杏 | 12-14 |  |  | 株 | 4 |  |
| 15 | 银杏 | 18-18 |  |  | 株 | 2 |  |
| 16 | 银杏 | 25-30 |  |  | 株 | 4 |  |
| 17 | 银杏 | 35 |  |  | 株 | 1 |  |
| 18 | 乌桕 | 20 |  |  | 株 | 3 |  |
| 19 | 青枫 | 10 |  |  | 株 | 2 |  |
| 龙湖公园（派出所一侧至书吧石桥） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 香樟 | 25-30 |  |  | 株 | 28 | 行道树 |
| 2 | 丛生香樟 | 15 |  |  | 株 | 3 |  |
| 3 | 香樟 | 20-24 |  |  | 株 | 173 |  |
| 4 | 香樟 | 25-29 |  |  | 株 | 130 |  |
| 5 | 香樟 | 30-35 |  |  | 株 | 151 |  |
| 6 | 香樟 | 36-40 |  |  | 株 | 21 |  |
| 7 | 紫薇 | 6-8 |  |  | 株 | 56 |  |
| 8 | 紫薇 | 13 |  |  | 株 | 2 |  |
| 9 | 红叶石楠球 |  | 150 |  | 株 | 15 |  |
| 10 | 红叶石楠球 |  | 200 |  | 株 | 45 |  |
| 11 | 枸骨球 |  | 100-120 |  | 株 | 34 |  |
| 12 | 榔榆 | 40 |  |  | 株 | 2 |  |
| 13 | 榔榆 | 55-60 |  |  | 株 | 6 |  |
| 14 | 榔榆 | 80 |  |  | 株 | 1 |  |
| 15 | 樱花 | 10 |  |  | 株 | 23 |  |
| 16 | 丛生朴树 | 26-30 |  |  | 株 | 7 |  |
| 17 | 丛生朴树 | 40 |  |  | 株 | 4 |  |
| 18 | 丛生朴树 | 45-50 |  |  | 株 | 7 |  |
| 19 | 丛生朴树 | 60 |  |  | 株 | 1 |  |
| 20 | 乌桕 | 15 |  |  | 株 | 8 |  |
| 21 | 乌桕 | 20 |  |  | 株 | 3 |  |
| 22 | 丛生乌桕 | 45 |  |  | 株 | 1 |  |
| 23 | 柞木 | 30-35 |  |  | 株 | 17 |  |
| 24 | 造型龙柏 |  |  | 400 | 株 | 6 |  |
| 25 | 红榉 | 8-10 |  |  | 株 | 30 |  |
| 26 | 红榉 | 11-13 |  |  | 株 | 224 |  |
| 27 | 红榉 | 14-15 |  |  | 株 | 85 |  |
| 28 | 海棠 | 8 |  |  | 株 | 54 |  |
| 29 | 枫杨 | 25 |  |  | 株 | 2 |  |
| 龙湖公园（书吧石桥至食堂及西侧银杏林） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 香樟 | 20-25 |  |  | 株 | 26 |  |
| 2 | 香樟 | 26-30 |  |  | 株 | 43 |  |
| 3 | 香樟 | 31-35 |  |  | 株 | 25 |  |
| 4 | 香樟 | 36-40 |  |  | 株 | 7 |  |
| 5 | 香樟 | 50 |  |  | 株 | 6 |  |
| 6 | 中山杉 | 13-15 |  |  | 株 | 56 |  |
| 7 | 紫薇 | 8-10 |  |  | 株 | 55 |  |
| 8 | 海桐球 |  | 200 |  | 株 | 1 |  |
| 9 | 银杏 | 15 |  |  | 株 | 504 | 银杏林 |
| 10 | 红枫 | 10 |  |  | 株 | 10 |  |
| 11 | 碧桃 | 10 |  |  | 株 | 36 |  |
| 12 | 银杏 | 15-17 |  |  | 株 | 10 |  |
| 13 | 银杏 | 25 |  |  | 株 | 1 |  |
| 14 | 花石榴 |  | 200 | 300 | 株 | 2 |  |
| 15 | 紫荆 |  | 200 | 300 | 株 | 3 |  |
| 16 | 木槿 |  | 200 | 300 | 株 | 6 |  |
| 17 | 桂花 |  | 150 | 300 | 株 | 4 |  |
| 18 | 桂花 |  | 80 | 150 | 株 | 7 |  |
| 19 | 红梅 | 8 |  |  | 株 | 96 |  |
| 20 | 乌桕 | 11-15 |  |  | 株 | 14 |  |
| 21 | 乌桕 | 16-20 |  |  | 株 | 45 |  |
| 22 | 乌桕 | 21-25 |  |  | 株 | 14 |  |
| 23 | 朴树 | 11-15 |  |  | 株 | 9 |  |
| 24 | 朴树 | 16-20 |  |  | 株 | 24 |  |
| 25 | 朴树 | 21-25 |  |  | 株 | 7 |  |
| 26 | 梨树 | 8-10 |  |  | 株 | 45 |  |
| 27 | 红叶桃 | 8 |  |  | 株 | 10 |  |
| 28 | 三角枫 | 15 |  |  | 株 | 2 |  |
| 29 | 三角枫 | 18-20 |  |  | 株 | 5 |  |
| 30 | 三角枫 | 25-30 |  |  | 株 | 39 |  |
| 31 | 三角枫 | 35 |  |  | 株 | 2 |  |
| 32 | 枇杷 | 15-17 |  |  | 株 | 21 |  |
| 33 | 栾树 | 16-20 |  |  | 株 | 34 |  |
| 34 | 栾树 | 21-25 |  |  | 株 | 31 |  |
| 35 | 红榉 | 12-15 |  |  | 株 | 14 |  |
| 36 | 红榉 | 40 |  |  | 株 | 2 |  |
| 37 | 雪松 |  |  | 800-900 | 株 | 10 |  |
| 38 | 无患子 | 15 |  |  | 株 | 2 |  |
| 39 | 大叶黄杨树 | 23 |  |  | 株 | 1 |  |
| 40 | 大叶女贞 | 15 |  |  | 株 | 2 |  |
| 41 | 大叶女贞 | 25 |  |  | 株 | 1 |  |
| 42 | 大叶女贞 | 35 |  |  | 株 | 1 |  |
| 43 | 法桐 | 35 |  |  | 株 | 1 |  |
| 44 | 法桐 | 50-60 |  |  | 株 | 2 |  |
| 45 | 枸骨树 | 35 |  |  | 株 | 1 |  |
| 46 | 枫杨 | 45 |  |  | 株 | 1 |  |
| 47 | 合欢 | 25 |  |  | 株 | 1 |  |
| 48 | 垂丝海棠 | 12 |  |  | 株 | 7 |  |
| 49 | 樱花 | 8-10 |  |  | 株 | 29 |  |
| 50 | 白玉兰 | 10-12 |  |  | 株 | 21 |  |
| 51 | 柳树 | 13-15 |  |  | 株 | 60 |  |
| 52 | 柳树 | 16-20 |  |  | 株 | 18 |  |
| 53 | 柳树 | 21-25 |  |  | 株 | 55 |  |
| 54 | 柳树 | 26-30 |  |  | 株 | 65 |  |
| 55 | 柳树 | 35-40 |  |  | 株 | 108 |  |
| 龙湖公园（湖心岛） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 紫薇 | 8 |  |  | 株 | 13 |  |
| 2 | 三角枫 | 13 |  |  | 株 | 1 |  |
| 3 | 三角枫 | 60 |  |  | 株 | 1 |  |
| 4 | 榔榆 | 20 |  |  | 株 | 1 |  |
| 5 | 榔榆 | 80 |  |  | 株 | 1 |  |
| 6 | 垂丝海棠 | 8 |  |  | 株 | 12 |  |
| 7 | 桂花 |  | 100 | 250 | 株 | 5 |  |
| 8 | 青枫 | 10 |  |  | 株 | 3 |  |
| 9 | 红枫 | 8 |  |  | 株 | 3 |  |
| 10 | 碧桃 | 8 |  |  | 株 | 11 |  |
| 11 | 柳树 | 25-30 |  |  | 株 | 9 |  |
| 12 | 卫矛球 |  | 150 |  | 株 | 5 |  |

1.4 履行时间（期限）：养护期1年（自合同签订之日起计算），且养护期满后的成活率达到100%。

1.5 履行地点：指定地段。

1.6 履行方式：按合同履约。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________圆（_____________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 产权担保

- 5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目履约保证金按中标（成交）价的5%执行，中标（成交）供应商应在本项目中标（成交）结果公告质疑期结束之日起且在合同签订前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从中标（成交）供应商的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777。中标（成交）供应商也可以采用保函形式提交履约保证金，采用保函提交的，其受益人为采购人，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

依据盐财购〔2021〕19号文件规定，中标供应商具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向阜宁县公共资源交易中心提供第三方信用报告原件和加盖中标供应商公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

中标（成交）供应商不遵守本文件约定，不能按时缴纳履约保证金等费用，影响或推迟签订合同的，采购人将取消其中标（成交）资格，并报告财政监管部门备案。给采购人造成的损失的，中标（成交）供应商应予以赔偿。

履约保证金作为中标（成交）供应商承担违约责任的担保，如果中标（成交）供应商没有及时承担违约责任，履约保证金可作为采购人损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果中标（成交）供应商承担了相关责任，则采购人应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

中标（成交）供应商在项目合同全部履行完毕并经验收合格后，凭履约保证金退还申请表并经采购人同意后，即可到阜宁县公共资源交易中心原渠道无息退还。因中标（成交）供应商自身原因造成延期退还的，采购人不承担责任。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1 乙方在本合同全部履行完毕并经验收合格后，凭履约保证金退还申请表并经甲方同意后，即可到阜宁县公共资源交易中心原渠道三个工作日内无息退还。因乙方自身原因造成延期退还的，甲方不承担责任。

6.3.2 如为保函，在到期时自行失效。

6.3.3履约保证金不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合磋商文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.4 逾期退还的违约责任：

采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：本项目落实预付款政策，合同签订后30日内，支付当年合同价款的30%作为预付款。在签订合同时，中标（成交）供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

8.1.2 中期付款支付时间：工程在养护满一年且完成月度养护工作量及施工资料，经验收合格后的30日历天内付至当年合同价款的75%；

8.1.3尾款支付时间：养护期满一年全部验收合格并经审计结束后的30日历天内按审计价款付清余款(以上付款均无息)。

注:乙方向甲方申请付款时，应向甲方提供合法有效且符合甲方要求的发票，否则甲方有权迟延付款且不承担逾期付款违约责任。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、养护基本规范及要求

1、草坪修剪全年12次以上，如有大型活动则按照大型活动安排及时修剪，暖季型草坪，越冬前必须修剪一次，防止发生火灾。

2、草坪内杂草必须及时清除，保证绿地无杂草（夏天雨季杂草不得超过8cm）。

3、草坪全年施肥3次，如部分裸露绿地及时籽播同种的草种，恢复草坪，长期无雨时及时抗旱。

4、灌木修剪全年在5次以上，并达到一定的平整度。

5、病虫害必须及时防治。

6、暴风雨过后，及时上路巡查，如有倒伏，及时扶正加固等。

7、行道树防寒、刷白、修剪，每年修剪4次，保证树型。

8、绿化地段每天正常巡查养护，一旦发生人为破坏、工程施工及时和开发区规划局联系，如有损坏（含绿化带附属设施，如：路牙等。），乙方负责维修及补齐。

9、绿化带保洁，每天要有专人拾白色垃圾、杂物，保持绿地整洁，绿化带内产生的垃圾每天要及时清运。

10、采购人将安排现场管理人员负责每日督查养护情况。

11、绿化养护期间一切安全事故与采购人无关。

12、遇到重大活动，中标单位必须无条件服从采购人调配。

13、养护标准必须达到招标文件中考核标准以及国家、行业现行最新标准。

14、无条件完成采购人临时交付的各项工作。

养护具体要求

绿化养护，包括常规养护和单项养护。

1 、常规养护内容及标准

1.1 除杂草、绿地平整

(1)要及时清除杂草，杂草做到日产日清 。

(2)使用除草剂必须慎重，应先试验，再应用。

(3)使草坪保持完整，无裸露地面。

1.2 做养护穴、养护沟

树木都要做养护穴、养护沟。行道树做与栽植穴一样大的养护穴，其他乔木做直径100cm以上的养护穴；花灌木和球类做直径100cm的养护穴；绿篱和花卉与草坪分界处做30cm宽的养护沟；养护穴、养护沟要经常松土平整，每月不少于2次。养护穴要做到穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内土碎无杂物；养护沟要做到沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内土碎无杂物

1.3树木扶正、萌蘖枝修剪

及时做好树木扶正压实工作，保证树木生长整齐一致；在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作。

1.4死树杂树清理、垃圾清运

死树杂树每月清理两次，清理前必须办理树木清理审批手续。及时清除垃圾杂物，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

1.5绿篱平台局部修剪

在二次绿篱平台全面修剪之空隙，剪去局部超出绿篱平台10cm以上的嫩枝，使绿篱平台的形状常年保持基本一致。

1.6花灌木、绿篱平台局部治虫

10株以内花灌木、30米2以内的绿篱平台的病虫害，养护单位要立即落实人工摘除或喷药防治，把病虫害消灭在萌芽状态。

1.7抗台防汛

要有详细的绿地防汛抗台预案，落实相应人员、机械，在雨季可采用开沟、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。在风雨后4小时内，倾斜、倒伏的树木要立即进行扶正、压实，做好支撑。

1.8行政审批项目看护和跟踪

应保护好绿地内的花草树木，保持绿地的完整，无人为损坏，对违法行为要及时发现和制止。经行政审批临时占用的绿地，应进行跟踪管理，发现超期、超范围占用的情况，必须在第一时间电话报告给采购人，在12小时内以书面形式报告给采购人。

1.9情况回报制度

（1）养护地段发生病虫害情况，中标人必须在第一时间发现并应在4小时内向招标方作出书面汇报。

（2） 7级以上大风和暴雨过后，中标人要立即以书面形式向采购人汇报风倒和积水情况。

（3）养护地段发生干旱缺水情况，中标人必须在第一时间发现并应在4小时内向采购人作出书面汇报。

（4）养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植、修剪城市树木或非法占用城市绿地的，中标人必须及时发现、及时制止，并应在第一时间报告给采购人，24小时内以书面形式报告给采购人。

2、单项绿化养护内容及标准

2.1 修剪

(1)树木修剪应依据城市绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。

(2)每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，并对工人进行培训，认真贯彻后方可进行操作，做到因地制宜，因树修剪。

(3)自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

(4)造型树木的修剪应根据城市绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

(5)树木修剪的时期

①树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。

②有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期。

③抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行。

④常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

(6)乔木修剪

①凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

②应逐年调整树干与树冠的合理比例。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。

③针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长。

④银杏修剪只能疏枝，不准短截。对轮生枝可分阶段疏除。

⑤乔木的萌蘖芽和萌蘖枝要及时抹除，萌蘖芽、枝的长度不得超过20cm。

⑥落叶乔木每年修剪3次，生长期修剪2次，休眠期修剪1次；常绿乔木每年修剪2次，生长期和休眠期各修剪1次。

⑦乔木修剪的安全措施

a.做好树木安全修剪前的安全教育和技术培训，使养护职工思想上重视安全，熟悉和掌握树木修剪的操作规程。

b.修剪时职工要集中思想，不得说笑打闹。

c.选派有实践经验的职工当安全质量检查员，负责施工现场的安全检查、监督、技术指导和示范。

d.职工在修剪时，必须配带规定的劳保设施，戴安全帽，穿着醒目的工作服和棉胶鞋。

e.修剪使用的梯子要牢固，立地要平稳，单面梯要与树身捆连，人字梯中腰要用绳子栓好，角度要立20度-40度之间。

f.树下指挥和维持秩序的人员也要配戴安全帽。修剪路树要设专人维持现场秩序，围护范围是树冠直径的双倍；树上树下人员应密切取得联系，避免砸伤行人。几个人同在一棵树操作时，应注意互相照应，避免误伤。

g.五级以上的大风天，不准上高树修剪。心脏病、高血压患者不准上树。情绪不好不准上树，饮酒不准上树。一棵修完后，不准跳到另一棵上，必须下树重上。

(7)灌木修剪

①灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。

②灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

③栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。

④栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

⑤生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或早短截，促生二次枝。

⑥花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。

⑦成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。

⑧多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。

⑨造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

⑩花灌木修剪应特别注意：

a.当年生枝条开花灌木，如：紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3--5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。

b.隔年生枝条开花的灌木，如：碧桃、榆叶梅、连翘、梅花、丁香、迎春等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10天--15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

c.多年生枝条开花灌木，如：紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

(8)绿篱及平台绿篱修剪

①修剪应使绿篱及平台绿篱轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直。每年整形修剪平均不少于6次(女贞绿篱修剪8次)。

②修剪时，不同种类绿篱之间应剪留10-15cm的沟槽。

③绿篱及平台绿篱每次修剪高度较前一次修剪应提高1cm。

④修剪后残留在绿篱表面的枝叶应及时清除干净。

(9)藤木修剪

①吸附类藤木，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。

②钩刺类藤木，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。

③生长于棚架的藤木，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。

④成年和老年藤木应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

(10)树木修剪时，一般不留枝桩，针叶树应留1cm--2cm长的枝桩。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。

2.2 割草

(1)草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

(2)剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。

(3)草坪植物的修剪次数依不同的草种、不同的管理水平和不同的环境条件来确定。修剪后的高度冷季型草坪宜为8-10cm,暖季型草坪宜为5-7cm。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时清运。暖季型草坪最后一次修剪需重修。年修剪次数按草坪生长情况而定，一般情况下，冷季型草坪修剪10次/年，暖季型草坪修剪4次/年。

2.3 抗旱

(1)应根据本县气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量，一般取根系分布最多的土层中的土壤，用手攥可成团，但指缝中不出水，泥团落地能散碎，就可暂不浇水；杨柳树等较喜水的树木则土壤含水量可适当多一些。

(2)新植树木应在连续养护期内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

(3)在树木生长期（4月-10月），如天旱下雨较少或不下雨，绿篱和灌木应15天浇透水一遍，乔木应20天浇透水一遍；在树木休眠期（11月-3月），如天旱下雨较少或不下雨，绿篱和灌木应20天浇透水一遍，乔木应30天浇透水一遍。

(4)浇水树围高度不低于10cm，树围直径，有铺装地块的以预留树穴池为准，无铺装地块的，乔木应以树干胸径10倍左右为准，并保证不跑水、不漏水。

(5)用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树围。

(6)喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

(7)树木浇水，应先对树木根部松土，后浇足水。一般情况下，乔木应保证根部土层进水深度达50cm以上，灌木应保持根部土层进水深度达35cm以上，绿篱平台应保证根部土层进水深度达25cm以上，地被植物和草坪应保证根部土层进水深度达15cm以上。

(8)在雨季可采用开沟、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。

2.4 病虫害防治

(1)树木病虫害防治

①防治植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。

②应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

③及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

④应加强病虫检查，主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

(2)防治手段

①生物防治

应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等。

②物理防治

主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理、人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刮除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。

③化学防治

a.应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。用药时，对不同的防治对象，应抓住防治适期，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。

b.选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

④涂白防治

为防止树干和树穴内虫卵春季孵化后危害树木，乔木和有部分主干的灌木冬季要进行涂白。涂白要均匀，高度要一致，高度为100-120cm。涂白液配比为：石灰10份、硫磺1份、食盐0.2份、兽油0.2份、水40份。

⑤树木病虫害防治技术操作必须按照《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

(3)草坪病虫害防治

①草坪病害以冷季型草最为严重。化学防治应在5月初开始，此后根据病情适时喷药。

②草坪害虫主要有：蛴螬、蚜虫、螨类、黏虫、淡剑夜蛾、地老虎等，可用辛硫磷、敌百虫等农药防治。

③草坪病虫害防治技术操作必须按照《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

2.5 施肥

(1)树木施肥

①应根据树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。

②在树木休眠期以有机肥为主，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。

③在树木生长季节可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。

④树木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。乔木和灌木采用穴施和沟施方法施无机肥，乔木每年施肥1次，灌木每年施肥2次；绿篱采用沟施方法施无机肥，每年施肥2次。穴施部位距离树干50cm以上，沟施部位距离绿篱15cm；乔、灌木及球类按每株1公斤施复合肥，绿篱平台按每亩35公斤施复合肥，地被植物按每亩10公斤施尿素；施肥应于萌芽后至秋季前进行，深度不得少于10cm，施肥后要及时灌水。

⑤用树穴板封闭的树穴，应预留专门的灌溉和施肥口。

(2)草坪施肥

①草坪建植时应施基肥，之后每年应根据草坪草的生长状况进行适当追肥。

②施肥时期和施肥量：冷季型草坪在冬季，可施10g/m2尿素或10g/m2磷酸二铵等；生长期应视草情，适当增施磷、钾肥；晚秋，可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2次，每次约10g/m2；暖季型草，如马尼拉、地毯草等可于5月和8月各施10 g/m2尿素。

③草坪施肥必须均匀，撒施后及时灌水。

2.6 中标人要及时办理“单项绿化养护任务申请单”和“单项绿化养护任务验收单”。

2.7 对违反质量标准的每次扣除养护费1000-2000元，限期整改。整改不到位的加倍扣处，同时采购人组织队伍进行替代作业。实行替代作业的，采购人另行组织队伍，替代中标单位完成养护任务，费用一般按《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》标准计算，此项费用从被替代的中标单位的养护费中扣除。文件中未涉及到的其他养护标准，由采购人和中标人结合实际情况另行约定。

3、养护管理期限

本项目养护管理期限详见投标人须知前附表。中标人应按照投标报价文件承诺的养护管理期限养护管理，不得以任何借口停工怠工。养护期限从中标人对养护项目接手之日起计算养护期，养护期为一年。在合同期内，中标人未按采购人要求履行养护职责的，或一年期内养护考核有4次达不到90分以上的，采购人有权单方面取消中标人的中标资格，终止合同，并没收履约保证金，由此产生的责任和损失均由中标人负责。

4、 质量要求

本项目质量必须符合国家、省及阜宁县地方绿化养护管理相应规范合格标准。投标人投标报价时的质量和养护等级低于规定标准的，作无效标书。合同质量按中标人投标报价时的承诺质量目标，如果达不到承诺质量目标，中标人除必须无偿整改达到承诺质量目标外，并按合同规定及《阜宁县城市绿化养护技术规定（试行）》、《阜宁开发区绿化养护月度百分制考核标准》扣除违约金和养护费，且质量整改期间工期不顺延。本次招标的养护服务项目涉及的管护及考核评分标准、考核办法等按现有制度执行，如合同期内出台新的管护及考核评分标准、管护考核办法等相关制度，则按新的标准执行。

十一、技术方案要求

1、年度养护计划 需要年度养护需求，有针对性的制定养护计划方案，明确养护计划、作业规范、养护管理制度和养护管理档案和专项养护方案。通过分析养护计划过程中出现的问题，提出优化措施。

- 养护任务实施的重点难点及解决方案 需要结合养护任务实施需求，有针对性的制定养护任务实施的重点难点及解决方案，明确标准化作业标准养护区域和精品化作业标准养护区域。通过分析养护任务实施的重点难点，提出解决措施。

- 安全、文明、环保等绿地管养方案 需要结合安全、文明、环保等绿地管养需求，有针对性的制定安全、文明、环保等绿地管养方案，明确安全养护指导思想、各类安全防护措施和安全文明制度、安全教育制度，快速解决安全问题。

4、内部管理架构 需要结合内部管理需求，有针对性的制定内部管理架构，明确人员组织、分工、责任制度和日常考核、激励考核机制、监督机制。投标人养护团队分工明确，建设完善的管理体系。

5、精细化管理提升方案 需要结合精细化管理需求，有针对性的制定精细化管理提升方案，明确提升原则、提升目标、养护管理档案和提升方法、实施步骤。为项目提供优质的管理提升方案，建设完善的管理体系。

6、灾害性天气和突发事件应急预案 制定灾害性天气和突发事件应急预案，明确日常应急预案、灾害性天气（防汛、防冻、防雪）养护防护应急措施、交通应急措施和重大活动、各类创建活动、重大事故的快速处理预案。最大限度降低灾害性天气和突发事件对业务造成的损失。

附：养护管理及考核标准1：

# 阜宁县城市绿化养护技术规定（试行）

- 第一章  总 则

- 第1.0.1条  为了加强阜宁县城市绿化养护管理，提高城市绿化养护质量和技术水平，根据《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》和《盐城市城市绿化管理办法》及《盐城市市区城市绿化养护技术规定（试行）》，结合阜宁县实际，制定本养护技术规定。

- 第1.0.2条  本规定适用于本县城内的公共绿地、防护绿地、生产绿地、附属绿地及其其他绿地内的树木、花卉、地被和草坪等植物的养护技术工作。

- 第1.0.3条  各类植物凡种植一年以上的，其保存率应达100%，受自然灾害或环境污染等原因而死亡的除外。

- 第1.0.4条  各类绿地管理单位应结合绿地植物设计和实际情况，根据本规定，不断总结经验，开展科学实验、推广新技术、实现科学管理。

- 第1.0.5条  加强对职工的技术培训和考核，提高职工的技术素质，按本规定指导绿化植物的养护。

- 第1.0.6条  各单位应根据分级管理的要求和质量标准，制订全年的养护计划。

- 第1.0.7条  应严格按照有关安全生产操作规程组织作业，保证作业人员和行人人身安全。

- 第二章 树木养护

- 第一节 树体保护

- 第2.1.1条  树体保护应贯彻防重于治的精神，做好宣传教育工作，使人们认识到“保护树木，人人有责”，做好对各种自然灾害的预防工作。

- 第2.1.2条  及时清理树体上的缠绕物、绑扎物等杂物，保证树体主干无明显的倾斜。

- 第2.1.3条  对树体上出现的修剪伤口等，应清理后药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治，防止伤口腐朽。

- 第2.1.4条  发现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐朽部位应按外科方法进行处理。

- 第2.1.5条  为防止树干和树穴内虫卵春季孵化后危害树木，乔木和有部分主干的灌木冬季要进行涂白。涂白要均匀，高度要一致，高度为100-120cm。

- 第二节 灌溉与排水

- 第2.2.1条  应根据本县土壤特点及养护植物的习性，适时适量进行浇水，满足其生长需要。新植树木应在养护期内加强浇灌，保证成活。对水分和空气湿度要求较高的树种，需在清晨或傍晚进行浇水，有条件的可进行叶面喷雾。

- 第2.2.2条  各类绿地应保持各自灌溉与排水系统的畅通。

- 第2.2.3条  对于名贵树木、引种树木及新种植树木，视天气干旱情况好植物生长情况对树干好树体进行喷雾。

- 第2.2.4条  浇水前应先松土，并围堰做好积水坑。夏季浇水宜早、晚进行，冬季浇水宜在中午进行。浇水要一次浇透，特别是春、夏季节。

- 第2.2.5条  用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流急冲树围。

- 第2.2.6条  喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

- 第2.2.7条  在雨季可采用开沟、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植积水不得超过12小时。

- 第三节 松土、除草

- 第2.3.1条  树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土多次，松土深度以不妨碍根系生长为限。种植在草坪切边。

- 第2.3.2条  在植物生长季节要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。除下的杂草要及时清运，集中处理。

- 第2.3.3条  松土除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水50%）的时候进行，不得在土壤泥泞状态下进行，以免破坏土壤结构。

- 第2.3.4条  在绿地内使用除草剂，应先试验，再应用。使用除草剂除草必须保证园林植物的安全，不得对植物及环境产生危害。

- 第2.3.5条  在野越游憩地段可根据景观需要，采用除草、割草等方法，使其高矮一致。

- 第2.3.6条  及时发现、清楚一枝黄花等危害性较强的杂草，并及时向有关部门报告，以防止生物入侵物种的蔓延和扩大。

- 第四节 施肥及土壤改良

- 第2.4.1条  应根据树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和结构。

- 第2.4.2条  用树穴板封闭的树穴，应预留专门的灌溉和施肥口。

- 第2.4.3条  在树木生长季节可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷施。

- 第2.4.4条  在树木休眠期以施有机肥为主，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后回土压实，并整理场地。

- 第2.4.5条  树木施肥量应根据树木不同树种、树龄、生长势和土壤理化性状而定。施基肥应于落叶后至发芽前进行，基肥要充分腐熟；无机肥要粉碎。根外施肥宜在晴天的早晚进行，浓度不得超过5%，施肥半天后，宜淋水冲刷叶表残存的肥料。

- 第五节 修剪整形

- 第2.5.1条  树木修剪应依据城市绿化的功能需要和设计要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特性树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄生长势强弱进行修剪。

- 第2.5.2条  自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

- 第2.5.3条  造型树木的修剪应根据城市绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

- 第2.5.4条  每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，对工人进行培训后进行操作，要做到因地制宜、因树修剪。

- 第2.5.5条  树木修剪的时期

- 1.树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。

- 2.有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期。

- 3.抗寒性差、易抽条的树种宜于早春进行。

- 4.常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

- 第2.5.6条  乔木修剪

- （一）乔木类：主要修建内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头。行道树枝下高度根据道路的功能严格控制，遇有架空线按杯状形修剪、分枝均匀、树冠圆整。

- （二）凡主轴干性明显的树种，修建时应注意保护中央领导枝，使其向上直至生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

- （三）应逐年调整树干与树冠的合理比例；银杏、雪松修剪只能疏枝，不能短截；对轮生枝可分阶段疏间。

- （四）行道树中乔木的修剪，除应按以上要求操作外，还应注意以下规定:

- 1.行道树的树型和分枝点高度应基本一致，分枝点高度最低标准为2.8m，快车道树木分枝点还须适当提高。

- 2.树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。

- 3.在交通路口视角范围内的树冠不能遮挡交通信号灯。

- 4.路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

- （五）乔木修剪的安全措施

- 1.做好树木安全修剪前的安全教育和技术培训，使养护职工思想上重视安全，熟悉和掌握树木修剪的操作规程。

- 2.修剪时职工要集中思想，不得说笑打闹。

- 3.选派有实践经验的职工当安全质量检查员，负责安全的检查、监督、技术指导和示范。

- 4.职工在修建时，必须佩戴规定的劳保设施，要带安全帽，穿着醒目的工作服和胶衣鞋。

- 5.修剪使用的梯子要牢固，立地要平稳，单面梯要与树身捆连，人字梯中腰要用绳子拴好，角度要立20度-40度之间。

- 6.树下指挥和维持秩序的人员也要配戴安全帽。修剪路树要设专人维持现场秩序，围护范围是树冠直径的双倍；树上树下人员应密切取得联系，避免砸伤行人。几个人同在一棵树上操作时，应注意互相照应，避免误伤。

- 7.五级以上的大风天，不准上高树修剪。心脏病、高血压患者不准上树。情绪不好者不准上树，饮酒者不准上树。一棵修完后，不准跳到另一棵上，必须下树重上。

- 第2.5.7条  灌木修剪

- （一）灌木类：灌木修剪应促其枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。

- （二）灌木造型修剪应使造型内高外低，形成自然丰满的圆头形或其它合适树型。

- （三）灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌蘖应彻底疏除。

- （四）栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

- （五）生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或趁早短截，促生二次枝。

- （六）花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其它需要的，宜尽早剪除。

- (七)成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。

- (八)多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。

- (九)造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚。

- (十)花灌木修剪应特别注意:

- 1.当年生枝条开花灌木，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3个--5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木如月季等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。

- 2.隔年生枝条开花的灌木，休眠期适当整形修剪，生长期花落后10天--15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

- 3.多年生条开花灌木，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、细弱枝、交叉枝、枯死枝或病虫枝，达到密而不挤、希而不空，内外通透的要求。

- 第2.5.8条  绿篱及平台绿篱修剪

- (一)绿篱类:绿篱修剪应促其分枝,保持全株枝叶丰满;也可作整形修剪,特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。

- (二)修剪应使绿篱及平台绿篱轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致。每年整形修剪平均不少于6次(女贞绿篱不少于8次)。

- (三)修剪时，不同种类绿篱之间应剪留10-15cm的沟槽。(四)绿篱及平台绿篱每次修剪高度较前一次修剪应提高1cm。(五)绿篱的边缘侧面要略成外斜面，保证光照，防止绿篱脱脚。(六)修剪后残留在绿篱表面的枝叶应及时清除干净。

- 第2.5.9条  藤木修剪

- (一)吸附类藤木，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。

- (二)钩刺类藤木，可按灌木修剪方法疏枝;生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。

- (三)生长于棚架的藤木，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。

- (四)成年和老年藤木应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

- 第2.5.10条  树木修剪时，一般不留枝桩，针叶树需留1cm--2cm长的枝桩;修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位;直径超过4cm 以上的剪锯口，须涂抹石硫合剂等防腐剂;锯除大树杈时应注意保护皮脊。

- 第六节  树木养护穴(沟)

- 第2.6.11条  乔木做直径100cm以上的养护穴;花灌木和球类做直径100cm的养护穴;绿篱和花卉与草坪分界处做30cm宽的养护沟;群植密植的花灌木和球类等做出连片造型的养护沟，养护沟还可根据地形、排水等需要结合进行。养护穴(沟)要经常松土平整，每月不少于2次。铲除延伸到养护穴(沟)的草坪，确保养护六(沟)轮廓浑圆清楚，养护穴内无杂草和杂物。

- 第七节  更新、调整和砍伐

- 第2.7.1条  植物配置调整和砍伐应按有关规定，经园林部门批准后方可进行。

- 第2.7.2条  具备以下条件，可申请移植或砍伐:

- 1.密植林的调整。

- 2.更新树种。

- 3.枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的。

- 4.配合有关供电、建筑或市政工程需要。

- 第2.7.3条  砍伐树木时，应设安全员，划定安全范围并围拦，严格执行操作规程;伐除的树干、树枝等要随时清运;树桩要及时刨除，并同时采取补种或铺装措施，做到场光地净，确保绿化景观的完美和行人、车辆的安全。

- 第八节  死树、长势不良苗木的清理和补植

- 第2.8.1条  对绿地内的枯死树必须做到及时发现、及时清理，不得影响绿化景观。

- 第2.8.2条  枯死的大树和古树名木在挖除前，必须报城市园林绿化行政主管部门审批，任何单位和个人均不得擅自挖除。

- 第2.8.3条  对长势不良、影响景观的不合格苗木，如半截苗、半边苗、半冠苗、半死苗、破皮苗、病虫苗、该发叶而未发叶苗等(同种苗木 90%以上已发叶而未发叶的)，应从绿地中移到苗圃进行专门养护。

- 第2.8.4条  死树、长势不良苗木清理后，须及时进行补植。

- 第2.8.5条  补植季节与绿化种植季节相同。

- 第2.8.6条  补植树木应选用原树种,规格也应相近,若改变树种或规格,则须与原来的景观相协调。补植行道树树种必须与原路段树种相一致,规格要尽量一致。

- 第三章 地被植物和草坪养护

- 第一节  地被植物

- 第3.1.1条  地被植物在未覆盖前,每年应及时进行松土、除草,松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

- 第3.1.2条    天气干旱,土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥生长季节采取薄肥勤施。

- 第3.1.3条  枯死植物应及时挖除,枯枝残叶、残花要随时清理。

- 第3.1.4条  木本地被植物应在冬季休眠期修剪,应使植株在生长期间保 持高度不超过60cm的低矮状态。

- 第3.1.5条  球根、宿根类地被植物,经3-4年生长后,根部拥挤以致影响其正常生长时,必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

- 第3.1.6条   草本类地被植物养护管理技术措施参照草坪和花卉的养护管理技术措施。

- 第3.1.7条  本类地被植物养护管理技术措施参照树木的养护管理技术措施。

- 第二节  草坪

- 第3.2.1条  草坪覆盖面不得少于95%，应控制病虫害，及时挑除杂草,保证草坪色泽正常,生长良好,无明显杂草。

- 第3.2.2条  每年秋、冬季可采用刺孔在草坪上打洞,除去打出的老土,撒入泥炭土或沙粒,增加草坪土壤的透气性,促进草坪生长,洞穴应相互错开。对枯草层每年一、二次用耙或疏草机清除出草坪。

- 第3.2.3条  观赏型草坪严禁进入践踏,草坪萌芽期,土壤地湿或板结,浇水后暂停开放。

- 第3.2.4条  浇水

- (一)除土壤封冻期外，浇水必须湿透根系层,应浸湿的土层深度为10cm,不发生地面长时间积水。灌溉量应根据土质、生长势、草种等因素确定。灌溉应以喷灌为主,也可用浸灌的办法。

- （二）及时排除草坪上的积水，可用地表排水和暗沟排水。雨季应注意排水，干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。11月下旬至12月上旬封冻前要浇足浇透防冻水。

- 第3.2.5条   修剪

- (一)草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

- (二)剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3-1/2。

- (三)草坪植物的修剪次数依不同的草种、不同的管理水平和不同的环境条件业确定，一般情况下，冷季型草坪修剪8-10次/年，暖季型草坪修剪3-4次/年。修后的高度，冷季型草坪宜为8-10cm,暖季型草坪宜为5-7cm;修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时清运。暖季型草坪最后一次修剪需重修。

- (四)草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边,保持线条清晰、整齐。

- 第3.2.6条  施肥

- (一)草坪建植时应施基肥，之后每年应根据草坪草的生长状况进行适当追肥(二)草坪施肥必须均匀，撒施后及时灌水。

- 第3.2.7条  除杂草

- (一)要及时清除杂草，杂草做到日产日清。

- (二)使用除草剂必须慎重，应先试验，再应用。(三)使草坪保持完整，无裸露地面。

- (四)秋季追播时，应设围栏，禁止人为践踏。

- 第四章  花坛和花卉养护

- 第一节  花坛

- 第4.1.1条  花坛的防护设施应保持清洁完好,并尽量保证行人和游客的安

- 全。

- 第4.1.2条  立体花坛要与周围环境相协调,设置在路边的立体花坛不得

- 影响交通视线,立体花坛要稳固，防止大风刮倒。

- 第4.1.3条  主要花坛换花时空置期在10天之内,花卉覆盖率为85%以上。

- 第4.1.4条 花坛和各种容器栽植花卉应及时灌水，宿根花卉应特别注意返青

- 水和冻水的浇灌时期和灌水量，忌水涝花卉应注意排除积水，花池应在适当位置加设排水孔。

- 第二节  花卉

- 第4.2.1条  应根据不同花卉植物的生态习性、生物学特性、应用要求和周围环境状况，进行养护管理，使其适时开花，花繁色艳。

- 第4.2.2条  各类花卉的种植,在最高气温25℃以下时可全天种植;当气温高于25℃时,应避开中午高温时间,宜在早晨、傍晚或阴天进行,移栽后应立即浇透水;浇水时防止土壤冲到茎叶上,保持植株清洁。

- 第4.2.3条  选择生长健壮的花苗移栽,花苗需带花蕾方可移栽,枯萎的花蒂和黄叶要及时修剪,缺株要及时补栽,保持花坛的清洁、完整。

- 第4.2.4条  及时更换草花,观叶类必须在开花前掉换,观花类必须在花朵凋谢前掉换。

- 第4.25条  木本花卉应及时整枝、整形;宿根、球根花卉要及时更新，易倒伏的花卉要立柱绑扎。

- 第4.2.6条  及时中耕除草，作业时不能伤根及造成根系裸露，宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

- 第4.2.7条  宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶，并加强肥水管理;1年生草花花后失去观赏价值的，应及时更换。

- 第4.2.8条  及时清理死苗。

- 第4.2.9条  对不耐寒的宿根花卉应采取覆土、盖草等防寒措施，确保安全越冬。

- 第五章 竹类养护

- 第5.1.1条  本规定是以本县生长及引种成功的刚竹、淡竹、乌铺鸡竹、慈孝竹、凤尾竹、箬竹等养护管理方法为主，其它品种可参照执行。

- 第5.1.2条  竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。

- 第 5.1.3条  间伐修剪

- (一)竹林的间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留 4、5年生以下立竹去除6、7年以上、尤其是10年生以上老竹的原则进行。

- (二) 应及时清除枯死竹干和枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹。

- (三)竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑

- 第5.1.4条  施肥

- (一)竹林应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，最佳施肥时间为早春3月和9月-10月。

- (二)应在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的+杂肥。

- 第5.1.5条  水应于每年春季出笋前4月)浇足催笋水，5、6月浇足拔节水。雨季可视降雨情况浇水，秋季(11月、12月上旬)浇孕笋水，冬季过于干旱时可适当喷水。

- 第5.1.6条  发笋季节应设围栏禁止人为采伐，做好新笋的保护工作。

- 第六章 古树名木养护

- 第6.1.1条  古树是活文物，是不可再生的宝贵资源，是园林景观的重要细成部分。针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护。

- 第6.1.2条  除对古树生长有利的部分植物可进行适量保留外，必须对古

- 树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

- 第6.1.3条  应保持古树及周围环境的清洁。

- 第6.1.4条  应加强古树的病虫害防治工作。

- 第6.1.5条  应因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于 3m。

- 第6.1.6条  在古树保护范围内(树冠垂直投影外沿5m范围内)，禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树，必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

- 第6.1.7条  在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟;严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料或倒污水等。

- 第6.1.8条  严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。

- 第6.1.9条 对枯枝采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

- 第6.1.10条  古树树体及大有倾劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

- 第6.1.11条  对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

- 第6.1.12条  树复壮要严格采用成功的方法，吸收和运用新的研究成果，及时报请主管部门审查。

- 第6.1.13条  古树复壮和移植工程必须由具有二级或二级以上的园林绿化施工资质的企业承担。古树移植必须确保成活。施工技术方案必须经专家组论证，报请园林部门审查批准后，并在园林部门监督下实施。移后要落实养护管理责任制，及时制定养护方案，并进行跟踪管理，确保质量。

- 第6.1.14条  城市古树后续资源养护参照古树养护的技术要求执行。

- 第七章  城市绿地保护

- 第7.1.1条  围栏:为防止车辆和人为破坏绿地和碰撞树木,可在不影响游览、观赏和景观的前提下,在树木周围用各种栅栏、绿篱或其它形式围栏防护。

- 第7.1.2条  高大乔木在风暴来临前夕，应做好防止刮倒的预防工作。根据树木的实际情况,分别采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。预防工作应在六月下旬前做好。整个台风季节,应随时检查,发现问题及时解决。

- 第7.1.3条  抢救工作

- (一)风暴来临时,应将已倒伏而影响交通的树木顺势拉到人行道上,及时修剪树冠部分枝条,尽量保证行路方便。

- (二)风暴后,应分轻重缓急进行抢救。首先对妨碍交通和行将倒伏的树木进行抢救;对于就地种植难以成活的树木,应将树冠强截后送苗圃种植养护,对树体歪倒的树木及时扶正。

- (三)风暴过后应及时拆除有碍交通、观瞻的加固物。

- 第7.1.4条  易受冻害的树木,冬季应采取根际培土、主杆包扎、设防障等

- 防寒措施,防寒工作应在12月底前结束。

- 第7.15条  对耐寒性差且树皮较薄的树种，在新植2年内可采取主干绕草绳加裹塑料薄膜等进行防寒。对抗寒性差的灌木、地被采用草帘、盖膜等形式御寒。

- 第7.1.6条 枝叶积雪应及时清除,有倒伏危险的树木应立支撑保护。

- 第7.1.7条 保持绿地内无垃圾杂物、无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。及时清除“树挂”等白色污染物及绿地内水面的杂物。

- 第7.1.8条 清除垃圾杂物要及时收集处理，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

- 第7.1.9条 应保护好绿地内的花草树木，保持绿地的完整。临时占用绿地或移植苗木的，必须办理行政审批手续;经行政审批临时占用的绿地，应进行路踪管理，按时收回，并监督恢复原状;发现超期、超范围占用的情况，必须及时处理。

- 第7.1.10条 应保证护栏、护网、绿化供水及观赏、游憩等设施的完整美

- 观。对损坏的园林设施，要及时修补或更换。

- 第八章  防止污染和防止病虫害

- 第一节 防止污染

- 第8.1.1条 绿地内的排污管网和排水管网应保证通畅、有效,不得有漏点。

- 第8.1.2条 绿地周围如发现有危害植物生长的废气时,应及时向环保部门报告,防止污染,必要时应调整种植抗有害气体的植物种类。严禁在树木根际附近堆放盛有废液的容器、废渣和倾倒有害植物生长的物质。

- 第8.1.3条 施用化肥,药剂要合理,不得污染环境。有机肥必须腐熟后使用,不得使用人粪尿和国家明令禁止使用的药品。

- 第二节  病虫害防治

- 第8.2.1条 防治植物病虫害，应贯彻“预防为主，综合防治”的方针，维护生态平衡，充分利用园林植物的多样性来保护和增殖天敌。

- 第8.2.2条 引进和输出种苗，必须严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

- 第8.2.3条 应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

- 第8.2.4条 及时清理带病虫的落叶、杂草等，并将其焚烧、填埋，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

- 第8.2.5条 树木病虫害综合防治

- 应加强园林植物病虫害的预测预报工作，主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性严重的病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

- (一)栽培防治。应科学养护，增强植物抗病虫能力，人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刮除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。

- (二)生物防治。应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等。

- (三)物理防治。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理等。

- (四)化学防治

- 1.应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，不得使用国家明令禁止使用的农药。用药时，对不同的防治对象，应抓住防治适期，对症下药、安全用药不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。

- 2.选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

- 3.施药的品种、浓度、时间要根据绿地周边人居环境状况和天气状况慎重选择。

- 第8.2.6条  草坪病虫害防治

- (一)草坪病害以冷季型草最为严重。化学防治应在5月初开始，此后根据病情适时喷药。

- (二)草坪害虫主要有:蛴螬、蚜虫、螨类、黏虫、叶蝉金龟子、蜗牛、油剑夜蛾、地老虎等，可用辛硫磷、敌百虫等农药防治。

- 第8.2.7条  竹类病虫害防治

- (一)应以控制红蜘蛛、蚜虫等为主，经常检查，掌握虫情发展规律，及时防治。

- (二)应注意因干旱、水湿、冷冻、日灼、风害、缺肥等所致生理性病害的防治。

- (三)竹林主要病害防治：

- 1.竹丛枝病:加强抚育管理，2月-4月清除病枝或病株。

- 2.竹杆锈病:合理砍伐，使林内通风透光，及早砍除病竹。

- 第8.2.8条  严禁使用剧毒化学药剂和有机汞化学农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。

- 第8.2.9条  操作人员必须按照《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

- 第九章 技术档案

- 第9.1.1条  各单位必须建立完整的园林植物养护技术档案,及时收集、整理和积累资料,总结经验。

- 第9.1.2条  技术档案内容

- (一)绿地气候、物候、水分、土质、地形、地下构筑物等自然条件及变化资料

- (二)绿地建设历史及发展状况。

- (三)园林植物及养护记录表。

- (四)应用新技术,新工艺和新成果的单项技术资料。

- (五)枯死树木记录表。

- (六)各类统计表和调查报告、总结等技术档案每年应分类整理，装订成册，编好目录,分类归档。

- 养护管理及考核标准2：

阜宁开发区绿化养护月度百分制考核标准

| 类别 | 项目 | 工作要求 | 扣分项目和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿 化 养 护 现 场 考 核 84 分 | 绿地、绿带保洁（6分） | 保持绿地、绿带内无垃圾杂物，及时清除“树挂”等白色污染物及绿地内水面上的杂物。及时清扫台阶、游路、广场，及时清理花池、水池、幕墙、坐凳、栏杆等绿地内各种设施，保持绿地内清洁卫生 | 绿地、绿带内有白色垃圾每处扣0.2分；建筑垃圾如砖头、水泥块每处扣0.5分 |
|  | 除杂草、绿地平整（15分） | 及时除杂草，杂草做到日产日清，慎重使用除草剂，草坪保持完整，无裸露地面，绿地要平整，农作物视同杂草 | 除草不及时，草生长超15cm以上的每平方扣0.2分；杂草未做到日产日清的每平方扣0.5分；滥用除草剂的扣2分；草坪不完整裸露地面的扣1分；绿地不平整的一处扣1分；绿地内农作物不足一平方按一平方计算，每平方扣0.5分 |
|  | 养护穴、养护沟（6分） | 养护穴：穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内无杂物。养护沟：沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内无碎杂物。行道树养护穴与栽植穴同大，其他乔木养护穴直径100cm以上，花灌木直径100cm。球类养护穴与球径同大，绿篱和花卉与草坪分界处养护沟15-20cm，养护穴（沟）松土平整每月不少于2次 | 养护穴不符合标准，做的不精细的每10株扣0.2分；养护沟线条平整的不规范、不流畅每10米扣0.2分 |
|  | 树木扶正、萌蘖枝修剪（8分） | 做好树木扶正压实，保证树木生长整齐一致，做好树木生长期内的剥芽、去蘖、疏枝等工作 | 未做好树木扶正压实，或雨后48小时内有倾斜树木的每10株扣0.5分；树木修剪不整齐一致的每10株扣0.5分；未做好树木生长期内的剥芽、去蘖、疏枝等工作每10株扣.5分 |
|  | 死树杂树清理、垃圾清运（8分） | 每月清理1次死树、杂树，清理前办理审批手续，及时清除垃圾杂物，严禁焚烧垃圾、枯枝落叶 | 每月死树、杂树，清理前未办理审批手续的扣2分；死树、杂树未清理每株扣0.2分；未及时清除垃圾杂物，焚烧垃圾、枯枝落叶的扣2分 |
|  | - 绿篱平台草坪、球类等修剪（15分） | - 球类、草坪等修剪在两次绿篱平台修剪期间须剪去局部超过绿篱平台10cm以上嫩枝，绿篱平台形状常年保持基本一致；草坪割草必须平整，全年割草不少于12次，每次割草后草坪高度一般宜为6-8cm | - 在两次绿篱平台修剪期间未剪去局部超过绿篱平台10cm以上嫩枝及平台形状不保持一致的每100㎡扣1分；每10株球扣1分；草坪超过15cm每100㎡扣1分 |
|  | - 病虫害防治（12分） | - 对范围在10株以内乔木、花灌木和范围在30平方米以内绿篱平台的病虫害进行人工摘除或喷药防治，将病虫害消灭在萌芽状态 | - 乔木、花灌木发生病虫害未进行防治，每10株扣1分；绿篱平台、球类、地被发生病虫害未进行防治的，每10㎡扣2分 |
|  | - 施肥（5分） | - 乔木和灌木采用穴施和沟施方法施肥，绿篱模纹和地被采用撒施的方法施肥，施肥必须均匀 | - 未按规定要求进行施肥扣5分；乔木、灌木、球类内每10株扣1分；坪块、地被、草坪等每100㎡扣1分 |
|  | - 坑台防汛、抗旱（5分） | - 有详细的绿地防汛、抗旱预案，人员、机械到位；采用开沟、打孔等排水设施，及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝或干旱致死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时；因风雨造成树木倾斜、倒伏影响交通安全的须立即扶正或清理；雨后立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理。 | - 没有详细的绿地防汛、抗旱预案扣3分；人员、机械不到位扣2分；未及时对绿地和树池排涝和抗旱的每次扣5分，导致植物因涝或旱致死的乔木、灌木、球类每株扣1分，灌木坪块、地被等每100㎡扣1分；绿地和树穴内积水超过24小时、宿根花卉种植地积水超过12小时的一处扣3分；因风雨造成树木倾斜、倒伏影响交通安全未及时处理扣5分；雨后未立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理的一处扣3分。 |
|  | - 行政审核项目看护和 - 跟踪 - （4分） | - 保护好绿地内花草树木，保持绿地完整、无人为损坏、无拉绳晒被，及时发现和制止违法行为，对占用绿地的行政审批项目进行跟踪管理，及时发现超期、超范围占用，并在第一时间内报告给管理部门 | - 未保护好绿地内花草树木，未保持绿地完整每次扣1分；造成人为损坏的每次扣1分；有拉绳晒被现象的每处扣0.5分；未及时发现和制止违法行为的每次扣1分；对占用绿地的行政审批项目未进行跟踪管理每次扣1分；未及时发现超期、超范围占用的每次扣1分；未在第一时间内报告给管理部门的每次扣2分 |
| - 组 - 织 - 管 - 理 - 6 分 | - 情况汇报制度（2分） | - 养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植城市树木或非法占用城市绿地的，养护单位须及时发现、及时制止，并在第一时间内报告给管理部门，随后补书面报告给管理部门；养护地段发生病虫害情况养护单位须在第一时间发现，并在4小时内向管理部门做书面汇报；7级以上大风和暴雨后，养护单位应立即以书面形式向管理部门汇报风倒和积水情况 | - 养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植城市树木或非法占用城市绿地的，养护单位未及时发现、未及时制止的每次扣1分；并未第一时间内报告给管理部门，随后补书面报告给管理部门的每次扣1分；养护地段发生病虫害情况养护单位未在第一时间发现，并未在4小时内向管理部门做书面汇报的每次扣1分；7级以上大风和暴雨后，养护单位未立即以书面形式向管理部门汇报风倒和积水的情况的每次扣1分 |
|  | - 安全生产（4分） | - 严格执行《安全生产法》，制定安全生产应急预案，建立安全生产工作台账，加强安全生产管理，落实安全责任制。自觉承担因养护管理不善造成的一切安全事故 | - 没有安全生产应急预案的扣2分；没有安全生产工作台账的扣2分；对危树及绿地、绿带内存在安全隐患未及时采取有效措施并因此造成事故的，每次扣4分；紧急情况下，因树木倒伏、清理不及时造成交通堵塞的每次扣2分；未按要求做好安全用电、防火等工作的每次扣1分；绿地、绿带内存在安全隐患未及时上报的每次扣1分 |
| - 养 - 护 - 工 - 作 - 基 - 础 - 台 - 账 - 10 分 | - 管理工作月报（3分） | - 每月28日前将下月工作计划报管理部门，工作计划内容要全面 | - 无工作计划扣3分；内容不全面，每少一项扣1分 |
|  | - 管理制度（3分） | - 健全管理人员岗位责任制，每月至少召开一次管护工作会议，有专门会议记录 | - 没有制定岗位责任制度的扣2分；没有召开工作会议的扣1分；没有专门会议记录的扣0.5分；没有考核制度的扣0.5分 |
|  | - 养护记录（3分） | - 具有完整、真实的当日养护记录 | - 无养护记录的扣3分；养护记录不全的扣1分；养护记录不真实的扣2分 |
|  | - 监督意见簿 （1分） | - 社会各方面的意见如实记录，及时整理，上报给管理部门 | - 对意见未记录的扣1分；记录不全、未如实记录的扣0.5分 |

- 说明:

- 1.每项扣分标准的分值为0分至该分值的区间值。各大类别累计扣分不得超过该类总分值。如某项扣2分，根据存在问题的具体情况扣除0-2分之间的分值。

- 2.同一问题经通知限期整改，不能按时整改到位的，按扣分标准的2-5倍扣分，该项扣分不受到类别总分值的限制。

- 3.绿化养护月度百分考核得分为:100-总扣分值，总扣分值为考核项目扣分后的累计分值。

- 4.养护管理部门每月进行一次养护考核，每月考核得分 90分以上(含 90 分)的不予扣款;低于90 分的，每扣一分按当月养护费的百分之一予以扣款。

- 5.现护场养工人不穿统一标志工作服的发现一次扣100元。

十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 10%  的违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 1‱  每日向乙方支付违约金。

12.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执二份。

甲方：                 乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JSTC-G2025-0002

2.项目名称：阜宁开发区龙湖公园及管委会绿化养护服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：57.21万元

5.最高限价：57.21万元

6.采购需求：服务内容包括但不限于道路中间及两侧绿化养护服务、卫生保洁及相关服务等（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：养护期1年（自合同签订之日起计算），且养护期满后的成活率达到100%。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、服务范围

1、绿地面积

| 开发区派出所及大楼院内外周边 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 验收量 | 位置 |
| 1 | 大花月季 | ㎡ | 544.32 | 大院周围及派出所 |
| 2 | 红花柞桨草 | ㎡ | 48.96 | 开发区国土分局前 |
| 3 | 欧月 | ㎡ | 144 | 开发区国土分局前 |
| 4 | 夏鹃 | ㎡ | 36 | 开发区国土分局前 |
| 5 | 竹子 | ㎡ | 339 | 院内楼后 |
| 6 | 果岭草坪 | ㎡ | 682.37 | 院内及派出所周边 |
| 7 | 果岭草坪 | ㎡ | 1909.43 | 大楼后及院外 |
| 8 | 大坪草坪 | ㎡ | 6441.48 | 院内及门口中间部 |
| 9 | 绿地总面积 | ㎡ | 10145.56 |  |
| 龙湖公园 |  |  |  |  |
| 1 | 大花月季 | ㎡ | 1450 |  |
| 2 | 月季 | ㎡ | 997.5 |  |
| 3 | 天竹 | ㎡ | 45 |  |
| 4 | 海桐 | ㎡ | 96.5 |  |
| 5 | 土坡竹林 | ㎡ | 671 |  |
| 6 | 龙土坡竹林南侧绿地 | ㎡ | 3080 |  |
| 7 | 楼后围墙外侧绿地面积 | ㎡ | 1000 |  |
| 8 | 立新河边草坪 | ㎡ | 1633 |  |
| 9 | 草坪面积 | ㎡ | 125633.06 |  |
| 10 | 绿地总面积 | ㎡ | 134606.06 |  |
|  | 总计 | ㎡ | 144751.62 |  |

- 树木清单

| 龙湖公园及管委会绿化养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 派出所及食堂周边 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 石榴树 | 15 |  | 350 | 株 | 1 |  |
| 2 | 石榴树 | 25-30 |  | 500 | 株 | 2 |  |
| 3 | 银杏 | 25 |  |  | 株 | 3 |  |
| 4 | 银杏 | 35 |  |  | 株 | 1 |  |
| 5 | 银杏 | 40 |  |  | 株 | 1 |  |
| 6 | 银杏 | 50 |  |  | 株 | 1 |  |
| 7 | 紫薇 | 8-10 |  |  | 株 | 4 |  |
| 8 | 紫薇 | 20 |  |  | 株 | 1 |  |
| 9 | 广玉兰 | 40 |  |  | 株 | 1 |  |
| 10 | 朴树 | 28 |  |  | 株 | 1 |  |
| 11 | 朴树 | 40 |  |  | 株 | 2 |  |
| 12 | 朴树 | 50 |  |  | 株 | 1 |  |
| 13 | 青枫 | 15 |  |  | 株 | 2 |  |
| 14 | 青枫 | 20 |  |  | 株 | 2 |  |
| 15 | 垂丝海棠 | 8-10 |  |  | 株 | 5 |  |
| 16 | 木枣树 | 5 |  |  | 株 | 1 |  |
| 17 | 桂花 |  | 200 | 350 | 株 | 17 |  |
| 18 | 桂花 |  | 350 | 700 | 株 | 1 |  |
| 19 | 樱花 | 8 |  |  | 株 | 10 |  |
| 20 | 红榉 | 20 |  |  | 株 | 1 |  |
| 21 | 香樟 | 13-15 |  |  | 株 | 4 |  |
| 22 | 香樟 | 16-19 |  |  | 株 | 10 |  |
| 23 | 香樟 | 20-24 |  |  | 株 | 15 |  |
| 24 | 香樟 | 25-30 |  |  | 株 | 40 |  |
| 25 | 香樟 | 31-35 |  |  | 株 | 10 |  |
| 26 | 香樟 | 36-40 |  |  | ㎡ | 8 |  |
| 27 | 蜀桧 | 35-40 |  |  | ㎡ | 2 |  |
| 管委会大楼内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 香樟 | 15 |  |  | 株 | 1 |  |
| 2 | 香樟 | 21-24 |  | 500 | 株 | 6 |  |
| 3 | 香樟 | 25-30 |  |  | 株 | 33 |  |
| 4 | 香樟 | 35-40 |  |  | 株 | 32 |  |
| 5 | 香樟 | 60 |  |  | 株 | 3 |  |
| 6 | 广玉兰 | 12 |  |  | 株 | 1 |  |
| 7 | 广玉兰 | 18=20 |  |  | 株 | 4 |  |
| 8 | 广玉兰 | 25-30 |  |  | 株 | 2 |  |
| 9 | 白玉兰 | 8 |  |  | 株 | 2 |  |
| 10 | 丛生白玉兰 | 15 |  |  | 株 | 2 |  |
| 11 | 雪松 |  |  | 300 | 株 | 1 |  |
| 12 | 雪松 |  |  | 500 | 株 | 2 |  |
| 13 | 雪松 | 15 |  | 800 | 株 | 4 |  |
| 14 | 丛生紫薇 |  |  |  | 株 | 6 |  |
| 15 | 紫薇 | 13 |  |  | 株 | 2 |  |
| 16 | 银杏 | 12-14 |  |  | 株 | 3 |  |
| 17 | 银杏 | 20-25 |  |  | 株 | 3 |  |
| 18 | 银杏 | 60 |  |  | 株 | 2 |  |
| 19 | 香椽 | 15 |  |  | 株 | 1 |  |
| 20 | 柞木 | 45 |  |  | 株 | 1 |  |
| 21 | 垂丝海棠 | 8-10 |  |  | 株 | 22 |  |
| 22 | 桂花 |  | 100 | 150 | 株 | 2 |  |
| 23 | 桂花 |  | 200 | 300 | 株 | 45 |  |
| 管委会大楼外（开发区大道至龙湖公园派出所一侧） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 香樟 | 20-24 |  |  | 株 | 1 |  |
| 2 | 香樟 | 25-29 |  |  | 株 | 10 |  |
| 3 | 香樟 | 30-35 |  |  | 株 | 16 |  |
| 4 | 香樟 | 36-40 |  |  | 株 | 3 |  |
| 5 | 香樟 | 45-50 |  |  | 株 | 4 |  |
| 6 | 垂丝海棠 | 8-10 |  |  | 株 | 46 |  |
| 7 | 紫薇 | 4-6 |  |  | 株 | 63 |  |
| 8 | 紫薇 | 7-8 |  |  | 株 | 13 |  |
| 9 | 紫荆 |  |  | 250 | 株 | 4 |  |
| 10 | 广玉兰 | 10-12 |  |  | 株 | 52 |  |
| 11 | 广玉兰 | 13-15 |  |  | 株 | 40 |  |
| 12 | 广玉兰 | 18-20 |  |  | 株 | 13 |  |
| 13 | 三角枫 | 25-30 |  |  | 株 | 3 |  |
| 14 | 银杏 | 12-14 |  |  | 株 | 4 |  |
| 15 | 银杏 | 18-18 |  |  | 株 | 2 |  |
| 16 | 银杏 | 25-30 |  |  | 株 | 4 |  |
| 17 | 银杏 | 35 |  |  | 株 | 1 |  |
| 18 | 乌桕 | 20 |  |  | 株 | 3 |  |
| 19 | 青枫 | 10 |  |  | 株 | 2 |  |
| 龙湖公园（派出所一侧至书吧石桥） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 香樟 | 25-30 |  |  | 株 | 28 | 行道树 |
| 2 | 丛生香樟 | 15 |  |  | 株 | 3 |  |
| 3 | 香樟 | 20-24 |  |  | 株 | 173 |  |
| 4 | 香樟 | 25-29 |  |  | 株 | 130 |  |
| 5 | 香樟 | 30-35 |  |  | 株 | 151 |  |
| 6 | 香樟 | 36-40 |  |  | 株 | 21 |  |
| 7 | 紫薇 | 6-8 |  |  | 株 | 56 |  |
| 8 | 紫薇 | 13 |  |  | 株 | 2 |  |
| 9 | 红叶石楠球 |  | 150 |  | 株 | 15 |  |
| 10 | 红叶石楠球 |  | 200 |  | 株 | 45 |  |
| 11 | 枸骨球 |  | 100-120 |  | 株 | 34 |  |
| 12 | 榔榆 | 40 |  |  | 株 | 2 |  |
| 13 | 榔榆 | 55-60 |  |  | 株 | 6 |  |
| 14 | 榔榆 | 80 |  |  | 株 | 1 |  |
| 15 | 樱花 | 10 |  |  | 株 | 23 |  |
| 16 | 丛生朴树 | 26-30 |  |  | 株 | 7 |  |
| 17 | 丛生朴树 | 40 |  |  | 株 | 4 |  |
| 18 | 丛生朴树 | 45-50 |  |  | 株 | 7 |  |
| 19 | 丛生朴树 | 60 |  |  | 株 | 1 |  |
| 20 | 乌桕 | 15 |  |  | 株 | 8 |  |
| 21 | 乌桕 | 20 |  |  | 株 | 3 |  |
| 22 | 丛生乌桕 | 45 |  |  | 株 | 1 |  |
| 23 | 柞木 | 30-35 |  |  | 株 | 17 |  |
| 24 | 造型龙柏 |  |  | 400 | 株 | 6 |  |
| 25 | 红榉 | 8-10 |  |  | 株 | 30 |  |
| 26 | 红榉 | 11-13 |  |  | 株 | 224 |  |
| 27 | 红榉 | 14-15 |  |  | 株 | 85 |  |
| 28 | 海棠 | 8 |  |  | 株 | 54 |  |
| 29 | 枫杨 | 25 |  |  | 株 | 2 |  |
| 龙湖公园（书吧石桥至食堂及西侧银杏林） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 香樟 | 20-25 |  |  | 株 | 26 |  |
| 2 | 香樟 | 26-30 |  |  | 株 | 43 |  |
| 3 | 香樟 | 31-35 |  |  | 株 | 25 |  |
| 4 | 香樟 | 36-40 |  |  | 株 | 7 |  |
| 5 | 香樟 | 50 |  |  | 株 | 6 |  |
| 6 | 中山杉 | 13-15 |  |  | 株 | 56 |  |
| 7 | 紫薇 | 8-10 |  |  | 株 | 55 |  |
| 8 | 海桐球 |  | 200 |  | 株 | 1 |  |
| 9 | 银杏 | 15 |  |  | 株 | 504 | 银杏林 |
| 10 | 红枫 | 10 |  |  | 株 | 10 |  |
| 11 | 碧桃 | 10 |  |  | 株 | 36 |  |
| 12 | 银杏 | 15-17 |  |  | 株 | 10 |  |
| 13 | 银杏 | 25 |  |  | 株 | 1 |  |
| 14 | 花石榴 |  | 200 | 300 | 株 | 2 |  |
| 15 | 紫荆 |  | 200 | 300 | 株 | 3 |  |
| 16 | 木槿 |  | 200 | 300 | 株 | 6 |  |
| 17 | 桂花 |  | 150 | 300 | 株 | 4 |  |
| 18 | 桂花 |  | 80 | 150 | 株 | 7 |  |
| 19 | 红梅 | 8 |  |  | 株 | 96 |  |
| 20 | 乌桕 | 11-15 |  |  | 株 | 14 |  |
| 21 | 乌桕 | 16-20 |  |  | 株 | 45 |  |
| 22 | 乌桕 | 21-25 |  |  | 株 | 14 |  |
| 23 | 朴树 | 11-15 |  |  | 株 | 9 |  |
| 24 | 朴树 | 16-20 |  |  | 株 | 24 |  |
| 25 | 朴树 | 21-25 |  |  | 株 | 7 |  |
| 26 | 梨树 | 8-10 |  |  | 株 | 45 |  |
| 27 | 红叶桃 | 8 |  |  | 株 | 10 |  |
| 28 | 三角枫 | 15 |  |  | 株 | 2 |  |
| 29 | 三角枫 | 18-20 |  |  | 株 | 5 |  |
| 30 | 三角枫 | 25-30 |  |  | 株 | 39 |  |
| 31 | 三角枫 | 35 |  |  | 株 | 2 |  |
| 32 | 枇杷 | 15-17 |  |  | 株 | 21 |  |
| 33 | 栾树 | 16-20 |  |  | 株 | 34 |  |
| 34 | 栾树 | 21-25 |  |  | 株 | 31 |  |
| 35 | 红榉 | 12-15 |  |  | 株 | 14 |  |
| 36 | 红榉 | 40 |  |  | 株 | 2 |  |
| 37 | 雪松 |  |  | 800-900 | 株 | 10 |  |
| 38 | 无患子 | 15 |  |  | 株 | 2 |  |
| 39 | 大叶黄杨树 | 23 |  |  | 株 | 1 |  |
| 40 | 大叶女贞 | 15 |  |  | 株 | 2 |  |
| 41 | 大叶女贞 | 25 |  |  | 株 | 1 |  |
| 42 | 大叶女贞 | 35 |  |  | 株 | 1 |  |
| 43 | 法桐 | 35 |  |  | 株 | 1 |  |
| 44 | 法桐 | 50-60 |  |  | 株 | 2 |  |
| 45 | 枸骨树 | 35 |  |  | 株 | 1 |  |
| 46 | 枫杨 | 45 |  |  | 株 | 1 |  |
| 47 | 合欢 | 25 |  |  | 株 | 1 |  |
| 48 | 垂丝海棠 | 12 |  |  | 株 | 7 |  |
| 49 | 樱花 | 8-10 |  |  | 株 | 29 |  |
| 50 | 白玉兰 | 10-12 |  |  | 株 | 21 |  |
| 51 | 柳树 | 13-15 |  |  | 株 | 60 |  |
| 52 | 柳树 | 16-20 |  |  | 株 | 18 |  |
| 53 | 柳树 | 21-25 |  |  | 株 | 55 |  |
| 54 | 柳树 | 26-30 |  |  | 株 | 65 |  |
| 55 | 柳树 | 35-40 |  |  | 株 | 108 |  |
| 龙湖公园（湖心岛） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 胸、地径 | 蓬径 | 高度 |  |  |  |
| 1 | 紫薇 | 8 |  |  | 株 | 13 |  |
| 2 | 三角枫 | 13 |  |  | 株 | 1 |  |
| 3 | 三角枫 | 60 |  |  | 株 | 1 |  |
| 4 | 榔榆 | 20 |  |  | 株 | 1 |  |
| 5 | 榔榆 | 80 |  |  | 株 | 1 |  |
| 6 | 垂丝海棠 | 8 |  |  | 株 | 12 |  |
| 7 | 桂花 |  | 100 | 250 | 株 | 5 |  |
| 8 | 青枫 | 10 |  |  | 株 | 3 |  |
| 9 | 红枫 | 8 |  |  | 株 | 3 |  |
| 10 | 碧桃 | 8 |  |  | 株 | 11 |  |
| 11 | 柳树 | 25-30 |  |  | 株 | 9 |  |
| 12 | 卫矛球 |  | 150 |  | 株 | 5 |  |

三、养护基本规范及要求

1、草坪修剪全年12次以上，如有大型活动则按照大型活动安排及时修剪，暖季型草坪，越冬前必须修剪一次，防止发生火灾。

2、草坪内杂草必须及时清除，保证绿地无杂草（夏天雨季杂草不得超过8cm）。

3、草坪全年施肥3次，如部分裸露绿地及时籽播同种的草种，恢复草坪，长期无雨时及时抗旱。

4、灌木修剪全年在5次以上，并达到一定的平整度。

5、病虫害必须及时防治。

6、暴风雨过后，及时上路巡查，如有倒伏，及时扶正加固等。

7、行道树防寒、刷白、修剪，每年修剪4次，保证树型。

8、绿化地段每天正常巡查养护，一旦发生人为破坏、工程施工及时和开发区规划局联系，如有损坏（含绿化带附属设施，如：路牙等。），乙方负责维修及补齐。

9、绿化带保洁，每天要有专人拾白色垃圾、杂物，保持绿地整洁，绿化带内产生的垃圾每天要及时清运。

10、采购人将安排现场管理人员负责每日督查养护情况。

11、绿化养护期间一切安全事故与采购人无关。

12、遇到重大活动，中标单位必须无条件服从采购人调配。

13、养护标准必须达到招标文件中考核标准以及国家、行业现行最新标准。

14、无条件完成采购人临时交付的各项工作。

四、 养护具体要求

绿化养护，包括常规养护和单项养护。

1 、常规养护内容及标准

1.1 除杂草、绿地平整

(1)要及时清除杂草，杂草做到日产日清 。

(2)使用除草剂必须慎重，应先试验，再应用。

(3)使草坪保持完整，无裸露地面。

1.2 做养护穴、养护沟

树木都要做养护穴、养护沟。行道树做与栽植穴一样大的养护穴，其他乔木做直径100cm以上的养护穴；花灌木和球类做直径100cm的养护穴；绿篱和花卉与草坪分界处做30cm宽的养护沟；养护穴、养护沟要经常松土平整，每月不少于2次。养护穴要做到穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内土碎无杂物；养护沟要做到沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内土碎无杂物

1.3树木扶正、萌蘖枝修剪

及时做好树木扶正压实工作，保证树木生长整齐一致；在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作。

1.4死树杂树清理、垃圾清运

死树杂树每月清理两次，清理前必须办理树木清理审批手续。及时清除垃圾杂物，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

1.5绿篱平台局部修剪

在二次绿篱平台全面修剪之空隙，剪去局部超出绿篱平台10cm以上的嫩枝，使绿篱平台的形状常年保持基本一致。

1.6花灌木、绿篱平台局部治虫

10株以内花灌木、30米2以内的绿篱平台的病虫害，养护单位要立即落实人工摘除或喷药防治，把病虫害消灭在萌芽状态。

1.7抗台防汛

要有详细的绿地防汛抗台预案，落实相应人员、机械，在雨季可采用开沟、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。在风雨后4小时内，倾斜、倒伏的树木要立即进行扶正、压实，做好支撑。

1.8行政审批项目看护和跟踪

应保护好绿地内的花草树木，保持绿地的完整，无人为损坏，对违法行为要及时发现和制止。经行政审批临时占用的绿地，应进行跟踪管理，发现超期、超范围占用的情况，必须在第一时间电话报告给采购人，在12小时内以书面形式报告给采购人。

1.9情况回报制度

（1）养护地段发生病虫害情况，中标人必须在第一时间发现并应在4小时内向招标方作出书面汇报。

（2） 7级以上大风和暴雨过后，中标人要立即以书面形式向采购人汇报风倒和积水情况。

（3）养护地段发生干旱缺水情况，中标人必须在第一时间发现并应在4小时内向采购人作出书面汇报。

（4）养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植、修剪城市树木或非法占用城市绿地的，中标人必须及时发现、及时制止，并应在第一时间报告给采购人，24小时内以书面形式报告给采购人。

2、单项绿化养护内容及标准

2.1 修剪

(1)树木修剪应依据城市绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。

(2)每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，并对工人进行培训，认真贯彻后方可进行操作，做到因地制宜，因树修剪。

(3)自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

(4)造型树木的修剪应根据城市绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

(5)树木修剪的时期

①树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。

②有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期。

③抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行。

④常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

(6)乔木修剪

①凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

②应逐年调整树干与树冠的合理比例。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。

③针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长。

④银杏修剪只能疏枝，不准短截。对轮生枝可分阶段疏除。

⑤乔木的萌蘖芽和萌蘖枝要及时抹除，萌蘖芽、枝的长度不得超过20cm。

⑥落叶乔木每年修剪3次，生长期修剪2次，休眠期修剪1次；常绿乔木每年修剪2次，生长期和休眠期各修剪1次。

⑦乔木修剪的安全措施

·做好树木安全修剪前的安全教育和技术培训，使养护职工思想上重视安全，熟悉和掌握树木修剪的操作规程。

·修剪时职工要集中思想，不得说笑打闹。

·选派有实践经验的职工当安全质量检查员，负责施工现场的安全检查、监督、技术指导和示范。

·职工在修剪时，必须配带规定的劳保设施，戴安全帽，穿着醒目的工作服和棉胶鞋。

·修剪使用的梯子要牢固，立地要平稳，单面梯要与树身捆连，人字梯中腰要用绳子栓好，角度要立20度-40度之间。

·树下指挥和维持秩序的人员也要配戴安全帽。修剪路树要设专人维持现场秩序，围护范围是树冠直径的双倍；树上树下人员应密切取得联系，避免砸伤行人。几个人同在一棵树操作时，应注意互相照应，避免误伤。

·五级以上的大风天，不准上高树修剪。心脏病、高血压患者不准上树。情绪不好不准上树，饮酒不准上树。一棵修完后，不准跳到另一棵上，必须下树重上。

(7)灌木修剪

①灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。

②灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

③栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。

④栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

⑤生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或早短截，促生二次枝。

⑥花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。

⑦成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。

⑧多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。

⑨造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

⑩花灌木修剪应特别注意：

·当年生枝条开花灌木，如：紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3--5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。

·隔年生枝条开花的灌木，如：碧桃、榆叶梅、连翘、梅花、丁香、迎春等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10天--15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

·多年生枝条开花灌木，如：紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

(8)绿篱及平台绿篱修剪

①修剪应使绿篱及平台绿篱轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直。每年整形修剪平均不少于6次(女贞绿篱修剪8次)。

②修剪时，不同种类绿篱之间应剪留10-15cm的沟槽。

③绿篱及平台绿篱每次修剪高度较前一次修剪应提高1cm。

④修剪后残留在绿篱表面的枝叶应及时清除干净。

(9)藤木修剪

①吸附类藤木，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。

②钩刺类藤木，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。

③生长于棚架的藤木，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。

④成年和老年藤木应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

(10)树木修剪时，一般不留枝桩，针叶树应留1cm--2cm长的枝桩。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。

2.2 割草

(1)草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

(2)剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。

(3)草坪植物的修剪次数依不同的草种、不同的管理水平和不同的环境条件来确定。修剪后的高度冷季型草坪宜为8-10cm,暖季型草坪宜为5-7cm。修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时清运。暖季型草坪最后一次修剪需重修。年修剪次数按草坪生长情况而定，一般情况下，冷季型草坪修剪10次/年，暖季型草坪修剪4次/年。

2.3 抗旱

(1)应根据本县气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量，一般取根系分布最多的土层中的土壤，用手攥可成团，但指缝中不出水，泥团落地能散碎，就可暂不浇水；杨柳树等较喜水的树木则土壤含水量可适当多一些。

(2)新植树木应在养护期内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

(3)在树木生长期（4月-10月），如天旱下雨较少或不下雨，绿篱和灌木应15天浇透水一遍，乔木应20天浇透水一遍；在树木休眠期（11月-3月），如天旱下雨较少或不下雨，绿篱和灌木应20天浇透水一遍，乔木应30天浇透水一遍。

(4)浇水树围高度不低于10cm，树围直径，有铺装地块的以预留树穴池为准，无铺装地块的，乔木应以树干胸径10倍左右为准，并保证不跑水、不漏水。

(5)用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树围。

(6)喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

(7)树木浇水，应先对树木根部松土，后浇足水。一般情况下，乔木应保证根部土层进水深度达50cm以上，灌木应保持根部土层进水深度达35cm以上，绿篱平台应保证根部土层进水深度达25cm以上，地被植物和草坪应保证根部土层进水深度达15cm以上。

(8)在雨季可采用开沟、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。

2.4 病虫害防治

(1)树木病虫害防治

①防治植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。

②应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

③及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

④应加强病虫检查，主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

(2)防治手段

①生物防治

应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等。

②物理防治

主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理、人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刮除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。

③化学防治

·应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。用药时，对不同的防治对象，应抓住防治适期，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。

·选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

④涂白防治

为防止树干和树穴内虫卵春季孵化后危害树木，乔木和有部分主干的灌木冬季要进行涂白。涂白要均匀，高度要一致，高度为100-120cm。涂白液配比为：石灰10份、硫磺1份、食盐0.2份、兽油0.2份、水40份。

⑤树木病虫害防治技术操作必须按照《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

(3)草坪病虫害防治

①草坪病害以冷季型草最为严重。化学防治应在5月初开始，此后根据病情适时喷药。

②草坪害虫主要有：蛴螬、蚜虫、螨类、黏虫、淡剑夜蛾、地老虎等，可用辛硫磷、敌百虫等农药防治。

③草坪病虫害防治技术操作必须按照《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

2.5 施肥

(1)树木施肥

①应根据树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。

②在树木休眠期以有机肥为主，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。

③在树木生长季节可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。

④树木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。乔木和灌木采用穴施和沟施方法施无机肥，乔木每年施肥1次，灌木每年施肥2次；绿篱采用沟施方法施无机肥，每年施肥2次。穴施部位距离树干50cm以上，沟施部位距离绿篱15cm；乔、灌木及球类按每株1公斤施复合肥，绿篱平台按每亩35公斤施复合肥，地被植物按每亩10公斤施尿素；施肥应于萌芽后至秋季前进行，深度不得少于10cm，施肥后要及时灌水。

⑤用树穴板封闭的树穴，应预留专门的灌溉和施肥口。

(2)草坪施肥

①草坪建植时应施基肥，之后每年应根据草坪草的生长状况进行适当追肥。

②施肥时期和施肥量：冷季型草坪在冬季，可施10g/m2尿素或10g/m2磷酸二铵等；生长期应视草情，适当增施磷、钾肥；晚秋，可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥2次，每次约10g/m2；暖季型草，如马尼拉、地毯草等可于5月和8月各施10 g/m2尿素。

③草坪施肥必须均匀，撒施后及时灌水。

2.6 中标人要及时办理“单项绿化养护任务申请单”和“单项绿化养护任务验收单”。

2.7 对违反质量标准的每次扣除养护费1000-2000元，限期整改。整改不到位的加倍扣处，同时采购人组织队伍进行替代作业。实行替代作业的，采购人另行组织队伍，替代中标单位完成养护任务，费用一般按《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》标准计算，此项费用从被替代的中标单位的养护费中扣除。文件中未涉及到的其他养护标准，由采购人和中标人结合实际情况另行约定。

3、养护管理期限

本工程养护管理期限详见投标人须知前附表。中标人应按照投标报价文件承诺的养护管理期限养护管理，不得以任何借口停工怠工。养护期限从中标人对养护项目接手之日起计算养护期，养护期为一年。在合同期内，中标人未按采购人要求履行养护职责的，或一年期内养护考核有4次达不到90分以上的，采购人有权单方面取消中标人的中标资格，终止合同，并没收履约保证金，由此产生的责任和损失均由中标人负责。

4、 质量要求

本项目质量必须符合国家、省及阜宁县地方绿化养护管理相应规范合格标准。投标人投标报价时的质量和养护等级低于规定标准的，作无效标书。合同质量按中标人投标报价时的承诺质量目标，如果达不到承诺质量目标，中标人除必须无偿整改达到承诺质量目标外，并按合同规定及《阜宁县城市绿化养护技术规定（试行）》、《阜宁开发区绿化养护月度百分制考核标准》扣除违约金和养护费，且质量整改期间工期不顺延。本次招标的养护服务项目涉及的管护及考核评分标准、考核办法等按现有制度执行，如合同期内出台新的管护及考核评分标准、管护考核办法等相关制度，则按新的标准执行。

附：养护管理及考核标准1：

# 阜宁县城市绿化养护技术规定（试行）

- 第一章  总 则

- 第1.0.1条  为了加强阜宁县城市绿化养护管理，提高城市绿化养护质量和技术水平，根据《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》和《盐城市城市绿化管理办法》及《盐城市市区城市绿化养护技术规定（试行）》，结合阜宁县实际，制定本养护技术规定。

- 第1.0.2条  本规定适用于本县城内的公共绿地、防护绿地、生产绿地、附属绿地及其其他绿地内的树木、花卉、地被和草坪等植物的养护技术工作。

- 第1.0.3条  各类植物凡种植一年以上的，其保存率应达100%，受自然灾害或环境污染等原因而死亡的除外。

- 第1.0.4条  各类绿地管理单位应结合绿地植物设计和实际情况，根据本规定，不断总结经验，开展科学实验、推广新技术、实现科学管理。

- 第1.0.5条  加强对职工的技术培训和考核，提高职工的技术素质，按本规定指导绿化植物的养护。

- 第1.0.6条  各单位应根据分级管理的要求和质量标准，制订全年的养护计划。

- 第1.0.7条  应严格按照有关安全生产操作规程组织作业，保证作业人员和行人人身安全。

- 第二章 树木养护

- 第一节 树体保护

- 第2.1.1条  树体保护应贯彻防重于治的精神，做好宣传教育工作，使人们认识到“保护树木，人人有责”，做好对各种自然灾害的预防工作。

- 第2.1.2条  及时清理树体上的缠绕物、绑扎物等杂物，保证树体主干无明显的倾斜。

- 第2.1.3条  对树体上出现的修剪伤口等，应清理后药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，做到早治，防止伤口腐朽。

- 第2.1.4条  发现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐朽部位应按外科方法进行处理。

- 第2.1.5条  为防止树干和树穴内虫卵春季孵化后危害树木，乔木和有部分主干的灌木冬季要进行涂白。涂白要均匀，高度要一致，高度为100-120cm。

- 第二节 灌溉与排水

- 第2.2.1条  应根据本县土壤特点及养护植物的习性，适时适量进行浇水，满足其生长需要。新植树木应在连续养护期内加强浇灌，保证成活。对水分和空气湿度要求较高的树种，需在清晨或傍晚进行浇水，有条件的可进行叶面喷雾。

- 第2.2.2条  各类绿地应保持各自灌溉与排水系统的畅通。

- 第2.2.3条  对于名贵树木、引种树木及新种植树木，视天气干旱情况好植物生长情况对树干好树体进行喷雾。

- 第2.2.4条  浇水前应先松土，并围堰做好积水坑。夏季浇水宜早、晚进行，冬季浇水宜在中午进行。浇水要一次浇透，特别是春、夏季节。

- 第2.2.5条  用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流急冲树围。

- 第2.2.6条  喷灌时应开关定时，专人看管，以地面达到径流为准。

- 第2.2.7条  在雨季可采用开沟、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植积水不得超过12小时。

- 第三节 松土、除草

- 第2.3.1条  树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土多次，松土深度以不妨碍根系生长为限。种植在草坪切边。

- 第2.3.2条  在植物生长季节要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。除下的杂草要及时清运，集中处理。

- 第2.3.3条  松土除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水50%）的时候进行，不得在土壤泥泞状态下进行，以免破坏土壤结构。

- 第2.3.4条  在绿地内使用除草剂，应先试验，再应用。使用除草剂除草必须保证园林植物的安全，不得对植物及环境产生危害。

- 第2.3.5条  在野越游憩地段可根据景观需要，采用除草、割草等方法，使其高矮一致。

- 第2.3.6条  及时发现、清楚一枝黄花等危害性较强的杂草，并及时向有关部门报告，以防止生物入侵物种的蔓延和扩大。

- 第四节 施肥及土壤改良

- 第2.4.1条  应根据树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和结构。

- 第2.4.2条  用树穴板封闭的树穴，应预留专门的灌溉和施肥口。

- 第2.4.3条  在树木生长季节可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷施。

- 第2.4.4条  在树木休眠期以施有机肥为主，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后回土压实，并整理场地。

- 第2.4.5条  树木施肥量应根据树木不同树种、树龄、生长势和土壤理化性状而定。施基肥应于落叶后至发芽前进行，基肥要充分腐熟；无机肥要粉碎。根外施肥宜在晴天的早晚进行，浓度不得超过5%，施肥半天后，宜淋水冲刷叶表残存的肥料。

- 第五节 修剪整形

- 第2.5.1条  树木修剪应依据城市绿化的功能需要和设计要求，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特性树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄生长势强弱进行修剪。

- 第2.5.2条  自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

- 第2.5.3条  造型树木的修剪应根据城市绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

- 第2.5.4条  每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，对工人进行培训后进行操作，要做到因地制宜、因树修剪。

- 第2.5.5条  树木修剪的时期

- 1.树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。

- 2.有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期。

- 3.抗寒性差、易抽条的树种宜于早春进行。

- 4.常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

- 第2.5.6条  乔木修剪

- （一）乔木类：主要修建内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头。行道树枝下高度根据道路的功能严格控制，遇有架空线按杯状形修剪、分枝均匀、树冠圆整。

- （二）凡主轴干性明显的树种，修建时应注意保护中央领导枝，使其向上直至生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

- （三）应逐年调整树干与树冠的合理比例；银杏、雪松修剪只能疏枝，不能短截；对轮生枝可分阶段疏间。

- （四）行道树中乔木的修剪，除应按以上要求操作外，还应注意以下规定:

- 1.行道树的树型和分枝点高度应基本一致，分枝点高度最低标准为2.8m，快车道树木分枝点还须适当提高。

- 2.树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。

- 3.在交通路口视角范围内的树冠不能遮挡交通信号灯。

- 4.路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

- （五）乔木修剪的安全措施

- 1.做好树木安全修剪前的安全教育和技术培训，使养护职工思想上重视安全，熟悉和掌握树木修剪的操作规程。

- 2.修剪时职工要集中思想，不得说笑打闹。

- 3.选派有实践经验的职工当安全质量检查员，负责安全的检查、监督、技术指导和示范。

- 4.职工在修建时，必须佩戴规定的劳保设施，要带安全帽，穿着醒目的工作服和胶衣鞋。

- 5.修剪使用的梯子要牢固，立地要平稳，单面梯要与树身捆连，人字梯中腰要用绳子拴好，角度要立20度-40度之间。

- 6.树下指挥和维持秩序的人员也要配戴安全帽。修剪路树要设专人维持现场秩序，围护范围是树冠直径的双倍；树上树下人员应密切取得联系，避免砸伤行人。几个人同在一棵树上操作时，应注意互相照应，避免误伤。

- 7.五级以上的大风天，不准上高树修剪。心脏病、高血压患者不准上树。情绪不好者不准上树，饮酒者不准上树。一棵修完后，不准跳到另一棵上，必须下树重上。

- 第2.5.7条  灌木修剪

- （一）灌木类：灌木修剪应促其枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。

- （二）灌木造型修剪应使造型内高外低，形成自然丰满的圆头形或其它合适树型。

- （三）灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌蘖应彻底疏除。

- （四）栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

- （五）生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或趁早短截，促生二次枝。

- （六）花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其它需要的，宜尽早剪除。

- (七)成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。

- (八)多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。

- (九)造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚。

- (十)花灌木修剪应特别注意:

- 1.当年生枝条开花灌木，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3个--5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木如月季等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。

- 2.隔年生枝条开花的灌木，休眠期适当整形修剪，生长期花落后10天--15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

- 3.多年生条开花灌木，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、细弱枝、交叉枝、枯死枝或病虫枝，达到密而不挤、希而不空，内外通透的要求。

- 第2.5.8条  绿篱及平台绿篱修剪

- (一)绿篱类:绿篱修剪应促其分枝,保持全株枝叶丰满;也可作整形修剪,特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。

- (二)修剪应使绿篱及平台绿篱轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致。每年整形修剪平均不少于6次(女贞绿篱不少于8次)。

- (三)修剪时，不同种类绿篱之间应剪留10-15cm的沟槽。(四)绿篱及平台绿篱每次修剪高度较前一次修剪应提高1cm。(五)绿篱的边缘侧面要略成外斜面，保证光照，防止绿篱脱脚。(六)修剪后残留在绿篱表面的枝叶应及时清除干净。

- 第2.5.9条  藤木修剪

- (一)吸附类藤木，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。

- (二)钩刺类藤木，可按灌木修剪方法疏枝;生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。

- (三)生长于棚架的藤木，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。

- (四)成年和老年藤木应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

- 第2.5.10条  树木修剪时，一般不留枝桩，针叶树需留1cm--2cm长的枝桩;修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位;直径超过4cm 以上的剪锯口，须涂抹石硫合剂等防腐剂;锯除大树杈时应注意保护皮脊。

- 第六节  树木养护穴(沟)

- 第2.6.11条  乔木做直径100cm以上的养护穴;花灌木和球类做直径100cm的养护穴;绿篱和花卉与草坪分界处做30cm宽的养护沟;群植密植的花灌木和球类等做出连片造型的养护沟，养护沟还可根据地形、排水等需要结合进行。养护穴(沟)要经常松土平整，每月不少于2次。铲除延伸到养护穴(沟)的草坪，确保养护六(沟)轮廓浑圆清楚，养护穴内无杂草和杂物。

- 第七节  更新、调整和砍伐

- 第2.7.1条  植物配置调整和砍伐应按有关规定，经园林部门批准后方可进行。

- 第2.7.2条  具备以下条件，可申请移植或砍伐:

- 1.密植林的调整。

- 2.更新树种。

- 3.枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的。

- 4.配合有关供电、建筑或市政工程需要。

- 第2.7.3条  砍伐树木时，应设安全员，划定安全范围并围拦，严格执行操作规程;伐除的树干、树枝等要随时清运;树桩要及时刨除，并同时采取补种或铺装措施，做到场光地净，确保绿化景观的完美和行人、车辆的安全。

- 第八节  死树、长势不良苗木的清理和补植

- 第2.8.1条  对绿地内的枯死树必须做到及时发现、及时清理，不得影响绿化景观。

- 第2.8.2条  枯死的大树和古树名木在挖除前，必须报城市园林绿化行政主管部门审批，任何单位和个人均不得擅自挖除。

- 第2.8.3条  对长势不良、影响景观的不合格苗木，如半截苗、半边苗、半冠苗、半死苗、破皮苗、病虫苗、该发叶而未发叶苗等(同种苗木 90%以上已发叶而未发叶的)，应从绿地中移到苗圃进行专门养护。

- 第2.8.4条  死树、长势不良苗木清理后，须及时进行补植。

- 第2.8.5条  补植季节与绿化种植季节相同。

- 第2.8.6条  补植树木应选用原树种,规格也应相近,若改变树种或规格,则须与原来的景观相协调。补植行道树树种必须与原路段树种相一致,规格要尽量一致。

- 第三章 地被植物和草坪养护

- 第一节  地被植物

- 第3.1.1条  地被植物在未覆盖前,每年应及时进行松土、除草,松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

- 第312条    天气干旱,土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥生长季节采取薄肥勤施。

- 第3.1.3条  枯死植物应及时挖除,枯枝残叶、残花要随时清理。

- 第3.1.4条  木本地被植物应在冬季休眠期修剪,应使植株在生长期间保 持高度不超过60cm的低矮状态。

- 第3.1.5条  球根、宿根类地被植物,经3-4年生长后,根部拥挤以致影响其正常生长时,必须按不同类群的生理习性进行分株或更新移植。

- 第31.6条   草本类地被植物养护管理技术措施参照草坪和花卉的养护管理技术措施。

- 第3.1.7条  本类地被植物养护管理技术措施参照树木的养护管理技术措施。

- 第二节  草坪

- 第3.2.1条  草坪覆盖面不得少于95%，应控制病虫害，及时挑除杂草,保证草坪色泽正常,生长良好,无明显杂草。

- 第3.2.2条  每年秋、冬季可采用刺孔在草坪上打洞,除去打出的老土,撒入泥炭土或沙粒,增加草坪土壤的透气性,促进草坪生长,洞穴应相互错开。对枯草层每年一、二次用耙或疏草机清除出草坪。

- 第3.2.3条  观赏型草坪严禁进入践踏,草坪萌芽期,土壤地湿或板结,浇水后暂停开放。

- 第3.2.4条  浇水

- (一)除土壤封冻期外，浇水必须湿透根系层,应浸湿的土层深度为10cm,不发生地面长时间积水。灌溉量应根据土质、生长势、草种等因素确定。灌溉应以喷灌为主,也可用浸灌的办法。

- （二）及时排除草坪上的积水，可用地表排水和暗沟排水。雨季应注意排水，干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。11月下旬至12月上旬封冻前要浇足浇透防冻水。

- 第3.2.5条   修剪

- (一)草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

- (二)剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度原则上不大于草高的1/3-1/2。

- (三)草坪植物的修剪次数依不同的草种、不同的管理水平和不同的环境条件业确定，一般情况下，冷季型草坪修剪8-10次/年，暖季型草坪修剪3-4次/年。修后的高度，冷季型草坪宜为8-10cm,暖季型草坪宜为5-7cm;修剪要平整，边角无遗留，草屑应及时清运。暖季型草坪最后一次修剪需重修。

- (四)草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边,保持线条清晰、整齐。

- 第3.2.6条  施肥

- (一)草坪建植时应施基肥，之后每年应根据草坪草的生长状况进行适当追肥(二)草坪施肥必须均匀，撒施后及时灌水。

- 第3.2.7条  除杂草

- (一)要及时清除杂草，杂草做到日产日清。

- (二)使用除草剂必须慎重，应先试验，再应用。(三)使草坪保持完整，无裸露地面。

- (四)秋季追播时，应设围栏，禁止人为践踏。

- 第四章  花坛和花卉养护

- 第一节  花坛

- 第4.1.1条  花坛的防护设施应保持清洁完好,并尽量保证行人和游客的安

- 全。

- 第4.1.2条  立体花坛要与周围环境相协调,设置在路边的立体花坛不得

- 影响交通视线,立体花坛要稳固，防止大风刮倒。

- 第4.1.3条  主要花坛换花时空置期在10天之内,花卉覆盖率为85%以上。

- 第4.1.4条 花坛和各种容器栽植花卉应及时灌水，宿根花卉应特别注意返青

- 水和冻水的浇灌时期和灌水量，忌水涝花卉应注意排除积水，花池应在适当位置加设排水孔。

- 第二节  花卉

- 第4.2.1条  应根据不同花卉植物的生态习性、生物学特性、应用要求和周围环境状况，进行养护管理，使其适时开花，花繁色艳。

- 第4.2.2条  各类花卉的种植,在最高气温25℃以下时可全天种植;当气温高于25℃时,应避开中午高温时间,宜在早晨、傍晚或阴天进行,移栽后应立即浇透水;浇水时防止土壤冲到茎叶上,保持植株清洁。

- 第4.2.3条  选择生长健壮的花苗移栽,花苗需带花蕾方可移栽,枯萎的花蒂和黄叶要及时修剪,缺株要及时补栽,保持花坛的清洁、完整。

- 第4.2.4条  及时更换草花,观叶类必须在开花前掉换,观花类必须在花朵凋谢前掉换。

- 第4.25条  木本花卉应及时整枝、整形;宿根、球根花卉要及时更新，易倒伏的花卉要立柱绑扎。

- 第4.2.6条  及时中耕除草，作业时不能伤根及造成根系裸露，宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

- 第4.2.7条  宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶，并加强肥水管理;1年生草花花后失去观赏价值的，应及时更换。

- 第4.2.8条  及时清理死苗。

- 第4.2.9条  对不耐寒的宿根花卉应采取覆土、盖草等防寒措施，确保安全越冬。

- 第五章 竹类养护

- 第5.1.1条  本规定是以本县生长及引种成功的刚竹、淡竹、乌铺鸡竹、慈孝竹、凤尾竹、箬竹等养护管理方法为主，其它品种可参照执行。

- 第5.1.2条  竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。

- 第 5.1.3条  间伐修剪

- (一)竹林的间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留 4、5年生以下立竹去除6、7年以上、尤其是10年生以上老竹的原则进行。

- (二) 应及时清除枯死竹干和枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹。

- (三)竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑

- 第5.1.4条  施肥

- (一)竹林应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，最佳施肥时间为早春3月和9月-10月。

- (二)应在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的+杂肥。

- 第5.1.5条  水应于每年春季出笋前4月)浇足催笋水，5、6月浇足拔节水。雨季可视降雨情况浇水，秋季(11月、12月上旬)浇孕笋水，冬季过于干旱时可适当喷水。

- 第5.1.6条  发笋季节应设围栏禁止人为采伐，做好新笋的保护工作。

- 第六章 古树名木养护

- 第6.1.1条  古树是活文物，是不可再生的宝贵资源，是园林景观的重要细成部分。针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护。

- 第6.1.2条  除对古树生长有利的部分植物可进行适量保留外，必须对古

- 树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

- 第6.1.3条  应保持古树及周围环境的清洁。

- 第6.1.4条  应加强古树的病虫害防治工作。

- 第6.1.5条  应因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于 3m。

- 第6.1.6条  在古树保护范围内(树冠垂直投影外沿5m范围内)，禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树，必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

- 第6.1.7条  在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟;严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料或倒污水等。

- 第6.1.8条  严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。

- 第6.1.9条 对枯枝采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

- 第6.1.10条  古树树体及大有倾劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

- 第6.1.11条  对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

- 第6.1.12条  树复壮要严格采用成功的方法，吸收和运用新的研究成果，及时报请主管部门审查。

- 第6.1.13条  古树复壮和移植工程必须由具有二级或二级以上的园林绿化施工资质的企业承担。古树移植必须确保成活。施工技术方案必须经专家组论证，报请园林部门审查批准后，并在园林部门监督下实施。移后要落实养护管理责任制，及时制定养护方案，并进行跟踪管理，确保质量。

- 第6.1.14条  城市古树后续资源养护参照古树养护的技术要求执行。

- 第七章  城市绿地保护

- 第7.1.1条  围栏:为防止车辆和人为破坏绿地和碰撞树木,可在不影响游览、观赏和景观的前提下,在树木周围用各种栅栏、绿篱或其它形式围栏防护。

- 第7.1.2条  高大乔木在风暴来临前夕，应做好防止刮倒的预防工作。根据树木的实际情况,分别采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。预防工作应在六月下旬前做好。整个台风季节,应随时检查,发现问题及时解决。

- 第7.1.3条  抢救工作

- (一)风暴来临时,应将已倒伏而影响交通的树木顺势拉到人行道上,及时修剪树冠部分枝条,尽量保证行路方便。

- (二)风暴后,应分轻重缓急进行抢救。首先对妨碍交通和行将倒伏的树木进行抢救;对于就地种植难以成活的树木,应将树冠强截后送苗圃种植养护,对树体歪倒的树木及时扶正。

- (三)风暴过后应及时拆除有碍交通、观瞻的加固物。

- 第7.1.4条  易受冻害的树木,冬季应采取根际培土、主杆包扎、设防障等

- 防寒措施,防寒工作应在12月底前结束。

- 第7.15条  对耐寒性差且树皮较薄的树种，在新植2年内可采取主干绕草绳加裹塑料薄膜等进行防寒。对抗寒性差的灌木、地被采用草帘、盖膜等形式御寒。

- 第7.1.6条 枝叶积雪应及时清除,有倒伏危险的树木应立支撑保护。

- 第7.1.7条 保持绿地内无垃圾杂物、无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。及时清除“树挂”等白色污染物及绿地内水面的杂物。

- 第7.1.8条 清除垃圾杂物要及时收集处理，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。

- 第7.1.9条 应保护好绿地内的花草树木，保持绿地的完整。临时占用绿地或移植苗木的，必须办理行政审批手续;经行政审批临时占用的绿地，应进行路踪管理，按时收回，并监督恢复原状;发现超期、超范围占用的情况，必须及时处理。

- 第7.1.10条 应保证护栏、护网、绿化供水及观赏、游憩等设施的完整美

- 观。对损坏的园林设施，要及时修补或更换。

- 第八章  防止污染和防止病虫害

- 第一节 防止污染

- 第8.1.1条 绿地内的排污管网和排水管网应保证通畅、有效,不得有漏点。

- 第8.1.2条 绿地周围如发现有危害植物生长的废气时,应及时向环保部门报告,防止污染,必要时应调整种植抗有害气体的植物种类。严禁在树木根际附近堆放盛有废液的容器、废渣和倾倒有害植物生长的物质。

- 第8.1.3条 施用化肥,药剂要合理,不得污染环境。有机肥必须腐熟后使用,不得使用人粪尿和国家明令禁止使用的药品。

- 第二节  病虫害防治

- 第8.2.1条 防治植物病虫害，应贯彻“预防为主，综合防治”的方针，维护生态平衡，充分利用园林植物的多样性来保护和增殖天敌。

- 第8.2.2条 引进和输出种苗，必须严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

- 第8.2.3条 应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

- 第8.2.4条 及时清理带病虫的落叶、杂草等，并将其焚烧、填埋，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

- 第8.2.5条 树木病虫害综合防治

- 应加强园林植物病虫害的预测预报工作，主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性严重的病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

- (一)栽培防治。应科学养护，增强植物抗病虫能力，人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刮除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。

- (二)生物防治。应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等。

- (三)物理防治。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理等。

- (四)化学防治

- 1.应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，不得使用国家明令禁止使用的农药。用药时，对不同的防治对象，应抓住防治适期，对症下药、安全用药不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。

- 2.选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

- 3.施药的品种、浓度、时间要根据绿地周边人居环境状况和天气状况慎重选择。

- 第8.2.6条  草坪病虫害防治

- (一)草坪病害以冷季型草最为严重。化学防治应在5月初开始，此后根据病情适时喷药。

- (二)草坪害虫主要有:蛴螬、蚜虫、螨类、黏虫、叶蝉金龟子、蜗牛、油剑夜蛾、地老虎等，可用辛硫磷、敌百虫等农药防治。

- 第8.2.7条  竹类病虫害防治

- (一)应以控制红蜘蛛、蚜虫等为主，经常检查，掌握虫情发展规律，及时防治。

- (二)应注意因干旱、水湿、冷冻、日灼、风害、缺肥等所致生理性病害的防治。

- (三)竹林主要病害防治：

- 1.竹丛枝病:加强抚育管理，2月-4月清除病枝或病株。

- 2.竹杆锈病:合理砍伐，使林内通风透光，及早砍除病竹。

- 第8.2.8条  严禁使用剧毒化学药剂和有机汞化学农药，使用化学农药应按有关安全操作规定进行作业。

- 第8.2.9条  操作人员必须按照《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

- 第九章 技术档案

- 第9.1.1条  各单位必须建立完整的园林植物养护技术档案,及时收集、整理和积累资料,总结经验。

- 第9.1.2条  技术档案内容

- (一)绿地气候、物候、水分、土质、地形、地下构筑物等自然条件及变化资料

- (二)绿地建设历史及发展状况。

- (三)园林植物及养护记录表。

- (四)应用新技术,新工艺和新成果的单项技术资料。

- (五)枯死树木记录表。

- (六)各类统计表和调查报告、总结等技术档案每年应分类整理，装订成册，编好目录,分类归档。

- 养护管理及考核标准2：

阜宁开发区绿化养护月度百分制考核标准

| 类别 | 项目 | 工作要求 | 扣分项目和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿 化 养 护 现 场 考 核 84 分 | 绿地、绿带保洁（6分） | 保持绿地、绿带内无垃圾杂物，及时清除“树挂”等白色污染物及绿地内水面上的杂物。及时清扫台阶、游路、广场，及时清理花池、水池、幕墙、坐凳、栏杆等绿地内各种设施，保持绿地内清洁卫生 | 绿地、绿带内有白色垃圾每处扣0.2分；建筑垃圾如砖头、水泥块每处扣0.5分 |
|  | 除杂草、绿地平整（15分） | 及时除杂草，杂草做到日产日清，慎重使用除草剂，草坪保持完整，无裸露地面，绿地要平整，农作物视同杂草 | 除草不及时，草生长超15cm以上的每平方扣0.2分；杂草未做到日产日清的每平方扣0.5分；滥用除草剂的扣2分；草坪不完整裸露地面的扣1分；绿地不平整的一处扣1分；绿地内农作物不足一平方按一平方计算，每平方扣0.5分 |
|  | 养护穴、养护沟（6分） | 养护穴：穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内无杂物。养护沟：沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内无碎杂物。行道树养护穴与栽植穴同大，其他乔木养护穴直径100cm以上，花灌木直径100cm。球类养护穴与球径同大，绿篱和花卉与草坪分界处养护沟15-20cm，养护穴（沟）松土平整每月不少于2次 | 养护穴不符合标准，做的不精细的每10株扣0.2分；养护沟线条平整的不规范、不流畅每10米扣0.2分 |
|  | 树木扶正、萌蘖枝修剪（8分） | 做好树木扶正压实，保证树木生长整齐一致，做好树木生长期内的剥芽、去蘖、疏枝等工作 | 未做好树木扶正压实，或雨后48小时内有倾斜树木的每10株扣0.5分；树木修剪不整齐一致的每10株扣0.5分；未做好树木生长期内的剥芽、去蘖、疏枝等工作每10株扣.5分 |
|  | 死树杂树清理、垃圾清运（8分） | 每月清理1次死树、杂树，清理前办理审批手续，及时清除垃圾杂物，严禁焚烧垃圾、枯枝落叶 | 每月死树、杂树，清理前未办理审批手续的扣2分；死树、杂树未清理每株扣0.2分；未及时清除垃圾杂物，焚烧垃圾、枯枝落叶的扣2分 |
|  | - 绿篱平台草坪、球类等修剪（15分） | - 球类、草坪等修剪在两次绿篱平台修剪期间须剪去局部超过绿篱平台10cm以上嫩枝，绿篱平台形状常年保持基本一致；草坪割草必须平整，全年割草不少于12次，每次割草后草坪高度一般宜为6-8cm | - 在两次绿篱平台修剪期间未剪去局部超过绿篱平台10cm以上嫩枝及平台形状不保持一致的每100㎡扣1分；每10株球扣1分；草坪超过15cm每100㎡扣1分 |
|  | - 病虫害防治（12分） | - 对范围在10株以内乔木、花灌木和范围在30平方米以内绿篱平台的病虫害进行人工摘除或喷药防治，将病虫害消灭在萌芽状态 | - 乔木、花灌木发生病虫害未进行防治，每10株扣1分；绿篱平台、球类、地被发生病虫害未进行防治的，每10㎡扣2分 |
|  | - 施肥（5分） | - 乔木和灌木采用穴施和沟施方法施肥，绿篱模纹和地被采用撒施的方法施肥，施肥必须均匀 | - 未按规定要求进行施肥扣5分；乔木、灌木、球类内每10株扣1分；坪块、地被、草坪等每100㎡扣1分 |
|  | - 坑台防汛、抗旱（5分） | - 有详细的绿地防汛、抗旱预案，人员、机械到位；采用开沟、打孔等排水设施，及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝或干旱致死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时；因风雨造成树木倾斜、倒伏影响交通安全的须立即扶正或清理；雨后立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理。 | - 没有详细的绿地防汛、抗旱预案扣3分；人员、机械不到位扣2分；未及时对绿地和树池排涝和抗旱的每次扣5分，导致植物因涝或旱致死的乔木、灌木、球类每株扣1分，灌木坪块、地被等每100㎡扣1分；绿地和树穴内积水超过24小时、宿根花卉种植地积水超过12小时的一处扣3分；因风雨造成树木倾斜、倒伏影响交通安全未及时处理扣5分；雨后未立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理的一处扣3分。 |
|  | - 行政审核项目看护和 - 跟踪 - （4分） | - 保护好绿地内花草树木，保持绿地完整、无人为损坏、无拉绳晒被，及时发现和制止违法行为，对占用绿地的行政审批项目进行跟踪管理，及时发现超期、超范围占用，并在第一时间内报告给管理部门 | - 未保护好绿地内花草树木，未保持绿地完整每次扣1分；造成人为损坏的每次扣1分；有拉绳晒被现象的每处扣0.5分；未及时发现和制止违法行为的每次扣1分；对占用绿地的行政审批项目未进行跟踪管理每次扣1分；未及时发现超期、超范围占用的每次扣1分；未在第一时间内报告给管理部门的每次扣2分 |
| - 组 - 织 - 管 - 理 - 6 分 | - 情况汇报制度（2分） | - 养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植城市树木或非法占用城市绿地的，养护单位须及时发现、及时制止，并在第一时间内报告给管理部门，随后补书面报告给管理部门；养护地段发生病虫害情况养护单位须在第一时间发现，并在4小时内向管理部门做书面汇报；7级以上大风和暴雨后，养护单位应立即以书面形式向管理部门汇报风倒和积水情况 | - 养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植城市树木或非法占用城市绿地的，养护单位未及时发现、未及时制止的每次扣1分；并未第一时间内报告给管理部门，随后补书面报告给管理部门的每次扣1分；养护地段发生病虫害情况养护单位未在第一时间发现，并未在4小时内向管理部门做书面汇报的每次扣1分；7级以上大风和暴雨后，养护单位未立即以书面形式向管理部门汇报风倒和积水的情况的每次扣1分 |
|  | - 安全生产（4分） | - 严格执行《安全生产法》，制定安全生产应急预案，建立安全生产工作台账，加强安全生产管理，落实安全责任制。自觉承担因养护管理不善造成的一切安全事故 | - 没有安全生产应急预案的扣2分；没有安全生产工作台账的扣2分；对危树及绿地、绿带内存在安全隐患未及时采取有效措施并因此造成事故的，每次扣4分；紧急情况下，因树木倒伏、清理不及时造成交通堵塞的每次扣2分；未按要求做好安全用电、防火等工作的每次扣1分；绿地、绿带内存在安全隐患未及时上报的每次扣1分 |
| - 养 - 护 - 工 - 作 - 基 - 础 - 台 - 账 - 10 分 | - 管理工作月报（3分） | - 每月28日前将下月工作计划报管理部门，工作计划内容要全面 | - 无工作计划扣3分；内容不全面，每少一项扣1分 |
|  | - 管理制度（3分） | - 健全管理人员岗位责任制，每月至少召开一次管护工作会议，有专门会议记录 | - 没有制定岗位责任制度的扣2分；没有召开工作会议的扣1分；没有专门会议记录的扣0.5分；没有考核制度的扣0.5分 |
|  | - 养护记录（3分） | - 具有完整、真实的当日养护记录 | - 无养护记录的扣3分；养护记录不全的扣1分；养护记录不真实的扣2分 |
|  | - 监督意见簿 （1分） | - 社会各方面的意见如实记录，及时整理，上报给管理部门 | - 对意见未记录的扣1分；记录不全、未如实记录的扣0.5分 |

- 说明:

- 1.每项扣分标准的分值为0分至该分值的区间值。各大类别累计扣分不得超过该类总分值。如某项扣2分，根据存在问题的具体情况扣除0-2分之间的分值。

- 2.同一问题经通知限期整改，不能按时整改到位的，按扣分标准的2-5倍扣分，该项扣分不受到类别总分值的限制。

- 3.绿化养护月度百分考核得分为:100-总扣分值，总扣分值为考核项目扣分后的累计分值。

- 4.养护管理部门每月进行一次养护考核，每月考核得分 90分以上(含 90 分)的不予扣款;低于90 分的，每扣一分按当月养护费的百分之一予以扣款。

- 5.现护场养工人不穿统一标志工作服的发现一次扣100元。

四、报价要求

（1）投标配置和分项明细报价，应包括绿化养护工程中的一切相关费用。

（2）投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总价中，合同履约期间不再增加费用。风险因素包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、社保调整、物价调整、税费调整等因素。

供应商在投标报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，采购人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

（3）投标报价方式：采用固定总价报价。

（4）各投标人自行根据采购人提供的招标文件（含答疑文件）等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。

五、其他说明

1、投标人必须对材料的真实性负责，一旦发现造假行为，采购人将取消其投标资格，已中标的将取消其中标资格。 （要求提供原件扫描件的，中标单位中标后，须提供原件给甲方审核。采购人有权对潜在的中标人进行考察，确认其实际生产能力，投标人必须无条件配合，投标人提供虚假扫描件材料的取消其中标资格，并给予相应的处罚。）

2、本次招标过程中采购人提供的全部文件资料以及经采购人同意的项目技术要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。

3、中标人在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由中标人负责。

六、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、交货地点、交货时间、保修期限、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| - 阜宁开发区龙湖公园及管委会绿化养护服务 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，确定报告中推荐的排名第一的中标候选人为中标人。

政府采购政策功能落实

1.因本项目属专门面向中小企业采购项目，只接受中小微企业投标，故本项目在评审时，不再对小型和微型企业投标价格给予扣除，请各供应商予以关注。

2.中小微企业供应商参加本项目政府采购活动的，应当按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

3.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

4.残疾人就业政策：本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利单位标准详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

5.监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（本项目不涉及）

- 评标方法与评标标准

| 量化因素和权重比值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、投标价格（20分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标单位报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（最低报价/该投标人的投标报价）×20分。得分小数点后保留2位。 |
| 二、综合能力（30分） | 投标人业绩（8分） | 投标人的业绩：提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过绿化养护服务业绩合同的,每提供一份得2分,最高得8分。 注：提供合同原件彩色扫描件，未提供或提供不符合要求的均不得分；合同中必须体现甲乙双方单位名称，否则不予认可。 |
|  | 人员配置能力（22分） | 1、投标人投入本项目的其他人员（不含项目负责人）（12分）：具有中级及以上园林绿化相关专业职称的每有1人得2分,最高得12分。以最高等级计分，同一人员不重复不累计计分。需提供职称证书原件彩色扫描件，如职称证书上专业不明确的，还需提供职称申报材料原件彩色扫描件或毕业证书原件彩色扫描件；需同时提供上述人员备注中相应材料，否则不予认可。 |
|  |  | 2、投标人投入本项目的人员（含项目负责人）（10分）：具有人力资源和社会保障部门（或原劳动和社会保障部门）颁发的绿化工证书或花卉工证书的每有1人得2分,最高得10分。以最高等级计分，同一人员不重复不累计计分。需提供上述人员证书原件彩色扫描件；需同时提供上述人员备注中相应材料，否则不予认可。 |
| 三、服务方案（50分） | 1、年度养护计划：投标人需根据项目需求提供如下方案，方案包含但不限于 ①养护计划、作业规范； ②养护管理制度和养护管理档案； ③专项养护方案。 方案内容齐全，描述细致且完全满足需求的，得9分，方案每有一项内容缺失或与本项目无关的扣3分，每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣1.5分，直至扣完9分为止。 |  |
|  | 2、养护任务实施的重点难点及解决方案：投标人需根据项目需求提供如下方案，方案包含但不限于 ①标准化作业标准养护区域； ②精品化作业标准养护区域。 方案内容齐全，描述细致且完全满足需求的，得8分，方案每有一项内容缺失或与本项目无关的扣4分，每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣2分，直至扣完8分为止。 |  |
|  | - 3、安全、文明、环保等绿地管养方案：投标人需根据项目需求提供如下方案，方案包含但不限于 - ①安全养护指导思想、各类安全防护措施； - ②安全文明制度、安全教育制度。 - 方案内容齐全，描述细致且完全满足需求的，得8分，方案每有一项内容缺失或与本项目无关的扣4分，每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣2分，直至扣完8分为止。 |  |
|  | - 4、内部管理架构：投标人需根据项目需求提供如下方案，方案包含但不限于 - ①人员组织、分工、责任制度； - ②日常考核、激励考核机制、监督机制。 - 方案内容齐全，描述细致且完全满足需求的，得8分，方案每有一项内容缺失或与本项目无关的扣4分，每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣2分，直至扣完8分为止。 |  |
|  | - 5、精细化管理提升方案：投标人需根据项目需求提供如下方案，方案包含但不限于 ①提升原则、提升目标； ②提升方法、实施步骤。 方案内容齐全，描述细致且完全满足需求的，得8分，方案每有一项内容缺失或与本项目无关的扣4分，每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣2分，直至扣完8分为止。 |  |
|  | - 6、灾害性天气和突发事件应急预案：投标人需根据项目需求提供如下方案，方案包含但不限于 ①日常应急预案； ②灾害性天气（防汛、防冻、防雪）养护防护应急措施、交通应急措施； ③重大活动、各类创建活动、重大事故的快速处理预案。 方案内容齐全，描述细致且完全满足需求的，得9分，方案每有一项内容缺失或与本项目无关的扣3分，每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣1.5分，直至扣完9分为止。 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：(加盖CA电子公章)

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023年度或2024年度的财务状况报表（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023年度或2024年度的财务状况报表（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表）；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

八、投标函

致：

根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮          编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日         期：________年____月____日

- 九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（采购文件中明确的所属行业），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（采购文件中明确的所属行业），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商必须如实填写声明函，未填写或未提供的视为未实质性响应。

3.供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表

11.1 阜宁开发区龙湖公园及管委会绿化养护服务汇总表 - 货币单位：人民币元 序号; 工程名称; 地 段; 单位; 数量; 全费用综合单价（元）; 合价（元）; 备注. 1; 龙湖公园; 东起立新河，西至刘阳路，南起管委会，北至通园路; ㎡; 144751.62; 秋季籽播黑麦草，部分区域籽播草花。. 2; 管委会及周边; 管委会围墙内外及派出所周边; ㎡; 10145.56; 秋季籽播黑麦草。. 3; 小计; 154897.18. 4; 预留金; 项; 30000. 合计; 3+4; 大写： 小写：. 备注：1、综合单价中含苗木养护所产生的人工费、机械费、措施费、养护费、规费、利润费、税金等一切费用。 2、工程量按实结算。 3.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。 4.投标人报价时不得改变预留金金额，如改变预留金金额，作无效投标处理。预留金是采购人在清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，服务中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。由采购人根据项目特点，按有关计价规定估算，项目服务过程中由采购人掌握使用，扣除合同价款调整后仍有余额的，归采购人所有。 投标单位公章(盖章)： 法定代表人或其被授权人(盖章或签字)： 年 月 日

- 十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。