招　标　文　件

项目名称：大新镇新乐路与海坝路交叉路口、港城大道与兴联路交叉路口增设交通信号灯等配套设施项目

标书编号：JSZC-320582-RXDL-G2025-0003

项目属性：货物类

张家港润信项目咨询有限公司

2025年04月07日

总  目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	57

第六章 投标文件格式	63

第一章 投标邀请

大新镇新乐路与海坝路交叉路口、港城大道与兴联路交叉路口增设交通信号灯等配套设施项目采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取招标文件，并于2025年04月28日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-RXDL-G2025-0003

项目名称：大新镇新乐路与海坝路交叉路口、港城大道与兴联路交叉路口增设交通信号灯等配套设施项目

预算金额：1100000元

标段一(采购包1)：交通信号设施预算512700元；标段二（采购包2）：路口电子警察抓拍系统预算金额587300元。

最高限价：1100000元

标段一(采购包1)：交通信号设施最高限价512700元；标段二（采购包2）：路口电子警察抓拍系统最高限价587300元。

采购需求：具体要求见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：合同签订生效后40日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书；

7.关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

标段一（采购包1 ）：

1.投标人必须具有公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级（含二级）以上资质。

2.投标人必须具有有效期内的安全生产许可证。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

标段二（采购包2 ）：

1.投标人必须具有公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级（含二级）以上资质或电子与智能化工程专业承包二级（含二级）以上资质。

2.投标人必须具有有效期内的安全生产许可证。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年04月28日09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：张家港市大新镇人民政府

地址：张家港市大新镇府前路190号

联系方式：邵宇

联系电话：15051693980

2.采购代理机构信息

名称：张家港润信项目咨询有限公司

地址：张家港市杨舍镇人民西路金田大厦B幢5楼

联系方式：张园园

联系点：18962243479

3.项目联系方式

项目联系人：张园园

电话：18962243479

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港润信项目咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理费用收取方式：由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

4.2.3 收费金额：预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算。标段一的中标供应商支付7690.5元；标段二的中标供应商支付8809.5元。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港润信项目咨询有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，张家港润信项目咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 张家港润信项目咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港润信项目咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表（或经费测算表）、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价应包括但不限于设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、运杂（到位）、安装调试、保险、验收、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用及管理费、代理服务费、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用。采购人不再支付其他任何费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14、技术方案及实施方案

14.1 投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16、投标保证金

16.1 本次招标不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为张家港润信项目咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，张家港润信项目咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港润信项目咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 中标人在采购活动结束后，提供纸质中标投标文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

20.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21、投标文件的递交

21.1 张家港润信项目咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23、开标

23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，张家港润信项目咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25、评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向张家港润信项目咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 张家港润信项目咨询有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26、投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。并作为投标文件的补充部分。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30、质疑

30.1 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港润信项目咨询有限公司有权不予受理。

30.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.7 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

30.8 以下情形的质疑不予受理

30.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

30.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

30.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

30.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

30.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，张家港润信项目咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据张家港润信项目咨询有限公司代理的             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序：

。

9.2 结付期限：

。

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 响应时间：             。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费质保期为：            。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理交付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港润信项目咨询有限公司各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： | 乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： |
| --- | --- |
| 采购代理机构：张家港润信项目咨询有限公司 地址：张家港市杨舍镇人民西路金田大厦B幢5楼 经办人： 联系电话：0512-82568889 |  |
| 备案方：张家港市政府采购管理中心 联系人： 联系电话： |  |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

标段一：交通信号设施

一、清单

1．清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的 类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通信号控制机 | 2 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 单挑式加强信号灯杆 | 8 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 机动车计时信号灯 | 8 | 组 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 机动车方向灯 | 2 | 组 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 人行灯杆 | 8 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 人行计时信号灯 | 16 | 组 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 单相二线B级避雷器 | 2 | 付 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 8 | 信号电源箱 | 2 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 9 | 控制电缆 | 1040 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 铠包电源电缆 | 200 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 稳压电源 | 2 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 网络服务器 | 2 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 | 接地母线 | 8 | 根 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 14 | 土建 | 2 | 批 | 建筑业 | 配件、辅料 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2．核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 道路交通信号控制机 |

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

注意事项：

在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

4.样品清单：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 道路交通信号控制机 |

（1）投标人提供的样品须在投标截止时间前送至苏州市公共资源交易中心张家港分中心，地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇滨河路1号国泰金融广场C幢1层；联系人：张园园；联系电话18962243479。样品接收时间段：上午9:00-12:00；下午13:00-17:00(节假日除外)。

（2）以上样品供评委评审打分，未提供样品的将不得样品分；样品不全者或未按要求提供样品的，评委酌情扣分。各单位样品不得出现投标人的标志、标记，否则不得样品分。各单位的样品由采购代理机构登记，评委以编号为单位进行独立评定。

（3）中标单位的样品由采购单位封存作为验收依据之一，且供应商实际供货的品质必须不低于样品品质；若样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，供应商交付的标的物的质量仍然应当符合同种物品的通常标准。交货验收时，样品、招标文件如出现不一致，以高标准为验收依据。所提供样品的费用由投标单位自行考虑,评标结束后所有投标人的样品由采购人封存，未能中标的供应商自投标之日起一个月后可取回样品，若自投标之日起两个月内仍未取回样品的，采购人将有权自行处理。

（4）根据情况，采购人对于所交货物进行抽样检测，抽检结果不符合要求的，检测中造成被检货物损坏，责任由供应商承担；抽检结果符合要求的，检测中造成被检货物损坏，责任由采购人承担；抽检结果不符合要求的，采购方可拒收该批货物，供应商应承担延迟交货或解除合同而给采购方造成的全部损失（损失的具体范围以合同为准）。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 1.1项目地点：张家港市大新镇 |
|  |  | 1.2 本次项目包括现场踏勘、设备采购、安装和系统调试。整个项目建设必须符合以下要求： （1）符合国家相关技术标准； （2）符合文明城市测评内容及交通大整治的各项要求。 |
| 2 | 道路交通信号控制机（路口联网信号机） | 2.1 为保证我市系统建设的一致性和可靠性，投标人提供的交通信号机需无缝接入到张家港市交警大队指挥中心交通信号控制平台中并与张家港市信号控制系统兼容，张家港市目前使用的交通信号控制系统采用南京莱斯信息技术股份有限公司的系统及信号机。若中标供应商中标后无法实现与我市系统兼容对接，采购人有权解除合同并没收履约保证金，由此产生的一切损失均由中标供应商承担。 |
|  |  | 2.2 路口联网信号机系统要求 （1）必须接入现有的指挥控制中心，保证控制中心和路口信号机的信息交换。 （2）支持远程控制和维护，系统扩充性强，扩展性好，可灵活构造多种控制模式，功能先进，适合张家港市交通特点。 |
|  |  | 2.3 路口联网信号机工作方式 路口信号机是实施交通信号控制和交通流量采集的终端设备，可工作于单机和联网两种工作模式，通过通信系统和控制中心实现数据交换。要求如下： （1）联机控制 在指挥中心必须实现以下功能：远距离控制路口红绿灯设置、警卫车辆通过时优先绿灯通行、主干道车辆的绿波通行（可分多个时段）、相关区域的面控达到区域车流的连续性、红绿灯配时方案可实时保存并实时调用、红绿灯配时方案可仿真运行并且可自动纠错等相关功能。 同时可统计每个路口每个车道的机动车流量且用柱状图、折线图、饼图等相关图表直接显示，并实现自动报警（当某个方向车流量持续过大或某个路口信号灯出现故障或绿信比大于1等非正常现象），相关数据实时保存。 （2）单点控制 路口信号灯配时由路口信号机独立控制，具有下列单点控制方式： ① 单点优化----根据检测器检测到的车流量，由信号机自带的优化模型软件自动生成信号灯配时方案。 ② 无电缆联动----另外配置的GPS对时器使各相邻路口信号机的时间一致，根据各路口车流量统一选择它们的周期时间，根据相邻路口之间的距离和平均车速决定各路口线控方向的绿灯开启时间，使通过路口的车流到达下一个路口时正好是绿灯。 ③ 感应----根据车辆检测器检测的车流信息，对交通信号灯进行实时控制。主要控制参数有：初始绿灯时间，最大绿灯时间，最小绿灯时间和单位延长绿灯时间。能完成全感应、半感应控制，感应相位无车辆申请时可执行相位跳越或最短绿灯时间。 全感应控制方式下，信号机在每个相位首先执行初始绿长度，在到达截止绿范围内时，判断当前相位所对应的检测器上是否有车辆到达，如果超过门限则增加当前相位的放行时间一个步长，否则，做完当前长度之后，切换到下一个相位；如果在放行的过程中不断有车辆到达，则每次在相位进入截止绿长度范围内后，增加一个步长，直至到达相位的最大绿为止。 半感应控制方式下，信号机工作时，在无车辆到达时跳过半感应的相位，只有当半感应的相位所在的检测器有车辆到达时，才按照相序，运行半感应相位。 ④ 多时段----信号机内按普通日、星期和节假日三种日期类型，共设有3×16共48个时段和20个控制方案，每种类型将每天24个小时划分为16个时段，根据不同的时段选择相应的控制方案。 ⑤ 闪灯----信号灯黄灯以特定的频率闪烁，主要用于早晨或夜间车辆稀少时，向车辆和行人发出警告或提示。 ⑥ 全红----路口各方向均亮红灯，用于处理特殊事件和清空路口。 ⑦ 手动、遥控----由路口交警将手动开关置于“手动”位置，每按一次手动按纽，灯色按所设的相序变换一次。在指挥中心通过“模拟手动”遥控或可增配无线遥控设备对信号机手动方式无线遥控。 ⑧ 关灯----在夜间至次日清晨因车流量极小，可关闭信号灯，以节省电力、延长信号灯使用寿命。 |
|  |  | 2.4 路口联网信号机主要技术指标 （1）16相位控制，相序可由用户设置。 （2）基本的54路灯控输出，可扩充到108路，单台信号机可同时控制2～4个路口。 （3）自带16路线圈检测器，可扩充到32路；可接二种以上类型的车辆检测器（环形线圈检测器、视频检测器…）。 （4）至少可控制通信式三色倒计数屏4块，可扩充到16块；可适应优化或线控需要，倒计数屏可以变频显示。 （5）设有“节假日”、“星期”、“普通”三种模式，可指定多于32个特殊日配时方案，每天可设16个时段和20种配时方案。 （6）2个RS232、1个RS422串行通信口、1个RJ45网络接口。 |
|  |  | 2.5 路口联网信号机其他功能技术指标 （1）具有4个行人过街请求按钮，1个警察手控按钮。 （2）带有GPS对时功能(另外加GPS板)。 （3）当工作方式变化时，红绿灯信号自动平滑过渡。 （4）停电时，10年不丢失数据。 （5）具有防电网浪涌和抗雷电袭击措施。 （6）整机全模块化（插件单元）设计，使系统的硬件配置作弹性调整，机器维修为功能模块的现场快速代换。 （7）可向区域计算机传送多种状态故障信息和车辆检测信息。 （8）通过监控网与区域计算机通信，向区域计算机传送多种状态故障信息和车辆检测信息，接收执行定相控制、模拟手动、绿波控制、信号配时等由中心计算机、区域计算机、终端计算机发送的各种控制指令。支持车内信号灯系统；支持灯故障检测和检测器故障检测，其中灯故障检测包括绿、黄、红灯不亮、绿冲突、红绿同亮等功能。 （9）可通过手持终端、掌上电脑、笔记本计算机对其主要参数进行现场调看和设置，通过区域计算机和终端计算机对其主要参数进行远程调看和设置。 |
|  |  | 2.6 路口联网信号机主要电气指标 （1）每路驱动功率：大于 800W（AC220V）。 （2）交流输入： 220（+15%、-20%）VAC，50±2HZ。 （3）输入功耗： 小于 50W（不包括信号灯）。 （4）工作温度： -20℃～+70℃。 （5）相对湿度： 5～95%。 （6）绝缘电阻： ≥10ＭΩ。 （7）灵活的相位灯色设置。 |
|  |  | 2.7 路口联网信号机箱结构要求： （1）信号机机柜的内、外表面及控制面板应光洁、平整。表面应有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，防渗水或积水，防锈蚀，耐粉尘。 （2）机柜结构合理，有足够的内部空间安装通信系统设备，并利于信号机的散热和安装、使用、维修，应能防雨并且尽可能降低灰尘及有害物质的侵入，结构设计应使路口信号控制机具有足够的机械强度，能承受正常条件下可以预料到的运输、安装、搬运等过程中的操作。 |
|  |  | 2.8 其他未及部分，按公安部GB25280－2016《道路交通信号控制机》标准执行。 |
|  |  | 2.9 道路交通信号控制机需无缝接入到张家港市交警大队指挥中心交通信号控制平台中并与张家港市信号控制系统兼容。 |
|  |  | 2.10 投标人需提供加盖制造厂商公章的道路交通信号控制机的检测报告，且符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》要求。 |
| 3 | 单挑式加强信号灯杆 | 弯挑臂灯杆悬高6.5米、悬长3米、圆形底径≥Φ250mm、壁厚5mm。灯杆底部50cm高处，应有便于维护的检修门，与张家港市区灯杆实样相同。 |
| 4 | 机动车计时信号灯 | 4.1 基本要求 （1）道路交通信号灯必须符合 GB14887-2011《道路交通信号灯》及 GA/T 508 -2014《道路交通信号倒计时显示器》等技术标准； （2）信号灯具LED要求：大功率发光二极管红、黄、绿色为大功率LED发光二极管，LED发光二极管使用寿命不小于50000小时； （3）整体产品设计应具有先进性、可靠性，所有外观零件应做到加工精细、产品外形美观大方，以配合市政建设日益美化的要求。 |
|  |  | 4.2. 整体要求 （1）灯具的外壳体采用工程塑料（PC），应具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色；外壳体、灯罩等外部结构件要有良好的刚性和耐冲击性，防护等级IP53；内部结构件有良好的稳固性和密封性； （2）灯体与信号灯杆的连接安装要简便可靠并有指示标识，灯具自身安装结构应有准确的设计，保证灯具安装简便及同灯杆颜色协调； （3）灯具与外电路连接应有不少于容纳两根电缆的接线端子，并保证连接部件稳固； （4）LED交通信号灯壳体上应有铭牌标明产品名称、型号、工作电压、电流、功率、生产日期、制造商的名称（代号），并附有安装标识。 |
|  |  | 4.3 发光单元要求 （1）一般要求 ① 发光单元使用的LED基准波长：红色625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm。 ② 机动车信号灯、行人灯、方向指示信号灯采用配光设计。 ③ 每个发光灯具应包括用高分子材料制作的外壳和面罩及用阻燃材料制作的印刷电路板。 ④ 每个发光灯具应与张家港市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 （2）光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。（3）电气性能 ① 工作电压：AC220V±20% 50Hz±2Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20%。 ② 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.85。 ③ 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线。 ④ 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 （4）工作环境要求 ① 工作温度：－40℃～＋80℃； ② 工作湿度：＜97%； ③ 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定。 |
|  |  | 4.4 主要技术参数及规格： （1）光强分布：符合GB14887-2011 表2信号灯光强分布 （2）发光强度：符合GB14887-2011 400cd≤发光中心≤1000cd。 （3）色坐标：符合GB14887-2011 色度性能表6 红色625±5nm X=0.6984，Y=0.3014 黄色590±5nm X=0.5802，Y=0.4137 绿色505±4nm X=0.0848，Y=0.5739 （4）灯面尺寸：Φ400mm （5）供电电压：AC220V±20% 50Hz （6）功 率： ≤20W （7）功率因数： ≥0.9 （8）倒计时方式：红绿双色18倒计时，采用RS485方式通信，通信波特率2400。也可自学习方式，绿倒计时学习并显示绿色步时间（包括绿闪）；红倒计时学习并显示红色步时间，学习第一周期内倒计时黑屏。红倒计时显示时间范围0-19；绿倒计时显示时间范围0-19。 （9）倒计时最大显示数字19 （10）绝缘电阻： ≥10M （11）使用寿命： ＞50000h （12）抗风压：符合GB14887的相关要求 （13）抗振动：符合GB14887的相关要求 （14）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54 （15）出线孔容纳线径：不低于Φ20 （16）外壳材质：聚酸碳脂(PC)工程塑料 （17）含安装支架及配件 |
|  |  | 4.5 投标人需提供加盖送检单位公章的φ400的机动车信号灯的检测报告，且符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》要求。 |
| 5 | 方向指示计时信号灯 | （1）光强分布：符合GB14887-2011 表2信号灯光强分布 （2）发光强度：符合GB14887-2011 400cd≤发光中心≤1000cd （3）色坐标：符合GB14887-2011 色度性能表6 红色625±5nm X=0.6984，Y=0.3014 黄色590±5nm X=0.5802，Y=0.4137 绿色505±4nm X=0.0848，Y=0.5739 （4）灯面尺寸：Φ400mm （5）供电电压：AC220V±20% 50Hz （6）功 率：≤20W （7）功率因数：≥0.9 （8）倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少13秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少 10秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。 （9）绝缘电阻： ≥10M （10）使用寿命： ＞50000h （11）抗风压： 符合 GB14887 的相关要求 （12）抗振动： 符合 GB14887 的相关要求 （13）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54 （14）出线孔容纳线径： 不低于Φ20 （15）外壳材质：聚酸碳脂(PC)工程塑料（含安装支架及配件） |
| 6 | 人行灯杆 | 定制 3.7米高、壁厚6mm |
| 7 | 人行计时信号灯 | 7.1 基本要求 （1）道路交通信号灯必须符合 GB14887-2011《道路交通信号灯》及 GA/T 508 -2014《道路交通信号倒计时显示器》等技术标准； （2）信号灯具LED要求：大功率发光二极管红、黄、绿色为大功率LED发光二极管，LED发光二极管使用寿命不小于50000小时； （3）整体产品设计应具有先进性、可靠性，所有外观零件应做到加工精细、产品外形美观大方，以配合市政建设日益美化的要求。 |
|  |  | 7.2. 整体要求 （1）灯具的外壳体采用工程塑料（PC），应具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色；外壳体、灯罩等外部结构件要有良好的刚性和耐冲击性，防护等级IP53；内部结构件有良好的稳固性和密封性； （2）灯体与信号灯杆的连接安装要简便可靠并有指示标识，灯具自身安装结构应有准确的设计，保证灯具安装简便及同灯杆颜色协调； （3）灯具与外电路连接应有不少于容纳两根电缆的接线端子，并保证连接部件稳固； （4）LED交通信号灯壳体上应有铭牌标明产品名称、型号、工作电压、电流、功率、生产日期、制造商的名称（代号），并附有安装标识。 |
|  |  | 7.3 发光单元要求 （1）一般要求 ① 发光单元使用的LED基准波长：红色625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm。 ② 机动车信号灯、行人灯、方向指示信号灯采用配光设计。 ③ 每个发光灯具应包括用高分子材料制作的外壳和面罩及用阻燃材料制作的印刷电路板。 ④ 每个发光灯具应与张家港市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 （2）光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。（3）电气性能 ① 工作电压：AC220V±20% 50Hz±2Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20%。 ② 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.85。 ③ 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线。 ④ 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 （4）工作环境要求 ① 工作温度：－40℃～＋80℃； ② 工作湿度：＜97%； ③ 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定。 |
|  |  | 7.4 主要技术参数及规格： （1）光强分布：符合 GB14887-2011 表 4 信号灯光强分布 （2）发光强度：符合 GB14887-2011 150cd ≤发光中心≤400cd （3）色 坐 标：符合 GB14887-2011 色度性能表 6 红色 625±5nm X=0.6984，Y=0.3014 黄色 590±5nm X=0.5802，Y=0.4137 绿色 505±4nm X=0.0848，Y=0.5739 （4）灯面尺寸： Φ300mm （5）供电电压： AC220V±20% 50Hz （6）功 率： ≤15W （7）功率因数： ≥0.9 （8）倒计时特性： 倒计时学习方式：自学习式。倒计时对绿人闪烁进行计时显示。 显示数字范围：0-99, 颜色黄，时间大于 99 秒则黑屏。 学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。 （9）工作温度： -40℃～+75℃ （10）湿度范围： 5%--95% （11）绝缘电阻： ≥10M （12）使用寿命： ＞50000h （13）抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求 （14）抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求 （15）防水、防尘措施防护等级：不低于 IP54 （16）出线孔容纳线径： 不低于 Φ20mm （17）外壳材质：聚酸碳脂(PC)工程塑料 |
| 8 | 单相二线B级避雷器 | （1）额定电压：320V-385V （2）最大持续工作电压：410V-505V （3）最大放电浪涌电流（8/80）：100Ka （4）标称放电电流（8/20）：50KA （5）持续电流的最大允许值：200A （6）雷电脉冲电流（10/350） 8KA （7）电压保护等级在5KA(8/20)：＜1KV （8）雷电脉冲冲击电压1.2/50：＜1.5KV （9）响应时间：＜25ns （10）最大保险丝强度：160A gL/gG （11）短路电流强度：50KA/50Hz （12）工作温度：－40℃～＋80℃ （13）外壳材料：红色强化热塑性玻纤材料。 |
| 9 | 信号电源箱 | （1）总电源自动开关带漏电保护器，四路分电自动开关及熔断器； （2）预留光纤系统位置并有相应固定支架； （3）预留电视监控位置并有相应固定支架； （4）预留高精度稳压电源位置并有相应固定支架； （5）具有自动温度控制的双电风扇排风箱内系统 |
| 10 | 控制电缆 | KVVR-12*1² |
| 11 | 铠包电源电缆 | 型号：W22；规格：2*4㎟ |
| 12 | 稳压电源 | 高精度 3KVA |
| 13 | 网络服务器 | （1）电源电压：5V （2）提供标准RS232端口一个 （3）提供标准RJ45端口一个 （4）能将标准RS232端口映射为标准RJ45端口 （5）提供设备驱动及控制管理软件 （6）与张家港市信号机兼容 |
| 14 | 联网接地装置 | 根据实际情况进行接地极调试 |
| 15 | 接地母线 | 材质：热镀锌扁钢；规格：40mm*4mm |
| 16 | 土建 | 包括挑臂灯基础、人行灯基础、信号灯机箱基础 |
| 17 | 信号灯系统配套设施 | 设备包括但不限于以上部分，投标人应提供保证系统连通和完成系统功能的其他必要设备及软件、各类线材、配件及其他辅材。 |
| 18 | 安装要求 | 18.1 信号灯安装要求 （1）机动车信号灯：采用悬臂式安装时，灯盘底边距地不小于5.5m，但不得大于7m。采用单柱式安装时，灯盘底边距地3.2m。安装在快速路箱梁外侧时，不得低于桥体净空。 （2）人行横道信号灯：采用单柱式安装，灯盘底边距地2.5m。 （3）非机动车信号灯：在借用机动车信号灯立杆附着式安装时，灯盘底边距地不小于2.5m，但不得大于3m。在借用机动车信号灯杆悬臂式安装时，灯盘底边距地不小于5.5m，但不得大于7m。采用单柱式立杆安装时，灯盘底边距地3.2m。安装在快速路箱梁外侧时，不得低于桥体净空。 |
|  |  | 18.2交通信号控制系统-信号机安装要求 （1）信号机箱一般情况下与配电箱、智能交通箱并排安装于路口绿化带或人行道板边侧，安装位置不得影响行人正常通行； （2）信号机箱开门侧应面向非机动车道或人行道，不允许面向机动车道； （3）信号机箱带钥匙孔侧面应面向外侧，周边无遮挡物，以保证手动调控时操作方便。 |
| 19 | 施工车辆及设备要求 | 配备专属施工车辆，安装设备工具齐全： （1）防撞车（车辆类型为中型非载货专项作业车，且整备质量≥10吨）。 （2）按照国家标准配备安全设施，保证文明施工、安全施工。 （3）具备足够的生产和安装能力，随时准备充足的生产安装原材料、备品和配件等。 |
| 20 | 施工人员配置要求 | 对施工人员进行必要的业务培训和安全教育，保证施工人员熟悉信号灯及交安设施安装技能，严格按照采购人要求施工，保证施工质量。 针对本项目施工需要的人员配置：交通土建专业高级工程师1名、焊接与热切割作业人员1名（具有焊接与热切割作业证）、公路交通安全设施工1名（具有公路交通安全设施工职业资格证）。（上述人员配置需提供相关证书，取消纸质证书的可用含有二维码的电子证书打印件代替并提供以上人员近3个月社保证明材料）。 |
| 21 | 施工要求 | （1）投标人需充分考虑到工期等因素，制定实施整体方案、供货计划、进度安排、进度控制方案、质量保障方案及安全管理方案、对接计划与措施以及验收方案。 （2）投标人在整个项目实施过程中，必须从技术、项目进度、技术人员保障、施工安全、文明施工、项目实施制度、质量把关等方面按照质量体系、招标文件规定、国家（行业）相关标准和本合同要求执行。 （3）严格执行施工规范、防火安全规定、登高作业规范、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 （4）投标人必须按照招标人的施工要求和项目工期进度计划分期组织施工。招标人也将按项目工期安排组织验收，验收合格后，投标人方可进行下一阶段的施工，擅自施工引起的一切责任由投标人承担。 （5）投标人在不收取任何形式培训费用的情况下，对招标人的管理、技术人员提供设备使用的相关培训，进行理论知识、实际操作技能和排除故障的指导。 （6）投标人应保护招标人的知识产权，不得向第三人泄露、转让招标人提交的图纸等任何技术经济资料。如发生以上情况并给招标人造成经济损失，招标人有权向投标人索赔。 （7）在施工中如有因投标人的原因所产生的项目量增加、变更等情况，由投标人承担费用。 |
| 22 | 实施方案具体要求 | （1）投标人需提供针对本项目的施工进度计划方案，需提供详细的方案，具体说明工作计划、工期及步骤、保证施工进度的措施、人员配置计划，方案合理可行、完整详细。 （2）投标人提供的针对本项目的验收方案，需提供详细的方案，具体说明验收方法、验收步骤、参与人员等，方案合理可行、完整详细。 （3）投标人需提供针对本项目的文明施工方案，需提供详细的方案，具体说明文明施工的制度、保障措施、环境 保护措施、防扰民措施，方案完整详细、可行性强。 （4）投标人需提供针对本项目的安全管理方案，需措施完整详细、可行性强。主要包括安全作业制度合理、可行；安全作业及规范用工的保障措施，以及保证人员安全措施（防火防盗防触电）需到位、合理。 （5）投标人需提供针对本项目的售后服务方案（响应时间、响应方式、保证措施及承诺、售后服务体系），有完善的售后服务体系、具体的保证措施。对本项目涉及质保内容和售后服务体系有整体性的深入认识，主要人员职责清楚，工作标准明确，工作流程清晰规范。 |
| 23 | 安装调试要求 | （1）中标人在安装前需与采购人沟通并制定详细的安装调试计划，确定安装时间、地点和人员，保证安装调试工作的有序进行。 （2）安装工作一开始，中标人应允许采购人的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。 （3）开箱检验：所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。 （4）系统测试：系统运行正常，联机测试通过。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。 （5）项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。 （6）在安装调试过程中，中标人应保证安全施工，在施工范围内产生的一切安全问题由中标人负责。 |
| 24 | 其他 | （1）中标后，合同签订前中标单位必须提供投标文件中响应的相关检测报告、安装工程检验报告、质保函及人员证书原件进行查验,若有虚假响应,将承担相应的法律后果。 |
|  |  | （2）验收 ① 到货验收：应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购方指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等； ② 验收要求：安装结束并经采购方同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购方出具的可正常运转的验收文件。 |
|  |  | （3）中标单位遇突发事件第一时间到达现场，果断阻止不良事件发生，必要时及时报告采购人，防止事态进一步恶化，协助保护现场。认真完成领导交办的其他工作任务。 |
|  |  | （4）投标人需提供由道路交通信号控制机制造商出具的对于本工程的质保承诺函原件扫描件，质保承诺函须加盖道路交通信号控制机制造商公章。 |
|  |  | （5）投标人需提供交通信号灯安装工程检验报告及工程施工检验合格证书，检验项目须包含：外观、安全接地电阻，且检测报告符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》及JTG2182-2020《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》的有关要求，提供由国家交通安全设施质量监督检验中心或公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告及合格证书原件加盖送检单位公章上传，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询结果的截图（网站：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）。 |

三、商务条款

1．质保期

所有设备免费质保期为自设备安装调试结束经采购单位验收合格之日起2年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换，终身维修。如由供应商造成的其他损失由供应商承担。（以双方在验收报告签订日期为准）。

2．售后技术服务要求

（1）质保期内及时安排相关人员解决采购单位提出的相关问题,提供不低于一部服务电话，24小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购单位要求增加人员，严格按照采购单位要求的时限完成任务。

（2）使用期内免费保养、巡检不少于三次，并确保备品备件的正常供应。

（3）接到采购单位指令，必须立即对采购单位所提出的维修要求作出响应，施工人员1小时内达到维修现场解决问题。若无法在规定时间内维修完毕，由中标单位免费提供相应备件确保系统正常运行。

（4）投标人需提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

（5）投标人需提供针对本项目的售后服务方案（响应时间、方式、保证措施等）方面。有完善的售后服务体系、具体的保证措施。对本项目涉及质保内容和售后服务体系有整体性的深入认识，主要人员职责清楚，工作标准明确，工作流程清晰规范。

3．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期

合同签订生效后40日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需延迟交货的，经采购人同意后可适当延期。

（2）交货方式

原厂包装免费送至采购人指定地点。

（3）交货地点

送至采购人指定地点。

4．货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同签订生效后，7个工作日内支付30%的预付款。供方所有设施交货施工完成，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内，支付至货款总价的70%；

（2）安装验收合格之日起货物正常使用 6 个月无质量问题,审计结束，并出具验收报告后十五个工作日内，支付至货款总价的90%；

(3)安装验收合格之日起货物正常使用 12 个月无质量问题，并出具验收报告后十五个工作日内，一次性付清余款并返还履约保证金（合同总价款2%）。

5．投标货币

人民币

6．备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

无

标段二：路口电子警察抓拍系统

一、清单

1．清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的 类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微光高清抓拍一体机 | 7 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | LED补光灯 | 7 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 3 | 智能终端控制器 | 2 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 红灯信号检测器 | 2 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 5 | 路口交换及中心联网组件 | 2 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 6 | 电子警察及监控系统配套设施 | 2 | 批 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 7 | 一体化高清球型摄像机 | 2 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 8 | 八角立杆L杆件 （7M*6M） | 5 | 根 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 9 | 八角立杆L杆件 （7M*10M） | 2 | 根 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 户外主机箱 | 2 | 台 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 前置机箱（含配电组件） | 7 | 只 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 监控抱杆箱（含配电组件） | 2 | 只 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 | 抓拍提示牌 （300mm*400mm） | 7 | 块 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 14 | 网络传输（一年） （链路租用费用） | 2 | 条 | 信息传输业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 15 | 电子警察杆基础1 | 5 | 只 | 建筑业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 16 | 电子警察杆基础2 | 2 | 只 | 建筑业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 17 | 彩砼窨井 | 18 | 只 | 建筑业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 18 | 草坪电缆沟 | 360 | 米 | 建筑业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 19 | 沥青电缆沟 | 10 | 米 | 建筑业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 20 | 非开挖地龙 | 200 | 米 | 建筑业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 21 | 二寸PE管 | 170 | 米 | 建筑业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 22 | 双电箱基础 | 2 | 只 | 建筑业 | 配件、辅料 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2．核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 微光高清抓拍一体机 |

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目地点：张家港市大新镇 |
|  |  | 项目内容：1、张家港市大新镇区域内智能化交通设施建设 |
|  |  | 2、本次项目包括标前现场踏勘、设备采购、安装和系统调试。要求信号系统能够平滑接入到原有的中心控制平台，实现路口的联网。整个项目建设必须符合以下要求： （1）符合国家相关技术标准； （2）符合文明城市测评内容及交通大整治的各项要求。 |
| 2 | 电子警察系统功能要求 | 具体要求如下： |
|  |  | 1.系统功能要求： |
|  |  | 1.1闯红灯行为记录功能 记录符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）； |
|  |  | 1.2信号灯视频识别功能 在本项目所有路口电子警察设备具备视频识别红黄绿三种灯色信号，并将视频识别的数据按要求上传到交警大队交通指挥中心的交通指挥集成平台； |
|  |  | 1.3图像记录存储功能 系统记录的车辆信息除车辆图像信息外，还应记录车辆的通行信息，如时间、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车道编号等，并将相关信息叠加到图片上。实现车辆采集、车辆号牌全自动识别、以及相关控制数据存储等功能； 车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现误记录。在环境无雾包括雨雪天气下，监控区域内规范行驶的车辆被记录的图片应能看清车辆类型、颜色和所载货物等； |
|  |  | 1.4前端备份存储功能 系统采集的图片、视频可在设备前端做备份存储，按照数据存储时长的要求配置不同容量的硬盘。系统可根据预先的空间分配，优先保证足够的图片存储空间，保证核心数据不丢失； 闯红灯捕获率：在标注的适用条件下，闯红灯捕获率应不小于90％； 记录有效率：在标注的适用条件下，记录有效率应不小于80％； 计时误差：闯红灯自动记录系统24h计时误差应不超过1s； |
|  |  | 1.5数据传输 数据传输要求：闯红灯自动记录系统应具备联网数据传输或现场数据下载功能； 联网数据传输：通过网络将机动车闯红灯信息自动传输到指定数据中心，且信息传输应具有防丢失、防篡改等功能； 现场数据下载：现场将机动车闯红灯信息人工或自动下载到存储介质中后带回数据中心，下载过程不得删改原始信息，且应自动生成下载日志信息，包括下载人、下载时间等信息； |
|  |  | 1.6号牌识别功能 系统应支持摄像机内置车牌识别功能，能识别的号牌结构应包括：单排字符结构的号牌，如军队用小型汽车号牌、GA36-2014中的小型汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌等；可识别武警用小型汽车号牌；可识别警用汽车号牌；可识别新能源车辆号牌；双排字符结构的号牌，如军队用大型汽车号牌、武警用大型汽车号牌、GA36-2014中的大型汽车号牌、挂车号牌、低速汽车号牌、摩托车号牌等； 号牌字符识别： 应识别的字符包括： ①数字：0~9； ②字母：A~Z； ③省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝； ④军牌用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京； ⑤号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使； ⑥武警号牌特殊字符：WJ、00~34、练； 号牌颜色识别：系统应至少能识别蓝、黄、白、黑四种底色的机动车号牌； 车辆号牌识别要求：车辆前号牌识别准确率白天应大于95%，夜间应大于90%，可全天候识别（除摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、农用拖拉机号牌外）。号牌识别信息包含号牌结构、号牌字符、号牌颜色等信息； |
|  |  | 1.7车型识别功能：系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对四轮车进行4种车型进行识别（轿车、客车、大货车、小货车）以及摩托车进行识别； |
|  |  | 1.8系统应支持高清视频录像功能 |
|  |  | 系统应具备录像功能，采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps，并能确保前端存储连续录像时间不小于7日；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能； |
|  |  | 1.9通过车辆图像记录功能：应能清晰记录通过车辆的图片； |
|  |  | 1.10逆行记录功能：应能清晰记录逆行车辆的图片，图片应符合GA/T832的要求； |
|  |  | 1.11不按所需行进方向驶入导向车道记录功能：应能清晰记录不按所需行进方向驶入导向车道的图片，图片应符合GA/T832的要求； |
|  |  | 1.12不按规定车道行驶记录功能：应能清晰记录不按规定车道行驶车辆的图片，图片应符合GA/T 832的要求； |
|  |  | 1.13实线变道行驶记录功能：应能清晰记录实线变道行驶车辆的图片，图片应符合GA/T 832的要求； |
|  |  | 1.14交通参数采集功能：通过检测数据，统计交通流参数，包括每个方向每个车道的流量、车速、时间占有率、车长、车头时距等，其中流量采集准确度不小于90%；交通数据统计周期可按需求进行设置和输出，并支持丰富的图形报表及数据导出。同时，可通过网络接口将流量数据信息传递给路口信号机，实现电子警察和信号机的信息互联互通，数据传输符合GA/T 920-2010《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》。并可以通过标准GB/T28181协议和交通指挥中心的交通指挥集成平台对接，根据需求传输平台所需交通参数； |
|  |  | 1.15布控/撤控报警功能 系统应具有针对超速车辆、黑名单里的被盗抢车辆和交通肇事逃逸车辆能实时布控报警，具有现场报警和远程报警功能； 可设置布控/撤控时间，布控时间内当通过车辆与用户事先录入的被盗抢车辆或交通肇事逃逸等黑名单车辆的牌照号码及车型等信息特征相符合时，系统在现场可以立即以声光进行报警，提醒值班人员有可疑车辆通过； |
|  |  | 1.16断点续传功能：系统应支持多种方式的数据传输。可通过FTP方式自动上传违法数据、车辆通过信息（时间、地点、车牌号码等）、设备监测数据、流量统计数据等到中心管理系统；也可在中心通过TCP/IP网络下载操控前端设备。如因网络中断或其它故障，信息备份存储于前端设备中，待故障恢复后自动上传； |
|  |  | 1.17水印加密防篡改功能：系统应具有水印加密功能，图像、录像在前端摄像机内部进行加密处理，防止在传输、存储、处理等过程中被人为修改，管理中心在接收到前端传回的图片、录像时需要进行算法验证，确认是否有被篡改，保证执法的真实、公平、公正； |
|  |  | 1.18自适应补光功能：为保证系统在各种光线条件下的成像清晰，系统须采用自适应控制补光技术。必须进行防炫目处理，不能对驾驶人员安全驾驶造成影响； |
|  |  | 1.19智能补光功能：系统前端设备能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。同时根据现场情况可对补光灯进行光栅增补,减少市区光污染。补光灯采用频闪技术，与高清摄像机采集频率完全匹配，在达到最大补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，不会对驾驶人造成直接强光刺激； |
|  |  | 1.20中心校时功能：系统应可接受中心的校时命令，完成统一精准校时功能； |
|  |  | 1.21卡口功能：系统具备卡口功能，对所有经由监控点车道的所有车辆进行图像记录，车辆捕获率不低于99%； |
|  |  | 1.22车型判别功能（卡口摄像机功能）：系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对7种车型进行识别（大货车、小货车、客车、轿车、面包车、中型客车、SUV-MPV）； |
|  |  | 1.23车标识别功能（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对350种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆； |
|  |  | 1.24车辆子品牌识别功能（卡口摄像机功能）：系统采用视频检测技术对车辆子品牌进行识别，可对1000种车辆子品牌进行识别，可供用户根据车辆子品牌来查询通行车辆； |
|  |  | 1.25车身颜色识别功能（卡口摄像机功能）：系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆。系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，灰(银)，黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫、青； |
|  |  | 1.26相位同步功能：系统视频帧率应与工频保持整数倍约束关系，以保证拍摄的外部工频设备，如红绿灯等设备，不会变暗或者变黑； |
|  |  | 1.27设备管理及运维功能：系统应提供设备编号、设备时钟、设备运行状态监测设置等设备参数配置，可通过前端人机交互界面进行现场配置，也可以在中央远程配置及获取校验。具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。应具有断电自动重启复位、自动侦错报错、自动监测主要设备（摄像机、服务器等）等远程维护功能，并提供设备故障报警、系统现场登陆等信息； |
|  |  | ▲1.28支持导入普通监控视频进行二次分析；支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-10可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。（须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检验机构的检测合格的检测报告） |
| 3 | 电子警察系统技术指标要求 | 闯红灯捕获率：在标注的适用条件下，闯红灯捕获率应不小于90％； |
|  |  | 记录有效率：在标注的适用条件下，记录有效率应不小于80％； |
|  |  | 逆行：捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%； |
|  |  | 不按所需行进方向驶入导向车道：捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%； |
|  |  | 不按规定车道行驶：捕获率应不小于80%，记录有效率应不小于80%； |
|  |  | 卡口车辆捕获率：不低于99%； |
|  |  | 车型判别：准确度不低于85%； |
|  |  | 车标识别：准确度不低于98%； |
|  |  | 车辆子品牌识别：准确度不低于85%； |
|  |  | 计时误差：闯红灯自动记录系统24h计时误差应不超过1s； |
| 4 | 微光高清抓拍一体机 | 1、包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万； 设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯（正常环境光路口，电警可仅采用下挂灯）； 传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336； |
|  |  | ▲2、支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能；支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解；（须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检验机构的检测合格的检测报告） |
|  |  | 3、支持视频压缩标准，H.265、H.264、M-JEPG；具有单快门、双快门（半帧率/全帧率）、三快门共三种快门方式；具有抓拍快门、视频快门、识别快门共三种快门方式；支持快门自适应，支持快门1/1s～1/100000s 可调；支持字符叠加功能，可支持不小于16行字符叠加，对齐方式和叠加位置可设；支持GPS和北斗定位功能；支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域；支持在水平倾斜范围最大40°的情况下能够对车牌进行识别。 |
|  |  | ▲4、支持HTTP\RTSP\HTTPS\SSH端口修改功能；支持会话连接超限，并报警提示功能；支持非法登录监测并报警输出；（须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检验机构的检测合格的检测报告） |
|  |  | 5、支持分别对不少于24种不同的抓拍规则设置叠加不同的OSD信息，包括卡口、逆行、压白线、欠速、超速、禁货、违法变道、黄牌占道、不按车道行驶、有车占道、违法停车、车辆排队加塞、压黄线、主驾驶不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、交通拥堵、行人事件、行人卡口、非机动车占道、非机动车超载、未带安全头盔、非机动车装载伞具、车牌污损等24种；支持跨浏览器功能，支持360浏览器、IE浏览器、客户端软件、谷歌浏览器、火狐浏览器、搜狗浏览器、百度浏览器等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息；支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息。 |
|  |  | ▲6、支持周期上报车型、车牌号、车头坐标/车尾坐标、车辆坐标、车牌颜色、车身颜色等道路数字化信息，上报频率≥12.5Hz，延时≤100ms。（须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检验机构的检测合格的检测报告） |
|  |  | 7、当网络断开时，可将抓拍到的图片和录像文件存储于相机内置SD/TF卡内和USB外接存储中，当网络恢复时，可继续上传抓拍的图片到客户端，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能；支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：南向北、北向南、西向东、东向西、来向、去向、左转、右转等；支持车辆捕获功能，白天准确率≥99%，晚上捕获率≥99%；支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；支持新能源车牌识别，白天准确率白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。 |
|  |  | ▲8、支持对信号灯单个灯组内的小灯颜色在黄-黑之间切换超过一定次数阈值进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯被明显遮挡进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯整个灯组都亮度不足进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯单个灯组内两个或者两个以上的不同颜色的小灯同亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯单个灯组内单色灯常亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。支持对信号灯不亮进行检测，检测到该异常后可进行报警。（须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检验机构的检测合格的检测报告） |
|  |  | 9、支持识别车头≥3700种车系，车尾≥1800种车系，白天准确率97%，晚上准确率90%；支持未系安全带识别功能，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%；支持驾驶员打电话识别功能，识别准确率≥95%；支持350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%。 |
|  |  | ▲10、支持主从相机模式设置，可根据不同违章功能配置主从相机的抓拍模式及通讯功能，从相机延时抓拍时间可调。（须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检验机构的检测合格的检测报告） |
|  |  | 11、支持正向和背向的摩托车/非机动车未带头盔检测，摩托车、自行车、电动车、二轮/三轮车载人检测、载人人数统计功能，非机动车逆行抓拍功能，非机动车遮阳伞检测功能；支持非机动车、行人捕获功能，白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%；支持双网口，2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息；支持在50V-315V供电的条件下正常工作；工作温度：-45℃～90℃；外壳防护等级：不低于IP67。 |
| 5 | 高清电子警察系统-LED补光灯 | 1、不小于16颗CREE高亮LED，可见光（波长350-780nm），色温≥6500K；支持频闪、亮度模式设置；频率0～250Hz可调，支持通过调整占空比1%～39%进行亮度调节；支持环境感光功能，感光具备0～15级可调；支持光敏感光自动切换昼夜模式。 |
|  |  | 2、支持过温保护功能：支持通过RS485 或 RJ45 接口远程设定过温保护阈值，调节范围 0℃～100℃ 可设置。当超过保护阈值时进入断电保护，当温度正常时，可恢复工作；支持记录LED频闪工作时长，并可通过控制软件进行实时查询。 |
|  |  | 3、支持通过控制软件或智能设备箱管理平台实时获取补光灯故障状态，具有“频闪故障”、“爆闪漏闪”、“过热保护”、“爆闪过频保护”、“摄像机无频闪信号”等故障状态；可通过智能模块和RS485串口在客户端软件远程显示补光灯的工作状态，包括正常、开启、关闭、光敏阀值、亮度等级、温度频闪占空比、故障状态。 |
|  |  | 4、支持自动和摄像机频闪信号同步；同一路频闪输入信号自动匹配开关量信号（上升、下降沿）和电平信号（高、低电平）；光斑覆盖范围：1-2个车道；支持通过远程控制和红外遥控两种方式控制补光灯的亮度等级、开启/关闭；支持通电自检； AC176V～AC265V供电；工作温度﹣40℃～﹢75℃；工作湿度10%～95%；防护等级：不低于IP67。 |
| 6 | 高清电子警察系统-智能终端控制器 | 内置24个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持400Mbps，卡口合成模式最大码流支持350Mbps； 支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上； |
|  |  | 支持将屏幕划分为6个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素； 支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色； 支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式； 支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤； |
|  |  | ▲支持接入卡口和电警设备，实现卡口和闯红灯违法图片七张图片七合一合成，合成图片需要显示违章车辆在车头及车位行进方向有明显位移变化。（须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检验机构的检测合格的检测报告） |
|  |  | ▲LCD显示屏支持设置系统时间，显示系统时间、显示G1，G2网口IP地址，显示硬盘状态、显示设备温度，可通过按钮进行信息翻页、设置等操作； 支持添加24路IP摄像机(单路码率10M)，进行录像与图片的实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端；支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于350Mbps； 支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边； 支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速和低限速值；（须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检验机构的检测合格的检测报告） |
|  |  | 4个3.5英寸硬盘接口，1个一键复位按钮，1个SIM卡槽，1个3G/4G模块天线接口、1个GPS模块天线接口，3个RS232串口，4个RS485接口，4个报警输入接口，4个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，6个状态指示灯，2个USB3.0接口，1个电源开关，1个DC12V输出接口 |
|  |  | 支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货； 支持添加至多8个测速区间，各区间独立配置参数； |
|  |  | ▲违法图片支持类型：蛇形变道；右侧超车；连续变道；大车占道；斑马线未减速；大车右转不停车；乱堆物堆料；违规户外广告；沿街晾挂；橱窗张贴；店招异常；车辆缓行；违法超员；（须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检验机构的检测合格的检测报告） |
|  |  | 支持同时对接6个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上；支持将屏幕划分为6个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素； |
|  |  | 支持跨网段远程升级、配置前端摄像机；支持按时间、通道查询车流量功能，支持CSV格式导出查询结果；支持GPS/北斗功能；支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖；支持断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防删改功能。 |
| 7 | 高清电子警察系统-红灯信号检测器 | 1、支持最多接入20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机；支持通过配置工具设置关联相机登陆IP、端口号、用户名和密码；最大支持关联20 路相机，并可进行设备参数的配置；支持通过配置工具设置检测参数，配置关联通道信息，最大支持20路检测参数的配置；支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒。 |
|  |  | 2、支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式；支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况；支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；工作温度支持：40℃～+65℃；供电方式：DC12V。 |
| 8 | 高清电子警察系统-路口交换及中心联网组件 | 根据路口需要配备工业交换机、工业级光纤收发器等 |
|  |  | 光纤收发器，不低于以下配置： （1）1光2电光纤收发器(带VLAN划分) ，网络口符合IEEE802.310Base-TEthernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x 流量控制。网络口1对1独立传输，可在同一光纤上提供2路相互独立的网口。时分独立网络通道，单独光编码与协议,相互不干扰不串接。 （2）参数如下： 电接口：不少于2个千兆电口 10/100/1000Base-TX 光接口：不少于1个千兆光口 1000Base-FX 850nm/1310nm/1550nm 误码率：小于1/1000000000 流量控制:全双工状态：流量控制, 半双工状态：背压方式 MAC表项：不小于2K 最大包长：不小于65500BYTE 防雷指标：AC电源口 差模不少于+/-2KV 业务接口 共模不少于+/-6KV 相对湿度：5-90% 运行温度：-20-60度 电源: AC 175V-255V DC 5V2A 功耗：小于5W |
|  |  | 工业交换机，不低于以下配置： 接入方式：10/100/1000Mbps 标准：IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x 流量控制 端口 ：10个RJ45口： 连接STP/UTP五类双绞线 1个光纤口(预留端口)： 多模—SC或ST（光纤尺寸50,62.5/125μm） 单模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm） 单纤单模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm） 转换方式：纯收发器介质转换、改进型直通方式，非存贮转发 MAC地址表：2K 缓存器空间：128Kbit 流量控制：全双工状态：流量控制, 半双工状态：背压方式 误码率 ：<1/1000000000 MTBF ：10万小时 LED指示灯： PWR(电源)，L（LINK接通），G（千兆电口指示） 电源： DC5V 2A 功耗 ：<5W 工作温度： -20~70℃ 工作湿度 ： 5%~90% 储存温度 ： -40~70℃ 储存湿度 ： 5%~90%无凝结 |
| 9 | 电子警察及监控系统配套设施 | 设备包括但不限于以上部分，投标人应提供保证系统连通和完成系统功能的其他必要设备及软件、各类线材、配件及其他辅材 |
| 10 | 一体化高清球型摄像机 | 1、相机焦距范围≥5.7-216.5mm，≥37倍光学变倍；具有≥1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、≥1路RS485接口，≥1个SFP接口；≥2路告警输入接口，≥1路告警输出接口；视频最大分辨率≥2576×1456，最大帧率≥60。 |
|  |  | 2、具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像；可存储81万张人脸图片，可对场景中抓拍的人脸进行比对并给出比对结果。 |
|  |  | 3、支持违违法停车、压线、违法变道（越线）、逆行、违法倒车等行为检测，支持同时记录以上几种违法；违法停车捕获率，白天、夜间≥99%；车牌识别准确率，白天、夜间≥99% ；支持车牌颜色识别功能检测，号牌颜色识别率≥99%；存储策略支持视频、图片满即停及满覆盖，视频、图片容量可自定义配置。 |
|  |  | 4、支持满比例、按比例、实际大小三种匹配播放方式；支持连接诱导屏实现提示信息发布，可配置4条提示信息，每条提示语内可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小，位置可设；每种违法类型可配置一套违法信息，每套违法信息可添加≥8个编辑区域，编辑区域配置大小，位置可设；可设置循环显示违法信息或显示最后一条违法功能，可设置违法信息中车牌号最后一位以“*”显示；在诱导屏出现断网情况并重新连网后，系统内摄像机发到诱导屏的新信息不会覆盖诱导屏上原有的仍在信息显示持续时间内的信息。 |
| 11 | 杆件要求 | 杆件应充分考虑基础、杆型、材质、工艺、表面处理及杆体颜色等进行选购，立杆应牢固，不歪斜，制作要美观，其顶部应做防水帽，应有较高强度，防摄像机抖动。 根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，防摄像机抖动。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。 |
| 12 | 户外主机箱 | 采用智能化设备箱。所有的电源、传输设备、二合一防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。便于为前端设备供电，提供防雷措施；同时，机柜内应预留传输网络设备安装空间，若监控点重要程度较高，可在机柜内配置对应的电池，确保外部供电故障的情况下，设备能正常运行。 设备箱应能放置传输设备、光纤终端盒、供电设备及防雷接地装置等前端设备。 箱体大小应根据传输设备及其它配套设备的数量和尺寸来设计，应与杆体大小协调，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。 箱体材料应符合下列要求： 用于箱体的金属材料，应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。 箱体宜采用优质冷轧钢板。 箱体背板厚度应不小于1.2mm，其余面板厚度应不小于1.0mm。 箱体表面应喷涂防锈油漆，箱体应有明显标识，表明设备箱用途。 箱体进线孔必须有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。 设备箱应根据安装方式，提供相应的安装附件。 |
| 13 | 前置机箱（含配电组件）、监控抱杆箱（含配电组件） | 1、箱体及门 （1）材质： 304不锈钢板 （2）厚度： 不小于1.2/mm （3）表面处理：公安白 桔纹 喷塑 厚度不小于8um-20um （4）去油污、毛刺，无锐边、锐角; （5）门采用双翻边工艺； （6）压铆焊接牢固可靠，不得歪斜变形； （7）材料无氧化、腐蚀等不良； （8）背部安装件可拆卸，可法兰安装/抱杆安装/墙壁安装； 2、内部焊接件及配件 （1）隔板、安装底板：材质镀锌板厚度不小于1.0mm （2）隔板槽焊接牢固可靠、材质镀锌板厚度不小于1.0mm 3、整体尺寸 （1）不小于510mm×380mm×220mm |
| 14 | 电子警察杆基础1 | 1200*1200*1500（mm）C25商品砼、基础开挖、回填、余土外运、清运；含基础预埋螺栓安装、接地；基础钢筋地笼； |
| 15 | 电子警察杆基础2 | 1400*1400*1700（mm）C25商品砼、基础开挖、回填、余土外运、清运；含基础预埋螺栓安装、接地；基础钢筋地笼； |
| 16 | 彩砼窨井 | 500*500*800，含钢纤维井盖，砖砌含内壁粉刷 |
| 17 | 草坪电缆沟 | 开挖宽度400mm,深度400mm，含回填，绿化恢复 |
| 18 | 沥青电缆沟 | 开挖宽度400mm,深度400mm，含回填，沥青恢复 |
| 19 | 非开挖地龙 | 非开挖顶管三孔（含管）、恢复操作坑面绿化 |
| 20 | 二寸PE管 | 50mm（含辅设） |
| 21 | 双电箱基础 | 500*1500*1000mm、开挖、清运、砖砌。1：1.5砂浆摸平 |
| 22 | 项目实施人员要求 | 投标人配备的项目实施人员由1名项目负责人及项目实施小组其他成员组成。 |
| 23 | 技术设计方案及项目组织实施方案要求 | 投标人需充分考虑到项目需求，提供详实的监控技术设计方案，包括但不限于该系统的前端采集方案、网络传输方案、后台管理等。 投标人需充分考虑到工期因素，制定项目组织实施方案，提供合理的施工组织设计，对项目实施布置、作出详细的规划，对项目的进度、质量、安全、材料进场计划、人员配置等方面进行详细阐述，有各个系统的具体的施工工艺方法，有完善的应急体系，施工组织设计科学合理、完整、切实可行，确保本项目按期完工。包括但不限于：实施整体方案、供货计划、进度安排、进度控制方案、质量保障方案、安全管理方案、对接计划与措施、验收方案。 项目实施布置、规划方案，包括施工总体规划部署、施工现场总体布置、施工区段划分、项目管理目标、机械设备计划、劳动力投入计划及保证措施、材料规格及项目材料管理措施等。 施工组织方案，包括组织架构、人员配备、岗位职责划分、项目技术支撑方案等； 施工管理方案，包括施工计划管理、进度管理、货物采购管理、现场安全管理等；施工方案、方法与技术措施，包括重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及措施方案、外场施工方案等。 |
| 24 | 系统应用培训要求 | 本项目需要投标人提供培训服务，含免费提供一次不少于5人（用户）的3天技术培训，项目建设及使用过程中如遇技术问题，应及时妥当提供相关指导，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。 中标人在项目建设完成后，应对根据不同系统的特点对系统应用进行培训，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时、培训计划、培训目标成果、培训对象、培训人数、培训内容等内容。 培训应面对不同层面的系统用户，保证用户能独立地管理、维护和配置系统，以便整个系统能够正常、安全地运行。保证最终用户能够高效率低成本地完成工作。培训计划：从现场调试开始，对系统管理人员进行现场培训，直到系统管理人员能使系统正常运行为止。 |
| 25 | 安装调试要求 | 投标人应根据招标文件的要求提供具体详实的安装调试方案，包括工作计划、工期、步骤、到货验收等方面； （1）中标人在安装前需与采购人沟通并制定详细的安装调试计划，确定安装时间、地点和人员，保证安装调试工作的有序进行。 （2）安装工作一开始，中标人应允许采购人的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。 （3）开箱检验：所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。 （4）在安装调试过程中，中标人应保证安全施工，在施工范围内产生的一切安全问题由中标人负责。 （5）系统测试：系统运行正常，联机测试通过。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。 （6）项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。 |
| 26 | 维保要求 | 中标人在质保期内应提供免费维保服务，制定维保服务方案，方案内容包括但不限于响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检方面。 |
| 27 | 其他 | - 投标人提供自2022年以来（以合同签订日期为准）承接的类似项目业绩。 - 投标人拟为本项目配备非载货专项作业车（升降车）及其他施工工程车辆（不包括升降车）。 （3）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。 |
|  |  | （4）本项目中违法抓拍类设备需要无缝对接张家港市交通警察大队现有电子警察平台，由平台端提供接入协议及相应接口规范。对接完成后，能实现违法图片、违法信息、违法关联录像自动进入张家港市交通警察大队电子警察平台，图片格式、违法信息、违法关联录像符合张家港市交通警察大队电子警察平台的技术要求。 |
|  |  | （5）中标后，合同签订前需要提供投标文件中响应的相关检测报告原件进行查验,且电子警察系统需要完成与张家港市公安局交通警察大队现有平台关于视频、过车图片及违法图片对接及数据存储和上传的全面测试，若有虚假响应,将承担相应得法律后果。 |

三、商务条款

1．质保期

所有设备免费质保期为自设备安装调试结束经采购单位验收合格之日起2年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换，终身维修。如由供应商造成的其他损失由供应商承担。（以双方在验收报告签订日期为准）。

2．售后技术服务要求

（1）质保期内及时安排相关人员解决采购单位提出的相关问题,提供不低于一部服务电话，24小时有人值守，保证随叫随到。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购单位要求增加人员，严格按照采购单位要求的时限完成任务。

（2）使用期内免费保养、巡检不少于三次，并确保备品备件的正常供应。

（3）接到采购单位指令，必须立即对采购单位所提出的维修要求作出响应，施工人员1小时内达到维修现场解决问题。若无法在规定时间内维修完毕，由中标单位免费提供相应备件确保系统正常运行。

（4）投标人需提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

（5）投标人需提供针对本项目的售后服务方案（响应时间、方式、保证措施等）方面。有完善的售后服务体系、具体的保证措施。对本项目涉及质保内容和售后服务体系有整体性的深入认识，主要人员职责清楚，工作标准明确，工作流程清晰规范。

3．交货期、交货方式及交货地点

（1）交货期

合同签订生效后40日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需延迟交货的，经采购人同意后可适当延期。

（2）交货方式

原厂包装免费送至采购人指定地点。

（3）交货地点

送至采购人指定地点。

4．货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同签订生效后，7个工作日内支付30%的预付款。供方所有设施交货施工完成，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内，支付至货款总价的70%；

（2）安装验收合格之日起货物正常使用 6 个月无质量问题,审计结束，并出具验收报告后十五个工作日内，支付至货款总价的90%；

(3)安装验收合格之日起货物正常使用 12 个月无质量问题，并出具验收报告后十五个工作日内，一次性付清余款并返还履约保证金（合同总价款2%）。

5．投标货币

人民币

6．备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

无

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、投标人可以任意选择一个标段进行报价，也可以同时选择两个标段进行报价。中标顺序按己确定的标段顺序（标段一、标段二）逐个确定，每个标段的最高得分者为该标段的中标候选人。投标人可同时中两个标段。

3、进入每个标段评审的实质性响应的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。

二、评标标准

标段一：交通信号灯设施

1 价格分 40.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 40.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术质量分 18.0 分

2.1.道路交通信号控制机检测报告

投标人提供道路交通信号控制机的检测报告，且符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》要求，得6分（请在投标文件中提供相关检测报告并加盖制造厂商公章，不提供不得分）。【0/6】

2.2.机动车计时信号灯检测报告

投标人提供φ400的机动车信号灯的检测报告，且符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》要求，得6分（请在投标文件中提供相关检测报告并加盖送检单位公章，不提供不得分）。【0/6】

2.3.道路交通信号控制机样品分

由投标人提供道路交通信号控制机的实际样品，评委根据样品的规格、材料选用、制造工艺等方面综合评定。完全符合招标文件要求且制造工艺精细的得6分；产品规格和材质基本符合招标文件，能满足采购人使用需求的得3分；不符合或未提供样品的不得分。【0/3/6】

3 实施方案分 28.0 分

3.1.施工进度计划方案

根据投标人提供的针对本项目的施工进度计划方案，进行综合评分。方案应包括工作计划、工期及步骤、保证施工进度的措施、人员配置计划等；方案内容完全包含上述且内容详实具体有实质性意义的得6分；方案内有部分内容缺失或方案包含上述内容但其中部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实际意义的得2分；不提供的不得分。【0/2/4/6】

3.2.验收方案

根据投标人提供的针对本项目的验收方案，进行综合评分。方案应包括验收方法、验收步骤、参与人员等；方案内容完全包含上述且内容详实具体有实质性意义的得5分；方案内有部分内容缺失或方案包含上述内容但其中部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略且基本无实际意义的得2分；不提供的不得分。【0/2/3/5】

3.3.文明施工方案

根据投标人提供的针对本项目的文明施工方案，进行综合评分。方案应包括文明施工的制度、保障措施、环境保护措施、防扰民措施等；方案内容完全包含上述且内容详实具体有实质性意义的得6分；方案内有部分内容缺失或方案包含上述内容但其中部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实际意义的得2分；不提供的不得分。【0/2/4/6】

3.4.安全管理方案

根据投标人提供的针对本项目的安全管理方案，进行综合评分。方案应包括安全作业制度、安全作业及规范用工的保障措施、保证人员安全措施（防火防盗防触电）等。方案内容完全包含上述且内容详实具体有实质性意义的得5分；方案内有部分内容缺失或方案包含上述内容但其中部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略且基本无实际意义的得2分；不提供的不得分。【0/2/3/5】

3.5.售后服务方案

根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案，进行综合评分。方案包括响应时间、响应方式、保证措施及承诺、售后服务体系等；方案内容完全包含上述且内容详实具体有实质性意义的得6分；方案内有部分内容缺失或方案包含上述内容但其中部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实际意义的得2分；不提供的不得分。【0/2/4/6】

4 履约能力分 14.0 分

4.1.道路交通信号控制机制造商质保承诺函

投标人提供由道路交通信号控制机制造商出具的对于本工程的质保承诺函，得3分（请在投标文件中提供加盖制造厂商公章的承诺函，不提供不得分）。【0/3】

4.2.人员配置分

（1）项目人员1

拟投入本项目人员具有机电工程专业工程师证的，得2分（请在投标文件中提供相关人员证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料，不提供不得分）。【0/2】

（2）项目人员2

拟投入本项目人员具有焊接与热切割作业证的，得2分｛请在投标文件中提供相关人员证书、特种作业操作证在查询平台的查询结果截图（网址：http://cx.mem.gov.cn/）及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料，不提供不得分｝。【0/2】

（3）项目人员3

拟投入本项目人员具有公路交通安全设施工职业资格证的，得2分（请在投标文件中提供相关人员证书及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料，不提供不得分）。【0/2】

注：上述人员配置同一人只计一次，不重复得分。

4.3.交通信号灯安装工程检验报告及工程施工检验合格证书

投标人提供的交通信号灯安装工程检验报告及工程施工检验合格证书，检验项目须包含：外观、安全接地电阻，且检测报告符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》及《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》的有关要求的，得3分｛请在投标文件中提供由国家交通安全设施质量监督检验中心或公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告及合格证书原件加盖送检单位公章上传，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询结果的截图（网站：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page），不提供不得分｝。【0/3】

4.4.施工车辆

投标人拟投入本项目车辆符合招标文件要求的{防撞车（车辆类型为中型非载货专项作业车，且整备质量≥10吨），得2分。（如为自有的，请在投标文件中提供投标人购置发票及完整有效的车辆行驶证；如为租赁的，请在投标文件中提供租赁合同、购置发票完整有效的机动车登记证书及车辆行驶证；不提供不得分）。【0/2】

注：

1.以上证明材料，不提供不得分。

2.所有证明材料需为清晰完整的扫描件或照片，如存在不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，视为未提供，未提供的不得分。

标段二：路口电子警察抓拍系统

1 价格分 40.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 40.0% * 100（保留二位小数）；

2 性能质量和技术指标 19.0 分

根据投标人提供的货物的性能质量、技术指标和系统功能要求进行综合评定：

（1）带“▲”项为主要技术参数，满足要求的得9分，否则每负偏离一项扣1分；

（2）其余为一般技术参数，满足要求的得10分，否则每负偏离一项扣0.1分。

注：带“▲”项需按“项目需求”中的要求提供相关证明材料作为佐证，未提供的视为负偏离。（实质性参数要求除外）

3 服务方案 12.0 分

3.1 投标人提供的针对本项目的技术方案

根据投标人提供的监控技术方案进行综合评定，方案内容包括但不限于前端采集方案、网络传输方案、后台管理方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案缺少部分内容或部分内容不满足项目需求的，但缺少量、不满足量不满2项上述内容的得4分，方案缺少部分内容或部分内容不满足项目需求，缺少量、不满足量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求得2分；未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/2/4/6】

3.2 投标人提供的针对本项目的实施组织方案

根据投标人的实施方案进行综合评定，实施方案应包含：实施整体方案、供货计划、进度安排、进度控制方案、质量保障方案及安全管理方案、对接计划与措施、验收方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量、不满足量不满2项上述内容的得4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量、不满足量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求得2分；未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/2/4/6】

4 售后服务 18.0分

4.1安装调试方案

根据投标人提供的安装调试方案进行综合评定，方案内容包含：工作计划、工期、步骤、到货验收等方面。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/2/4/6】

4.2系统应用培训

投标人在项目建设完成后，应对使用单位进行相关系统使用培训，投标人应根据各系统功能提供具体详实的培训服务方案。方案内容包含：培训人员安排、培训内容、培训计划等方面。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/2/4/6】

4.3维保方案

根据投标人提供的维保方案进行综合评定，方案内容包含：响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等方面。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/2/4/6】

5 履约能力 11.0 分

5.1.类似业绩

投标人提供自2022年以来（以合同签订日期为准）承接的类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最多得5分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。【0-5】

5.2.施工专业车辆及设备

投标人拟为本项目配备非载货专项作业车（升降车）的，每有一辆得1分，最多得2分；拟为本项目配备其他施工工程车辆（不包括升降车）的，每有一辆得1分，最多得2分；本项最多得4分（如为自有的，请在投标文件中提供投标人购置发票及完整有效的车辆行驶证；如为租赁的，请在投标文件中提供租赁合同、购置发票、完整有效的机动车登记证书及车辆行驶证；不提供不得分）。【0-4】

5.3.相关体系认证

投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一个得1分，本项最多得2分（请在投标文件中提供相关证书证明材料，不提供不得分）。【0-2】

注：

1.以上证明材料，不提供不得分。

2.所有证明材料需为清晰完整的扫描件或照片，如存在不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，视为未提供，未提供的不得分。

第六章 投标文件格式

﻿

投标主要文件目录

- 封面

- 投标函格式

三、开标一览表

四、投标配置及分项报价表

五、常用零件及耗材报价表

六、资格证明文件

七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

八、技术参数响应及偏离表

九、商务条款响应及偏离表

十、技术方案、服务方案

十一、投标人情况介绍

十二、中小企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、监狱企业的证明文件

十五、检测报告（如有）

十六、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函

致张家港润信项目咨询有限公司：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公    章：

日    期：          年    月    日

- 三、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、投标配置及分项报价表

﻿

- 投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造 厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 人民币 元 （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

- 五、常用零件及耗材报价表

﻿

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

六、资格证明文件

投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

6.授权委托书（格式见后）；

7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

8.中小企业声明函（格式见后）。

9.特定资格要求证明材料：

标段一（采购包1 ）：

（1）投标人必须具有公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级（含二级）以上资质。

（2）投标人必须具有有效期内的安全生产许可证。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

标段二（采购包2 ）：

（1）投标人必须具有公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级（含二级）以上资质。

（2）投标人必须具有有效期内的安全生产许可证。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

本授权书声明：                      （供应商人名称）授权        (被授权人的姓名)为我方就              （项目编号：         ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性响应对照表

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性响应对照表

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 八、技术参数响应及偏离表

- 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2．若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3．表格不够可另接。

- 九、商务条款响应及偏离表

﻿

- 商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十、技术方案、服务方案

- 技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

……

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

投标人获得的相关证书

| 序号 | 证书名称 |
| --- | --- |

生产厂家的产品宣传彩页或样册（若有的话）

十二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

标段一：交通信号灯设施

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（货物名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（货物名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

标段二：路口电子警察抓拍系统

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（货物名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（货物名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 十四、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 十五、检测报告（如有）

- 十六、其他材料