政府采购需求书

一、采购项目基本情况：

| 采购单位 | 惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局 | 项目编号 | GDHC2025006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | 大亚湾区地质灾害防治技术支撑服务 | 采购项 目类别 | 服务 |
| 采购预算/ 最高限价 | 1177600.00元 | 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 | 专家人数 | 评委委员会总人数：5人； 评标专家人数：4人； 采购人代表人数：1人； |
| 联系人 | 余工 | 联系电话 | 0752-5558989 |
| 现场踏勘 | 否 |  |  |
| 中标候选人数 | 3家 |  |  |
| 中标人数量 | 1家 |  |  |
| 中标人确定 方式 | 按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标人 |  |  |
| 是否专门面向中小企业采购 | 是 |  |  |

- 二、政府采购政策落实：

采购包1（大亚湾区地质灾害防治技术支撑服务）：本项目专门面向中小企业采购。

三、投标人资质要求：

| 投标人资质要求 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| --- | --- |
|  | 其他特定资质条件如下： 1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 3)投标人须具有自然资源管理部门颁发的地质灾害危险性评估乙级或以上资质。 |

四、主要商务要求：

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起一年（服务时间为2025年5月21日-2026年5月20日，具体以合同约定时间为准）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |  |  |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天 |  |  |
| 付款方式 | 支付期次如下： 1期：支付比例20%,签订合同后，采购人在收到发票后5个工作日内向区财政局申请支付中标供应商合同总价的20%； 2期：支付比例50%,合同执行半年且中标供应商提交大亚湾区半年的巡排查报告、半年工作总结和发票后。采购人在15个工作日内向区财政局申请支付中标供应商合同总价的50%； 3期：支付比例30%,合同到期后并通过验收，提交全部项目资料、总结报告、验收报告和发票后，采购人在15个工作日内向区财政局申请支付中标供应商合同总价的30%。 注：1.每次按合同支付款项前，中标供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标供应商名称一致。 2.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核时间），最终的款项支付时间以财政部门下达资金的时间为准，由此原因造成的延期付款免责。 |  |  |
| 验收要求 | 1期：项目结束后，中标供应商应在15个工作日内向采购人申请验收，由采购人组织验收，按照广东省有关规定的规范要求、采购文件及合同相关要求进行验收，验收费用由中标供应商承担。 |  |  |
| 联合体投标 | 否 |  |  |
| 合同履行为期限 | 自合同签订之日起一年（服务时间为2025年5月21日-2026年5月20日，具体以合同约定时间为准）。 |  |  |
| 其他商务需求 |  |  |  |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
|  | 1 | 商务要求 | （一）报价要求 - 本项目最高限价为1177600.00元，评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （二）其他商务要求 - 1、中标供应商按中标总额在服务期结束后负责支付全部服务费用，采购人不再向中标供应商支付任何费用。 - 2、中标供应商不得将本项目向第三方转让和转包。 - 3、中标供应商负责合同规定的工作范围内安全作业管理，严格按有关部门的要求，制定有关规章制度。 - 4、中标供应商负责本单位人员的思想教育、专业培训，做到遵纪守法，持证上岗。 - 5、服务期内中标供应商员工为履行合同义务所发生各种事故，包括但不限于包括治安、交通、火警等事件或劳资纠纷等等，由中标供应商承担完全责任。 - 6、中标供应商投入的人员、时间、作业器材违背服务承诺任何一项，影响到采购人工作完成的，采购人有权通知中标供应商指定的项目负责人，行使合同单方解除权，已经完成工作量根据比率据实结算服务费，同时扣减已完成部分10%的费用作为违约金，中标供应商对此完全明白理解并不持有异议。 - 7、服务单位注重数据、资料的保密及档案管理，能为项目提供严密的成果保障服务，能够按采购人要求随时调用项目档案资料。 ★8、服务期满后，中标供应商须提供一年的质保服务期；质保期间，在项目所在地提供质保服务的人员不得少于4人，且均具备中级以上职称。 9、中标供应商需提供相关成果资料的解答、实施建议等后续服务，承担相应辅助管理的职责。 |
| ★ | 2 | 其他要求 | 投标人需在投标文件中承诺中标后满足下列服务要求，提供承诺函(承诺函格式自拟)，承诺内容如下： 1、中标供应商在签订合同前须在项目所在地设立服务团队，项目负责人、技术负责人及服务团队总成员不少于10人，服务团队的人员配置情况如下。 （1）本项目负责人应具有本项目相关专业高级工程师或以上职称，具备领会省、市、区自然资源主管部门对地质灾害防灾减灾工作要求的能力，准确把握地质灾害防治政策标准，针对政策变化情况等关键内容，加强技术人员业务能力培训，及时调度进展情况，每月不少2次工作成果汇报；负责项目实施的全面工作。 （2）本项目涉及三个街道，根据巡查及应急工作需要，须安排三个技术组，每个技术组安排1个技术组长，技术组长必须具有本项目相关专业高级工程职称师；1个应急工作组，应急人员不少于3人，均须具备地质类高级工程师或测量高级工程师。 （3）中标供应商应设立完善的工作架构体系及服务团队，负责整个项目实施全过程的顺利开展，不得随意减少、更换投标文件中的服务人员。 （4）中标供应商签订合同后，服务团队须满足地质灾害巡查及应急工作需要，中标供应商在收到采购人通知后，服务团队人员30分钟内响应，并到达采购人指定地点。 2、中标供应商在签订合同前须在项目所在地投入设备配置情况如下： （1）中标供应商为项目提供服务使用的生产设备必须是在检定合格的有效期使用范围，且项目实施后必须用于本项目办公使用。 （2）中标供应商须配备通行车辆不少于4辆、无人机不少于4部、办公电脑及打印机不少于4套。 以上要求，采购人在服务期间不定期进行抽检，如若发现不满足采购要求，可单方面终止合同，中标供应商支付采购方重新采购服务的相关费用。 |

五、标的需求清单及技术（参数）要求

（一）工程概况及建设规模

项目名称：大亚湾区地质灾害防治技术支撑服务项目。

主要功能或目标：服务内容主要包括地质灾害风险隐患动态排查；专业技术人员协助处理对口部门的地质灾害防治日常技术支撑服务；协助编制地质灾害防治方案；协助开展地质灾害防治宣传、培训、演练；协助开展地质灾害治理工程项目管理；配合值班值守；开展地质灾害巡排查及数据库动态更新；地质灾害防治专业技术咨询、应急技术指导等。

（二）项目一览表

| - 序号 | - 顶目名称 | - 品目名称 | - 数量 | - 单位 | - 服务期限 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大亚湾区地质灾害防治技术支撑服务 | 其他专业技术服务 | 1 | 项 | 自合同签订之日起一年（服务时间为2025年5月21日-2026年5月20日，具体以合同约定时间为准）。 | 1177600.00 |

（三）技术标准与要求：

| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、采购项目基本要求 （一）快速保障要求 通过采购本地区或邻近地区地勘技术队伍，能确保在30分钟辐射到整个大亚湾区，充分发挥地勘技术队伍优势和作用，全面提升我区地质灾害防治工作水平。 （二）技术人员要求 采购地质灾害防治技术支撑服务单位应协助我局开展相关工作，服务人员应相对固定，且具备岩土、地质等专业助理及以上专业技术职称，工作经验丰富，能较好的配合完成各项日常技术咨询。 （三）巡排查要求 地质灾害风险隐患动态排查，包括非汛期每月至少巡查一次，汛期每月上旬、下旬各至少巡查一次，每月提交巡查情况报告；台风、暴雨等恶劣天气随时开展巡排查工作，并及时将巡排查结果反馈我局。 |
|  | 2 | 二、采购项目服务期限和范围 本次计划采购地质灾害防治技术支撑服务期限为2025年度，服务期限为自合同签订之日起一年（服务时间为2025年5月21日-2026年5月20日，具体以合同约定时间为准）。服务范围为大亚湾经济技术开发区全区。 |
|  | 3 | 三、执行的技术规范、标准 (1)国土资源部地质环境司《县（市）地质灾害调查与区划基本要求》，2006年4月； (2)中国地质灾害防治工程行业协会《场地地质灾害危险性评估技术要求(试行)》(T/CAGHP025-2018)； (3)中国地质灾害防治工程行业协会《地质灾害灾情调查评估指南》(T/CAGHP024-2018)； (4)中国地质环境监测院《县（市）地质灾害调查与区划基本要求实施细则》，2001年3月； (5)《地质灾害勘察指南》——中国地质环境监测院。 (6)《滑坡防治工程勘查规范》（DZ/T0218－2006）； (7)《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221－2006）； (8)《崩塌、滑坡、泥石流灾害调查规范（1:50000）》（DD2008－02）； (9)《建筑边坡工程技术规范》（GB50330－2013）； (10)《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112- 2021），2021年12月1日； (11)《广东省地质灾害危险性评估实施细则》（2023年修订版），广东省地质灾害防治协会。 |
| ★ | 4 | 四、采购项目服务内容 (一）日常技术服务 （1）专业技术人员协助开展对口管理部门的日常工作，提供日常、应急地灾防治技术咨询，能够随时快捷提供解决地质灾害方面的问题的技术支持，并及时根据相关规范及上级文件定期对相关地质灾害管理文件及制度的更新和完善。 （2）协助编制年度地质灾害防治方案，协助各街道办制作发放两卡、应急预案表； （3）协助制定安全生产月、防灾减灾日、群测群防培训宣传培训方案，参与现场活动、提供高级职称及以上专家培训讲座，普及防灾知识。协助我局组织开展地质灾害应急避险演练。 （4）协助对地质灾害隐患点排查数据库、群测群防工作平台、地灾信息群发系统、广东省投资项目在线审批、中介超市等其他系统进行日常填报与更新； （5）协助完成地质灾害治理工程项目申报、立项、财政资金申请、招投标（预算编制、勘察设计、施工、监理、监测、检测）、施工现场统筹管理、隐蔽施工监管核查，以及解决地灾治理工程相关专业技术问题。 （6）值班值守。密切关注上级部门及区三防办气象预警、地质灾害预警信息，严格落实地质灾害值班制度，值班期间必须24小时保持电话联系通畅，接电话指令后，30分钟内应赶赴现场进行技术指导。有关部门发布Ⅲ级及以上气象预警、地质灾害预警时，技术支撑服务单位需安排专业技术人员在其驻地在岗值班值守，其值班驻地必须满足响应时间，服务单位应确保其交通出行以及根据实际情况配备一定的劳保用品，第一时间积极响应。除上述要求外，还需配合我局参加三防指挥部联合值守。 （二）应急技术指导 发生突发性地质灾害时，尽快调集高级或以上技术职称专业技术人员带队赶赴现场协助调查地质灾害成因，分析其发展趋势，为抢险救灾工作提供专业技术意见及应急处理措施建议，防止灾害进一步扩大。 1.调查核查 在发现重大地质灾害隐患点，面临崩塌、滑坡趋势或已发生崩塌、滑坡等地质灾害灾情险情时，迅速启动响应机制，通过现场调查勘查，分析地质灾害及其隐患点特性，提交应急调查报告和排危除险建议。 2.应急处置措施 （1）协助开展地质灾害应急救援和协调工作，提供技术支撑。 （2）协助对有地质灾害风险隐患的位置设置警戒线和警示牌。对已发生崩塌、滑坡等地质灾害的位置协助主管部门立即铺设防水彩条布等简易防护措施，防止灾害进一步扩大。 （3）对灾害体或不稳定斜坡加强巡查，严密跟踪观察其后续动态，并及时报告我局。 （三）巡查排查 1.根据上一年度大亚湾区的地质灾害隐患点巡查排查情况，巡排查工作主要包括对高陡边坡风险点、在册地质灾害隐患点、已完成治理地质灾害隐患点（合计约50处）的巡查排查工作，其中每个工作组至少一名具有高级职称技术人员参与巡查排查工作。 （1）非汛期巡查：非汛期为每年1～3月、11～12月，每月至少全面巡查1次，如遇强降雨等天气，应增加雨前排查、雨中巡查、雨后复查，记录巡查点的变化情况以及是否有新增地质灾害隐患风险点，并根据实际巡查情况提交月度巡查简报及处理建议。 （2）汛期巡查：每月上旬、下旬分别至少巡查1次，如遇台风、强降雨等天气，应增加雨前排查1次、雨中巡查1次、雨后复查1次，根据实际情况增加复查频率，记录巡查点的变化情况以及是否有新增地质灾害隐患风险点，并根据实际巡查情况提交月度巡查简报及处理建议。除上述情况外，还应在汛前开展一轮全面排查，出具汛前排查简报；汛后开展一轮全面排查，出具汛后总结报告。 （3）每逢节假日前，均应开展一轮全面排查，及时汇总巡排查结果。 （4）巡查过程中，配合做好地灾隐患点影响周边居民提醒防范工作。发现异常情况，及时上报，并对其危险性及危害程度进行评估，提出相应的初步防灾、避灾建议，并根据指示纳入重点巡查工作范围。 （5）年度巡排查工作完成后及时提交年度巡查工作总结。 |
| ▲ | 5 | 技术标要求 投标供应商根据：项目实施区域情况的了解程度、项目实施方案、项目重点难点分析、项目工期计划及保障、质量保证措施方案等内容编辑技术方案,（技术方案应清晰明了、简明扼要，技术方案起始页至结束页应控制在150页以内）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

- 五、评审标准

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分40.0分 技术部分45.0分 报价得分15.0分 |  |
| 技术部分 | 项目实施区域情况的了解程度(12.0分) | 根据各投标人针对本项目实施区域情况的了解程度进行评审：（1）对项目区域基础地质掌握详实、全面，非常熟悉项目实施区域情况，完全满足且优于采购需求，得12分；（2）对项目区域基础地质掌握较详实、较全面，较熟悉项目实施区域情况，完全满足采购需求，得9分；（3）对项目区域基础地质掌握基本详实、基本全面，基本熟悉项目实施区域情况，不完全满足采购需求，得6分；（4）对项目区域基础地质掌握不详实，不全面，不熟悉项目实施区域情况，不满足项目采购需求，得3分；（5）无对应内容或其他情况，得0分。 |
|  | 项目实施方案(9.0分) | 根据各投标人针对本项目拟定的实施方案、研究方法及技术路线设计进行评审：（1）项目实施方案、研究方法及技术路线设计科学、合理、有效，有利于项目的实施，优于采购需求，得9分；（2）项目实施方案、研究方法及技术路线设计较合理，完全满足项目实施要求及采购需求，得7分；（3）项目实施方案、研究方法及技术路线设计基本合理，基本满足项目实施要求及采购需求，得4分；（4）项目实施方案、研究方法及技术路线设计一般，不能完全满足项目实施要求及项目采购需求，得2分；（5）无对应内容或其他情况，得0分。 |
|  | 项目重点难点分析(8.0分) | 根据各投标人针对项目拟定的重点、难点以及设计对策进行评审：（1）对项目实施重点、难点理解准确、深刻，设计对策有效、可行，能给本项目工作实施提出有效建议，满足且优于采购需求的，得8分；（2）对项目实施重点、难点理解基本准确、深刻，设计对策基本有效、可行，能给本项目工作实施提出建议，满足采购需求的，得6分；（3）对项目实施重点、难点理解基本准确，设计对策具有一定有效性和可行性，不能给本项目工作实施提出建议，基本满足采购需求，得4分；（4）对项目实施重点、难点理解不准确，设计对策不具有效性和可行性，不能满足采购需求的，得2分；（5）无对应内容或其他情况，得0分。 |
|  | 项目工期计划及保障(8.0分) | 根据各投标人针对本项目拟定的项目工期计划及保障进行评审：（1）项目工期计划及保障科学、合理、有效，有利于项目的实施，完全满足且优于采购需求，得8分；（2）项目工期计划及保障较科学、合理、有效，有利于项目的实施，完全满足采购需求，得6分；（3）项目工期计划及保障基本合理，基本满足项目实施要求及采购需求，得4分；（4）项目工期计划及保障简单，部分满足项目实施要求及采购需求，得2分；（5）无对应内容或项目工期计划及保障差，不能满足项目实施要求的，得0分。 |
|  | 质量保证措施方案(8.0分) | 根据投标人对制定的质量保证措施方案进行综合评审：（1）投标人的质量保证措施全面、可行，完全具有对本项目后期服务能力的，完全满足且优于项目需求的得8分；（2）投标人的质量保证措施较全面、可行，具有对本项目后期服务能力的，完全满足项目需求的得6分；（3）投标人的质量保证措施基本全面、可行，基本具有对本项目后期服务能力的，不完全满足项目需求的得4分；（4）投标人的质量保证措施、售后服务体系和服务方案一般、相对简单，不满足项目需求的得2分；（5）无对应内容或不提供相关承诺或承诺不满足要求的，得0分。 |
| 商务部分 | 项目业绩(12.0分) | 2020年01月01日至今（以合同签订时间为准），供应商承担过同类地质灾害服务项目业绩，每提供一项得1分。 注：本项最高得12分。须在投标文件中提供合同关键页或委托书复印件，资料不齐或无提供不得分。 |
|  | 项目负责人(8.0分) | 项目负责人：（1）具有岩土工程或地质类专业正高级工程师职称的得8分；（2）具有岩土工程或地质类专业副高级工程师职称的得3分。 注：本项最高得8分。须在投标文件中同时提供以上人员的相关证书和供应商近6个月（除发布采购公告当月前6个月）任意一个月缴纳的社保证明。 |
|  | 项目技术负责人(6.0分) | 供应商拟派项目技术负责人：具有地质类专业副高级工程师或以上或岩土工程副高级工程师或以上职称的得6分；具有地质类专业中级工程师或岩土工程中级工程师职称的得3分。 注：本项最高得6分。须在投标文件中同时提供以上人员的相关证书和供应商近6个月（除发布采购公告当月前6个月）任意一个月缴纳的社保证明。 |
|  | 项目技术服务团队成员(14.0分) | （1）供应商拟派项目技术服务团队成员（项目负责人、项目技术负责人除外）：具有岩土工程副高级工程师或地质类专业副高级工程师或以上职称的每人得2分；本小项最高得8分。 （2）供应商拟派项目技术服务团队成员（项目负责人、项目技术负责人除外）：具有岩土工程中级工程师或地质类专业中级工程师职称的每人得1.5分；本小项最高得6分。 注：本项最高得14分。须在投标文件中同时提供以上人员的相关证书和供应商近6个月（除发布采购公告当月前6个月）任意一个月缴纳的社保证明。同一人不可兼任，同一人具有多个等级职称，仅计算一次得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分(15.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局

年   月   日