2025年高新区鲜花栽植摆放服务采购项目

竞争性磋商文件

（项目编号：XLD-ZC2025-0019）

招  标  人：大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局

招标代理人：信利达（大连）项目管理咨询有限公司

日     期：二〇二五年三月

目    录

竞争性磋商公告

第一章   供应商须知前附表及供应商须知

第二章   合同条款及合同文件格式

第三章   工程建设要求

第四章   磋商响应文件格式

第五章   工程量清单

第六章   评标细则

2025年高新区鲜花栽植摆放服务采购项目

竞争性磋商公告

项目概况

2025年高新区鲜花栽植摆放服务采购项目的潜在供应商应在大连市政府采购云平台（http://www.ccgp-dalian.gov.cn/）中我的工作台>项目采购>获取采购文件中获取磋商文件，并于2025年4月14日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XLD-ZC2025-0019

项目名称：2025年高新区鲜花栽植摆放服务采购项目

预算金额：3974210元（供应商报价超出采购预算的视为无效磋商响应文件）。

采购需求：2025年高新区鲜花摆放、地栽花卉服务（详细内容见磋商文件）。

合同履行期限：合同签订之日起一年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标单位应为中型、小型或微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商须为中华人民共和国境内依法成立且具有本项目服务能力的供应商；

2、项目负责人须具有园林绿化相关专业中级及以上职称。

注：1．截至项目评审前，经“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、“信用辽宁”网站（http://xyln.ln.gov.cn/）、“信用大连”网站（https://credit.dl.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

2．本项目不接受联合体投标。

3．本项目不允许分包、转包。

三、获取磋商文件

时间：2025年4月1日至2025年4月9日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59 (北京时间，法定节假日除外)

地点：大连市政府采购云平台在线获取

方式：

供应商登录大连市政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（人民币）：0 元/套，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、响应时间和地点

时间：2025年4月14日9点30分（北京时间）

地点：大连市政府采购云平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人申请在线获取招标文件：未进行入库的投标人须登陆大连市政府采购网-大连市政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/ ）进行注册，具体操作流程详见（https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=dalian&manualId=491&topicId=3999)；

2.更正公告（如有）为招标文件的组成部分，一经在大连市政府采购网-大连市政府采购云平台发布，视同已通知所有招标文件的收受人。更正公告（如有）重新发布电子招标文件的，投标人应在系统中 “获取更正文件”制作投标文件。

3.电子文件编制：投标人应在大连市电子投标客户端制作投标文件，操作流程详见地址：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=dalian&manualId=891&topicId=4305。

4.投标人须在大连市政府采购云平台完成辽宁 CA 数字证书及电子签章办理，具体要求详见大连市政府采购云平台中CA申请：http://ccgp-dalian.gov.cn/luban/detail?articleId=172&filterPublishStatus=true。

5.开标当日，各投标人应在本项目开标时间前准时登录大连市政府采购云平台，进入本项目，开标时间到达之后参与本项目线上开标及进行投标文件在线解密等开标流程，唱标完成后投标人应在线确认报价。若因投标人自身原因无法在规定时间（30分钟）内进行解密或解密失败的，将无法参与项目评审，投标人自行承担相关后果。

6.本项目解密及二轮报价均采用线上解密，具体业务流程及操作手册请于“http://ccgp-dalian.gov.cn/luban/category?parentId=55844&childrenCode=dlzfcgCategory111”处自行下载查询学习，避免无法在规定时间解密、二轮报价、报价确认等操作，若因供应商自身原因无法在规定时间内进行解密或解密不成功或无法进行二轮报价，视为投标文件无效，供应商自行承担相关后果。

7.本项目为远程开标，各供应商须在投标文件的“供应商需说明的其它问题”中，写明本项目的联系人及联系电话（建议包含手机及座机号码），并注意接听来电，以便重要事宜的通知。若因联系电话错误、关机、无法接通等原因无法联系到供应商，供应商自行承担相应后果。

8.请各供应商在本项目开标前完成大连市政府采购云平台注册并须审核通过（咨询电话：95763）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名    称：大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局

地    址：大连高新区汇贤园4号

联 系 人：焦萌

电    话：0411-88123331

2、招标代理机构信息：

名    称：信利达（大连）项目管理咨询有限公司

地    址：大连市中山区人民路时代广场B座3305

联系方式：0411－84805690

传    真：0411－84805690

电子邮箱：40725893@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：刘运川  王毅

电      话：0411-84805690

供应商须知前附表及供应商须知

| 一. 供应商须知前附表 | 26. 关于质疑的说明 |
| --- | --- |
| 前附表 |  |
| 二. 供应商须知 |  |
| 01．适用定义 |  |
| 02．项目概述 |  |
| 03．供应商的资格条件 |  |
| 04．促进中小企业发展 |  |
| 05．支持监狱企业发展 |  |
| 06．扶持残疾人福利性单位发展 |  |
| 07. 节能产品、环境标志产品 |  |
| 08．竞争性磋商文件组成 |  |
| 09．磋商费用 |  |
| 10. 磋商响应文件 |  |
| 11. 磋商响应文件的签署等规定 |  |
| 12. 磋商响应文件的真实性 |  |
| 13. 响应文件的递交 |  |
| 14. 货币 |  |
| 15. 磋商报价 |  |
| 16．磋商的时间地点及合格的磋商代表 |  |
| 17．竞争性磋商小组的组成 |  |
| 18．磋商程序 |  |
| 19. 评审方法及标准 |  |
| 20. 磋商过程的保密及其他要求 |  |
| 21. 成交通知书 |  |
| 22. 合同的签订 |  |
| 23. 磋商有效期 |  |
| 24. 代理服务费 |  |
| 25. 其他注意事项 |  |

## 一、供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2025年高新区鲜花栽植摆放服务采购项目 |
| 2 | 建设地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 合同价款约定方式 | 固定单价合同：磋商响应文件包含磋商总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可以调整。本项目二次报价为报总价，相应的每一个分项按照二次报价与首次报价的比值做同比例调整，在结算时，每个分项以同比例调整后的单价作为结算依据。 |
| 4 | 质量要求 | 质量目标：合格。 执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。 |
| 6 | 磋商范围 | 2025年高新区鲜花摆放、地栽花卉服务（详细内容见磋商文件）。 |
| 6 | ★工期要求 | 合同签订之日起一年 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金。 预算金额：3974210元（供应商报价超出采购预算的视为无效磋商响应文件）。 |
| 8 | 供应商资质等级要求 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标单位应为中型、小型或微型企业。 （三）本项目的特定资格要求： 1、供应商须为中华人民共和国境内依法成立且具有本项目服务能力的供应商； 2、项目负责人须具有园林绿化相关专业中级及以上职称。 注：1．截至项目评审前，经“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、“信用辽宁”网站（http://xyln.ln.gov.cn/）、“信用大连”网站（https://credit.dl.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。 2．本项目不接受联合体投标。 3．本项目不允许分包、转包。 |
| 9 | 磋商报价 | 计价方式：工程量清单计价 其他说明： （1）依据2017年《辽宁省建设工程计价依据》的建设工程费用组成磋商报价。计价方式为工程量清单计价，磋商报价总额应与工程项目总价表总额一致，磋商报价让利应体现在各分部分项工程的磋商标价中。 （2）磋商报价中应考虑施工安全防护等所有因素，费用均不得另行计取。 |
| 10 | 磋商有效期 | 90日历日（从磋商文件递交截止之日算起）。 |
| 11 | 踏勘现场 答 疑 | 踏勘现场：供应商自行踏勘，踏勘所产生的费用由供应商自行承担。 答疑会时间与地点：不采用。 |
| 12 | 响应文件 份数及要求 | （一）电子响应文件要求： （1）电子标书制作及递交要求：投标单位登录大连市电子投标客户端制作投标文件，供应商生成加密标书后，需在投标截止时间前将加密的投标文件上传至大连市政府采购云平台，登录系统找到我的工作台>项目采购>投标文件上传，在线递交的电子标投标文件格式必须为加密的投标文件，否则为无效响应文件。 （2）电子响应文件必须有供应商CA锁签章，无供应商CA锁签章的响应文件按无效响应文件处理。 （3）本项目供应商须凭数字证书（CA）进行在线解密。供应商解密不成功的，视为投标文件无效。 注：1、本项目为电子标，供应商须将在线进行远程解密和二轮报价。 2、制作电子标书时如遇到需要签字而电子版无法签字时，请在纸质文件上签好后扫描至电子标书。磋商文件中要求签章或加盖公章的须按要求使用CA锁加盖电子印签，否则为无效响应文件。 3、因供应商原因导致在规定时间内解密不成功的，视为响应文件无效。 4、供应商通过大连市电子投标客户端制作标书时，会生成两份电子标书，一份为加密标书，一份为备份标书，备份标书未加密。网上上传应为加密标书。供应商仅提交备份文件的，投标无效。 5、投标文件解密时间：30分钟内。供应商应在规定的投标文件解密时间内完成投标文件解密。当开标时遇到加密标书解密异常情况，开标人员应联系授权代表，在规定时间内（由开标人员现场确定解密30分钟是否需延长）将备份标书提交给开标工作人员。系统支持使用备份标书进行评审，因供应商自身原因导致未解密且未在规定时间内提供备份标书，视为未递交投标文件。 （二）备份响应文件（投标单位根据自身情况自主决定是否递交） 备份投标（响应）文件: 1.备份文件要求：自愿递交。如递交，投标单位需将.bfbs格式的不加密投标（响应）文件发送至指定地址，邮箱中注明联系人和电话。 2.递交备份文件地址：40725893@qq.com 3.备份文件递交截止时间：同投标（响应）文件递交截止时间。 4.如需递交备份投标（响应）文件时，投标单位代表应出具《递交备份投标（响应）文件授权函》（附件2），未按要求提供的，采购单位、采购代理机构应拒收备份投标（响应）文件。 5.通过“大连市政府采购云平台”上传递交的投标（响应）文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标（响应）文件的，以备份投标（响应）文件为依据，否则视为投标（响应）文件撤回；通过“大连市政府采购云平台”上传递交的投标（响应）文件已按时解密的，备份投标（响应）文件自动失效；投标单位仅提交备份投标（响应）文件，没有通过“大连市政府采购云平台”上传递交投标（响应）文件的，投标（响应）无效；备份投标（响应）文件不是投标（响应）备选方案。 |
| 13 | 磋商文件下载及录入响应信息时间 | 详见公告 |
| 14 | 响应文件开启时间和地点 | 2025年4月14日9:30（北京时间） 开标地点和文件解密地点：大连市政府采购云平台进入“项目采购”-“开标评标”-“进入开标大厅”找到本项目。 |
| 15 | 投标保证金 | 不采用 |
| 16 | 履约保证 | 不采用。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法。 对通过资格性和符合性审查的有效供应商进行详细量化评审，最后按综合得分由高至低推荐成交候选人，综合得分相同的以报价低者优先。 |
| 18 | 工程款 支付方式 | 付款方式： 预付款：无； 进度款：承包人上报已施工完成的工程量及进度付款申请资料，经发包人审核通过后支付至已完工程价款的80%； 结算款：工程全部竣工并发包人验收合格，经财政部门结算审定后，支付至财政部门审定价款的100%。 注：本项目结算费用不能超过财政预算金额，费用超出部分招标人不予支付。最终按财政部门的结算审定值进行支付。 结算报审值与财政审定值之间审减额在5%以内(含 晓)的，结算造价审核费用由财政资金承担;审诚额超5%以外的部分，对应的(增加的)结算造价审核费用费率按审减额2.5%计取，由承包人承担。 |
| 19 | 规费、税金 | 1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括社会保险费、住房公积金、工程排污费、其他应列而未列入的规费。 2、磋商报价中的工程排污费、社会保险费、住房公积金根据有权部门的规定和企业缴纳支出情况，自行确定。 3、税金：按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函【2019】193号）规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。 |
| 20 | 安全文明 施工要求 | 安全目标：合格 执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。 |
| 21 | 工程价款 调整方式 | 发生了经发包人认可，且经相关审核部门核准的工程变更，相应的分部分项综合单价、措施项目费用，按以下原则确定： 1、合同中已有适用的费用项目（含分部分项综合单价、措施项目费用，下同），按合同已有的费用项目确定； 2、合同中有类似的费用项目，参照类似的费用项目确定； 3、合同中没有适用或类似的费用项目，由承包人的按辽宁省建设工程现行计价定额和计价依据提出相应的费用项目，由发包人认可后报审核单位审核确认。 4、具体分部分项综合单价，按本招标文件第二章“合同条款”第21条“补充条款”约定执行。 |
| 22 | 投标 函件 | 1、法定代表人身份证明书 2、磋商响应文件签署授权委托书 3、报价函 4、磋商承诺书、项目负责人承诺书、造价人员承诺书 5、信用承诺书 6、磋商文件要求供应商提交的其他资料 资质证书、营业执照、项目负责人资格证书、等相关资格证明文件 7、中小企业声明函 8、残疾人福利性单位声明函（如有） 9、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有） 10、政府采购节能产品、环境标志产品声明函（如有） 11、供应商所投产品的节能环保产品认证证明（如有） |
| 23 | 商务标书 | 第一部分 响应报价 1.封面； 2.响应总价； 3.工程项目总价表 ； 4.单位工程费用汇总表 ； 5.单位工程规费计价表； 6.分部分项工程量清单计价表； 7.措施项目清单计价表； 8.其他项目清单与计价汇总表； 9.分部分项工程量清单综合单价分析表； 10.主要材料价格表； 第二部分 其他 11.供应商业绩和信誉； 12.项目管理机构人员配备情况； 13.生产操作人员持证上岗情况 ； 14.供应商承诺； 15.条款响应表； |
| 24 | 技术 标书 | 1.总体概述：施工程序总体设想及施工段划分； 2.施工进度计划和各阶段进度的保证措施及承诺； 3.劳动力投入计划、持证上岗及其保证措施； 4.机械、办公、检测设备投入、进场计划及保证措施； 5.对工程施工的重点、难点关键技术、工艺分析及解决方案； 6.合理化建议； 7.工程质量保证措施及违约承诺； 8.安全文明施工保正措施及违约承诺； 9.新技术应用及承诺 10.鲜花摆放方案 |
| 25 | 总承包服务费 | 不采用 |
| 26 | 磋商报价风险 | 1、供应商依据磋商文件提供的工程量清单等资料，自行考虑风险因素，计算磋商报价，一旦中标，磋商报价将不会因市场变化得到调整。 2、磋商报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、本项目所涉及的购买、利旧、运输、组合栽培、现场装卸摆放、损耗、丢失、养护、拆除清理、恢复原貌等一切费用以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。 3、供应商应按照磋商文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价，供应商没有填写综合单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。 4、采购人发出的磋商文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，供应商确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差时，应在提交磋商响应文件截止时间5日之前，以书面方式向采购人提出。供应商未在规定的时间内向采购人提出异议，则视为供应商已认可该工程量清单包含了本工程改造全部内容。 5、供应商提出清单工程量修正意见而采购人未采纳时，供应商应自行考虑由此引起的报价风险。供应商在报价中未计算此类风险的，责任由供应商承担。 6、供应商投标时须考虑冬（雨）季施工、现场实际施工条件、市场价格变化等不可预见因素的影响，此类风险责任由供应商承担，一旦中标，相关工程造价将不予以调整。 |
| 27 | 报价注意事项 | 1、如果通过符合和资格性审查，满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。 2、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。 3、供应商在规定的时间内无法线上解密和线上二次报价，按无效投标处理。 4、供应商携带生成电子响应文件的 CA 锁大连市政府采购云平台-开标大厅进行在线解密。 5、本项目最终报价将采用电子竞价的形式。 |
| 28 | 服务费 | 本项目的招标代理服务费由中标人支付，不在投标报价中单独列项。代理完成招标手续且发布“成交通知书”时，中标人须向信利达（大连）项目管理咨询有限公司一次性支付代理服务费。 - 招标代理服务收费标准: 招 标 类 别 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ）; 工程招标. 100以下; 1.0%. 100--500; 0.7%. 500--1000; 0.55%. 1000--5000; 0.35%. 5000--10000; 0.2%. 10000--100000; 0.05%. 注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中选金额为1000万元，计算采购代理服务收费额如下： 100万元×1.0％＝1万元 （500-100）万元×0.7％＝2.8万元 （1000-500）万元×0.55％＝2.75万元 合计收费=1十2.8＋2.75＝6.55（万元） 本次招标代理服务费按工程招标标准向成交供应商收取。 |
| 29 | 其他说明 | ★1、未响应★号条款的响应文件为无效。磋商文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的响应文件仍为有效，但可能影响评分。 |

## 供应商须知

一、适用定义

本文件中所用下列名词的含义在此予以确定。

（一）“采购人”系指大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局。

（二）“供应商”系指能够满足本次采购条件的供货商。

（三）“采购代理人”系指信利达（大连）项目管理咨询有限公司。

（四）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- 二、项目概述

本次采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，就2025年高新区鲜花栽植摆放服务采购项目进行竞争性磋商采购。

（一）本次采购的内容为：

2025年高新区鲜花摆放、地栽花卉服务（详细内容见磋商文件）。

★1.工期要求：合同签订之日起一年。

2.质量目标：合格。

3.执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。

★4.项目完成时间：合同签订后按招标人要求及重要特殊时间节点的摆放要求无条件执行。摆花器皿的撤出具体由中标单位负责，并运送至招标单位指定位置，双方清点无误后，完成交接工作（中标单位应按期完成，否则须承担相应的违约责任）。

5.建设地点：采购人指定地点。

（二）付款方式：

详见前附表

（三）资金来源：财政资金。

三、供应商的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标单位应为中型、小型或微型企业。本项目所属行业为“其他未列明行业”。

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商须为中华人民共和国境内依法成立且具有本项目服务能力的供应商；

2、项目负责人须具有园林绿化相关专业中级及以上职称。

注：1．截至项目评审前，经“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、“信用辽宁”网站（http://xyln.ln.gov.cn/）、“信用大连”网站（https://credit.dl.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

2．本项目不接受联合体投标。

3．本项目不允许分包、转包。

其他要求：

1.供应商只有在法律和财务上独立，并且与采购人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。

2.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；供应商之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的供应商。

5.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.供应商必须是向招标代理购买招标文件且登记备案。未向招标代理购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加投标。

四、促进中小企业发展

根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购扶持政策的中小企业，应当符合下列条件：

①符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划分标准；

②货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》、订立劳动合同的从业人员。

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

③提供所供产品制造企业为中小企业的声明函，或提供工程或服务企业为中小企业的声明函。

2.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划分标准的中型企业、小型企业和微型企业。与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.本项目所属行业按照工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》执行。本项目所属行业为其他未列明行业。

4.本项目专门面向中小企业采购，不享受价格扣除。

五、支持监狱企业发展

根据财库[2014]68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人企业视同小微企业，不享受价格扣除。

六、扶持残疾人福利性单位发展

根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件的劳动意愿的精神残疾人）。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人企业视同小微企业，不享受价格扣除。

七、节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕19号、〔2019〕18号）规定，供应商所提供的产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品，并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明，符合优先采购/强制采购政策。对技术和价格项目分别给予相应评分加分，计算公式详见《评分标准》。

投标单位应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》（详见投标文件格式）与有效的节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的财库〔2019〕19号文件中《节能产品政府采购品目清单》且经过《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中发布的节能产品认证机构认定的节能产品、并处于有效期内。环境标志产品是指财政部、环境保护部制定的财库〔2019〕18号文件中《环境标志产品政府采购品目清单》且经过《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中发布的环境标志产品认证机构认证的环境标志产品、并处于有效期内。

“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。本项目中所涉及的货物如属以上产品，按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）和财政部、发展改革委公布的〔2019〕19号文件《节能产品政府采购品目清单》，投标货物产品必须为《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中发布的节能产品认证机构认定的节能产品，否则按无效投标处理。

《强制性产品认证管理规定》（质检总局令第117号）第二条为保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环境，国家规定的相关产品必须经过认证（以下简称强制性产品认证），并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

八、竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请函、供应商须知前附表、合同条款及合同格式、工程建设要求、磋商响应文件格式、工程量清单、评标细则组成。

九、磋商费用

### 供应商应承担其磋商响应文件准备与递交所发生的一切费用，不管磋商结果如何，采购人及采购代理人对上述费用不负任何责任。

十、磋商响应文件

### 本次参加竞争性磋商的供应商需对该工程报价，并且分别做出分部分项工程报价细目清单及施工方案等磋商响应文件（具体内容见第四章），以进行本次磋商。

十一、磋商响应文件的签署等规定

1.电子标书制作及递交要求：投标单位登录大连市电子投标客户端制作投标文件，供应商生成加密标书后，需在投标截止时间前将加密的投标文件上传至大连市政府采购云平台，登录系统找到我的工作台>项目采购>投标文件上传，在线递交的电子标投标文件格式必须为加密的投标文件，否则为无效响应文件。

2.电子响应文件必须有供应商CA锁签章，无供应商CA锁签章的响应文件按无效响应文件处理。

3.本项目供应商须凭数字证书（CA）进行在线解密。供应商解密不成功的，视为投标文件无效。

注：1.本项目为电子标，供应商须将在线进行远程解密和二轮报价。

2.制作电子标书时如遇到需要签字而电子版无法签字时，请在纸质文件上签好后扫描至电子标书。磋商文件中要求签章或加盖公章的须按要求使用CA锁加盖电子印签，否则为无效响应文件。

3.因供应商原因导致在规定时间内解密不成功的，视为响应文件无效。

4.供应商通过大连市电子投标客户端制作标书时，会生成两份电子标书，一份为加密标书，一份为备份标书，备份标书未加密。网上上传应为加密标书。供应商仅提交备份文件的，投标无效。

- 5.投标文件解密时间：30分钟内。供应商应在规定的投标文件解密时间内完成投标文件解密。当开标时遇到加密标书解密异常情况，开标人员应联系授权代表，在规定时间内（由开标人员现场确定解密30分钟是否需延长）将备份标书提交给开标工作人员。系统支持使用备份标书进行评审，因供应商自身原因导致未解密且未在规定时间内提供备份标书，视为未递交投标文件。

- 十二、磋商响应文件的真实性：

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，保证所提供的全部资料的真实性，并保证其磋商响应文件对磋商文件做出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

十三、磋商响应文件的修改和撤销：

1.供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。

2.在截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

- 十四、货币

本次磋商采用人民币报价。

十五、磋商报价

（一）磋商报价应是磋商文件确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括完成永久工程所消耗的下列费用：

①直接费：直接工程费（人工费、材料费、施工机械使用费）和措施费（其费用构成见措施项目清单）；

②间接费：规费（非竞争性费用，计取标准见前附表）和管理费；

③利润和税金；

④为实现合同目的所涉及的工程施工、维护、测试、运行、验收、移交、保修、机构与人员以及设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与磋商等所有费用；

⑤直接费、间接费、利润、税金所包含的各项具体费用及解释，按相关规定执行。

- （二）本项目采购人给出的工程量清单的项目明细及分部分项工程量是根据设计文件、现场情况和磋商文件有关要求编制与计算的，不含在本次磋商范围内的项目，采购人在磋商文件进行特殊说明，采购人未作说明的项目均含在本次磋商范围内，费用包含在相应的磋商报价中。

（三）磋商报价的规则

（1）供应商应根据采购人提供的磋商文件、清单、补充通知及澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等、按照辽宁省、大连市的实施细则，参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格，结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素，编制工程量清单磋商报价表以确定磋商报价。本工程只允许有一个报价，任何有选择的报价或工程量偏差报价，采购人将不予接受；

（2）综合单价应为：完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润的总和，并考虑风险因素；

（3）供应商应按磋商须知前附表的规定，自行承担磋商报价的风险，包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素；

（4）磋商文件所给的技术条件、工程量清单、澄清或答疑，相互之间有矛盾时以技术条件为准，技术条件没有的项目应以澄清或答疑文件为准；

（5）不论磋商文件是否说明，其报价应包含完成合格产品和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用，包括文明施工与安全施工技术措施费、季节性施工措施费、实现工期目标和质量目标的费用、现场环境管理费用、检验检测技术服务费等；

（6）供应商应充分考虑停电、停水、环卫、校容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品保护等所需的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用；

（7）报价中应包括供应商为自己的雇员、施工机械、财产等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险；

（8）水、电使用费应按市政府主管部门规定的标准，根据用量计算后计入磋商报价中，采购人不再另行支付；

（9）本项目包含的所有工程在验收时发生的设备设施等检测、试运行费用均由中标人承担，供应商在磋商时应充分考虑相关费用；

（10）施工现场要设置安全围档、安全网架，由此发生的费用，由中标人承担，供应商编制磋商报价时，在措施项目费用列出；

（11）供应商在施工中，造成场地内、外道路与管线损坏，费用自负；

（12）供应商有责任为发包人、监理人以及质量监督部门对工程的检查免费提供方便；

（四）供应商磋商报价编制应按照磋商须知前附表中商务报价的内容和本磋商文件提供的工程量清单报价表格的格式填写（表格可以按同样格式扩展）。

（五）磋商报价要求

（1）本工程采用单价合同，磋商报价文件包含磋商总价及综合单价时，综合单价为合同价格。合同单价在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可以调整。采购人所给工程量清单是依据现场实际情况编制的，如在具体施工中由于设计变更、签证等引起的工程量、工程造价变化，须按磋商须知前附表规定执行；

- （2）供应商应结合现场情况，施工过程所产生的建筑垃圾外运、弃渣应自行解决，由此发生的排渣费、环保费、城市卫生费等均应含在磋商报价中；

- （3）供应商在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件、施工条件、建筑材料价格变动和各种税费、施工措施费用风险等；

- （4）分部分项工程量清单计价表中的不同项目，必须编制综合单价分析表，综合单价分析表中的单价均应等于分部分项工程量清单计价表中的单价，否则，有可能导致磋商响应文件被拒绝。

- 十六、磋商的时间地点及合格的磋商代表

（一）供应商应按竞争性磋商文件中的要求按时到达“竞争性磋商邀请函”中指定磋商地点；

（二）供应商的磋商代表必须是法定代表人或其授权代表(与法定代表人授权书姓名一致)；

（三）供应商应在规定的时间内将磋商响应文件递交给采购代理人。

十七、竞争性磋商小组的组成

（一）本次项目采购依法组建竞争性磋商小组；

（二）与供应商有利害关系的人不得进入竞争性磋商小组；

（三）竞争性磋商小组中，经济、技术等方面的专家不少于竞争性磋商小组成员总数的三分之二。

十八、磋商程序

- 1. 第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 2. 第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。

- 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 3. 第三步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（即第二阶段响应文件）。

从第一次报价到最后报价，总共不超过两次，电子报价均须由法定代表人或其授权代表远程用CA锁进行报价。

注：最终报价说明：

本项目最终报价将采用电子竞价的形式

注：供应商如未按上述要求执行，其响应文件无效。

- 4. 第四步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 5.第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

十九、评审方法及标准

- （一）采用“综合评分法”的评审方法。评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商的得分。

- （二）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

- （三）成交候选供应商产生办法：响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定1名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（即按技术因素得分由高到低的顺序推荐）。

二十、磋商过程的保密及其他要求

（一）凡与审查、澄清、评估和比较的有关资料以及推荐意见等，竞争性磋商小组及参加磋商会议的工作人员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露；

（二）在评审过程中，如果供应商试图在竞争性磋商文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向磋商小组施加任何影响，其磋商响应文件将被拒绝；

（三）磋商响应文件是磋商工作的重要依据。磋商响应文件必须满足竞争性磋商文件的各项实质性要求：包括磋商响应文件的有效性、完整性和与竞争性磋商文件的一致性。如果供应商的磋商响应文件不满足上述要求，磋商小组有权拒绝供应商的磋商响应文件。经磋商小组评审，供应商递交的磋商响应文件属于无效磋商响应文件的，无资格进入下轮磋商。

二十一、成交通知书

（一）在磋商报价有效期内，采购人确定成交供应商后，由采购代理人向成交供应商发出“成交通知书”。

（二）成交供应商确定后，采购代理人应当在2个工作日内向中标人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交通知书的，应当依法承担法律责任。

（三）成交通知书将是合同的一个组成部分。

（四）具体中选结果详见《大连市政府采购网》。

二十二、合同的签订

（一）成交供应商在收到成交通知书后30日内，按有关规定与采购人按竞争性磋商文件、调整内容、磋商响应文件及磋商过程中的有关澄清、承诺及最终报价等磋商过程中形成的有效文件确定的事项签订书面合同。竞争性磋商文件、成交供应的磋商响应文件及评审过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的有效组成部分。

（二）如果成交供应商无正当理由未在规定期间内签订合同，将承担相关法律责任。

- （三）履约保证金（不采用）

二十三、磋商有效期: 磋商有效期为自递交磋商响应文件之日起90个日历日。

二十四、代理服务费

（一）成交供应商在领取“成交通知书”时，须向信利达（大连）项目管理咨询有限公司缴纳代理服务费。

- （二）招标代理服务收费标准:

| 招 标 类 别 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100--500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500--1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000--5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务成交金额为100000万元，计算招标代理服务收费额如下：

- 100万元×1.5％＝1.5万元

（500-100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000-500）万元×0.8％＝4万元

（5000-1000）万元×0.5％＝97万元

（10000-5000）万元×0.25％=12.5万元

（100000-10000）万元×0.05％=45万元

合计收费=1.5十4.4＋4＋20+12.5+45＝87.4（万元）

（三）本次招标代理服务费按工程标准向成交供应商收取。

（四）代理服务费请汇至““户名：信利达建设咨询集团有限公司；开户行：盛京银行大连分行营业部；账号：0660100102000013346”。

二十五、其他注意事项

（一）供应商被视为充分熟悉本竞争性磋商采购项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；

（二）供应商应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

（三）供应商应承担参加磋商所有费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理人无义务和责任承担这些费用；

（四）供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件的要求提供的报价和资料，可能导致磋商响应文件被拒绝。

二十六、关于质疑的说明

（一）供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程、成交结果使得自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复针对同一采购程序环节提出的质疑将不予受理。

（1）接收质疑函的方式：质疑函原件书面送达采购代理人，如采用邮寄的方式寄送质疑函以招标代理人签收函件时间为准。

（2）联系人及电话：刘运川 王毅  0411-84805690

（3）通信地址：大连市中山区人民路时代广场B座3305

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。未按要求签署的质疑函招标代理人不予受理。

- （三）如有未尽事宜，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。

第二章   合同条款及合同文件格式

（GF-2017-0201）

建设工程施工合同
（仅供参考）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

目    录

第一部分  合同协议书

一、工程概况

二、合同工期

三、质量标准

四、签约合同价与合同价格形式

五、项目负责人

六、合同文件构成

七、承诺

八、词语含义

九、签订时间

十、签订地点

十一、补充协议

十二、合同生效

十三、合同份数

第二部分 通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

2.发包人

3.承包人

4.监理人

5. 工程质量

6.安全文明施工与环境保护

7.工期和进度

8.材料与设备

9.试验与检验

10. 变更

11.价格调整

12.合同价格、计量与支付

13. 验收和工程试车

14.竣工结算

15.缺陷责任期与保修

16.违约

17.不可抗力

18.保险

20.争议解决

21.补充条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年高新区鲜花栽植摆放服务采购项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

磋商文件、工程量清单中包含的所有工程内容（详见工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：       年  月   日。

计划竣工日期：       年  月   日。

工期总日历天数：                      。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1、质量目标：合格

2、执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写：）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：               。

不因市场因素、工期因素、项目停缓建、政策因素、突发公共卫生事件及防控应急措施等任何因素的变化而调整，包括但不限于所需的人工费、材料费、设施设备费、施工机具使用费、运输费、装卸费、保管费、措施费、材料检验试验费、水电费、质检费、安装费、拆除费、垃圾排放及物料倒运费用、缺陷修复费、预埋件预埋或补埋、相关工程检测费、保险费、管理费、利润、税金、市场价格浮动风险、图纸的完善及深化设计费用，基底清理和完工后的清理、清扫费用，停电、停水、各工种穿插作业相互影响降效费用，赶工费用，办理施工手续并缴纳相关手续费用、因发包人原因造成的工程延误或停工、承包人机械设备停用和人员窝工费用，工程所涉及的任何专利物品、工艺、或发明的专利权使用费，以及其他为按时按质完成合同所规定工作所有直接和间接费用(不论图纸、规范、技术要求、工程量清单中是否有说明)。除合同另有其他明确约定外，发包人无需向承包人或第三方另行支付任何费用。

五、项目负责人

承包人项目负责人：           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年       月         日 签订。

十、签订地点

本合同在  大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自       双方法定代表人签字或盖章且加盖单位公章后        生效。

十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执   份。

发包人：大连高新技术产业园区       承包人：  (公章)

住房和城市建设管理局  (公章)

法定代表人：（签字或盖章）          法定代表人：（签字或盖章）

组织机构代码：                    组织机构代码：

地 址：                           地址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的“通用合同条款”部分。可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 本合同协议书；成交通知书；磋商文件、响应文件及其附件；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程报价单；履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证及设计变更等相关资料视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地

1.1.3.9 永久占地包括：  不采用     。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履约过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、省、市及行业现行施工标准、施工规范。如各规范、标准要求不一致时，按较高标准、规范执行。如在合同履行过程中相关标准、规范有更新或者增加，则按要求更高的标准、规范执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      不采用        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         不采用           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        不采用          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 承包人施工范围内的主要材料设备的技术标准和技术要求，均应按磋商文件相应条款执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1.本合同协议书；2.本合同专用条款及其附件；3.本合同通用条款；4.发承包双方确认的工程量清单报价单；5.中标通知书；6.投标函及其附录；7.标准规范及有关技术文件；8.图纸；9.工程量清单。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前 7 天内提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：  7套  ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 承包人承保范围内的全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织（方案）设计、工程进度计划、专项施工方案等；经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数包含但不限于：项目管理组织机构表、施工进度计划表、材料及设备采购计划表等，承包人应根据发包人或监理人制定的相关管理规定如实按期上报相关报表；

承包人提供的文件的期限为：开工通知载明的开工日期前 3天；

承包人提供的文件的数量为：书面文件一式叁份；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7日内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在七 日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：本项目施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：现场代表              。

承包人接收文件的地点：；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：；

监理人指定的接收人为：。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责根据施工需要办理出入施工现场所需的批准手续和修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续及建设，相关费用已包含在合同价格中，由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按施工组织设计确定的施工现场范围确定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不采用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：             按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 	。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：审批开、竣工报告、审批施工组织设计、审查工程签证单、协调解决施工现场各方关系等工程合同履行过程相关事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：          。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人自行解决，费用自负。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：     不采用。     。

发包人提供支付担保的形式：    不采用  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按规定向发包人提交完整结算资料，按当地建设行政主管部门的要求的完整的工程技术、经济档案和施工管理资料（含竣工图）。

承包人需要提交的竣工资料套数：按采购人要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后7日内提交。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版本及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

A.需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用

B.应提供计划、报表的名称及完成时间：施工前报工程进度报表，按照发包人要求每周一报施工进度报表。

C.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求：由承包人承担全部责任和费用，如未履行义务造成工程、财产和人身伤害，承担责任及所发生的费用，除扣除安全生产和文明施工措施费用外，还应向被侵权方承担赔偿责任。

D.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：不采用

E.需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续：全部由承包人负责并承担费用，发包人给予配合。

F.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在未正式验收交付发包人前，保护单位工程或部位的费用，由承包人负责。

G.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：由承包人做好保护并承担相关费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场符合有关规定，承担因违反规定而造成的损失和罚款，竣工后做到“活完场清”，做好竣工后的清洁工作并承担相关费用。

H.约定承包人应做的其他工作及费用承担：承包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

承包人应配合发包人、监理人对承包人人员进行的各种检查。

承包人应按照《保障农民工工资支付条例》规定履行义务，保障农民工按时足额获得工资。

承包人负责工程竣工资料的整理、备案、归档，工程竣工验收时，提供给发包人完整的、符合建设系统行政主管及住建局档案馆交档要求的竣工图和竣工资料（纸质和电子文件）存档。

承包人应对施工图、技术资料进行认真勘察、复核、检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，并提出实质性地节约资金的缩短工期的建议和措施 。

承包人进场施工前，须与发包人签订《安全生产协议》，必须做好安全文明施工，施工过程中如发生安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用；对于此类伤亡或损失事故，发包人不负任何责任，且不负担由此引起的索赔、诉讼、损害赔偿费用及其他费用。

3.2 项目负责人

3.2.1项目负责人：

姓    名：；

身份证号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目负责人的授权范围如下：全权代表承包人负责履行合同的施工质量、进度及安全方面的义务。该项目经理为承包人指定文件的签发人，作出的任何承诺、通知、签字、确认以及签发联系函、收取工程款等行为，均视为承包人的行为，由承包人承担责任。。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 项目负责人每月在施工现场的时间不应少于实际施工时间的80%（具体精确到小时）。项目负责人在施工现场的时间少于施工时间80%的，承包人应按每小时向发包人支付签约合同价的5‰的违约金。项目负责人作为施工单位项目第一责任人，必须常驻现场 ，代表承包人履行本合同，须每天至少8小时（上午9点到下午5点）在现场实施管理，符合发包人对项目经理签到管理方面的规定，发包人定期或不定期抽查出勤情况。。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，并要求承包人向发包人支付签约合同价5‰的违约金。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如发现一次不在场向发包人支付违约金10000元，三次（含）以上按合同价款的30%支付违约金。项目负责人擅自离开施工现场期间产生的一切安全生产事故、工程质量问题等由承包人承担全部赔偿责任，且发包人有权单方解除本合同，承包人还应支付给发包人合同价款20%的违约金。。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人同意不允许擅自更换拟定的项目负责人，否则发包人有权终止合同，承包人退还已支付的全部工程款，并按合同价款的30%向发包人支付违约金，若违约金不足以赔偿发包人损失的，按发包人实际损失支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权终止合同，承包人退还已支付的全部工程款，并按合同价款的30%向发包人支付违约金，若违约金不足以赔偿发包人损失的，按发包人实际损失支付违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内，按照投标文件中承诺的人员向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格、身份证等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。以上提供的全部材料，原件经监理人审查合格后返还，复印件需加盖企业公章。

未在发包人要求的时间内提交符合要求的报告的，视为逾期，每逾期一天，承包人向发包人支付签约合同价的5‰的违约金，逾期超过5天的，发包人有权单方面解除本合同，承包人还应支付给发包人合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续补足；

承包人未提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，或发现以上证明假造的，发包人有权更换上述人员，并要求承包人向发包人支付签约合同价的5‰的违约金。

3.3.2 承包人应按招标文件及发包人要求派驻主要施工管理人员到施工现场，并保持人员的相对稳定。施工过程中主要施工管理人员如有变动需要更换时，承包人应提前7天书面通知监理人和发包人，并征得监理人和发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，承包人退还已支付的全部工程款，并按合同价款的30%向发包人支付违约金，若违约金不足以赔偿发包人损失的，按发包人实际损失支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 在施工现场技术负责人及安全员必须全天候驻守在施工现场，其他人员执行通用条款，发包人定期或不定期抽查出勤情况。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意不允许擅自更换拟定的主要施工管理人员，否则发包人有权终止合同，承包人退还已支付的全部工程款，并按合同价款的30%向发包人支付违约金，若违约金不足以赔偿发包人损失的，按发包人实际损失支付违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：在施工现场技术负责人及安全员如未全天驻守现场，如发现一次不在场向发包人支付违约金10000元，三次（含）以上按合同价款的30%支付违约金，其他人员执行通用条款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行       。

主体结构、关键性工作的范围：                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不采用        。

其他关于分包的约定：        不采用           。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 不采用            。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  不采用 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证形式：支票、汇票、保函的一种（支票或汇票必须为供应商企业的支票或汇票），供应商履约保证金额为合同价款的10%  。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    详见工程监理服务合同（如果有）  。

关于监理人的监理权限：    详见工程监理服务合同（如果有）  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。

4.2 监理人员

总监理工程师：；

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）；

（3）。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 达到工程建设规范和标准确定的合格标准 。

关于工程奖项的约定：      不采用        。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：监理人不能按时进行检查时，应提前   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

承包人须严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》，设置安全生产管理机构并在本项目配备专职安全生产管理人员 。严格按安全标准组织施工，负责做好安全防火措施并报发包人备案检查，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任、损失和因此发生的费用，全部由承包人承担”。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款，该部分费用已包含在合同价款中，发包人无需另行支付任何费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：文明施工、保证施工现场清洁整齐，做到活完场清，费 用由承包人负责，且招标人认为费用已包含在项目措施费内。交工之前清理完与现场无关的 任何多余物品及其他垃圾等。承担因违反有关规定造成的损失和罚款 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按省市建设行政主管部门规定执行。

注：发包人支付承包人的安全文明施工费为财政资金，财政资金的支付必须履行向政府有关部门报批，审批程序，待相关报批、审批程序履行完毕且待财政资金到位后，发包人方可按合同约定向承包人支付安全文明施工费。承包人不得以未收到安全文明施工费为由，拒绝或延迟开工或暂停施工。承包人对此谅解，并自愿与发包人共担此风险。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按通用合同条款7.1款执行   。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前一周内提供。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：报送后一周内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按《通用条款》执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无约定，执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内签订材料、工程设备、周转材料等采购合同，确定劳动力、材料、机械设备的进场安排。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起日内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因延期开工给承包人造成损失的，发包人应相应顺延工期，但不承担费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：执行《通用条款》有关规定，承包人承担因此给发包人造成的损失，工期每拖延一天，承包人应承担合同价款的千分之五的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：承担合同价20%的违约金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）24小时内降水量超过200mm 的暴雨；

（2）风速大于8 级的台风；

（3）大连地区日气温超过35度；

（4）造成工程损坏的冰雹；承包人遭遇上述事件后 7天内通知监理人，监理人接收到通知后 7天内审核并报发包人批准完毕。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不采用。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：不采用。

8.6 样品（指施工前报送的样品）

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人负责采购的设备材料要严格按招标文件选定执行，采购其他材料设备，采购前要征得发包人同意，没征得同意而采购视为无效采购。承包人负责采购的设备材料应符合设计、招标文件、有关标准及规范要求，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。承包人按照招标文件文件中的相关要求，报送工程中所涉及到的所有材料的样品，样品须经发包人同意，封存后，方可进行材料采购。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人并经发包人及监理工程师验收合格后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担       。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：。

10. 变更

10.1变更的范围（不采用）

关于变更的范围的约定：

（1）经发包人批准的工程变更（含设计变更、工程内容增减）引起新的工程量清单项目，应由承包人提出，经发包人确认后可调整工程价款。

（2）因施工图纸与招标图纸差异引起的工程量增减，或因工程变更引起的工程量增减，经发包人确认后可调整工程价款 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   发生了经发包人批准的工程变更（含设计变更、工程内容增减，下同），并引起工程造价增减的项目，其相应费用按以下原则确定：

（1）承包人投标报价中已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；

（2）承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似综合单价计价标准，确定综合单价；

（3）承包人投标报价中无适用或类似综合单价的，由承包人依据2017年辽宁省建设工程计价定额报出综合单价（取费不得高于相应工程类别取费标准），由发包人认可后报主管部门审核确定；

（4）经发包人批准的工程变更涉及的材料费用、措施项目费用及其他事项，按本专用合同条款第21条执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：。

发包人审批承包人合理化建议的期限：。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                      。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：单价合同。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

①、承包人投标时应依据磋商文件提供的设计图纸、工程量清单、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，合同单价将不会因市场变化因素而得到调整。

②、投标报价中的综合单价应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等供应商履行合同所有义务并经发包人及政府相关部门（若需）验收合格所需的各项应有费用。承包人在投标时漏报或不报，发包人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。（规费和税金按标准足额计取）

③、承包人投标时应按照磋商文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，承包人没有填写综合单价及合价的项目，发包人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。

④、发包人发出的磋商文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，承包人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应至少在投标截止日之前5天，以书面方式向发包人提出。承包人投标时未在规定的时间内向发包人提出异议，则视为承包人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。

承包人投标时提出清单工程量修正意见而采购人未采纳时，承包人应自行考虑由此引起的报价风险。承包人投标时在报价中未计算此类风险的，责任由承包人承担  。

本项目发包人不对土方外运指定弃土点，承包人需自行考虑弃土点运距及报价。

本项目抽水台班费均包含在投标报价中，一次性包死，决算时不予调整。

风险费用的计算方法：风险费用含在综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：按“第21条补充条款”调整。不可抗力因素调整方法详见“通用合同条款”约定。

2、其他价格方式：  不采用  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   不采用   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

付款方式：

预付款：无；

进度款：承包人上报已施工完成的工程量及进度付款申请资料，经发包人审核通过后支付至已完工程价款的80%；

结算款：工程全部竣工并发包人验收合格，经财政部门结算审定后，支付至财政部门审定价款的100%

注：本项目结算费用不能超过财政预算金额，费用超出部分招标人不予支付。最终按财政部门的结算审定值进行支付。

结算报审值与财政审定值之间审减额在 5%以内(含 晓)的，结算造价审核费用由财政资金承担;审诚额超5%以外的部分，对应的(增加的)结算造价审核费用费率按审减额2.5%计取，由承包人承担。

承包人需有鲜花摆放相关经验，种植鲜花时须保证其100%的成活率，因承包人问题导致鲜花死亡，每棵按成交时种植该鲜花单价的一半价格从付款金额中扣除。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不承担违约责任。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用合同条款执行          。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：。

（1）单机无负荷试车费用由承担；

（2）无负荷联动试车费用由承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在颁发工程接收证书 14 日内完成竣工退场。逾期未完成的，承包人需按签约合同价的1%支付赔偿金，逾期达5日的,视为承包人放弃现场所有设备或物资等，发包人有权自行处理，由此支出的费用及责任均由承包人承担，如给承包人造成损失，发包人不承担赔偿责任。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程全部竣工并经发包人及相关部门检测验收合格交付发包人后，承包人在一个月内向发包人提交结算报告和完整的符合本合同约定的工程技 术档案及工程款请款报告，双方进行工程结算。发包方在收到承包人提交的结算报告、完整 的符合本合同约定的工程技术档案及工程请款报告后，进行初审，初审合格后移交第三方审 核机构进行结算审核并提出结算审核报告，发包人和第三方审核机构给予确认或者提出修改 意见，但发包人及第三方审核机构未加盖公章确认或未提出修改意见的，不视为发包人已认 可承包人的结算报告，即使发包人已接受或使用已竣工工程。

竣工结算申请单应包括的内容：。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：。

发包人完成竣工付款的期限：。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：。

承包人提交最终结算申请单的期限：。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。

（2）发包人完成支付的期限：。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：18个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留     。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）   %的工程款；

（3）其他方式:    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见合同附件3《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    24小时 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7日内下达开工通知的违约责任：。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。

（7）其他：。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权解除合同，并要求承包人按签约合同价的20%承担违约责任，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，应立即更换不合格的材料和工程设备，因此增加的费用和延长的工期，由承包人承担。同时，发包人有权解除合同，并要求承包人按签约合同价的20%承担违约责任，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同及本项目招标文件要求的，承包人应立即返工至工程质量达标，因此增加的费用和延长的工期，由承包人承担。如承包人拒绝整改或整改后仍未达到发包人要求标准，则发包人有权委托第三方整改，费用由承包人承担。同时,发包人有权单方解除本合同,并有权要求承包人承担合同总价款20%的违约金及赔偿损失，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足。

（4）承包人违反合同的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人应立即返还或照价赔偿，并按签约合同价的20%承担违约责任，承包人构成犯罪行为的，承包人应依法承担刑事责任；同时，发包人有权解除合同，并要求承包人按并按签约合同价的20%承担违约责任，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，每延误一天向发包人支付签约合同价的5‰的违约金%，因承包人原因未办理完成开工所需施工许可手续或不具备符合法律、行政法规规定的开工条件的，承包人在发包人发出的开工日期7天后仍未开工的，发包人有权解除合同，承包人应全额退还发包人已支付的预付款及人工费用，并要求承包人按签约合同价的20%承担违约责任，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足；承包人未按时竣工应承担的违约责任：每逾期一天，承包人应承担合同总价款5%的违约金,并承担工期延误所造成发包人全部损失。承包人逾期竣工超过30天，承包人应向发包人承担全部损失，包括但不限于重新招标费用，工程重做费用，违约金，赔偿金等，并向发包人支付合同总价款20%的违约金。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，每延误一日，支付违约金1000元，发包人可从质保金中扣除；质保金不足以支付违约金的，承包人需另行支付；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，并要求承包人按签约合同价的20%承担违约责任，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足。

（8）承包人未按照国家及地方要求，实行实名制管理的，每发现一次，承包人应向发包人支付签约合同价的5‰的违约金，并承担因此可能产生的所有行政性罚款，同时发包人有权要求承包人在限定期限内进行整改，达到国家及地方要求。

（9）承包人及承包人人员虚报人员考勤和工资的，与实际情况不符的，发包人有权解除合同，并要求承包人按签约合同价的20%承担违约责任，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足。

（10）承包人以非发包人原因导致延长工期和（或）增加费用的请求未得到批准为由拒绝开工或暂停施工，不按照发包人、监理人要求限期开工的，发包人有权解除合同，并要求承包人按签约合同价的20%承担违约责任，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足。

（11）因承包人存在其他未履行合同约定义务或应由承包人履行的义务的，造成工程质量不合格、工程量增加、工程延期等，产生的全部责任均由承包人承担，并赔偿给发包人造成的全部损失，发包人有权解除合同，并要求承包人按签约合同价的20%承担违约责任，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足。

（12）承包人不配合发包人、监理人对承包人人员进行的各种检查，每发生一次承包人应当向发包人支付签约合同价的5‰的违约金，发生三次及以上的发包人有权解除合同，并，并要求承包人按签约合同价的20%承担违约责任，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足。

（13）承包人如发生拖欠农民工工资的情况，且因此引起群体性事件，则在未支付的工程款中扣除承包人所拖欠的农民工工资，同额抵作已支付的工程款。若出现集体上访或越级上访，影响恶劣，承包人除承担经济及法律责任外，发包人将承包人拖欠农民工工资情况上报建设行政主管部门。如由于承包人拖延造成发包人不得不先行垫付农民工工资的，承包人应偿还发包人实际垫付的全部金额且承包人应按发包人实际垫付数额的 20％向发包人赔偿，发包人有权在合同款中扣除垫付及赔偿款项，且发包人有权解除本合同，并要求承包人按签约合同价的20%承担违约责任，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足。

（14）承包人及项目经理为本项目质量承担终身责任，如因承包人及项目经理原因导致工程质量安全事故或其他事故时，承包人及项目经理除负责采取补救措施外，应免收施工费用或（和）退还已支付的施工费用，施工费用不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足。发包人先行垫付相关赔偿等款项的，有权要求承包人按照发包人实际垫付金额全额偿还，因此造成发包人其他损失的，承包人亦应当承担赔偿责任。

（15）因发包人原因导致合同解除的,不免除承包人应承担的法律法规规定和合同约定的质量责任。

（16）本合同约定承包人给发包人造成的损失，包括但不限于重新采购的费用、检验检测费、因工程质量问题造成的损失、诉讼费、律师费等全部费用。

（17）本合同履行过程中，承包人项目经理或主要施工管理人员应保持相对稳定，以保证工程项目正常进行，未经发包人书面同意不得更换，每更换一次，承包人应支付签约合同价 5‰的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，由承包人继续补足。

（18）承包人应按时参加发包人或其委托代表组织的各项会议，且项目经理必须按时参加发包人要求其参加的所有会议，未经发包人书面确认不得缺席。项目经理未经发包人书面确认亦不得擅自委托他人代为参加会议，否则视为项目经理缺席会议，项目经理应配合发包人在会议签到时对其身份的核实工作。

项目经理每缺席一次，承包人应支付发包人【 5000 】元人民币的违约金，累计超过【 3 】次的，发包人有权解除合同，承包人应支付给发包人签约合同价 20%的违约金，上述违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续补足。

- 承包人同一个违约行为违反本合同多处约定，应当支付发包人违约金的，承包人应按照本合同约定的违约金金额的最高标准支付。

关于生产安全事故:

承包人违反国家安全生产规定及施工合同有关条款约定，出现生产安全事故，承包人应当赔偿发包人全部损失，并按相关规定接受行政处罚。如造成对第三人利益的损害，该等损害赔偿责任均由承包人承担。同时，每出现一次生产安全事故，承包人按下列标准向发包人支付违约金:

a)一次事故或全年累计造成3人以上(含本数)死亡，或者10人以上(含本数)重伤(包括急性工业中毒)，或者1000万元以上(含本数)直接经济损失:承包人必须撤换项目负责人和安全主管。承包人还应向发包人支付违约金10万元。发生以上事故，发包人有解除合同的权利。

b)一次事故或全年累计造成1人以上3人以下死亡，或者10人以下重伤(包括急性工业中毒)，或者1000万元以下直接经济损失:承包人应向发包人支付违约金5万元。发生以上事故，发包人有解除合同的权利。

关于安全文明施工:承包人应当接受大连市政府部门、发包人组织的安全文明施工检查，检查中的不合格项目必须在规定的整改时间内完成。如未及时整改，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金5000元，直到整改合格。

c)如发现现场施工人员抽烟行为，每人次罚款500元。

d)如发现现场施工人员违反安全用电规定的，每人次罚款500元。

关于质量:

材料违约处理承包人负责采购的材料:a)未经报验即擅自使用;b)虽经报验但在使用过程中经检验不合格;c)承包人与监理单位串通、弄虚作假、以次充好。

以上行为，均视为承包人违约。发包人、监理工程师有权责令承包人改正，同时承包人应向发包人支付违约金1万元，或该批材料总价1%的违约金(以高者为准)。

工程质量违约:承包人应接受大连市政府部门、发包人组织的工程质量检查，检查中发现的不合格项目必须在规定的整改时间内完成，如在规定整改期内未完成整改或整改质量不合格，承包人应按超期整改天数每天支付违约金人民币5000元。

关于施工机械(具)设备:

如果承包人主要机械设备未按发包人和监理工程师要求的进场时间及时运到工程现场，影响工程的正常进度，对未按要求进场的主要机械设备处以每台次1万元的违约金。

关于用工:

如经查实承包人未依法办理劳动用工、社会保险手续的，按承包人违约处理，需向发包人支付违约金1000元/人。在施工合同履行期间，如经查实承包人拖欠或克扣农民工或劳务工工资，导致劳资纠纷或发生危及公共安全或正常社会秩序的事件的，按承包人违约处理，承包人按拖欠或克扣农民工或劳务工工资的3倍向发包人支付违约金。未持证上岗每查实一人，承包人应向发包人支付违约金5000元。承包人违反施工合同关于用工的其他约定，除承担相应的赔偿责任外，每出现一次违约行为，还应向发包人支付违约金1万元。

关于转、分包

禁止承包人将其承包的全部工程转包给他人，禁止承包人将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如经查实承包人有违法转包或者未按照合同规定进行分包的，按承包人违约处理。发包人向承包人收取违约金20万元。同时发包人有权解除合同，由此给发包人造成的损失由承包人赔偿。

其他

承包人未按合同约定或发包人及监理人要求按时提交竣工资料，发包人有权按1万元/天的标准收取逾期违约金。承包人施工过程中未按合同约定的时间或发包人、监理人要求的时间提交各种资料、报表、计划、方案等，每逾期一天发包人有权按5000元向承包人收取违约金。

渣土、泥浆、施工垃圾等洒漏造成环境污染导致主管部门进行行政处罚的，由承包人承担，同时发包人有权按1万元/次向承包人收取违约金。

因承包人原因导致施工现场发生重大安全或质量事故，造成恶劣社会影响，被市级媒体曝光的，承包人应向发包人支付违约金5万元;被省级媒体曝光的，承包人应向发包人支付违约金10万元;被国家级媒体曝光的，承包人应向发包人支付违约金20万元。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违反16.2规定的情形，发包人有权解除合同。承包人正常情况下超施工进度计划规定工期达 10 天，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人的违约金为合同值的30%，若实际发生的费用超过合同值的30%，以实际发生费用为准。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不采用。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，发包人有权选择从未支付合同价款或（和）履约保证金中扣除因承包人违约、解除合同产生的违约金、行政性罚款及造成的损失等。

按发包人认可的实际完成的工程量所对应的价款不足以抵扣以上款项及已支付款项的，发包人有权要求承包人继续补足。

发包人认可的实际完成的工程量所对应的价款扣除以上款项及已支付的款项后仍需支付承包人价款的，发包人需补足。

在已支付款项及承包人违约产生的费用中扣除按发包人认可的实际完成的工程量所对应的价款后，发包人支付费用仍有剩余的，剩余部分承包人应在接到发包人清算通知后15个工作日退还发包人。

已完工程量及对应工程价款需经合同双方确认或委托第三方专业机构评估鉴定。承包人承诺在收到解除合同通知后10日内清退场地，每逾期一日，支付违约金1000元。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：以国家有关部门认可为准 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人负责办理承包人在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中，由承包人承担。因承包人原因造成的任何事故（包括第三人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定是否办理，产生的费用由承包人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：。

选定争议评审员的期限：。

争议评审小组成员的报酬承担方式：。

其他事项的约定：。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   大连   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人住所地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1本项目工程价款最终按招标人委托审计的审定额结算。

21.2工程结算价款审定方法：

21.2.1发生了经发包人批准的工程变更（含设计变更、工程内容增减，下同），并引起工程造价增减的项目，工程结算价款按以下条件核定：

当 0＜(B－A)/A×100%≤3%时，工程结算价款等值于合同价款；

当 (B－A)/A×100%＞3%时，工程结算价款＝B－A×3%；

当 (B－A)/A×100%≤0时，工程结算价款＝B。

（1）A为合同价。

（2）B为结算基准价，等值于合同价款与变更价款之和。变更价款是指由财政部门按发包人确认的实际完成的工程变更数量，依据下述21.3条和21.4条有关分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目计价原则核定的工程结算价。

21．3工程变更项目综合单价、材料费用确定原则

发生了经发包人批准的工程变更，并引起工程造价增减的工程项目，分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目费用按下述原则确定。

21.3.1分部分项工程综合单价

21.3.1.1变更项目与招标工程量清单中已列的项目相同时，执行承包人投标综合单价。

21.3.1.2变更项目与招标工程量清单中所列的项目不同时：

（1）承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价计价标准，确定综合单价。

（2）承包人投标报价中无类似综合单价的，由承包人依据2017年辽宁省计价依据《建筑工程费用标准》报出综合单价（但取费不得高于相应工程类别取费标准），由发包人认可后报相关部门审核确认。

（3）参照上述原则计算出的综合单价高于市场价的，以市场价为准。

21.3.2材料费用

21.3.2.1变更项目所用材料与投标书中已列材料相同时，按照投标书所列材料价格执行。

21.3.2.2变更项目所用材料与投标书中已列材料不同时：由承包人按建设当期的市场价格计取，经发包人、监理单位认可后报财政部门审核确认。

21.4措施项目计价确定原则

21.4.1可以计算工程量的措施项目：措施项目综合单价参照21.3.1确定原则计算；

21.4.2不能计算工程量并以“项”计价的措施项目：当此项措施费不随其他工程项目的增减而变化的，均包干使用。

21.5当投标报价存在明显不平衡报价（高于定额或市场正常报价两者中较高值一倍以上），或材料价格出现位数错误时，工程变更项目分部分项综合单价、材料费用、措施项目费用分别按上述21.3.1.2（2）、21.3.2.2、21.4原则调整。

21.6合同双方确认，本合同及组成合同文件中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人响应文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

21.7本合同及组成合同文件之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

21.8开工前，承包人须依据大连市有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续、交纳相关费用。如有疏忽，一切经济和工期上的损失由承包人负责，包括但不限于排渣、排水、环境卫生污染、粉尘噪音污染等手续及交纳费用或罚款均由承包人负责。

21.9为保证工期而增加的措施费的项目，如使用早强剂、增加人工等，此费用发包人不再给予补偿。但如发包人要求提前竣工的，则此部分费用予以考虑。

21.10临时（生活、施工）用水用电，承包人自行考虑并承担相关费用，投标报价不单独列项。

21.11中标单位负责办理相关手续，确需招标人办理的相关手续需中标单位协助办理。

21.12图纸的提供和交底

21.12.1发包人未按合同约定提供图纸，且导致承包人无法继续施工，承包人需通知发包人并申请顺延开工日期，经发包人确认后，开工日期相应顺延，除此之外，发包人不承担任何责任及费用。承包人在收到发包人提供的图纸后或在使用图纸过程中，应认真审查图纸，对图纸存在的较明显的差错、遗漏或缺陷等应尽到合理的审查注意义务，因未尽到前述义务，导致工程出现质量问题或工期延误的，承包人应承担全部责任。

21.12.2关于现场图纸准备的补充约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

21.13开工与施工现场考察

21.13.1因发包人原因未能在计划开工日期发出开工通知的，经发包人确认后，工期相应顺延，除此之外，发包人不承担任何责任。

21.13.2施工现场考察：本合同签订时，承包人已认真考察了施工现场并充分了解了工程所在地周围环境、地上、地下状况、交通道路、施工场地位置、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其他足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素对工程的影响。承包人理解施工现场会有其他施工单位作业，不会独占工作面和工作面空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。承包人确认本合同所约定的工期、工程价款，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。承包人保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付发包人。

承包人应在进场施工前仔细考察本协议项下该项目地上、地下以及周围全部可能使用或涉及的场地，并充分了解认识到各种不利因素，无论发包人是否充分告知或说明，承包人进场施工的即视为施工现场符合施工条件，并不再因施工场地及周围存在不利因素等条件要求延长工期或增加费用。

21.14材料与设备

21.14.1承包人应当在将材料、设备运进施工现场前向发包人提供全部材料设备的出厂证明、备案证明、产品合格证、安装使用维护说明书、样本说明书、材料设备检验报告，并应当按国家规定进行必要的实验、检验、检测并出具实验、检验、检测报告，否则相关的材料设备不得使用。发包人发现使用的，有权要求承包人更换，无论该材料、设备是否质量合格，因此所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。本合同项下工程中所用材料设备，必须经发包人和监理人严格验收确认后方能安装使用，严格按规范、规程施工，如发现存在质量问题或不符合合同约定，发包人有权要求承包人更换并每发现一次承包人应承担伍千元违约金，并赔偿由此给发包人、使用人及第三人造成的损失。由承包人负责供应的材料设备，发包人的核实、验收，接收相关文件、报告，并不免除承包人对于材料设备质量的保证责任，材料设备的缺陷责任仍由承包人承担。

21.14.2承包人必须按规定提供全部完整无缺、未经使用的全新产品，承包人并应按合同约定和国家有关标准保证工程质量。

21.14.3承包人未经发包人及监理批准，不得擅自修改设计及变更材料，否则，发包人有权要求承包人无条件返工，一切损失由承包人负责，由此影响的工期不予顺延。

21.14.4发包人有权在任何情况下对用于本工程的材料、设备的技术指标、样品标准、功能项目选择等进行调整变更，其价格以调整、变更后的价格为准。

21.14.5新增综合单价、主要材料设备价格及工程结算以发包人审定值为准。

21.14.6施工单位办理进度结算时只按实际完成工程量计取工程量清单已有的项目，工程量清单中未含的项目以及设计变更、现场签证等引起的增加工程项目，工程进度审核时不予考虑，在工程结算时一并计入。

21.14.7施工期内为形象进度审核而对工程量的核实，纯粹作为进度付款用，不能作为最终工程量的依据，也不能作为竣工验收合格的依据。

21.14.8发包人有权根据现场实际情况对承包人下达增加或减少施工项目内容、范围的指

令，以及采取新工艺施工的指令，承包人应无条件地听取指令。由此引起的造价增减需经发包人和监理单位认可，相应造价以第三方审核为准。

21.14.9由中标单位负责办理工程承包范围内的所有设备、材料检测以及市政、交通相关部门的施工审批手续，并承担相关费用，中标人在投标时综合考虑，招标人不再另行支付相关费用。

21.15关于施工条件的补充约定

21.15.1施工用电、生活用电中标单位自行解决，期间相关费用由中标人承担。上述费用包含在投标报价中，投标单位在投标报价时综合考虑。

21.15.2除本条专用条款约定的需发包人完成的开工前准备工作外，承包人应在开工前自行完成全部开工前准备工作，因此所需的费用已包含在签约合同价中。

21.16关于工程内容的补充约定

21.16.1承包人必须严格执行发包人各项工程管理规定，包括发包人下发的有关工程造价管理规定。

21.16.2合同履行过程中，涉及工程工期、工程质量、工程量及工程价款确认及工程款的支付等事项，必须经发包人书面确认并加盖公章后方为有效。

21.17关于工期和进度的补充约定

21.17.1承包人应在合同签订后7天内，但最迟不得晚于开工前【10】天内，向发包人和监理提交详细的施工组织设计。

21.17.2发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后【7】天内确认或提出修改意见，发包人或监理人未在前述期限内确认或提出修改意见的，不视为发包人或监理人认可承包人提交的施工组织设计。发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

21.17.3发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后【7】天内完成审核和批准或提出修改意见，发包人或监理人未在前述期限内确认或提出修改意见的，不视为发包人或监理人认可承包人提交的施工进度计划。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

21.18关于工期延误的补充约定

21.18.1承包人逾期履行任何一阶段工期，或发包人认为竣工日明显地变得不能实现，发包人有权要求对工程的一个或多个部位优先完成。承包人须无条件地对剩余工作无延误地遵从发包人指示。

21.18.2承包人对未能按约定的期限完成本工程有责任的，或者对未能在相应的工期节点期限完成本工程中某单项工程有责任的，每逾期一天，承包人应承担合同价款千分之五的违约金，且按该阶段工期考核，可累计扣除，承包人并承担发包人因逾期而需向任何第三方承担的赔偿金、违约金。逾期任何一项工期（累计）达30日的，发包人有权解除本合同，承包人若因此给发包人造成其他损失的，还应赔偿发包人的损失。

21.19关于各方授权代表人的授权范围补充约定：

发包代表人代表发包人履行规定职责，发包人代表签收的文件仅视为收到承包人的文件，并不视为承包人的文件已经发包人确认及认可。如涉及工期、工程量、工程款的确认及支付等事宜须经发包人审批，并经发包人授权的代表、现场工程师及工程造价人员签字，且加盖公章并达到本合同其他条款约定的标准方为有效，缺一不可，该发包人代表或工程师均无权独自确认。凡需发包人代表代签的文件，必须由发包人代表本人签署，承包方不得接受代签。

21.20关于监理人的补充约定

21.20.1本工程监理工程师的指令必须由监理工程师及发包人代表工程师共同签署。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人不承担责任，由监理人承担相应责任。

21.20.2监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，不视为批准，也不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

21.20.3监理人或其委派的工程师作出的涉及工程价款、工程量或工程质量的确认或承诺，需发包人书面确认后方为有效。

21.21关于不可抗力的补充约定本合同属于不可抗力的异常恶劣的天气条件仅包括：

i.8级以上持续24小时的大风；

ii.持续降雨24小时且降雨量为100mm以上；

iii.40℃及以上持续7天的高温；

iv.－30℃及以下持续24小时的低温；

v．4.5级以上地震。

21.22本合同通用条款7.8.2条约定的84天，双方一致同意调整为7天。但发包人未在前述期限内审批完毕的，不视为发包人认可。

21.23安全文明施工规定

21.23.1施工现场及文明施工达到辽宁省安全质量标准化示范工地的标准。

21.23.2安全文明施工措施费要专款专用，足额投入，费用由承包人支付并包含在总合同价款中。

21.24相关设施安全防护、施工期间标准封闭围挡等费用包含在合同总价中，不另行支付。

21.25因执行国家、辽宁省及大连市新冠肺炎等疫情防控要求，引起工期延误的，顺延工期，由此产生的相关费用由承包人承担。

21.26防水工程质保期5年。

21.27中标后，发包人可对设计图纸进行优化设计，承包人须无条件按优化后的施工图纸进行施工，发包人不承担任何违约责任及给承包人造成的任何损失赔偿责任。

21.28施工期间，中标单位对周边建筑物、构筑物及相关设施造成的损坏，由中标单位

自行承担赔偿责任，相关费用包含在投标报价中，不单独列项，投标单位在投标报价时综合考虑。

21.29施工过程中，中标人配合甲方办理相关建设手续，发生的费用由中标人承担，相关费用包含在投标报价中，不单独列项，投标单位在投标报价时综合考虑。

21.30工期：因招标人原因引起的工期延误，工期顺延，对中标人造成的损失不予补偿。

21.31结算报审值与财政审定值之间审减额在5%以内（含5%）的，结算造价审核费用由财政资金承担；审减额超5%以外的部分，对应的（增加的）结算造价审核费用费率按审减额2.5%计取，由承包人承担。

21.32本补充条款与上述合同正本条款（通用条款、专用条款）具有同等法律效力，但若存在内容矛盾，以本补充条款的约定为准（违背招标文件及本协议书真实意思的除外）。

21.33承包人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权，承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。

以下无正文。

附件

专用合同条款附件：

附件1：承包人供应材料设备一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：暂估价一览表

附件7：施工单位安全生产承诺书（施工类）

附件1：

承包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2025年高新区鲜花栽植摆放服务采购项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括沥青砼道路、雨污分流管线及相关附属设施等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人承包的全部工程范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

项目保修期限约定如下：

其他项目保修期限约定如下：一年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 不采用         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发    包    人（公章）：      	     承    包    人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：		     法定代表人（签字或盖章）：

年         月          日	                 年   月     日

附件3：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6：

6-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件7：

施工单位安全生产承诺书

本单位郑重声明：

在                                          建设过程中，严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、标准、规范和各项规定及发包人的要求，本单位就安全生产管理承诺如下：

1.建立健全各项安全生产管理体系；

2.落实各项安全生产管理措施；

3.积极创建安全文明施工标准化示范工地；

4.提供真实的材料，确保工程建设施工、养护等过程中安全生产；

5.本公司愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。

6.工程建设施工期、养护期发生任何安全责任事故，本公司愿承担一切责任。

7.承诺期内，若违反上述承诺内容，本单位愿意接受建设主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

承诺单位：                    （公章）

法定代表人：（签名）

承诺日期：

注：本合同范本仅作为参考文本。合同签订时，采购人与成交人可按实际情况进行调整，但合同不得有与采购文件实质性背离的条款。

第三章  工程建设要求

项目编号：XLD-ZC2025-0019

项目名称：2025年高新区鲜花栽植摆放服务采购项目

- 工程建设标准及技术要求

- 技术要求

- 关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求

- 项目管理班组及班组人员要求

- 工程建设标准及技术要求

（一）工程建设标准

1、有关国家法律

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》。

2、国家、行业技术标准及管理规定

《测量规范》（GBJ50026-2016）；

《建设工程项目管理规范》（GB-T50382-2001）；

《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2018）；

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012；

《城市容貌标准》 GB 50449-2008；

《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021；

《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018

国家有关政策、各工程设计专业相应的现行标准、规范和规程

3、安全生产规范、规程与标准

《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）

《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870—2013)

《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-2012）

《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）

4、说明：

上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规范、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规范、标准、规程执行。

（二）工程建设技术要求

1、说明：

本磋商文件技术规格及要求，主要由分部分项工程工程量清单和相应的技术规格要求组成。

1.1请供应商仔细阅读磋商文件的全部条文（包括合同条款），对于磋商文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，供应商应在规定时间之前向采购人寻求书面澄清。

1.2依据工程量清单等技术文件要求，本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

1.3承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工。

1.4本章节提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求，并未对一切技术细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，供应商所有与本项目工程施工有关的技术要求，均应符合招标时已颁布的国家和行业标准，或相应国际标准的有关条文。

1.5本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标；环境保护方面，必须使用国家和辽宁省有关标准。

1.5.1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和材料设备供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程；

1.5.2与本标工程有关的施工及验收技术规范；

1.5.3本标工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据；

2、工程承包范围的说明

2.1以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是现场勘查去完全了解工程的实际范围。

2.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是通过勘查现场了解了工程的内容。

2.3 本工程承包项目内容：详见工程量清单。

2.4 本工程承包方式为：包工包料。

3、施工组织与计划

3.1现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规定要求安排计划。

3.2承包人应根据现场环境与工程特点，编制施工组织设计，严密组织，文明施工，不得扰民、不得污染环境、不得影响周边工作人员工作。

3.3施工进度总计划要满足实现合同工期的需要，根据发包人进度要求配备人员、材料、机械，并保证工程质量、施工安全及文明施工管理目标的实现。

3.4在满足总进度计划的前提前做好分项工程的计划安排，做好分项工序的穿插与衔接，确保成品保护、施工安全、工程质量等管理目标的实现。

3.5做好材料预定、施工设备预检、人员定岗及定编工作；工程材料的质检证明材料要求齐全、合格，特殊工种人证合一。

4、现场施工测量

4.1承包人应负责工程施工所需的全部工程施工测量放线工作。

4.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送发包人或监理人审核。发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求供应商在发包人或监理人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，承包人可邀请发包人的测量人员联合进行计量测量，经双方签认的测量成果，可直接用于计量付款。

5、现场试验

5.1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人。

5.2承包人应按本工程相应技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验。

5.3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺检验试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。

6、技术要求

6.1本工程的材料及设备由供应商根据现行规范、标准进行报价，并在磋商响应文件中按本磋商文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容。

6.2实际工程中使用的材料必须经采购人认可后，方可用于工程中。

6.3供应商用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书、大连市建设工业产品备案证书齐全。

6.4供应商应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。

6.5施工必要时要采取有效的成品保护措施，并承担相关费用。

6.6 工程竣工验收前，需对现场进行彻底清洁。

6.7供应商种植的鲜花，要保证其美观和饱满，如没达到其要求，采购人有权督促其调整，否则，招标单位将视情扣除相应的款项。

6.8施工和养护期间须保持周围环境干净整洁，不得破坏原有地面环境及相关设施。若有损坏须由供应商自行修复至原样，修复费用由供应商自行承担。

6.9供应商须组建专业的养护队伍，指定专人养护和看管，养护工具自备。养护人员要担负起对树木和配套设施的看护、施肥、打药、除草、清洁等相关工作。采购人提出整改要求时，供应商应在24小时内响应。

7、产品要求

7.1 本工程所需材料均应符合磋商文件中技术参数与技术规格要求。

7.2供应商所选用的材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品；所有材料都必须使用环保材料；材料现场验收时执行国家相关标准。

7.3 本工程选用的各种材料、设备和施工工艺，必须符合防火安全相应规范的要求。

8、安全生产、文明施工及卫生要求

8.1严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》（GB/T24000-2015）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等规范、规定。

8.2承包人项目全体参建人员应严格按发包人要求，做好施工技术及安全交底工作，着统一服装。

8.3施工现场的布置严格按发包人审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。

8.4做好产品、施工半成品和成品的保护措施和检查工作。

8.5提倡文明礼貌，杜绝酒后上岗作业现象，一经发生将当事人立即清除出场。

8.6严禁随地便溺，一经发生将当事人立即清除出场，施工设备应定期维修保养，现场工机具、材料排列整齐美观。生活区域干净卫生，公共场所专人负责清理卫生，清除垃圾，做到工完场清。

8.7危险作业区域按照《城市道路施工作业交通组织规范》(GAT900-2010)等相关规定执行。

8.8施工人员一定要遵守采购人的有关规章制度，不说脏话粗话，言行检点，不得在施工现场发生任何打斗事件。开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

8.9 施工现场不能影响相关人员的正常工作及相关单位的正常经营，并派专人负责疏导。

8.10 施工现场对关键地点、工序、环节等控制，要有全面的技术、质量及安全保障措施。

8.11 承包人须针对潜在人员的人身安全造成威胁的所有安全隐患及危险做好防范措施，坚决杜绝任何危险意外情况的发生。施工过程中所发生的安全责任问题均由成交供应商承担。

8.12 针对大风、雨天等特殊天气，应采用相应的安全措施。

8.13 供应商施工过程中，如若出现任何问题，一切后果均由供应商自己承担，与采购人无关。

8.14 因施工地点地下情况采购人无法确定，如果有任何问题，根据现场实际情况决定。

二、技术要求

（一）花箱摆放说明：

（1）选用花材品质好、摆放密度大、植株健壮、叶片密实、花朵饱满丰盈的花材进行摆放，所有鲜花摆放后即呈现最佳观赏效果。保证整个摆放期间，吊篮和挂篮花卉形成“包盆”效果，地摆花箱花卉形成“馒头状”效果。

（2）花材折断、凋谢、损坏、丢失等影响摆放效果的情况下、第一时间进行更换。

（3）重要时间节点期间，如达沃斯开始前一天，要求摆放的花材达到爆花期，呈现最佳观赏效果，其余摆放期间段，摆放后花朵爆盆，形成包盆效果。

（4）所有摆放时间点，均不允许现场缓苗，摆放后既要呈现花卉最佳效果。

（5）规定施工方利旧花箱翻新后，不能出现缺角、破损、裂痕等现象，必须按照规定的花箱颜色（米白色）提交成果。

（二）吊篮摆放说明：

（1）选用花材品质好、摆放密度大、植株健壮、叶片密实、花朵饱满丰盈的花材进行摆放，所有鲜花摆放后即呈现最佳观赏效果。保证整个摆放期间，吊篮和挂篮花卉形成“包盆”效果，地摆花箱花卉形成“馒头状”效果。

（2）花材折断、凋谢、损坏、丢失等影响摆放效果的情况下、第一时间进行更换。

（3）重要时间节点期间，如达沃斯开始前一天，要求摆放的花材达到爆花期，呈现最佳观赏效果，其余摆放期间段，摆放后花朵爆盆，形成包盆效果。

（4）所有摆放时间点，均不允许现场缓苗，摆放后既要呈现花卉最佳效果。

（5）花钵下沿最低处，不得低于2.5米。容器不能出现缺损、破裂等现象，铁艺挂件必须按照规定的颜色（银灰色，同灯杆颜色）提交成果。

（三）挂篮摆放说明：

（1）选用花材品质好、摆放密度大、植株健壮、叶片密实、花朵饱满丰盈的花材进行摆放，所有鲜花摆放后即呈现最佳观赏效果。保证整个摆放期间，吊篮和挂篮花卉形成“包盆”效果，地摆花箱花卉形成“馒头状”效果。

（2）花材折断、凋谢、损坏、丢失等影响摆放效果的情况下、第一时间进行更换。

（3）重要时间节点期间，如达沃斯开始前一天，要求摆放的花材达到爆花期，呈现最佳观赏效果，其余摆放期间段，摆放后花朵爆盆，形成包盆效果。

（4）所有摆放时间点，均不允许现场缓苗，摆放后既要呈现花卉最佳效果。

（5）容器不能出现缺损、破裂等现象，并提交成果。

（四）技术要求

★1．鲜花进场前须采购人验收合格后方可进场摆放，如果鲜花不茂盛或枯萎死亡，采购人会以书面形式通知供应商进行更换，如第二次通知后仍不整改或整改不合格的，采购人有权按实际发生的金额进行扣款。

2．所有花卉摆放时需在盛花期，均不允许现场缓苗，摆放后既要呈现花卉最佳观赏效果，要保证其鲜艳、美观和饱满。摆放后如有需要及时补植和替换。

3．中标人所摆放的鲜花须保证其100%的成活率，各季花卉因树荫及病虫害等原因造成花卉枯萎或死亡对摆放效果产生影响，中标人需自行对花卉进行替换，费用自行承担（发生不可抗力时，由双方协商解决），如未按要求更换，将从结算款扣除花箱、花篮的花卉款项。

4．在所有的鲜花进场之前，一定要完成灭虫、杀菌处理。

5．栽植容器说明:规定利旧及租赁花箱、吊篮、挂篮和金属挂件翻新后，不能出现缺角、破损、裂痕等现象，须按照规定的花箱颜色(米白色，如照片所示)利旧翻新、花箱内置辅助造型的玻璃钢骨架。 吊篮铁艺挂件颜色(银灰色，同灯杆颜色)利旧翻新，要经甲方、监理确认合格，方可进行摆放。

6.路灯杆吊篮要求对路灯杆漆面采取保护措施，否则对损毁灯杆进行经济赔偿对鲜花进行浇水养护时，要注意文明施工，严禁出现花盆漏水、漏土等影响市容环境行为。

花卉地栽：（1）选用花材品质好、摆放密度大、植株健壮、叶片密实、花朵饱满丰盈的花材进行摆

放，所有花卉摆放后即呈现最佳观赏效果。

（2）花材折断、凋谢、损坏、丢失等影响摆放效果的情况下、第一时间进行更换。

（3）重要时间节点期间，要求摆放的花材达到爆花期，呈现最佳观赏效果，其余摆放期间

段，摆放后花朵爆盆，形成包盆效果。

（4）所有摆放时间点，均不允许现场缓苗，摆放后既要呈现花卉最佳效果。

（5）容器不能出现缺损、破裂等现象，并提交成

（五）养护期相关要求

1．除按招标文件要求定期更换鲜花外，还应及时更换枯花死花，保持长势茂盛。须按规定进行养护，浇水次数及水量应符合园林标准的有关规定，确保鲜花的成活。浇灌用水应采用中性水或合格的地下水、河水等。

2．中标人须组建专业的养护队伍，指定专人养护和看管，养护工具自备。养护人员要担负起对鲜花和配套设施的看护、施肥、打药、除草、清洁等相关工作。采购人提出整改要求时，中标单位应在24小时内响应。

3．施工期及养护期内须保持周围环境干净整洁，不得损坏原有地面环境及相关设施。若有损坏须由中标人自行修复至原样，修复费用由中标人自行承担。

（六）其他要求

★1．项目完成时间：合同签订后按招标人要求及重要特殊时间节点的摆放要求无条件执行。摆花器皿的撤出具体由中标单位负责，并运送至招标单位指定位置，双方清点无误后，完成交接工作（中标单位应按期完成，否则须承担相应的违约责任）。

★2．工期：合同签订之日起一年。

3．项目地点：采购人指定地点。

4．验收标准：依据招标文件、合同约定、国家、地方及行业标准进行验收。

5．付款方式：

预付款：无；

进度款：承包人上报已施工完成的工程量及进度付款申请资料，经发包人审核通过后支付至已完工程价款的80%；

结算款：工程全部竣工并发包人验收合格，经财政部门结算审定后，支付至财政部门审定价款的100%。

注：本项目结算费用不能超过财政预算金额，费用超出部分招标人不予支付。最终按财政部门的结算审定值进行支付。

结算报审值与财政审定值之间审减额在5%以内(含 晓)的，结算造价审核费用由财政资金承担;审诚额超5%以外的部分，对应的(增加的)结算造价审核费用费率按审减额2.5%计取，由承包人承担。

★6．中标单位未按时间要求和质量要求完成摆放、养护及其他工作要求的，每发现一次将扣除合同金额10000元。未按采购人要求完成整改的，采购人有权终止合同，并要求中标人赔偿给采购人造成的实际损失。

★7．本项目投标报价以工程量清单为准，施工图花卉上浮数量仅为预估量用作参考，工期内如发生花卉的死亡、丢失、损毁等情况，供应商应按照采购人要求无条件进行补充更换，其产生的一切相关费用由供应商自行承担，在投标报价中综合考虑。

三、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求

| 项目内容 | 主要内容及描述 |
| --- | --- |
| 项目施工 重点、难点及关键技术工艺要 求 | 施工单位应做好材料、人员、施工机械的安排、调配，地理位置、交通环境。 |
| 新技术 新工艺 新材料 应 用 要 求 | 1、鼓励建筑业十项新技术应用，并将新技术引用作为评标内容进行评分； 2、本工程推荐使用的新技术、新产品包括以下内容： ①选用新型、无毒害、使用寿命较长的材料； ②环保材料； ③先进施工工具。 |
| 施工机械设备要求 | 机械设备数量性能须满足施工要求,施工前做好施工机械设备的检查，确保其正常运行。 |
| 办公设备检测设备要 求 | 检测设备应满足工程施工要求，尤其测量仪器设备，要符合规范规定量程规定及本工程的具体要求。 |

四、项目管理班组及生产操作人员要求

| 名 称 | 有关要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 经理 | 资质等级及专业 | 项目负责人须为园林绿化相关专业中级及以上职称。 |
| 技 术 负责人 | 技术职称及专业 | 中级及以上职称。 |
|  | 学历 | 大专及以上学历。 |
| 其他管理人员要求 | 安全员 | 提供有效的劳动合同。 |
|  | 质检员 | 提供有效的劳动合同。 |
|  | 施工员 | 提供有效的劳动合同。 |
|  | 材料员 | 提供有效的劳动合同。 |
|  | 造价员 | 具有注册造价师证书或一级造价员证书。提供有效的劳动合同。 |
| 生产操作人员要求 | 施工现场生产操作人员应持有行政主管部门颁发的《职业资格证书》。电工、电焊工、司机、机械工、架子工等特殊工种持证上岗率必须达到100%，其他工种持证上岗率不得少于90%，若低于上述标准，评委在量化打分时将酌情扣分。 |  |
| 其他要求： 1.施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗； 2.项目组管理人员应为供应商自有人员，并能真正全程参与工程建设，造价人员如非本企业人员，需要提供供应商与造价咨询企业签订的合同。 3.中选后施工期间，项目负责人证书原件由采购人代为保管。 4.供应商提供虚假业绩的，一旦被发现将无条件废标，并追究责任。 5.中选后未经采购人允许不得更换项目负责人和主要管理人员，成交供应商擅自更换管理班组管理人员的，每发现一人次的，罚款3-5万元，不到位缺1人次的罚款5-10万元。 6.工程施工过程中，不得干扰相邻单位正常办公，并保持公共环境卫生。 |  |  |

## 第四章  磋商响应文件格式

## 一、响应文件密封封面

| 项目名称： 供应商全称（法人章）： 法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）： 供应商地址： 邮编： 投标联系人： 办公电话: 手机： 文件开封时间： 年 月 日 时 分前不得开封 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | - 响应文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印； - 本封面复印或打印有效； 3.响应文件密封各封口处须加盖供应商公章，否则按废标处理。 |

正（副）本

响应文件

项目编号：XLD-ZC2025-0019

项目名称：

项目地址：

供 应 商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

联系人：         电话：         手机：

投 标 函 件

### 目    录

一、法定代表人身份证明书

二、磋商响应文件签署授权委托书

三、报价函

四、磋商承诺书、项目负责人承诺书、造价人员承诺书

五、信用承诺

六、磋商文件要求供应商提交的其他投标资料

资质证书、营业执照、项目负责人资格证书等相关资格证明文件

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

九、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月     日，    经营期限：

资质证书编号：                      营业执照编号：

姓名：          性别：    年龄：     职务：		 系                         的法定代表人。为工程的施工、竣工和保修，签署上述工程的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：                  （盖公章）

日    期：        年       月       日

### 二、磋商响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的       （姓名）为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签字）：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月        日

本授权委托书和报价函备注：

1、法定代表人或授权委托代理人的签字必须是亲笔签名。

2、法定代表人盖章和供应商公章，必须是经公安部门备案的印章。

3、不得使用其他印章或电子制版签名。

4、报价函格式文件内容不得擅自删改。

### 三、报 价 函

致：

1、根据你方招标工程项目(项目名称)                                 （项目编号)                  的磋商文件，我方将遵照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律的规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单等其他有关文件后，我方愿意以人民币(大写)               元（RMB         元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已仔细研究并完全理解了全部磋商文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对磋商文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。

3、一旦我方中标，我方保证按合同中规定的工期     完成并移交全部工程。

4、如果我方中标，我方承诺工程质量达到  合格  标准。

5、本投标有效期为自开标日起  90  个日历日。

6、我方响应文件、你方的成交通知书、磋商文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若磋商文件存在要求，而响应文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受磋商文件的有关约束，并同意将磋商文件对供应商的要求作为供应商合同义务的组成部分。

7、我方承诺响应文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他供应商及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

8、我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的供应商须满足的特定条件。

注：应按规定签字，否则响应文件无效。

供应商名称：                                       （公章）

单位地址：

供应商法定代表人或其委托代理人                     （签字或盖章）

邮政编码：            电话：                传真：

日期：        年     月   日

### 四、磋商承诺书

致：                ：

本供应商已详细阅读了                 （工程名称）工程磋商文件，自愿参加上述工程磋商，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1、本供应商自愿在      个日历日内按照磋商文件及施工合同、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照磋商响应文件的承诺并满足磋商文件要求。

2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除磋商资格并接受处罚。

3、服从磋商文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除磋商资格并接受处罚。

4、接受磋商文件全部内容。否则，同意被废除磋商资格并接受处罚。

5、保证磋商响应文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效磋商响应文件处理，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格，并接受行政管理部门依法进行的严厉处罚。

6、保证磋商响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受采购人违约处罚。

7、保证按照磋商文件及成交通知书规定商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处罚。

8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对供应商违约处罚。

9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚。

10、保证中标之后按磋商响应文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚。

11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

12、保证按磋商文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。

14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及磋商文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。

本供应商在规定的磋商有效期限内及合同有效期内，将受磋商文件的约束并履行磋商响应文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。

供应商名称：                                      （公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

#### 项目负责人承诺书

致：

我        （姓名）在此郑重承诺：我是                 （供应商）编制内项目负责人，目前没有在建工程项目，近三年内没有不良记录。

在                （工程名称）磋商中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目负责人资格磋商的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目负责人承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。

如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目负责人身份参与工程管理，严重的吊销项目负责人资格证书。

承诺人签字：

身份证号码：

项目负责人资格证书编码：

办公电话：

手    机：

年    月    日

#### 造价人员承诺书

致：

我         （姓名）在此郑重承诺：我是                （供应商）或供应商委托的                （造价咨询企业）的造价人员，近两年内没有不良记录。在            （工程名称）磋商中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及磋商价，在编制磋商响应文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高磋商报价行为。

如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与磋商项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价师资格证书。

承诺人签字：                   （印鉴）

身份证号码：

造价人员资格证书编码：

办公电话：                        手机：

年    月    日

### 五、信用承诺书

致：（采购单位、招标代理代理机构）

我单位在参加（项目名称：项目编号：）的政府采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及招标文件资格要求，我单位符合以下条件：

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表： (签字)

日期：

说明：供应商自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及招标文件资格要求提供相应的证明材料。

六、磋商文件要求供应商提交的其他投标资料

相关资格证明文件：（营业执照等）

七、中小企业声明函

- 本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司(联合体)参加  （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于               ；承建（承接）企业为（企业

- 名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东的大企业情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标人为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标公告中公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

九、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对监狱企业产品报价给予一定比例扣除。

商务部分标书

### 第一部分  响应报价

一、封面

二、响应总价

三、工程项目总价表

四、单位工程费用汇总表

五、单位工程规费计价表

六、分部分项工程量清单计价表

七、措施项目清单计价表

八、其他项目清单与计价汇总表

九、分部分项工程量清单综合单价分析表

十、主要材料价格表

第二部分 其他

十一、供应商业绩和信誉

十二、项目管理机构人员配备情况

十三、生产操作人员持证上岗情况

十四、供应商承诺

十五、★条款响应表

### 第一部分  投标报价

### 磋商报价说明

### 1.本报价依据本工程磋商须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.磋商报价采用工程量清单计价，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。磋商总价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。

3.磋商价按采购人提供的工程量清单填报，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与采购人提供的工程量清单一致。

4.分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价，均包括为完成本工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及磋商文件中约定供应商承担的所有风险费用。漏报或不报，视为有关费用已包括在磋商报价中。

5.措施项目费系根据磋商文件中的措施项目清单及本次磋商拟定的施工组织设计编制，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。

6.本报价的币种为 人民币  。

7.本报价中所有要求签字、盖章处已按要求由规定人员签字和盖章并承担相应的责任。

8.本次磋商拟建工程施工中所用材料的品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、单价等已按规定在磋商报价表中详细注明，并保证满足工程建设要求。若未注明的，一旦中标，采购人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品。

（一）封面

工程

工 程 量 清 单 报 价 表

投  标  人：                            （单位盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

造价工程师（或一级造价员）

及注册证号：                             （签字并盖执业专用章）

编 制 时 间：

（二）投 标 总 价

建设单位：

工程名称：

磋商总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                            （单位盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

编 制 时 间：

（三）工程项目总价表

工程名称：                                      第 页 共 页

| 序号 | 单项项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

（四）单位工程费汇总表

工程名称：                                                第  页 共  页

| 序号 | 汇总内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：文明施工与环境保护费 |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |
| 四 | 税费前工程造价合计 |  |  |  |
| 五 | 规费 |  |  |  |
| 六 | 工伤保险 |  |  |  |
| 七 | 安全施工措施费 |  |  |  |
| 八 | 税金 |  |  |  |
| 九 | 人工费动态调整 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商：                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：                      （签字或盖章）

注册造价工程师及证号：                       （签字并盖执业专用章）

| （五）规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（六）分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：人工费+机械费 |
| - |  | 本页小计 |  | - | - |  |  |  |
| - |  | 合 计 |  | - | - |  |  |  |

注：供应商需在本表特征项中写明所投产品的品牌、型号等信息。

（七）措施项目清单计价表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 2 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 5 | 冬雨季施工费 |  |  |  |
| 6 | 市政工程干扰费 |  |  |  |
| 7 | 其他措施项目费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（八）其他项目清单与计价汇总表

| 工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 工程担保费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（九）分部分项工程量清单综合单价分析表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 定额编号 | 计量 单位 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 风险 |  |  |

| （十）主要材料和工程设备选用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注 |
| 注：本表格可以按照同样的格式扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分 其他

### 十一、供应商业绩和信誉

### （一）供应商信誉

| 1 | 企业名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 3 | 当地代表处 地 址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 4 | 法人代表 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 5 | 企业资质等级 |  |  | 资质证书号 |  |  |  |  |  |
| 6 | 企业性质 |  |  | 营业执照注册号 |  |  |  |  |  |
| 7 | 注册年份 |  |  | 年产值（万元） |  |  |  |  |  |
| 8 | 职工总数 |  |  | 技术管理人数 |  |  |  |  |  |
| 9 | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 10 | 传 真 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |
| 11 | 主营范围 | 1、 2、 3、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 管理体系认证情况 | 1、 2、 3、 4、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 守合同重信用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 信用 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 近三年企业承建项目获奖情况 | 工程名称 | 合同编号 |  | 合同金额 |  | 竣工质量获奖情况 |  | 竣工日期 |

注： 1、供应商获奖项目较多时可附表；

2、营业执照、资质证书、管理体系认证证书、守合同重信用证书、企业信用证书等须提供有效证明材料复印件，加盖公章附在此表后；供应商必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。

（二）近三年（2022年1月1日至今）完成的类似工程业绩一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 规模 | 开竣工日期 | 质量 | 证明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、企业业绩须提供有效证明材料复印件且加盖公章；

2、企业业绩证明以中标通知书或施工合同复印件加盖公章为准，时间以中标通知书或施工合同签署的时间为准。

3、供应商必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理。

### 十二、项目管理机构人员配备情况

#### 1、项目管理机构人员配备情况表

工程名称

| 职务 | 姓名 | 职称 学历 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已完成或在建工程情况 |  | 个人获得奖励 情 况 | 本人签字 确 认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 项目数 | 主要获奖项目 名 称 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.管理机构的主要人员须为本单位自有人员，此表后须附有上述人员的身份证、注册证、职称证、岗位证书、与公司签订的劳动合同等证明资料复印件，造价人员如非本企业人员，需要提供供应商与造价咨询企业签订的合同；磋商响应文件中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位，不得延误。一旦成交后，上述人员未经建设单位许可、采购管理部门备案，不得更换；施工期限内采购人将代为保管项目负责人证书原件，在主体工程未竣工前不允许其参加其他项目磋商。 2、上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并追究有关单位、人员责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2、项目负责人简历表

工程名称：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日 期 |  |  | 工程 质量 |  | 证明人 |  | 联系电话 |
| 项目负责人 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、项目技术负责人简历表

工程名称

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  | 工程 质量 |  |  | 证明人 | 联系电话 |
| 技术负责人 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 十三、生产操作人员持证上岗情况

工程名称：

| 序号 | 工种 | 姓名 | 级别 | 所属专业劳务公司名称 | 职业资格证书 编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：此表不够可另附页,持证上岗人员数量须达到响应文件劳动力计划安排人员数量要求，并附持证上岗工人《职业资格证书》复印件。如提供虚假信息将可能导致废标。

#### 十四、供应商承诺

（格式自拟）

承诺内容包括：

- 保证以合理的价格与采购人签定合同，并服从采购人对工程进行有关审计，服从以最终审计结果为准结算；

- 工程质量达到合格标准；

- 对于应急维修工程能做到全天候服务，并能根据采购人要求随叫随到。

- 供应商的其他承诺：如工程竣工后维修保养的承诺，包括保修期限及服务标准等（可根据自身情况自行添加承诺条款）。

十五、★条款响应表

| 磋商文件中要求的★条款 | 磋商响应文件中响应的条款内容 |
| --- | --- |

技术标书

### 施工组织设计编制说明

1.供应商须按采购文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；本项目应包括以下9项内容及相关附表，如有缺项将被扣分，情节严重的将被废标；内容上必须结合工程特点、评分标准，有针对性编制。

（1）总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；

（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；

（3）劳动力投入计划及其保证措施；

（4）机械设备、办公设备及检测设备投入计划；

（5）施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；

（6）针对工程量清单及施工管理的合理化建议；

（7）质量保证措施与违约承诺（应有保证实现质量目标的可靠措施）；

（8）安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合大连市文明工地管理要求编制）；

（9）新技术应用与承诺（应针对建筑业10项新技术应用来编制）；

（10）鲜花摆放方案。

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）计划开、竣工日期和施工进度网络图

（2）劳动力计划表

（3）拟投入的主要施工机械设备、办公设备、检测设备表

（4）施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案

（5）合理化建议及意见表

一、计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

#### 二、投入的人员配备表

工程名称：

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

#### 三、投入的主要施工机械设备表、办公和检测设备表

工程名称：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 办公和检测 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 主要性能 | 先进程度 | 主要 用途 | 备注 |

说明：此页不够可另附页。

#### 四、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表

工程名称：

| 序号 | 施工重点、难点 关键技术、工艺 | 解决方案及保证措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

说明：此页不够可另附页。

#### 五、合理化建议及意见表

工程名称：

| 序号 | 针对建设和施工管理方面的合理化建议和意见 |
| --- | --- |
| 合理化建议1 |  |
| 合理化建议2 |  |
| 合理化建议3 |  |
| 合理化建议4 |  |

#### 第五章   工程清单（后附）

#### 第六章 评标细则

一、总 则

（一）依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，制定本办法。

二、磋商小组

（一）磋商小组依法组建，负责评审活动，向采购人推荐成交候选顺序。

（二）磋商小组由采购人代表及随机抽取的技术、经济等方面的专家组成。

（三）磋商小组成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（四）磋商小组成员不得与任何供应商或者与磋商结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

三、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。对通过资格性和符合性审查的有效供应商进行详细量化评审，最后按综合得分由高至低推荐成交候选人，综合得分相同的以报价低者优先。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。由采购人委托磋商小组直接确定排名最高的1名为成交人。

说明：

1．评委会在评审过程中，应根据供应商磋商报价的实际情况，随机抽查磋商报价偏离合理范围的磋商响应文件，如发现有围标、串标、哄抬标价等情况，将依据国家及大连市有关规定严肃处理。

## 1、资格性审查、符合性审查表及评分表

### 1-1  2025年高新区鲜花栽植摆放服务采购项目资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | 供应商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照符合要求情况 |  |  |  |  |
| 2 | 项目负责人符合要求情况 |  |  |  |  |
| 3 | 信用信息查询情况符合要求 |  |  |  |  |
| 4 | 供应商信用承诺符合要求情况 |  |  |  |  |
| 5 | 供应商中小企业符合要求情况 |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |
| 备注： 评委签字： |  |  |  |  |  |
| 注：1、货物和服务招标项目的资格审查由采购人或代理机构进行，至少两人。其他政府采购项目由评委会或磋商小组进行审查。 2、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。 3、《资格性审查表》是资格性评审的依据，不得对《资格性审查表》以外的内容进行资格审查。 |  |  |  |  |  |

1--2   2025年高新区鲜花栽植摆放服务采购项目符合性评审表

| 序号 | 符合性评审（评审结果为合格、不合格） | 投标单位名称及审查意见 （合格、不合格） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 磋商响应文件中供应商法定代表人或法定代表人委托代理人签章齐全。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 磋商响应文件符合磋商文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 磋商响应文件正、副本数目、重要内容齐全，关键字迹清晰可辨；响应文件中报价函件、施工组织设计、项目负责人简历及资格证明书等主要内容齐全。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 提供了磋商承诺书（包括供应商、项目负责人、造价人员）等磋商文件中已明确要求提供的资料；响应文件上标明的供应商与通过报名审查的投标申请人未发生实质性改变。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 供应商未拒绝对细微偏差作出补正；磋商响应文件中未存在采购人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 供应商按工程量清单内容、规定格式报价。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 磋商最终报价未高于预算金额，报价未超出最高限价，磋商报价表逻辑关系一致，无重大偏差的。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 供应商未以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者未以其他弄虚作假方式磋商；未发现不同供应商的响应文件内容、数据大量雷同；未发现供应商恶意哄抬标价或低于成本价竞标。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 未发现不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC 地址相同的情况； 未发现不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的情况； 未发现不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的情况。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 未发现供应商涂改证明材料或者提供虚假材料。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 未发现有磋商文件规定的其他磋商无效情形。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 未发现有不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 对“★”条款做出实质性响应，未发生重大偏离。 |  |  |  |  |  |
|  | “√”表示通过，“╳”表示不通过 评委签字： 日期： |  |  |  |  |  |

注：1、合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。

2、认定响应文件无效的依据应属于《符合性审查表》所列内容。《符合性审查表》未列明的，不得作为认定响应文件无效的依据。（属于法律法规规定的响应文件无效的情形除外）

量化评审表

| 分项 | 评分因素 | 满分分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 30 | 最终报价得分=（基准价/最终报价）×30 评审基准价为满足磋商文件要求且最终报价最低的磋商响应报价。 |
| 技术 | 总体概述：施工管理目标、总体部署及施工段划分、综合措施 | 8 | （1）对项目总体实现目标认识全面深刻，分析与论述完整清晰，总体组织符合实际、总体设计符合规范，总体部署及施工段划分全面、合理，综合措施全面、科学，得8分。 （2）对项目总体实现目标认识比较全面，分析与论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际、总体设计比较符合规范，总体部署及施工段划分比较合理，综合措施比较科学，得5分。 （3）对项目总体实现目标认识基本全面，分析与论述基本完整清晰，总体组织基本符合实际、总体设计基本符合规范，总体部署及施工段划分基本合理，综合措施基本科学，得3分。 （4）对项目总体实现目标认识不全面，分析与论述不够完整不够清晰，或总体组织不够符合实际、或总体设计不够符合规范，或总体部署及施工段划分不够合理，或综合措施不够科学，得1分。 注：未提供此项不得分。 |
|  | 主要分项工程施工方案、施工技术及工艺 | 8 | （1）主要分项工程的施工方案全面、科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，充分考虑现场地理位置及交通环境，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰，得8分。 （2）主要分项工程的施工方案比较全面、科学、系统、安全、经济，可操作性比较强，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把握比较准确，应用到位，阐释比较清晰，得5分。 （3）主要分项工程的施工方案基本全面、科学、系统、安全、经济，具有可操作性，保障措施基本正确，对施工关键技术、工艺把握基本准确，应用到位，阐释基本清晰，得3分。 （4）主要分项工程的施工方案不够全面、科学、不够系统、不够安全、不够经济，或可操作性不够强，或保障措施不够具体，或对施工关键技术、工艺把握不够准确、阐释不够清晰，得1分。 注：未提供此项不得分。 |
|  | 对工程施工重点、 难点关键技术、工艺的分析及解决方案 | 8 | 1.对工程重点、难点认识深 刻、表述全面准确，解决方案全面、科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰，得8 分； 2.对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确，解决方案比较全面、科学、系统、安全、经济，可操作性比较强，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把握比较准确，应用到位，阐释比较清晰，得5 分； 3.对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确，解决方案基本科学、系统、安全、经济，具有可操作性，保障措施基本正确，对施工关键技术、工艺把握基本准确，应用到位，阐释基本清晰，得3 分； 4.对工程重点、难点认识不深刻、表述不全面不准确，解决方案不科学、不系统、不安全、 不经济，可操作性不强，保障措施不具体，对施工关键技术、工艺把握不准确、阐释不清，得1分。 注：未提供此项不得分。 |
|  | 安全生产和文明施工措施与承诺 | 8 | （1）制定安全文明施工保证计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高，承诺违约责任最大、经济赔偿责任最大，得8分。 （2）制定安全文明施工保证计划比较全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施比较得力，责任人比较具体，承诺安全文明施工标准高，承诺违约责任次大、经济赔偿责任次大，得5分。 （3）制定安全文明施工保证计划基本全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施基本制订，责任人基本到位，有安全文明施工标准承诺，有违约责任承诺、有经济赔偿责任承诺，得3分。 （4）制定安全文明施工保证计划不够全面不够周到、不够完整，或关键地点、工序、环节控制保障措施制订不全面，或责任人基本不够明确，或安全文明施工标准承诺不全面，或违约责任承诺不全面、或经济赔偿责任承诺不全面，得1分。 注：未提供此项不得分。 |
|  | 质量控制体系、质量计划、实现质量目标的保证措施与违约承诺 | 8 | （1）工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人，承诺工程质量标准高，承诺违约责任最大、经济赔偿最大，得8分。 （2）工程质量保证计划比较全面细致、比较结合实际，措施比较具体，责任到人，承诺工程质量标准高，承诺违约责任次大、经济赔偿次大，得5分。 （3）工程质量保证计划基本全面细致、基本结合实际，措施基本可行，责任基本到人，工程质量标准满足采购文件要求，承诺违约责任较大、经济赔偿较大，得3分。 （4）工程质量保证计划不够全面不够细致、结合实际不够、或措施不够具体、责任未到人，虽然工程质量标准满足采购文件要求，但承诺违约责任最小、经济赔偿最少，得1分。 注：未提供此项不得分。 |
|  | 施工进度计划和各阶段进度控制目标与保证措施及违约承诺 | 8 | （1）施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，充分考虑现场地理位置及交通环境，保证措施可靠，承诺违约责任最大、经济赔偿最大，得8分。 （2）施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠，承诺违约责任次大、经济赔偿次大，得5分。 （3）施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠，有违约责任承诺，有经济赔偿承诺，得3分。 （4）施工进度计划编制基本不够合理、不够可行，或关键线路不够清晰、不够准确、不够完整，或关键节点控制措施不够合理、可操作性基本条件不全面，或保证措施不够可靠，或违约责任承诺不全面，或经济赔偿承诺不全面，得1分。 注：未提供此项不得分。 |
|  | 项目应急预案 | 8 | （1）项目应急预案考虑全面，编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠，承诺违约责任最大、经济赔偿最大，得8分； （2）项目应急预案编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠，承诺违约责任次大、经济赔偿次大，得5分； （3）项目应急预案编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠，有违约责任承诺，有经济赔偿承诺，得3分 （4）项目应急预案编制不合理、不可行，关键线路不清晰、不准确、不完整，关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，保证措施不可靠，或无违约责任承诺，或无经济赔偿承诺，得1分 注：未提供此项不得分。 |
|  | 劳动力投入计划及其保证措施 | 6 | （1）劳动力投入完全满足施工及后期养护需要，投入计划与进度计划十分协调，调配计划合理，保证措施具体、明确，考虑全面周到，得6分。 （2）劳动力投入满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体，得4分。 （3）劳动力投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理，得2分。 （4）劳动力投入不够满足施工需要，投入计划与进度计划不够协调，或调配计划不够合理，或保证措施不够具体，得1分。 注：未提供此项不得分。 |
| 商务 | 机械配备 | 4 | 1、投标人具备的水车（10吨），每自有一台的加1分，租赁的加0.5分，满分1分。 2、投标人每具备的打药车（5吨），自有的加1分，租赁的加0.5分，满分1分。 3、投标人每具备的货车（2吨），自有的加1分，租赁的加0.5分，满分1分。 4、投标人每具备的高空作业车，自有的加1分，租赁的加0.5分，满分1分。 注：①自有设备的以提供购买发票复印件、照片为准； ②租赁的以提供租赁合同复印件、照片为准。 |
|  | 投标人业绩 | 2 | 2022年1月1日至今，企业每有一项类似工程业绩得1分，满分2分。以中标通知书或合同有效页为准，时间以合同签订时间为准。 |
|  | 项目负责人 | 2 | 项目负责人具有绿化相关专业高级职称的得2分。 |

## 评分细则注解：

1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、对通过资格性和符合性审查的有效供应商进行详细量化评审，最后按综合得分由高至低推荐成交候选人，综合得分相同的以报价低者优先。

3、供应商在磋商时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

4、保密要求

从磋商时起到中标公告发布时止，有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给供应商或与上述评审工作无关的人员。

附件1：工程量清单

附件2：

# 递交备份投标（响应）文件授权函

（采购单位,采购代理机构名称）：

我单位现授权姓名：（身份证号：) 性别：职务：向贵单位提交（采购项目名称及项 目编号）的备份投标（响应）文件。

我单位知悉 ：

1.供应商应在投标（响应）截止时间前将加密的投标 （响应）文件上传至“大连市政府采购管理与交易系统”，递交备份投标（响应）文件的，应在投标（响应）截止 时间前按采购文件规定的地点递交。

2.备份投标（响应）文件必须与通过系统上传加密的投标（响应）文件为同一时间使用投标文件制作工具生成的一套文件。

3.备份投标（响应）文件的存储、密封、递交等应按照采购文件要求执行。

4.递交备份投标（响应）文件时，供应商代表应出具 《递交备份投标（响应）文件 授权函》，未按要求提供的，采购单位、采购代理机构应拒收备份投标（响应）文件。

5.通过“大连市政府采购管理与交易系统”上传递交的投标（响应）文件无法按时 解密，投标供应商递交了备份投标（响应）文件的，以备份投标（响应）文件为依据，否则视为投标（响应）文件撤回。通过“大连市政府采购管理与交易系统”上传递交的投标（响应）文件已按时解密的，备份投标（响应）文件自动失效。供应商仅提交备份投标（响应）文件，没有通过“大连市政府采购管理与交易系统”上传递交投标（响应）文件的 ，投标（响应）无效。

6.备份投标（响应）文件不是投标（响应）备选方案。

供应商名称（盖章）：

日期：	年	月	日

附 ：授权代表身份证（正反面）

| 授权代表身份复印件 （或扫描件）正面 | 授权代表身份证复印件 （或扫描件）反面 |
| --- | --- |