城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程

竞争性磋商采购文件

项目编号：DLZX2025042

采购人：大连市普兰店区城子坦街道办事处

采购代理机构：大连众信工程项目管理有限公司

日期：2025年3月

城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程

竞争性磋商采购文件

代理机构项目负责人签字:

采购人审阅同意签字(公章):

目录

竞争性磋商采购公告	3

第一章 供应商须知	6

第二章 合同条款	26

第三章 工程建设要求	62

第四章 响应文件格式	69

第五章 工程量清单（另附）	102

第六章 评标细则	102

# 城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程

# 竞争性磋商采购公告

项目概况

城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程的潜在供应商应在大连市政府采购云平台线上获取磋商文件，并于2025年4月15日09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DLZX2025042

项目名称：城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币163.100114元

最高限价：人民币163.100114元（供应商报价超出最高限价的，按无效响应文件处理）

采购需求：城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程施工（详细内容见磋商采购文件）

合同履行期限：自开工之日起40个日历日内完工。

本项目不接受联合体参加。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。（根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号、财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型和微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，近三年内无不良行为记录；

（2）项目经理须具有市政公用工程二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，无负责的在建工程，近三年内无不良行为记录。

注：1.项目评审开始前，经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连” 网站（credit.dl.cn）、“中国政府采购网” 网站(www.ccgp.gov.cn)，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

三、获取采购文件

时间：自2025年3月31日起至2025年4月8日，8:30-16:00（北京时间）。

地点：大连市政府采购云平台线上获取（http://www.ccgp-dalian.gov.cn/）

方式：供应商登录大连市政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月15日09时30分（北京时间）

地点：大连市政府采购云平台

五、开启

时间：2025年4月15日09时30分（北京时间）

地点：大连市政府采购云平台（本项目采用不见面磋商，在线解密，供应商无需到达现场。）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 在线递交投标文件。供应商应在规定的提交投标文件截止时间前登陆大连市政府采购云平台，凭数字证书（CA）在线上传完成符合规定格式要求的投标文件。投标文件需要供应商凭数字证书（CA）进行在线解密。

2.本项目开标为线上不见面开标，具体业务流程及操作手册请于“http://ccgp-dalian.gov.cn/luban/category?parentId=55844&childrenCode=dlzfcgCategory111”处自行下载查询学习，并提前按照要求调整好浏览器等相关设置，避免无法在指定时间进入本项目开标大厅参加项目开标、投标文件解密、报价确认操作，若因投标人自身原因无法在规定时间内进行解密或解密不成功，视为投标文件无效，投标人自行承担相关后果。

3.本项目为远程开标，各投标人须在投标文件“投标人需说明的其它问题”中，明确本项目的项目联系人及联系电话（建议包含手机及座机号码），并注意电话来电，以便重要事宜的通知。若因项目负责人及联系电话错误、关机、无法接通等情况，投标人自行承担相应后果。

4. 参与本项目的投标人应完成大连市政府采购云平台注册并须审核通过（咨询电话：95763）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：大连市普兰店区城子坦街道办事处

地址：大连市普兰店区

联系方式：邵先生

2.采购代理机构信息

名称：大连众信工程项目管理有限公司

地址：辽宁省大连市普兰店区文化路65号-2层

联系方式：王越    0411－39165599

3.项目联系方式

项目联系人：王越

电话：0411－39165599

- 第一章 供应商须知

一、供应商须知表

| 项号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：大连市普兰店区城子坦街道办事处 地址：大连市普兰店区 联系人：邵先生 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：大连众信工程项目管理有限公司 地址：辽宁省大连市普兰店区文化路65号-2层 联系人：王越 电话：0411-39165599 |
| 3 | 项目名称 | 城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程 |
| 4 | 建设地点 | 大连市普兰店区 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购内容 | 城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程施工。（具体内容详见图纸及工程量清单）。 |
| 7 | 合同履行期限 | 自开工之日起40个日历日内完工。 |
| 8 | 质量要求 | 质量目标：合格。 执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。 注：凡未达到要求标准，不予支付工程款。 |
| 9 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。（根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号、财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型和微型企业）。 3.本项目的特定资格要求： （1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，近三年内无不良行为记录； （2）项目经理须具有市政公用工程二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，无负责的在建工程，近三年内无不良行为记录。 注：1.项目评审开始前，经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连” 网站（credit.dl.cn）、“中国政府采购网” 网站(www.ccgp.gov.cn)，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。 |
| 10 | 政府采购政策 | 本项目专门面向中小企业采购。（根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号、财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型和微型企业）。 节能产品、环境标志产品政策说明 1.执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）和《大连市财政局等四部门联合转发财政部等四部门关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 2.节能产品、环境标志产品是指列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的品目清单中的产品。列入品目清单内的产品包括强制采购产品和优先采购产品。 3.财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据实际情况，对品目清单进行实时调整。 4.节能环保产品认证证明，可以是认证证书复印件，也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图。认证证书，是由国家有关部门确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。 5.供应商应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。 6.拟采购产品属于品目清单中优先采购的产品，应按以下方式进行评审： 对采用综合评分法评标的项目，对投标产品价格给予3%的加分，对技术项目给予3%的加分。 7.对于既属于节能产品，又属于环境标志产品的，可以分别享受优先采购政策。 |
| 11 | 是否允许联合体参加 | 本项目不接受联合体参加。 |
| 12 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：人民币163.100114元 最高限价：人民币163.100114元（供应商报价超出最高限价的，按无效响应文件处理） |
| 13 | 答疑会议及踏勘现场 | 不组织。 |
| 14 | 磋商响应有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 15 | 磋商保证金 | 本项目免收 |
| 16 | 磋商文件的获取 | （一）获取磋商文件时间： 自2025年3月31日起至2025年4月8日，8:00-16:00（北京时间）。 （二）获取磋商文件方式： 供应商登录大连市政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 注意事项： 1.有意参与的供应商请在大连市政府采购网进行供应商注册，并审核通过。 2.大连市政府采购云平台注册并审核通过后，登录大连市政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），下载投标工具制作软件（进入“项目采购”应用，在投标文件上传模块中下载“大连市政府采购云平台投标客户端”）。 3.未办理CA锁的供应商须在报价前办理CA锁（辽宁CA），在大连市政府采购云平台中进行绑定。使用投标工具制作响应文件，并在响应文件中使用CA锁签章。 CA 锁办理机构：辽宁省数字证书认证中心大连注册中心(辽宁 CA)，咨询电话 0411-39014467，营业厅地址：大连市中山区五惠路32号汇景天地9层。 4.供应商注册、响应文件制作、响应文件递交、响应文件解密等操作流程，请各供应商仔细阅读操作手册（可登陆大连市政府采购网-采购知识-采购培训，查看供应商操作手册，网址：http://www.ccgp-dalian.gov.cn/luban/category?parentId=55844&childrenCode=dlzfcgCategory111），或电话咨询政采云平台，客服电话：95763。 |
| 17 | 响应文件份数及要求 | 响应文件编制及递交要求： ★投标文件递交形式及要求：在线递交投标文件。 ★电子标书制作及递交要求：投标人需下载并安装大连市电子投标客户端，制作完成投标文件并使用数字证书（CA）进行签章后，生成该项目. jmbs 加密格式，在规定的提交投标文件截止时间前登陆大连市政府采购云平台，凭数字证书(CA)在线上传完成符合规定格式要求的投标文件。在线递交的电子标投标文件格式必须为指定格式为. jmbs (加密)，否则为无效投标文件。大连市政府采购云平台业务技术支持，请联系客服：95763。 本项目通过大连市政府采购云平台网上开评标系统进行，实行全流程电子化，无须提供纸质版响应文件。凭数字证书（CA）在线递交符合规定格式要求的响应文件。 注： 1.供应商制作响应文件时，一定要使用大连市政府采购云平台投标客户端制作加密标书，制作流程详见大连市政府采购网-采购知识-采购培训，客服电话95763。 2.供应商须使用生成响应文件的数字证书（CA）对响应文件进行在线解密。未按要求解密或解密不成功的，视为响应文件无效。 3.采购文件中要求签章或加盖公章的须按要求使用数字证书（CA）加盖电子印签。 4.供应商通过大连市电子投标客户端制作标书时，会生成两份电子标书，一份为加密标书，一份为备份标书，备份标书未加密。网上上传应为加密标书。供应商仅提交备份文件的，投标无效。 |
| 18 | 开启 | 时间：2025年 4 月 15 日09:30（北京时间） 地点：本项目采用不见面磋商，在线解密，供应商无需到达现场。 解密时间：30分钟，因供应商自身原因无法在规定时间内进行解密，将无法参与项目评审，按无效标处理。 |
| 19 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 20 | 评审小组组成 | 评审小组由随机方式在政府采购评审专家库中抽取有关技术、经济等方面的2位评审专家及采购人代表1人组成。 |
| 21 | 评标方法 | ☑网络电子评标 综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按最终报价得分由高到低顺序排列。评审得分且最终报价得分相同的按施工组织设计得分由高到低顺序排列。 |
| 22 | 履约保证 | 不采用 |
| 23 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费由成交供应商支付，成交供应商在领取成交通知书时须向大连众信工程项目管理有限公司缴纳采购代理服务费，采购代理服务费按照工程类收取。 招标代理服务费以中标金额为基数，按差额定率累进法计取。 |
| 24 | 合同价款约定方式 | 固定总价 |
| 25 | 投标报价 | 报价方式：工程量清单计价。 1、计价依据：按现行国家定额标准并结合现行市场价执行。 2、其它说明：投标报价总额应与单位工程汇总表总额一致，投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标报价中。 3、人工费、材料费、机械费按当期市场价格报价，一旦成交，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整。 4、投标报价中，须包含全部材料按有关规定的全部检测、试验费用。 5、采购代理服务费由供应商计入投标报价中，不单独列项。 注：评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为响应文件无效处理。 |
| 26 | 规费、税金 | 1、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保险费、住房公积金。2、投标报价中的工程排污费、社会保险费、住房公积金根据有权部门的规定和企业缴纳支出情况，自行确定。3、税金: 按《辽宁省住房和城乡建设厅关于调整建设工程造价增值税税率的通知》（辽住建建管[2019]9号）规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。4、其它说明：投标报价应与工程项目总价表总额一致，报价让利应体现在各分部分项工程的综合单价中。 |
| 27 | 投标报价风险 | 1.供应商依据采购文件提供的工程量清单、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算报价，一旦成交，报价将不会因市场变化因素而得到调整。 2.报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。 3.供应商应按照采购文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，供应商没有填写综合单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。 4.采购人发出的采购文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，供应商确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差时，应至少在投标截止日之前 15天，以书面方式向采购人提出。供应商未在规定的时间内向采购人提出异议，则视为供应商已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。 供应商提出清单工程量修正意见而采购人未采纳时，供应商应自行考虑由此引起的报价风险。供应商在报价中未计算此类风险的，责任由供应商承担。 |
| 28 | 主要材料、设备 | 1.投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有建材质检部门出具有效期检测合格报告的工程材料，严禁使用国家及大连市禁止和限制使用产品。 2.投标人须按照招标人提供的主要材料清单及技术标准要求逐项注明材料品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。投标人未注明品牌、产地、生产厂家、规格（型号）、数量、单价、质量标准的，一旦中标，招标人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品，投标人必须无条件接受。 3.招标人将对投标人采购的主要材料、设备的规格、品牌、型号进行跟踪审核及确认。 |
| 29 | 安全文明施工要求 | 1.安全目标：合格。 2.执行标准：执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工验评标准。 3.供应商应对现场进行实地勘察，摸清施工现场地形地貌情况、障碍物情况及地下管线情况。对工程范围内的自来水、电力、通讯等地下专业管线的保护均由成交供应商负责完成，费用含在投标报价中。因一切野蛮、违章施工造成的损失，成交供应商除按照原样恢复外，还将承担合同价款1%-5%的违约金。因不明原有地址情况而造成的增项由成交供应商自负。 4.施工规范和技术标准按照设计图纸要求执行，设计未作要求者按照国家相关的施工技术规范；违反者，采购人有权要求其停工、返工，并视情节严重程度，成交供应商承担中标价的3%-5%违约金。 5.每道工序完工后，须经采购人及监理人验收合格并签字确认后，方可进行下道工序的施工。 6.所有材料进场前，成交供应商应向采购人出具材料合格证明。 7.成交供应商必须高度重视安全工作，进场施工前必须与采购人签订安全合同，并进行设计交底。 8.成交供应商必须具有采购所有施工图纸要求的合格工程材料能力，不得因采购不到材料为理由进行变更，由此增加的费用、工期延误及工程质量降低等一切后果由施工单位自行承担。 |
| 30 | 其他 | 1.供应商在投标过程中所发生的一切费用均由供应商自理； 2.工程开工后成交供应商的项目管理人员必须坚守岗位，严格管理，不得擅自更换。严禁擅自更换管理人员，严厉打击挂靠施工。中标后，进入现场的项目管理班组成员必须与投标文件中提供的项目管理班组成员相符。相关部门将不定期进行现场检查，凡未经招投标监督部门备案，擅自更换项目管理班组员的，每人次按 2-5 万元处罚，擅自更换项目经理的处 5-10 万元罚款。 3.现场临时水、电由供应商自行解决，在报价时综合考虑。供应商报价应充分考虑工程施工所必须的封道、交通警示等费用。 4.供应商施工期间建筑垃圾的外运、弃渣、弃土由供应商自行解决，相关项目报价应包含此项费用。有关施工场地交通、环卫、和施工噪音管理等手续由成交供应商负责办理并承担其费用，包括供应商责任造成的罚款，相关项目报价中应包括此项费用，中标后采购人不再进行该项费用及由此引起工期拖延的调整。 5.供应商负责施工现场的安全生产、文明施工、临时设施、后勤卫生、现场垃圾清运、环保、消防、保卫等各项管理工作，按国家和地方相关管理规定执行。如有违反，由此造成的一切责任及损失均由供应商负责。 6.供应商在施工中造成场地内外道路、管线、设施及其他基础设施损坏，其费用自负，若发生赔偿费用，应承担赔偿费用并承担维修责任。 7.采购人不保证投标价最低的供应商中标，也没有义务对未中标的供应商作任何解释和说明。 8.中标后由成交供应商缴纳所有规费，下列费用由供应商在报价中自行考虑： （1）其他未明示费用； （2）与施工过程有关的检测费（如建筑材料检测、智能检测、环境检测、节能检测等）； （3）竣工验收、移交、备案过程发生的各种费用。 9.供应商应考虑工程施工过程中政府主管部门对材料、分类分项工程及建筑物的各项检测、检验、验收及设计图纸、国家有关部委的规范、规程要求的检测、检验和验收费用，并将其包含于投标报价中，一次性闭口包净。 10.供应商应考虑施工场地交通、换位、施工噪音、已完工程成品保护、夜间施工（日间需照明施工）、保险（包括劳动保险）、建筑垃圾外排以及其他合同条件规定完成本项目承包范围内的工作所必须的相关费用（含办理的手续费），并在投标报价中分别单独列明上述费用，一次性闭口包净。 11.供应商应考虑土方外运及回填运输过程中产生的一切费用（含相关手续费），并将其包含于分类分项工程费的投标报价（相关项目的综合单价）中，一次性闭口包净。 12.供应商在投标报价中考虑施工过程中所需的降、排水费用及有关土方开挖所必要的支护、方案设计审批费用等，投标报价中，一次性闭口包净。 13.对于本工程在施工过程中，工程变更、不可抗力等因素，经采购人同意可延长工期，但在期间发生的窝工的人工、机械及周转性材料及管理费用等不予计取，供应商在报价中考虑该风险因素。 14. 该工程涉及周边群众利益关系由中标人自行协调。凡是在工程施工中，与当地群众及企事业单位发生纠纷的，由中标人自行解决，发生的一切费用自行承担，工期不予顺延。 |
| 31 | 工程款支付方式 | 1.预付款：本工程无预付款； 2.进度款：本工程无进度款； 3.结算款：工程竣工验收合格，后支付至合同价款的60%；余款自工程竣工验收合格后且待资金到位后一次性结清； 4.保修期：缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起一年 |
| 32 | 最终报价说明 | 1、本项目采用二次报价方式即磋商响应文件中磋商响应函报价即为第一次报价。对通过资格性审查及符合性评审的供应商进行二次或二次以上报价。 2、最终报价的一切事宜均由电话通知后再进行网络操作，供应商须在响应文件的“供应商需说明的其它问题”的最后，明确项目联系人及联系电话（建议包含手机及座机号码），并在评审环节保持畅通，如供应商将联系电话等信息提供错误或未能按时接听电话，导致最终报价无法进行，系统将自动默认成初次报价价格，供应商自行承担后果。 3、本项目实行线上“不见面”询标，因供应商自身原因无法在规定时间内进行解密（解密时间30分钟），将无法参与项目评审，供应商自行承担相关后果。 注：如未按上述要求执行，按响应文件无效处理。 |
| 33 | 其他要求 | 磋商小组认为的报价明显低于其他通过符合性审查的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效文件处理。 |
| 34 | 其他 | 在政府采购活动中，如发现以下问题，监管部门将依法处理：不同投标人使用同一台电脑编制投标文件（文件制作机器码相同）、在其他投标人投标文件的基础上进行修改后形成自己的投标文件（文件创建标识码相同）、不同投标人下载招标文件或上传投标文件的IP地址相同以及出现法律法规规定的其它围标串标情形等。 |

二、供应商须知

一、适用定义：

本文件中所用下列名词的含义在此予以确定。

（一）“采购人”系指大连市普兰店区城子坦街道办事处。

（二）“供应商”系指能够满足本次采购条件的供货商。

（三）“采购代理人”系指大连众信工程项目管理有限公司。

（四）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- 二、项目概述

本次采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，就城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程进行竞争性磋商采购。

（一）本次采购的内容为：城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程施工。（详见工程量清单）。

（二）★工期要求：自开工之日起40个日历日内完工。

（三）地点：采购人指定地点。

（四）采购人名称：大连市普兰店区城子坦街道办事处

（五）付款方式：

1.预付款：本工程无预付款；

2.进度款：本工程无进度款；

3.结算款：工程竣工验收合格，后支付至合同价款的60%；余款自工程竣工验收合格后且待资金到位后一次性结清；

4.保修期：缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起一年

（六）资金来源：财政资金。

三、供应商的资格条件

申请人的资格要求：详见前附表

（一）供应商只有在法律上和财务上独立，并且与采购人没有行政隶属关系才可以参与本项目的采购。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；供应商之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的供应商。

（四）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（五）本项目不接受联合体参与。

四、促进中小企业发展（本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,依据大财采【2021】891号文件要求，专门面向中小企业的采购项目或者采购包不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

1.根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。

2.享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件：

2.1符合中小企业划分标准；

2.2工程的承建企业为本企业。

2.3提供本企业中小企业声明函。

3.中小企业：符合工信部联企业（[2011]300）号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。

4.供应商是小微企业，其报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

五、支持监狱企业发展（本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,依据大财采【2021】891号文件要求，专门面向中小企业的采购项目或者采购包不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

根据财库[2014]68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.供应商投标产品是监狱企业制造的，并符合条件的，其产品报价给予8%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

3.监狱企业同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和监狱企业扣除率中的较大值。

六、扶持残疾人福利性单位发展（本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,依据大财采【2021】891号文件要求，专门面向中小企业的采购项目或者采购包不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。

1.享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件的劳动意愿的精神残疾人）。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.供应商投标产品是残疾人福利性单位制造的，并符合条件的，其产品报价给予8%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

3.残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和残疾人福利性单位扣除率中的较大值。

七、关于质疑的说明

1．供应商认为竞争性磋商文件、招标过程、中标结果使得自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复针对同一采购程序环节提出的质疑将不予受理。

（1）接收质疑函的方式：质疑函原件书面送达招标代理人，如采用邮寄的方式寄送质疑函以招标代理人签收函件时间为准。

（2）联系人及电话：王越    0411－39165599

（3）通信地址：辽宁省大连市普兰店区文化路65号-2层

2. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。未按要求签署的质疑函招标代理人不予受理。

3. 如有未尽事宜，按照《政府采购供应商质疑答复与投诉处理办法》（财政部94号令）执行。

八、节能产品、环境标志产品政策说明

1.节能产品、环境标志产品是指列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的品目清单中的产品。列入品目清单内的产品包括强制采购产品和优先采购产品。

2.财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据实际情况，对品目清单进行实时调整。在调整公布最新一期品目清单之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照采购文件的约定执行，在发布之后开展的采购活动，应按照最新的品目清单执行。

3.节能环保产品认证证明，可以是认证证书复印件，也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图。认证证书，是由国家有关部门确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。

4.供应商应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求供应商提供其他证明资料。

5.拟采购产品属于品目清单中强制采购的产品，采购文件中应以“▲”标注，并作为符合性审查条款，若未按规定提供强制采购产品，投标无效。

6.拟采购产品属于品目清单中优先采购的产品，应按以下方式进行评审：

（1）对采用综合评分法评标的项目，对投标产品价格给予4%的加分，对技术项目给予4%的加分。

（2）对采用最低评标价法评标的项目，对其投标价格给予4%的价格扣除。

7.对于既属于节能产品，又属于环境标志产品的，可以分别享受优先采购政策。

九、竞争性磋商文件组成：

竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请函、供应商须知及前附表、合同条款及合同格式、项目需求及要求和报价文件格式、评标方法共六部分组成。

十、响应文件组成：

（一）响应函；

- （二）已标价的工程量清单；

- （三）资格证明文件；

- （1）法定代表人身份证明书；

- （2）响应文件签署授权委托书；

- （3）磋商响应承诺书；

- （4）项目经理承诺；

- （5）造价人员承诺。

- （6）采购文件要求供应商提交的其他材料

（四）供应商基本情况表；

- （五）项目管理机构人员配备情况；

- （六）生产操作人员持证上岗情况。

（七）技术标书；

十一、报价文件的签署等规定：

（一）供应商应填写全称，电子格式投标文件中要求签章的地方必须使用CA锁签章。

（二）报价文件制作电子标书时如遇到需要签字而电子版无法签字时，请在纸质文件上签好后扫描至电子标书。

（三）报价文件：供应商需下载并安装大连市电子投标客户端，制作完成响应文件并使用数字证书（CA）进行签章后，生成该项目. jmbs 加密格式，在规定的提交响应文件截止时间前登陆大连市政府采购云平台，凭数字证书(CA)在线上传完成符合规定格式要求的响应文件。在线递交的电子标响应文件格式必须为指定格式为. jmbs (加密)，否则为无效响应文件。

（四）投标人编制投标文件时应严格按照招标文件给定的格式和内容要求编制；投标文件须使用数字证书（CA）进行加密、解密，并在规定的文件位置进行电子签章（公章、法定代表人章或授权委托人章）。

（五）如果投标文件中有多张图片，请将单张图片大小控制在500K以内（使用图片压缩软件），最高不要超过1M，否则会无法生成投标文件、评标时专家评委查阅速度也将较慢。若投标人出现电子投标文件生成格式不符或生成电子投标文件的CA锁与解密所使用的CA锁不一致等问题，导致无法解密或解密失败，按无效投标处理。

（六）投标文件商务标书必须按照招标人提供的工程量清单编制，并由具有执业资格的造价工程师或一级造价员签章确认，同时加盖投标人法人公章，投标人委托其他造价咨询公司完成工程量计价的须附与该造价咨询公司签订的委托合同。否则视为无效投标文件。

- 十二、货币：

本次采购报价采用人民币报价。

十三、报价：

- （一）供应商报价应是竞争性磋商文件确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现。

- （二）本次磋商采用固定总价合同，在现有的采购条件下（竞争性磋商文件要求等）所报服务单价不变（合同另有规定的除外）。

十四、证明服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件

- 供应商应提交本项目所有服务的合格性以及符合竞争性磋商文件规定的证明文件，并作为其报价文件的一部分。

- 十五、磋商保证金及履约保证金（不采用）

- 1、根据《关于规范政府采购保证金管理建立预付款制度有关事项的通知》（大财采【2020】546号）的有关规定，本项目免收磋商保证金。

- 2、（1）合同签订前，中标人应按本须知前附表所规定的金额向招标人提交履约保证。

- （2）履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函。

- （3）履约保证将作为施工合同的组成部分。

- （4）无论履约保证来源何方，该履约保证在全部工程结束，经各方验收合格后一次性无息返还，收到履约保证的单位只向中标人退还（履约保证退回收款单位的名称与投标人的名称相符）。

- （5）若中标人不能按本须知第9.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，履约保证金不予退还并上缴财政。

- 供应商有下列行为之一的，承担法律责任：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- （5）磋商文件规定的其他情形。

- 十六、磋商的时间地点及合格的磋商代表：

（一）供应商应按磋商文件中的要求进行在线解密及最终报价；

（二）供应商的磋商代表必须是法定代表人或其授权代表(与法定代表人授权书姓名一致)；

（三）供应商应在规定的时间内在线递交响应电子文件。

十七、竞争性磋商小组的组成：

（一）本次项目采购依法组建竞争性磋商小组；

（二）与供应商有利害关系的人不得进入竞争性磋商小组；

（三）竞争性磋商小组中，经济、技术等方面的专家不少于竞争性磋商小组成员总数的三分之二。

十八、磋商程序：

- （一）资格性和符合性审查

- 若发现下列情况之一的，供应商的响应文件按无效响应处理：

- 1、响应文件未按磋商文件要求加盖供应商公章或供应商法定代表人或被授权人未按要求签章的；

- 2、没有提供资格证明文件或资格证明文件不全的经磋商小组确认以后仍不能满足磋商文件要求的；

- 3、供应商的磋商代表无法定代表人有效授权委托书的；

- 4、响应文件有效期不符合磋商文件规定的；

- 5、响应文件未通过资格性审查或者符合性审查的；

- 6、不符合法律法规及磋商文件规定的其他实质性要求的；

- 7、响应文件提供的需求不能满足采购需求，经磋商仍被认为未实质上响应磋商文件的。

- （二）澄清有关问题

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，但磋商文件中明确允许变化的内容除外。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- （三）比较与评价

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 列明采购标的服务要求后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

十九、评审方法及标准

- （一）采用“综合评分法”的评审方法。评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商的得分。

- （二）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

- （三）成交候选供应商产生办法：响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定一名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（即按技术因素得分由高到低的顺序推荐）。

二十、磋商过程的保密及其他要求：

（一）凡与审查、澄清、评估和比较的有关资料以及推荐意见等，竞争性磋商小组及参加磋商会议的工作人员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露；

（二）在评审过程中，如果供应商试图在竞争性磋商文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向磋商小组施加任何影响，其报价文件将被拒绝；

（三）报价文件是磋商工作的重要依据。报价文件必须满足竞争性磋商文件的各项实质性要求：包括报价文件的有效性、完整性和与竞争性磋商文件的一致性。如果供应商的报价文件不满足上述要求，磋商小组有权拒绝供应商的报价文件。经磋商小组评审，供应商递交的报价文件属于无效报价文件的，无资格进入下轮磋商。

二十一、成交通知书：

（一）在磋商报价有效期内，采购人确定成交供应商，由采购代理机构向成交供应商发出“成交通知书”。

（二）在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

（三）成交通知书将是合同的一个组成部分。

二十二、合同的签订：

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务内容、实施方案、人员配备要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务内容、实施方案、人员配备要求等实质性内容的协议。

（二）磋商文件、调整内容、响应文件及磋商过程中的有关澄清、最后报价等磋商过程中形成的合法有效文件均应作为合同附件。

二十三、磋商有效期: 磋商有效期为自递交报价文件之日起90个日历日。

二十四、代理服务费：

（一）招标代理人向中标人收取代理服务费。

（二）本项目的招标代理服务费由中标供应商支付，中标供应商在领取成交通知书时须向大连众信工程项目管理有限公司缴纳招标代理服务费，按实际中标金额计价收取。

- （三）招标代理服务收费标准:

| 招 类 别 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100--500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500--1000 | 0.8% | 0.4% | 0.55% |
| 1000--5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

- 100万元×1.5％＝1.5万元

（500-100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000-500）万元×0.8％＝4万元

（2000-1000）万元×0.5％＝5万元

合计收费=1.5十4.4＋4＋5＝14.9（万元）

（四）招标代理服务费以中标金额为基数，按差额定率累计取。

二十五、其他注意事项：

（一）供应商被视为充分熟悉本竞争性磋商采购项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；

（二）供应商应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

（三）供应商应承担参加磋商所有费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理人无义务和责任承担这些费用；

（四）供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件的要求提供的报价和资料，可能导致报价文件被拒绝。

- 第二章 合同条款

（本合同内容仅供参考，具体内容以实际签订合同为准）

使用住建部、国家工商行政管理总局

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

（合同通用条款内容略，协议书内容见合同文件部分）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

# 说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

- 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

- （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

- （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

- （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

- 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋市政公用工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：大连市普兰店区城子坦街道办事处

承包人（全称）：按照企业法人营业执照上的名称填写（并与施工承包方资质证书名称相一致）。注：招标发包的工程，应注意与中标通知书中载明的招标人和中标人名称相一致】

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.项目名称：城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程。

2.工程地点：大连市普兰店区。

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程施工。（详见施工图纸与工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

具体详见工程量清单 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：xx年x月x日。招标工程填写中标通知书中载明的计划开工日期（如有）【群体工程填写计划第一个开工工程的计划开工日期】。

计划竣工日期：xx年x月x日。招标工程填写中标通知书中载明的计划竣工日期（如有）【群体工程填写计划最后一个工程的计划竣工日期】。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格，符合国家、辽宁省、大连市及行业现行工程质量验收标准规范合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 填写安全文明施工费的金额   (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）  填写材料和工程设备暂估价金额（如无约定，填写“不采用”） (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）  填写专业工程暂估价金额（如无约定，填写“不采用”）(¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）  填写暂列金额（如无约定，填写“不采用”）(¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：填写承包人项目经理的姓名，招标工程填写中标通知书中载明的项目经理姓名，并同投标文件中的项目经理。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在  填写xx市xx区（县），可填写至xx具体地点  签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自  双方法人或委托代理人签字并盖公章或合同专用章 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的“通用合同条款”部分。可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 标准和规范

1.1.1适用于工程的标准规范包括：                              。

1.2 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                   。

1.3 图纸和承包人文件

1.3.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：       ；

发包人向承包人提供图纸的数量：       ；

发包人向承包人提供图纸的内容：       。

1.3.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                           ；

承包人提供的文件的期限为：                           ；

承包人提供的文件的数量为：                           ；

承包人提供的文件的形式为：                           ；

发包人审批承包人文件的期限：                           。

1.4 联络

1.4.1发包人和承包人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5交通运输

1.5.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                 。

1.5.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                       。

1.5.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由                           承担。

1.6 知识产权

1.6.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                           。

1.6.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属                   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                           。

1.6.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：       。

2. 发包人

2.1 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.1.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                           。

2.1.2提供施工条件

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：                           。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：            。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：                           。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：                           。

（5）由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间：                       。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：                           。

（7）图纸会审和设计交底时间：               。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：                            。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：                  。

发包人委托承包人办理工作：                           。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：         。

承包人需要提交的竣工资料套数：                           。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                           。

承包人提交的竣工资料移交时间：             。

承包人提交的竣工资料形式要求：                           。

（2）承包人应履行的其他义务：

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：              。

2） 应提供计划、报表的名称及完成时间：                           。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求：                   。

4） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：               。

5）需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续：         。

6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：                            。

7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担：                             。

8）施工场地清洁卫生的要求：                            。

9）承包人必须承担办理整个工程（含土建部分）相关部门的报审、竣工验收、移交等相关手续，并承担相关费用。

10）约定承包人应做的其他工作及费用承担：                           。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每个月驻场时间不得少于20天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以20000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.2项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2000元/天罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以20000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以20000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：          。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以15000元/人罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以15000元/人罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1500元/人/天罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.4 分包

本项目禁止违法分包。

如果发现分包、转包或其他变相分包、转包行为的，发包人除有权单方解除合同外，还有权要求承包人按照合同总价款     承担违约责任。承包人接到发包人单方解除合同的通知后    日内，必须撤出施工现场，否则，每迟延一日，应当按照合同总价款日       %承担违约责任。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：             。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：          。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                              。

4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：          。

4.2 隐蔽工程检查

4.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

关于延期最长不得超过：    小时。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人安全责任的约定： 承包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，按规定配备安全管理人员，服从发包人的安全监督与管理，加强施工现场的安全管理，杜绝安全事故的发生。因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。

发包人安全责任的约定： 发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定，因发包人原因造成的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：               。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：          。

6.2开工

6.2.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                   。

6.3 工期延误

6.3.1双方特别约定，因为发包人原因延期开工或暂停施工，合同约定的工期相应顺延，但发包人对此不承担任何违约责任。承包人不得因此要求发包人承担违约责任和赔偿责任（包括并不仅限于因施工材料、人工费上涨造成的损失）。

6.3.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，工期每延误一天，承包人按20000元/天承担违约金。逾期30天，发包人有权解除合同，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部经济损失。。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：承包人承担的逾期竣工违约金的上限为签约合同价的15%。

6.4 提前竣工的奖励

6.4.1提前竣工的奖励：                           。

7. 材料与设备

7.1材料与工程设备的保管与使用

7.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                            。

7.2 样品

7.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                     。

7.3 施工设备和临时设施

7.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                           。

8. 价格调整

8.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                           。

9. 合同价格、计量与支付

9.1单价合同。

综合单价包含的风险范围：            。

风险费用的计算方法：                。

风险范围以外合同价格的调整方法：             。

9.2总价合同。

总价包含的风险范围：                             。

9.3其他价格方式：                                。

9.4 预付款

9.4.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                  。

预付款支付期限：                        。

预付款扣回的方式：                      。

9.4.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：               。

预付款担保的形式为：                。

9.5 计量

9.5.1 计量原则

工程量计算规则：                           ；

承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：                           。

9.6 工程进度款支付

1.预付款：本工程无预付款；

2.进度款：本工程无进度款；

3.结算款：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的70%；余款自工程竣工验收合格之日起一年内结清；

4.保修期：缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起一年

10. 验收和工程试车

10.1 竣工验收

10.1.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                           。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   。

10.1.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                           。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：        。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                      。

10.2竣工退场

10.2.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                           。

11. 缺陷责任期与保修

11.1保修

11.1.1 保修责任

详见《工程质量缺陷保修书》

12. 违约

12.1 承包人违约

12.1.1承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人未按时竣工应承担的违约责任：因承包人原因造成工期延误的，工期每延误一天，承包人按20000元/天承担违约金。逾期30天，发包人有权解除合同，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部经济损失。

工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约责任：执行《通用合同条款》第16.2.2项约定及其条文释义。工程质量达不到合同约定标准，承包人必须返工，直至达到质量标准，并由承包人承担全部费用，赔偿发包人损失，同时向发包人支付合同总价款5%的违约金。

承包人违约的其他约定：承包人违约的其他情形如承包人发生安全/质量事故、承包人不按规定支付民工工资等所造成的一切损失及违约责任由承包人承担并赔偿发包人由此造成的所有损失，同时向发包人支付合同总价款5%的。

发包人和承包人特别约定：（1）工程工期（含单项工程工期）延误施工进度计划规定工期超过10天，发包人有权解除合同。（2）工程质量达不到合同约定的标准，发包人有权解除合同。（3）承包人违约的其他约定：发包人有权解除合同，并由承包人承担全部费用，赔偿发包人由此造成的所有损失。

12.2通知与送达

发包人、承包人双方约定，在本合同项下，发包人行使解除合同的方式为：

13. 保险

13.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                           。

14. 争议解决

14.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（    ）种方式解决：

（1）向大连仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人住所地人民法院提起诉讼。

15 补充条款

15.1本项目工程价款最终按财政部门审定额结算。

15.2工程结算价款审定方法：

15.2.1未发生工程变更的项目，工程结算价款等值于合同价。

15.2.2发生了经发包人批准的工程变更（含设计变更、工程内容增减，下同），并引起工程造价增减的项目，工程结算价款按以下条件核定：

当 0＜(B－A)/A×100%≤3%时，工程结算价款等值于合同价款；

当 (B－A)/A×100%＞3%时，工程结算价款＝B－A×3%；

当 (B－A)/A×100%≤0时，工程结算价款＝B。

（1）A为合同价。

（2）B为结算基准价，等值于合同价款与变更价款之和。变更价款是指由财政部门按发包人确认的实际完成的工程变更数量，依据下述21.3条和21.4条有关分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目计价原则核定的工程结算价。

15.3工程变更项目综合单价、材料费用确定原则

发生了经发包人批准的工程变更，并引起工程造价增减的工程项目，分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目费用按下述原则确定。

15.3.1分部分项工程综合单价

15.3.1.1变更项目与招标工程量清单中已列的项目相同时，执行承包人投标综合单价。

15.3.1.2变更项目与招标工程量清单中所列的项目不同时：

（1）承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价计价标准，确定综合单价。

（2）承包人投标报价中无类似综合单价的，由承包人按照投标报价原则及相应的费率报出综合单价，或者由承包人依据辽宁省与大连市建设行政主管部门发布的建设工程预算定额报出综合单价（但取费不得高于相应工程类别取费标准），由发包人认可后报大连市财政部门审核确认。

（3）参照上述原则计算出的综合单价高于市场价的，以市场价为准。

15.3.2材料费用

15.3.2.1变更项目所用材料与投标书中已列材料相同时，按照投标书所列材料价格执行。

15.3.2.2变更项目所用材料与投标书中已列材料不同时：由承包人按建设当期的市场价格计取，经发包人、监理单位认可后报大连市财政部门审核确认。

15.4措施项目计价确定原则

15.4.1 可以计算工程量的措施项目：措施项目综合单价参照21.3.1确定原则计算；

15.4.2不能计算工程量并以“项”计价的措施项目：当此项措施费不随其他工程项目的增减而变化的，均包干使用；当此项措施费随着其他工程项目的增减而变化的，均按分部分项工程造价变化比率调整。

15.5当投标报价存在明显不平衡报价（高于定额或市场正常报价两者中较高值一倍以上），或材料价格出现位数错误时，工程变更项目分部分项综合单价、材料费用、措施项目费用分别按上述21.3.1.2（2）、21.3.2.2、21.4原则调整。

15.6经甲方、监理认可后方可进入下道工序施工。

15.7承包人承诺的质量目标、文明施工、安全生产管理措施和目标如未能实现，将酌情扣除承包人相应工程款。

15.8承包人自行解决施工现场发生的占地占道等涉农问题。

15.9 合同双方确认，本合同及组成合同文件中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

16.1本合同及组成合同文件之外，合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

以下无正文。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：       邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位项目名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起   天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，每迟延1日，承担违约金     元。以上费用，发包人有权在质保金中直接扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当   小时内必须到达事故现场抢修，否则，发包人有权委托第三人维修，所需费用除由承包人承担外，承包人还应当按照质保金总额     %承担违约责任。以上费用，发包人有权在质保金中直接扣除。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （项目名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

- （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （项目名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （项目名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

- 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

- 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

- 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

- 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

- 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

- 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

- 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

- 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

- 11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业项目名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

第三章 工程建设要求

- 工程建设标准及技术要求

（一）总说明

本竞争性磋商文件技术规格及要求，主要由各相应的国家标准、规范及技术规格要求组成。

本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包人应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。

（二）工程建设标准

1.有关国家法律

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》。

2.国家、行业技术标准及管理规定

《测量规范》（GBJ50026-2016）；

《市政公用工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2018）；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2015）

《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-2015）；

《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）；

《建筑涂饰工程施工及验收规范》（JGJ/T29-2015、J250-2015）；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016）；

《消防水泵接合器安装》GB99S203；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2018）；

《市政公用工程冬期施工规程》（JGJT104-2016）；

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50210—2018）；

《建设工程项目管理规范》（GB/T50382-2001）；

《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）。

3.安全生产规范、规程标准

《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）

《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870—2013）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-2012）

《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）

《测量规范》（GBJ50026-2016）；

《市政公用工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2018）；

《建设工程项目管理规范》（GB/T50382-2001）；

《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）。

4.说明：

上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规范、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规范、标准、规程执行。

（三）工程建设技术要求

1.说明：本竞争性磋商文件技术规格及要求，主要由分部分项工程工程量清单和相应的技术规格要求组成。

1.1请承包人仔细阅读竞争性磋商文件的全部条文（包括合同条款），对于竞争性磋商文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，承包人应在规定时间之前向发包人寻求书面澄清。

1.2依据工程量清单等技术文件要求，本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

1.3承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工。

1.4本章节提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求，并未对一切技术细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，承包人所有与本项目工程施工有关的技术要求，均应符合竞争性磋商时已颁布的国家和行业标准，或相应国际标准的有关条文。

1.5本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标；环境保护方面，必须使用国家和辽宁省有关标准。

1.5.1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和材料设备供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程；

1.5.2与本标工程有关的施工及验收技术规范；

1.5.3本标工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据；

2.工程承包范围的说明

2.1以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是现场勘查去完全了解工程的实际范围。

2.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是通过勘查现场了解了工程的内容。

2.3本工程承包项目内容：详见工程量清单。

2.4本工程承包方式为：包工包料。

3.施工组织与计划

3.1现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规定要求安排计划。

3.2承包人应根据现场环境与工程特点，编制施工组织设计，严密组织，文明施工，不得扰民、不得污染环境、不得影响周边学生生活和交通安全。

3.3施工进度总计划要满足实现合同工期的需要，根据发包人进度要求配备人员、材料、机械，并保证工程质量、施工安全及文明施工管理目标的实现。

3.4在满足总进度计划的前提前做好分项工程的计划安排，做好分项工序的穿插与衔接，确保成品保护、施工安全、工程质量等管理目标的实现。

3.5做好材料预定、施工设备预检、人员定岗及定编工作；工程材料的质检证明材料要求齐全、合格，特殊工种人证合一。

4.现场施工测量

4.1承包人应负责工程施工所需的全部工程施工测量放线工作。

4.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送发包人或监理人审核。发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在发包人或监理人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，承包人可邀请发包人的测量人员联合进行计量测量，经双方签认的测量成果，可直接用于计量付款。

5.现场试验

5.1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人。

5.2承包人应按本工程相应技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验。

5.3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺检验试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。

6.技术要求

6.1本工程的材料及设备由承包人根据现行规范、标准进行报价，并在响应文件中按本竞争性磋商文件给定格式填写。

6.2实际工程中使用的材料必须经发包人认可后，方可用于工程中。

6.3承包人用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书、大连市建设工业产品备案证书齐全。

6.4承包人应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。

6.5工程竣工验收前，需对现场进行彻底清洁。

6.6其他要求

6.6.1施工现场无材料堆放场地和排渣渣土堆放场地，因此而发生的材料、排渣堆放场地租赁费用，由承包人承担。

6.6.2施工过程中，因嗓音影响或其他原因需施工方临时停工，其停工费用损失风险由承包人自行在投标报价中考虑，并承担此项风险。

6.6.3承包人中标后，均应负责现场施工封闭并采取安全防护措施；负责施工过程中与卫生、城建、行政执法等部门的协调；负责周边建筑物、设施的保护与恢复；负责施工临时用水用电手续的办理，并承担用水用电费用。

7.产品要求

7.1本工程所需材料均应符合设计图纸中技术参数与技术规格要求。

7.2承包人所选用的材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品；所有材料都必须使用环保材料，材料现场验收时执行国家相关标准。

7.3用于本工程的主要材料与设备，按本章“主要材料和设备的技术标准与要求”表中给定的推荐品牌、规格、性能等进行报价，承包人提供的主要材料、配件、设备等，应等同或高于推荐品牌及档次。

7.4上款提供的材料，属于类似材质、类似规格的，实际施工时，发包人对颜色、款式等不满意时，可以要求承包人按同等价格调整,如调整后仍不能使发包人满意，发包人将按同等价格自行采购。

7.5根据工程设计要求，用于本项目的设备、产品均应为经国家主管部门认可和大连地区建设及相关主管部门准入的设备、产品。承包人施工时所提供的主要材料和设备，应向发包人或监理工程师提供相关产品详细的出厂质量说明书、产品等级证明、检验报告、检验标准、质量证明（检测报告等）、出厂合格证、验收手册、调试报告及检测数据，按行政主管部门确定的标准验收，并无偿负责各种相关验收手续的办理。

8.安全生产、文明施工及卫生要求

8.1严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》（GB/T24000-2015）、《民用市政公用工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等规范、规定。

8.2承包人项目全体参建人员应严格按发包人要求，做好施工技术及安全交底工作，统一服装。

8.3施工现场的布置严格按发包人审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。

8.4做好产品、施工半成品和成品的保护措施和检查工作。

8.5提倡文明礼貌，杜绝酒后上岗作业现象，一经发生将当事人立即清除出场。

8.6严禁随地便溺，一经发生将当事人立即清除出场，施工设备应定期维修保养，现场工机具、材料排列整齐美观。生活区域干净卫生，公共场所专人负责清理卫生，清除垃圾，做到工完场清。

8.7危险作业区域应用红白色小旗或标志杆、警戒线、警示带围起以示警戒，并设专人现场指挥作业。

8.8施工人员一定要遵守发包人的有关规章制度，不说脏话粗话，言行检点，不得在施工现场发生任何打斗事件。开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

8.9 设立围挡及安全网，保护施工人员及他人的财产和生命安全等。

8.10 施工现场不能影响相关人员的正常工作及相关单位的正常经营，并派专人负责疏导。

8.11 施工现场对关键地点、工序、环节等控制，要有全面的技术、质量及安全保障措施。

8.12 承包人须针对潜在人员的人身安全造成威胁的所有安全隐患及危险做好防范措施，坚决杜绝任何危险意外情况的发生。

8.13 针对大风、雨天等特殊天气，应采用相应的安全措施。

9.验收

本工程竣工后，发包人会同承包人进行竣工验收，并达到国家相关法律及规范要求，如验收不合格，承包人必须采取相应措施整改，直至达到国家相关法律及规范要求，并承担相应费用。

二、关键技术和工艺、办公和检测设备要求

| 项目内容 | 主要内容及描述 |
| --- | --- |
| 项目施工重点、难点及关键技术工艺要求 | 1.施工单位应做好材料、人员的安排，及与采购人、设计单位、监理单位的配合。 2.提出可靠的安全生产及文明施工保障措施，特别注意防火防盗、施工安全。 3.工程施工安装必须严格遵守国家和地区颁发的各项施工质量、操作规程、验收规范，以保证本工程施工进度和工程质量目标的实现。 |
| 办公设备检测设备要求 | 1.施工单位现场办公场所及办公设备应满足工程管理需要。 2.用于本工程的检测设备必须通过计量检测部门的检验认定。 |
| 施工机械设备要求 | 1.施工机具及运输车辆由各施工单位根据现场情况在满足工程进度的前提下自行配备。 2.施工前应做好施工机械设备的检查，保证设备正常运行。特别需保证机械及时到位。 3.施工机械的配备要满足本工程的总体需求，并由施工单位办理相关手续。 4.本工程施工机械设备必须符合国家相关技术标准及安全生产规定。 |

三、项目管理班组及生产操作人员要求

| 名 称 | 有关要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 经理 | 等级及专业 | 市政公用工程二级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证书。 |
| 技术 负责人 | 专业及职称 | 相关专业，中级及以上职称 |
| 其他 人员要求 | 造价人员 | 具有注册造价师证 |
| 生产操作人员要求 | 施工现场生产操作人员应持有相关《职业资格证书》。电工、电焊工、司机等特殊工种须持证上岗。投标人根据项目需要自行填报。 |  |
| 其他要求： 1、项目组管理人员能真正全程参与工程施工。 2、施工现场的所有管理人员及生产操作人员必须统一着装，持证、戴牌上岗。 |  |  |

第四章 响应文件格式

一、响应函

致：（采购人、采购代理机构）

根据贵方（采购项目名称）（采购编号），供应商代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述电子文件。

完全理解磋商采购文件的内容，决定参与本项目，据此我方承诺如下：

1.我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商采购文件规定的供应商须满足的特定条件。

2.所附磋商响应价格表中规定的应提交和交付的工程磋商报价为人民币金额数，（同时用文字和数字表示）。

3.我方已仔细研究并完全理解了全部磋商采购文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对磋商采购文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。

4.本磋商响应有效期为自磋商截止之日起  90  个日历日。

5.合同履行期限：           。

6.我方已按磋商采购文件规定交纳了磋商保证金，并完全理解、同意并接受当发生磋商采购文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还磋商保证金情形时，我方所交纳的磋商保证金将不被退还。

7.我方承诺磋商响应文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致成交结果无效，给其他供应商及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

8.我方磋商响应文件、你方的成交通知书、磋商采购文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若磋商采购文件存在要求，而磋商响应文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受磋商采购文件的有关约束，并同意将磋商采购文件对供应商的要求作为供应商合同义务的组成部分。

9.我方将严格遵守政府采购法律、法规等法律规范性文件的规定，若存在违法违规等行为，将承担相应的法律责任。

供应商：                                  （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

邮政编码：	      	    电话：	       	传真：

开户银行名称：		        		开户银行账号：

开户银行地址：						开户银行电话：

日期：		年		月		日

二、已标价的工程量清单

工 程 量 清 单 报 价 表

投  标  人：                            （ 盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

注册造价师

及注册证号：                             （盖执业专用章）

编 制 时 间：

投 标 总 价

建设单位：大连市普兰店区城子坦街道办事处

工程名称：城子坦街道郑沟村河流治理、塘坝、储水工程

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                            （ 盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

编 制 时 间：

投标报价汇总表

| 序号 | 工程名称 | 工程造价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |

单位工程费汇总表

工程名称：

| 序号 | 分项工程名称 | 数量 | 单价（元） 或费率 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

工程量清单计价表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

主要材料设备价格表

工程名称：

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、资格证明文件

### 1.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月     日，    经营期限：

资质证书编号：                       营业执照编号：

姓名：          性别：    年龄：     职务：		 系                         的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：                  （盖章）

日  期：        年       月       日

后附法定代表人身份证

### 2.响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的       （姓名）为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月        日

后附委托代理人身份证、与供应商签订的劳动合同或社保证明材料

3.磋商响应承诺书

致：（采购人、采购代理机构）：

本供应商已详细阅读了    （项目名称）采购文件，自愿参加上述工程磋商响应，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1、本供应商自愿在      （合同履行期限）按照采购文件及施工合同、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照响应文件的承诺并满足采购文件要求。

2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3、服从采购文件规定的时间安排，遵守采购有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

4、接受采购文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

5、保证响应文件内容无任何虚假。若评审过程中查出有虚假，同意作无效响应文件处理且磋商保证金将不予退还，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格、磋商保证金不予退还，并接受行政管理部门依法进行的严厉处罚。

6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受采购人违约处罚并接受磋商保证金不予退还。

7、保证按照采购文件及成交通知书规定提交履约保证并商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处罚并接受磋商保证金不予退还。

8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对供应商违诺处罚并被没收履约保证。

9、保证成交之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。

10、保证成交之后按响应文件承诺向采购项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证。

11、保证成交之后密切配合采购人及监理单位开展工作，服从采购人驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

12、保证按采购文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受行政主管部门最严厉的处罚。

14、如我方成交，保证按照大连市政府51号令及采购文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。

本供应商在规定的磋商响应有效期限内及合同有效期内，将受采购文件的约束并履行响应文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。

供应商：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：       年      月      日

4.项目经理承诺

致：（采购人、采购代理机构）

我        （姓名）在此郑重承诺：我是            （供应商）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近三年内没有不良记录。

在           （项目名称）磋商响应中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司成交，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。

如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。

承诺人签字：

身份证号码：

项目经理注册编码：

办公电话：

手    机：

日期：      年     月     日

- 5. 造价人员承诺

致：采购人

我（姓名）      在此郑重承诺：我是      （供应商）或供应商委托的（造价咨询企业）的注册造价师（或一级造价员），近两年内没有不良记录。在（项目名称）投标中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价，在编制响应文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高磋商报价行为。

如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价师资格证书。

承诺人（签字或盖章）：

身份证号码：

造价师资格证书编码：

联系电话：

年    月    日

6.采购文件要求供应商提交的其他资料

（1）供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证

（2）项目经理注册建造师证、安全生产考核合格证

（3）信用承诺书

（4）政府采购节能产品、环境标志产品声明函（如有）

（5）中小企业声明函

（6）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

（7）残疾人福利性单位声明函（如有）

信用承诺书

致：（采购单位、采购代理机构）

我单位在参与（项目名称：，项目编号：）的政府采购活动中，自愿做出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，

我单位符合以下条件∶

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）∶

单位负责人或授权代表（签字）∶

日 期∶

说明∶供应商可自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

政府采购节能产品、环境标志产品声明函（如有）

本单位承诺，本次参加的         采购项目（项目编号：         ），所投的下列产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品，并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明，符合优先采购/强制采购政策。本单位对以下填列的各项信息以及相关产品认证证明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 所投产品 | 产品属性 | 产品类别 | 是否为强制采购产品 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额合计 | 认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：认证证明可以是认证证书复印件或是法定信息发布平台公布的认证信息截图，认证证明应加盖投标单位公章。

说明：

- 产品类别，是指国家有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单规定的产品类别。如计算机、电冰箱、水嘴等。

- 产品属性：节能、环保、节能环保。

- 本表应逐项填写，并按规定签署，不得漏项，否则视为该《声明函》无效。

- 认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。

- 节能环保产品认证证明，可以是认证证书复印件，也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图。认证证书，是由国家有关部门确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。

- 投标单位应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。

供应商：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：         年         月         日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖章）：

日  期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业为建筑业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的         项目（项目编号     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标、中选公示中公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对监狱企业产品报价给予一定比例扣除。

四、供应商基本情况表

| 1 | 企业名称 | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  | 邮编 |  |
| 3 | 当地代表处 地 址 |  |  | 邮编 |  |
| 4 | 法人代表 |  | 技术负责人 |  |  |
| 5 | 企业资质等级 |  | 资质证书号 |  |  |
| 6 | 企业性质 |  | 营业执照注册号 |  |  |
| 7 | 注册年份 |  | 年产值（万元） |  |  |
| 8 | 职工总数 |  | 技术管理人数 |  |  |
| 9 | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 10 | 传 真 |  | 电子信箱 |  |  |
| 11 | 主营范围 | 1、 2、 3、 |  |  |  |
| 12 | 管理体系认证情况 | 1、 2、 3、 4、 |  |  |  |
| 13 | 信誉等级 情况 |  |  |  |  |

五、项目管理机构人员配备情况

1.项目管理机构人员配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 学历 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已完成或建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 | 项目数 | 主要获奖项目名称 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.管理机构的主要人员，此表后须附有上述人员的身份证、岗位证书等证明资料复印件；响应文件中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位，不得延误。一旦成交后，上述人员未经采购人许可，不得更换。 2.上述人员提供的资料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按无效响应文件处理，并追究有关单位、人员责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称

2.项目经理简历表

工程名称

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日 期 |  |  | 工程 质量 |  | 证明人 |  | 联系电话 |
| 项目经理 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受行政主管部门严厉处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.项目技术负责人简历表

工程名称

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 |  | 工程 质量 |  |  | 证明人 | 联系电话 |
| 技术负责人 本人签字 |  | 我承诺上述资料情况属实，如有虚假同意接受行政主管部门严厉处罚。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 六、生产操作人员持证上岗情况

工程名称：

| 序号 | 工种 | 姓名 | 级别 | 所属专业劳务公司名称 | 职业资格证书 编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：此表不够可另附页,持证上岗人员数量须达到响应文件劳动力计划安排人员数量要求，并附持证上岗工人《职业资格证书》复印件。如提供虚假信息将可能导致废标。

七、技术标书

### 施工组织设计编制说明

1、供应商须按采购文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；本项目应包括以下10项内容及相关附表；内容上必须结合工程特点、评分标准，有针对性编制。

- 总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；

- 施工平面布置和临时设施布置；

- 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；

- 劳动力投入计划及其保证措施；

- 机械设备、办公设备及检测设备投入计划；

- 施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；

- 针对工程量清单及施工管理的合理化建议；

- 质量保证措施与违约承诺（应有保证实现质量目标的可靠措施）；

- 安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合大连市文明工地管理要求编制）；

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.2劳动力计划表

2.3拟投入的主要施工机械设备、办公设备、检测设备表

2.4施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案

2.5 合理化建议及意见表

#### （一）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

#### （二）劳动力计划表

工程名称：

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人） |  |  |  |  |  | 持证 上岗率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

#### （三）拟投入的主要施工机械设备、办公和检测设备表

工程名称：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 办公和检测 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 主要性能 | 先进程度 | 主要 用途 | 备注 |

说明：此页不够可另附页。

#### （四）施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表

工程名称：

| 序号 | 施工重点、难点 关键技术、工艺 | 解决方案及保证措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

说明：此页不够可另附页。

#### （五）合理化建议及意见表

工程名称：

| 序号 | 针对建设和施工管理方面的合理化建议和意见 |
| --- | --- |
| 合理化建议1 |  |
| 合理化建议2 |  |
| 合理化建议3 |  |
| 合理化建议4 |  |

#### 第五章   工程量清单

- （另附）

- 第六章   评标细则

一、总则

（一）依照《中华人民共和国采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合本工程特点，制定本办法。

（二）评审由采购人依法设立的评审小组负责，评审小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（三）评审小组按本办法的规定和采购文件要求，结合项目特点，对供应商的响应报价、项目管理班子配备情况及施工组织设计等内容进行评审。

二、评审小组

评审小组由随机方式在政府采购评审专家库中抽取有关技术、经济等方面的2位评审专家及采购人代表1人组成。

三、评标方法

综合评分法。

四、评标程序

1.响应文件有效性(资格性、符合性)审查

2.评审小组对通过有效性审查的响应文件进行最终报价得分计算。

3.最后详细量化评审，对项目管理班子配备情况及施工组织设计进行评审。

4.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评审得分相同的，按最终报价得分由高到低顺序排列。评审得分且最终报价得分相同的按施工组织设计得分由高到低顺序排列。

注：本次评审仅以本采购文件及评标办法为依据进行评审。

资格性审查表

| 序号 | 资格性评审（评审结果为合格、不合格） | 供应商 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、资质证书、安全生产许可证符合要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目经理注册建造师证、安全生产考核合格证书符合要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 信用信息查询情况符合要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 信用承诺书符合要求的情况 |  |  |  |  |  |
| 5 | 供应商符合中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的情况 |  |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |  |
| “√”表示通过，“╳”表示不通过 评审专家签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |

符合性审查表

| 序号 | 符合性评审（评审结果为合格、不合格） | 供应商 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件符合磋商文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 磋商响应文件中磋商函件、工程量清单计价表、施工组织设计、资格证明书等主要内容齐全，字迹清晰可辨。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 提供了有效的资质证明、磋商承诺书等磋商文件中已明确要求提供的资料。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 未发现修改工程量清单内容的问题，并按规定格式报价。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 磋商总价、分部分项工程量清单计价、总价措施项目清单计价表、主要材料价格表逻辑关系一致，无重大偏差。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 同一份磋商响应文件中，仅有一个报价；或者有两个以上报价但注明何者有效。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 按磋商文件要求对“★”条款做出实质性响应。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 供应商对细微偏差按要求进行了补正；未提出与磋商文件内容相悖的不合理要求。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 供应商未以他人名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取中标或者未以其他弄虚作假方式磋商；未发现不同供应商的磋商响应文件内容、数据大量雷同；未发现供应商恶意哄抬标价或低于成本价竞标。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 符合法律、法规规定的其它情形。 |  |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |  |
| “√”表示通过，“╳”表示不通过 评审专家签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |

评分细则

| 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价（10分） |  | 最终报价得分=（评审基准价/最终报价）×10 注：磋商基准价为满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格。 |
| 条款内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| 施工组织设计 | 总体概述 （12分） | 优等12-9.4分：对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际、总体设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学。 良好8.3-5.7分：对项目总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际、总体设计比较符合规范，总体计划比较合理，综合措施比较科学。 及格5.6-3分：对项目总体认识基本全面，论述基本完整清晰，总体组织基本符合实际、总体设计基本符合规范，总体计划基本合理，综合措施基本科学。 差等2.9-0分：对项目总体认识不全面，论述不完整不清晰，或总体组织不够符合实际、或总体设计不够符合规范，或总体计划不够合理，或综合措施不够科学。 |
|  | 施工进度计划和各阶段进度保证措施及承诺（10分） | 优等10-7.4分：施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠，承诺违约责任最大、经济赔偿最大。 良好7.3-4.8分：施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠，有违约责任承诺，有经济赔偿承诺。 及格4.7-2分：施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠，有违约责任承诺，有经济赔偿承诺。 差等1.9-0分：施工进度计划编制不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠，或无违约责任承诺，或无经济赔偿承诺。 |
|  | 施工方案和施工方法（10分） | 优等10-7.4分：施工方案和施工方法科学、合理、可行，保障措施可靠； 良好7.3-4.8分：施工方案和施工方法比较合理、可行，保障措施比较可靠； 及格4.7-2分：施工方案和施工方法基本合理、可行，保障措施基本可靠； 差等1.9-0分：施工方案和施工方法不合理或不可行。 |
|  | 工程质量保证措施及违约承诺（10分） | 优等10-7.4分：工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人，承诺工程质量标准高，承诺违约责任最大、经济赔偿最大。 良好7.3-4.8分：工程质量保证计划比较细致、比较结合实际，措施可行，责任到人，工程质量标准满足竞争性磋商文件要求，承诺违约责任较大、经济赔偿较大。 及格4.7-2分：工程质量保证计划基本细致、基本结合实际，措施基本可行，责任基本到人，工程质量标准满足竞争性磋商文件要求，承诺违约责任较小、经济赔偿较小。 差等1.9-0分：工程质量保证计划不全面不细致、结合实际不够、或措施不具体、责任未到人，虽然工程质量标准满足竞争性磋商文件要求，但承诺违约责任最小、经济赔偿最少。 |
|  | 安全文明施工保证措施及违约承诺（10分） | 优等10-7.4分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高，承诺违约责任最大、经济赔偿责任最大。 良好7.3-4.8分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施制订较好，责任人到位，有安全文明施工标准承诺，有违约责任承诺、有经济赔偿责任承诺。 及格4.7-2分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划基本周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施基本制订，责任人基本到位，有安全文明施工标准承诺，有违约责任承诺、有经济赔偿责任承诺。 差等1.9-0分：根据实际情况制定安全文明施工保证计划不全面不周到、不完整，或关键地点、工序、环节控制保障措施未制订，或责任人基本未明确，或无安全文明施工标准承诺，或无违约责任承诺、或无经济赔偿责任承诺。 |
|  | 施工总平面布置（4分） | 优等4-3.1分：总体布置规范合理，能切实满足技术、质量、安全、文明施工需要。 良好3-2.1分：总体布置比较规范合理，能满足技术、质量、安全、文明施工需要。 及格2-1.1分：总体布置基本规范合理，能基本满足技术、质量、安全、文明施工需要。 差等1-0分：总体布置不合理、不规范，不能满足施工的技术、质量、安全、文明施工需要。 |
|  | 劳动力投入计划、上岗率及保证措施（10分） | 优等10-7.4分：劳动力投入能满足施工需要，上岗率90%以上，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。 良好7.3-4.8分：劳动力投入满足施工需要，上岗率80%以上，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。 及格4.7-2分：劳动力投入基本满足施工需要，上岗率60%以上，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理。 差等1.9-0分：劳动力投入不能满足施工需要，上岗率40%以上，投入计划与进度计划不协调，或调配计划不合理，或保证措施不具体。 |
|  | 机械、办公、检测设备投入、进场计划及保证措施（10分） | 优等10-7.4分：机械设备、办公和检测设备投入能满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。 良好7.3-4.8分：机械设备、办公和检测设备投入满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。 及格4.7-2分：设备投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理。 差等1.9-0分：设备投入不能满足施工需要，或投入计划与进度计划不协调，或调配计划不合理，或保证措施不具体。 |
|  | 对工程施工重点、难点关键技术、工艺的分析及解决方案（10分） | 优等10-7.4分：对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰。 良好7.3-4.8分：对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确，解决方案比较科学、系统、安全、经济，可操作性比较强，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把握比较准确，应用到位，阐释比较清晰。 及格4.7-2分：对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确，解决方案基本科学、系统、安全、经济，具有可操作性，保障措施基本正确，对施工关键技术、工艺把握基本准确，应用到位，阐释基本清晰。 差等1.9-0分：对工程重点、难点认识不深刻、表述不全面不准确，或解决方案不科学、不系统、不安全、不经济，或可操作性不强，或保障措施不具体，或对施工关键技术、工艺把握不准确、阐释不清。 |
|  | 合理化建议（4分） | 优等4-2.5分：结合实际提出合理化建议科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施具体、可操作性强，经济效益最大。 良好 2.4-1分：结合实际提出的合理化建议比较科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施比较 具体、可操作性比较强，经济效益比较大。 及格 0.9-0.1分：结合实际提出了合理化建议，有落实合理化建议的措施，有一定的操作性，有一定的经济效益。 差等 0分：未提出合理化建议或提出的建议不合理，或没有落实合理化建议的措施。 |

加分项评分标准

| 加分因素 | 说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品节能水平确定，计算公式中用K1表示。 本项目计算公式：节能产品加分 ＝技术标加分 + 价格加分 ＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×竞争性磋商文件相应分值×K1 +（节能产品投标报价之和/投标总价）×竞争性磋商文件相应分值×K1。 |
| 环保 产品 | 对于《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品环保程度确定，计算公式中用K2表示。 本项目计算公式：环保产品加分 ＝技术标加分 + 价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×竞争性磋商文件相应分值×K2 +（环保产品投标报价之和/投标总价）×竞争性磋商文件相应分值×K2。 |