政府采购电子招标文件

项目编号：tzccclq-20250320

采购项目：金清镇2025年度白果村森林质量提升（美丽林相）工程

采购人：台州市路桥区金清镇人民政府

采购代理机构：台州市建设咨询有限公司

2025年4月

目录

第一章  公开招标采购公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法及评分标准

第四章  公开招标需求

第五章  政府采购合同主要条款指引

第六章  投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,台州市建设咨询有限公司受台州市路桥区金清镇人民政府委托，现就其金清镇2025年度白果村森林质量提升（美丽林相）工程进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

- 一、项目编号：tzccclq-20250320

- 二、项目名称：金清镇2025年度白果村森林质量提升（美丽林相）工程。

- 三、采购组织类型：公开招标

- 四、招标项目概况：

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算价 | 最高投标限价 | 服务期 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金清镇2025年度白果村森林质量提升（美丽林相）工程 | 项 | 1 | 587484元 | 528736元 | 合同签订之日45日历天 | 详见招标需求 |

- 五、合格投标人的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目的特定资格要求：无

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】第七条规定：专门面向中小企业采购。

5、本项目不接受联合体投标。

六、标段：一个标段。

- 七、招标文件的获取时间、地址、方式、售价:

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、获取方式、售价：潜在供应商登入政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。没有通过在“政府采购云平台”招标文件申请后获取招标文件的潜在供应商，对招标文件提起质疑、投诉的，不予受理。采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取招标文件供应商的投标文件。

3、获取招标文件（公告）时间：公告发布时间 至 投标截止时间。

4、获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件。

- 供应商获取招标文件时建议提交的文件资料：无，按政采云系统要求进行获取。

注：招标公告附件内的采购文件（或项目需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览。如需参加项目投标，请供应商按上述要求获取采购文件，如未在政采云系统内完成相关流程，采购组织机构将拒绝非报名供应商的投标文件，引起的投标无效责任自负。

八、投标说明：

1、标前准备（CA驱动及政采云电子交易客户端的下载）：各潜在供应商应在投标截止时间前完成浙江省政府采购网（政府采购云平台）供应商账号注册，并完成CA数字证书办理及电子交易客户端的下载。因未注册账号、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

注：“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；完成CA数字证书办理预计需耗时7个工作日（至少须3个工作日左右），建议各投标人合理安排时间办理。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

3、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

5、投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，建议供应商应准备电子投标文件、电子备份投标文件：

5.1电子投标文件：供应商须通过政采云平台的“政采云电子交易客户端”制作投标文件，“政采云电子交易客户端”请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（客户端下载地址：“浙江政府采购网”的“下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”，电子投标相关操作详见https://service.zcygov.cn/#/help/superior）。

5.2备份投标文件（自愿提供，非实质性要求，因电子投标文件无法读取的后果由投标人自行承担）：备份投标文件包括电子备份投标文件。通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件产生的备份文件（后缀名为“.bfbs”），投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以U盘、光盘或电子邮件（发送至61353540@qq.com）的形式递交，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密异常或失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密异常或失败后，可以申请由采购代理机构使用电子备份标书上传处理，投标人将备份电子投标文件在解密规定的时间（投标截止时间后30分钟内）递交，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。提交备份电子投标文件时，应写明投标人名称和所投项目名称。

5.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”按时完成解密的投标人，其“备份投标文件”自动失效。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时完成解密的，以备份投标文件为依据。否则视为投标文件撤回，按无效标处理。

5.4投标人未通过“政府采购云平台”上传递交“电子加密投标文件”，仅递交“备份投标文件”，视为无效投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据；未提交“备份投标文件”的，视为无效投标。

- 投标文件的解密：投标人须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子加密投标文件同一个的CA锁，打开“政采云电子交易客户端”软件，进行在线等候解密，解密时间为30分钟内。

# 注意：在项目开、评标活动过程中，投标人需保持联系渠道畅通。

九、投标保证金：0元。但若投标人在投标过程中存在违规行为给采购人造成损失的，须赔偿全部损失，并上报采购监管机构进行处理。

十、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

- 1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn)、“信用浙江（credit.zj.gov.cn）。

- 2、截止时点：开标后评标前。

- 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

- 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动，其投标将被作为无效投标被拒绝。

- 5、不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

十一、投标文件递交截止时间及开标时间：详见浙江政府采购网本项目公告。

十二、投标地点、开标地点：

- 投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应，在投标截止时间前按要求提交备份投标文件。

开标地点：台州市路桥区政府采购中心（财富大道999号商城国际5楼）。

十三、其他事项：

- 1.公告时间到期之日之后，在投标截止时间之前，有潜在供应商提出获取采购文件的，采购代理机构将允许其获取，供应商对采购文件有异议的，应于获取采购文件或者采购公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式向采购代理机构提出（逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商对采购过程有质疑的，应于知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式一次性提出。

- 注：未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

- 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 3.中标公告发布后质疑期限：对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

- 4.本项目资格审查方式：资格后审。

- 十四、本公告发布地址：浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

- 十五、联系方式：

1、采购代理机构名称：台州市建设咨询有限公司

项目负责人：褚先生；联系电话：15867602395；

质疑接收人：林女士；联系电话：0576-82899865；

地点：台州市建设咨询有限公司路桥办事处1楼（花鸟巷188弄3号老办证中心东边停车场）

2、采购人：

采购人名称：台州市路桥区金清镇人民政府

联系人：茅先生      联系电话：13626611366

3、同级政府采购监管部门：台州市路桥区政府采购管理办公室

联系人：王先生    联系电话：0576-82517851

地址：台州市路桥区西路桥大道58号。

- 其余事项：中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务

中标人可根据项目情况及自身需求向以下银行申请企业贷款，利率从优。

| 序号 | 银行名称 | 政采贷年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.80% | 徐剑鸿 | 15167671223 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.8%起 | 倪昊 | 15968680259 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.85%起 | 丁道兵 | 13606668045 |
| 4 | 中国银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4% | 车斌 | 13750661198 |
| 5 | 台州银行股份有限公司 | 7.08% | 黄红芹 | 13968689000 |
| 6 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 7.08% | 冯观凤 | 17858683988 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4.35%起 | 沈丹华 | 13306566969 |
| 8 | 交通银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.80% | 刘鲁浙 | 15968662111 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司台州路桥支行 | 4%起 | 蒋峰 | 13586088395 |
| 10 | 中信银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.15%起 | 曹筱婕 | 18105768199 |
| 11 | 浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 6.75% | 庄道勇 | 13867611023 |
| 12 | 广发银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5.65% | 林春 | 13858687790 |
| 13 | 平安银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 7% | 李俊丽 | 15906861025 |
| 14 | 宁波银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5%-6% | 李诚杰 | 13395745558 |
| 15 | 浙江台州路桥富民村镇银行股份有限公司 | 7.80% | 金根灵 | 13157608788 |

台州市建设咨询有限公司

2025年4月

第二章投标人须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 | 项目类别：服务类 采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的的对应的中小企业划分标准所属行业为（十六）其他未列明行业 |
| 2 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 3 | 答疑会或现场踏勘 | 本项目不组织答疑会或现场踏勘，如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产 损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交电子投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为合同金额的1%，履约保证金可以采用现金、转账汇款、金融机构独立保函等形式。项目验收合格后无违约前提下在【一个月】内无息返还该笔款项（如有违约情形的，扣除剩余部分后返还）；采用保函保单等形式的，应保证其有效期超过合同履行期届满后【一个月】。 |
| 7 | 是否专门面向中小微企业采购 | ☑是 £否 |
| 8 | 投标注意事项 | 1、本项目实行电子开评标。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、标前准备：各供应商在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、投标人在投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可咨询政采云平台技术支持热线，联系方式：95763。 4、投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标文件制作具体流程详见本招标公告附件。 |
| 9 | 不见面开标 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，造成开评标过程中评委询标失败、电子签章失败或投标失败等后果由投标人自行承担。 |
| 10 | 电子投标要求 | 投标人须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件。 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。逾期上传的电子投标文件恕不接受。 |
| 11 | 投标文件的解密 | 电子投标文件在线解密时间：30分钟。 投标人应当按规定及时解密，若因技术原因导致电子投标文件未能及时解密的，应及时联系咨询政采云平台技术支持热线协助其完成解密。仍无法完成解密的，应按规定及时递交备份电子投标文件，否则，视同放弃投标。 |
| 12 | 备份投标文件的制作要求 | “备份电子投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件格式“.bfbs”），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件，请投标人自行妥善保管。 |
| 13 | 备份电子投标文件使用、递交有关规定 | 1、使用前提：在解密截止时间前，投标人自行在线解密操作失败，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法完成解密。 2、递交截止时间：投标截止时间30分钟后。 3、投递邮箱：61353540@qq.com。 4、未按上述要求递交备份电子投标文件或所提供的的备份电子投标文件不符合要求的视同放弃投标。 |
| 14 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http：//www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http：//www.ccgp.gov.cn）、信用浙江（http：//xyxx.zjzwfw.gov.cn/）等。 2、截止时点：评审结束前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内查询并截图信用信息查询记录上传至政府采购云平台（电子交易平台）。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 15 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 16 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 17 | 是否提供样品及演示 | 否。 |
| 18 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和台州市建设咨询有限公司。 |

备注：前附表内容与正文内容不一致的，应以前附表的规定为准。

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

8、投标人在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，投标人授权参与政府采购的人员视为应当知道与招标人、其他投标人之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由投标人承担不利后果。

9、本项目不允许转包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格及商务技术文件和报价文件组成。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格及商务技术文件的组成

资格及商务技术文件由资格证明文件、商务与技术文件两部分内容组成。

第一部分资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件；

（4）符合参与政府采购活动的资格条件、具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）落实政府采购政策需满足资格要求声明函等[提供中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件]

（6）其他需要说明的其他资料（如有）

第二部分商务与技术文件的组成：

（1）评标索引（格式自拟）

（2）投标人基本情况表

（3）项目实施人员一览表

（4）技术需求响应表

（5）商务需求响应表

（6）投标人类似项目业绩（以合同签订日期为准）

（7）项目负责人资格情况表

（8）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述

（9）投标人自行提供的证明材料。

2、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表（如有）、以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）投标报价为完成本项目的所有费用。投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

（3）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，采购人将视投标总价中已包括所有费用。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

①投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、还可以提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：

（1）按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1投标人应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格及商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.2投标文件分为资格及商务技术文件、报价文件。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.3《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责，投标文件未按规定的组成编制的，投标无效。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

②电子投标文件

（1）电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

（2）温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司（400-8884636）等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

（3）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

2、投标文件的递交要求

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。▲电子投标文件无法使用的，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。▲仅提交备份投标文件的，投标无效。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

▲投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格及商务技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

五、评标

本项目采用电子评审方法，评标的依据为招标文件和投标文件。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

2、资格及商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格及商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格及商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价，或报价的投标单价超过规定上限。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、投标人的电子投标文件无法按时解密的，且未达到备份投标文件启用条件或未提交备份投标文件的。

11、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

- 未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。

- 投标文件未按照投标文件组成要求编制的，造成项目开评标活动无法进行下去的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、招标代理费用：按照中标通知书确定的中标金额，按下附表服务招标收费标准，采用差额累进算法计取，以标准收费的85折向中标单位收取代理服务费。代理服务费结算不足捌仟元的，按定额捌仟元收取。该费用中标方须在领取中标通知书时一次性付清。

附表：招标代理服务收费标准

| 服务 费 类型 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。本项目原则上采用电子评审方法。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。

（一）资格及商务技术文件中的客观分打分应一致，客观分打分不一致时，采购人及采购代理机构可以提示评审委员会复核或书面说明理由；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人资格及商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

资格及商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

注：得分以政采云系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为第一中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，以商务技术文件得分技术性能得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

- 商务技术文件打分标准（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人类似业绩 | 投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似业绩的每个得1分，最多得2分。提供合同扫描件，未提供不得分。 | 2 |
|  | 项目负责人 | 拟派本项目项目负责人具有中级工程师（及以上）职称证书得3分。 注：需提供证书原件扫描件（证书应当真实有效）及投标单位为其缴纳的近3个月社保证明扫描件）；若人员为已退休人员，则需提供证书原件扫描件（证书应当真实有效）及在期限内的劳动合同原件扫描件。 | 3 |
|  | 项目技术负责人能力 | 拟派本项目技术负责人具有工程师职称证书得3分。 注：需提供证书原件扫描件（证书应当真实有效）及投标单位为其缴纳的近3个月社保证明扫描件）；若人员为已退休人员，则需提供证书原件扫描件（证书应当真实有效）及在期限内的劳动合同原件扫描件。 | 3 |
|  | 项目实施要点 | 针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的施工方案及安全保证措施。 分析到位安排合理的得6.0-9分；分析到位任需进一步细化4.0-5.9分；分析待完善，保证措施不够详尽的得2.0-3.9分，分析不到位，保证措施不详细的得0-1.9分。无不得分。 | 9 |
|  | 施工方案 | 根据投标人对本项目的施工方案科学性、合理性、完善性及是否满足项目要求进行综合评价： （1）施工方案比较科学、合理、完善能保证项目顺利完成的得8.0-10.0分； （2）施工方案基本科学、合理、完善基本能保证项目完成的得4.0-7.9分； （3）施工方案有一定缺陷，不能满足项目需求的得0-3.9分； 缺项得0分。 | 10 |
|  | 进度计划保证措施 | 项目整体工作阶段及任务划分、进度控制合理、关键时间节点把握科学准确。 进度控制合理节点把握科学准确的，施工进度横道图准确合理的得8.0-10.0分；进度控制节点把握不够详细准确的，施工进度横道图不够合理的得4.0-7.9分；进度控制节点把握一般，未提供施工进度横道图的得0-3.9分，缺项得0分。 | 10 |
|  | 项目管理班子配备情况 | 项目组人员的数量是否充分、配备是否合理齐全、有无类似经验等。 (1)人员保证措施完善、人员配备能够满足项目需求的得7.0-9.0分; (2)人员保证措施一般、人员配备基本满足项目需求的得4.0-6.9分: (3)人员保证措施缺乏、人员配备情况差的得0-3.9分。 注:提供项目组人员社保证明复印件并加盖公章，否则不得分。 | 9 |
|  | 质量保证措施 | 根据投标人对本项目的施工质量保证体系及措施进行综合评价： （1）质量保证体系完善，措施合理的得6.0-8.0分； （2）质量保证体系相对完善，措施相对合理的得4.0-5.9分 （3）质量保证体系不完整，措施不够合理的得0-3.9分 缺项得0分。 | 8 |
|  | 安全生产、安全文明的保证措施 | 根据投标人对本项目的安全生产、安全文明的保证措施进行综合评价： （1）安全保证、安全文明制度完善，措施合理满足项目实际情况的得6.0-8.0分； （2）安全保证、安全文明制度相对完善，措施基本能满足项目实际情况的得4.0-5.9分 （3）安全保证、安全文明制度制度不完整，措施不够满足项目实际情况的得0-3.9分 缺项得0分。 | 8 |
|  | 应急处置方案 | 提供应急预案，针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和对应的解决措施情况进行打分。根据投标人编制的应急处置方案等方面进行打分。 方案内容阐述详细、措施全面、可行的得5.0-8.0分； 方案内容和措施简单、片面的得3.0-4.9分； 服案内容和措施有误，不切实际的得0-2.9分 未提及此项的该项不得分。 | 8 |

（二）价格分（30分）

以投标合格供应商有效报价中的最低价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100。（小数点后保留2位小数）。（注：本项目为专门面向中小企业采购项目，不进行价格扣除）

第四章  公开招标需求

一、招标项目一览表

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 招标控制价 | 工期 | 最高投标限价（招标控制价*90%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金清镇2025年度白果村森林质量提升（美丽林相）工程 | 项 | 1 | 587484元 | 合同签订之日45日历天 | 528736元 |

二、项目概况要求

2.1指导思想

以习近平生态文明思想为指导，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，积极响应浙江省林业局关于森林质量精准提升和美丽林相方面的文件精神，立足于金清镇当前的森林资源现状，在遵循自然规律的前提下，通过森林抚育，促进森林质量提升，努力营建健康化、观赏化、质量化、景观化的森林体系，打造和谐优美的金清人居生态环境。

2.2设计原则

（1）生态优先，保育结合

牢固树立绿水青山就是金山银山理念，以生态学理论为基础，保持原有自然生态系统属性，项目实施过程中按照生态良好的要求，充分保护造林地已有的天然植被资源，避免破坏野生动植物生境。

（2）优选地块，确保质量

严格遵循相关标准政策，科学分类筛选作业地块，充分发挥森林多种功能，确保工程建设质量和成效，加快项目区范围内的森林质量、景观提升。

（3）经济高效，操作性强

尊重自然条件和现实要求，合理安排建设内容，便于施工管理，且投资经济合理，并具有可实施性和耐久性。

2.3设计依据

2.3.1相关法律法规

《中华人民共和国森林法》（2019年修订）；

《中华人民共和国土地管理法》（2020年）；

《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年修订）；

《浙江省水土保持条例》（2014年）；

《国家级公益林管理办法》（2017年修订）；

《森林资源监督工作管理办法》（2007年）；

《浙江省森林管理条例》（2004年）。

2.3.2相关技术标准

《森林资源规划设计调查技术规程》(GB/T 26424 —2010)；

《森林抚育规程》(GB/T15781—2015)；

《浙江省营造林作业设计规范》（2004年）；

《森林抚育作业设计规定》（林造发〔2014〕140号）；

《浙江省森林资源规划设计调查技木操作细则》(2014年)；

《浙江省营造林工程预算定额》（2019）。

2.3.3政策文件

《关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）；

《自然资源部办公厅关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发〔2020〕45号）；

《浙江省千万亩森林质量精准提升工程建设指导意见》（试行）；

《关于科学开展2024年国土绿化工作的通知》(浙林绿〔2024〕28号)。

2.3.4 相关规划

《台州市路桥区森林质量精准提升工程五年实施方案》（2021-2025年）；

2.4设计目标

本项目以提高林分蓄积、提升碳汇能力，美化自然景观、增强生态安全为目标，通过伐小留大、伐劣留优、伐弱留强，梳理林下空间，补植适应沿海海岛条件的彩叶景观树种，优化森林结构，增强森林御灾能力，促进森林生态系统稳定。重点在路桥区滨海区域，以重点海湾滩涂周围为重点，提升森林质量，提升景观效果。

3.1项目区范围

项目区位于金清镇白果村白果山，小地名乱石岙（图3-1）。项目区地块小班面积共计709亩，抠除建筑物、裸岩等无法施工区域，实际作业面积为657亩。

3.2小班分布与现状

项目区共有24个小班，集中分布在白果村东南海堤西北方向，面积从1亩到118亩不等。项目区为丘陵地貌，海拔5至145米之间，落差较大。坡度有起伏，在山脚区域的项目地块为平缓坡，随坡位的上升逐渐过渡为陡坡，项目区坡度主要集中斜坡与陡坡。项目区土壤为红壤，质地为壤土，土层厚度在40厘米左右。

项目区树种起源有天然萌生、人工植苗2种，树种组成有樟、朴树、木荷、红楠、木麻黄、楝树等阔叶树种及湿地松、马尾松等针叶林。优势树种为阔叶混，龄组以中幼林为主，郁闭度0.8左右。项目因为属于迎海一面坡，立地条件特殊，生长有众多具有滨海植被特征的代表性灌木，以滨柃最具有代表性，在立地条件瘠薄，海风较大的区域，发挥了关键的水土保持和生物多样性维持作用。

项目区乔木林平均胸径为12.5-14.6厘米，平均高度为9.72-10.56米，小班平均亩蓄积为1.43-3.97立方米。其中10个小班，466亩为国家二级重点公益林。

3.3 抚育措施

本次森林抚育作业设计坚持生态优先、维护生物多样性，增强森林多种功能、提高林分质量的宗旨，根据实地现状调查情况，采用割灌除草除藤、抚育间伐、修枝、定株、补植五种抚育措施。

割灌除草除藤：人工割除林班内妨碍林木、幼树生长的灌木、杂竹、藤本植物、杂草等林下植被；注意在林间空隙内适当留养可成材的幼树或保留较大的灌木；针对立地条件较差，周围没有目标乔木的灌木，尤其是滨柃，要加以保留。

抚育间伐：伐除胸径5厘米以下且生长不良、弱小木；枯立木、风倒木、风折木；枝、干、叶有受病虫害侵染特征的树木，尤其是马尾松病害木，要按照松材线虫病清理标准，将1cm以下枝丫全部清理下山。

修枝：对胸径5厘米以上的目的树种修去下盘枝、枯死枝、病虫枝、折断枝等。

定株：按照合理密度定株，保留1～2个可以留养成材的优势健康乔木幼树外，伐除预选目标幼树周边质量差、长势弱的个体，为保留木创造适宜生长空间。

补植：在地块内，选择立地条件较好，茅草、杂藤较密集的地块，进行集中深挖清理后，补植黄连木、乌桕两种彩叶效果明显，抗盐碱能力强的乔木树种进行补植。苗木规格为h50-80cm容器苗；挖穴大小为40×40×30cm。

3.4 质量控制

项目区内目标树种为胸径5厘米及以上的樟树、朴树、木荷、红楠等生长良好的阔叶树种，同时要求注意保护珍贵野生树种的幼苗、幼树，主要包括枫香、红楠、栎类等。

在割灌除草后会产生较大的林间空隙，应适当且相对均匀地保留较大地灌木，包括滨柃、柃木、赤楠、山杜鹃、山鸡椒、檵木等。

除藤为本次森林抚育的重点作业内容之一，根据现地调查，项目区内有葛藤、络石、山蒟、薜荔等多种攀爬藤本植物，生长迅速、延伸范围广。对于上述藤本的处理，一是需要用砍刀砍断攀援在树干上的枝条，为树木“松绑”；二是采用锄头等工具铲除藤本的地下主根、主茎，防止其靠地下根茎发蔸再次萌生。

除草为本次森林抚育的重点作业内容之一，根据现地调查，项目区内有五节芒杂草，生长迅速、延伸范围广。对于上述藤本的处理，一是割除五节芒地上部分，并进行土地翻耕垦复，挖除其低下根茎。二是第二年养护期，在新芽生长期，喷洒除草剂。夏季生长期进行再次检查，割除，并在初秋再次喷洒除草剂。

3.5 采伐剩余物处理

作业过程中采用以下措施保障采伐剩余物科学处理：

对经过间伐、割灌除草等抚育作业产生的杂灌、树枝等剩余物按一定间距均为堆放处理；

对于藤本，藤本植物扦插生根能力强，作业铲除的根茎若留在原地会再次萌生枝条，作业完毕后归拢打包并及时清理出场外；

对于感染林业检疫性有害生物及林业补充检疫性有害生物的林木、采伐剩余物等，要全株清理出林分，集中烧毁，或集中深埋。

第五章  合同主要条款

（本合同主要条款为合同样稿，最终定稿待双方协商后确定）

项目名称：金清镇2025年度白果村森林质量提升（美丽林相）工程

项目编号： tzccclq-20250320

甲方（采购人）：台州市路桥区金清镇人民政府

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据台州市建设咨询有限公司关于金清镇2025年度白果村森林质量提升（美丽林相）工程（编号为tzccclq-20250320）公开招标的结果，签署本合同。

一、承包项目工程概况

1、 项目工程名称：金清镇2025年度白果村森林质量提升（美丽林相）工程

2、 项目工程地点： 金清镇

3、建设规模： / 。

4、 施工范围：项目区位于金清镇白果村白果山，小地名乱石岙。项目区地块小班面积共计709亩，抠除建筑物、裸岩等无法施工区域，实际作业面积为657亩。

二、合同价及工期

1、合同价：人民币                 元整（大写），￥           元（小写）。本工程采用一般计税法。

2、工期：      日历天。

开工日期：       年    月    日，竣工日期：       年    月    日。

3、 如遇以下情况者，工期相应顺延：

(1) 可归责于甲方的其他原因（如设计变更等）。

(2) 自然灾害等。

三、营建造林绿化工程的主要技术措施及质量

本次森林抚育作业设计坚持生态优先、维护生物多样性，增强森林多种功能、提高林分质量的宗旨，根据实地现状调查情况，采用割灌除草除藤、抚育间伐、修枝、定株、补植五种抚育措施。

割灌除草除藤：人工割除林班内妨碍林木、幼树生长的灌木、杂竹、藤本植物、杂草等林下植被；注意在林间空隙内适当留养可成材的幼树或保留较大的灌木；针对立地条件较差，周围没有目标乔木的灌木，尤其是滨柃，要加以保留。

抚育间伐：伐除胸径5厘米以下且生长不良、弱小木；枯立木、风倒木、风折木；枝、干、叶有受病虫害侵染特征的树木，尤其是马尾松病害木，要按照松材线虫病清理标准，将1cm以下枝丫全部清理下山。

修枝：对胸径5厘米以上的目的树种修去下盘枝、枯死枝、病虫枝、折断枝等。

定株：按照合理密度定株，保留1～2个可以留养成材的优势健康乔木幼树外，伐除预选目标幼树周边质量差、长势弱的个体，为保留木创造适宜生长空间。

补植：在地块内，选择立地条件较好，茅草、杂藤较密集的地块，进行集中深挖清理后，补植黄连木、乌桕两种彩叶效果明显，抗盐碱能力强的乔木树种进行补植。苗木规格为h50-80cm容器苗；挖穴大小为40×40×30cm。

6、特别约定

（1）                                                        ；

（2）                                                        ；

四、工程造价及工程款支付方式

1、 本合同价款采用第 固定单价 种方式确定。

采用固定价格合同（单价）：

合同风险范围：本工程结算价的计算方式同预算价，即按照招标人预算书的计量依据、组价方式、取费标准等进行计算，得出的总价乘以投标结算率即为本工程最终结算价，结算率一次性包死。投标结算率 = 投标报价/招标预算造价（招标控制价）×100%。

除风险范围以外约定调整的外，以下内容按招标人预算书一次性包定，结算时不得调整：

1）结算率；

2）施工组织措施费费率、企业管理费费率、利润率、规费费率、税率等预算中的费率；

3）所有人材机价格；

4）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工280元/工日、普工190元/工日计取；

5）如实际施工方式不同，不予调整；

6）作业过程中采用以下措施保障采伐剩余物科学处理：

对经过间伐、割灌除草等抚育作业产生的杂灌、树枝等剩余物按一定间距均为堆放处理；

对于藤本，藤本植物扦插生根能力强，作业铲除的根茎若留在原地会再次萌生枝条，作业完毕后归拢打包并及时清理出场外；

对于感染林业检疫性有害生物及林业补充检疫性有害生物的林木、采伐剩余物等，要全株清理出林分，集中烧毁，或集中深埋。

风险范围以外的合同价款调整方法：

1）工程量按照招标人预算书和本招标文件的规定计算，由承包人计量、发包人及有关部门核准，按实结算。

2）暂定价材料及变更引起的无（正刊）信息价材料，按采购前发包人的签证价格进入结算；

3）招标人预算书中的直接工程费如发现计算错误、定额子目套用错误、预算出现漏项、新增项目，可按实调整（预算书中已注明不作调整的除外）；

4）发包人提供的预算书中有漏项，或设计变更引起的新增项目，其单价按以下方法确定：

a.合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价换算确定。

b.合同中没有类似工程项目单价的，按照预算书编制月份《台州造价》（正刊）信息价结算。无信息价（含采用副刊信息价）的项目或材料由承包人提出适当的单价，经发包人参照市场价格签证后办理结算。

5)实际施工时，未达到施工安全文明有关规定的，在结算时扣减施工组织措施费中的相应费用。

6）风险范围以外的合同价款调整引起总价的变化，结算时仍执行结算率。

2、付款方式：

1）合同生效以及具备实施条件后七个工作日支付签约合同价的40%作为预付款；

2）项目交工验收合格后付至合同价款的60%，项目经有关部门结算审定后，付清剩余结算款项。

3）承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。

五、甲方义务

1、委派现场工地代表       ，加强与乙方联系，负责质量检查和监督，处理设计施工技术等问题。

2、按规定对主要工序进行检查、监督、验收。

3、对乙方书面提出的工程变更申请进行论证，并作出是否同意变更的决定。

4、在乙方施工及养护抚育过程中，如发现严重质量问题，甲方有权暂停工程施工直至终止合同，由此造成的损失甲方不予负责。

六、乙方义务

1、 按照施工设计和招标文件要求，保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。

2、 指定项目负责人         负责本工程现场工作。处理技术、质量、安全等一切有关事宜。项目负责人月到位不足15天的，发包人有权中止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目负责人月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.1%；

3、按要求向甲方提交工程进度表。

4、乙方在签订合同后应立即着手施工准备工作，投标承诺书中的管理人员，劳力、工具全部到位。

5、乙方必须对每道工序进行认真检查、测量和初检，填写当日施工日记和各种记录、自检质量验收单等。

6、如成活率、保存率未达到要求，乙方应及时进行补植，并随时接受甲方及上级林业主管部门的质量检查和验收，补植的一切费用均由乙方承担。

七、安全

安全责任：乙方在工程施工中应订立安全施工制度，防止事故的发生，由于乙方管理不善或过失造成的施工安全、质量事故（包括第三者原因），乙方负全部责任。

八、履约保证金

本合同履约保证金，交工验收合格后   10   天内无息退还给乙方。

九、工程验收

造林初植完成后，乙方应完工前将自查的实际施工面积和图纸提交甲方，供甲方及上级林业主管部门组织复查，核查实际施工面积和造林质量。工程验收的办法和标准，按照区农林局及有关部门提供的《造林技术规程》规范等执行。

十、违约责任

1、甲方的责任：

（1）乙方按规定送达验收通知书后十五日内进行验收。

（2）不按合同规定支付工程款的，按人民银行逾期贷款利率计付违约金给乙方。

2、乙方的责任：

（1）未能按照合同的规定履行自己应负的责任，应赔偿甲方由此造成的实际损失。

（2）工程中途由于乙方原因造成的返工，应采取措施弥补。造成的损失，均由乙方承担。

（3）工程质量不符合合同规定的，负责无偿种植或返工。

（4）在施工过程中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

（5）乙方在承包期间如有违约本合同规定的行为，甲方视具体情况扣除乙方全部或部分履约保证金。

（6）在承包期间，如果甲方擅自终止合同，应对乙方承担违约责任，并赔偿乙方的一切经济损失。

（7）乙方在合同签订后，不得放弃承包，不得转包及擅自变更管理人员，否则甲方有权单方终止合同，履约保证金不予退还，由此造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。

十一、工程结算

交工验收合格后，1个月内承包人提交完整的工程结算资料一份，结算审核按政府有关管理规定办理。结算核减率超过5%时，则超过部分的审核费（基数为超过送审造价5％的幅度以外的核减额）由承包人负责。

十二、不可抗力

1、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

a.地震、海啸、火山爆发、泥石流、强暴雨（雪）、强台风、龙卷风等自然灾害；

b.战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

c.核反应、辐射或放射性污染；

d.空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

e.瘟疫；

f.项目专用合同条款约定的其他情形。

2、不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

a.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

b.承包人设备的损坏由承包人承担；

c.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

d.承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

e.不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

3、延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

4、避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

5、因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。

十三、附则

1、本合同如有未尽事宜，经协商同意可由甲乙双方签订附则共同遵守。如单方面不履行本合同造成对方损失的，由责任方承担。

执行合同中如有意见分歧，应协商解决，若达不成一致意见的，则由工程所在地法院解决。

2、本合同一式八份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。其他余送有关部门。

3、本合同自双方正式签字盖章之日起生效，至甲乙双方履行所有合同义务完毕，本合同即告终止。

甲方（盖章）：                                      乙方（盖章）：

法定代表人（或委托人）签字（或印鉴）：              法定代表人（或委托人）签字（或印鉴）：

签约时间：     年    月    日

第六章 投标文件格式附件

附件1

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格及商务技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资格及商务技术文件目录

资格证明文件

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件；

（4）承诺函；

（5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（6）落实政府采购政策需满足资格要求声明函等[提供中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件

附件2                    投标声明书

台州市建设咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：      。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的金清镇2025年度白果村森林质量提升（美丽林相）工程（编号为       ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，除在投标文件明确拒绝的之外，均接受招标文件中的全部条件，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收履约保证金及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年月日

附件3                         授权委托书

台州市建设咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权（授权委托代理人姓名）为授权委托代理人，参加贵单位组织的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：日期：年月日

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人身份证复印件粘帖处

授权委托代理人姓名：

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：年月日

附件5

承诺函

致：台州市建设咨询有限公司：

我公司参加金清镇2025年度白果村森林质量提升（美丽林相）工程的投标活动，作如下承诺：

1、我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

2、我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、如成交，我方将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

商务与技术文件

（1）评标索引（格式自拟）：

（2）投标人基本情况表

（3）项目实施人员一览表

（4）技术需求响应表

（5）商务需求响应表

（6）投标人类似项目业绩（以合同签订日期为准）

（7）项目负责人资格情况表

（8）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述

（9）投标人自行提供的证明材料。

附件6

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 | 编号 |  | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件7

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件8

项目负责人资格情况表

采购项目：                                         采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件9

技术需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件10

商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件11

投标人类似项目业绩（以合同签订日期为准）

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 合同开始日期 和终止日期 | 业主联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标商可以根据各自业绩量准备充分的表格。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件12

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

报价文件目录

1、开标一览表；

2、报价明细表（如有）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

附件13

开标一览表

项目名称：[货币单位：人民币/元]

| 投标报价（元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其响应无效。

磋商供应商名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：