招　标　文　件

项目名称：杨舍镇2025年度违规广告、违章建筑拆除项目

标书编号：JSZC-320582-ZBHT-G2025-0016

项目属性：服务类

张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

2025年3月21日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的制作、上传、递交	9

五、开标与评标	9

六、定标	13

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	20

第五章 评标方法与评标标准	45

一、评标方法与定标原则	45

二、评标标准	45

第六章 投标文件格式	53

一、封面	55

二、投标函格式	56

三、开标一览表	57

四、资格证明文件	58

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	73

六、服务方案	74

七、投标人情况介绍	75

八、技术要求响应及偏离表	80

九、商务条款响应及偏离表	81

十、其他材料	82

# 第一章  投标邀请

杨舍镇2025年度违规广告、违章建筑拆除项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年4月15日14:00（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZBHT-G2025-0016

项目名称：杨舍镇2025年度违规广告、违章建筑拆除项目

预算金额：城东街道、城南街道、塘市办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（一标段）:700000元；城北街道、乘航办事处、东莱办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（二标段）:550000元；城西街道、泗港办事处、晨阳办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（三标段）:550000元；

最高限价：城东街道、城南街道、塘市办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（一标段）:700000元；城北街道、乘航办事处、东莱办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（二标段）:550000元；城西街道、泗港办事处、晨阳办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（三标段）:550000元；

采购需求：杨舍镇2025年度违规广告、违章建筑拆除项目（详见招标文件第四章）

合同履行期限：自合同签订生效之日起1年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

无

- 本项目的特定资格要求：

- 投标人须具有有效期内建筑工程施工总承包二级及以上资质

- 投标人须具有安全生产许可证证书，且在有效期内

- 本项目专门面向中小企业采购

注：1)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2)根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不允许进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

6.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行免费下载招标文件。

方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

4.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.加密的电子投标文件上传截止时间：2025年4月15日14:00（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2.开标时间：2025年4月15日14:00（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座8楼、9楼开标室)

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布： 江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市杨舍镇人民政府

地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇国泰南路9号

联系方式：成松平  电话：0512-58938895

2.采购代理机构信息

名 称：张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

地　址：张家港市北二环路340号兴港大厦西侧楼4~5楼

联系方式：13913619258

3.项目联系方式

项目联系人：吴建森

电　话：13913619258

# 第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付;

4.2.2代理费用收取方式：转账

4.2.3收费金额：城东街道、城南街道、塘市办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（一标段）:6478.89元；城北街道、乘航办事处、东莱办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（二标段）:5090.56元；城西街道、泗港办事处、晨阳办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（三标段）:5090.56元。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1请各投标人根据自身投标需要，联系采购人勘察项目现场（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容）。

7.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑时间截止前在苏采云政府采购一体化平台“网上提问”栏目提出。招标人对答疑时间截止前收到的任何澄清要求将以网上平台予以答复。

- 8、招标文件的修改

8.1在提交投标文件截止15日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

10.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 12、投标人资格证明文件

12.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 13、投标配置与分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

13.2标的物

13.2.1采购人需求的有关服务等。

13.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

13.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.4项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

13.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 14、技术及服务方案

14.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

14.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 15、投标人情况介绍

15.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

- 17、投标有效期

17.1投标有效期为张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 18、投标文件的签署

18.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

- 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 20、投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

- 21、迟交的投标文件

21.1张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5不论投标人中标与否，投标文件均不退回

五、开标与评标

- 23、开标

23.1张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标仪式由张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司主持，“苏彩云系统”将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间（30分钟）内完成投标文件解密。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 24、评标委员会

24.1开标后，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

26.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于诚信库：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：“信用中国”。

27.1.1.2关于失信联合惩戒

根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《省政府关于印发江苏省加强政务诚信建设实施意见等文件的通知》（苏政发〔2018〕23号）、《市政府办公室印发关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度的实施意见的通知》（苏府办〔2017〕273号）等文件要求,限制严重失信主体参与公共资源交易的投标等政府采购活动。

27.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通。

- 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的（投标优惠率低于0%的）；

28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

28.2废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门制定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）其他不符合法律、法规规定的。

- 30、质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式祥见招标公告。

30.6以下情形的质疑不予受理

30.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

30.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 31、中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 32.签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司            项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 标段 | 项目名称 | 服务要求 | 优惠率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杨舍镇2025年度违规广告、违章建筑拆除项目 | 详见招标文件第四章项目需求 |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：      （元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为     个月。自 年 月 日到 年 月 日

六、货款支付

6.1 结付程序：

6.2 结付期限：

6.3 乙方收款账户：

6.4 甲方合同款支付方式：（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目服务内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目实施计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目服务职责。

(3)负责编制项目实施年度工作计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6) 乙方必须规范用工，签订用工合同。

（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 见证方： 经办人： | 备案方： |

# 第四章 项目需求

一、清单

1.清单

城东街道、城南街道、塘市办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（一标段）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城东街道、城南街道、塘市办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（一标段） | 1.00 | 项 | 无 | 建筑业 | 主要采购标的 | 服务类 |

城北街道、乘航办事处、东莱办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（二标段）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城北街道、乘航办事处、东莱办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（二标段） | 1.00 | 项 | 无 | 建筑业 | 主要采购标的 | 服务类 |

城西街道、泗港办事处、晨阳办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（三标段）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城西街道、泗港办事处、晨阳办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（三标段） | 1.00 | 项 | 无 | 建筑业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

- 技术要求

城东街道、城南街道、塘市办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（一标段）:

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目简介 | 为进一步加强张家港市违规广告、违章建筑治理，落实违规广告、违章建筑拆除工作的事前、事中、事后安全生产管理，推动拆除工作规范化、制度化、程序化，保障人民群众生命和财产安全，张家港市杨舍镇人民政府根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规规定，结合工作实际，拟聘请专业拆除施工服务企业实施拆除违章广告、违章建筑项目。 |
| 2 | 服务范围 | 张家港市城东街道、城南街道、塘市办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（一标段） |
| 3 | 拆除费用 | 拆除费用预算单价如下： 序号 分项名称 单位 预算单价（元） 1、 60型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 924 80型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 997.5 200-220型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 1848 260型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 2100 2、16t吊车（含驾驶员） 台班 1260 25t吊车（含驾驶员） 台班 1575 40t吊车（含驾驶员） 台班 2730 60t吊车（含驾驶员） 台班 4200 100t大型吊车（含驾驶员） 台班 8400 3、120型推土机（含驾驶员） 台班 1638 140型推土机（含驾驶员） 台班 1764 160型推土机（含驾驶员） 台班 1848 4、3t铲车（含驾驶员） 台班 840 5t铲车（含驾驶员） 台班 1092 5、3t叉车（含驾驶员） 台班 840 6、平板车（原地待命），3小时内免费，超过3小时按次收费 次 315 7、 自卸王双桥王（前四后八）（驾驶员） 台班 1890 8、 农用运输车（10t）（驾驶员） 台班 840 9、中型自卸货车8t（驾驶员） 台班 808.5 中型自卸货车10t（驾驶员） 台班 840 10、气割电焊（含人工） 台班 630 11、空压机（含人工） 台班 945 12、电镐（含人工） 台班 630 13、三轮电动车（含人工） 台班 231 14、人力小推车（含人工） 台班 315 15、切割机（含人工） 台班 840 16、人工 工日 315 注： 1．结算单价为包括税金在内的所有费用，一台班按8小时计。 2．停止台班结算：按各台班的50%结算。 3．机械类台班结算单价中已包含操作人工费。 4．投标人在拆除工作中需要的特殊工种及各类机械设备不包含在以上清单中，由采购人根据市场价确定。 |
| 4 | 服务要求 | 4.1 作业时间响应要求 |
|  |  | （1）一般作业时间：投标人需服从采购人安排，1小时内到达施工现场。 （2）节日和重大活动保障期间：投标人需全天候随叫随到。若投标人出现2次不能随叫随到，采购人有权终止合同。 （3）其他特殊情况，以采购人的意见为准。 |
|  |  | 4.2 拆违工作安全要求 |
|  |  | （1）投标人须对施工队伍加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，拆除施工中的安全管理由投标人负责，在拆除过程中如出现拆除人员或其他人员人身伤亡等安全事故、因为操作不当造成的机械设备损坏或其他人员合法财产损失以及其他意外情况的，一切责任和费用由投标人承担。 （2）拆除过程中，投标人项目负责人需到达现场，必须按照采购人要求进行作业，做到有规范有序、迅速准确，各工种人员（包括临时雇佣人员）须持证上岗，配备拆违安全防护装备（头盔等）。 （3）投标人须做好施工人员的安全教育工作，定期和不定期开展专项安全教育培训。 （4）拆除工程中使用的脚手架、安全网，需由专业人员按照施工方案搭设，经验收合格后方可使用。 （5）服务过程中注意保护现场已存在的各类设施，建筑如有损坏必须由投标人负责恢复或赔偿。拆违人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用。 （6）拆违工作实施过程中，投标人不得将拆除物、设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。 （7）投标人在施工现场需设置警戒区域，警戒线，警戒桩，警示灯，警戒区域范围以确保拆违施工作业的安全，施工时确保警戒范围内不得有无关人员和贵重物品。 （8）投标人在施工作业时需由专业技术人员负责现场断电，断电时需要清楚电源、电路方向，确保切断全部电源。确认断电后，将所有电线断开，并将电线断头进行绝缘包裹，放置在安全地带。必要时相邻房屋也要断电。 （9）投标人在施工作业时需由专人负责检查清场和断电情况。一看警戒区域范围内的财物，包括易燃易爆物品，是否已经全部转移或拆除。二看是否已将全部无关人员清场。三看是否已按拆除预案将接入接出电线所有节点切断并做安全处理。 （10）由于巡查或者安全措施不到位的，导致第三方损失的，由投标人负全责，与采购人无关。 （11）投标人需严格贯彻执行国家和地方政府颁布的有关安全生产的法律、法规，严格加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保施工过程中不发生各类安全生产责任事故，具体规定见招标文件其他部分。 |
|  |  | 4.3 施工管理要求 |
|  |  | （1）对有关拆违工程中标人需上报施工组织方案，严格按照拆违施工技术要求完成工程。 （2）中标人需严格按照施工组织方案和《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）等标准规范进行施工（如有最新标准则按最新标准执行），严禁违章作业，严格拆违操作流程。人工拆除应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业；机械拆除时应从上至下逐层拆除，并应分段进行。机械拆除需要人工配合时，人员和机械不得在同一作业面上同时作业。当拆除部分设施时，应先采取加固措施，防止另一部分倒塌。拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施，注意安全防护，防止掉落的设施弃物伤人。 （3）投标人需建立健全项目安全生产责任制，落实各项安全管理制度，设置安全生产管理机构并配备足够的安全生产管理人员，将拆除行动安全生产管理主体责任落实到位。 （4）投标人需建立施工现场消防安全责任制度。现场消防设施应按现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）规定执行。确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。电工、电气焊须持证上岗，作业时须签发动火证，明确监火人；各种电线、电缆、箱闸、盒、插头和保险的选用必须符合安全技术要求，不得在保险、开关、插座上乱接、乱挂电线。当拆除作业遇有易燃易爆材料时，应采取有效的防火防爆措施。 （5）投标人在施工作业前，各项检查结束后，投标人现场负责人须填写《企业委外作业安全管理备案表》进行技术交底备案，由区镇拆违现场负责人、施工企业双方现场负责人书面签字确认。 （6）投标人现场负责人带领施工人员进场拆违。全面掌握拆除行动动态进程，注意施工进展情况，密切关注拆除安全隐患，科学调配施工人员，落实施工安全隐患防范措施，及时制止施工人员的违规操作行为。投标人现场技术人员重点注意施工作业点及影响面，对施工过程中出现的各种结构安全隐患（包括违规广告本身及其上下和周边的建筑物），要及时予以指出，并立即研究隐患排除措施和办法。 （7）拆违过程中，投标人在拆除过程中产生的垃圾必须按照采购人的要求进行处置。建筑垃圾应及时运出施工场地，严禁在拆除现场堆积或停留，确保现场不遗留垃圾，做到安全、环保、文明、快速施工。 （8）完成拆违后，由采购人组织进行验收，包括拆除后安全隐患排查，对拆除后现场进行拍照，人员设备有序撤出拆违现场。 （9）针对困难拆除（高楼楼顶、高楼楼面、高炮作业等）有详细的施工方案、施工计划与施工流程，要确保有高空作业经验的专业人员（需持有高空作业相关证书），到场后施工人员须有安全意识，配合相关个人与单位的协调施工；需要高空施工吊车时，进场后四周用警用隔离布条隔离现场保持安全施工区域，以防高空坠物。现场随时检查施工人员登高作业是否系安全带。 （10）投标人应建立应对拆除行动重大危险源和可能发生事故隐患的应急预案一旦发生意外情况，如遇突发事件，须服从采购人的现场指挥，立即配合组织现场施救，采取有效措施维护现场秩序，防止灾情扩大，同时做好事故现场秩序维护工作，妥善保护事故现场以及相关证据。配合采购人做好调查工作，按照要求提供相关文件、资料。调查期间，有关人员不得擅离职守，并随时接受调查询问，如实反映情况。 （11）投标人应及时响应采购人检查发现的问题，及时进行整改，并落实回复。 |
|  |  | 4.4 人员配置要求 |
|  |  | （1）投标人需具备具有承担拆除施工服务的人员、设备等技术力量，有着丰富的拆除施工经验。项目负责人具备二级及以上建造师证书。 （2）投标人需配备项目负责人、现场管理人员和施工人员，项目负责人和现场管理人员为投标人正式员工，并能提供投标人为其缴纳的社保证明；临时员工应提供临时用工协议，各工种对应证照齐全，持证上岗。项目负责人必须具有较高的技术水平，具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；投标人项目负责人和现场管理人员不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报采购人同意，否则采购人有权终止合同，所有损失由投标人承担。 |
|  |  | （3）拟投入本项目的各工种人员（包括临时雇佣人员）需身体健康，严禁使用18周岁以下、60周岁以上及患有心脏病、癫痫及其他精神疾病，可能妨碍施工安全的人员。投标人须为各工种人员（包括临时雇佣人员）办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（赔付保额在150万元及以上）。 |
|  |  | 4.5 配备工具、设备设施和场地要求 |
|  |  | （1）投标人需具备足够的拆违设备，包括挖掘机、货运车辆、起吊机等。可以自有，也可以租赁设备。 （2）拟投入本项目的各类设备（包括租赁设备）操作和年审要求按国家标准、行业标准执行。特种设备（包括租赁设备）需要通过政府部门年审或者有资质的第三方机构强制检验，性能良好、使用期限在6年以内。 （3）投标人需承诺中标后在张家港市区范围或者市区周边有固定的办公经营场所，便于存放工具设备、提供人员休息、值班等。 |
|  |  | 4.6 企业要求 |
|  |  | （1）投标人需提供2022年以来承接过的类似业绩。 （2）投标人获得过职业健康安全管理体系认证，认证范围含建筑工程施工，且在有效期内。 |
|  |  | 4.7 其他说明 |
|  |  | （1）投标人根据对项目的理解，从施工前的技术交底、拆违现场的把控、拆违结束后的验收三个方面提出整体施工方案。 （2）投标人需建立内部管理制度，包括项目内部拆违检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、安全保障措施等内容。 （3）投标人需建立在项目实施过程中文明、安全施工保证措施，含人员安全保障措施和设备保障措施。 （4）因投标人管理不善，造成拆违工程服务范围外的设施、设备损坏，造成重大损失的，采购人有权要求投标人按实际损失金额赔偿。 （5）如遇突发情况，投标人需协助采购人完成需要投标人配合的服务。 （6）投标人承诺按招标文件中提出的全部技术规范要求及提供服务，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 （7）投标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价中扣除。 （8）投标人应按期向采购人提供符合质量要求的文件资料。 （9）投标人对实施过程中产生的问题可以提出合理化的建议或方案，并向采购人提出建议，如所提建议或方案确实能对项目的实施产生有益作用的，经采购人同意确认后方可实施。 |
|  |  | （10）投标人需保证其拥有实施拆除项目的资格及其他要求，不得将本项目转包给第三方，一经发现，采购人有权终止合同，由此造成损失的，均由投标人承担经济和法律的全部责任。 |
| 5 | 其他要求 | （1）投标人必须同时对一、二、三每个标段进行报价。若投标人只对其中一个或多个标段进行选择性报价，则作无效报价处理且取消标段的评标资格。中标顺序按已确定的标段顺序逐个确定，每个标段的最高得分者为该标段的中标候选人。每个投标人最多可中二个标段，中满二个标段后将自动失去剩余标段的中标资格。 （2）进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。 （3）本项目采用优惠率报价，实际结算单价=预算单价*【1-投标优惠率（%）】。例如：供应商以投标优惠率5%报价本项目，投标优惠率中填写5%即可。本次招标时投标优惠率不得低于0%（如出现负数的情况），否则视为超过最高限价。 |

城北街道、乘航办事处、东莱办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（二标段）:

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目简介 | 为进一步加强张家港市违规广告、违章建筑治理，落实违规广告、违章建筑拆除工作的事前、事中、事后安全生产管理，推动拆除工作规范化、制度化、程序化，保障人民群众生命和财产安全，张家港市杨舍镇人民政府根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规规定，结合工作实际，拟聘请专业拆除施工服务企业实施拆除违章广告、违章建筑项目。 |
| 2 | 服务范围 | 城北街道、乘航办事处、东莱办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（二标段） |
| 3 | 拆除费用 | 拆除费用预算单价如下： 序号 分项名称 单位 预算单价（元） 1、 60型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 924 80型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 997.5 200-220型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 1848 260型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 2100 2、16t吊车（含驾驶员） 台班 1260 25t吊车（含驾驶员） 台班 1575 40t吊车（含驾驶员） 台班 2730 60t吊车（含驾驶员） 台班 4200 100t大型吊车（含驾驶员） 台班 8400 3、120型推土机（含驾驶员） 台班 1638 140型推土机（含驾驶员） 台班 1764 160型推土机（含驾驶员） 台班 1848 4、3t铲车（含驾驶员） 台班 840 5t铲车（含驾驶员） 台班 1092 5、3t叉车（含驾驶员） 台班 840 6、平板车（原地待命），3小时内免费，超过3小时按次收费 次 315 7、 自卸王双桥王（前四后八）（驾驶员） 台班 1890 8、 农用运输车（10t）（驾驶员） 台班 840 9、中型自卸货车8t（驾驶员） 台班 808.5 中型自卸货车10t（驾驶员） 台班 840 10、气割电焊（含人工） 台班 630 11、空压机（含人工） 台班 945 12、电镐（含人工） 台班 630 13、三轮电动车（含人工） 台班 231 14、人力小推车（含人工） 台班 315 15、切割机（含人工） 台班 840 16、人工 工日 315 注： 1．结算单价为包括税金在内的所有费用，一台班按8小时计。 2．停止台班结算：按各台班的50%结算。 3．机械类台班结算单价中已包含操作人工费。 4．投标人在拆除工作中需要的特殊工种及各类机械设备不包含在以上清单中，由采购人根据市场价确定。 |
| 4 | 服务要求 | 4.1 作业时间响应要求 |
|  |  | （1）一般作业时间：投标人需服从采购人安排，1小时内到达施工现场。 （2）节日和重大活动保障期间：投标人需全天候随叫随到。若投标人出现2次不能随叫随到，采购人有权终止合同。 （3）其他特殊情况，以采购人的意见为准。 |
|  |  | 4.2 拆违工作安全要求 |
|  |  | （1）投标人须对施工队伍加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，拆除施工中的安全管理由投标人负责，在拆除过程中如出现拆除人员或其他人员人身伤亡等安全事故、因为操作不当造成的机械设备损坏或其他人员合法财产损失以及其他意外情况的，一切责任和费用由投标人承担。 （2）拆除过程中，投标人项目负责人需到达现场，必须按照采购人要求进行作业，做到有规范有序、迅速准确，各工种人员（包括临时雇佣人员）须持证上岗，配备拆违安全防护装备（头盔等）。 （3）投标人须做好施工人员的安全教育工作，定期和不定期开展专项安全教育培训。 （4）拆除工程中使用的脚手架、安全网，需由专业人员按照施工方案搭设，经验收合格后方可使用。 （5）服务过程中注意保护现场已存在的各类设施，建筑如有损坏必须由投标人负责恢复或赔偿。拆违人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用。 （6）拆违工作实施过程中，投标人不得将拆除物、设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。 （7）投标人在施工现场需设置警戒区域，警戒线，警戒桩，警示灯，警戒区域范围以确保拆违施工作业的安全，施工时确保警戒范围内不得有无关人员和贵重物品。 （8）投标人在施工作业时需由专业技术人员负责现场断电，断电时需要清楚电源、电路方向，确保切断全部电源。确认断电后，将所有电线断开，并将电线断头进行绝缘包裹，放置在安全地带。必要时相邻房屋也要断电。 （9）投标人在施工作业时需由专人负责检查清场和断电情况。一看警戒区域范围内的财物，包括易燃易爆物品，是否已经全部转移或拆除。二看是否已将全部无关人员清场。三看是否已按拆除预案将接入接出电线所有节点切断并做安全处理。 （10）由于巡查或者安全措施不到位的，导致第三方损失的，由投标人负全责，与采购人无关。 （11）投标人需严格贯彻执行国家和地方政府颁布的有关安全生产的法律、法规，严格加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保施工过程中不发生各类安全生产责任事故，具体规定见招标文件其他部分。 |
|  |  | 4.3 施工管理要求 |
|  |  | （1）对有关拆违工程中标人需上报施工组织方案，严格按照拆违施工技术要求完成工程。 （2）中标人需严格按照施工组织方案和《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）等标准规范进行施工（如有最新标准则按最新标准执行），严禁违章作业，严格拆违操作流程。人工拆除应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业；机械拆除时应从上至下逐层拆除，并应分段进行。机械拆除需要人工配合时，人员和机械不得在同一作业面上同时作业。当拆除部分设施时，应先采取加固措施，防止另一部分倒塌。拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施，注意安全防护，防止掉落的设施弃物伤人。 （3）投标人需建立健全项目安全生产责任制，落实各项安全管理制度，设置安全生产管理机构并配备足够的安全生产管理人员，将拆除行动安全生产管理主体责任落实到位。 （4）投标人需建立施工现场消防安全责任制度。现场消防设施应按现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）规定执行。确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。电工、电气焊须持证上岗，作业时须签发动火证，明确监火人；各种电线、电缆、箱闸、盒、插头和保险的选用必须符合安全技术要求，不得在保险、开关、插座上乱接、乱挂电线。当拆除作业遇有易燃易爆材料时，应采取有效的防火防爆措施。 （5）投标人在施工作业前，各项检查结束后，投标人现场负责人须填写《企业委外作业安全管理备案表》进行技术交底备案，由区镇拆违现场负责人、施工企业双方现场负责人书面签字确认。 （6）投标人现场负责人带领施工人员进场拆违。全面掌握拆除行动动态进程，注意施工进展情况，密切关注拆除安全隐患，科学调配施工人员，落实施工安全隐患防范措施，及时制止施工人员的违规操作行为。投标人现场技术人员重点注意施工作业点及影响面，对施工过程中出现的各种结构安全隐患（包括违规广告本身及其上下和周边的建筑物），要及时予以指出，并立即研究隐患排除措施和办法。 （7）拆违过程中，投标人在拆除过程中产生的垃圾必须按照采购人的要求进行处置。建筑垃圾应及时运出施工场地，严禁在拆除现场堆积或停留，确保现场不遗留垃圾，做到安全、环保、文明、快速施工。 （8）完成拆违后，由采购人组织进行验收，包括拆除后安全隐患排查，对拆除后现场进行拍照，人员设备有序撤出拆违现场。 （9）针对困难拆除（高楼楼顶、高楼楼面、高炮作业等）有详细的施工方案、施工计划与施工流程，要确保有高空作业经验的专业人员（需持有高空作业相关证书），到场后施工人员须有安全意识，配合相关个人与单位的协调施工；需要高空施工吊车时，进场后四周用警用隔离布条隔离现场保持安全施工区域，以防高空坠物。现场随时检查施工人员登高作业是否系安全带。 （10）投标人应建立应对拆除行动重大危险源和可能发生事故隐患的应急预案一旦发生意外情况，如遇突发事件，须服从采购人的现场指挥，立即配合组织现场施救，采取有效措施维护现场秩序，防止灾情扩大，同时做好事故现场秩序维护工作，妥善保护事故现场以及相关证据。配合采购人做好调查工作，按照要求提供相关文件、资料。调查期间，有关人员不得擅离职守，并随时接受调查询问，如实反映情况。 （11）投标人应及时响应采购人检查发现的问题，及时进行整改，并落实回复。 |
|  |  | 4.4 人员配置要求 |
|  |  | （1）投标人需具备具有承担拆除施工服务的人员、设备等技术力量，有着丰富的拆除施工经验。项目负责人具备二级及以上建造师证书。 （2）投标人需配备项目负责人、现场管理人员和施工人员，项目负责人和现场管理人员为投标人正式员工，并能提供投标人为其缴纳的社保证明；临时员工应提供临时用工协议，各工种对应证照齐全，持证上岗。项目负责人必须具有较高的技术水平，具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；投标人项目负责人和现场管理人员不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报采购人同意，否则采购人有权终止合同，所有损失由投标人承担。 |
|  |  | （3）拟投入本项目的各工种人员（包括临时雇佣人员）需身体健康，严禁使用18周岁以下、60周岁以上及患有心脏病、癫痫及其他精神疾病，可能妨碍施工安全的人员。投标人须为各工种人员（包括临时雇佣人员）办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（赔付保额在150万元及以上）。 |
|  |  | 4.5 配备工具、设备设施和场地要求 |
|  |  | （1）投标人需具备足够的拆违设备，包括挖掘机、货运车辆、起吊机等。可以自有，也可以租赁设备。 （2）拟投入本项目的各类设备（包括租赁设备）操作和年审要求按国家标准、行业标准执行。特种设备（包括租赁设备）需要通过政府部门年审或者有资质的第三方机构强制检验，性能良好、使用期限在6年以内。 （3）投标人需承诺中标后在张家港市区范围或者市区周边有固定的办公经营场所，便于存放工具设备、提供人员休息、值班等。 |
|  |  | 4.6 企业要求 |
|  |  | （1）投标人需提供2022年以来承接过的类似业绩。 （2）投标人获得过职业健康安全管理体系认证，认证范围含建筑工程施工，且在有效期内。 |
|  |  | 4.7 其他说明 |
|  |  | （1）投标人根据对项目的理解，从施工前的技术交底、拆违现场的把控、拆违结束后的验收三个方面提出整体施工方案。 （2）投标人需建立内部管理制度，包括项目内部拆违检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、安全保障措施等内容。 （3）投标人需建立在项目实施过程中文明、安全施工保证措施，含人员安全保障措施和设备保障措施。 （4）因投标人管理不善，造成拆违工程服务范围外的设施、设备损坏，造成重大损失的，采购人有权要求投标人按实际损失金额赔偿。 （5）如遇突发情况，投标人需协助采购人完成需要投标人配合的服务。 （6）投标人承诺按招标文件中提出的全部技术规范要求及提供服务，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 （7）投标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价中扣除。 （8）投标人应按期向采购人提供符合质量要求的文件资料。 （9）投标人对实施过程中产生的问题可以提出合理化的建议或方案，并向采购人提出建议，如所提建议或方案确实能对项目的实施产生有益作用的，经采购人同意确认后方可实施。 |
|  |  | （10）投标人需保证其拥有实施拆除项目的资格及其他要求，不得将本项目转包给第三方，一经发现，采购人有权终止合同，由此造成损失的，均由投标人承担经济和法律的全部责任。 |
| 5 | 其他要求 | （1）投标人必须同时对一、二、三每个标段进行报价。若投标人只对其中一个或多个标段进行选择性报价，则作无效报价处理且取消标段的评标资格。中标顺序按已确定的标段顺序逐个确定，每个标段的最高得分者为该标段的中标候选人。每个投标人最多可中二个标段，中满二个标段后将自动失去剩余标段的中标资格。 （2）进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。 （3）本项目采用优惠率报价，实际结算单价=预算单价*【1-投标优惠率（%）】。例如：供应商以投标优惠率5%报价本项目，投标优惠率中填写5%即可。本次招标时投标优惠率不得低于0%（如出现负数的情况），否则视为超过最高限价。 |

城西街道、泗港办事处、晨阳办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（三标段）:

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目简介 | 为进一步加强张家港市违规广告、违章建筑治理，落实违规广告、违章建筑拆除工作的事前、事中、事后安全生产管理，推动拆除工作规范化、制度化、程序化，保障人民群众生命和财产安全，张家港市杨舍镇人民政府根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规规定，结合工作实际，拟聘请专业拆除施工服务企业实施拆除违章广告、违章建筑项目。 |
| 2 | 服务范围 | 城西街道、泗港办事处、晨阳办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（三标段） |
| 3 | 拆除费用 | 拆除费用预算单价如下： 序号 分项名称 单位 预算单价（元） 1、 60型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 924 80型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 997.5 200-220型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 1848 260型挖掘机（含挖斗、驾驶员） 台班 2100 2、16t吊车（含驾驶员） 台班 1260 25t吊车（含驾驶员） 台班 1575 40t吊车（含驾驶员） 台班 2730 60t吊车（含驾驶员） 台班 4200 100t大型吊车（含驾驶员） 台班 8400 3、120型推土机（含驾驶员） 台班 1638 140型推土机（含驾驶员） 台班 1764 160型推土机（含驾驶员） 台班 1848 4、3t铲车（含驾驶员） 台班 840 5t铲车（含驾驶员） 台班 1092 5、3t叉车（含驾驶员） 台班 840 6、平板车（原地待命），3小时内免费，超过3小时按次收费 次 315 7、 自卸王双桥王（前四后八）（驾驶员） 台班 1890 8、 农用运输车（10t）（驾驶员） 台班 840 9、中型自卸货车8t（驾驶员） 台班 808.5 中型自卸货车10t（驾驶员） 台班 840 10、气割电焊（含人工） 台班 630 11、空压机（含人工） 台班 945 12、电镐（含人工） 台班 630 13、三轮电动车（含人工） 台班 231 14、人力小推车（含人工） 台班 315 15、切割机（含人工） 台班 840 16、人工 工日 315 注： 1．结算单价为包括税金在内的所有费用，一台班按8小时计。 2．停止台班结算：按各台班的50%结算。 3．机械类台班结算单价中已包含操作人工费。 4．投标人在拆除工作中需要的特殊工种及各类机械设备不包含在以上清单中，由采购人根据市场价确定。 |
| 4 | 服务要求 | 4.1 作业时间响应要求 |
|  |  | （1）一般作业时间：投标人需服从采购人安排，1小时内到达施工现场。 （2）节日和重大活动保障期间：投标人需全天候随叫随到。若投标人出现2次不能随叫随到，采购人有权终止合同。 （3）其他特殊情况，以采购人的意见为准。 |
|  |  | 4.2 拆违工作安全要求 |
|  |  | （1）投标人须对施工队伍加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，拆除施工中的安全管理由投标人负责，在拆除过程中如出现拆除人员或其他人员人身伤亡等安全事故、因为操作不当造成的机械设备损坏或其他人员合法财产损失以及其他意外情况的，一切责任和费用由投标人承担。 （2）拆除过程中，投标人项目负责人需到达现场，必须按照采购人要求进行作业，做到有规范有序、迅速准确，各工种人员（包括临时雇佣人员）须持证上岗，配备拆违安全防护装备（头盔等）。 （3）投标人须做好施工人员的安全教育工作，定期和不定期开展专项安全教育培训。 （4）拆除工程中使用的脚手架、安全网，需由专业人员按照施工方案搭设，经验收合格后方可使用。 （5）服务过程中注意保护现场已存在的各类设施，建筑如有损坏必须由投标人负责恢复或赔偿。拆违人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用。 （6）拆违工作实施过程中，投标人不得将拆除物、设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。 （7）投标人在施工现场需设置警戒区域，警戒线，警戒桩，警示灯，警戒区域范围以确保拆违施工作业的安全，施工时确保警戒范围内不得有无关人员和贵重物品。 （8）投标人在施工作业时需由专业技术人员负责现场断电，断电时需要清楚电源、电路方向，确保切断全部电源。确认断电后，将所有电线断开，并将电线断头进行绝缘包裹，放置在安全地带。必要时相邻房屋也要断电。 （9）投标人在施工作业时需由专人负责检查清场和断电情况。一看警戒区域范围内的财物，包括易燃易爆物品，是否已经全部转移或拆除。二看是否已将全部无关人员清场。三看是否已按拆除预案将接入接出电线所有节点切断并做安全处理。 （10）由于巡查或者安全措施不到位的，导致第三方损失的，由投标人负全责，与采购人无关。 （11）投标人需严格贯彻执行国家和地方政府颁布的有关安全生产的法律、法规，严格加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保施工过程中不发生各类安全生产责任事故，具体规定见招标文件其他部分。 |
|  |  | 4.3 施工管理要求 |
|  |  | （1）对有关拆违工程中标人需上报施工组织方案，严格按照拆违施工技术要求完成工程。 （2）中标人需严格按照施工组织方案和《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）等标准规范进行施工（如有最新标准则按最新标准执行），严禁违章作业，严格拆违操作流程。人工拆除应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业；机械拆除时应从上至下逐层拆除，并应分段进行。机械拆除需要人工配合时，人员和机械不得在同一作业面上同时作业。当拆除部分设施时，应先采取加固措施，防止另一部分倒塌。拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施，注意安全防护，防止掉落的设施弃物伤人。 （3）投标人需建立健全项目安全生产责任制，落实各项安全管理制度，设置安全生产管理机构并配备足够的安全生产管理人员，将拆除行动安全生产管理主体责任落实到位。 （4）投标人需建立施工现场消防安全责任制度。现场消防设施应按现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）规定执行。确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。电工、电气焊须持证上岗，作业时须签发动火证，明确监火人；各种电线、电缆、箱闸、盒、插头和保险的选用必须符合安全技术要求，不得在保险、开关、插座上乱接、乱挂电线。当拆除作业遇有易燃易爆材料时，应采取有效的防火防爆措施。 （5）投标人在施工作业前，各项检查结束后，投标人现场负责人须填写《企业委外作业安全管理备案表》进行技术交底备案，由区镇拆违现场负责人、施工企业双方现场负责人书面签字确认。 （6）投标人现场负责人带领施工人员进场拆违。全面掌握拆除行动动态进程，注意施工进展情况，密切关注拆除安全隐患，科学调配施工人员，落实施工安全隐患防范措施，及时制止施工人员的违规操作行为。投标人现场技术人员重点注意施工作业点及影响面，对施工过程中出现的各种结构安全隐患（包括违规广告本身及其上下和周边的建筑物），要及时予以指出，并立即研究隐患排除措施和办法。 （7）拆违过程中，投标人在拆除过程中产生的垃圾必须按照采购人的要求进行处置。建筑垃圾应及时运出施工场地，严禁在拆除现场堆积或停留，确保现场不遗留垃圾，做到安全、环保、文明、快速施工。 （8）完成拆违后，由采购人组织进行验收，包括拆除后安全隐患排查，对拆除后现场进行拍照，人员设备有序撤出拆违现场。 （9）针对困难拆除（高楼楼顶、高楼楼面、高炮作业等）有详细的施工方案、施工计划与施工流程，要确保有高空作业经验的专业人员（需持有高空作业相关证书），到场后施工人员须有安全意识，配合相关个人与单位的协调施工；需要高空施工吊车时，进场后四周用警用隔离布条隔离现场保持安全施工区域，以防高空坠物。现场随时检查施工人员登高作业是否系安全带。 （10）投标人应建立应对拆除行动重大危险源和可能发生事故隐患的应急预案一旦发生意外情况，如遇突发事件，须服从采购人的现场指挥，立即配合组织现场施救，采取有效措施维护现场秩序，防止灾情扩大，同时做好事故现场秩序维护工作，妥善保护事故现场以及相关证据。配合采购人做好调查工作，按照要求提供相关文件、资料。调查期间，有关人员不得擅离职守，并随时接受调查询问，如实反映情况。 （11）投标人应及时响应采购人检查发现的问题，及时进行整改，并落实回复。 |
|  |  | 4.4 人员配置要求 |
|  |  | （1）投标人需具备具有承担拆除施工服务的人员、设备等技术力量，有着丰富的拆除施工经验。项目负责人具备二级及以上建造师证书。 （2）投标人需配备项目负责人、现场管理人员和施工人员，项目负责人和现场管理人员为投标人正式员工，并能提供投标人为其缴纳的社保证明；临时员工应提供临时用工协议，各工种对应证照齐全，持证上岗。项目负责人必须具有较高的技术水平，具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；投标人项目负责人和现场管理人员不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报采购人同意，否则采购人有权终止合同，所有损失由投标人承担。 |
|  |  | （3）拟投入本项目的各工种人员（包括临时雇佣人员）需身体健康，严禁使用18周岁以下、60周岁以上及患有心脏病、癫痫及其他精神疾病，可能妨碍施工安全的人员。投标人须为各工种人员（包括临时雇佣人员）办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（赔付保额在150万元及以上）。 |
|  |  | 4.5 配备工具、设备设施和场地要求 |
|  |  | （1）投标人需具备足够的拆违设备，包括挖掘机、货运车辆、起吊机等。可以自有，也可以租赁设备。 （2）拟投入本项目的各类设备（包括租赁设备）操作和年审要求按国家标准、行业标准执行。特种设备（包括租赁设备）需要通过政府部门年审或者有资质的第三方机构强制检验，性能良好、使用期限在6年以内。 （3）投标人需承诺中标后在张家港市区范围或者市区周边有固定的办公经营场所，便于存放工具设备、提供人员休息、值班等。 |
|  |  | 4.6 企业要求 |
|  |  | （1）投标人需提供2022年以来承接过的类似业绩。 （2）投标人获得过职业健康安全管理体系认证，认证范围含建筑工程施工，且在有效期内。 |
|  |  | 4.7 其他说明 |
|  |  | （1）投标人根据对项目的理解，从施工前的技术交底、拆违现场的把控、拆违结束后的验收三个方面提出整体施工方案。 （2）投标人需建立内部管理制度，包括项目内部拆违检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、安全保障措施等内容。 （3）投标人需建立在项目实施过程中文明、安全施工保证措施，含人员安全保障措施和设备保障措施。 （4）因投标人管理不善，造成拆违工程服务范围外的设施、设备损坏，造成重大损失的，采购人有权要求投标人按实际损失金额赔偿。 （5）如遇突发情况，投标人需协助采购人完成需要投标人配合的服务。 （6）投标人承诺按招标文件中提出的全部技术规范要求及提供服务，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 （7）投标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价中扣除。 （8）投标人应按期向采购人提供符合质量要求的文件资料。 （9）投标人对实施过程中产生的问题可以提出合理化的建议或方案，并向采购人提出建议，如所提建议或方案确实能对项目的实施产生有益作用的，经采购人同意确认后方可实施。 |
|  |  | （10）投标人需保证其拥有实施拆除项目的资格及其他要求，不得将本项目转包给第三方，一经发现，采购人有权终止合同，由此造成损失的，均由投标人承担经济和法律的全部责任。 |
| 5 | 其他要求 | （1）投标人必须同时对一、二、三每个标段进行报价。若投标人只对其中一个或多个标段进行选择性报价，则作无效报价处理且取消标段的评标资格。中标顺序按已确定的标段顺序逐个确定，每个标段的最高得分者为该标段的中标候选人。每个投标人最多可中二个标段，中满二个标段后将自动失去剩余标段的中标资格。 （2）进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。 （3）本项目采用优惠率报价，实际结算单价=预算单价*【1-投标优惠率（%）】。例如：供应商以投标优惠率5%报价本项目，投标优惠率中填写5%即可。本次招标时投标优惠率不得低于0%（如出现负数的情况），否则视为超过最高限价。 |

三、商务条款

城东街道、城南街道、塘市办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（一标段）:

1 服务期限

1.1、服务期限

自合同签订生效之日起1年。

2 货款支付

2.1、结付程序

中标人（乙方）按合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位（甲方）办理货款（或工程款）结算手续。

2.2、结付期限

合同签订生效后采购人支付预算金额的10%作为预付款；服务开始后分二次支付，每半年支付一次，根据每半年内实际拆除签单的数量，按（项目预算单价*（1-投标优惠率）*工作量*折扣系数）进行结算，经采购人核实确认后30日内向中标人支付所发生的最终半年度服务费用。最终半年度服务费用=半年度服务费*折扣系数（折扣系数计算方法：半年度平均月度考核得分除以100作为折扣系数）-预算金额的5%。折扣系数大于等于0.8时，折扣系数以1参与结算；折扣系数小于0.8时，折扣系数按0.95参与结算。6 个月平均考核得分形成半年度平均月度考核得分，并与最终半年度服务费用挂钩。完成最后一次付款的同时一次性无息退回履约保证金（预算金额的2%）。

注：考核办法见招标文件其他部分。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

城北街道、乘航办事处、东莱办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（二标段）:

1 服务期限

1.1、服务期限

自合同签订生效之日起1年。

2 货款支付

2.1、结付程序

中标人（乙方）按合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位（甲方）办理货款（或工程款）结算手续。

2.2、结付期限

合同签订生效后采购人支付预算金额的10%作为预付款；服务开始后分二次支付，每半年支付一次，根据每半年内实际拆除签单的数量，按（项目预算单价*（1-投标优惠率）*工作量*折扣系数）进行结算，经采购人核实确认后30日内向中标人支付所发生的最终半年度服务费用。最终半年度服务费用=半年度服务费*折扣系数（折扣系数计算方法：半年度平均月度考核得分除以100作为折扣系数）-预算金额的5%。折扣系数大于等于0.8时，折扣系数以1参与结算；折扣系数小于0.8时，折扣系数按0.95参与结算。6 个月平均考核得分形成半年度平均月度考核得分，并与最终半年度服务费用挂钩。完成最后一次付款的同时一次性无息退回履约保证金（预算金额的2%）。

注：考核办法见招标文件其他部分。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

城西街道、泗港办事处、晨阳办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（三标段）:

1 服务期限

1.1、服务期限

自合同签订生效之日起1年。

2 货款支付

2.1、结付程序

中标人（乙方）按合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位（甲方）办理货款（或工程款）结算手续。

2.2、结付期限

合同签订生效后采购人支付预算金额的10%作为预付款；服务开始后分二次支付，每半年支付一次，根据每半年内实际拆除签单的数量，按（项目预算单价*（1-投标优惠率）*工作量*折扣系数）进行结算，经采购人核实确认后30日内向中标人支付所发生的最终半年度服务费用。最终半年度服务费用=半年度服务费*折扣系数（折扣系数计算方法：半年度平均月度考核得分除以100作为折扣系数）-预算金额的5%。折扣系数大于等于0.8时，折扣系数以1参与结算；折扣系数小于0.8时，折扣系数按0.95参与结算。6 个月平均考核得分形成半年度平均月度考核得分，并与最终半年度服务费用挂钩。完成最后一次付款的同时一次性无息退回履约保证金（预算金额的2%）。

注：考核办法见招标文件其他部分。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

| 附： 月度服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 评分 | 备注 |
| 1 | 作业时间响应及时性 | 施工单位及时响应采购人安排的拆违任务，包括节日和重大活动保障期间的工作待命，每延迟一次扣2分，扣满10分为止。 | 10 |  |  |
| 2 | 费用结算材料 | 如实申报违章建筑拆除施工费用明细，人工设备费用弄虚作假的，每发现一次扣2分，扣满10分为止。 | 10 |  |  |
| 3 | 拆违工作安全 | 遵守作业现场规章制度，文明施工，注意安全，出现安全财产损失事故的。每次扣5分，扣满10分。 | 10 |  |  |
| 4 |  | 施工单位必须设置警戒区域，警戒指示标志，施工人员必须持证上岗配备安全防护装备。不按照规定配备的，每发现一次扣2分，扣满10分为止。 | 10 |  |  |
| 5 | 施工管理要求 | 施工单位必须健全和落实项目安全生产责任制，做好项目施工组织方案，并做好台账资料。每发现一次资料不全的扣2分，扣满10分为止。 | 10 |  |  |
| 6 |  | 拆违过程中产生的垃圾按照采购人的要求进行处置，及时清理现场和清运垃圾。未按要求及时处理的，每发现一次扣2分，扣满10分为止。 | 10 |  |  |
| 7 | 人员、工具、设备等配置 | 施工单位配备的工作人员应当符合项目要求，不符合规定的，每发现一次，扣2分，扣满10分为止。 | 10 |  |  |
| 8 |  | 施工单位必须按项目要求配备足够的拆违设备和办公场地。不符合要求的每发现一次扣2分，扣满10分为止。 | 10 |  |  |
| 9 | 信息安全 | 未遵守拆违行动保密承诺，导致拆违行动信息泄露的每次扣2分，扣满10分为止。 | 10 |  |  |
| 10 | 拆违工作评分 | 施工单位违章建筑拆除工作效率的评分。（人员设备成本和拆除工程量的对比）。 | 10 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：本考核办法为暂定，中标人根据采购人后续调整再配合考核。

杨舍镇违章建筑及违章广告拆除

安全生产规定

中标方要严格贯彻执行国家和地方政府颁布的有关安全生产的法律、法规，严格加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生各类安全生产责任事故，具体规定如下：

一、安全生产责任目标

1.中标方安全生产许可证取证领取率达100%，“三类人员”安全生产考核合格证取证率达100%，拆除设备验审合格率达100%。

2.施工安全事故死亡人数为零。

3.不发生各类安全事故。

二、乙方安全管理责任

4.中标方负责施工现场的安全管理工作，制定本工程的《总体施工方案》及《安全生产管理制度》，并报甲方确认，同时备案。拆除前、中视情况召开防范重大施工安全事故工作会议，根据拆除目标研究分析拆除方案，防范重大施工安全事故工作。

5.针对重大和独立拆除作业工程，中标方应根据工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件，并编制《施工组织设计》和独立《施工方案》，制定、组织和落实各项施工安全技术措施，按照有关规定配备足够专职安全员，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照《施工组织设计》和独立《施工方案》及有关安全要求进行施工。

6.中标方应具备相关拆除许可资质。在施工过程中严格按照《安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规的规定，落实层级安全生产管理责任，拆除现场需配备专职安全员，涉及高空作业的必须做好高空作业防护工作，特种作业人员施工必须获得特种作业操作证，施工区域设置明显醒目的标志，采取各种措施确保实现拆除施工安全管理责任目标。

7．施工企业按相关规定配备项目负责人和现场管理人员，各工种人员（包括临时雇佣人员）持证上岗。施工企业要为各工种人员（包括临时雇佣人员）办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（赔付保额建议在150万及以上）。严禁使用18周岁以下、60周岁以上及患有心脏病、癫痫及其他精神疾病，可能妨碍施工安全的人员。

8．各类设备（包括租赁设备）操作和年审要求按国家标准、行业标准执行。特种设备（包括租赁设备）需要通过政府部门年审或者有资质的第三方机构强制检验，性能良好、使用期限在6年以内。

9.中标方必须加强现场施工安全管理，保证必须的经费投入，购置各类符合要求的防护设备，确保安全生产各类器械保障到位。

10.中标方应加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育，做好上岗前的安全培训，签订安全生产管理协议。特殊工种作业人员必须做到持证上岗，确保生产安全。

11.中标方要按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则，切实履行安全生产管理职责，自行组织在拆工程安全生产情况的检查和巡查，依法查处安全生产违法行为，督促各施工项目部、班组、一线作业人员认真贯彻落实安全生产有关法律、法规、技术标准和建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备方法》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》等规定，加强安全生产管理，严防事故发生。对查出的重大安全隐患，指定专人负责跟踪督促，落实整改，及时消除隐患。

12.中标方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导、检查和督促，服从甲方管理。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发。

三、现场施工作业要求

13.拆除作业前中标方应开展专项安全教育培训，做好施工人员的安全教育工作。

14.实施离地施工作业时（不计离地高度），中标方施工人员必须持有高空作业许可证，使用符合要求的高空作业车辆施工，系好安全带，戴好安全帽，不得使用汽车吊挂人员进行高空作业。

15.建立施工现场消防安全责任制度。中标方按现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）规定配备现场消防设施。确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。电工、电气焊须持证上岗，作业时须签发动火证，明确监火人；各种电线、电缆、箱闸、盒、插头和保险的选用必须符合安全技术要求，不得在保险、开关、插座上乱接、乱挂电线。当拆除作业遇有易燃易爆材料时，应采取有效的防火防爆措施。

16.中标方严格按照施工方案和《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）等标准规范进行施工，严禁违章作业。人工拆除应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业；机械拆除时应从上至下逐层拆除，并应分段进行。机械拆除需要人工配合时，人员和机械不得在同一作业面上同时作业。作业面的孔洞应封闭。当拆除部分设施时，应先采取加固措施，防止另一部分倒塌。拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施，注意安全防护，防止掉落的设施弃物伤人。

17.拆除工程使用的脚手架、安全网，必须由中标方专业人员按照施工方案搭设，经验收合格后方可使用。

18.拆除行动结束后，中标方将建筑垃圾及时运出施工场地，严禁在拆除现场堆积或停留，确保现场不遗留垃圾，做到安全、环保、文明、快速施工。

19.现场清场：中标方在拆除现场设置警戒区域,警戒线，警戒桩,警示灯设置,警戒范围内不得有无关人员和贵重物品。

20.现场保障：中标方做好拆除现场的秩序保障，拆除过程中有效疏导周边人员、车辆绕行，避免拆除过程中零部件掉落造成人员、财产的损伤，并承担因此产生的损害赔偿责任。

21.现场断电：由中标方专业技术人员负责，断电时需要清楚电源、电路方向，确保切断全部电源。确认断电后，将所有电线断开，并将电线断头进行绝缘包裹，放置在安全地带。必要时相邻房屋也要断电。

22.拆除作业要求：中标方现场负责人带领施工人员进场拆违。全面掌握拆除行动动态进程，注意施工进展情况，密切关注拆除安全隐患，科学调配施工人员，落实施工安全隐患防范措施，及时制止施工人员的违规操作行为。施工企业现场技术人员重点注意施工作业点及影响面，对施工过程中出现的各种结构安全隐患 （包括违规广告本身及其上下和周边的建筑物），要及时予以指出，并立即研究隐患排除措施和办法。

23.拆违工作实施过程中，乙方不得将拆除物、设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

四、责任追究

24.中标方因疏于管理，违章、违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按照安全事故上报的规定时限，向甲方和政府有关部门汇报，不得迟报瞒报。

25.凡施工过程中发生各类安全事故、人员伤亡的，其所产生的损失赔偿、责任承担均由中标方全部负责。甲方派员参与劳动行政部门、司法机关的调查处理。若事故给甲方造成损失，中标方应赔偿甲方全部损失(包括直接损失和间接损失)。

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标折扣率由低到高顺序排列。得分且投标折扣率相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.2、投标人必须对每个标段进行报价。若投标人只对其中一个或多个标段进行选择性报价，则作无效报价处理且取消全部标段的评标资格。中标顺序按己确定的标段顺序逐个确定，每个标段的最高得分者为该标段的中标候选人。每个投标人最多可中2个标段，中满2个标段后将自动失去剩余标段的中标资格并且由该标段投标得分次高的投标人获得中标资格。

1.3、进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。

二、评标标准

城东街道、城南街道、塘市办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（一标段）:

1 价格分 25.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标优惠率最高的投标人，其价格分为满分25.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(1-【最高优惠率评审价】)/(1-【优惠率评审价】)*25.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术方案 39.0 分

2.1.总体方案【0/3/6/9】

投标人针对于本项目的理解，对整个项目有整体把握，方案内容包含施工前的技术交底、拆违现场的把控、拆违结束后的验收，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得9分；方案内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得6分；方案内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

2.2.作业响应要求【0/2/5/8】

投标人针对于本项目作业响应时间要求，制定一般作业时间、节日和重大活动保障期间、其他特殊情况，计划合理可行、优于项目需求的，得8分；计划较合理可行，符合项目需求的，得5分；计划不够合理，不能完全满足项目需求的，得2分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

2.3.关键点、难点施工方案【0/3/6/9】

投标人针对本项目关键点、难点的分析和对策，方案内容包含对困难拆除的施工方案、施工计划和施工流程、安全保障措施，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得9分；方案内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得6分；方案内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

2.4.内部管理制度【0/3/6/9】

投标人针对本项目提出的内部管理制度，制度包括项目内部拆违检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、拆违档案管理制度、服务保障制度，制度完全包含上述内容且内容详细完整、适用性强，满足项目需求的，得9分；制度内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得6分；制度内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得3分；制度无实质性意义或未作说明不得分。

2.5.合理化建议【0/2/4】

投标人针对于本项目投标人提出的合理化建议，投标人能提出合理化建议，且所提建议确实能对项目的实施产生有益作用的，得4分；针对本项目能提出合理化建议，但所提建议对项目的实施产生的作用一般的，得2分；建议无实质性意义或未作说明不得分。

3 现场施工要求 29.0 分

3.1.文明、安全施工保证措施【0/2/5/8】

投标人针对于本项目提出的实施过程中文明、安全施工保证措施，人员安全保障措施，设备安全保障措施，措施完全包含上述内容且内容详细全面，合理，可行性强，满足项目需求的，得8分；措施内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得5分；措施内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得2分；措施无实质性意义或未作说明不得分。

3.2.技术培训及安全教育要求【0/3/5/7】

投标人针对于本项目提出的作业人员的技术培训及安全教育要求，对内容的完整性、适用性进行评定，优于项目需求的，得7分；符合项目需求的，得5分；不能完全满足项目需求的，得3分；内容无实质性意义或未作说明不得分。

3.3.垃圾清运技术方案【0/3/5/7】

投标人针对于本项目提出的垃圾清运技术方案，方案详细完整，合理、操作性强，优于项目需求的，得7分；满足项目需求的，得5分；方案不能完全满足项目需求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

3.4.应急预案规划【0/3/5/7】

投标人针对于本项目提供的应急预案规划详细完整、合理、操作性强，优于项目需求的，得7分；满足项目需求的，得5分；不能完全满足项目需求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

4 人员配备 3.0 分

4.1.项目负责人【0/1/3】

投标人投入本项目的项目负责人具有一级建造师证书的，得3分；具有二级建造师证书的，得1分；本项最多得3分。（请在投标文件中提供投标人为其缴纳的社保证明及在有效期内的相关证书扫描件，不提供不得分）

5 履约能力 4.0 分

5.1.业绩【0/1/2】

投标人具有2022年以来承接过的类似业绩（具体以合同签订日期为准），有1份得1分；本项最多得2分。（请在投标文件中提供相关合同协议书扫描件，不提供不得分）

5.2.认证证书【0/2】

投标人获得职业健康安全管理体系认证，认证范围须含建筑工程施工的，得2分。（请在投标文件中提供在有效期内相关证书扫描件，不提供不得分）

城北街道、乘航办事处、东莱办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（二标段）:

1 价格分 25.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标优惠率最高的投标人，其价格分为满分25.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(1-【最高优惠率评审价】)/(1-【优惠率评审价】)*25.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术方案 39.0 分

2.1.总体方案【0/3/6/9】

投标人针对于本项目的理解，对整个项目有整体把握，方案内容包含施工前的技术交底、拆违现场的把控、拆违结束后的验收，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得9分；方案内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得6分；方案内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

2.2.作业响应要求【0/2/5/8】

投标人针对于本项目作业响应时间要求，制定一般作业时间、节日和重大活动保障期间、其他特殊情况，计划合理可行、优于项目需求的，得8分；计划较合理可行，符合项目需求的，得5分；计划不够合理，不能完全满足项目需求的，得2分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

2.3.关键点、难点施工方案【0/3/6/9】

投标人针对本项目关键点、难点的分析和对策，方案内容包含对困难拆除的施工方案、施工计划和施工流程、安全保障措施，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得9分；方案内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得6分；方案内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

2.4.内部管理制度【0/3/6/9】

投标人针对本项目提出的内部管理制度，制度包括项目内部拆违检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、拆违档案管理制度、服务保障制度，制度完全包含上述内容且内容详细完整、适用性强，满足项目需求的，得9分；制度内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得6分；制度内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得3分；制度无实质性意义或未作说明不得分。

2.5.合理化建议【0/2/4】

投标人针对于本项目投标人提出的合理化建议，投标人能提出合理化建议，且所提建议确实能对项目的实施产生有益作用的，得4分；针对本项目能提出合理化建议，但所提建议对项目的实施产生的作用一般的，得2分；建议无实质性意义或未作说明不得分。

3 现场施工要求 29.0 分

3.1.文明、安全施工保证措施【0/2/5/8】

投标人针对于本项目提出的实施过程中文明、安全施工保证措施，人员安全保障措施，设备安全保障措施，措施完全包含上述内容且内容详细全面，合理，可行性强，满足项目需求的，得8分；措施内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得5分；措施内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得2分；措施无实质性意义或未作说明不得分。

3.2.技术培训及安全教育要求【0/3/5/7】

投标人针对于本项目提出的作业人员的技术培训及安全教育要求，对内容的完整性、适用性进行评定，优于项目需求的，得7分；符合项目需求的，得5分；不能完全满足项目需求的，得3分；内容无实质性意义或未作说明不得分。

3.3.垃圾清运技术方案【0/3/5/7】

投标人针对于本项目提出的垃圾清运技术方案，方案详细完整，合理、操作性强，优于项目需求的，得7分；满足项目需求的，得5分；方案不能完全满足项目需求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

3.4.应急预案规划【0/3/5/7】

投标人针对于本项目提供的应急预案规划详细完整、合理、操作性强，优于项目需求的，得7分；满足项目需求的，得5分；不能完全满足项目需求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

4 人员配备 3.0 分

4.1.项目负责人【0/1/3】

投标人投入本项目的项目负责人具有一级建造师证书的，得3分；具有二级建造师证书的，得1分；本项最多得3分。（请在投标文件中提供投标人为其缴纳的社保证明及在有效期内的相关证书扫描件，不提供不得分）

5 履约能力 4.0 分

5.1.业绩【0/1/2】

投标人具有2022年以来承接过的类似业绩（具体以合同签订日期为准），有1份得1分；本项最多得2分。（请在投标文件中提供相关合同协议书扫描件，不提供不得分）

5.2.认证证书【0/2】

投标人获得职业健康安全管理体系认证，认证范围须含建筑工程施工的，得2分。（请在投标文件中提供在有效期内相关证书扫描件，不提供不得分）

城西街道、泗港办事处、晨阳办事处范围内的违章建筑及违章广告拆除项目（三标段）:

1 价格分 25.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标优惠率最高的投标人，其价格分为满分25.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(1-【最高优惠率评审价】)/(1-【优惠率评审价】)*25.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术方案 39.0 分

2.1.总体方案【0/3/6/9】

投标人针对于本项目的理解，对整个项目有整体把握，方案内容包含施工前的技术交底、拆违现场的把控、拆违结束后的验收，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得9分；方案内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得6分；方案内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

2.2.作业响应要求【0/2/5/8】

投标人针对于本项目作业响应时间要求，制定一般作业时间、节日和重大活动保障期间、其他特殊情况，计划合理可行、优于项目需求的，得8分；计划较合理可行，符合项目需求的，得5分；计划不够合理，不能完全满足项目需求的，得2分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

2.3.关键点、难点施工方案【0/3/6/9】

投标人针对本项目关键点、难点的分析和对策，方案内容包含对困难拆除的施工方案、施工计划和施工流程、安全保障措施，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得9分；方案内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得6分；方案内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

2.4.内部管理制度【0/3/6/9】

投标人针对本项目提出的内部管理制度，制度包括项目内部拆违检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、拆违档案管理制度、服务保障制度，制度完全包含上述内容且内容详细完整、适用性强，满足项目需求的，得9分；制度内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得6分；制度内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得3分；制度无实质性意义或未作说明不得分。

2.5.合理化建议【0/2/4】

投标人针对于本项目投标人提出的合理化建议，投标人能提出合理化建议，且所提建议确实能对项目的实施产生有益作用的，得4分；针对本项目能提出合理化建议，但所提建议对项目的实施产生的作用一般的，得2分；建议无实质性意义或未作说明不得分。

3 现场施工要求 29.0 分

3.1.文明、安全施工保证措施【0/2/5/8】

投标人针对于本项目提出的实施过程中文明、安全施工保证措施，人员安全保障措施，设备安全保障措施，措施完全包含上述内容且内容详细全面，合理，可行性强，满足项目需求的，得8分；措施内容有部分缺失或部分内容不能满足项目需求的，得5分；措施内容稍有提及或内容基本不能满足要求的，得2分；措施无实质性意义或未作说明不得分。

3.2.技术培训及安全教育要求【0/3/5/7】

投标人针对于本项目提出的作业人员的技术培训及安全教育要求，对内容的完整性、适用性进行评定，优于项目需求的，得7分；符合项目需求的，得5分；不能完全满足项目需求的，得3分；内容无实质性意义或未作说明不得分。

3.3.垃圾清运技术方案【0/3/5/7】

投标人针对于本项目提出的垃圾清运技术方案，方案详细完整，合理、操作性强，优于项目需求的，得7分；满足项目需求的，得5分；方案不能完全满足项目需求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

3.4.应急预案规划【0/3/5/7】

投标人针对于本项目提供的应急预案规划详细完整、合理、操作性强，优于项目需求的，得7分；满足项目需求的，得5分；不能完全满足项目需求的，得3分；方案无实质性意义或未作说明不得分。

4 人员配备 3.0 分

4.1.项目负责人【0/1/3】

投标人投入本项目的项目负责人具有一级建造师证书的，得3分；具有二级建造师证书的，得1分；本项最多得3分。（请在投标文件中提供投标人为其缴纳的社保证明及在有效期内的相关证书扫描件，不提供不得分）

5 履约能力 4.0 分

5.1.业绩【0/1/2】

投标人具有2022年以来承接过的类似业绩（具体以合同签订日期为准），有1份得1分；本项最多得2分。（请在投标文件中提供相关合同协议书扫描件，不提供不得分）

5.2.认证证书【0/2】

投标人获得职业健康安全管理体系认证，认证范围须含建筑工程施工的，得2分。（请在投标文件中提供在有效期内相关证书扫描件，不提供不得分）

注:

以上证明材料，不提供不得分。

# 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

若供应商法定代表人亲自参加投标的，提供本人的有效身份证扫描件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书和供应商法定代表人的有效身份证扫描件和被授权人本人的有效身份证扫描件；

中小企业声明函

关于资格证明文件的书面承诺

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

七、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

九、服务方案

十、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务条款响应及偏离表

十三、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表（优惠率）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标优惠率 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： % |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、本次招标时为保证价格的统一性及避免不平衡报价，供应商报价时报取统一的投标优惠率即可，否则作无效投标处理。

4、实际结算单价=预算单价*【1-投标优惠率（%）】。例如：供应商以投标优惠率5%报价本项目，投标优惠率中填写5%即可。

8、本次招标时投标优惠率不得低于0%（如出现负数的情况），否则视为超过最高限价。

- 四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 若供应商法定代表人亲自参加投标的，提供本人的有效身份证扫描件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书和供应商法定代表人的有效身份证扫描件和被授权人本人的有效身份证扫描件；

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

投标人须具有有效期内建筑工程施工总承包二级及以上资质，提供证书扫描件

投标人须具有安全生产许可证证书，且在有效期内，提供证书扫描件

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）,属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中/小/微企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额900000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 六、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 七、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 八、技术要求响应及偏离表

﻿

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标的技术要求 | 参与投标的技术标准 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的服务要求，对照所投报的技术标准进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 九、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十、其他材料