- 浮山县城乡建设和交通运输局县城公交停靠站亭建设项目

- 竞争性磋商文件

- 项目编号：1410272025BCS00031

- 采 购 人：浮山县城乡建设和交通运输局

- 代理机构：山西汇鑫磊招标代理有限公司

二〇二五年四月

- 山西汇鑫磊招标代理有限公司

- 廉政自律公约

山西汇鑫磊招标代理有限公司（以下简称：甲方）受业主委托开展招标代理工作。为贯彻党和国家关于工程建设领域党风廉政建设和反腐败工作的精神，避免和杜绝各种不廉洁行为的发生，维护好国家、集体的合法权益，确保招标代理工作高效、优质，特制定本公约。参加本项目的投标人（以下简称：乙方）必须遵守本公约。

1、双方人员应认真学习和严格遵守党和国家、省、市有关廉政建设和反腐败工作的一系列规定，不断增强廉洁自律意识和自觉性。

2、甲方人员不准暗示、索要或接受乙方单位任何形式的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、股票、股权、贵重物品和好处费、感谢费、各种奖励和赞助等。

3、甲方人员不准以任何理由向乙方单位介绍推荐其配偶、子女、亲属、熟人等参与本工程有关的工程分包、材料设备采购、中介服务、劳务等经济活动。

4、甲方人员不准在乙方单位报销任何应由个人支付的费用。

5、甲方人员不准参加有可能影响其公正执行公务的乙方单位的宴请和健身、娱乐、观光旅游等活动。

6、乙方人员不准以任何形式向甲方人员馈赠回扣、礼金、有价证券、支付凭证、股票、股权、贵重物品和好处费、感谢费等；不准向甲方人员发放任何形式奖励和提供任何形式赞助。

7、乙方人员不准以任何理由接受甲方人员配偶、子女、亲属、熟人等参与本工程有关的工程分包、材料设备采购、中介服务、劳务等经济活动。

8、乙方人员不准报销任何应由甲方人员个人支付的费用。

9、乙方人员不准邀请甲方人员参加有可能影响其公正执行公务的宴请和健身、娱乐、观光旅游等活动。

10、甲乙双方发生违反党风廉政建设和反腐败工作有关规定，以及公开、公平、公正、诚信等有关原则的，双方单位要依据有关法规对其行为进行严肃查处，违反党纪政纪的，要给予党纪政纪处分，触犯刑律的，要移交司法机关处理。

11、乙方违反本公约，将被取消本项目的报价资格。

招标代理机构资质证书编号：GCXY20210218

项目经理：景丹丹

编 制 人：闫晓琳

核 稿 人：仇晓娟

审 核 人：仇晓娟

公司审定人：张磊

招标工作日程安排表

| 时间 | 工作内容 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 2025年04月28日 | 发布采购公告 | 《中国山西政府采购网》、《山西汇鑫磊招标代理有限公司官网》 |
| 2025年04月28日至2025年05月07日 每天上午00:00至12:00 下午12:00至23:59 | 获取磋商文件时间 | 政采云平台线上获取 |
| 2025年05月09日9时00分 | 截标和开标 | 政采云平台线上开标 |

上述招标程序和日程安排若有变化将另行通知。

目 录

第一部分  磋商公告	4

第二部分  供应商须知前附表	7

第三部分  供应商须知	12

第四部分  商务、技术要求	23

第五部分  评定标准和成交标准	25

第六部分  合同条款	30

第七部分  响应文件格式	33

第一部分  浮山县城乡建设和交通运输局县城公交停靠站亭建设项目磋商公告

项目概况

浮山县城乡建设和交通运输局县城公交停靠站亭建设项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取磋商文件，并于2025年05月09日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

1、项目基本情况

项目编号：1410272025BCS00031

项目名称：浮山县城乡建设和交通运输局县城公交停靠站亭建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：740800元

最高限价（磋商控制价）：740800元

施工工期：30天

质量标准：达到国家、行业相关规范、规定合格标准。

本项目（是/否）接受联合体：不接受

采购需求：浮山县城乡建设和交通运输局县城公交停靠站亭建设项目，工程内容详见工程量清单，具体要求以磋商文件中商务、技术要求为准。

2、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

2.3本项目的特定资格要求：

①供应商须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

②拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理。

3、获取采购文件

时间：2025年04月28日至2025年05月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：只允许在线获取

4、响应文件提交

截止时间：2025年05月09日9时00分（北京时间）

地点：登录山西省政府采购网-政府采购云平台投标客户端提交

5、响应文件开启

时间：2025年05月09日9时00分（北京时间）

地点：山西省政府采购网政采云平台线上开标

6、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

7、其他补充事宜

本竞争性磋商公告同时在《中国山西政府采购网》、《山西汇鑫磊招标代理有限公司官网》上发布。

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

8、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1采购人信息

名    称：浮山县城乡建设和交通运输局

电    话：18434819888

地     址：浮山县迎宾街

8.2采购代理机构信息

名    称：山西汇鑫磊招标代理有限公司

地　　址：临汾市平阳国际A座4楼408室

联 系 人：张鸿磊、景丹丹、闫晓琳

联系方式：17735787573

8.3项目联系方式

联 系 人：闫晓琳

电　  话：17735787573

监督电话：0357-2059999

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目最高限价 | 740800元 供应商报价不得高于此报价，否则将否决其投标。 |
| 2 | 是否允许代理商参加 | 不允许 |
| 3 | 磋商供应商应具备的特定资质要求 | ①供应商须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 ②拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理。 |
| 4 | 供应商应提交的资格证明文件（包括但不限于） | 本次磋商供应商应按下列顺序提交资格证明文件，其中加★项为实质性响应条款。 1、★法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第七部分）； 法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第七部分）； 2、★具有独立承担民事责任的能力（提供供应商信用承诺书，格式见第七部分） 3、★具有健全的财务会计制度（提供供应商信用承诺书，格式见第七部分） 4、★具有依法缴纳税收、社会保障资金的良好记录（提供供应商信用承诺书，格式见第七部分） 5、★具有履行合同的能力（提供供应商信用承诺书，格式见第七部分） 6、★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供供应商信用承诺书，格式见第七部分） 7、★响应保证金的交纳证明复印件及基本存款账户开户许可证（格式见第七部分） 8、★本项目的特定资质要求 9、★中小企业声明函（格式见第七部分） |
| 5 | 供应商应提交的商务技术文件（包括但不限于） | 本次供应商应按下列顺序提交商务技术文件，其中加★项为实质性响应条款。 1、★响应函（在磋商函中除可填报项目有关内容外，对磋商函的任何实质性修改将导致报价无效；格式见第七部分）； 2、★报价一览表（格式见第七部分）； 3、合同案例及相关证明材料（复印件须加盖供应商公章）； 4、★商务技术偏离表（格式见第七部分）； 5、施工组织设计（格式自拟）； 6、对政府采购相关政策要求的响应情况（格式见第七部分）； 7、供应商认为需要提供的其他商务技术文件。 |
| 6 | 保证金金额及交纳要求 | 本项目要求供应商提交磋商保证金： 1、磋商保证金金额：人民币柒仟肆佰元整（￥：7400.00元） 2、保证金形式：网上银行、电汇、银行保函。 3、账户信息（电汇账户）： 开户名称：山西汇鑫磊招标代理有限公司 开户行：山西尧都区农村商业银行股份有限公司大众支行 帐 户：601251010300000038228 行 号：402177000669 4.递交方式：保函形式 采用保函形式递交的，保函形式分为银行或金融服务平台、保证保险、工程担保公司出具的保函。供应商在提交投标保证金时，可以由以上具有资格出具保函机构开具的相应金额的保函替代现金。出具的投标保函必须与招标投标项目一致，其有效期应当与招标文件有效期一致，且真实有效。招标人如果按本章的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。供应商在电子投标文件中需附保函的扫描件并加盖电子公章。 注:银行开具的免保证金的非融资性的履约保函不可使用。供应商的保证金缴纳后，须在汇款凭单用途栏中简明标注项目名称或项目编号。该保证金须从供应商基本账户缴纳，否则视为未提交 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90日历天（自提交响应文件截止之日起计算） |
| 8 | 响应文件递交 | 1、响应文件递交截止时间：2025年05月09日9时00分， 开启地点：山西省政府采购网政采云平台线上开启 开启方式：线上开启 2、电子版响应文件网上递交，供应商需在响应文件递交截止时间前登录山西政府采购平台进行上传递交。 3、纸质文件：供应商需将上传至“山西政府采购平台电子投标客户端”的电子响应文件到导出，打印2份并分别胶装成册，按要求密封（密封在一个密封袋（箱）中，封口处加贴印有“密封条”字样的封条并加盖单位公章），在开启时间前递交至：山西省临汾市尧都区平阳国际A座四层408室。 |
| 9 | 磋商过程中根据磋商情况可能实质性变动内容 | 磋商文件中第四部分商务技术要求等相关内容及第六部分合同条款中相关内容。 |
| 10 | 磋商小组构成 | 磋商小组构成： 5 人， 其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人； 评审专家确定方式：山西政府采购平台专家库随机抽取 |
| 11 | 政府采购相关政策要求 | 中小型、微型企业参加本项目的评审标准 1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的对应的所属行业中小企业划分标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第七部分 投标文件内容要求及格式）。 2.根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.小微企业提供本企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务，或者提供其他小微企业制造的货物，享受价格折扣优惠政策。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受价格折扣优惠政策。 4.如接受联合体投标，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；联合体中有大中型企业也有小微企业，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的折扣。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。 监狱企业 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 福利企业 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 本项目所属行业：建筑业 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 13 | 代理服务费 | 中标单位向采购代理机构缴纳采购代理服务费。 依据据原中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号、发改价格【2015】299号文件相关标准收取，中标单位在接收中标通知书前向招标代理机构一次性支付。代理费为7408元,折后代理费为：5556元。 |
| 14 | 说明 | 1、本磋商文件所有时间均为北京时间； 2、本项目开标会议的供应商远程解密进行开标。 3、本项目不允许分包和转包； 4、本项目验收工作由采购人组织实施。 |

注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准

电子响应须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件编制 | 1.1供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。 1.2在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 1.3电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子响应文件解密 | 2.1在磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子响应文件解密时间：30分钟。 2.3注：供应商需自备电脑进行解密（可远程解密）。 2.4因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形： （1)供应商未在规定时间内解密响应文件的； （2)供应商使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 本项目采购活动的全过程采用电子形式进行，在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。 |

第三部分  供应商须知

一、总则

1、适用范围

本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

2、定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位，即“浮山县城乡建设和交通运输局”。

2.2 “采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“山西汇鑫磊招标代理有限公司”。

2.3 “供应商”指符合本磋商文件规定并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.4 “工程”指磋商文件所表述的供应商须向采购人提供的工程和应当履行的承诺和义务。

2.6 本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。

3、合格供应商的资格条件

3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商。

3.2 供应商必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

3.4本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.5供应商不得为“信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）”中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购不良行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”中政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包件的磋商。

3.7本次磋商是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个供应商身份共同参加磋商，详见磋商公告。

4、磋商费用

供应商应当自行承担参与本次磋商活动发生的相关费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将在山西政府采购平台政采云系统中发出，因线路故障导致通知延迟或无法查看，代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

二、磋商文件

6、磋商文件的内容

6.1磋商文件由下列八部分内容组成：

第一部分 磋商公告；

第二部分 供应商须知前附表；

第三部分 供应商须知；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 评定标准和成交标准；

第六部分 合同条款；

第七部分 响应文件格式；

6.2供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致响应文件按无效响应文件处理。

6.3除非特殊要求，磋商文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.4 磋商文件的解释权归采购代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

6.5 磋商文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7、磋商文件的澄清和修改

7.1采购人（采购代理机构）可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

7.2澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人（采购代理机构）将在提交首次响应文件截止时间5日前，以发布公告的形式通知所有获取到磋商文件的潜在供应商，不足5日的，采购人（采购代理机构）将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3采购人（采购代理机构）将视情况确定是否进行现场考察或召开标前答疑会，见供应商须知前附表的要求。

7.4供应商对磋商文件有疑问，应当于公告发布之日起至公告期限满7个工作日内在山西政府采购平台上要求澄清。采购代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有获取到磋商文件的潜在供应商。逾期提出采购人（采购代理机构）将不予受理。

7.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并在山西政府采购平台上通知所有参加磋商的供应商。

7.6磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的电子文件为准。

三、响应文件的编制要求

8、响应文件的语言和计量单位

8.1响应文件以及供应商与采购人（采购代理机构）就有关磋商响应事宜的所有来往电子文件，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

8.2计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

9、响应文件的组成及相关要求

9.1响应文件分为资格证明文件、商务技术文件。

本次磋商，供应商应按本磋商文件要求提交资格证明文件、商务技术文件和需要供应商自行编写的其他文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致响应文件被拒绝（具体填写要求及格式详见磋商文件第七部分）。

9.2磋商报价

9.21磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填报；

9.2.2磋商最后报价是履行合同的最终价格，是供应商为提供本项目所要求的全部工程内容及其验收所发生的一切成本、保险、税金和利润等。

9.3响应文件的有效期

9.3.1自提交响应文件截止之日起90日历天内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

9.3.2成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

9.4磋商保证金

9.4.1供应商须按供应商须知前附表的规定提交磋商保证金。

9.4.2未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内可办理退还手续，成交供应商的保证金可在采购合同签订后5个工作日内退还。保证金不计息。

9.4.3供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

9.4.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

9.4.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

9.4.3.3除因不可抗力以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

9.4.3.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理协议恶意串通的；

9.4.3.5其他严重扰乱竞争性磋商活动的；

9.5响应文件的编制和签署

9.5.1供应商应按资格证明文件和商务技术文件顺序，以及磋商文件规定的格式编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

9.5.2响应文件全部采用电子文档。响应文件所附资料均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

9.6响应文件的密封

供应商应当使用CA电子锁按山西政府采购平台的要求加密响应文件。

四、磋商采购程序

10、本次磋商采取一轮磋商、二轮报价、综合评分方式进行。

11、磋商开启仪式及其有关事项

11.1采购代理机构按磋商文件规定的时间通过山西政府采购平台开标。

11.2电子交易平台按以下程序进行第一轮报价：

（1）在线签到。开标后15分钟内，供应商利用CA锁在线进行签到；

（2）电子响应文件解密：响应文件递交时间截止，开始进入解密环节，供应商接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密），未在规定时间内解密，其报价视为无效；

（3）第一轮报价。本项目实行密封报价，不进行公开唱标。

12、组建磋商小组

12.1 采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目的特点组建磋商小组，磋商小组构成详见供应商须知前附表序号10的规定。

12.2 磋商小组成员在磋商当日确定。其中经济、技术方面的专家由采购代理机构工作人员从省财政厅政府采购专家库中通过随机方式抽取产生。

12.3 由采购代理机构工作人员主持，由所抽取的经济、技术专家通过推荐方式确定其中一人为磋商小组组长，负责主持本次磋商活动。

13、响应文件评审

13.1磋商小组进行资格性审查和符合性审查，应严格遵循本磋商文件中的相关规定。

13.2资格性审查：评审工作开始后，磋商小组须对各响应文件所提供的资格证明文件是否符合响应文件的要求进行审核。以确定参加磋商的供应商是否具备磋商资格。资格性审查标准详见第五部分评定标准和成交标准。

13.3符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定对每个供应商递交的响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度审查，以确定响应文件是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查标准详见第五部分评定标准和成交标准。

13.4实质性响应的响应文件是指与磋商文件的条款、条件和规格相符，根据本磋商文件规定的审查内容，经磋商小组认定的没有重大偏离或保留的响应文件，若供应商存在重大偏离视为无效响应。响应文件有下列情况之一者将视为响应无效：

（1）响应文件未按照磋商文件的规定盖章或签字的；

（2）工程内容、施工工期、服务承诺等不满足磋商文件中的相关要求和超出本磋商文件可接受的偏差范围的；

（3）未按磋商文件要求提交资格证明文件或未通过响应文件的有效性审查的；

（4）提交的响应文件有效期少于磋商文件规定有效期的；

（5）未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（6）磋商小组对响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应磋商文件的；

（7）未按照磋商文件要求编制响应文件的；

（8）响应文件中的项目名称和项目编号与磋商文件不符；

（9）报价超过了采购预算或最高限价的；

（10）在磋商过程中存在弄虚作假情形的；

（11）未按照磋商文件要求递交磋商保证金的（如有）；

（12）不符合磋商文件中有关分包、转包规定的；

（13）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（14）重新提交的响应文件没有实质性响应磋商文件的；

（15）法律法规规定的其它情形。

13.5进行审查时，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容应当在“政采云系统”中提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖电子CA章，并在政采云系统中进行回复。磋商小组成员根据回复内容，判断其是否实质上响应磋商文件要求。

13.6响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的响应文件按照本条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

13.7在评标过程中发现供应商有下列情形的，磋商小组应认定其响应文件无效，并书面报告本级财政部门：

（1）有恶意串通的；

（2）有妨碍其他供应商的竞争行为的；

（3）有损害采购人或者其他供应商的合法权益的。

13.8供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

14、磋商程序

14.1磋商小组成员与实质性响应磋商文件要求的供应商就本次采购需求中的技术、服务要求以及合同草案通过“政采云系统”分别进行磋商。

14.2磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表签字确认。

14.3在磋商过程中做出的实质性变动内容，是磋商文件的有效组成部分。磋商小组组长将实质性变动情况和磋商小组的要求通过“政采云系统”给各供应商发出询标函。各供应商在接到询标函通知后，在规定时间内通过“政采云系统”提交加盖供应商电子CA章的对询标函所有内容作出的答复函。

14.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

15、最后报价

15.1报价原则

15.1.1最后报价以人民币报价，供应商的最后报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

15.1.2第二轮报价以电子形式进行，供应商须在磋商小组确定的最终报价时间内将最终报价在规定时间内上传至政采云系统中；

15.1.3第二轮报价即最终报价为不公开报价，不再向任何供应商公布报价情况。

15.1.4供应商最后报价所报的价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

15.1.5本项目只能有一个总报价，且不得超过项目预算或最高限价，否则其报价将被拒绝。

15.2报价符合性审核

15.2.1最终报价结束后，磋商小组须对各供应商的最终报价进行符合性审核，如磋商小组一致认为某个供应商的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通过“政采云系统”要求供应商在规定时间内提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价，并做无效响应处理。

15.2.2提交最终报价的供应商家数不足法定供应商数量的，需依法重新组织磋商活动或终止磋商活动。

15.2.3经审查，合格供应商数量符合法定供应商家数时，对符合政策性要求优惠的各供应商的最终报价，按照磋商文件中确定的优惠率，对其最终报价进行调整后，形成各供应商最终评审价格。

16、综合评分、推荐成交候选供应商顺序原则

经磋商确定最终商务、技术要求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.1综合评分原则

磋商小组在评标时，依据供应商提交的最终报价和各项承诺、服务因素对供应商进行综合评价。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

16.2 评审方法

本次评审采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、商务、技术、服务以及对磋商文件的磋商响应程度。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。具体评审标准详见第五部分评定标准和成交标准。

16.3 确定成交候选供应商

磋商小组根据第五部分评定和成交标准的规定，即从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。

磋商小组组长根据磋商过程中形成的原始记录和评审结果编写评审报告，由磋商小组全体人员签字确认。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

17、确定成交供应商

17.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

17.2确定成交供应商依据从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则。

17.3采购人未在收到评审报告后5个工作日内，确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

17.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

17.5成交供应商确定后，采购代理机构将于2个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》，并在中国山西政府采购网上发布成交公告。

18、评审复核

18.1磋商小组要对评审数据进行校对、核对。

18.2采购方、代理机构发现磋商小组未按磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展磋商活动，并同时书面报告相关部门。

19、磋商过程保密

19.1磋商开始之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

19.2在磋商期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

20、关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

21、采购项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（“市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”(财库〔2014〕214号)，提交最后报价的供应商可以是2家。“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）”（财库〔2015〕124号），符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行）。

六、签订合同

22、采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

23、成交供应商无正当理由拒签合同的，其磋商保证金不予退还且成交无效，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24、成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内将合同报采购代理机构备案。

七、保密和披露

25、保密

供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

26、披露

26.1采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

26.2 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑

27、询问

投标人对政府招标活动事项、招标文件有询问或疑问的，可以口头或书面形式向招标代理机构提出询问，招标代理机构应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

27.2投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

27.3投标人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

28、质疑

28.1投标人认为招标文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内通过政府采购平台进入“项目质疑管理”程序提出。

28.2投标人提起在线质疑，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》五十五条和《政府采购质疑和投诉办法》的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片(支持格式:DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF），否则不予受理。

28.3质疑函应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、质疑事项、与质疑事项相关的请求、事实依据、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人或投标人代表签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）、提出质疑的日期。

28.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（3）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（4）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（5）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（6）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（7）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（8）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（9）其它不符合受理条件的情形。

28.5采购代理机构（或采购人）将在系统收到质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通过政采云系统线上通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.6质疑投标人对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

28.7投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

28.8质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理。

未参与上述所质疑项目采购活动的投标人不得提出质疑。

28.9招标人接收质疑函的信息：

方    式：线上

联系电话：同公告

通讯地址：同公告

28.10采购代理机构接收质疑函的信息：

方    式：线上

联系电话：同公告

通讯地址：同公告

九、违约处罚

29、供应商发生下列情况之一的，磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，同时采购代理机构将提请采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理。

29.1开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

29.2在磋商期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

29.3成交供应商未按本磋商文件规定签约；

29.4成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

29.5成交供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

30、采购人有下列情形之一的，由有关部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（一）未按照本办法的规定编制商务、技术要求的；

（二）采购人向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（三）向成交供应商提出不合理要求作为签订合同条件的。

31、磋商小组及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（三）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

磋商小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

32、采购人、采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报；采购代理机构有违法所得的，没收违法所得，并可以处以不超过违法所得3倍、最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，可以处以1万元以下的罚款：

（一）采购代理机构及其分支机构在所代理的采购项目中投标或者采购代理投标，为所代理的采购项目的供应商参加本项目提供投标咨询的；

（二）设定最低限价的；

（三）未按照规定进行资格预审或者资格审查的；

（四）违反本办法规定确定磋商文件售价的；

（五）未按规定对开标、评标活动进行全程录音录像的；

（六）擅自终止招投标活动的；

（七）未按照规定进行开标和组织评标的；

（八）未按照规定退还投标保证金的；

（九）违反本办法规定进行重新评审或者重新组建磋商小组进行评审的；

（十）开标前泄露已获取磋商文件的潜在供应商的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关磋商投标情况的；

（十一）未妥善保存磋商文件的；

（十二）其他违反本办法规定的情形。

第四部分  商务、技术要求

一、项目背景

随着浮山县经济的迅速掘起，县城主要道路的逐步扩建，我县的基础设施建设进入高速完善期。为了丰富城市文化内涵、完善城市功能、提升城市品位，现对浮山县城主要街道公交车停靠站进行建设。

- 二、项目概况

- 项目名称：浮山县城乡建设和交通运输局县城公交停靠站亭建设项目

项目地点：山西省临汾市浮山县（包括临浮路、霍光路、尧山路、迎宾街、天坛路、文昌街、东环街等）

建设内容及规模：本项目建设地点位于山西省临汾市浮山县，主要包括:临浮路、霍光路、尧山路、迎宾街、天坛路、文昌街、东环街等公交车停靠站规划方案。

三、商务要求

1、报价要求

（1）供应商的报价以人民币填列。

（2）供应商的报价应包括：本项目完成所有工作的最终优惠价格。

2、质量标准：达到国家、行业相关规范、规定合格标准。

3、施工工期：30天。

4、付款方式：具体按合同约定

- 四、技术要求

1、本工程施工场地（现场）具体地理位置：山西省临汾市浮山县（包括临浮路、霍光路、尧山路、迎宾街、天坛路、文昌街、东环街等）。

2、本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。

3、承包人被认为已在本工程磋商阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其磋商时就此给予了充分的考虑。

4、合同文件中载明的涉及本工程的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

5、主要建设内容：浮山县城乡建设和交通运输局县城公交停靠站亭建设项目工程，具体内容详见本工程工程量清单。

6、承包范围：工程量清单的全部内容。

| 临浮路 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 长8000mm宽1600mm高2900mm |
| 顶棚材质 | 镀锌方管骨架+1.2mm镀锌板折弯焊接 |
| 门框 | 1.5mm镀锌钢板折弯成型 |
| 箱体材质 | 1.5mm镀锌钢板折弯成型 |
| 地脚材质 | 10mm厚钢板激光切割 |
| 视窗材质 | 双面6mm钢化玻璃 |
| 锁扣 | 高强度大扣锁 |
| 开启方式 | 视窗液压顶杆开启 |
| 包装方式 | 毛毯包装 |
| 制作工艺 | 剪板机，折弯机，激光切割，采用氩弧焊、二保焊，焊接技术，高温氟碳喷涂 |
| 霍光路、尧山路 |  |
| 尺寸 | 长6000mm宽1600mm高2900mm |
| 顶棚材质 | 镀锌方管骨架+1.2mm镀锌板折弯焊接 |
| 门框 | 1.5mm镀锌钢板折弯成型 |
| 箱体材质 | 1.5mm镀锌钢板折弯成型 |
| 地脚材质 | 10mm厚钢板激光切割 |
| 视窗材质 | 双面6mm钢化玻璃 |
| 锁扣 | 高强度大扣锁 |
| 开启方式 | 视窗液压顶杆开启 |
| 包装方式 | 毛毯包装 |
| 制作工艺 | 剪板机，折弯机，激光切割，采用氩弧焊、二保焊，焊接技术，高温氟碳喷涂 |

| 迎宾街 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 长6000mm宽1600mm高2900mm |  |  |
| 顶棚材质 | 镀锌方管骨架+1.2mm镀锌板折弯焊接 |  |  |
| 门框 | 1.5mm镀锌钢板折弯成型 |  |  |
| 箱体材质 | 1.5mm镀锌钢板折弯成型 |  |  |
| 地脚材质 | 10mm厚钢板激光切割 |  |  |
| 视窗材质 | 双面6mm钢化玻璃 |  |  |
| 锁扣 | 高强度大扣锁 |  |  |
| 开启方式 | 视窗液压顶杆开启 |  |  |
| 包装方式 | 毛毯包装 |  |  |
| 制作工艺 | 剪板机，折弯机，激光切割，采用氩弧焊、二保焊，焊接技术，高温氟碳喷涂 |  |  |
| 天坛路 |  |  |  |
| 尺寸 |  |  | 长5000mm宽1600mm高2900mm |
| 顶棚材质 |  |  | 镀锌方管骨架+1.2mm镀锌板折弯焊接 |
| 门框 |  |  | 1.5mm镀锌钢板折弯成型 |
| 箱体材质 |  |  | 1.5mm镀锌钢板折弯成型 |
| 地脚材质 |  |  | 10mm厚钢板激光切割 |
| 视窗材质 |  |  | 双面6mm钢化玻璃 |
| 锁扣 |  |  | 高强度大扣锁 |
| 开启方式 |  |  | 视窗液压顶杆开启 |
| 包装方式 |  |  | 毛毯包装 |
| 制作工艺 |  |  | 剪板机，折弯机，激光切割，采用氩弧焊、二保焊，焊接技术，高温氟碳喷涂 |
| 文昌街、东环街 |  |  |  |
| 尺寸 |  | 长4000mm宽1600mm高2900mm |  |
| 顶棚材质 |  | 镀锌方管骨架+1.2mm镀锌板折弯焊接 |  |
| 门框 |  | 1.5mm镀锌钢板折弯成型 |  |
| 箱体材质 |  | 1.5mm镀锌钢板折弯成型 |  |
| 地脚材质 |  | 10mm厚钢板激光切割 |  |
| 视窗材质 |  | 双面6mm钢化玻璃 |  |
| 锁扣 |  | 高强度大扣锁 |  |
| 开启方式 |  | 视窗液压顶杆开启 |  |
| 包装方式 |  | 毛毯包装 |  |
| 制作工艺 |  | 剪板机，折弯机，激光切割，采用氩弧焊、二保焊，焊接技术，高温氟碳喷涂 |  |

五、其他

未尽事宜，以签订正式《合同》时由双方协商解决。

第五部分  评定标准和成交标准

- 一、响应文件初审

（一）资格性审查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商代表证明 | 法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”； 委托代理人参加投标的，除提供“法定代表人（负责人）证明书”外，还需提供“法定代表人（负责人）授权委托书”； |
| 2 | 具备独立承担民事责任能力的证明文件 | 提供供应商有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 7 | 响应保证金的交纳证明复印件及基本存款账户开户许可证 | 提供供应商响应保证金的交纳证明复印件及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）。 |
| 8 | 特定资质 | ①供应商须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 ②拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理。 |
| 9 | 采购政策 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |

说明：1、提供的扫描件材料须有效、完整、加盖电子CA章。否则，响应无效。

- 资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，将导致其不具备磋商资格，且不允许在开标后补正。

（二）符合性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 响应文件报价审核 | 投标报价不得高于招标控制价 |
| 2 | 商务资信 | 商务要求 | 响应文件商务响应情况与磋商采购文件第四部分商务要求进行审查，没有做出实质性响应（如质量标准、工期、工程内容等）的做无效投标处理。 |
| 3 | 技术 | 技术要求 | 响应文件技术响应情况与磋商采购文件第四部分技术要求进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |

说明：

1、符合性审查的内容，经磋商小组认定的存在重大偏离或保留，将导致磋商无效。

2、以上证明材料须有效、完整、加盖电子CA章。否则，响应无效。

特别说明：

1、磋商文件要求供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

2、供应商应按磋商文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

- 二、政策性要求评审内容及标准：详见供应商须知前附表。

- 三、成交标准

本次评标采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，对价格、商务、技术、服务因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），每一供应商的价格、商务、技术因素的最终得分为所有评委评分的算术平均值。磋商小组根据详细评审结果按得分由高到低顺序排列成交候选人，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分和报价均相同的，按实施方案优劣顺序排列。采购人应当确定排名第一名的成交候选人作为成交人。

评分细则

| 评定内容及标准 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分评分（10分） |  |  | 10 |
| 供应商业绩 供应商近三年（2022年4月-2025年5月，以合同签订的时间为准）类似业绩，每提供一个在投标截止日期三个年度内签署的同类型合同案例加2.5分，最高得分为10分。证明材料以合同为准（合同要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）。 |  |  | 10 |
| 二、技术部分评分（60分） |  |  | 60 |
| 1.施工方案 供应商提出施工方案，方案内容至少包括关键部位施工方案、机械进出场方案、冬雨季施工方案、安全文明施工方案、生活性和生产性临时设施方案等5项要点。所有要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够与采购项目有关，每项得5分；每有1项要点内容不完整或提供材料有缺陷的得2分；每有1项要点与采购项目无关，该项不得分。 |  |  | 25 |
| 2. 保障措施方案 供应商提出保障措施方案，方案内容至少包括质量、安全、环保、消防、降噪、文明等保障措施等6项要点。所有要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够与采购项目有关，每项得3分；每有1项要点内容不完整或提供材料有缺陷的得1分；每有1项要点与采购项目无关，该项不得分。 |  |  | 18 |
| 3. 拟投入劳动力、机械设备和项目班子配备情况 供应商提出拟投入劳动力、机械设备和项目班子配备情况方案，方案内容至少包括拟投入劳动力、机械设备、项目班子配备情况等3项要点。所有要点均结合采购需求进行具体、详细的阐述，条理清晰，且均能够与采购项目有关，每项得4分；每有1项要点内容不完整或提供材料有缺陷的得2分；每有1项要点与采购项目施工无关，该项不得分。 |  |  | 12 |
| 4.工期计划 根据计划工期安排合理性进行评定，分5-4分、3-2分、1-0分三个档次。 说明：不提供者不得分。 |  |  | 5 |
| 三、磋商报价（30分） 评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  | 30 |
| 政府采购价格折扣政策说明 | 中小企业 | 1、小型、微型企业参加本项目要求： （1）须按照财库【2020】46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第九部分），监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）小、微企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划行标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）工程由小、微企业承建的，对小、微企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》。 2、本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合体协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予2%的扣除，用扣除后价格参与评审。 3、本项目若允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后价格参与评审。 |  |
|  | 残疾人福利性单位 | （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件），残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受5%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。 （2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 （3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |

第六部分 合同条款

合同协议书（仅供参考）

甲乙双方根据     年   月     日 浮山县城乡建设和交通运输局县城公交停靠站亭建设项目 竞争性磋商的采购结果和有关政府采购法律、法规及采购响应文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

一、项目概况

1、项目名称： 浮山县城乡建设和交通运输局县城公交停靠站亭建设项目  。

2、项目内容： 浮山县城乡建设和交通运输局县城公交停靠站亭建设项目，具体内容详见本工程工程量清单 。

3、工    期： 30天  。

4、建设地点：  山西省临汾市浮山县    （以采购人指定地点为准）   。

5、质量要求： 达到国家、行业相关规范、规定合格标准。 。

6、工程清单：

二、合同金额

1、人民币（大写）：

（小写）：

2、合同总金额包括完成所有工作的全部费用；

3、此价格为合同执行不变价，不因国家政策及市场价格变化而变化。

三、付款方式：甲乙双方协商，如磋商文件有相关规定的，以该文件为准。

四、甲方责任

1、甲方负责组织验收，并按合同约定付款。

2、为乙方提供工作场地和各种必要条件；

3、对管理服务工作进行安排与指导；

4、负责与有关部门必要的联系和协调。

五、乙方责任

1、根据甲方要求时间、地点施工；

2、参加甲方组织现场交底，拟定技术方案和进度计划，交甲方审定；

3、按要求组织实施项目，保质、保量、按期完成项目任务；

4、严格执行施工规范、安全操作规程以及有关防火安全和环境保护的规定，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制项目结算；

5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；

6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；

7、负责对现场的一切设施和采购货物进行保护。

六、施工及工程质保

1、乙方提供的所有材料均应执行国家行业规定且应符合施工条件，要严格按照施工规范对设备进行安装、调试等；

2、乙方应严格按照施工规范进行施工作业，施工具体情况结合现场实际情况实施；

3、工程质保执行国家相关规定。

七、验收

工程质量标准按国家现行施工验收规范执行，工程质量各项指标按照国家规范达到合格要求。

八、履约保证金：              。

九、违约责任：甲乙双方协商。

十、不可抗力

1、不可抗力事件系指合同双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件,如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等；

2 、不可抗力事件发生后，乙方应迅速采取措施尽量减少损失，并在24小时内向甲方代表通报灾害情况，甲方应对灾害处理提供必要协助；

3、 因不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以相应延长。

十一、关于安全生产和防火的约定

1、乙方工作的实施,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范；

2、由于乙方在工作过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

十二、争议的解决

1、因履行本合同发生的一切争议，应由甲乙双方协商解决。如果协商不成的，应提交发包人所在地的仲裁机构解决；

2、当产生任何争议及争议正在诉讼程序时，除争议事项，双方应继续行使其剩余的相关权利，履行本合同的其他义务。

十三、监督和管理

1、双方签订的采购合同不得与本项目磋商文件及成交结果相违背,否则不予备案；

2、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和磋商文件的前提下协商解决，协商结果以“补充协议”形式作为合同附件，与本合同具有同等法律效力，并应报送监督机构备案；

3、甲乙双方均应自觉配合监督机构对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

十四、补充条款

附：                 。

十五、附则

1、有关本项目的的磋商文件及磋商响应文件作为本合同的补充部分与本合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式   份，甲乙双方各执   份，需由采购人上传至政采云平台。

甲方：                                      乙方：

法定代表人或授权代理人：                    法定代表人或授权代理人：

地址：                                      地址：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号

电话：                                      电话：

日期：    年   月  日

注：本合同范本仅供参考，采购人可根据项目实际情况补充、更正或重新起草。

第七部分  响应文件格式

一、供应商提交文件须知

1、供应商应严格按照本磋商文件的相关要求编制及提交响应文件，未按要求编制及提交响应文件的，其响应文件将有可能被按无效处理，并须承担由此带来的相应后果。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、签字人应保证全部声明和问题的回答及所附材料是真实的、准确的和完整的。

4、磋商小组将应用供应商提交的技术说明文件等资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

二、响应文件格式及编排顺序

响应文件的排序须按供应商须知前附表中供应商应提交的资格证明文件和商务、技术文件内容及顺序排列。

为方便评标，供应商应按照磋商文件中的提供的格式进行编制响应文件，其中磋商文件中提供的表格，供应商可以自行扩展横向单元格，但不得增减纵向单元格内容。

（一）封面格式

项目名称

响应文件

项目编号：

供应商单位全称： （法人电子签章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：（签字或签章）

年      月     日

- 资格证明文件部分

资  格  证  明  文  件

目    录

1、供应商代表证明

2、具有独立承担民事责任的能力

3、具有健全的财务会计制度

4、具有依法缴纳税收、社会保障资金的良好记录

5、具有履行合同的能力

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

7、磋商响应保证金的交纳证明复印件及基本存款账户开户许可证

8、本项目的特定资质要求

9、中小企业声明函

.....

（一）供应商代表证明

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                 性  别：

身份证号：                 职  务：

系       （磋商供应商名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

磋商供应商：            (法人电子签章)

年   月   日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

本授权委托书声明：注册于             （磋商供应商住址）的               （磋商供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （磋商供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：                ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日生效，特此声明。

磋商供应商：                       （法人电子签章）

法定代表人（负责人）：           （签名或签章）

供应商代表：       （签名或签章）

年  月  日

附磋商供应商代表有效的身份证正反两面扫描件

（二）具有独立承担民事责任的能力

提供磋商供应商有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件扫描件；

供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函

采购代理机构名称  ：

本供应商现参与贵公司组织的           项目（项目编号：        ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                   （法人电子签章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：       （签字或签章）

日      期：

（三）具有健全的财务会计制度

可提供磋商供应商2024年度由具备审计资格的第三方出具的财务审计报告（成立不足一年的需提供基本账户开户银行出具的资信证明）；

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

采购代理机构名称  ：

本供应商现参与贵公司组织的          项目（项目编号：         ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                   （法人电子签章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：    （签字或签章）

日      期：

（四）具有依法缴纳税收、社会保障资金的良好记录

（1）可提供近一年内任意一月缴纳任意一项税种（增值税、营业税、企业所得税、印花税等税种）的凭据；如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税。（扫描件或影印件须加盖投标人公章）。

（2）可提供社会保险登记证，或近一年内任意一月缴纳任意一项社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险）的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据），或能证明已缴纳社会保险的其他材料。（扫描件或影印件须加盖投标人公章）。

供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

采购代理机构名称  ：

本供应商现参与贵公司组织的              项目（项目编号：        ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或具有依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                   （法人电子签章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：    （签字或签章）

日      期：

（五）具有履行合同的能力

磋商供应商履行合同能力的承诺

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

采购代理机构名称  ：

本供应商现参与贵公司组织的            项目（项目编号：       ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

供应商名称：                   （法人电子签章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：    （签字或签章）

日      期：

（六）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录格式

无违法记录声明

本磋商供应商现参与            项目（项目编号：           ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），在磋商前查询了在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，本公司未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；查询了在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

磋商供应商：（法人电子签章）

年  月  日

提供供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为的查询记录情况（查询时间必须为采购公告发布后）；

提供供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为的查询记录情况（查询时间必须为采购公告发布后）。

- （七）磋商响应保证金的交纳证明复印件及基本存款账户开户许可证

- 提供响应保证金交纳证明复印件；

提供供应商基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息证明扫描件。

（八）本项目的特定资质要求

①供应商须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

②拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理。

（九）中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（参加（单位名称）的（项目名称、包号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（法人电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 商务、技术文件部分

商务技术文件

目    录

1、响应函

2、报价一览表

3、已标价工程量清单

4、合同案例及相关证明材料

5、商务技术条款偏离表

6、施工组织设计

7、对政府采购相关政策要求的响应情况（如涉及）

8、供应商认为需要提供的其他商务技术文件

一、响应函（格式）

采购人名称       ：

（供应商全称）授权         （供应商代表姓名）         （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的                  （项目名称、项目编号）竞争性磋商采购的有关活动，并对此项目进行磋商。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商开启日起的有效期    日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件。

4、按磋商文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解磋商报价超过预算金额时，磋商将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和磋商响应磋商文件中的各项商务、技术要求，若有偏差，已在响应文件服务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、如果在磋商开启后规定的投标有效期内撤回投标，我方的磋商保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列相关工程的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

14、我方承诺接受磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照或事业单位法人证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本磋商的一切往来联系方式为：

地址：	       邮编：

电话：	       传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：         （办公）         （移动）

E-mail：

供应商（法人电子签章）：

法定代表人（负责人）或供应商代表（签字或签章）：

日 期：

二、报价一览表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 施工地点 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 |  |

供应商：                          （法人电子签章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：    (签字或签章)

日 期：

三、已标价工程量清单

四、合同案例及相关证明材料

供应商合同案例一览表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 采购单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：①后附业绩证明资料；

②供应商可根据实际项目业绩自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容。

五、商务技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 名称 | 磋商采购文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。如无偏差，供应商直接在本表格中任意位置写无偏差。

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：     (签字或盖章)

日 期：

六、施工组织设计

1. 	供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入的主要施工设备情况、拟配备的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施、成品保护方案（防尘、防潮措施等），同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  拟配备的试验和检测仪器设备表

附表三  项目管理班子配备情况表

附表四、项目经理简历表

附表五、技术负责人简历表

附表六：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三、项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本工程一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四、项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

备注：后附项目经理身份证、注册证书、安全生产考核、社保缴纳证明（或劳动合同）等

附表五、技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |
| 资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

备注：后附技术负责人身份证、职称证、社保缴纳证明（或劳动合同）等

附表五：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表六：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 磋商响应供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

七、对政府采购相关政策要求的响应情况（如涉及）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（参加（单位名称）的（项目名称、包号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 监狱企业声明（格式自拟、如不涉及可不提供）

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的                   项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                       (盖章)

日 期：

八、供应商认为需要提供的其他商务技术文件