东山校区(一期)场地强夯工程全过程造价咨询服务项目

项目编号：1499002025CCS00633

竞争性磋商文件

采购人： 山西财经大学

采购代理机构：中咨城发建设项目管理咨询有限公司

日期：2025年5月

- 目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	4

第三章  评审办法及评审标准	16

第四章  商务、技术要求	23

第五章  合同原则	30

第六章  响应文件格式	60

- 第一章  竞争性磋商公告

东山校区(一期)场地强夯工程全过程造价咨询服务项目的潜在供应商应在山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取采购文件，并于2025年05月20日15:00:00（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：1499002025CCS00633

- 2、项目名称：东山校区(一期)场地强夯工程全过程造价咨询服务项目

- 3、采购方式：竞争性磋商

- 4、预算金额及最高限价

预算金额：1440000元

最高限价：1440000元

- 5、采购需求：山西财经大学东山校区(一期)场地强夯工程全过程造价咨询服务项目

- 6、合同履行期限：自合同签订之日起至东山校区(一期)场地强夯工程项目竣工验收合格，通过竣工结算并移交全部全过程工程造价控制资料为止。

- 7、服务地点：山西财经大学

- 8、本项目不接受联合体投标

- 二、申请人的资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3、特定资格要求：项目负责人须具有有效的一级造价工程师注册证书。

- 三、获取磋商文件的时间、地点、方式：

1、获取时间：2025年05月09日00时00分00秒至2025年05月16日00时00分00秒。

2、获取方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录山西省政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）自行下载磋商文件。

《供应商网上报名操作指南》网址：山西省政府采购信息平台，位置：（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory201/index.html）。

3、磋商文件售价：0元，文件请至公告附件处下载。

- 四、磋商响应文件递交截止时间和地点：

电子响应文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，截止时间2025年05月20日 15:00:00（北京时间）前在山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成递交（上传），截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

## 五、开启

时间：2025年05月20日 15:00:00（北京时间）

地点：太原市解放路万达国际中心B座702室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

八、对本次磋商采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：山西财经大学

联系人：林老师

联系方式：0351-7666796

2.采购代理机构信息

名  称：中咨城发建设项目管理咨询有限公司

地  址：太原市万达国际中心B座702室

项目联系人：田佳兴、李婧、曹旭

联系方式：18035192953、0351-6229222

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 合格供应商资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 3、供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 4、本项目的特定资格要求：项目负责人须具有有效的一级造价工程师注册证书。 5、是否接受联合体：本项目不接受联合体 |
| 2.2.3 | 现场考察 | þ否 ¨是 |
|  | 答疑会 | þ否 ¨是 |
| 3.5.1 | 磋商保证金 | 本项目是否要求供应商提交磋商保证金： ¨否 þ是 1、磋商保证金：14000元； 2、保证金递交形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交或者电子保函。 递交账户：中咨城发建设项目管理咨询有限公司太原分公司 开户银行：山西银行股份有限公司太原北大街支行 账 号：2002600000009132 行 号：313161006089 注：如采用银行转账方式递交，请在汇款单备注里标明项目名称或项目编号（可简写）。 |
| 4.1 | 组建磋商小组 | 磋商小组构成：3人， 其中：采购人代表1人，评审专家2人， 评审专家确定方式：随机抽取 |
| 4.2.1 | 供应商现场出席 | þ不要求 ¨要求 |
| 4.3 | 磋商小组现场出席 | þ要求 ¨不要求，采用远程异地方式评审 |
| 4.4.9 | 推荐成交侯选供应商人数 | 1人 |
| 5.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | ¨否 þ是 |
| 6.2.1 | # 履约保证金 | 本项目是否要求供应商提交履约保证金： þ否 ¨是 |
| 8、需要补充的其他内容 |  |  |
| 8.1 | 政府采购政策 | 1、涉及节能、环保产品的 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》[财库（2019）9号]的规定和最新节能产品政府采购品目清单，货物中有强制节能产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将会被拒绝。 2、涉及正版软件的 本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。 3、涉及信息安全产品的 供应商提供货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。 4、涉及小型、微型企业参加评审的 小微企业有关政策: 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” 7、涉及创新产品、创新服务的 （供应商投提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，对供应商的报价给予折扣，以折扣后的价格参与评审。 8、涉及商品包装和快递包装的 本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
| 8.2 | 代理服务费 | 参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展和改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件以及发改价格[2011]534号文件规定标准的80%向成交供应商收取代理服务费。 |
| 8.3 | 分包 | 不允许分包 |
| 8.4 | 本项目所属行业 | 其他未列明行业。 |

## 1、总  则

竞争性磋商采购方式，是指磋商小组与符合条件的供应商就提供服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

### 1.1适用范围

仅适用于本次竞争性磋商文件中政府采购的项目。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织；也是磋商结果的最终确认方。

1.2.2“采购代理机构”系指受采购人委托组织本次磋商的服务机构。

1.2.3“供应商”系指向采购人（采购代理机构）提交响应文件的单位。

1.2.4“服务”系指磋商文件规定供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

1.2.5“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务。

### 1.3合格供应商

1.3.1供应商应具备承担本服务采购项目的资质条件、能力和信誉，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商：

1.3.1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件。

1.3.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见供应商须知前附表。

1.3.1.3本项目的特定资格要求：见供应商须知前附表。

1.3.2供应商须知前附表规定接受联合体参加的，联合体各方应遵守以下规定：

1.3.2.1联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照磋商文件要求提供相关材料。

1.3.2.2本项目有特定资格条件要求的，联合体各方有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商活动。

1.3.2.3联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合协议，明确联合体各方承担的工作和义务，并将联合磋商协议连同响应文件一并提交。

1.3.2.4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

1.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 1.4供应商委托有关说明

1.4.1供应商授权代表须携带有效身份证件，如不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

1.4.2供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。其所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工。

1.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 1.5磋商响应费用

不论磋商采购结果如何，供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（磋商文件有其他规定除外）。

### 1.6质疑

1.6.1供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在法定质疑期限内，向采购人（采购代理机构）一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.6.1.1对磋商文件提出质疑的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.6.1.2对磋商过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

1.6.1.3对磋商结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

未参与上述所质疑项目采购活动的供应商不得提出质疑。

1.6.2采购人接收质疑函的信息：

方    式：线上

联系部门：山西财经大学

联系电话：0351-7666796

1.6.3采购代理机构接收质疑函的信息：

方    式：线上

联系部门：中咨城发建设项目管理咨询有限公司

联系电话：0351-6229222

通讯地址：山西省太原市杏花岭区解放路万达国际中心B座702

1.6.4质疑应当以电子文件形式提出。格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，可在山西政府采购平台下载。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.6.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.6.4.2质疑项目的名称、编号；

1.6.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.6.4.4事实依据；

1.6.4.5必要的法律依据；

1.6.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。质疑应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人（采购代理机构）自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

## 2、磋商文件

### 2.1磋商文件的组成

本磋商文件包括：

2.1.1竞争性磋商公告；

2.1.2供应商须知；

2.1.3评审办法及评审标准；

2.1.4商务、技术要求；

2.1.5合同原则；

2.1.6响应文件格式。

### 2.2磋商文件的澄清与修改

2.2.1采购人（采购代理机构）可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

2.2.2澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人（采购代理机构）将在提交首次响应文件截止时间5日前，以发布公告的形式通知所有获取到磋商文件的潜在供应商，不足5日的，采购人（采购代理机构）将顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.3采购人（采购代理机构）将视情况确定是否进行现场考察或召开标前答疑会，见供应商须知前附表的要求。

2.2.4供应商对磋商文件有疑问，应当于公告发布之日起至公告期限满7个工作日内在山西政府采购平台上要求澄清。采购代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有获取到磋商文件的潜在供应商。逾期提出采购人（采购代理机构）将不予受理。

2.2.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并在山西政府采购平台上通知所有参加磋商的供应商。

2.2.6磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的电子文件为准。

## 3、响应文件的编制

### 3.1响应文件的组成

响应文件由资格文件 、商务及技术文件、报价文件三部分组成。

3.1.1资格文件

（1）供应商代表的证明；

（2）声明书；

（3）具有独立承担民事责任的能力；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（8）落实政府采购政策需满足的资格要求；

（9）本项目的特定资格要求；

（10）合格供应商资格条件的其他要求。

3.1.2商务及技术文件

（1）供应商情况介绍；

（2）类似成功案例的业绩证明；

（3）拟投入本项目的专业技术人员等情况；

（4）商务响应表；

（5）技术响应表；

（6）实施方案；

（7）质量保障；

（8）进度安排；

（9）保密、廉政承诺；

（10）服务承诺；

（11）供应商需要说明的其他文件和说明。

3.1.3报价文件

（1）报价一览表；

（2）中小企业声明函；

（3）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（4）监狱企业声明函（如有）；

（5）创新服务明细表（如有）；

（6）供应商认为需要的其他文件资料。

### 3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人（采购代理机构）就有关磋商响应事宜的所有来往电子文件，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

3.2.2计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 3.3磋商报价

3.3.1磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填报；

3.3.2磋商最后报价是履行合同的最终价格，是供应商为提供本项目所要求的全部服务内容及其验收所发生的一切成本、保险、税金和利润等。

### 3.4响应文件的有效期

3.4.1自提交响应文件截止之日起90日历天内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

3.4.2成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 3.5磋商保证金

3.5.1供应商须按供应商须知前附表的规定提交磋商保证金。

3.5.2未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内可办理退还手续，成交供应商的保证金可在采购合同签订后5个工作日内退还。保证金不计息。

3.5.3供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

3.5.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

3.5.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3.5.3.3除因不可抗力以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

3.5.3.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理协议恶意串通的;

3.5.3.5其他严重扰乱竞争性磋商活动的；

### 3.6响应文件的编制和签署

3.6.1供应商应按资信及商务文件、技术文件顺序，以及磋商文件规定的格式编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

3.6.2响应文件全部采用电子文档。响应文件所附资料均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

### 3.7响应文件的密封

供应商应当使用CA电子锁按山西政府采购平台的要求加密响应文件。

## 4、竞争性磋商程序

### 4.1组建磋商小组

根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建成立磋商小组。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

竞争性磋商小组人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

### 4.2组织开标程序

4.2.1采购代理价机构在规定的提交响应文件截止时间,通过山西政府采购平台开标，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代表应当准时参加，是否要求现场出席开标会见供应商须知前附表。

无关人员不得进入开标现场。

4.2.2开标会由采购代理价机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读在提交响应文件截止时间前提交响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4.2.3供应商按山西政府采购信息平台要求解密响应文件，同时公布供应商响应文件相关信息。

### 4.3组织磋商程序

采购人（采购代理价机构）将按照竞争性磋商文件规定的程序组织磋商，各磋商小组成员及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。除供应商须知前附表另有约定外，磋商小组成员应到磋商现场参加磋商活动。

4.3.1核验出席磋商活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入磋商现场。

4.3.2介绍磋商现场的人员情况，宣布磋商工作纪律，组织推选磋商小组组长。

4.3.3宣读提交响应文件的供应商名单，告知磋商人员应当回避情形；组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.3.4根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商小组专家尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等。

4.3.5磋商小组组长组织磋商人员独立评审。对未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.3.6做好磋商现场相关记录，协助磋商小组做好有关内容电脑文字录入工作，并要求磋商小组各成员对评审资料进行签字确认。

4.3.7磋商结束后，采购人（采购代理价机构）应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价。

### 4.4磋商小组磋商程序

4.4.1在磋商专家中推选磋商小组组长。

4.4.2磋商小组组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形、评审依据、评审标准等。

4.4.3本次磋商采取一轮磋商、二轮报价方式进行。

4.4.4磋商小组对各供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。审查结束后，符合相应条件的供应商（不少于3家）参加磋商。评审标准详见第三章的相关规定。

4.4.5在审查时，磋商小组可以要求供应商在山西政府采购平台上，对响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字或计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖电子印章。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正文件应作为政府采购项目档案归档留存。

4.4.6磋商小组按标项与各供应商按供应商解密文件顺序依次分别进行磋商。

4.4.7在磋商过程中，因磋商小组实质性变动了采购需求，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.4.8经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商小组要求各供应商在规定时间内提交最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。

4.4.9磋商小组根据第三章《评审办法与评审标准》对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，磋商小组推荐成交侯选供应商的人数见供应商须知前附表。

4.4.10编写评审报告，所有磋商专家须在评审报告上签字确认。

### 4.5磋商原则

4.5.1磋商小组必须按照客观、公正、审慎原则进行独立评审，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

4.5.2磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。

4.5.3磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不说明其不同意见或理由的，视为同意评审报告。

## 5、确定成交供应商的原则

5.1经评审小组评审，确定得分排名第一的供应商为成交供应商。

5.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审小组评分排序，确定得分第二的供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5.3成交供应商确定后，采购代理机构将于2个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》，并在中国山西政府采购网上发布成交公告。

## 6、合同授予

### 6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出后10日内签订政府采购合同，最长不得超过30日。

6.1.2成交供应商无正当理由拒签合同的，其磋商保证金不予退还且成交无效，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 6.2履约保证金

6.2.1具体内容见供应商须知前附表。

6.2.2按合同约定办理履约保证金退还手续。

## 7、合同款的结算

合同款按照合同由采购人支付。

## 8、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

- 第三章  评审办法及评审标准

评标办法前附表

一、响应文件初审

（一）资格性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 采购政策 | 供应商应为中小企业。 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |
| 7 | 特定资质 | 项目负责人须具有有效的一级造价工程师注册证书 | 提供项目负责人有效的一级造价工程师注册证书 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |

（二）符合性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 对供应商提供的商务条款响应表的完整性、符合性进行审查 | 1.1提供商务条款响应表； 1.2响应表内容须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 1.3对照本文件要求对响应有效期、服务要求等对响应文件的响应情况进行审查。未全部做出实质性响应的，响应无效。 |
| 2 | 技术 | 对供应商提供的技术规范响应及偏离表的完整性、符合性进行审查 | 2.1提供技术规范响应及偏离表； 2.2技术规范响应及偏离表内容须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 2.3对照本文件第四部分“技术要求”中的内容和响应文件的响应情况进行审查，或评审小组共同认定属于响应文件存在重大偏离的情况进行审查，没有做出实质性、符合性响应的做无效投标处理。 |
| 3 | 报价 | 对供应商提供报价的符合性、完整性进行审查 | 3.1提供报价未超出本项目预算金额或最高限价的情形； 3.2报价内容须符合要求、有效、完整。否则，响应无效； 3.3报价内容存在漏项、缺项、错项；存在有超出预算金额等情形的，响应无效； 3.4报价有可选择或可调整的报价的，响应无效。 |

- 评分细则

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（20分） |  |  |  |
| 1 | 同类型业绩 | 供应商合同案例以提供的合同（全过程造价咨询）为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、服务范围页证明资料，提供截止日期三个年度（2022 年 3 月至今）内签署的同类合同项目案例，有 1 项算2 分，最高得 6 分。 | 0~6 |
| 2 | 项目负责人业绩 | 拟投入本项目的项目负责人近三年（2022 年 3 月至今）承担过类似（全过程造价咨询及相关）业绩的项目负责人，每提供一项计4 分，最高得 4 分；业绩以合同为准（合同中体现项目负责人姓名）。注：项目负责人业绩与单位业绩不重复计分。 | 0~4 |
| 3 | 人员配备 | 除项目负责人外，每增加一名本单位注册一级造价工程师得 2 分，最高 10 分。 注：以人员身份证、注册一级造价工程师证书、磋商截止日前一年内供应商最近一次为其缴纳的社保明细或退休证书及劳动合同为计分依据； | 0~10 |
| 二、技术服务部分（70分） |  |  |  |
| 1 | 工作方案 | （1）总体目标的内容（5 分） 提供总体目标的内容全面、具体、质量目标明确,得 5 分；提供的总体目标的内容比较全面、具体、质量目标比较明确，得 3 分；提供的总体目标的内容不全面、质量目标不明确，得1分；不提供不得分。 （2）具体工作的内容（5 分） 提供的具体工作的内容全面、具体、质量目标明确，得 5 分；提供的具体工作的内容比较全面、具体、质量目标比较明确，得 3 分；提供的具体工作的内容不全面、质量目标不明确，得 1 分；不提供不得分。 （3）工作程序的内容（5 分） 提供的工作程序的内容全面、具体、质量目标明确,得 5 分；提供的工作程序的内容比较全面、具体、质量目标比较明确，得 3 分；提供的工作程序的内容不全面、质量目标不明确 ,得 1 分；不提供不得分。 （4）档案管理的内容（5 分） 提供的档案管理的内容全面、具体、质量目标明确，得 5 分；提供的档案管理的内容比较全面、具体、质量目标比较明确，得 3 分；提供的档案管理的内容不全面、质量目标不明确，得 1 分；不提供不得分。 | 0~20 |
| 2 | 质量管理体系及措施 | （1）质量管理体系及措施细致入微、周密严谨，具备高度的可实施性。该体系不仅全面完整，而且紧密贴合本项目实际情况，能够确保项目质量目标的顺利实现得 5 分； （2）质量管理体系及措施具有明确的可实施性，内容相对完整，且针对性较强。虽然可能仍有提升空间，但已能够满足项目的基本质量要求得 3 分； （3）质量管理体系及措施存在明显不足，要么不够完善，要么可操作性欠缺，难以有效保障项目质量的稳定和提升得 1 分； （4）若未提供质量管理体系及措施的相关信息，则本项不得分。 | 0~5 |
| 3 | 服务进度计划 | 在采购人要求的合同履行期限内，服务进度计划横向对比各投标方，展现出极高的科学性、合理性与切实可行性。 （1）服务进度的每一个环节都经过精心安排， 确保项目能够高效、有序地进行。同时，保证措施详尽且可行性强，能够充分应对可能出现的各种情况，确保服务进度不受影响得 5 分； （2）服务进度安排较为科学、合理，能够在一定程度上满足采购人的要求。保证措施也具备一定的可行性，能够在多数情况下保障服务进度的顺利进行。然而，与优秀标准相比，可能在某些细节或特殊情况下存在不足得 4 分； （3）服务进度安排存在明显的不合理之处，或可行性较差，难以在采购人要求的期限内完成服务。保证措施也显得较为薄弱，难以有效应对潜在的风险和挑战得 3 分； （4）服务进度安排不合理，可行性差得 1 分； （5）若未提供服务进度计划及保证措施的相关信息，则本项不得分。 | 0~5 |
| 4 | 对合同管理的签订、履约情况进行审查工作的重点、难点分析 | （1）提供对合同管理的签订、履约情况进行审查工作的重点、难点分析，阐述明确且措施恰当得 2 分；较为明确得 1 分；不提供不得分。 （2）提供对工程招标及合同管理合规性咨询工作的重点、难点分析，阐述明确且措施恰当得 2 分；较为明确得 1 分；不提供不得分。 （3）提供对材料设备询价工作的重点、难点分析，阐述明确且措施恰当得 2 分；较为明确得 1 分；不提供不得分。 （4）提供对工程进度款审核工作重点、难点分析，阐述明确且措施恰当得 2 分；较为明确得 1 分；不提供不得分。 （5）提供对工程结算初审工作的重点、难点分析，阐述明确且措施恰当得 2 分；较为明确得 1 分；不提供不得分 | 0~10 |
| 5 | 售后服务体系保障措施 | （1）售后服务体系保障措施全面、内容明确， 符合用户实际需求的得 5 分；措施较全面、内容清晰，基本符合用户实际需求的得 3 分，措施不全面，服务内容不明确，不符合用户实际需求的得 1 分。 （2）供应商对采购人的响应情况，3 小时内（含3 小时）响应得 3 分，5 小时内（含 5 小时）响应得 2 分，24 小时（含 24 小时）响应得 1 分，超过 24 小时不得分。（须提供证明材料，所承诺响应时间须符合 自身实际情况，具备合理性）； （3）售后服务响应机制内容详细、专业、合理、明确，符合用户实际需求的得 3 分；内容较详细、较专业、较合理、较明确，基本符合用户实际需求的得2 分；内容不全面、不专业、不合理、不明确，不符合用户实际需求的得 1 分；若供应商未提供后期服务承诺，则本项不得分。 | 0~11 |
| 6 | 突发事件应急处理预案 | 根据供应商提供的突发事件应急处理预案的详细具体程度及针对性进行评分： （1）具备有效的预防和补救措施，措施详细具体、合理可行、切合实际，得 5 分； （2）具备预防和补救措施，措施简单、基本合理，得 3 分； （3）具备预防和补救措施，措施简单，合理性、可行性差，得 1 分。 （4）不提供不得分。 | 0~5 |
| 7 | 保密措施 | （1）针对本工程全过程造价咨询服务制定的保密措施内容完善、合理可行得 4 分； （2）保密措施内容较完善、合理可行性较好得 3 分； （3）保密措施内容不完善、合理可行性较差得 1 分； （4）不提供不得分。 | 0~4 |
| 8 | 针对性的方案 | 应对协审质量的控制价编制提出针对性的方案详细具体和具有针对性整体项目管理经验进行评分： （1）具备有效的应对协审质量的控制价编制提出针对性的方案，方案详细具体、合理可行、切合实际，得 5 分； （2）具备应对协审质量的控制价编制提出针对性的方案，方案简单、基本合理，得 3 分； （3）具备应对协审质量的控制价编制提出针对性的方案，方案简单，合理性、可行性差，得 1 分。 （4）不提供不得分。 | 0~5 |
| 9 | 合理化建议 | 供应商提出的合理化建议内容极其细致，深入剖析了项目的各个环节，且完全贴合项目实际情况。 （1）这些建议不仅具有高度的可操作性，还能显著提升项目的效率、质量或成本效益，展现出供应商对项目的深刻理解与全面考量得 5 分； （2）合理化建议内容相对细致，能够较好地反映项目实况。这些建议具有一定的针对性和可行性，能够为项目的实施带来一定的正面影响。然而，与卓越标准相比，可能在某些细节或深度上仍有提升空间得 3 分； （3）合理化建议内容显得较为笼统，不够细致，且可能与项目实际情况存在一定偏差。这些建议的可操作性或实用性相对较低，难以对项目产生显著的积极影响得 1 分； （4）若供应商未针对本项目提出任何合理化建议，则本项评分不得分。 | 0~5 |
| 三、价格部分（10分） |  |  |  |
| 1 | 报价 | (最低报价/投标报价)*10*100% | 0~10 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 1、评审方法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的按技术部分得分由高到低顺序确定排名第一的成交候选供应商。

## 2、分值构成与评审标准

### 2.1分值构成

2.1.1资信商务部分：见评标办法前附表。

2.1.2服务技术部分：见评标办法前附表。

2.1.3磋商报价部分：见评标办法前附表。

### 2.2评分标准

2.2.1资信商务评分标准：见评标办法前附表。

2.2.2服务技术评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3磋商报价评分标准：见评标办法前附表。

### 2.3落实政府采购政策性要求的评审标准

2.3.1本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准：

2.3.1.1供应商投提供服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，其报价享受10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

2.3.1.2供应商提供创新服务的，应在响应文件中填写《创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

2.3.1.3创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

## 3、评分结果

### 3.1资信商务、服务技术得分计算

按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均值计算。

### 3.2磋商报价得分计算

3.2.1评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价；

3.2.2因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

### 3.3供应商得分

磋商小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

供应商得分=（资信商务+服务技术）得分+磋商报价得分。

- 第四章  商务、技术要求

一、商务要求

1、交货（服务）时间: 自合同签订之日起至东山校区(一期)场地强夯工程项目竣工验收合格，通过竣工结算并移交全部全过程工程造价控制资料为止。

2、交货（服务）地点: 山西财经大学

3、履约保证金：无

4、付款方式:(1)完成工程量清单及预算的编制及核对支付合同总额30%;(2)完成施工阶段全过程跟踪审计和造价咨询服务支付合同总额30%;(3)完成工程结算审核支付合同总额20%:(4)整体工程竣工结算审计完成，提交咨询报告并完成归档后，支付至合同总额的100%。

二、服务及技术要求

| 序号 | 货物（服务）名称 | 服务及技术要求（必须全部满足） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程造价及投资咨询服务 | （1）研究分析建设单位确定的设计的功能目标，投资目标，招标的标项划分、工期目标等量化指标，并提出审计建议； （2）设计阶段参与设计方案和项目前期概算优化，在保证建设单位对项目质量及使用功能的前提下从造价角度提出优化方案； （3）对施工图纸进行审核，发现疑问及时跟建设单位、设计院进行沟通解决； （4）对工程量清单及预算、招标控制价、招标文件进行审核核对，出具审核意见； （5）制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标， （6）工程造价动态管理，动态掌握影响项目工程造价变化的信息情况，并将可能导致工程造价发生重大变化的情况及时告知采购人； （7）协助建设单位选择项目招标监督活动；协助建设单位参与项目合同谈判、签订合同； （8）其他有关的造价或投资咨询服务； （9）根据不同施工阶段的需要，参加有关工程会议，并根据建设单位提供的施工单位与监理单位之间的有关工程造价的往来资料以及市场信息，及时向建设单位提供咨询意见，并须将所有审核、咨询服务内容作书面记录保存在案，以便建设单位查阅。 |
| 2 | 工程量清单及预算的编制及核对 | （1）对经过建设单位认可及相关部门图审后的施工图纸进行工程量清单预算编制，核对后最终经建设单位认可后的造价成果为施工招标的依据； （2）出具造价成果资料且由本单位注册造价工程师编制，本单位注册造价工程师审核，相关人员应签字并加盖执业专用章； （3）参与造价咨询服务有关的工程会议； （4）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询。 （5）其他有关的造价或投资咨询服务； （6）要有工作经验丰富的编制审核人员保证又要有详细的成果审核过程要反复检查确保无缺项漏项； （7）在清单和控制价编制过程中要进行充分详细的市场调研，确保价格合理有效 |
| 3 | 施工阶段全过程跟踪审计 | （1）协助、参与建设单位与各承包人的商务谈判，并提出书面的合理化意见和建议； （2）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务； （3）协助建设单位签订施工承包合同； （4）参与图纸会审、造价控制有关的专题会议和工程例会，并提出合理的意见与建议； （5）根据施工承包合同、进度计划，审核用款计划书； （6）负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书； （7）对变更联系单的合法性进行审核，提出合理的意见与建议； （8）对图纸会审和联系单变更进行造价初审，审核期在一周内完成； （9）工程变更程序：①施工单位上报工程联系单（含预算）；②跟踪审计单位对联系单变更进行造价初审，给出初审意见；③施工单位认可初审意见后，基建工程管理部门按基本建设相关规范要求执行； （10）根据设计图纸、施工合同、变更单及相关的招标文件，对变更后的工程量清单进行审核并提出审核意见； （11）及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向建设单位提供造价控制动态分析报告； （12）参加对工程的各工序工程量进行现场检查验收，并按规定进行记录； （13）分部分项工程结算审核，并提出审核意见； （14）做好本工程的全过程造价控制工作中对资料的收集、整理、汇编、归档等工作，确保资料完整； （15）会同建设单位协同办理工程竣工结算，提供完整的结算资料； （16）承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，向建设单位提供咨询意见； （17）积极配合建设单位的法定审计（含采购人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料； （18）建设单位交办的其他与本工程相关的造价方面的工作。 |
| 4 | 工程结算审核 | （1）根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招标投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价，对工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定； （2）现场踏勘、计量复核； （3）对工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定； （4）建设项目的工程价款结算审核及工程合同执行情况审核； （5）审核工程结算。出具项目工程造价竣工结算审计报告； （6）协助建设单位对各类工程（含设备）竣工结算资料的核查，以确保资料的完整性、准确性和规范性。审计复审完成后将完整的结算资料纸质版三套（含电子版）移交给建设单位； （7）参与竣工结算审核服务有关的工程会议； （8）涉及工程结算审核的其他相关事项。 |
| 5 | 服务团队要求 | 项目负责人 拟派项目负责人需从事造价咨询专业工作10年（含）以上，有类似项目的造价咨询经验。 （2）按时参加项目各类会议，并对存在或出现的问题出具审计建议或意见。此外每周到现场审计不少于一天（国定节假日除外），每次不得少于6小时（时间段在9：00—17:00间），及时处理项目约定范围内服务内容，若出现重大情况需5小时内到达指定地点（含节假日）。项目负责人的执勤情况由采购人进行考核，若违反以上规定的，每违规一次扣2000元； （3）参与重要工作，如工程设计变更、工程量变更、隐蔽工程验收等，对异常情况提出审计风险提醒并出具审计建议书；对每次工程款的支付进行审核，并作签字确认；按要求做好对项目流程的控制及驻场人员的指挥，同时做好对工程监理人员的相关监督工作；加强对项目驻场人员的管理和指导，保证驻场人员发挥其应有的工作质量和效率；做好其他工程验收过程中的审计工作；对施工设计方案提出合理审计意见；参与图纸设计会审或讨论，并出具审计建议书；参与对施工单位上报预算的审核，并出具审计建议书；对施工现场技术交点提出合理审计意见；对重大或特殊工程物资进场做好验货、清点等工作；完成委托方提出的合同范围内的其他要求； （4）在工程结算审计结束前，不得更换项目负责人，如项目负责人所在单位提出换人，必须经过采购人同意，否则成交供应商将承担违约责任，给采购人造成损失的需进行补偿。如采购人提出需更换项目负责人，则该项目负责人所在单位需落实同条件项目负责人及时到位。 驻场人员及服务团队成员要求 （1）工作日驻场人数必须满足现场正常咨询工作需要，须有固定相关专业常驻人员1人，该人员保持稳定不变化。常驻人员须为成交供应商在职员工，具有三年或以上造价咨询专业工作经验，同时具有有效的二级或以上造价工程师注册证书； （2）在不影响工作的情况下，驻场时间每周不少于5个工作日；常驻人员的执勤情况由采购人进行考核，每少一天罚500元/人； （3）驻场人员须做好每日现场监督（跟踪审计）工作，及时做好工作日志，并按时向学校内审部门递交驻场工作半年报等相关资料；及时做好隐蔽工程施工前、中、后的文字及电子影像记录工作；对普通工程物资进场做好验货、清点等工作，同时做好对工程监理人员的相关监督工作；及时做好与项目负责人的请示汇报工作，根据学校要求，完成项目负责人布置的任务；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与项目负责人、学校相关部门等多方的通知、汇报和沟通工作；完成采购人提出的合同范围内的其他要求； （4）在本项目工程结算审核结束前，不得更换驻场人员，如驻场人员所在单位提出换人，必须经过采购人同意，否则成交供应商将承担违约责任，给采购人造成损失的需进行补偿；如采购人提出需更换驻场人员，则该驻场人员所在单位需落实同条件驻场人员及时到位； （5）拟派服务团队成员总人数不少于6人（含项目负责人、含1名驻场人员），且人员配置满足相关工程的需要或有增加的需要，均为成交供应商在职员工，其中注册造价工程师（含土建、安装）不少于4人。拟派服务团队成员从事造价咨询专业工作3年（含）以上，有类似项目的造价咨询经验；各专业负责人应具有造价工程师注册证书；团队人员（除常驻人员外）在接到业主通知后需5小时内到达指定地点（含节假日），及时处理项目约定范围内服务内容，未按要求赶到现场的（特殊情况除外），罚500元/次。 |
| 6 | 服务质量要求 | 1.严格按《建设工程工程量清单计价规范》、以及省、市建设行政主管部门有关工程计价、结算的规定开展工作。工程量清单及预算、招标控制价的审核、全过程各项跟踪审计、工程结算审计误差率符合CECA/GC 7-2012 建设工程造价咨询成果文件质量标准，工程量清单及预算、招标控制价、全过程各项跟踪审计综合误差率应小于3%，工程结算审计综合误差率应小于3%。 2.供应商在响应文件中应对协审质量的控制价编制提出针对性的方案。 3.成交供应商应本着“客观、公正、合理、科学”的原则,遵守国家法律法规和有关文件规定,正确执行计价依据,认真履行审计职责,同时承担相应的法律责任。成交供应商不得参加与受委托的工程项目审计有关的经营活动,对项目审计实行回避制度。对成交供应商滥用职权、营私舞弊、玩忽职守应按情节轻重给予取消成交资格。情节严重,造成国家重大损失的,移送司法机关追究刑事责任。 4.因成交供应商的原因未在约定时间内出具审计成果初稿的，自逾期之日起，每日扣除该项目全过程工程造价跟踪审计服务费的0.5%，累计赔偿不超过该项目全过程工程造价跟踪审计服务费的10%，但应承担由此造成的一切法律责任。 |
| 7 | 其他要求 | （1）本项目不允许分包、转包、挂靠，若成交供应商将本工程全过程造价服务工作转交其他公司或个人，一旦发现并经核实，采购人有权终止合同，成交供应商须向采购人支付合同总额的30%的违约金。 （2）采购人有权要求成交供应商更换其委派的、不称职的造价咨询服务人员。 （3）采购人和成交供应商均有义务积极配合对方的工作安排，按照合理的原则协商确定各阶段咨询成果的提交和答复、确认的期限，并在商定的期限内完成自身工作。 （4）工程结算审计复查结论误差在±3%～±10%（含）之间，扣除相对应的合同价款比例；复查结论误差±10%以上，扣除合同价款的20%。 |

- 第五章  合同原则

GF—2015—0212

合同编号：

建设工程造价咨询合同

（示范文本）

住 房 城 乡 建 设部 国家工商行政管理总局

制定

说  明

为了指导建设工程造价咨询合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权 益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共 和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局 对《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2002-0212）进行了修订，制定了 《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2015- 0212 ）（以下简称《示范文 本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由协议书、通用条件和专用条件三部分组成。

（一）协议书

《示范文本》协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条件

通用条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建 筑法》等法律法规的规定，就工程造价咨询的实施及相关事项，对合同当事人的权 利义务作出的原则性约定。

通用条件既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程 造价咨询管理的特殊需要。

（三）专用条件

专用条件是对通用条件原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条 件。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方 的谈判、协商对相应的专用条件进行修改补充。在使用专用条件时，应注意以下事 项：

1.专用条件的编号应与相应的通用条件的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条件的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直 接修改通用条件；

3.在专用条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条件进行细

化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则 填写“无 ”或划“/ ”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于各类建设工程全过程造价 咨询服务以及阶段性造价咨询服务的合同订立。合同当事人可结合建设工程具体情 况，按照法律法规规定，根据《示范文本》的内容，约定双方具体的权利义务。

目 录

第一部分  协议书	 1

一、工程概况	 1

二、服务范围及工作内容	 1

三、服务期限	 1

四、质量标准	 1

五、酬金或计取方式	 1

六、合同文件的构成	 2

七、词语定义	 2

八、合同订立	 2

九、合同生效	 2

十、合同份数	 2

第二部分  通用条件	 3

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律	 3

1.1 词语定义	 3

1.2 语言	 4

1.3 合同文件的优先顺序	 4

1.4 适用法律	 4

2.委托人的义务	 5

2.1 提供资料	 5

2.2 提供工作条件	 5

2.3 合理工作时限	 5

2.4 委托人代表	 5

2.5 答复	 5

2.6 支付	 5

3.咨询人的义务	 5

3.1 项目咨询团队及人员	 6

3.2 咨询人的工作要求	 6

3.3 咨询人的工作依据	 7

3.4 使用委托人房屋及设备的返还	 7

4.违约责任	 7

4.1 委托人的违约责任	 7

4.2 咨询人的违约责任	 8

5.支付	 8

5.1 支付货币	 8

5.2 支付申请	 8

5.3 支付酬金	 8

5.4 有异议部分的支付	 8

6.合同变更、解除与终止	 8

6.1 合同变更	 8

6.2 合同解除	 9

6.3 合同终止	 10

7.争议解决	 10

7.1 协商	 10

7.2 调解	 10

7.3 仲裁或诉讼	 10

8.其他	 10

8.1 考察及相关费用	 10

8.2 奖励	 10

8.3 保密	 10

8.4 联络	 10

8.5 知识产权	 11

第三部分  专用条件	 12

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律	 12

1.2 语言	 12

1.3 合同文件的优先顺序	 12

1.4 适用法律	 12

2.委托人的义务	 12

2.1 提供资料	 12

2.2 提供工作条件	 12

2.4 委托人代表	 12

2.5 答复	 12

3.咨询人的义务	 12

3.1 项目咨询团队及人员	 12

3.2 咨询人的工作要求	 13

3.3 咨询人的工作依据	 13

3.4 使用委托人房屋及设备的返还	 13

4.违约责任	 13

4.1 委托人的违约责任	 13

4.2 咨询人的违约责任	 13

5.支付	 13

5.1 支付货币	 13

5.2 支付申请	 13

5.3 支付酬金	 14

6.合同变更、解除与终止	 14

6.1 合同变更	 14

6.2 合同解除	 14

7.争议解决	 14

7.2 调解	 14

7.3 仲裁或诉讼	 14

8.其他	 14

8.1 考察及相关费用	 14

8.2 奖励	 15

8.3 保密	 15

8.4 联络	 15

8.5 知识产权	 15

9.补充条款	 15

附录 A 服务范围及工作内容、酬金一览表	 16

附录 B 咨询人提交成果文件一览表	18

附录 C 委托人提供资料一览表	 19

附录 D 委托人提供房屋及设备一览表	20

第一部分  协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事 项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称：                                          。 2.工程地点：                                          。 3.工程规模：                                            。 4.投资金额：                                            。 5.资金来源：                                            。 6.建设工期或周期：                                      。 7.其他：                                              。

- 二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：                               。

服务范围及工作内容详见附录 A。

- 三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自       年       月       日开始实 施，至      年       月      日终结。

- 四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：

。

- 五、酬金或计取方式

1.酬金：               （大写）(¥                ) 。

2.计取方式：                                        。

酬金或计取方式详见附录 A。

- 六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件: 1.中标通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）； 3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构 成合同文件的组成部分。

- 七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 八、合同订立

1.订立时间：          年         月          日。

2.订立地点：                                。

- 九、合同生效

本合同自                                                     生效。

- 十、合同份数

本合同一式       份，具有同等法律效力，其中委托人执       份，咨询人 执     份。

委 托 人：           （盖章）

法定代表人或其授权的

代理人 ：           （签字 ）

组织机构代码： 纳税人识别码：

住    所： 账    号：

咨 询 人：           （盖章）

法定代表人或其授权的

代理人 ：           （签字 ）

组织机构代码： 纳税人识别码：

住    所： 账    号：

开户银行：                          开户银行：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                          电    话：

传    真：                           传    真：

电子信箱：                          电子信箱：

第二部分  通用条件

- 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

- 1.1 词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程 ”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价 ”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人 ”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法 的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人 ”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法 的继承人。

1.1.5“第三人 ”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作 ”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人 的工作。

1.1.7“附加工作 ”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队 ”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成 员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人 ”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内 负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表 ”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围 内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金 ”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付 咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金 ”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作， 委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金 ”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人 的酬金。

1.1.14 “书面形式 ”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传 真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力 ”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合 同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海  啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

- 1.2 语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言 文字时，应以中文为准。

- 1.3 合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约 定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）； 3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）； 6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成 部分。

- 1.4 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的 地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、 技术标准等规范性文件。

- 2.委托人的义务

- 2.1 提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录 C 的约定无偿向咨询人提 供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询 人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实

性、准确性、合法性与完整性负责。

- 2.2 提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1 委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定 外，项目咨询人员有权无偿使用附录 D 中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调， 为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

- 2.3 合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

- 2.4 委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7 日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代 表时，应提前 7 日书面通知咨询人。

- 2.5 答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出 答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托 人承担。

- 2.6 支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

- 3.咨询人的义务

- 3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人 员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2 项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询 团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一 致。

3.1.3 在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定， 以保证咨询工作 正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人 更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更 换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前 3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4 咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当 更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

- 3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造 价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务 的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的 服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2 咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、 组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家 或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质

量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并 相应增加服务酬金。

3.2.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工 程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从 业）资格印章。

3.2.4 咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建 议或者异议给予书面答复。

3.2.5 咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚 实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6 咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程 造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

- 3.3 咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要 适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强 制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由 委托人提供的资料，应在附录 C 中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委 托人应予以协助。

- 3.4 使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保

管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托 人。

- 4.违约责任

- 4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承 担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2 委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双 方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3 委托人未能按期支付酬金超过 14 天，应按下列方法计算并支付逾期 付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准 利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定  逾期付款利息的计算及支付方法。

- 4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承 担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2 因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委 托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

- 5.支付

- 5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用 的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

- 5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书， 支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应 付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

- 5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费 用。

- 5.4 有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支 付申请书后 7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应 按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

- 6.合同变更、解除与终止

- 6.1 合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变 更。

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内

容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工 作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托 的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3 合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或 修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协 商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化 的，双方应通过协商确定。

6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增 减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

- 6.2 合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他 人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍 不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在 28 天内仍 未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中 约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。

6.2.4 合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨 询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当 事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除， 其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处

理。

6.2.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然 有效。

- 6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

- 7.争议解决

- 7.1 协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

- 7.2 调解

如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将 其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

- 7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖 权的人民法院提起诉讼。

- 8.其他

- 8.1 考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托 人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

- 8.2 奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在 专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最 近一期的正常工作酬金同期支付。

- 8.3 保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保 密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在 专用条件中约定。

- 8.4 联络

8.4.1 与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并 应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2 委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地

点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应 提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人 的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来 函件的内容。

- 8.5 知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程 自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的 著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用 此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询 人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供 给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其 著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不 能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不 得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任 何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人 侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导 致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对 方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项 以及接受上级主管部门的检查。

第三部分  专用条件

- 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

- 1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用                        。

- 1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：                                       。

- 1.4 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:

。

- 2.委托人的义务

- 2.1 提供资料

委托人按照附录 C 约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时

间为：                   。

- 2.2 提供工作条件

2.2.1 项目咨询人员使用附录 D 中由委托人提供的房屋及设备，支付使用  费的标准为：                                                         。

- 2.4 委托人代表

委托人代表为：                  ，其权限范围：

。

___________________________________________________________________

- 2.5 答复

委托人同意在        日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予

书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

- 3.咨询人的义务

- 3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有                资格条件，团队人

员的数量为              人。

3.1.2 项目负责人为：                ，项目负责人为履行本合同的权

限为：                                                             。

3.1.3 咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定

。

3.1.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括：                     。

- 3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人向委托人提供有关资料的时间：                       。

咨询人向委托人提供的资料还包括：                                   。

3.2.2 咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质

量标准：                                               。详见附录 B。

3.2.4 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后

日内给予书面答复。

- 3.3 咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等

工作依据为：                                                       。

- 3.4 使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后       日内移交委托人提供的房屋及设备，移交

的方式为                                                            。

- 4. 违约责任

- 4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法：                           。

4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：                     。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：                。

- 4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人违约金的计算及支付方法：                          。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：                    。

- 5. 支付

- 5.1 支付货币

币种为：           ，汇率为：           ，其他约定：           。

- 5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期      日前，向委托人提交支付申 请书。

- 5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

- 6. 合同变更、解除与终止

- 6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增

加时，附加工作酬金按下列方法确定：                                 。

6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减

时，服务酬金的调整方法：                                           。

- 6.2 合同解除

6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括：                           。

6.2.4 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：

。

- 7. 争议解决

- 7.2 调解

如果双方不能在       日内解决本合同争议，可以将其提交

进行调解。

- 7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第       种方式：

（1）提请                                       仲裁委员会进行仲裁。

（2）向                                         人民法院提起诉讼。

- 8. 其他

- 8.1 考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由        支付。

差旅费及相关费用的支付：                                     。

- 8.2 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：                           。

- 8.3 保密

委托人申明的保密事项和期限：                                   。

咨询人申明的保密事项和期限：                                   。

第三人申明的保密事项和期限：                                   。

- 8.4 联络

8.4.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 	 日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2 委托人指定的送达接收人：          ，送达地点：          ，

电子邮箱：          。

咨询人指定的送达接收人：          ，送达地点：          ，电子邮

箱：          。

- 8.5 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技

术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于           。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于           。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受 上级主管部门的检查须遵守以下约定：

。

___________________________________________________________________

9.补充条款

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- 附录 A 服务范围及工作内容、酬金一览表

| 服务阶段 | 服务范围及工作内容 |  | 酬金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务范围 | 工作内容 | 收费基数 | 收费标准（比例） | 酬金数额（单位：万元） |  |
| 决策阶段 | 投资估算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 经济评价 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 | 设计概算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 施工图预算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 发承包阶段 | 工程量清单 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 最高投标限价 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 投标报价分析 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 清标报告 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |

| 实施阶段 | 资金使用计划 | □编制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程计量与工程款审核 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 合同价款调整 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 工程变更、索赔、签证 | □审核 |  |  |  |  |
|  | 工程实施阶段造价控制 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 | 竣工结算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 竣工决算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 其他服务 | 工程造价鉴定 |  |  |  |  |  |

注： 1.附录 A 中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他 ”项中列明。

2.实行全过程造价咨询的工程，服务范围及工作内容按上表，酬金及计取方式为：                                  。

- 附录 B 咨询人提交成果文件一览表

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策阶段 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |  |
| 发承包阶段 |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 |  |  |  |  |  |
| 其他服务 |  |  |  |  |  |

- 附录 C  委托人提供资料一览表

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附录 D 委托人提供房屋及设备一览表

| 名称 | 数量 | 面积、型号及规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第六章  响应文件格式

## 附件1：资格文件

东山校区(一期)场地强夯工程全过程造价咨询服务项目

项目编号：

资

格

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

资格文件目录

（一）供应商代表的证明；

（二）声明书；

（三）具有独立承担民事责任的能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

（七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求；

（九）本项目的特定资格要求；

（十）合格供应商资格条件的其他要求。

### （一）供应商代表的证明格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                        性  别：

身份证号：                        职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商（电子印章）：

年   月   日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件

法定代表人（负责人）授权委托书

采购人：

本授权委托书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称、项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

供应商（电子印章）：

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

年  月  日

附供应商代表有效的身份证正反两面扫描件

### （二）声明书格式

声 明 书

采购人：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）       的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商采购文件，同意磋商采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按磋商采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90日历天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

供应商（电子印章）：

日 期：

### （三）具有独立承担民事责任的能力

提供供应商有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件扫描件。

### （四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致采购人：

我方参加                                   的政府采购活动，依据磋商采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目磋商采购文件规定的供应商资格要求，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺。

供应商（电子印章）：

年    月   日

### （五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致采购人：

我方郑重声明，我方具有履行（项目名称：       ） （项目编号：      ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标/成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺。

供应商（电子印章）：

年    月   日

### （六）具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

依法缴纳税收和社会保障金的承诺函

采购人：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金。如有弄虚作假，愿承担一切责任。

特此承诺。

供应商（电子印章）：

年    月   日

### （七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录格式

无违法记录声明

采购人：

本供应商现参与（项目名称：       ） （项目编号：      ）项目的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），在报价前查询了在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，本公司未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商（电子印章）：

年  月  日

### （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

按照本文件第二章“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定提交相关证明文件扫描件；

### （九）本项目其他特定资格条件

按照本文件第二章“其他特定资质条件”规定提交相关证明文件扫描件；

### （十）合格供应商资格条件的其他要求

按照本文件第二章“合格供应商”规定的未在以上部分体现的其他资格条件，提交相关证明文件扫描件。

## 附件2：商务及技术文件

东山校区(一期)场地强夯工程全过程造价咨询服务项目

项目编号：

商

务

及

技

术

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

商务及技术文件目录

（一）供应商情况介绍；

（二）类似成功案例的业绩证明；

（三）拟投入本项目的专业技术人员等情况

（四）商务响应表；

（五）技术响应表；

（六）实施方案；

（七）质量保障；

（八）进度安排；

（九）保密、廉政承诺；

（十）服务承诺；

（十一）供应商需要说明的其他文件和说明。

### （一）供应商情况介绍

包括但不限于供应商技术力量、经营业绩等。格式自拟

### （二）类似成功案例的业绩证明

供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（电子印章）：              日期：

（三）拟投入本项目的专业技术人员等情况

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商（电子印章）：        日 期：

### （四）商务响应表

商务响应表

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（电子印章）：            日  期：

### （五）技术响应表；

技术响应表

| 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

若供应商认为完全满足采购文件中的商务及技术要求，可直接在此表任意位置填写“完全满足”

供应商（电子印章）：       日 期：

### 实施方案；（格式自拟）

### （七）质量保障；（格式自拟）

### （八）进度安排；（格式自拟）

### （九）保密、廉政承诺；（格式自拟）

### （十）服务承诺（格式自拟）；

### （十一）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

## 附件3：报价文件

东山校区(一期)场地强夯工程全过程造价咨询服务项目

项目编号：

报

价

文

件

响应方全称：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（一）报价一览表；

（二）中小企业声明函；

（三）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（四）监狱企业声明函（如有）；

（五）创新服务明细表（如有）；

（六）供应商认为需要的其他文件资料。

### （一）报价一览表

报 价 一 览 表

供应商全称：

项目编号：

报  价：人民币(大写)          ，人民币(小写)    元

合同履行期限：

供应商（电子印章）：

日  期：

### （二）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司             （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司           （联合体）参加  （采购人名称）     的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子印章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### （三）残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （采购人）                单位的    （项目名称）              项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子印章）：

日  期：

### （四）监狱企业声明函（如有）

监狱企业声明函

本单位郑重声明：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，本单位参加 （采购人）            单位的       （项目名称）         项目（项目编号：            ）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子印章）：

日  期：

### （五）创新服务明细表（如有）

创新服务明细表

货币：人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |

说明：

（1）供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）供应商提供的服务为创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商（电子印章）：

日  期：

### （六）供应商认为需要的其他文件资料