永济市汛期污染防治（城区雨污分流源头改造）工程项目设计

竞争性磋商文件

采 购 人：永济市住房和城乡建设管理局

代理机构：山西衡昌工程项目管理有限公司

日    期：二〇二五年五月

目    录

- 竞争性磋商公告

- 磋商供应商须知

- 政府采购合同格式

- 招标要求

- 评审办法

- 响应文件格式

第一章  竞争性磋商公告

项目概况：永济市汛期污染防治（城区雨污分流源头改造）工程项目设计的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年5月19日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1408812025CCS00039

项目名称：永济市汛期污染防治（城区雨污分流源头改造）工程项目设计

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：534763.27元

最高限价（元）：534763.27元

采购需求：

标项名称：永济市汛期污染防治（城区雨污分流源头改造）工程项目设计

数量：不限

单位：批

预算金额（元）：534763.27元

简要规格描述：永济市汛期污染防治（城区雨污分流源头改造）工程项目设计，包括本项目初步设计及概算、施工图设计及后续相关服务。

备注：

合同履约期限：包1，设计周期：30日历天和后续相关的设计咨询服务

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业；本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业），供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。

3.本项目特定资格要求：

（1）供应商须具备工程设计综合甲级资质或市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级及以上资质或市政行业(排水工程)专业乙级及以上资质，有效的营业执照，并在人员方面具有相应的设计能力；拟派往本项目负责人须具备市政工程或排水工程相关专业中级及以上技术职称证书；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年5月9日至2025年5月15日，每天上午00:00时至12:00时，下午12：00至23：59时（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交响应文件的提交

截止时间：2025年5月19日9时30分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件的开启

开启时间：2025年5月19日9时30分（北京时间）

地点：运城市河东东街御泽苑小区4号楼4单元201室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：永济市住房和城乡建设管理局

地 址：永济市舜都大道南34号

联系人：刘先生

联系方式：18135906856

2.采购代理机构信息

名  称：山西衡昌工程项目管理有限公司

地  址：运城市河东东街御泽苑小区4号楼4单元201室

联 系 人：张先生

联系方式：0359-2219911

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

电　　 话：0359-2219911

磋商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 具体内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 项目编号 | 项目名称：永济市汛期污染防治（城区雨污分流源头改造）工程项目设计 项目编号：1408812025CCS00039 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 3 | 采购人 | 名 称：永济市住房和城乡建设管理局 地 址：永济市舜都大道南34号 联系人：刘先生 联系方式：18135906856 |
| 4 | 采购代理机构 | 名 称：山西衡昌工程项目管理有限公司 地 址：运城市河东东街御泽苑小区4号楼4单元201室 联 系 人：张先生 电 话：0359-2219911 邮 箱：sxhc2018@163.com |
| 5 | 项目采购预算金额 | 最高限价为534763.27元。投标报价超过最高限价的投标无效。 |
| 6 | 设计周期 | 30日历天和后续相关的设计咨询服务 |
| 7 | 服务标准 | 设计图纸必须符合国家、行业及省市有关设计规范、编制深度、强制标准要求，达到合格标准。 |
| 8 | 供应商资格条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业；本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业），供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。 3.本项目特定资格要求： （1）供应商须具备工程设计综合甲级资质或市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级及以上资质或市政行业(排水工程)专业乙级及以上资质，有效的营业执照，并在人员方面具有相应的设计能力；拟派往本项目负责人须具备市政工程或排水工程相关专业中级及以上技术职称证书； （2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （4）本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 财政部门指定的媒体 | 山西省政府采购网（政采云平台） |
| 10 | 提交响应文件截止时间(开标时间) | 2025年5月19日9时30分（北京时间） |
| 11 | 备选方案 | 不接受 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的缴纳 1交纳方式：通过本单位基本银行帐户电汇、银行保函、电子保函、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 2截止时间：同开标时间（以实际到账时间为准） 3投标保证金为人民币伍仟元整。交纳投标保证金时请在备注栏中注明（永济市汛期污染防治（城区雨污分流源头改造）工程项目设计）。 递交方式：通过本单位基本银行账户递交 户 名：山西衡昌工程项目管理有限公司运城分公司 开 户 行：山西运城农村商业银行股份有限公司 账 号：652103010300000256217 行 号：402181000617 4电汇形式退还方式：通过本单位基本银行帐户退还，退还投标保证金时，银行手续费由投标人自行承担。 5采用非电汇形式递交的，供应商须在开标前将非电汇形式递交证明材料原件密封后邮寄或送至招标代理公司（运城市河东东街御泽苑小区4号楼4单元201室，联系人：张先生，联系电话：0359-2219911）。采用邮寄方式的潜在投标人须合理预计邮寄时长，确保在响应文件递交截止时间前邮寄到。最终将将非电汇形式递交证明材料及招标代理公司出具的接收函放入响应文件中即可。 注：逾期送达的或者未送达指定地点的投标保证金，采购人不予受理逾期送达的或者未送达指定地点的投标保证金，采购人不予受理。 |
| 13 | 响应文件份数及制作要求 | 1.登录政采云投标客户端上传加密的电子版响应文件一份。 2.供应商按照政采云平台要求制作响应文件并进行签章加密。 |
| 14 | 响应文件的递交地点 | 1、响应文件递交的截止时间（同开标时间）：2025年5月19日9时30分（北京时间） 2、响应文件递交地点：登录政采云投标客户端上传加密的电子版响应文件一份。 3、逾期或未递交响应文件的采购人不予受理。 |
| 15 | 响应文件有效期 | 提交首次响应文件截止时间起90日历天 |
| 16 | 磋商小组 | 磋商小组由3人组成。采购人代表1人，相关部门批准的专家库中随机抽取2人。 |
| 17 | 招标代理费 | 根据国家发展和改革委员会发改价格[2015]299号文件，参照国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号文件规定的费率计取，招标代理费由成交人在领取中标（成交）通知书时一次付清。 |
| 18 | 本项目需要落实的政府采购政策 | - 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本采购文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。 2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 3、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 4、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 5、关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号） 6、关于环境标志产品政府采购实施的意见（财库〔2006〕90号） |
| 19 | 落实政府采购政策采取的措施 | 1、中小企业参加本项目投标时： （1）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见响应文件组成）。 （2）本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业），供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型（本项目类型为其他未列明行业）。 2、监狱企业参加本项目投标时： （1）须出具省级监狱管理局或省级戒毒管理局等主管部门出具的证明文件。 （2）本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业），供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。 3、残疾人福利性单位参加本项目投标时： （1）须如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见响应文件组成）。 （2）本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业），供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。 4、属于政府强制采购产品的，投标产品必须为财库[2019]19号《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--“附件：节能产品政府采购品目清单”中的产品。属于政府优先采购产品且投标产品为“附件：节能产品政府采购品目清单”中的产品的，在同等条件下优先采购。 6、属于政府优先采购产品，投标产品为财库[2019]18号《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--“附件：环境标志产品政府采购品目清单”中的产品的，在同等条件下优先采购。 |
| 20 | 涉及多处获得政府采购政策优惠的相关规定 | 无 |
| 21 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二章  磋商供应商须知

一、总则

1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商文件中所述项目的专业技术服务采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指本次磋商活动的采购单位。“政府集中采购机构”系指组织本次磋商活动的机构。“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的经财政部门认定资格的其他采购代理机构。采购人及采购代理机构统称招标采购单位。

2.2 “磋商供应商”系指通过报名并向采购单位提交响应文件。

2.3“竞争性磋商文件”系指采购单位或采购代理机构向供应商发出的采购文件。

2.4“响应文件”系指磋商供应商向采购人提交的响应文件。

2.5 “货物”系指供应商按竞争性磋商文件规定,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.6 “服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的本项目专业技术服务、售后服务以及其它类似的义务。

- 合格的磋商供应商

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商采购货物及服务的制造商或供应商。

3.2符合竞争性磋商文件第一章关于磋商供应商资格要求的规定。

3.3磋商供应商遵守《政府采购法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。如有违反，将视为不合格磋商供应商，其响应文件无效。

4.竞争性磋商费用：无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

5.法律适用：本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

6.磋商文件的约束力

6.1磋商供应商一旦向采购人、采购代理机构提交了响应文件，即被认为接受了本磋商文件所有条款规定，且对本磋商文件内容无异议。

6.2本次竞争性磋商文件的最终解释权归为采购单位，当对一个问题有多种解释时以采购单位解释为准。

6.3本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将依据有关法律、法规的规定对此解释。

- 磋商文件

- 竞争性磋商文件用以阐明所需服务、竞争性磋商程序和合同条款等。

7.1磋商文件组成包括：

- 竞争性磋商公告

- 磋商供应商须知

- 政府采购合同（格式）

- 招标要求

- 评审程序、方法及标准

- 响应文件编制要求

7.2磋商供应商被视为（或有义务）充分熟悉本竞争性磋商项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公共设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

7.3磋商供应商必须详阅磋商文件的所有条款、规定及表达格式。磋商供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受。

8.磋商文件的澄清或修改

8.1若磋商供应商对磋商文件有疑点或异议，可用书面形式在提交首次响应文件截止时间2个工作日前通知采购人（采购代理机构），视情况确定采用适合方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.2在首次提交响应文件截止时间前，采购人（采购代理机构）可以对磋商文件进行澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告的形式发布更正或补充文件，磋商供应商应及时查看，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3更正或补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。当磋商文件与更正或补充文件相互矛盾的，以采购人最终发出的更正或补充文件为准。

- 响应文件的编写

- 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。

- 响应文件的语言及度量衡

10.1响应文件以及磋商供应商与采购人（采购代理机构）之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2磋商供应商以印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但应附有中文译文。在解释响应文件时，以中文译文为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，磋商小组有权拒绝其响应文件。

10.3除在磋商文件中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4本磋商文件所表达的时间均为北京时间。

11.响应文件的组成

11.1响应文件应包括商务、服务、技术等。

11.2若磋商供应商未按磋商文件的要求提供资料、或未对磋商文件作出实质性响应，将作为无效响应文件。

12.磋商报价

12.1供应商报价包括采购范围内的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而磋商文件中未列出的相关辅助材料和费用。一旦成交，合同签订后价格将不得变动。

12.2供应商对本项目所提供服务应提供总价。

12.3第一次报价仅供磋商小组在评审时参考比较，成交价以最终报价为准。

13.磋商的货币：本次磋商采购的均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的从其规定。

- 磋商保证金：见须知附表

- 竞争性磋商有效期

15.1竞争性磋商有效期以第一章中规定的具体时间为准，有限期短于此规定的响应文件将被视为无效文件。

15.2在特殊情况下，采购人可于竞争性磋商有效期满之前征得磋商供应商同意延长竞争性磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。磋商供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性磋商，同意这一要求的磋商供应商，无需也不允许修改其响应文件，竞争性磋商有限期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

- 响应文件的签署及形式

16.1响应文件应按本磋商文件有关要求编制，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.2响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人或其授权委托人签字或加盖公章。

- 响应文件的递交

- 响应文件的密封及标记

登录政采云投标客户端上传加密的电子版响应文件一份。

- 提交首次响应文件截止时间

18.1响应文件递交的截止时间（同开标时间）详见磋商须知附表。

18.2响应文件递交地点（同开标地点）详见磋商须知附表。

- 响应文件的接收

在提交首次响应文件截止时间后递交的响应文件，采购人及采购代理机构将拒绝接受。

20.响应文件的修改和撤回

20.1磋商供应商在提交首次响应文件截止时间前可对其进行撤回，但必须向采购及采购代理机构提交撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或授权委托人签署。

20.2无论成交结果如何（因提交响应文件的供应商不足3家而采购失败的情况除外），收到的响应文件，均不退还。

五  竞争性磋商及报价

- 竞争性磋商及报价

21.1采购人及采购代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点组织竞争性磋商及报价。监督部门将视情况决定是否派代表到现场进行监督。

- 磋商小组

22.1采购人从经相关部门批准的专家库中随机抽取有关专家组成竞争性磋商小组（3人以上单数）。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

- 2磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

23.3磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或影响正常评审工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性意见，不得修改采购文件确定评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

- 响应文件的澄清

24.1在磋商期间，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。磋商供应商应在规定时间内进行回复。并非每个磋商供应商都将被质询。

24.2磋商小组认为有必要，以书面形式要求磋商供应商对其某些问题做出必要的澄清、说明和纠正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。磋商供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

24.3磋商供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 特别注意事项

25.1磋商供应商出现下列情形之一的，磋商小组可取消其磋商资格

- 未按磋商文件要求和规定提交有关材料的；

- 相互串通投标的（有下列情形之一的，视为磋商供应商相互串通投标）；

A、不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制

B、不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜

C、不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理员为同一人

D、不同磋商供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

E、不同磋商供应商的响应文件相互混装

F、不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位的账户转出

- 有违反政府采购法律、法规行为的。

25.2磋商供应商出现下列情形之一的，将被视为非实质性响应磋商文件要求；

- 服务期限不明确或不符合磋商文件要求的；

- 最终报价有选择性的；

- 磋商供应商最终报价表中提供的货物或服务中存在缺（漏）项的；

- 被磋商小组认定存在重大负偏离的；

所谓重大负偏离是指磋商供应商的响应范围、服务期限、招标要求等方面明显不能满足采购需求的。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

26.确定成交供应商

26.1 坚持公平、公正地对待所有的磋商供应商。

26.2 按照同一评审程序及方法、标准评审磋商供应商的响应文件，详细评审办法见本磋商文件第五章。

26.3 磋商小组按磋商文件第五章中公布的评审程序、方法及标准进行评审，确定成交供应商。

27.磋商过程保密

27.1 磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公平、公正地对待所有供应商。

在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或磋商工作无关的人员。

27.2 磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何形式影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

28.磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

六、 确定成交供应商及签约

29.确定成交供应商的原则

29.1 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较，根据磋商文件中公布的评定成交标准直接确定成交供应商。采购机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

30.成交通知

30.1 确定成交供应商后，由采购人及采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

30.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31履约保证金：无

32.签订合同

32.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

32.2 成交通知书、磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应是合同的组成部分。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

32.4 政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

33.询问

供应商对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或集中采购机构提出询问。

34.质疑程序及处理

34.1 若磋商供应商认为其未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日之内，将质疑书原件送达采购人或集中采购机构。提出之意期限的计算，依照下列规定办理：

（一）对磋商文件提出质疑的，自收到采购文件之日起计算。

（二）对采购过程提出质疑的，应当在评审工作结束之日起计算。

（三）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

34.2 质疑书应当包括下列主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人及采购代理机构不予受理；

（一）质疑供应商全称、地址、法定代表人、联系人及联系电话、邮政编码等；

（二）被质疑采购项目的名称、编号；

（三）质疑的具体事项、明确的请求和主张；

（四）质疑所依据的法律依据（具体条款）、具体事实和具体理由。质疑书依据、理由部分只有主观陈述、推理、猜测等，而没有提供客观事实依据、法律依据的；

（五）质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及磋商文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，供应商必须提供正常的信息来源或有效证据，供应商不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的；

（六）充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（七）质疑材料中有外文文件的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

（八）提起质疑的日期。

34.3 供应商质疑实行实名制并须在质疑书上署名。供应商不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人的，应当由法定代表人签字或盖章并加盖公章；供应商为其他组织的，应当由主要负责人签字或盖章并加盖公章。供应商其他工作人员或代理人员在质疑书上的署名不具有法律效力。

34.4 供应商委托代理人办理质疑事宜，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并加盖单位公章。

34.5 提交质疑书时，供应商应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。

供应商是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证；供应商是其他组织的，应一并提交其他组织营业执照和主要负责人身份证。

供应商应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人或集中采购机构核对无误后返还。

34.6 质疑书提交方式。供应商或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。供应商以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是供应商或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或集中采购机构可以拒收。

34.7 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，交易管理中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

34.8 采购人或集中采购机构将在收到符合上述符合条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

34.9 质疑供应商对采购人或集中采购机构的答复不满意以及采购人或集中采购机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

35.政策与法规

35.1法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见磋商文件前附表。

35.2供应商符合本章第35.1项规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

35.3涉及多处获得政府采购政策优惠的见磋商须知附表相关规定。

- 合同条款格式

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）

工程名称：

工程地点：

合同编号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                          设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                        。

2.工程批准、核准或备案文号：                                。

3.工程内容及规模：                            。

4.工程所在地详细地址：                         。

5.工程投资估算：                             。

6.工程进度安排：                            。

7.工程主要技术标准：                       。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：                         。

2.工程设计阶段：                          。

3.工程设计服务内容：                       。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：

2.签约合同价为：

按平米单价（大写）　　　　　　      （     　　），约人民币（大写）

（¥            元）。

设计费明细及支付方式详见专用合同条款附件6。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自 双方法定代表人签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本    份。

发包人：  （盖章）                    设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：  

纳税人识别码：                        纳税人识别码：

地  址：                地  址：  

邮政编码：                邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：              电  话：

传  真：              传  真：  

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：              开户银行：

账  号：                  账  号：

时  间：      年   月   日            时  间：        年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

略

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：双方来往信函、双方达成一致意见的书面会议纪要相关文件等 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：工程所在地地方性政策文件。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：适用于工程的现行国家规范、标准， 行业规范、标准、技术规程，工程所在地的地方性标准以及相应的规程等。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无；

提供国外技术标准的名称：无；

提供国外技术标准的份数：无；

提供国外技术标准的时间：无；

提供国外技术标准的费用承担：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 符合国家有关政策要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：             ；

发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；

设计人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密

保密期限：长期                                       。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务： 无                          。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：               ；

身份证号：                ；

职    务：              ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

发包人更换发包人代表的，应当提前  3 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：  按规定参加相关评审审批、图纸审查，并根据审查结论修改完善相关设计文件。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加有关试车和竣工验收。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人全面履行对发包人的合同。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：  发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。 。

3.2.3 设计人应在收到发包人要求更换项目负责人的书面通知后 7天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人应在接到开始设计通知后3天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：/                      。

主体结构、关键性工作的范围：/                      。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：/                。

其他关于分包的约定：/                               。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： /         。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：/                         。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： /           。

#### 5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：       。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致设计周期延长的，由发包人承担。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：根据法律、国家规范、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限。

#### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 按发包人要求 。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计、初步设计、施工图设计内容。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收到修订的工程设计进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  无  。

设计人应在发生进度延误的情形后 7 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 15天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 7  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 双方协商  。

7． 工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 无   。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过     天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：委托第三方图审机构进行审查，具体时间安排发包人另行通知 。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无      。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后派专人进行配合与解决有关问题、提供技术咨询服务，且上述发生费用已包含在合同价款里，发包人不再另行支付。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：   /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /              。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：  /                         。

风险费用的计算方法：      /                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /               。

（3）其他价格形式：  /  。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例      或预付款的比例          。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：    ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期     天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 3 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  7天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 7天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归设计人共有 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人必须维护设计人的设计文件，不得擅自修改，未经设计人同意，发包人人不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。设计人有义务保护发包人的版权，不得转让给第三方重复使用。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：        。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：     。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：      。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：        。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：      。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限         。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：          。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形                       无             。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过      天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 / 天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /                           。

选定争议评审员的期限： /                             。

评审所发生的费用承担方式： /                        。

其他事项的约定：/                                  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：/                         。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

#### 18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

18.2承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（发包人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

18.3工程施工时，应按照规定派设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

详见设计任务书

二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步（基础）设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

2.初步设计阶段

3.施工图设计阶段

4.施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题）

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件

1.工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图

2.其它设计资料

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件 |  | 天 |  |
| 2 | 施工图设计文件 |  | 天 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

- 3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 市政专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 电气专业 负责人 |  |  |  |  |
| 其他专业 负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

工程设计费用：         元人民币

三、设计费明细计算表

四、设计费支付方式

附件7 ：

设计变更计费依据和方法

- 招标要求

一、项目概况：

项目名称：永济市汛期污染防治（城区雨污分流源头改造）工程项目设计

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：534763.27

最高限价（元）：534763.27

二、设计依据（包括但不限于）

1、该项目可行性研究报告及批复；

2、技术规范和国家标准

《室外排水设计标准》GB50014-2021；

《城市排水工程规划规范》GB50318-2017；

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013版）；

《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012；

《城市工程管线综合规划规范》(GB50209-2016)；

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ143-2010；

《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002，自2002年11月1日起施行）。3、政府相关政策、法律法规、条例及建设单位提供的其它有关资料。

三、设计内容

设计过程中，请结合现场实际深入细致思考，如果对设计深度是否达到要求把握不够，请与建设方及时沟通，或参阅本设计任务书，以确定相应标准，具体要求如下：

建设规模：在8条市政道路沿线28个机关单位新建雨水管道3.54km，新建污水管道0.68km；74个小区新建雨水管道21.32km，新建污水管道12.33km。

主要建设内容：排水工程、路面恢复工程等。

（二）总体设计要求

1、设计前应进行现场测量。

2、设计前应对现场情况进行详细摸底，合理利用现状情况，处理好与现状的关系。

3、在造价上，既要满足设计上的高标准要求，又能最有效的控制成本。

4、有义务向甲方提供与设计内容有关的新技术、新材料、新工艺。

四、设计标准

设计周期：30日历天和后续相关的设计咨询服务；

质量标准：设计图纸必须符合国家、行业及省市有关设计规范、编制深度、强制标准要求，达到合格标准。

五、设计成果要求

按招标人要求提交成果包括设计文件和U盘。

- 评审程序、方法及标准

- 评审程序：

- 磋商小组对磋商文件进行确认。

- 磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

- 资格性审查。磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金（若竞争性文件要求提交磋商保证金的）是否已提供等进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 有效且符合磋商文件要求 |
| 2 | 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照副本） | 具备有效的营业执照 |
| 3 | 银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息 | 具备有效的证件 |
| 4 | 供应商资质证书 | 具备有效的证件 |
| 5 | 项目负责人相关证书 | 具备有效的证件 |
| 6 | 供应商应为中小企业：请根据要求填写《中小企业声明函》，格式以磋商文件要求为准； | 有效且符合磋商文件要求 |
| 7 | 提供供应商信用承诺书：具有独立承担民事责任的能力承诺书（对其承诺的真实性负责，格式自拟）； | 有效且符合磋商文件要求 |
| 8 | 提供供应商信用承诺书：具有良好商业信誉和健全的财务会计制度承诺书（对其承诺的真实性负责，格式自拟） | 有效且符合磋商文件要求 |
| 9 | 提供供应商信用承诺书：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（对其承诺的真实性负责，格式自拟） | 有效且符合磋商文件要求 |
| 10 | 提供供应商信用承诺书：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书（对其承诺的真实性负责，格式自拟） | 有效且符合磋商文件要求 |
| 11 | 提供供应商信用承诺书：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（对其承诺的真实性负责，格式以磋商文件要求为准） | 有效且符合磋商文件要求 |
| 12 | 无行贿犯罪承诺书（供应商自行承诺企业、法定代表人、被委托代理人无行贿犯罪记录，且对其承诺的真实性负责，格式自拟） | 有效且符合磋商文件要求 |
| 13 | 响应文件递交截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上查询供应商信用结果截图并加盖供应商公章 | 有效且符合竞争性磋商文件要求 |
| 14 | 投标保证金凭证 | 有效且符合磋商文件要求 |
| 15 | 诚信投标承诺书 | 有效且符合竞争性磋商文件要求 |

- 符合性审查。磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的内容是否完整，文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签字盖章 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 设计周期 | 符合或优于磋商文件要求 |
| 3 | 服务标准 | 符合磋商文件要求 |
| 4 | 投标有效期 | 符合磋商文件要求 |
| 5 | 投标价格 | 只有一个有效的投标报价且低于（含等于）采购预算价 |
| 6 | 其他要求 | 符合法律、法规和磋商文件规定 |

- 技术评审。磋商小组对响应文件在设计周期、服务范围、招标要求等方面是否能满足磋商文件实质性要求进行评审。

- 在资格性、符合性审查、技术评审中如出现下列情况之一的响应文件，按无效响应磋商文件处理，不再进行磋商，磋商小组当场告知供应商：

（1）磋商文件要求提供磋商保证金的，磋商供应商未提供磋商保证金或磋商保证金金额不足的；

（2）响应文件中资格证明文件不全或未实质性响应竞争性磋商文件要求的；

（3）响应文件无法定代表人或其有效委托的授权人的签字，或未按磋商文件的要求加盖公章的，或授权期限不符合要求的；

（4）响应文件有效期短于竞争性磋商文件要求的；

（5）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（6）不满足磋商文件其他实质性要求的；

- 磋商小组对通过资格性和符合审查的响应文件进行评估，确定与各供应商磋商的具体内容。

- 围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。各供应商磋商顺序按签到顺序或抽签顺序进行磋商。

- 磋商过程中，磋商小组可根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内作出响应，未作出相应的响应文件将被视为无效投标。

- 磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内提交最终报价，磋商小组将现场公开唱价。在规定时间内没有提交最终报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最终报价。经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行评分。

- 评审方法及标准：

- 评审方法：本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交人的评审方法。磋商小组按照磋商文件的要求和条件，根据各供应商的商务、技术、价格、对磋商文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评审总得分按由高到低的顺序进行排列确定成交人；评审总得分相同的按最终报价由低到高顺序排列，评审总得分且最终报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

- 评审标准：

（1）价格部分（10分）

①综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。

②其他价格供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×10×100％

注：杜绝恶意低价投标，对明显低于成本的报价，供应商须进行澄清。评审小组有权决定是否采信。

（1）本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业），供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。

（2）计算结果四舍五入取小数点后2位数。

（2）商务部分（25分）：

①合同执行能力（10分）

投标人近三年（2022年5月至今）完成类似项目的1项得5分，最高得10分。成功案例以合同或中标通知书为准。

②技术人员配备（15分）

投标人拟派往本项目设计机构具有高级工程师职称证书的每1人得3分（项目负责人除外），工程师职称的每1人得2分（项目负责人除外），（助理）工程师职称的每1人得1分，本项最高累计为15分。

（3）技术部分（65分）

① 设计范围、设计内容 5分

（1）设计范围符合招标文件要求的得2.5分；无得0分。

（2）设计内容符合招标文件要求的得2.5分；无得0分。

② 设计依据、 设计工作目标10分

（1）设计依据符合现行国家、行业主管部门标准、规范和强制性条文要求5分。每有一项不满足扣1分，未提供不得分。

（2）设计工作目标明确，对本项目情况了解准确5分，存在瑕疵，瑕疵指内容缺项、不完整、缺少关键点的扣 1分；非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述不得分。

③设计说明和设计方案16分

（1）设计说明全面完整、详细合理、针对性强得8分；基本全面完整、可行得5分；简单、一般得3分；无得0分。

（2）设计方案全面完整、详细合理、针对性强得8分；基本全面完整、可行得5分；简单、一般得3分；无得0分。

④设计质量、进度、保密等保证措施 12分

（1）设计质量保证措施4分；

（2）进度安排4分；

（3）保密措施4分；

以上内容每项提供齐全，满足招标文件要求，且无瑕疵得4分；存在瑕疵，瑕疵指内容缺项、不完整、缺少关键点的每项扣1分；非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述不得分。

⑤设计安全保证措施 6分

设计安全保证措施合理，满足招标文件要求，且无瑕疵得6分；存在瑕疵，瑕疵指内容缺项、不完整、缺少关键点的扣2分；非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述不得分。

⑥设计工作重点、难点 6分

设计工作重点、难点理解准确、分析透彻、保证措施合理得6分；设计工作重点、难点理解基本准确、分析条理清晰得3分；设计工作重点、难点理解较一般、分析条理较清晰得1分；无得0分。

⑦节能、绿色、环保、创新 4分

符合国家及行业相关节能、绿色、环保、创新要求的每有一项得1分，最高4分

⑧合理化建议 6分

针对本项目的合理化建议6分，满足招标文件要求，且无瑕疵得6分；存在瑕疵，瑕疵指内容缺项、不完整、缺少关键点的每项扣2分；非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述不得分。

注：技术部分得分以算术平均法计算得分，保留至小数点后两位。

备注：

1.在磋商过程中，经磋商小组认定技术部分某一处技术参数确实具有唯一的指向性的，该项技术参数将不列入评价/评审标准。

2.供应商务必注意：与评审程序、方法及标准规定有关的投标资料、证书、证件等，供应商应在制作投标文件时，应清晰编入投标文件。

第六章  响应文件编制要求

磋商供应商提交响应文件须知：

- 磋商供应商应按照要求格式、内容、顺序编制响应文件。

- 签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确性的。

- 磋商供应商提交的材料不再退还。

- 磋商供应商签章时应符合以下规定，否则将视为无效响应文件：

凡以磋商供应商名义进行签章，必须是磋商供应商的单位公章，除有特别规定外，不得采用“投标专用章”、“合同专用章”等印章。

响应文件格式：

（采购项目名称）

项目编号：

响 应 文 件

- 供应商名称：                            （盖章）

- 法定代表人或授权委托代理人：      （签字或盖章）

- 供应商地址

- 供应商电话

年    月     日

目  录

- 竞争性磋商声明函

- 第一次报价表

- 授权委托书

- 投标保证金

- 供应商基本情况

- 商务、技术条款响应/偏离表

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 诚信投标承诺书

- 反商业贿赂承诺书

- 技术（服务）部分

- 其他资料

- 一、竞争性磋商声明函

致：                     （采购人）

你们                   （项目名称）（项目编号 ：           ）磋商文件（包括更正公告，若果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加竞争性磋商：

- 我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

- 我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

- 我们同意按照磋商文件第二章“磋商供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从竞争性磋商截至时间起计算的      日历天，在此期间，本磋商文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本磋商文件在此期间之后将继续保持有效。

- 我们同意提供要求的有关本次竞争性磋商的所有资料，并声明所提交的资料是准确的和真实的。

- 我方理解贵方不保证最低价中标的相关规定。

6.我方将与本声明函一起，提交人民币        元作为投标担保。

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

日期：       年        月         日

提别提示：以上内容不得改动，否则将视为无效响应文件。

二、第一次报价表

| 项目名称 | 永济市汛期污染防治（城区雨污分流源头改造）工程项目设计 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 1408812025CCS00039 |
| 投标总报价 |  |
| 设计周期 |  |
| 服务标准 |  |
| 投标保证金 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　期：       年       月      日

注：

- 投标报价包含本项目的专业技术服务、售后服务、验收、税金、利润等完成本项目整体活动所有费用。

- 本表格式不得自行改动，但行数不够可自行添加。

三、授权委托书

致：                    （采购人）

委托单位：

地    址：

法定代表人：

授权委托人姓名：       性别：      出生日期：     年   月   日

授权委托人在本单位的任职部门及职务：

身份证编号：

授权委托人的联系方式（手机）：

兹委托             代表我单位参加          （项目名称）（项目编号：           ）的政府采购活动，授权委托人有权在该磋商活动中，以我单位名义签署磋商函和响应文件、递交响应文件，磋商小组进行澄清、解释、磋商并执行一切与此有关的事项。

授权委托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件均予以承认。授权委托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：1.委托单位法定代表人身份证复印件（复印正、反两面）

2.授权委托人身份证复印件（复印正、反两面）

委托单位（供应商）：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：         年        月       日

四、投标保证金

后附投标保证金交款单及基本开户许可证（或基本存款账户信息）复印件加盖公章；若为银行保函须提供银行保函及山西衡昌工程项目管理有限公司出具的接收函复印件加盖公章。

五、供应商基本情况

（一）供应商基本情况表

（二）供应商承担过的类似项目业绩

（三）主要技术人员配备情况表

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附（1）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照副本）；（2）银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息；（3）供应商资质证书；（4）项目负责人相关证书；（5）供应商信用承诺书：具有独立承担民事责任的能力承诺书（对其承诺的真实性负责，格式自拟）；（6）供应商信用承诺书：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（对其承诺的真实性负责，格式自拟）；（7）供应商信用承诺书：具有良好商业信誉和健全的财务会计制度承诺书（对其承诺的真实性负责，格式自拟）；（8）供应商信用承诺书：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书（对其承诺的真实性负责，格式自拟）；（9）供应商信用承诺书：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（对其承诺的真实性负责，格式以采购文件要求为准）；（10）响应文件递交截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上查询供应商信用结果截图并加盖供应商公章等的复印件加盖公章。

无行贿犯罪承诺书

（供应商自行承诺企业、法定代表人、被委托代理人无行贿犯罪记录，且对其承诺的真实性负责，格式自拟）

附件1：供应商若为中小企业单位，在投标时须提供《中小企业声明函》

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：      年    月    日

备注：填写前请确认自己单位符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：供应商若为残疾人福利性单位，在投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

单位的             项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：       年    月    日

备注：非残疾人福利性单位，不需填写此函。

附件3：供应商若为监狱企业单位，在投标时须提供《监狱企业单位声明函》。

监狱企业单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 》 (财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加              单位的             项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：       年    月    日

备注：非监狱企业单位，不需填写此函。

（二）供应商承担过的类似项目业绩

供应商承担过类似项目（市政工程）的成功案例，成功案例以合同或中标通知书复印件加盖公章为准。

（三）主要技术人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业专业 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关个人证书、身份证等证明文件（复印件加盖单位公章）。

六、商务、技术条款响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商保证：除商务、技术条款响应/偏离表列出的偏差外，供应商响应磋商文件的全部采购要求。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月       日

七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月       日

八、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；

八、保证中标之后，按照响应文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                           基本账户：

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日   期：   年   月   日

九、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在                             （项目名称），我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、宣传费、宴请：不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与磋商工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月       日

注：本承诺书应由授权委托人签字并加盖公章，否则视为无效文件。

- 十、技术（服务）方案

内容不限，格式自拟。

十一、其他资料

供应商认为对投标有利的资料。